Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
Железнодорожный район города Ростов-на-Дону. 
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт восточной рекреации 3 этажа и рекреаций к столовой и актовому залу в здании  МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени  М.М. Сперанского» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 82.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта   реализован .
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.06.2023 по 07.08.2023 .
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт восточной рекреации 3 этажа и рекреаций к столовой и актовому залу в здании МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени  М.М. Сперанского» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 82
	2585,4 тыс.руб.
	ИП Федориненко А.В.

	2.
	Подготовка рекреаций к проведению ремонтных работ. Демонтаж стендов во всех рекреациях, телевизоров,  банеров на третьем этаже и мягких пуфов.   После ремонта, расстановка мебели на свои прежние места, монтаж телевизоров. 
	Трудовое участие
	120 человек

	
	Предоставление карнизов для штор
	Имущественное участие
	Бородавкина Е.В.

	
	Предоставление дизайн проекта для оформления рекреации
	Имущественное участие
	Гирина Н.В.

	
	Предоставление мебели для организации образовательных зон
	Имущественное участие
	Разумова А.В.

	
	Предоставление саженцев цветов
	Имущественное участие
	Кондрашова О.М.

	
	Итого
	2585,4 тыс.руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2994,9
	100
	2585,4
	100

	объем средств местного бюджета 
	2695,3
	90,0
	2326,9
	90,0

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	299,6
	10,0
	258,5
	10,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]Экономия в размере 409,5 тыс.руб. по результатам запроса котировок в электронной форме



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1. 
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