Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории с установкой малых форм в МБДОУ № 225 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Актюбинский, 2а.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
26.06.2023 – 21.08.2023.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – проект реализован 21.08.2023 с нарушениями срока реализации.
Сроки выполнения работ по контракту (10.08.2023) были нарушены, в связи с проблемами у Подрядчика по обеспечению необходимыми материалами. В ходе выполнения работ Подрядчику было направленно письмо об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения Контракта. По факту нарушения сроков исполнения контракта с Подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в размере 11 327,91 руб. Неустойка до настоящего времени не оплачена.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории с установкой малых форм в МБДОУ № 225 по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 113/6
	2 832,0 тыс. руб.
	ИП Кадиров Н.Г.

	2.
	Покраска бордюров, разнос песка в песочницы, создание клумб, посадка саженцев и цветов. уборка мусора.
	Трудовое участие
	120 человек

	3
	Предоставление эмали для покраски бордюров 
	Имущественное участие
	Клеменова Е.С.

	
	Предоставление песка для песочниц
	Имущественное участие
	Попик Д.А.

	
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора
	Имущественное участие
	Молчанова А.В.

	
	Предоставление и посадка саженцев многолетних кустарников и цветов
	Имущественное участие
	Карпова М.В.

	4.
	ИТОГО
	2 832,0 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 965,1
	100%
	2 832,0
	100%

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 755,1
	92,9%
	2630,9
	92,9%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	210,0
	7,1%
	201,1
	7,1%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 133,1 тыс. руб.



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
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	3.
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	4.
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