Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией,
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт корпуса МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба "Орленок"), расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина,29/18.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2023-15.08.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт корпуса МБУ ДО ЦДТ (подросткового клуба "Орленок") Строительные и ремонтные работы
	2 560,0 тыс. руб.
	ИП Цехов А.В.


	2.
	Уборка помещений
	Трудовое участие
	136 чел.

	3.


	Предоставление чистящих, моющих средств
	Имущественное участие
	Бек Л.В.

	
	Предоставление расходных материалов для уборки помещений (ветошь)
	Имущественное участие
	Бек Л.В.

	
	Предоставление краски для покраски стен
	Имущественное участие
	Щербакова М.В.

	
	Предоставление стремянки и складного строительного козла
	Имущественное участие
	Бабайцева И.Ю.

	
	ИТОГО
	2560,00 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 575,1
	100%
	2 560,0
	100%

	объем средств областного бюджета
	1 668,7
	64,8%
	1 658,9
	64,8%

	объем собственных средств местного бюджета 
	749,3
	29,1%
	745,0
	29,1%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	157,1
	6,1%
	156,1
	6,1%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,00
	0
	0,00
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 15,1 тыс. руб.


5. Фотоматериалы 
	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1.
	Вход в клуб ракурс 1
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	Вход в клуб ракурс 1
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	2.
	Кабинет
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	Кабинет
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	3.
	Учебный кабинет
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	Учебный  кабинет
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	4.
	Коридор
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	Коридор
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