Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией,
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт спортивной площадки МБДОУ № 313 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1/3. 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
05.06.2023-31.07.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт спортивной площадки МБДОУ № 313 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1/3
	2 960,0 тыс. руб.
	Общество с ограниченной ответственностью "Строительные решения"

	2.
	Покраска бордюров эмалью белой, желтой

Уборка территории от мелкого строительного мусора

Посев семян газона универсального

Посев рассады цветочной, однолетней
	Трудовое участие
	201 человек

	3.
	Предоставление эмали для покраски бордюров в количестве: эмаль белая – 20 кг, эмаль желтая – 20кг.
	Имущественное участие
	ИП Маркина Е.А. в лице Маркиной Екатерины Александровны

	
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора : мешки для строительного мусора- 20 штук, тачка – 1 штука, метла для уборки – 20 штук
	Имущественное участие
	ИП Варданян Елена Ивановна

	
	Предоставление семян газона универсального в количестве 6 кг, цветочной рассады однолетников (бархатцы, петуния) – 100 штук
	Имущественное участие
	ИП Орунов Сергей Владимирович

	
	ИТОГО
	2 960,0 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 985,5
	100%
	2 960,0
	100%

	объем средств областного бюджета
	1 934,6
	64,8%
	1 918,1
	64,8%

	объем собственных средств местного бюджета 
	780,9
	26,2%
	775,5
	26,2%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	120,0
	4,0%
	118,4
	4,0%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,0
	5,0%
	148,0
	5,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 25,5 тыс. руб.


5. Фотоматериалы 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта
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