ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского 
округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории библиотеки с целью создания библиотечного пространства Читай-дворик «Литературные силуэты» филиала № 37 детская библиотека 
им. А.В. Луначарского МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, улица Завкомовская, 47а».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.02.2023 
по ноябрь 2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: отсутствие финансирования из областного бюджета, в связи с замечаниями к документам приемки и расчету НМЦК. Приемка осуществлена 09.09.2023. Финансирование из бюджета города Ростова-на-Дону проведено 19.09.2023.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: ноябрь 2023г.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1
	Благоустройство территории библиотеки
	1 474 261,99
	ООО «РОСТСТРОЙ»

	15
	Предоставление саженцев 
	имущественное участие»
	Любимцева Анастасия Ивановна

	16
	Предоставление уличных вазонов из керамики
	имущественное участие»
	Батыгян Элеонора Тимофеевна

	17
	Предоставление шланга для полива
	имущественное участие»
	Евграфова Маргарита Сергеевна

	18
	Уборка территории, уборка мусора, оформление площадки
	Трудовое участие
	120 человек

	
	Итого
	1 474 261,99
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 601,1
	100,0
	1 474,3
	100,0

	объем средств областного бюджета
	1685,5
	64,8
	955,4
	64,8

	объем собственных средств местного бюджета 
	747,6
	28,7
	423,7
	28,7

	объем инициативных платежей физических лиц 
	56,0
	[bookmark: _GoBack]2,2
	31,7
	2,2

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	112,0
	4,3
	63,5
	4,3

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия по итогам закупок



5. Фотоматериалы* 

* Ссылка на хранилище фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, https://cloud.donlib.ru/index.php/s/sAWYzu3m6hQFrAK



