Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 
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1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Пролетарский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт МБУ ДО ЦВР "Досуг" (корпуса «Мужество»)по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т. 40-летия Победы, 73/10 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:
01.06.2023-20.09.2023
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт МБУ ДО ЦВР "Досуг" (корпуса «Мужество») по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т. 40-летия Победы, 73/10
	3 631,0
	ООО «СК ЭНКИ».

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ. Демонтаж оборудования, вынос мебели. Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом. Уборка помещения после ремонта. Мытье окон. Расстановка мебели после ремонта.
	Трудовое участие
	120 человек

	3.
	Приобретение москитных сеток
	Имущественное участие
	Ветрова М.С.

	
	Приобретение радиаторных решеток 
	Имущественное участие
	Богаченко Ю.Г.

	
	Предоставление транспорта для вывоза металлических конструкций и зеркал
	Имущественное участие
	Кулешова А.А.

	
	Приобретение жалюзи
	Имущественное участие
	Маратто-Вислоусова М.В.

	
	Итого
	3 631,0 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 688,7
	100,0%
	3 631,0
	100,0%

	объем средств местного бюджета
	3 000,0
	81,3%
	2 952,0
	81,3%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	50,0
	1,4%
	50,8/
	1,4%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	638,7
	17,3%
	628,2
	17,3%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 57,7 тыс. руб. по результатам аукциона



5. Фотоматериалы 4-5 ракурса 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	
[image: E:\Фото Мужество до ремонта\Света фото корпус Мужество\кабинет Ашихминой\WhatsApp Image 2023-06-05 at 20.59.38 (1).jpeg] 
	
[image: D:\Инициативное бюджетирование\Фото после ремонта\Ашихмина\P30919-153159.jpg]
Малый конференц зал

	2
	
[image: E:\Фото Мужество до ремонта\Света фото корпус Мужество\шахматы\WhatsApp Image 2023-06-05 at 21.02.11.jpeg]
	[image: C:\Users\света\Desktop\Новая папка\db15c677-17b7-4abb-b919-99d393e06e31.jpg]

Кабинет теоретической подготовки


	3.
	[image: D:\Инициативное бюджетирование\Фото до ремонта\фото 2021\index 9.jpg]

Класс 1
[image: E:\Фото Мужество до ремонта\Света фото корпус Мужество\прикладной\WhatsApp Image 2023-06-05 at 13.46.27.jpeg]

Класс 2
	[image: C:\Users\света\Desktop\Новая папка\167ecb41-53f9-4901-b88c-db0b77fe4a8a.jpg]

Объединенный кабинет – Кабинет проектной деятельности

	4.
	[image: E:\Фото Мужество до ремонта\Ася Фото корпуса Мужество\573a9ec1-ae83-465c-b312-a63cdb3d3d52.jpg]
Коридор
	[image: C:\Users\света\Desktop\Новая папка\3f355c11-fc8b-4004-bd0e-859940bfc909.jpg]

	5.
	
[image: E:\Фото Мужество до ремонта\Ася Фото корпуса Мужество\3b82e8c2-4b29-466a-89b6-ac8c5434b2cc.jpg]


Коридор
	
[image: C:\Users\света\Desktop\Новая папка\63db5871-4d4c-4eb9-a9b9-2812561d4316.jpg]

	6.
	[image: E:\Фото Мужество до ремонта\Ася Фото корпуса Мужество\2222a3eb-5e84-4037-8891-ec8689caaadc.jpg]


	[image: C:\Users\света\Desktop\Новая папка\5546790f-4ba5-4a9e-8acc-4600319f67f0.jpg]

Зал художественного развития

	4
	[image: D:\Инициативное бюджетирование\Фото до ремонта\вход\WhatsApp Image 2023-09-14 at 14.52.12.jpeg]


	[image: D:\Инициативное бюджетирование\Фото после ремонта\Вход\cd6b2fdf-ff62-4ef4-87f8-6a48a951b4b7.jpg]

	8.
	
[image: D:\Инициативное бюджетирование\Фото до ремонта\малый танц зал\WhatsApp Image 2023-06-05 at 13.16.38.jpeg]
Подсобное

[image: D:\Инициативное бюджетирование\Фото до ремонта\фото 2021\index 2.jpg]

Класс
	[image: C:\Users\света\Desktop\Новая папка\46dadc3f-8939-40ce-9b1f-eb07f4680420.jpg]



 Объединенный кабинет – кабинет теоретической подготовки
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