Инициативный проект

«Капитальный ремонт внешнего ограждения по периметру 
МАОУ «Донская реальная гимназия № 62, расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Крупской,43»

Инициативной группой Железнодорожного района в лице представителя 
Симоненко Виктора Анатольевича для участия в городском конкурсе инициативных проектов города Ростова-на-Дону выдвинут инициативный проект: «Капитальный ремонт внешнего ограждения по периметру МАОУ «Донская реальная гимназия № 62, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Крупской,43».

Во время реализации проекта будут проведены работы по демонтажу кирпичной кладки и столбов ограждения, разборке парапетов и отливов из металла, восстановлению кирпичной кладки парапетов и столбов ограждения, обделке 
из оцинкованной стали крышек на столбы и парапеты ограждений. Будет проведен ремонт металлических ограждений, ремонт штукатурки парапетов и отливов.

Согласно спецификации, сумма расходов на реализацию данного проекта составит 1 999,85 тыс. рублей.

| № п/п | Вид источника | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме проекта, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства местного бюджета, в том числе: | 1 889,85 | 94,5% |
| 2.1 | Инициативные платежи физических лиц | 0 | 0 |
| 2.2 | Инициативные платежи юрлиц и индивидуальных предпринимателей | 110,0 | 5,5% |
| 3. | ИТОГО | 1 999,85 | 100% |

В выдвижении проекта приняли участие 174 человека, трудовое участие 
в реализации проекта изъявили желание принять 174 человека.

Имущественное участие в целях реализации инициативного проекта будет осуществлено в следующих формах:

1. Установка системы автоматического открывания ворот со стороны 
ул.2-я Кольцевая;

2. Восстановление зеленых насаждений – приобретение кустовых роз 
– 50 шт.;

3. Изготовление информационных табличек, стендов для 4-х выездов, расположенных по периметру учреждения – 10 шт.;

4. Установка камер видеонаблюдения для 4-х выездов, расположенных 
по периметру учреждения – 4 шт.

Проект планируется реализовать не позднее 01.10.2024.