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об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Выполнение работ по демонтажу асфальтового покрытия, укладке плитки на территории МБУ Парк 1 Мая (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 127)».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – на стадии реализации, процент исполнения - 100%.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 31.07.2026-30.09.2026.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение работ по демонтажу асфальтового покрытия, укладке плитки на территории МБУ Парк 1 Мая (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 127)
	2 676,2 тыс.руб.

	ИП Орлов Алексей Александрович

	2
	Предоставление средств индивидуальной защиты (перчатки)
	Имущественное участие 
	-

	3
	Предоставление сопутствующих строительных товаров (емкости для размешивания)
	Имущественное участие
	-

	4
	Предоставление инструментов (шуруповерты)
	Имущественное участие
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	5
	Предоставление расходных материалов (мешки для строительного мусора)
	Имущественное участие
	-

	
	Итого
	2 676,2  тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3345,3
	100,0
	2676,2
	100,0

	объем средств областного бюджета
	2221,3
	66,4
	1777,0
	66,4

	объем собственных средств местного бюджета 
	729,3
	21,8
	584,7
	21,9

	объем инициативных платежей физических лиц 
	394,7
	11,8
	314,5
	11,8

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупки сложилась экономия в сумме 669,1 тыс. руб.



5. Фотоматериалы:
	N п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1.
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