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Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории перед входом в начальную школу и устройство детской площадки для детей с ОВЗ в МАУ "Школа № 96 Эврика-Развитие" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 12.05.2023-31.07.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории перед входом в начальную школу и устройство детской площадки для детей с ОВЗ в МАУ "Школа №96 Эврика-Развитие" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2
	2 819, 8 тыс. руб.
	ООО «Город Р»

	2.
	Предоставление расходных материалов для уборки: мешки для строительного мусора, тачка, метла для уборки
	Имущественное участие
	Гринько Иван Дмитриевич

	
	Предоставление краски для покраски бордюров 
	Имущественное участие
	Пытина Валентина Михайловна

	
	Предоставление 
цветочной рассады многолетников
	Имущественное участие
	Алексеенко Анастасия Владимировна

	3
	Уборка территории после завершения работ 
	Трудовое участие
	2024 человека

	
	Итого
	2 819, 8 тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 837,6
	100%
	2 819,8
	100%

	объем средств областного бюджета
	1 838,8
	64,8%
	1 827,2
	64,8%

	объем собственных средств местного бюджета 
	715,1
	25,2%
	710,6
	25,2%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	283,7
	10%
	282,0
	10%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0
	0
	0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Отклонение 17,8 тыс. руб. образовалось в ходе обоснования Н(М)ЦК согласно порядка, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр
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5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: ]площадка перед входом 
в начальную школу
	[image: ]площадка перед входом
в начальную школу

	2.
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площадка перед входом
в начальную школу
	[image: ]площадка перед входом
в начальную школу

	3.
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	4.
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