ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Кировский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение и установка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки-Воркаут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а». 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован. 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 18.03.2024 по 07.06.2024.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

	п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного
 проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение и установка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки - Воркаут по адресу:
город Ростов-на-Дону,
ул. Пойменная, 2а
	

1802,4 тыс. рублей
	

ИП Ветюгов А.Е.

	
	Итого
	1802,4 тыс. рублей
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2968,1
	100
	1802,4
	100

	объем средств местного бюджета
	2758,1
	92,9
	1674,9
	92,9

	объем инициативных платежей физических лиц
	[bookmark: _GoBack]210,00
	7,1
	127,5
	7,1

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	-
	-
	-
	-

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 1165,7 тыс. рублей
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