ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Кировский район города Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение и установка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки-Воркаут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 18.03.2024 по 07.06.2024.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

| п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение и установка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки - Воркаут по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а | 1802,4 тыс. рублей | ИП Ветюгов А.Е. |
|  | Итого | 1802,4 тыс. рублей |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2968,1 | 100 | 1802,4 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2758,1 | 92,9 | 1674,9 | 92,9 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 210,00 | 7,1 | 127,5 | 7,1 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 1165,7 тыс. рублей |  |  |  |