ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Пролетарский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Выполнение работ по текущему ремонту покрытия (замена тартанового покрытия) на спортивной площадке по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 55Е».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован. 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.07.2024 по 31.07.2024.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

	п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта
	[bookmark: _GoBack]Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение работ по текущему ремонту покрытия (замена тартанового покрытия) на спортивной площадке по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пр. 40-летия Победы, 55Е
	


1554,00 тыс. рублей
	
Индивидуальный
предприниматель
Балонкин Эдуард
Владимирович


	
	Итого
	1554,00 тыс. рублей
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1680,00
	100
	1554,00
	100

	объем средств местного бюджета
	1596,00
	95
	1470,00
	95

	объем инициативных платежей физических лиц
	84,00
	5
	84,00
	5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	
-

	
-
	
-
	
-

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 126,00 тыс. рублей




Фотоматериалы:
	Фотография объекта до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации
инициативного проекта
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