ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Советский район города Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории вокруг быстровозводимых спортивных комплексов МБУ ДО «СШ №12» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 149В»

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 15.04.2024 по 31.05.2024.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован 10.07.2024 с нарушением срока реализации.

Сроки выполнения работ по контракту (31.05.2024г.) были нарушены в связи
с проблемами у подрядчика по обеспечению необходимыми материалами.
В ходе выполнения работ подрядчику было направлено письмо об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения контракта. По факту нарушения сроков исполнения контракта с подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия об уплате неустойки в размере 60 218,65 руб. До настоящего времени неустойка не оплачена.

| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории вокруг быстровозводимых спортивных комплексов МБУ ДО «СШ №12» по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 149В | 2895,13 тыс. рублей | Индивидуальный предприниматель Аветисян О.А. |
|  | Итого | 2895,13 тыс. рублей |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2895,13 | 100 | 2895,13 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2685,13 | 92,7 | 2685,13 | 92,7 |
| объем инициативных платежей физических лиц | - | - | - | - |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 210,00 | 7,3 | 210,00 | 7,3 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 0,003 тыс. рублей |  |  |  |

Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |