АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	23.05.2017
	
	№
	439


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 27.11.2014 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 22.03.2017)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения 
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и корректировкой значений целевых показателей программы
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 27.11.2014 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 22.03.2017) следующие изменения:
1.1.  В приложении:

1.1.1.  Строку «Исполнители Программы» паспорта программы изложить 
в редакции:
	«Исполнители Программы


	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города 
Ростова-на-Дону (далее - Департамент ЖКХ и энергетики);

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;

Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону (далее - УБиЛХ);

муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» (далее - МБУ ГЦУСМЖФ);

муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» (далее - МКУ ЦБЖ);

муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» (далее - МКУ СГК);

муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону (далее - МКУ УЖКХ);

муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону (далее - МКУ УБ);

муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммунэнерго» (далее - 
МУП «Теплокоммунэнерго»);

муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества 
г. Ростова-на-Дону» (далее - МКУ «Фонд имущества 
г. Ростова-на-Дону»);

муниципальное казенное учреждение «Управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ростова-на-Дону» (далее - 
МКУ «УВКХ»)»;

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»;
муниципальное казенное учреждение «Управление казной города Ростова-на-Дону»


1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования программы


	Общий объем финансирования программы составляет 
17 365 121,8 тыс. рублей, в том числе по источникам: 

1.  Средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
2 208 209,5 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 1 534 277,9 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 
13 622 634,4 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников финансирования):
2014 год – 2 853 463,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 633 175,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 840 258,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 268 786,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 692 770,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 538 333,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 538 333,7 тыс. рублей».


1.1.3. Строку «Целевые показатели» паспорта программы изложить 
в редакции:
	«Целевые показатели


	Целевые показатели реализации Программы:

1. По подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда 
на конец 2017 года составит 15472,8 кв.м (при значении базового показателя 5327,31 кв.м).

1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 466 единиц (при значении базового показателя 155 единиц).

1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 1107 человек (при значении базового показателя 475 человек).

2. По подпрограмме № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города 
Ростова-на-Дону»:

2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт 
и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит 133 единицы (при значении базового показателя 10 единиц).

2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, 
на конец 2018 года составит 15 единиц (при значении базового показателя 2 единицы).

2.3. Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда на конец 2018 года составит 0 единиц.

2.4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 
3 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

3. По подпрограмме № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города 
Ростова-на-Дону»:

3.1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 
757,3 тыс. кв. м (при значении базового показателя 227,31 тыс. кв.м).

3.2. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 371 единицу 
(при значении базового показателя 155 единиц).

3.3. Количество лифтов, подлежащих замене, на конец 2017 года составит 4 единицы (при значении базового показателя 156 единиц).

4. По подпрограмме № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»:

4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя 100%).

4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2018 года составит 100% 
(при значении базового показателя 54,4%).

4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя 68,2%).

4.4. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя 57,2%).

5. По подпрограмме № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»:

5.1. Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию 
для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, на конец 2018 года составит 97,6% (при значении базового показателя 65,9%).

5.2. Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону, 
на конец 2020 года составит 100% (при значении базового показателя 100%).

5.3. Количество приобретенных частотных преобразователей 
для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения на конец 2014 года составит 137 единиц (при значении базового показателя 845 единиц).

6. По подпрограмме № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»:

6.1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения 
на конец 2020 года составит 155,5 км (при значении базового показателя 6 км).

6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения 
на конец 2020 года составит 12,89% от общей протяженности сетей (при значении базового показателя 4,5%).

6.3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2020 года составит 3748 штук (при значении базового показателя 
200 штук).

7. По подпрограмме № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» (на конец 2018 года планируется достижение следующих результатов):

7.1. Площадь уборочных работ (ежегодно) 500 га.

7.2. Количество посаженных деревьев на конец 2020 года составит 11500 штук (при значении базового показателя 4000 штук).

7.3. Площадь посадки цветников на конец 2020 года составит 
198 тыс. кв. м (при значении базового показателя 33 тыс. кв. м).

7.4. Количество благоустроенных объектов озеленения на конец 
2020 года составит 31 единицу (при значении базового показателя 
1 единица).

7.5. Количество реконструированных объектов озеленения на конец 2020 года составит 10 единиц (при значении базового показателя 
1 единица).

7.6. Количество созданных объектов озеленения на конец 2020 года составит 5 единиц (при значении базового показателя 0 единиц).

7.7. Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года 
на конец 2018 года составит 22 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

7.8. Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года 
на конец 2018 года составит 4 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

7.9. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года 
на конец 2018 года составит 2 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

7.10. Количество отловленных животных на конец 2020 года составит 
7,7 тысяч единиц (при значении базового показателя 8 тысяч единиц).

7.11. Количество стерилизованных животных на конец 2020 года составит 13,8 тысячи единиц (при значении базового показателя 
1,6 тысячи единиц).

7.12. Количество вакцинированных животных на конец 2020 года составит 6,6 тысячи единиц (при значении базового показателя 
1,45 тысячи единиц).

7.13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) 250 га.

7.14. Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) 400 га.

7.15. Площадь акарицидной обработки (ежегодно) 400 га.

7.16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2020 года составит 1 единицу (при значении базового показателя 1 единица).

7.17.  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 742 единиц 
(при значении базового показателя – 682 единиц).

7.18.  Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,513 кв.км. 
(при значении базового показателя – 0,428 кв.км.).

7.19. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, 
на конец 2017 года составит 11,21%, (при значении базового 
показателя – 10,31%).

7.20.  Количество благоустроенных общественных территорий, 
в рамках формирования современной городской среды, 
на конец 2017 года составит 12 единиц (при значении базового показателя – 11 единиц).

7.21.   Площадь благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,392 кв.км. (при значении базового показателя – 0,138 кв.км.).

7.22.  Доля благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 11,32%, (при значении базового показателя – 10,38%).

8. По подпрограмме № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной 
и экологической безопасности»:

8.1. Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования, на конец 2014 года составит 5 единиц (при значении базового показателя 15 единиц).

8.2. Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция, на конец 2014 года составит 2 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

8.3. Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс 
и переподключением абонентов, на конец 2014 года составит 9 единиц (при значении базового показателя 2 единицы).

8.4. Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям, на конец 2014 года составит 1 единицу (при значении базового показателя 3 единицы).

8.5. Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей на конец 2014 года составит 1,3 км (при значении базового показателя 0,3 км).

8.6. Количество приобретаемых передвижных котельных 
для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения, на конец 2014 года составит 1 единицу (при значении базового показателя 1 единица).

9. По подпрограмме № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»:

9.1. Протяженность построенных сетей наружного освещения 
на конец 2020 года составит 1,8 км (при значении базового показателя 
0 км)».


1.1.4. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы»:

1.1.4.1. В пункте 3:
1.1.4.1.1. В подпункте 3.2.4. цифру «1» заменить цифрой «3».
1.1.4.1.2. В подпункте 3.3.1. цифры «732,9» заменить цифрами «757,3».
1.1.4.1.3. В подпункте 3.3.2. цифры «346» заменить цифрами «371».
1.1.4.1.4. Пункт 3.6.1 изложить в редакции:

«3.6.1. Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в двадцать шесть раз (показатель составит 155,5 км)».

1.1.4.1.5. В подпункте 3.6.2. цифры «14%» заменить цифрами «12,89%».
1.1.4.1.6. Подпункт 3.6.3. изложить в редакции:

«3.6.3. Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в девятнадцать раз (показатель составит 3748 шт.).»

1.1.4.1.7. В подпункте 3.7.3. цифры «201» заменить цифрами «198».
1.1.4.1.8. В подпункте 3.7.4. цифры «36» заменить цифрами «31».
1.1.4.1.9. В подпункте 3.7.5. цифры «11» заменить цифрами «10».
1.1.4.1.10. В подпункте 3.7.6. цифру «4» заменить цифрой «5».
1.1.4.1.11. В подпункте 3.7.7. цифры «17» заменить цифрами «22».
1.1.4.1.12. В подпункте 3.7.8. цифру «3» заменить цифрой «4».
1.1.4.1.13. Дополнить пунктами следующего содержания:

«3.7.17.  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 742 единиц.
3.7.18.  Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,513 кв.км.

3.7.19.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 
2017 года составит 11,21%.

3.7.20.  Количество благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 
12 единиц.

3.7.21.  Площадь благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,392 кв.км.

3.7.22.  Доля благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 11,32%».
1.1.4.2.  Таблицу № 1 раздела II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
1.1.5.  Таблицу № 2 раздела IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
1.1.6.  Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» изложить в редакции согласно приложению № 3 
к постановлению.
1.1.7. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону»:

1.1.7.1.  Строку «Исполнители Подпрограммы» изложить в редакции:
	«Исполнители Подпрограммы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (далее - Департамент ЖКХ и энергетики);

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;

муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» (далее - МБУ «ГЦ по УСМЖФ»);

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону (далее - МКУ УЖКХ)»;

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону».


1.1.7.2. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 
2 603 946,2 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1. Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 1 626 836,6 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города – 977 109,6 тыс. рублей. 
В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 672 502,3 тыс. рублей,

2015 год – 711 778,7 тыс. рублей,

2016 год – 530 537,2 тыс. рублей,

2017 год – 689 128,0 тыс. рублей».


1.1.8.  В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону»:
1.1.8.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
217 668,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города 
Ростова-на-Дону.

В том числе по годам:

2014 год – 75 986,2 тыс. рублей,

2015 год – 25 769,8 тыс. рублей,

2016 год - 22 354,4 тыс. рублей,

2017 год – 33 275,4 тыс. рублей,

2018 год - 19 427,0 тыс. рублей,

2019 год – 20 427,7 тыс. рублей,

2020 год – 20 427,7 тыс. рублей».


1.1.8.2. Строку «Целевые показатели» паспорта программы изложить 
в редакции:
	«Целевые показатели


	Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт 
и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит 133 ед. (при значении базового показателя - 10 ед.).

2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, 
на конец 2018 года составит 15 ед. (при значении базового показателя - 2 ед.).

3. Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда ежегодно на конец 2018 года составит 0 ед.

4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 
3 ед. (при значении базового показателя - 0 ед.)».


Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
в рамках реализации органами местного самоуправления, утверждается постановлением Администрации города Ростова-на-Дону.

Адресный перечень многоквартирных домов на территории города Ростова-на-Дону, в которых планируется выполнить капитальный ремонт 
в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира-2018 в 2017 году отражен в таблице № 2.

Таблица № 2
Адресный перечень многоквартирных домов на территории города Ростова-на-Дону, в которых планируется выполнить капитальный ремонт 
в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира-2018 в 2017 году

	№ п/п
	№ п/п
	Адрес

	Ворошиловский район

	1
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Труда, 15

	Кировский район

	2
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 47 

	3.
	2
	г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 56/45/12-14а 

	4
	3
	г. Ростова-на-Дону, ул. Большая Садовая, 63

	5
	4
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 71/16 

	6
	5
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 75/17  

	7
	6
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 81/31

	8
	7
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 82-84/

	9
	8
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 91

	10
	9
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 92 

	11
	10
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 95

	12
	11
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 99а

	13
	12
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 99б

	14
	13
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101

	15
	14
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 102

	16
	15
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 104/29 

	17
	16
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 10/120 

	18
	17
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 18/18 

	19
	18
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 30

	20
	19
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 55 

	21
	20
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 77/157

	22
	21
	г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 34/6 

	23
	22
	г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 47/8 

	24
	23
	г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 8 

	25
	24
	г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 21/19

	26
	25
	г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 4

	27
	26
	г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 49

	28
	27
	г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 35

	29
	28
	г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 77

	30
	29
	г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 110

	31
	30
	г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 73

	32
	31
	г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 75

	33
	32
	г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 112

	34
	33
	г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 122

	35
	34
	г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 105

	36
	35
	г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 50 

	37
	36
	г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 60 

	38
	37
	г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 62 

	39
	38
	г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 114

	40
	39
	г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 66 

	41
	40
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 74/70а

	42
	41
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 120/48

	Ленинский район

	43
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 52 

	44
	2
	г .Ростов-на-Дону, ул. ул. Баумана, 43

	45
	3
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 6 

	46
	4
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 25 

	47
	5
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 34б/41а 

	48
	6
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 43/32

	49
	7
	г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 48 

	50
	8
	г. Ростов-на-Дону пер. Газетный, 87 

	51
	9
	г. Ростов-на-Дону ул. Обороны, 1в 

	52
	10
	г. Ростов-на-Дону ул. Обороны, 73/20 

	53
	11
	г. Ростов-на-Дону ул. Обороны, 48/18 

	54
	12
	г. Ростов-на-Дону ул. Обороны, 62 

	55
	13
	г. Ростов-на-Дону ул. Обороны, 85 

	56
	14
	г. Ростов-на-Дону ул. Семашко, 7/31

	57
	15
	г. Ростов-на-Дону пер. Соляной Спуск, 9 

	58
	16
	г. Ростов-на-Дону пр. Серафимовича, 77/27 

	59
	17
	г. Ростов-на-Дону ул. Шаумяна, 82

	60
	18
	г. Ростов-на-Дону ул. Темерницкая, 68

	Октябрьский район

	61
	1
	г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский, 96

	Пролетарский район

	62
	1
	г. Ростов-на-Дону пл. Карла Маркса, 20 

	63
	2
	г. Ростов-на-Дону пр. Шолохова, 130

	64
	3
	г. Ростов-на-Дону пр. Шолохова, 158а»


1.1.8.3.  В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы система целевых показателей подпрограммы»:
1.1.8.3.1.  В пункте 4 цифру «1» заменить цифрой «3».

1.1.8.3.2.  Таблицу № 1 изложить в редакции:


«Таблица № 1

Система целевых показателей подпрограммы
	№ п/п
	Наименование целей, целевых показателей
	Единица измере-ния
	Базовое значение целевого показа-теля
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Цели подпрограммы № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»:

создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону;

снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;

улучшение технического состояния и повышение востребованности муниципальных нежилых помещений для использования на условиях аренды

	1.
	Количество жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт 
и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования
	единиц
	10
	26
	7
	0
	0
	100

	2.
	Количество нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	2
	0
	1
	0
	0
	14

	3.
	Количество жалоб 
на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города 
Ростова-на-Дону, 
в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	1
	0
	0
	2
	0»


1.1.9.  В приложении 5 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону»:

1.1.9.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:

	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем средств на реализацию Подпрограммы - 
4 154 445,6 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1. Средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
14,8 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета - 1 159 084,0 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 
2 995 346,8 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 883 135,4 тыс. рублей,

2015 год – 835 157,0 тыс. рублей,

2016 год - 820 401,5 тыс. рублей,

2017 год – 807 746,7 тыс. рублей,

2018 год – 263 262,6 тыс. рублей,

2019 год – 272 371,2 тыс. рублей,

2020 год – 272 371,2 тыс. рублей».


1.1.9.2.  Строку «Целевые показатели» изложить в редакции:
	«Целевые показатели


	Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 
757,3 тыс. кв. м (при значении базового показателя 227,31 тыс. кв. м).

2. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 371 единиц 
(при значении базового показателя 155 единиц).

3. Количество лифтов, подлежащих замене, на конец 2017 года составит 4 единицы (при значении базового показателя 156 единиц)»


1.1.9.3. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:

1.1.9.3.1. В пункте 1 цифры «732,9» заменить цифрами «757,3».
1.1.9.3.2. В пункте 2 цифры «346» заменить цифрами «371».
1.1.9.3.3. Таблицу № 1 изложить в редакции:

«Таблица № 1

Система целевых показателей подпрограммы
	№ п/п
	Наименование целей, целевых показателей
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показателя
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год

	Цель подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов 
и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»:

создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан

	1.
	Общая площадь многоквартирных домов, 
в которых будет произведен капитальный ремонт
	тыс. кв. м
	227,31
	358,3
	130,7
	159,5
	108,8

	2.
	Количество многоквартирных домов, 
в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	155
	159
	63
	82
	67

	3.
	Количество лифтов, подлежащих замене
	единиц
	156
	0
	4
	0
	0»


1.1.10.  В приложении 6 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону»:

1.1.10.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
13 980,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города 
Ростова-на-Дону.

В том числе по годам:

2014 год – 6 100,6 тыс. рублей,

2015 год – 4 104,8 тыс. рублей,

2016 год – 1 881,1 тыс. рублей,

2017 год – 1 894,2 тыс. рублей».


1.1.10.2.  Таблицу № 1 раздела II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы система целевых показателей подпрограммы» изложить 
в редакции:

«Таблица № 1

Система целевых показателей подпрограммы
	№

п/п
	Наименование целей, целевых показателей
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показателя
	Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой

	
	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018 год

	Цели Подпрограммы № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»:

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности ресурсопотребления 
в городе, в том числе за счет сокращения неэффективного ресурсопотребления потребителями коммунальных ресурсов

	1.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	%
	54,4
	61,2
	63,4
	66,4
	71,0
	100

	3.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	%
	68,2
	76,1
	78,4
	81,4
	90,5
	100

	4
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа
	%
	57,2
	57,2
	58,3
	61,3
	69,3
	100»


1.1.11.  В приложении 7 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону»:

1.1.11.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 
53 686,4 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1. Средства областного бюджета – 32 585,0 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 21 101,4 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 35 375,1 тыс. рублей,

2015 год – 2 378,0 тыс. рублей,

2016 год – 2 300,0 тыс. рублей,

2017 год – 7 423,3 тыс. рублей,

2018 год – 2 070,0 тыс. рублей,

2019 год – 2 070,0 тыс. рублей,

2020 год – 2 070,0 тыс. рублей».


1.1.12.  В приложении 8 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону»:
1.1.12.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования подпрограммы  
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
1 515 188,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города 
Ростова-на-Дону.

В том числе по годам:

2014 год – 218 524,7 тыс. рублей, 

2015 год – 127 530,9 тыс. рублей,

2016 год – 309 102,0 тыс. рублей,

2017 год – 277 013,1 тыс. рублей,

2018 год – 194 649,6 тыс. рублей,

2019 год – 194 183,9 тыс. рублей,

2020 год – 194 183,9 тыс. рублей».


1.1.12.2.  Строку «Целевые показатели» изложить в редакции:
	«Целевые показатели


	Целевые показатели реализации подпрограммы:

1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения 
на конец 2020 года составит 155,5 км (при значении базового показателя 6 км).

2. Доля восстановленных сетей наружного освещения 
на конец 2020 года составит 12,89% от общей протяженности сетей (при значении базового показателя 4,5%).

3. Количество модернизированных и замененных светоточек 
на конец 2020 года составит 3748 штук (при значении базового показателя 200 штук)»


1.1.12.3. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы система целевых показателей подпрограммы»:

1.1.12.3.1. Пункт 4.1. изложить в редакции:

«4.1. Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в двадцать шесть раз (показатель составит 155,5 км)».

1.1.12.3.2. В пункте 4.2. цифры «14%» заменить цифрами «12,89%».
1.1.12.3.3. Пункт 4.3. изложить в редакции:

«4.3. Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в девятнадцать раз (показатель составит 3748 шт.)».

1.1.12.3.4.  Таблицу № 1 изложить в редакции:

«Таблица № 1

Система целевых показателей подпрограммы
	№

п/п
	Наименование целей и целевых показателей подпрограм-мы
	Единица измере-ния
	Базовое значение целевого показателя
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Цели подпрограммы № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»:
удовлетворение потребностей населения в наружном освещении города 
Ростова-на-Дону

	1.1.
	Протяжен-ность восстановлен-ных сетей наружного освещения
	км
	6
	10,2
	16,0
	56,6
	12,1
	0,0
	30,3
	30,3

	1.2.
	Доля восстановлен-ных сетей наружного освещения
	%
	4,5
	0,6
	0,8
	3,6
	0,99
	2,3
	2,3
	2,3

	1.3.
	Количество модернизиро-ванных 
и замененных светоточек
	штук
	200
	267
	267
	1917
	496
	267
	267
	267»


1.1.13.  В приложении 9 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» 
1.1.13.1. Строку «Цели Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Цели Подпрограммы
	1.  Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного 
и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения.

2.  Благоустройство территории города Ростова-на-Дону 
и подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу 
в 2018 году.

3.  Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды.

4.  Обеспечение условий для осуществления погребения умерших.

5.  Благоустройство дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды.

6.  Благоустройство общественных территорий в рамках формирования современной городской среды».


1.1.13.2. Строку «Задачи Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Задачи Подпрограммы
	1.  Обеспечение качественного содержания и благоустройства объектов благоустройства и озеленения.

2.  Создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения с целью повышения привлекательности города Ростова-на-Дону.

3.  Создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения в рамках подготовки к проведению 
в городе Ростове-на-Дону игр чемпионата мира по футболу 
в 2018 году (далее – ЧМ-2018).

4.  Осуществление мероприятий по контролю численности безнадзорных животных и профилактике их размножения.

5.  Осуществление мероприятий по снижению численности переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний.

6.  Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ.

7.  Повышение уровня благоустроенных дворовых территорий города Ростова-на-Дону в рамках формирования современной городской среды».

8.  Повышение уровня благоустроенных общественных территорий города Ростова-на-Дону в рамках формирования современной городской среды».


1.1.13.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования подпрограммы 
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
8 728 036,9 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1.  Средства федерального бюджета – 581 358,0 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 308 420,3 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 
7 838 258,6 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 938 920,3 тыс. рублей, 

2015 год – 926 455,9 тыс. рублей,

2016 год – 1 153 657,4 тыс. рублей,

2017 год – 2 397 080,6 тыс. рублей,

2018 год – 1 213 360,9 тыс. рублей,

2019 год – 1 049 280,9 тыс. рублей,

2020 год – 1 049 280,9 тыс. рублей».


1.1.13.4. Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Целевые показатели
	Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1. Площадь уборочных работ (ежегодно) - 500 га.

2. Количество посаженных деревьев на конец 2020 года составит 11500,0 штук.

3. Площадь посадки цветников на конец 2020 года составит 
198 тыс. кв. м.

4. Количество благоустроенных объектов озеленения на конец 
2020 года - 31 единицы.

5. Количество реконструированных объектов озеленения 
на конец 2020 года - 10 единиц.

6. Количество созданных объектов озеленения на конец 2020 года - 
5 единиц.

7. Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года 
на конец 2018 года - 22 единицы.

8. Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года 
на конец 2018 года - 4 единицы.

9. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года 
на конец 2018 года - 2 единицы.

10. Количество отловленных животных на конец 2020 года - 
7,7 тыс. единиц.

11. Количество стерилизованных животных на конец 2020 года - 
13,8 тыс. единиц.

12. Количество вакцинированных животных на конец 2020 года - 
6,6 тыс. единиц.

13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) - 250 га.

14. Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) - 400 га.

15. Площадь акарицидной обработки (ежегодно) - 400 га.

16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2020 года - 1 единица.

17.  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 742 единиц 
(при значении базового показателя – 682 единиц).

18.  Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,513 кв.км. 
(при значении базового показателя – 0,428 кв.км.).

19. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, 
на конец 2017 года составит 11,21%, (при значении базового показателя – 10,31%).

20.  Количество благоустроенных общественных территорий, 
в рамках формирования современной городской среды, 
на конец 2017 года составит 12 единиц (при значении базового показателя – 11 единиц).

21.   Площадь благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, 
на конец 2017 года составит 0,392 кв.км. (при значении базового показателя – 0,138 кв.км.).

22.  Доля благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 11,32%, (при значении базового показателя – 10,38%).»


1.1.13.5.  В разделе I «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации подпрограммы»:

1.1.13.5.1.  Абзац 23 изложить в следующей редакции:
«Некоторые виды работ в силу значительного масштаба, продолжительности и высокой стоимости предполагают предварительное планирование. К ним относится строительство и реконструкция парков, скверов, благоустройство дворовых и общественных территорий и иных объектов благоустройства. Потребность в данных мероприятиях не всегда регламентируется, однако именно эти работы, как правило, оцениваются 
в качестве наглядного результата благоустройства города Ростова-на-Дону».
1.1.13.5.1.  Дополнить абзацами следующего содержания:

«Президент РФ в своём ежегодном послании Федеральному Собранию 
в декабре 2016 года среди важных направлений выделил благоустройство территорий как отдельный приоритетный национальный проект «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержденных протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10.

Поэтому одним из приоритетных направлений развития города 
Ростова-на-Дону является повышение уровня благоустройства дворовых 
и общественных территорий, формирование современной городской среды. 

Дворовые территории занимают значительную площадь в городе –
около 25%.

Они различаются в зависимости от района и типа застройки, к тому 
же пользователи одного и того же двора неоднородны, и у разных социальных групп и возрастов – свои потребности. Необходимо сделать двор привлекательным и удобным для всех в том числе комфортными для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, 
а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Ростова-на-Дону многоквартирными домами истек, не хватает производства работ 
по озеленению дворовых территорий, недостаточное количество парковок 
для временного хранения автомобилей, мало спортивных площадок 
и наружного освещения.

При выполнении работ по благоустройству дворовой территории необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру данной территории для определения функциональных зон. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода.

В рамках реализации приоритетного проекта формирования современной городской среды особое внимание Администрации города направлено 
на повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий позволит повысить 
их экономическую привлекательность, стимулирование предпринимательских инициатив, социально-экономического развития территории, формирование современных и эффективных стандартов развития городской 
социально-культурной среды и вовлечение максимального количества заинтересованных лиц в процессы их улучшений.

Вышеуказанные мероприятия позволят определить перечень основных направлений работы организаций и предприятий по благоустройству, предусмотреть необходимый объем средств на обеспечение базового комплекса работ в течение планового периода и решение существующих проблемных вопросов.

При этом необходимо учитывать, что применение программно-целевого метода в сфере благоустройства является инертным. Благоустройство находится в сильной зависимости от внешних факторов, таких как погодные условия, возникновение чрезвычайных ситуаций, масштабные мероприятия общегородского уровня и другое. Данные факторы невозможно предусмотреть при долгосрочном планировании программных мероприятий и затрат 
на их реализацию, что в итоге сказывается на отклонениях от установленных показателей эффективности реализации. Однако при оперативной корректировке программных мероприятий возможно уменьшить влияние внешних факторов на реализацию Подпрограммы и ее эффективность».
1.1.13.6. Раздел II. «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы, система целевых показателей подпрограммы» изложить в редакции:
«Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОДПРОГРАММЫ, СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Целями настоящей Подпрограммы являются:

- обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного 
и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения. 
Достижение данных целей возможно путем реализации задачи 
по обеспечению качественного содержания и благоустройства объектов благоустройства и озеленения в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону, а также выполнения комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий города Ростова-на-Дону.

На основании муниципального правового акта, определяющего перечень объектов благоустройства и озеленения города Ростова-на-Дону, содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств, установлены территории, подлежащие регулярной уборке за счет средств бюджета города 
Ростова-на-Дону. К подобным объектам отнесены парки, скверы, площади 
и иные объекты общего пользования, улицы, имеющие интенсивное пешеходное и транспортное движение, общей площадью 500 га.

Для поддержания надлежащего состояния озелененных территорий необходимо планомерное обновление зеленого фонда города Ростова-на-Дону за счет удаления опасных, нежизнеспособных и утративших декоративность растений и замены их молодыми саженцами, а также цветочное оформление городских улиц, парков и скверов с применением современных технологий 
и ландшафтного дизайна.

Для компенсации ежегодно отмирающих зеленых насаждений необходимо предусматривать высадку не менее 2,5 тыс. деревьев 
на муниципальных территориях, что в совокупности с объемом посадок, ежегодно выполняющихся самостоятельно жителями и предприятиями города Ростова-на-Дону, позволит сохранить баланс зеленых насаждений 
и не допустить обеднения зеленого фонда города Ростова-на-Дону. Кроме того, на территории города Ростова-на-Дону имеется 28 тыс. кв. м муниципальных цветников различной конфигурации, на которых ежегодно осуществляется высадка до 1,5 млн. цветов.
- повышение привлекательности территории города Ростова-на-Дону 
и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Достижение данной цели возможно путем решения задачи по созданию, реконструкции и благоустройству объектов благоустройства и озеленения. 
При этом комплекс мероприятий разделяется по уровню приоритетности на две составные части - создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения без территориального ориентира и аналогичные мероприятия, осуществляющиеся в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, имеющие привязку к значимым объектам проведения чемпионата.

На территории города Ростова-на-Дону 47 (с учетом муниципальных пляжей) общедоступных рекреационных территорий. Учитывая, что большая часть объектов озеленения создавалась в 1-й половине XX века, около 
30 объектов нуждаются в обновлении и благоустройстве. Проведение работ 
по созданию новых, а также благоустройству и реконструкции существующих парков и скверов в разных районах города Ростова-на-Дону будет способствовать созданию условий для комфортного отдыха горожан и позволит значительно улучшить облик города Ростова-на-Дону.

Определено, что зоной основной активности в период проведения 
в городе Ростове-на-Дону игр Чемпионата мира будет историческая часть города Ростова-на-Дону - территория в границах пр. Сиверса - ул. М. Горького - 
пр. Театральный - ул. Береговая, а также городская набережная и левобережная зоны. В связи с чем необходимо привести в надлежащее состояние
все без исключения объекты благоустройства и озеленения, расположенные 
в обозначенной зоне. На основании проведенной оценки состояния объектов установлено, что 5 объектов данной категории нуждаются в реконструкции
и капитальном ремонте; 25 объектов подлежат благоустройству. Кроме того, планируется создание 2 новых объектов благоустройства.
- создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зонирование общественных территорий.
Достижение данной цели будет решаться из следующих основных задач:

комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий города Ростова-на-Дону;

максимальное вовлечение населения в мероприятия по благоустройству.

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды.
Достижение данной цели складывается из следующих задач:

осуществление мероприятий по контролю численности безнадзорных животных и профилактике их размножения;

осуществление мероприятий по снижению численности переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний.

Бродячие животные, помимо социальной опасности, могут представлять 
и эпидемическую опасность, поскольку являются потенциальными носителями вируса бешенства и других заболеваний. С целью недопущения роста количества бесхозяйных животных на территории города Ростова-на-Дону необходимы целенаправленные мероприятия по контролю 
за их численностью. Наиболее гуманным и действенным способом контроля численности животных является их стерилизация с возвращением в прежние места обитания. Эта мера предотвращает заполнение освобожденного ареала обитания животными из близлежащих районов Ростовской области. Объемы отлова животных формируются из заявлений граждан и юридических лиц, 
а также регулярного патрулирования территорий. Среднегодовой объем отлова составит 8,0 тыс. голов, стерилизации необходимо подвергнуть 
до 1,6 тыс. голов, вакцинации от бешенства - до 1,5 тыс. голов. Данные меры позволят сдерживать рост популяции и снизить вероятность заболевания бешенством.

С целью недопущения возникновения очагов опасных заболеваний, распространяемых кровососущими насекомыми окрыленных форм 
и грызунами, необходима регулярная химическая обработка территорий, благоприятных для размножения носителей инфекции. В последние годы ежегодная площадь акарицидной обработки составляла 400 га, площадь дератизации - 400 га, площадь обработки от комаров - 250 га, что позволяло 
не допускать возникновения эпидемий. В аналогичном объеме должны выполняться работы в течение 2014 - 2018 гг.
- обеспечение условий для осуществления погребения умерших.
Данная цель может быть достигнута при реализации задачи 
по строительству и благоустройству муниципальных кладбищ.

Из 9 муниципальных кладбищ города Ростова-на-Дону открытым 
для новых захоронений является только Северное кладбище, 8 кладбищ открыты только для родственных захоронений. В качестве оперативной меры планируется приобретение земельного участка для размещения нового муниципального кладбища.

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

площадь уборочных работ (ежегодно) - 500 га;

количество посаженных деревьев на конец 2020 года составит - 
11 500,0 штук;

площадь посадки цветников на конец 2020 года составит 198 тыс. кв. м;

количество благоустроенных объектов озеленения на конец 
2020 года - 31 единица;

количество реконструированных объектов озеленения на конец 
2020 года - 10 единиц;

количество созданных объектов озеленения на конец 2020 года - 
5 единиц;

количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года - 
22 единицы;

количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года - 4 единицы;

количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года - 
2 единицы;

количество отловленных животных на конец 2020 года - 7,7 тыс. единиц;

количество стерилизованных животных на конец 2020 года - 
13,8 тыс. единиц;

количество вакцинированных животных на конец 2020 года - 
6,6 тыс. единиц;

площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) - 250 га;

площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) - 400 га;

площадь акарицидной обработки (ежегодно) - 400 га;

количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ 
на конец 2020 года - 1 единица; 

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды - 742 единицы;

площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды - 0,513 кв.км.;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 
в рамках формирования современной городской среды - 11,21%;

количество благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды - 12 единиц;

площадь благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды - 0,392 кв.км.;

доля благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды - 11,32%.

Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей согласно таблице 
№ 1.

Таблица № 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
	№

п/п
	Наименова-ние целей 
и целевых показателей подпрограм-мы
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показателя
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	Цели подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»:
обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;

благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды;

обеспечение условий для осуществления погребения умерших;

благоустройство дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды;
благоустройство общественных территорий в рамках формирования современной городской среды.

	1.
	Площадь уборочных работ
	га
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	2.
	Количество посаженных деревьев
	штук
	4000
	4000
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250

	3.
	Площадь посадки цветников
	тыс. м
	33
	33
	28
	28
	25
	28
	28
	28

	4.
	Количество благоустроен-ных объектов озеленения
	единиц
	1
	-
	-
	3
	19
	3
	3
	3

	5.
	Количество реконструи-рованных объектов озеленения
	единиц
	1
	1
	-
	-
	-
	3
	3
	3

	6.
	Количество созданных объектов озеленения
	единиц
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	7.
	Количество благоустро-енных объектов озеленения 
в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира 
по футболу 2018 года
	единиц
	-
	2
	1
	2
	13
	4
	0
	0

	8.
	Количество реконструи-рованных объектов озеленения 
в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира 
по футболу 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	0
	0

	9.
	Количество созданных объектов озеленения 
в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира 
по футболу 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	0

	10.
	Количество отловленных животных
	тыс. единиц
	8,0
	2,1
	3,0
	1,2
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	11.
	Количество стерилизован-ных животных
	тыс. единиц
	1,6
	2,4
	3,9
	2,1
	1,5
	1,3
	1,3
	1,3

	12.
	Количество вакцинирован-ных животных
	тыс. единиц
	1,45
	1,2
	2,9
	1,1
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	13.
	Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых
	га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	14.
	Площадь дератизации открытых стаций
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	15.
	Площадь акарицидной обработки
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	16.
	Количество введенных 
в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
	единиц
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	17.
	Количество благоустроен-ных дворовых территорий многоквартир-ных домов
	единиц
	682
	0
	0
	0
	742
	0
	0
	0

	18.
	Площадь благоустроен-ных дворовых территорий многоквартир-ных домов
	кв.км.
	0,428
	0
	0
	0
	0,513
	0
	0
	0

	19.
	Доля благоустроен-ных дворовых территорий многоквартир-ных домов
	%
	10,31
	0
	0
	0
	11,21
	0
	0
	0

	20.
	Количество благоустроен-ных общественных территорий
	единиц
	11
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0

	21.
	Площадь благоустроен-ных общественных территорий
	кв.км.
	0,138
	0
	0
	0
	0,392
	0
	0
	0

	22.
	Доля благоустроен-ных общественных территорий
	%
	10,38
	0
	0
	0
	11,32
	0
	0
	0»


1.1.13.7. Раздел III. «Механизм реализации, управление подпрограммой 
и контроль за ходом ее реализации» изложить в редакции:
«Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Подпрограммы включает поэтапное выполнение основных мероприятий. Оценка результативности действия Подпрограммы проводится ежегодно.

1. Департамент ЖКХ и энергетики формирует общий перечень и объем работ, направленных на выполнение поставленных задач по благоустройству, 
с учетом требований нормативных актов, отраслевых стандартов 
и технологических регламентов, обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы исполнителями.

2. Исполнители Подпрограммы обосновывают объемы и виды работ, обеспечивают своевременное и отвечающее требованиям законодательства 
Российской Федерации выполнение мероприятий программы, регулярный и качественный надзор за выполнением работ, в том числе в случае привлечения третьих лиц 
на основании муниципальных контрактов и договоров.

3. Исполнители Подпрограммы в сроки, установленные нормативными правовыми актами, представляют отчет о фактическом выполнении мероприятий, объемах и стоимости работ.

4. С целью оптимизации расходования средств Департамента ЖКХ 
и энергетики обеспечивает контроль освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, имеет право получать информацию о текущем состоянии мероприятий, движении финансовых активов и регулярно производить выездные проверки соответствия фактически выполненных работ и представленной информации.

5.  Организационное обеспечение благоустройства дворовых территорий включает следующие мероприятия:

5.1.  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий формируются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении  правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», постановления Администрация города Ростова-на-Дону от 24.03.2017 № 234 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и предложений граждан и организаций о включении общественной территории в подпрограмму «Благоустройство города Ростова-на-Дону» муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Ростова-на-Дону» на 2017 год».
5.2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий включают следующие перечни работ:

1) минимальный перечень видов работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

2) дополнительный перечень видов работ:

озеленение территорий;

устройство пешеходных дорожек;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование площадок для отдыха;

оборудование площадок для выгула животных;

устройство информационных стендов;

установка малых архитектурных форм;

иные виды работ по согласованию с собственниками помещений 
в многоквартирных домах.

Примерные образцы элементов благоустройства по минимальному перечню видов работ указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

Примерные образцы элементов благоустройства 

по минимальному перечню видов работ
	№
	Образец элементов благоустройства

	Образец № 1
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	Образец № 2
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5.3.  Благоустройство дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу, проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5.4.  Благоустройство дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу, может проводиться с привлечением студенческих строительных отрядов.
5.5.  Критерии отбора дворовой территории многоквартирных домов 
с целью включения их в муниципальную программу, порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов проводятся в соответствии с постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 24.03.2017 № 234 «Об утверждении Порядка представления рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и предложений граждан и организаций о включении общественной территории в подпрограмму «Благоустройство города 
Ростова-на-Дону» муниципальной программы «Развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Ростова-на-Дону» на 2017 год».

5.6.  Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, утверждается общественной комиссией 
по вопросам реализации на территории города Ростова-на-Дону мероприятий по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» (далее – общественная комиссия).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству указан в таблица № 2.

Таблица № 2
Адресный перечень многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году

	№ п/п
	№ п/п
	Адрес

	Ворошиловский район

	1
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 17

	2
	2
	г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, 26/55

	3
	3
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 105/1

	4
	4
	г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14б

	5
	5
	г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 37б

	6
	6
	г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, 62

	7
	7
	г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 70

	8
	8
	г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 32

	9
	9
	г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, 59

	10
	10
	г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 39

	11
	11
	г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 9

	Железнодорожный район

	12
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Круговая, 91

	13
	2
	г. Ростов-на-Дону, ул. Заводская, 20б

	14
	3
	г. Ростов-на-Дону, ул. Верещагина, 6

	15
	4
	г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 370

	16
	5
	г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 26

	17
	6
	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, 50/2

	18
	7
	г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 22

	19
	8
	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, 48

	20
	9
	г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 26/1

	21
	10
	г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 24

	Кировский район

	22
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 99

	23
	2
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 8

	24
	3
	г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 37/29

	25
	4
	г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 10

	26
	5
	г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 12

	27
	6
	г. Ростов-на-Дону, пер. Кольцовский, 5/7

	28
	7
	г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 14/1

	29
	8
	г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 34

	30
	9
	г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 236

	31
	10
	г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 16/1

	32
	11
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 81

	33
	12
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 137/50

	34
	13
	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 111

	35
	14
	г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 204

	36
	15
	г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 14а

	37
	16
	г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 65

	Ленинский район

	38
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 82

	39
	2
	г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 15/40

	40
	3
	г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 11

	41
	4
	г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 30

	Октябрьский район

	42
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 4/4

	43
	2
	г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 127/151

	44
	3
	г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 87

	45
	4
	г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 4/2

	46
	5
	г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 83

	47
	6
	г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 20

	48
	7
	г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 138

	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 69

	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 71

	49
	8
	г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 71

	Первомайский район

	50
	1
	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 34/6

	51
	2
	г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 124/5

	52
	3
	г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 165

	53
	4
	г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 9/1

	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 9/2

	54
	5
	г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78

	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 80

	55
	6
	г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Грамши,178/2

	56
	7
	г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 80/1

	57
	8
	г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 11

	58
	9
	г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 55а

	59

	10
	г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 157

	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 159

	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 161

	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 163

	60
	11
	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 14

	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 16

	61
	12
	г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 94

	Пролетарский район

	62
	1
	г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 2/40

	63
	2
	г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 156

	64
	3
	г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 308/1

	65
	4
	г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 99 (99а,103,103б)

	Советский район

	64
	1
	г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 237

	65
	2
	г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 215

	66
	3
	г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 4/4

	67
	4
	г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 48/3

	68
	5
	г. Ростов-на-Дону, пр.  Коммунистический, 45

	69
	6
	г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 27б

	70
	7
	г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 27

	71
	8
	г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 31

	72
	9
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 74/68

	73
	10
	г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 58/4

	74
	11
	г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 15

	75
	12
	г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 25/2

	76
	13
	г. Ростов-на-Дону, пр.  Коммунистический, 48/2


5.7.  Мероприятия по формированию современной городской среды, 
в части благоустройства дворовой территории реализуются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Адресное распределение бюджетных средств, осуществляется 
в соответствии с правовым актом Администрации города Ростова-на-Дону.

Форма трудового и (или) финансового участия и доля участия заинтересованных лиц определяется протоколом общего собрания собственников в многоквартирных домах.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ, доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, не должна быть менее одного процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

5.8. Сметная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ определяется с применением федеральных и территориальных единичных расценок, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. При этом подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.

5.9.  В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предоставляются средства муниципальным казенным учреждениям:

-  на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 
или иным специализированным потребительским кооперативам, которые выбраны собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – получатели субсидий);

-  на проведение конкурсных процедур в рамках Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.10.  Муниципальные казенные учреждения (в случае проведения конкурсных процедур), получатели субсидий, открывают отдельные банковские счета, на которые подлежат перечислению средства 
из всех предусмотренных источников финансирования, в том числе средства собственников помещений в многоквартирном доме (в рамках дополнительного перечня), вносимые в счет оплаты доли софинансирования. 
Указанные банковские счета должны открываться и обслуживаться 
в российских кредитных организациях, размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах муниципального казначейства (для муниципальных казенных учреждений). 
5.11.  Муниципальные казенные учреждения и получатели субсидий обязаны обеспечить учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Получатели субсидий ежемесячно предоставляют информацию 
в муниципальные казенные учреждения о поступающих средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в сроки и по форме, предусмотренной соглашением (договором).
Муниципальные казенные учреждения обеспечивают ежемесячную публикацию указанных данных на официальном портале городской Думы 
и Администрации города Ростова-на-Дону и направление их в этот же срок 
в адрес общественной комиссии.

5.12.  Расходование бюджетных средств и средств собственников, 
в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, производится на основании актов выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы 
№ КС-3.

Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 должны быть также подписаны представителями собственников помещений в многоквартирном доме, выбранными на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Перечисление бюджетных средств и средств собственников осуществляется в течение 40 рабочих дней.
5.13.  Функция строительного контроля за проведением мероприятий 
по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов выполняется муниципальными казенными учреждениями на безвозмездной основе.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицо, осуществляющее функции строительного контроля, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким работам.

По итогам реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов главный распорядитель бюджетных средств и представители органов муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

5.14.  Бюджетные средства имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иный цели.

6.  Организационное обеспечение благоустройство общественных территорий включает следующие мероприятия:

6.1.  Мероприятия по благоустройству общественных территорий формируются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении  правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 № 603 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», постановления Администрация города Ростова-на-Дону от 24.03.2017 № 234 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и предложений граждан и организаций о включении общественной территории в подпрограмму «Благоустройство города Ростова-на-Дону» муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Ростова-на-Дону» на 2017 год».

6.2.  Благоустройство общественных территорий, включенных 
в муниципальную программу, проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6.3.  Критерии отбора общественных территорий многоквартирных домов 
с целью включения их в муниципальную программу, порядок разработки, обсуждения и утверждение дизайн-проектов проводятся в соответствии 
с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 24.03.2017 № 234 «Об утверждении Порядка представления рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и предложений граждан и организаций о включении общественной территории в подпрограмму «Благоустройство города Ростова-на-Дону» муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Ростова-на-Дону» на 2017 год».

6.4. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
утверждается общественной комиссией по вопросам реализации на территории города Ростова-на-Дону мероприятий по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда».

Общественные территории, которые подлежат благоустройству, 
с указанием перечня видов работ указаны в таблице № 3.

Таблица № 3
Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству
	№ п/п
	№ п/п
	Адрес
	Виды работ

	1
	1
	Благоустройство территории (земельные участки 
с кадастровыми 
№ 61:44:0041306:74; 

№ 61:44:0041306:75)»


	Обустройство:

- подпорных стен, входных групп,  пандусов;

- спортивных и детских площадок;

- покрытия, тротуаров и площадок;

- вертикальной планировки;

- малых архитектурных форм;

- озеленение;

- модульных зданий;

- внутриплощадных сетей 0,4кВ;

- наружного освещения;

- наружных сетей водоснабжения;

- наружных сетей водоотведения


6.5.  Сметная стоимость работ по благоустройству общественных территорий определяется с применением федеральных и территориальных единичных расценок, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов 
и сметных цен строительных ресурсов. При этом подлежит проверке 
на предмет достоверности ее определения.

6.6.  В рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий многоквартирных домов предоставляются средства муниципальным казенным учреждениям на проведение конкурсных процедур 
в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

6.7.  Муниципальные казенные учреждения открывают отдельные банковские счета, на которые подлежат перечислению средства 
из всех предусмотренных источников финансирования.

Указанные банковские счета должны открываться и обслуживаться 
в российских кредитных организациях, размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах муниципального казначейства.
6.8.  Муниципальные казенные учреждения обязаны обеспечить учет поступающих средств в отношении общественных территорий подлежих благоустройству.

Муниципальные казенные учреждения ежемесячную публикуют указанные данные на официальном портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону и направляют их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

6.9.  Расходование бюджетных средств по благоустройству общественных территорий производится на основании актов выполненных работ формы 
№ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Перечисление бюджетных средств и средств собственников осуществляется в течение 30 рабочих дней.

6.10.  Функция строительного контроля за проведением мероприятий 
по благоустройству общественных территории многоквартирных домов выполняется муниципальными казенными учреждениями на безвозмездной основе.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицо, осуществляющее функции строительного контроля, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким работам.

По итогам реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий главный распорядитель бюджетных средств и представители органов муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением получателями бюджетных средств условий, целей и порядка 
их предоставления.

6.11.  Бюджетные средства имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иный цели.

7. Контроль за исполнением программных мероприятий, целевым 
и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых 
на реализацию Подпрограммы, осуществляется Департаментом ЖКХ 
и энергетики».
1.1.14.  В приложении 11 к муниципальной программе строку «Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в реакции:
	«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
55 250,5 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1.  Средства областного бюджета – 34 188,6 тыс. рублей.

2.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 
21 061,9 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 25,0 тыс. рублей;

2017 год – 55 225,5 тыс. рублей».


2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам ЖКХ) Сакеллариус В.И.
	Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону
	
	В.В. Кушнарев


Постановление вносит

Департамент

жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики

города Ростова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 23.05.2017 № 439
«Таблица № 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование целей 
и целевых показателей Программы
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показате-ля
	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону

	1.1
	Цели подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	1.1.1.
	Площадь расселения аварийного жилищного фонда
	кв. м
	5327,31
	9993,42
	3058,7
	1761,4
	659,3
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда
	единиц
	155
	302
	102
	41
	21
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда
	человек
	475
	751
	206
	107
	43
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Цели подпрограммы № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»:

создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования 
и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону;

снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;

улучшение технического состояния и повышение востребованности муниципальных нежилых помещений для использования 
на условиях аренды

	2.1.
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция 
санитарно-технических систем 
и инженерного оборудования
	единиц
	10
	26
	7
	0
	0
	100
	0
	0

	2.2.
	Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	2
	0
	1
	0
	0
	14
	0
	0

	2.3.
	Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, 
в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	3.
	Цель подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города 
Ростова-на-Дону»: создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан;

	3.1.
	Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
	тыс. кв. м
	227,31
	358,3
	130,7
	159,5
	108,8
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	155
	159
	63
	82
	67
	0
	0
	0

	3.3.
	Количество лифтов, подлежащих замене
	единиц
	156
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Цель подпрограммы № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»:

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в городе Ростове-на-Дону, в том числе за счет сокращения неэффективного энергопотребления потребителями коммунальных ресурсов

	4.1.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-

	4.2.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	%
	54,4
	61,2
	63,4
	63,4
	71,0
	100
	-
	-

	4.3.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	%
	68,2
	76,1
	78,4
	78,4
	90,5
	100
	-
	-

	4.4.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа
	%
	57,2
	57,2
	58,3
	58,3
	69,3
	100
	-
	-

	5.
	Цели подпрограммы № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг 
и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»:

мониторинг мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону;

проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры для последующей передачи документов администрациями районов города Ростова-на-Дону в Департамент имущественно-земельных отношений города 
Ростова-на-Дону для принятия в муниципальную собственность города Ростова-на-Дону бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в установленном порядке;

повышение показателей энергосбережения объектов коммунальной сферы

	5.1.
	Доля бесхозяйных объектов газо- 
и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию 
для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону
	%
	65,9
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	0
	0

	5.2.
	Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	100

	5.3
	Количество приобретенных частотных преобразователей 
для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
	единиц
	845
	137
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Цели подпрограммы № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»:

удовлетворение потребностей населения в наружном освещении города Ростова-на-Дону

	6.1.
	Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
	км
	6
	10,2
	16,0
	56,6
	12,1
	0,0
	30,3
	30,3

	6.2.
	Доля восстановленных сетей наружного освещения
	%
	4,5
	0,6
	0,8
	3,4
	0,99
	2,3
	2,3
	2,3

	6.3.
	Количество модернизированных 
и замененных светоточек
	штук
	200
	267
	267
	1917
	496
	267
	267
	267

	7.
	Цели подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»:

обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;

благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды;

обеспечение условий для осуществления погребения умерших;

благоустройство дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды;
благоустройство общественных территорий в рамках формирования современной городской среды.

	7.1.
	Площадь уборочных работ
	га
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	7.2.
	Количество посаженных деревьев
	штук
	4000
	4000
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250

	7.3.
	Площадь посадки цветников
	тыс. м
	33
	33
	28
	28
	25
	28
	28
	28

	7.4.
	Количество благоустроенных объектов озеленения
	единиц
	1
	-
	-
	3
	19
	3
	3
	3

	7.5.
	Количество реконструированных объектов озеленения
	единиц
	1
	1
	-
	-
	-
	3
	3
	3

	7.6.
	Количество созданных объектов озеленения
	единиц
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	7.7.
	Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 
2018 года
	единиц
	-
	2
	1
	2
	13
	4
	0
	0

	7.8.
	Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 
2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	0
	0

	7.9.
	Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира 
по футболу 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	0

	7.10.
	Количество отловленных животных
	тыс. единиц
	8,0
	2,1
	3,0
	1,2
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	7.11.
	Количество стерилизованных животных
	тыс. единиц
	1,6
	2,4
	3,9
	2,1
	1,5
	1,3
	1,3
	1,3

	7.12.
	Количество вакцинированных животных
	тыс. единиц
	1,45
	1,2
	2,9
	1,1
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	7.13.
	Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых
	га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	7.14.
	Площадь дератизации открытых стаций
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	7.15.
	Площадь акарицидной обработки
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	7.16.
	Количество введенных 
в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
	единиц
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	7.17.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	единиц
	682
	0
	0
	0
	742
	0
	0
	0

	7.18.
	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	кв.км.
	0,428
	0
	0
	0
	0,513
	0
	0
	0

	7.19.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	10,31
	0
	0
	0
	11,21
	0
	0
	0

	7.20.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	11
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0

	7.21.
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	кв.км.
	0,138
	0
	0
	0
	0,392
	0
	0
	0

	7.22.
	Доля благоустроенных общественных территорий
	%
	10,38
	0
	0
	0
	11,32
	0
	0
	0

	8.
	Цели подпрограммы № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»: 

ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной 
и экологической безопасности; реконструкция и модернизация тепловых сетей

	8.1.
	Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования
	единиц
	15
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.2.
	Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация 
и реконструкция

	единиц
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	8.3.
	Количество закрытых 
и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи 
со строительством теплотрасс 
и переподключением абонентов
	единиц
	2
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.4.
	Количество закрытых 
и ликвидированных подвальных угольных котельных, 
не отвечающих современным экологическим требованиям
	единиц
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.5.
	Протяженность реконструированных 
и модернизированных тепловых сетей
	км
	0,3
	1,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.6.
	Количество приобретаемых передвижных котельных 
для многоквартирных домов, 
не имеющих постоянного источника теплоснабжения
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Цели подпрограммы № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»: 

увеличение протяженности построенных и реконструированных сетей наружного освещения.

	9.1.
	Протяженность построенных сетей наружного освещения
	км
	0
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	-»
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«Таблица № 2

Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№ п/п
	Источники

финансирования
	ВСЕГО

(тыс. руб.)
	в том числе по годам:

	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019 
год
	2020
год

	1.
	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	1.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	1 626 836,7
	445 200,3
	372 595,9
	392 138,8
	416 901,7
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	977 109,5
	227 302,0
	339 182,8
	138 398,4
	272 226,3
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Итого
по подпрограмме № 1
	2 603 946,2
	672 502,3
	711 778,7
	530 537,2
	689 128,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»

	2.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	217 668,2
	75 986,2
	25 769,8
	22 354,4
	33 275,4
	19 427,0
	20 427,7
	20 427,7

	2.4.
	Итого
по подпрограмме № 2
	217 668,2
	75 986,2
	25 769,8
	22 354,4
	33 275,4
	19 427,0
	20 427,7
	20 427,7

	3.
	Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»

	3.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	14,8
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Средства областного

бюджета
	1 159 084,0
	262 934,8
	308 749,1
	285 000,0
	302 400,1
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	2 995 346,8
	620 185,8
	526 407,9
	535 401,5
	505 346,6
	263 262,6
	272 371,2
	272 371,2

	3.4.
	Итого
по подпрограмме № 3
	4 154 445,6
	883 135,4
	835 157,0
	820 401,5
	807 746,7
	263 262,6
	272 371,2
	272 371,2

	4.
	Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»

	4.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	13 980,7
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 894,2
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.
	Итого
по подпрограмме № 4
	13 980,7
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 894,2
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг
и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	5.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.2.
	Средства областного

бюджета
	32 585,0
	32 585,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	21 101,4
	2 790,1
	2 378,0
	2 300,0
	7 423,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	5.4.
	Итого
по подпрограмме № 5
	53 686,4
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	7 423,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	6.
	Подпрограмма № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»

	6.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	1 515 188,1
	218 524,7
	127 530,9
	309 102,0
	277 013,1
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	6.4.
	Итого
по подпрограмме № 6
	1 515 188,1
	218 524,7
	127 530,9
	309 102,0
	277 013,1
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	7.
	Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	7.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	581 358,0
	0,0
	0,0
	0,0
	581 358,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2.
	Средства областного бюджета
	308 420,3
	4 499,6
	9 973,4
	1 578,1
	292 369,2
	0,0
	0,0
	0,0

	7.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	7 838 258,6
	934 420,7
	916 482,5
	1 152 079,3
	1 523 353,4
	1 213 360,9
	1 049 280,9
	1 049 280,9

	7.4.
	Итого
по подпрограмме № 7
	8 728 036,9
	938 920,3
	926 455,9
	1 153 657,4
	2 397 080,6
	1 213 360,9
	1 049 280,9
	1 049 280,9

	8.
	Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»

	8.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.
	Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	22 919,2
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.4.
	Итого
по подпрограмме № 8
	22 919,2
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Подпрограмма № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»

	9.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2.
	Средства областного бюджета
	34 188,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34 188,6
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	21 061,9
	0,0
	0,0
	25,0
	21 036,9
	0,0
	0,0
	0,0

	9.4.
	Итого
по подпрограмме №9
	55 250,5
	0,0
	0,0
	25,0
	55 225,5
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону»

	10.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	2 208 209,5
	445 215,1
	372 595,9
	392 138,8
	998 259,7
	0,0
	0,0
	0,0

	10.2.
	Средства областного бюджета
	1 534 277,9
	300 019,4
	318 722,5
	286 578,1
	628 957,9
	0,0
	0,0
	0,0

	10.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	13 622 634,4
	2 108 229,3
	1 941 856,7
	2 161 541,7
	2 641 569,2
	1 692 770,1
	1 538 333,7
	1 538 333,7

	10.4.
	Итого
по программе
	17 365 121,8
	2 853 463,8
	2 633 175,1
	2 840 258,6
	4 268 786,8
	1 692 770,1
	1 538 333,7
	1 538 333,7
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Система программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	Муниципаль-ный заказчик, 
исполнитель
	Сроки испол-нения
	Источник финанси-рования
КЦСР
	Объем финансирования, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	
	Всего
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019
год
	2020
год

	1.
	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	2.
	Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа»

	3.
	1.1. Меро-приятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства, 
а также 
за счет средств областного 
и местного бюджетов 
на софинанси-рование данных средств (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Средства Фонда 
(06 1 9502, 
06 1 01 09502) Бюджет города 
(06 1 9602, 06 1 01 S9602) Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	2 579 155,8
	667 354,3
	705 515,4
	530 427,2
	675 858,9
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	1.1.1. Меро-приятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммунально-го хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	2014-2017 гг.
	Средства Фонда 
(06 1 9502, 06 1 01 09502)
	1 626 836,6
	445 200,3
	372 595,9
	392 138,8
	416 901,7
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	1.1.2. Меро-приятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного 
и местного бюджетов 
на софинанси-рование средств, поступивших 
от Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 1 9602, 06 1 01 S9602, 
06 1 2030, 06 1 01 20300)
	675 765,9
	222 154,0
	332 919,5
	81 421,7
	39 270,7
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	1.1.3. Меро-приятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным 
для проживания, 
за счет средств местного бюджета 
	Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	2016 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 1 01 20300) 
	276 553,3
	0,0
	0,0
	56 866,7
	219 686,6
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	1.2. Обеспе-чение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в том числе
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг. 
	Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	24 790,4
	5 148,0
	6 263,3
	110,0
	13 269,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	1.2.1. Офор-мление документов 
для рассмотрения вопроса 
о непригод-ности многоквар-тирных домов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	1 749,8
	1 175,6
	190,0
	0,0
	384,2
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	1.2.2. Снос жилых строений, признанных аварийными
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 – 2015 гг., 2017 год
	Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	17 488,8
	3 463,9
	4 386,8
	0,0
	9 638,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	1.2.3. Анализ конъюнктуры первичного жилья
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	115,0
	65,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	1.2.4. Раздел земельных участков, оформление технической документа-ции, снятие объектов 
с кадастрового учета
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	192,7
	94,1
	98,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	1.2.5. Меро-приятия 
по рыночной оценке стоимости жилых 
и нежилых помещений ветхого, непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежа-щего гражданам 
на праве собственнос-ти, 
а также рыночной оценке стоимости муниципаль-ных жилых помещений, предоставля-емых собственни-кам взамен изымаемых 
с зачетом 
в выкупную стоимость
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	1 343,3
	178,5
	880,0
	110,0
	174,8
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	1.2.6. Изго-товление справок 
об отсутствии (наличии) 
у граждан иного жилья, 
о сносе объектов жилищного фонда, 
о расчете долей собственников помещений 
в аварийном жилищном фонде, оформление технических паспортов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	82,0
	34,4
	47,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	1.2.7. Выпо-лнение страховочных мероприятий, с целью предотвраще-ния чрезвычайной ситуации, 
в том числе изготовление технической документации
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	666,6
	76,6
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	1.2.8. Изго-товление информаци-онных табличек 
на дома, подлежащие отселению
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 -2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	80,2
	59,9
	20,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	1.2.9. Расходы на изъятие 
в муниципаль-ную собственность путем выкупа нежилых помещений 
в многоквартир-ных домах, признанных аварийными, подлежащими сносу 
или реконструк-ции 
на основании судебных решений
	Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	2017
	Бюджет города 
(06 1 01 20530)
	3 072,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 072,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Итого
(по основному мероприятию)
	2 603 946,2
	672 502,3
	711 778,7
	530 537,2
	689 128,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Всего
(по подпрограмме № 1)
	2 603 946,2
	672 502,3
	711 778,7
	530 537,2
	689 128,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города 
Ростова-на-Дону»

	20.
	Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»

	21.
	2.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059,

06 2 01 00590)
	50 391,2
	6 816,3
	6 325,0
	6 228,9
	7 596,9
	7 596,9
	8 597,6
	7 229,6

	22.
	2.1.1. Субсидии 
на иные расходы, 
не относящиеся 
к расходам, включенным 
в состав субсидии 
на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 0059)
	103,7
	103,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23.
	2.1.2. Мероприятия 
по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону (муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059,

06 2 01 00590)
	50 287,5
	6 712,6
	6 325,0
	6 228,9
	7 596,9
	7 596,9
	8 597,6
	7 229,6

	24.
	2.2. Мероприятия 
по содержанию муниципального жилого фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2031,

06 2 01 20310)
	9 209,8
	3 967,4
	640,9
	601,5
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	25.
	2.2.1. Мероприятия 
по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация 
за жилищно-коммунальные услуги 
за незаселенные муниципальные квартиры)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом», Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2031,

06 2 01 20310)
	9 209,8
	3 967,4
	640,9
	601,5
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	26.
	2.3. Мероприятия 
по содержанию муниципального нежилого фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2032,

06 2 01 20320,
06 2 2043,

06 2 01 20430)
	43 261,3
	41 798,9
	677,0
	563,8
	221,6
	0,0
	0,0
	0,0

	27.
	2.3.1. Мероприятия 
по содержанию муниципального нежилого фонда (ремонт 
и обследование нежилых помещений)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
(0622032,

06 2 01 20320)
	41 439,8
	41 439,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28.
	2.3.2. Мероприятия 
по капитальному ремонту помещений общего пользования 4, 5 этажей жилого дома по адресу: 
бул. Комарова, 28/4
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города
(06 2 0059)
	330,2
	0,0
	330,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29.
	2.3.3. Мероприятия 
по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация 
за жилищно-коммунальные услуги)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.


	Бюджет города
(06 2 2032,

06 2 01 20320)
	1 491,3
	359,1
	346,8
	563,8
	221,6
	0,0
	0,0
	0,0

	30.
	2.4. Инвентари-зации объектов жилого фонда 
с целью последующей регистрации 
или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2042, 06 2 01 20420)
	572,5
	381,9
	183,8
	6,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31.
	2.5. Инвентари-зации объектов нежилого фонда с целью последующей регистрации 
или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	Бюджет города
(06 2 2043,

06 2 01 20430)
	588,9
	64,3
	418,1
	41,1
	65,4
	0,0
	0,0
	0,0

	32.
	2.6. Мероприятия 
по содержанию, текущему ремонту 
и капитальному ремонту муниципального маневренного, специализиро-ванного жилищного фонда
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590, 
06 2 2031, 06 2 01 20310, 
06 2 2044, 06 2 01 20440)
	33 333,4
	7 342,4
	7 391,3
	3 683,3
	13 548,4
	0,0
	0,0
	1 368,0

	33.
	2.6.1. Мероприя-тия 
по содержанию муниципального специализиро-ванного жилищного фонда Дом Ветеранов
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590)
	5 774,1
	1 670,1
	1 368,0
	1 368,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 368,0

	34.
	
	
	
	Бюджет города (0622031, 06 2 01 20310)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	35.
	2.6.2. Мероприя-тия, направленные 
на компенсацию затрат 
по содержанию 
и ремонту муниципальных жилых помещений 
до момента заключения договора социального найма (заселения) 
и муниципальных нежилых помещений 
в специализиро-ванном муниципальном жилищном фонде
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2016 гг
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590)
	1 150,8
	353,6
	430,0
	367,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36.
	
	
	
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	592,2
	501,1
	91,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37.
	2.6.3. Мероприя-тия, направленные 
на компенсацию затрат 
по коммунальным услугам муниципальных жилых помещений 
до момента заключения договора социального найма (заселения) 
и муниципальных нежилых помещений 
в специализирован-ном муниципальном жилищном фонде 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2016 гг
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590)
	797,1
	797,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38.
	
	
	
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	2 594,2
	1 745,9
	275,6
	572,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39.
	2.6.4. Мероприя-тия, направленные 
на выполнение капитального ремонта кровли по адресу: 
бул. Комарова, 28/4 (субсидии 
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2044)
	1 034,8
	1 034,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40.
	2.6.5. Мероприя-тия, направленные 
на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014-2015 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	1 335,4
	385,0
	950,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41.
	2.6.5.1. Мероприя-тия, направленные 
на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 1 
по адресу: 
бул. Комарова, 28/4 (субсидии 
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	42.
	2.6.5.2. Меро-приятия, направленные 
на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 77 
по адресу: 
бул. Комарова, 28/4 (субсидии 
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	185,0
	185,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43.
	2.6.5.3. Меро-приятия, направленные 
на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир 
по адресу: 
бул. Комарова, 30/4, 30А (субсидии 
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	950,4
	0,0
	950,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44.
	2.6.6. Корректи-ровка сметной документации проекта 
на выполнение аварийного электроосвещения 
по адресам: 
бул. Комарова, 28/4, 30/4, 30А, получение заключения 
о достоверности сметной стоимости
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	125,4
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45.
	2.6.7. Монтаж аварийного электроосвещения 
по адресам: 
бул. Комарова, 28/4, 30/4, 30А, получение заключения 
о достоверности сметной стоимости
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	3 042,9
	0,0
	3 042,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	46.
	2.6.8. Проведение инженерного 
и технического обследования, получение технического заключения 
о несущей способности конструкций жилого дома 
и его помещений, расположеного 
по адресу: 
ул. М.Горького, 270, литер А
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	729,4
	729,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	47.
	2.6.9. Мероприятия по ремонту электрических кабелей 
по 
бул. Комарова, 30/4
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	168,1
	0,0
	168,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	48.
	2.6.10. Меропри-ятия 
по капитальному ремонту трубопровода системы отопления 
в техническом подполье дома 
по адресу: 
бул. Комарова, 30а
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	47,8
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49.
	2.6.11. Меро-приятия 
по капитальному ремонту системы канализации 
в подвалах жилых домов по адресам: бул. Комарова, 30а, 
бул. Комарова, 30/4 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	1 017,4
	0,0
	1 017,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50.
	2.6.12. Меро-приятия 
по установке приборов учета тепловой энергии (общедомовой), 
в том числе разработке 
проектно-сметной документации
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2016 год
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	1 375,4
	0,0
	0,0
	1 375,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	51.
	2.6.13. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по бул. Комарова, 30а и 
по бул. Комарова, 30/4
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2017 год
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	13 027,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 027,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52.
	2.6.14. Задолженность 
за содержание 
и отопление незаселенных муниципальных квартир по адресу ул. Борисоглебская, 18
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2017 год
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590)
	13,2
	0,0
	0,0
	0,0
	13,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	508,2
	0,0
	0,0
	0,0
	508,2
	0,0
	0,0
	0,0

	53.
	2.7. Мероприятия 
по реконструкции 
и ремонту санитарно-технических систем 
и инженерного оборудования муниципальных квартир
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону 
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 4043)
	2 557,0
	2 557,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	54.
	2.8. Мероприятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества (муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(0629021,

06 2 01 90210)
	77 741,1
	13 058,0
	10 133,7
	11 229,0
	10 830,1
	10 830,1
	10 830,1
	10 830,1

	55.
	2.9. Инвентариза-ция бесхозяйных объектов с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города
(06 2 01 20520)
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0

	56.
	Итого
(по основному мероприятию)
	217 668,2
	75 986,2
	25 769,8
	22 354,4
	33 275,4
	19 427,0
	20 427,7
	20 427,7

	57.
	Всего
(по подпрограмме № 2)
	217 668,2
	75 986,2
	25 769,8
	22 354,4
	33 275,4
	19 427,0
	20 427,7
	20 427,7

	58.
	Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города 
Ростова-на-Дону»

	59.
	Основное мероприятие «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»

	60.
	3.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города 
(06 3 0059, 
06 3 01 00590)
	713 804,7
	102 727,8
	101 853,3
	103 238,4
	97 729,2
	97 550,8
	105 352,6
	105 352,6

	61.
	3.2. Расходы 
на капитальный ремонт, ремонт 
и оборудование муниципального жилищного фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города 
(06 3 2033, 
06 3 01 20330)
	264 825,1
	31 068,9
	47 111,2
	37 403,7
	37 421,7
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2

	62.
	3.2.1. Расходы 
на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (региональный Фонд)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города 
(06 3 2033,
06 3 01 20330)
	258 233,4
	25 955,6
	46 289,0
	37 106,0
	37 063,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2

	63.
	3.2.2. Расходы 
на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (муниципальная доля 
на капитальный ремонт многоквартирных домов)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг
	Бюд-жет города 
(06 3 2033)
	4 669,2
	4 384,0
	285,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	64.
	3.2.3. Расходы 
на капитальный ремонт, ремонт 
и оборудование муниципальных квартир
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюд-жет города 
(06 3 2033, 06 3 01 20330, 
06 3 01 99999)
	1 922,5
	729,3
	537,0
	297,7
	358,5
	0,0
	0,0
	0,0

	65.
	3.3. Мероприятия, направленные 
на организацию, разработку 
и сопровождение информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015-2016 гг.
	Бюд-жет города (0632066, 06 3 01 20660)
	4 906,9
	0,0
	1 497,0
	1 498,5
	1 911,4
	0,0
	0,0
	0,0

	66.
	3.4. Мероприятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города 
(06 3 9021, 06 3 01 90210)
	543 390,8
	67 559,7
	91 910,7
	73 381,9
	77 478,1
	77 686,8
	77 686,8
	77 686,8

	67.
	3.5. Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
и иным специализирован-ным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью предупреждения 
и устранения аварийных 
и чрезвычайных ситуаций
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюд-жет города 
(06 3 6002)
	17 004,8
	17 004,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	68.
	3.6. Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
и иным специализиро-ванным потребительским кооперативам 
на компенсацию расходов 
в связи с оказанием мер социальной поддержки граждан 
при выплате ими средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюд-жет города 
(06 3 6003)
	8 061,3
	7 565,1
	496,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	69.
	3.7. Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
а также средств областного 
и местного бюджетов 
на софинансирование данных средств (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Средс-тва Фонда 
(06 3 9501) Бюд-жет города (0639601)
	24,1
	24,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70.
	3.7.1. Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Средс-тва Фонда 
(06 3 9501)
	14,8
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	71.
	3.7.2. Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств областного 
и местного бюджетов 
на софинансирова-ние средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюд-жет города 
(06 3 9601)
	9,3
	9,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	72.
	3.8. Субсидии некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» 
на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых 
за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 год
	Бюд-жет города
(06 3 9601, 06 3 01 S9601)
	232 251,3
	176 447,3
	27 902,0
	27 902,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	73.
	3.9. Обеспечение мероприятий 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 
и иным специализиро-ванным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку 
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Облас-тной бюд-жет (0637318, 0637388, 
06 3 01 73880)
Бюд-жет города (0638318, 0638388, 
06 3 01 83880)
	1 861 014,0
	424 773,5
	494 291,5
	460 420,1
	481 528,9
	0,0
	0,0
	0,0

	74.
	3.9.1. Обеспечение мероприятий 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 
и иным специализирован-ным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку 
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства областного бюджета)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Облас-тной бюд-жет (0637318, 0637388, 
06 3 01 73880, 

06 3 01 S3880)


	571 683,9
	262 934,8
	308 749,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75.
	3.9.2. Обеспечение мероприятий 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 
и иным специализиро-ванным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку 
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства местного бюджета)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюд-жет города (0638318, 0638388, 
06 3 01 S3880)
	347 381,1
	161 838,7
	185 542,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	76.
	3.9.3. Предоставле-ние субсидий муниципальным образованиям 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 
или иным специализирован-ным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, 
на проведение капитального ремонта, в том числе крыш 
и фасадов многоквартирных домов в 
г. Ростове-на-Дону для подготовки 
и проведения Чемпионата мира 
по футболу ФИФА 2018 года
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2016 - 2017 гг.
	Облас-тной бюд-жет (06 3 01 73880, 06 3 01 S3880)
	587 400,1
	0,0
	0,0
	285 000,0
	302 400,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюд-жет города (06 3 01 S3880)
	354 548,9
	0,0
	0,0
	175 420,1
	179 128,8
	0,0
	0,0
	0,0

	77.
	3.11. Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, включая разработку проектно-сметной документации 
и оценку достоверности сметной стоимости 
(по решению судебных органов).
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюд-жет города (0639999)
	1 755,1
	0,0
	1 755,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	78.
	3.12. Расходы 
на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» 
на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015 - 2017 гг.
	Бюд-жет города
(0636827,

06 3 01 68270)
	128 728,6
	0,0
	10 729,4
	58 763,5
	59 235,7
	0,0
	0,0
	0,0

	79.
	3.13. Расходы 
на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» 
на софинансирование мероприятий 
по замене лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт 
в многоквартирных домах.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюд-жет города
(0636828)
	1 985,4
	0,0
	1 985,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80.
	3.14. Выполнение страховочных мероприятий, 
с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, 
в том числе изготовление технической документации
	Муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2016 год
	Бюд-жет города
(06 3 01 99999)
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	81.
	3.14.1. Оформление технической документации
	Муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2016 год
	Бюд-жет города
(06 3 01 99999)
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	82.
	3.15. Расходы 
на капитальный ремонт жилищного фонда в целях реализации судебных решений
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюд-жет города

(06 3 01 20540)
	1 689,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1 689,9
	0,0
	0,0
	0,0

	83.
	Итого
(по основному мероприятию)
	3 779 622,0
	827 171,2
	779 531,8
	762 788,1
	756 994,9
	212 510,8
	220 312,6
	220 312,6

	84.
	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	85.
	3.15. Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по руководству 
и управлению 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
в области жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(06 3 0011,

06 3 02 00110)
	348 088,5
	51 772,3
	52 291,8
	49 492,4
	47 979,6
	47 979,6
	49 286,4
	49 286,4

	86.
	
	
	
	Бюд-жет города
(06 3 0019,

06 3 02 00190)
	20 955,9
	3 942,2
	3 238,4
	3 066,5
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2

	87.
	
	
	
	Бюд-жет города
(06 3 9999,

06 3 02 99999)
	779,2
	249,7
	95,0
	54,5
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	88.
	3.16. Информи-рование населения 
о социально-экономическом развитии города, районов города 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2016 год
	Бюд-жет города
(06 3 02 20630)
	5 000,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	89.
	Итого
(по основному мероприятию)
	374 823,6
	55 964,2
	55 625,2
	57 613,4
	50 751,8
	50 751,8
	52 058,6
	52 058,6

	90.
	Всего
(по подпрограмме № 3)
	4 154 445,6
	883 135,4
	835 157,0
	820 401,5
	807 746,7
	263 262,6
	272 371,2
	272 371,2

	91.
	Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»

	92.
	Основное мероприятие «Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде 
к расчетам по фактическому потреблению энергоресурсов на основе показаний индивидуальных приборов учета»

	93.
	4.1. Мероприятия 
по оснащению муниципальных квартир индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, 
в том числе:
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	13 980,7
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 894,2
	0,0
	0,0
	0,0

	94.
	4.1.1. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета горячей воды
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	4 648,0
	3 050,3
	911,8
	262,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	95.
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	423,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	96.
	4.1.2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной воды
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	4 964,3
	3 050,3
	555,2
	262,5
	664,1
	0,0
	0,0
	0,0

	97.
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	432,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	98.
	4.1.3. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета газа
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2015 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	3 544,9
	0,0
	1 197,5
	1 226,9
	1 120,5
	0,0
	0,0
	0,0

	99.
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100.
	4.1.4. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета электрической энергии
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2015 - 2017 год
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	823,5
	0,0
	0,0
	129,3
	109,6
	0,0
	0,0
	0,0

	101.
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	584,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	102.
	Итого
(по основному мероприятию)
	13 980,7
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 894,2
	0,0
	0,0
	0,0

	103.
	Всего
(по подпрограмме № 4)
	13 980,7
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 894,2
	0,0
	0,0
	0,0

	104.
	Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	105.
	Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города 
Ростова-на-Дону»

	106.
	5.1. Мероприятия 
по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов 
электроснабжения 
и газоснабжения
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
(06 5 2036)
	540,1
	540,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	107.
	5.2. Мероприятия 
по муниципальному исследованию организаций бюджетного сектора 
по энергосбереже-нию
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 5 2037,

06 5 01 20370)
	15 483,3
	2 250,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 423,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	108.
	5.3. Приобретение частотных преобразователей 
для объектов коммунальной сферы с целью 
энергоресурсо-сбережения
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Област-ной бюджет
(06 5 5013)
	25 465,5
	25 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	109.
	
	Муниципальное казенное учреждение «Управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ростова-на-Дону
	
	
	7 119,5
	7 119,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110.
	5.4. Мероприятия 
по приобретению лицензионного продукта 
для работы 
с электронной схемой теплоснабжения
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(06 5 9999)
	78,0
	0,0
	78,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	111
	5.5. Разработка и актуализация схемы теплоснабжения города 
Ростова-на-Дону
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города

(06 5 01 20550)
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	112.
	Итого
(по основному мероприятию)
	53 686,4
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	7 423,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	113.
	Всего
(по подпрограмме № 5)
	53 686,4
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	7 423,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	114.
	Подпрограмма № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»

	115.
	Основное мероприятие «Содержание, восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности»

	116.
	6.1. Субсидии муниципальным предприятиям 
на обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения 
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(06 6 6004,

06 6 01 60040)
	1 507 444,7
	214 211,6
	126 920,0
	308 402,0
	274 893,7
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	117.
	6.1.1. Субсидии муниципальным предприятиям 
на обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(06 6 6004,

06 6 01 60040)
	1 254 306,8
	203 607,4
	111 751,3
	172 531,0
	183 399,7
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	118.
	6.1.2. Субсидии муниципальным предприятиям 
на восстановление сетей наружного освещения
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюд-жет города
(06 6 6004, 06 6 01 60040)
	253 137,9
	10 604,2
	15 168,7
	135 871,0
	91 494,0
	0,0
	0,0
	0,0

	119.
	6.2. Капитальный ремонт 
и ремонт сетей наружного освещения, включая разработку проектно-сметной документации 
и оценку достоверности сметной стоимости
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюд-жет города
(06 6 2039, 06 6 01 20390)
	7 743,4
	4 313,1
	610,9
	700,0
	2 119,4
	0,0
	0,0
	0,0

	120.
	Итого
(по основному мероприятию)
	1 515 188,1
	218 524,7
	127 530,9
	309 102,0
	277 013,1
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	121.
	Всего
(по подпрограмме № 6)
	1 515 188,1
	218 524,7
	127 530,9
	309 102,0
	277 013,1
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	122.
	Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	123.
	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере благоустройства города Ростова-на-Дону»

	124.
	7.1. Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по руководству 
и управлению 
в сфере установленных функций 
в области жилищно-коммунального хозяйства
	Руководитель Управления благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	 Бюджет города 
(06 7 0011,

06 7 01 00110)
	9 357,40
	1 484,60
	1 108,60
	1 495,80
	1 299,50
	1 299,50
	1 334,70
	1 334,70

	125.
	Итого
(по основному мероприятию)
	9 357,40
	1 484,60
	1 108,60
	1 495,80
	1 299,50
	1 299,50
	1 334,70
	1 334,70

	126.
	Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону, подготовка значимых объектов и территории города Ростова-на-Дону к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года»

	127.
	7.2. Мероприятия 
по содержанию объектов благоустройства 
и озеленения муниципальных территорий
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, Муници-пальное казенное учрежде-ние «Городской центр управления численнос-тью безнадзор-ных животных»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(06 7 2038,

0679010, 

06 7 02 20380, 06 7 02 S4130)
	6 096 739,6
	683 964,1
	646 851,4
	835 799,8
	1 535 418,4
	788 887,7
	802 909,1
	802 909,1

	128.
	7.2.1. Содержание объектов озеленения 
и благоустройства 
(в том числе санитарное содержание, покос газонов 
и сорной растительности, посадка зеленых насаждений 
и цветов, валка 
и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы 
за зелеными насаждениями, содержание пляжей)
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	4 229 972,1
	471 632,2
	474 552,6
	476 240,0
	502 833,7
	760 223,6
	772 245,0
	772 245,0

	129.
	7.2.2. Обустрой-ство, оборудование, содержание 
и ремонт детских игровых комплексов 
и спортивных площадок
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Облас-тной бюд-жет (0679010, 0670271180)
	11 823,3
	4 499,6
	5 745,6
	1 578,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	130.
	
	
	
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	81 534,5
	11 382,6
	25 595,4
	24 771,0
	19 785,5
	0,0
	0,0
	0,0

	131.
	7.2.3. Приобре-тение, установка, ремонт 
и содержание малых архитектурных форм
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	78 842,8
	8 044,6
	17 463,5
	34 975,9
	18 358,8
	0,0
	0,0
	0,0

	132.
	
	
	
	Облас-тной бюд-жет (0677114)
	4 227,8
	0,0
	4 227,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	133.
	7.2.4. Ликвидация 
и охрана несанкциониро-ванных свалок
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	129 915,3
	40 479,8
	20 805,1
	26 783,0
	32 977,3
	2 956,7
	2 956,7
	2 956,7

	134.
	7.2.5. Содержание объектов озеленения «Парковая зона Набережная», Фонтанная площадь
	Управле-ние благо-устройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	142 582,6
	26 081,7
	28 434,6
	28 725,7
	30 411,0
	9 643,2
	9 643,2
	9 643,2

	135.
	7.2.6. Содержание 
и текущий ремонт городских фонтанов
	Управле-ние благо-устройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	54 842,3
	6 428,6
	7 758,0
	13 210,4
	18 445,3
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0

	136.
	7.2.7. Строитель-ство, капитальный ремонт 
и ремонт фонтанов 
(в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Управле-ние благо-устройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	90 004,1
	83 409,7
	6 594,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	137.
	7.2.8. Проведение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и благоустройству парков, скверов, значимых объектов 
и объектов благоустройства (включая 
проектно-сметную документацию)
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благо-устройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние жилищно-комму-нального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	312 100,0
	17 106,8
	42 157,5
	144 730,9
	108 104,8
	0,0
	0,0
	0,0

	138.
	7.2.9. Проведение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и благоустройству парков, скверов, значимых объектов 
и объектов благоустройства 
в рамках подготовки 
к Чемпионату мира 
по футболу 
в 2018 году (включая проектно-сметную документацию)
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благо-устройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Облас-тной бюд-жет (06 7 02 S4170, 
06 7 02 S4130)
	87 355,2
	0,0
	0,0
	0,0
	87 355,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2014 - 2017 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380, 

06 7 02 S4130, 

06 7 02 20410, 

06 7 02 S4130, 

06 7 02 S4170)
	320 667,3
	11 119,1
	2 725,9
	72 641,4
	234 180,9
	0,0
	0,0
	0,0

	139.
	7.2.10. Меро-приятия 
по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»)
	Муници-пальное казенное учрежде-ние «Городской центр управления численнос-тью безнадзор-ных животных»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380, 
06 7 02 20490)
	72 022,1
	1 680,8
	8 721,7
	10 162,8
	10 364,2
	12 364,2
	14 364,2
	14 364,2

	140.
	7.2.11. Выполне-ние профилактических противоэпиде-мических мероприятий (акарицидная, анофелогенная, ларвицидная обработка, дератизация)
	Управле-ние благо-устройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	9 561,0
	2 098,6
	2 069,3
	1 980,6
	1 312,5
	700,0
	700,0
	700,0

	141.
	7.2.12. Благо-устройство общественных территорий 
в рамках формирования современной городской среды 
	Управле-ние благо-устройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	 Феде-раль-ный бюд-жет
(06 7 02 L5551)
	193 779,0
	0,0
	0,0
	0,0
	193 779,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	 Облас-тной бюд-жет
(06 7 02 L5551)
	190 644,6
	0,0
	0,0
	0,0
	190 644,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	  Бюд-жет города
(06 7 02 40370)
	86 865,6
	0,0
	0,0
	0,0
	86 865,6
	0,0
	0,0
	0,0

	142.
	7.3. Обеспечение мероприятий 
по созданию условий 
для осуществления погребения граждан
	Муници-пальное казенное учрежде-ние «Служба городских кладбищ», Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014-2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672040,

06 7 02 20400, 06 7 02 40370)
	620 307,7
	25 793,7
	50 706,1
	50 849,2
	233 433,4
	207 525,3
	26 000,0
	26 000,0

	143.
	7.3.1. Благоуст-ройство мест погребения
	Муници-пальное казенное учрежде-ние «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672040,

06 7 02 20400)
	192 766,1
	25 793,7
	30 586,9
	30 849,2
	27 536,3
	26 000,0
	26 000,0
	26 000,0

	144.
	7.3.3. Обустрой-ство нового муниципального кладбища
	Управле-ние благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюд-жет города
(0672040)
	20 119,2
	0,0
	20 119,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	145.
	7.3.4. Строитель-ство кладбища  города 
Ростова-на-Дону 
на территории Мясниковского района Ростовской области
	Департа-мент координа-ции строитель-ства 
и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону
	2016 – 2018 гг.
	Бюд-жет города
(06 7 02 40370)
	407 422,4
	0,0
	0,0
	20 000,0
	205 897,1
	181 525,3
	0,0
	0,0

	146.
	7.4. Мероприятия 
в области охраны, восстановления 
и использования городских лесов
	Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(0672041,

06 7 02 20410)
	219 611,7
	27 535,0
	18 253,1
	73 757,3
	25 066,3
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0

	147.
	7.5. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
на содержание 
и ремонт систем водопонижения
	Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(06 7 6005,

06 7 02 60050)
	18 200,6
	3 464,6
	2 456,0
	2 456,0
	2 456,0
	2 456,0
	2 456,0
	2 456,0

	148.
	7.6. Мероприятия 
по предоставлению услуг 
о состоянии окружающей среды, 
в целях выполнения мероприятий 
по благоустройству 
и содержанию территории города 
Ростова-на-Дону
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015-2016 гг.
	Бюд-жет города
(0672038, 
06 7 02 20380)
	2 376,0
	0,0
	1 188,0
	1 188,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	149.
	7.7. Консервация проходного коллектора 
(в том числе разработка 
проектно-сметной документации)
	Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюд-жет города
(0672038)
	900,0
	0,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150.
	7.8. Проведение мониторинга популяции численности безнадзорных животных 
	Муници-пальное казенное учрежде-ние «Городской центр управления численнос-тью безнадзор-ных животных»
	2015 год
	Бюд-жет города

(06 7 0059)
	75,0
	0,0
	75,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	151.
	7.9. Проведение технической инвентаризации объектов благоустройства 
и объектов внутрикварталь-ных территорий, межевание земельных участков, изготовление кадастровых 
и технических паспортов, отчетов 
об оценке объектов благоустройства
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Муници-пальное казенное учрежде-ние «Управле-ние жилищно-комму-нального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2015-2017 гг.
	Бюд-жет города
(0672038, 
06 7 02 20380)
	12 987,6
	0,0
	10 748,4
	1 963,2
	276,0
	0,0
	0,0
	0,0

	152.
	7.10. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, Муници-пальное казенное учрежде-ние «Городской центр управления численнос-тью безнадзор-ных животных», Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города (0670059, 0679021

06 7 02 00590

06 7 02 90210, 06 7 02 99999)
	867 145,4
	131 917,5
	131 081,9
	123 770,2
	120 003,1
	117 865,1
	121 253,8
	121 253,8

	153.
	7.10.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону (муниципальные казенные учреждения «Управления благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»)
	 Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ния благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, муници-пальное казенное учрежде-ние «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(06 7 0059,

06 7 02 00590, 
06 7 02 99999)
	801 362,0
	118 716,9
	116 107,3
	116 190,4
	111 971,0
	110 533,0
	113 921,7
	113 921,7

	154.
	7.10.2. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону (муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»)
	Муници-пальное казенное учрежде-ние «Городской центр управления численнос-тью безнадзор-ных животных»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города

(06 7 0059,

06 7 02 00590)
	65 783,4
	13 200,6
	14 974,6
	7 579,8
	8 032,1
	7 332,1
	7 332,1
	7 332,1

	155.
	7.11. Мероприятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(06 7 9021,

06 7 02 90210)
	469 875,7
	64 760,8
	63 087,4
	62 377,9
	68 667,7
	70 327,3
	70 327,3
	70 327,3

	156.
	7.11.1. Мероприя-тия 
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние благоуст-ройства» районов города Ростова-на-Дону, Управле-ние благоуст-ройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, Муници-пальное казенное учрежде-ние «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
 (06 7 9021,

06 7 02 90210)
	467 334,5
	64 340,3
	62 485,2
	62 074,2
	68 364,0
	70 023,6
	70 023,6
	70 023,6

	157.
	7.11.2. Мероприя
тия 
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Муници-пальное казенное учрежде-ние «Городской центр управления численнос-тью безнадзор-ных животных»
	2014 - 2020 гг.
	Бюд-жет города
(06 7 9021,

06 7 02 90210)
	2 541,2
	420,5
	602,2
	303,7
	303,7
	303,7
	303,7
	303,7

	158
	7.12. Приобретение многофункцио-нальных самоходных установок класса амфибия 
с навесным оборудованием 
для скоса и сбора растительности, 
а также прицепом для транспортировки (или эквивалента)
	Департа-мент жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
и энергетики города Ростова-на-Дону
	2017
	 Облас-тной бюд-жет
(06 7 02 71180)
	14 369,4
	0,0
	0,0
	0,0
	14 369,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюд-жет города
(06 7 02 40400)
	8 511,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8 511,8
	0,0
	0,0
	0,0

	159.
	7.13. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках формирования современной городской среды.
	Департа-мент жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
и энергетики города Ростова-на-Дону;

Муници-пальные казенные учрежде-ния «Управле-ние жилищно-коммуналь-ного хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2017
	Феде-раль-ный бюд-жет

(06 7 01 L5552)
	387 579,0
	0,0
	0,0
	0,0
	387 579,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160.
	Итого
(по основному мероприятию)
	8 718 679,5
	937 435,7
	925 347,3
	1 152 161,6
	2 395 781,1
	1 212 061,4
	1 047 946,2
	1 047 946,2

	161.
	Всего
(по подпрограмме № 7)
	8 728 036,9
	938 920,30
	926 455,90
	1 153 657,40
	2 397 080,60
	1 213 360,9
	1 049 280,90
	1 049 280,90

	162.
	Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, 
не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»

	163.
	8.1. Мероприятия 
по ликвидации 
и техперевооружению муниципальных котельных, реконструкции, модернизации тепловых сетей, 
не отвечающих современным требованиям промышленной 
и экологической безопасности, 
в том числе:
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
	17 216,4
	17 216,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	164.
	8.1.1. Техническое

перевооружение подвальных газовых котельных, 
не отвечающих современным требованиям промышленной 
и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго»
	2014 год
	Бюджет города
	0,0
	<*>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	165.
	8.1.2. Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных 
с целью расширения системы теплоснабжения 
и переподключения абонентов подвальных газовых котельных, 
не отвечающих современным требованиям промышленной 
и пожарной безопасности
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго»
	2014 год
	Бюджет города
	0,0
	<*>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	166.
	8.1.3. Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммунэнер-го» 
со строительством теплотрасс 
и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, 
не отвечающих современным требованиям промышленной 
и пожарной безопасности
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго»
	2014 год
	Бюджет города
	0,0
	<*>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	167.
	8.1.4. Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных котельных 
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» города Ростова-на-Дону
	2014

год
	Бюджет города
(0684042)
	17 216,4
	17 216,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	168.
	8.3. Приобретение передвижной 
блочно-модульной котельной в целях предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций, 
в том числе оказание экспертных услуг 
по проверке соответствия поставляемой коммунальной техники требованиям 
и нормам
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону 
	2014

год
	Бюджет города
(0682065)
	5 640,4
	5 640,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	169.
	8.4. Оценка рыночной стоимости, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности 
на объекты коммунального хозяйства
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону
	2014

год
	Бюджет города
(0682045)
	62,4
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	170.
	Всего 
(по подпрограмме № 8)
	22 919,2
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	171.
	Подпрограмма № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»

	172.
	Основное мероприятие «Обеспечение наружным освещением города Ростова-на-Дону»

	173.
	9.1. Строительство сетей наружного освещения 
в городе Ростове-на-Дону
	Депар-тамент коорди-нации строите-льства 
и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону
	2016-2017 гг.
	Бюджет города (0690140370)
	810,0
	0,0
	0,0
	25,0
	785,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2017 год
	Областной бюджет (06 9 01 S4090)
	34 188,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34 188,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2017 год
	Бюджет города (06 9 01 S4090)
	20 251,9
	0,0
	0,0
	0,0
	20 251,9
	0,0
	0,0
	0,0

	174.
	Всего 
(по подпрограмме № 9)
	55 250,5
	0,0
	0,0
	25,0
	55 225,5
	0,0
	0,0
	0,0

	175.
	Итого
	17 245 121,8
	2 853 463,8
	2 633 175,1
	2 840 258,6
	4 268 786,8
	1 572 770,1
	1 538 333,7
	1 538 333,7


* Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, осуществлялась за счет средств, выделенных из бюджета города Ростова-на-Дону в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону, в соответствии с пообъектным перечнем, приведенным в таблице № 1 подпрограммы № 8.

	Начальник общего
отдела Администрации
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