Графики

проведения теплоснабжающими организациями города
Ростова-на-Дону плановых работ в рамках подготовки к отопительному периоду на 2021-2022 годов
АО «Теплокоммунэнерго»
остановка постояннодействующих котельных для проведения планово-профилактических ремонтов
	№ п/п
	Адрес теплоисточника
	Район города
	Тепловой район

	Период остановки котельной

	1
	Фурмановская, 82
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	2
	М.Нагибина, 36/1
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	3
	Стрелковая, 61 Б
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	4
	Шеболдаева, 4Д
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	16.04.2021 - 28.04.2021

	5
	Абаканская, 20а
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	6
	Троллейбусная, 2
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	16.04.2021 - 28.04.2021  

	7
	Казахская,85/3
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	8
	Вятская, 37/3
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	9
	16 линия, 30
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	16.04.2021 - 28.04.2021  

	10
	Энергетиков, 3а
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	11
	Петрашевского, 20
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	12
	Краснополянская, 23
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	16.04.2021 - 28.04.2021

	13
	Спартаковская, 25
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	14
	Варфоломеева, 103
	Ленинский
	РТС "Западный"
	16.04.2021 - 28.04.2021 

	15
	Пацаева, 5/6 
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	11.05.2021 - 24.05.2021 

	16
	Дранко, 108 А
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	11.05.2021 - 24.05.2021  

	17
	Нансена, 79
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	11.05.2021 - 24.05.2021 

	18
	Таганрогская, 139/9
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	11.05.2021 - 24.05.2021 

	19
	Рахманинова, 24
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	11.05.2021 - 24.05.2021 

	20
	Дачная, 2 Б
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	11.05.2021 - 24.05.2021 

	21
	Шолохова, 128/1
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	11.05.2021 - 24.05.2021  

	22
	Базарная, 3/1
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	11.05.2021 - 24.05.2021 

	23
	Мурлычева, 13/9 
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	11.05.2021 - 24.05.2021 

	24
	40-летия Победы, 63/2
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	11.05.2021 - 24.05.2021  

	25
	27 линия, 18а 
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	11.05.2021 - 24.05.2021  

	26
	Суздальский, 15
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	11.05.2021 - 24.05.2021  

	27
	Леваневского, 34
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	12.05.2021 - 25.05.2021

	28
	Беломорский, 100 
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	12.05.2021 - 25.05.2021  

	29
	Зоологическая, 26 Б
	Ленинский
	РТС "Западный"
	12.05.2021 - 25.05.2021  

	30
	Жлобинский, 19 г
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	17.05.2021 - 28.05.2021  

	31
	1-я Баррикадная, 1
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	17.05.2021 - 28.05.2021 

	32
	3-я Баррикадная, 81
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	17.05.2021 - 28.05.2021  

	33
	23 линия, 10/12
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	18.05.2021 - 31.05.2021 

	34
	Владиленская, 223/35
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	18.05.2021 - 31.05.2021 

	35
	Евдокимова, 35л
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	24.05.2021 - 06.06.2021 

	36
	Ленина, 42а
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	24.05.2021 - 06.06.2021 

	37
	Вятская, 27б
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	25.05.2021 - 07.06.2021

	38
	Шолохова, 310
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	25.05.2021 - 07.06.2021 

	39
	Сарьяна, 85/38
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	25.05.2021 - 07.06.2021 

	40
	Буйнакская, 33/14 
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	25.05.2021 - 07.06.2021 

	41
	28 линия, 55
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	25.05.2021 - 07.06.2021 

	42
	Совхоз "НИВА" 
	Советский
	РТС "Западный"
	31.05.2021 - 11.06.2021 

	43
	Пескова, 1/5, 1/4
	Советский
	РТС "Западный"
	31.05.2021 - 11.06.2021

	44
	Республиканская,136
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	31.05.2021 - 11.06.2021 

	45
	Гагринская, 11А
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	31.05.2021 - 13.06.2021 

	46
	Левобережная, 4а
	Кировский
	РТС "Центральный"
	08.06.2021 - 21.06.2021 

	47
	Тихий, 4
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	16.04.2021 - 28.04.2021

	48
	Ленина, 229/3
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	15.06.2021 - 28.06.2021 

	49
	Монтажная, 3а
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	15.06.2021 - 28.06.2021 

	50
	Таганрогская, 132/6
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	15.06.2021 - 28.06.2021

	51
	К.Маркса, 8а
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	15.06.2021 - 28.06.2021 

	52
	Кадровая, 45а
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	15.06.2021 - 28.06.2021  

	53
	Чехова, 6-8
	Кировский
	РТС "Центральный"
	15.06.2021 - 28.06.2021 

	54
	40-летия Победы, 308/5
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	15.06.2021 - 28.06.2021 

	55
	Рябышева, 105а
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	15.06.2021 - 28.06.2021 

	56
	Вересаева, 103а
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	15.06.2021 - 28.06.2021 

	57
	Амбулаторная, 95а
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	15.06.2021 - 25.06.2021 

	58
	Казачий, 31б
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	15.06.2021 - 25.06.2021 

	59
	Б.Садовая, 11
	Ленинский
	РТС "Западный"
	15.06.2021 - 28.06.2021 

	60
	4-й мкр. жилого района "Левенцовский"
	Советский
	РТС "Западный"
	15.06.2021 - 25.06.2021 

	61
	Комарова, 38 а 
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	16.06.2021 - 29.06.2021  

	62
	Н-Данченко, 76 а
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	16.06.2021 - 29.06.2021

	63
	Казахская, 78/4
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	16.06.2021 - 29.06.2021  

	64
	Орская, 24
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	16.06.2021 - 29.06.2021 

	65
	Самаркандская, 70/1 
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	21.06.2021 - 04.07.2021

	66
	40-летия Победы, 13а
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	22.06.2021 - 05.07.2021 

	67
	Комарова, 1и 
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	24.06.2021 - 04.07.2021

	68
	Урицкого, 65
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	28.06.2021 - 09.07.2021

	69
	Деревянко, 44
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	28.06.2021 - 09.07.2021 

	70
	Рабочая пл., 16
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	28.06.2021 - 09.07.2021 

	71
	Погодина, 20/4
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	28.06.2021 - 11.07.2021 

	72
	Дачная, 8а 
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	28.06.2021 - 11.07.2021 

	73
	Урожайная, 2/179
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	29.06.2021 - 12.07.2021  

	74
	14-я линия, 74а
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	29.06.2021 - 12.07.2021 

	75
	Джапаридзе, 12а
	Ленинский
	РТС "Западный"
	01.07.2021 - 14.07.2021 

	76
	Братский, 36/5
	Ленинский
	РТС "Западный"
	01.07.2021 - 14.07.2021 

	77
	Нансена, 118а
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	05.07.2021 - 18.07.2021 

	78
	Днепропетровская, 8а
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	06.07.2021 - 19.07.2021  

	79
	21 линия, 8
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	06.07.2021 - 19.07.2021 

	80
	пл.Толстого, 3-5
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	06.07.2021 - 19.07.2021 

	81
	Аксайская , 6/1
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	06.07.2021 - 19.07.2021 

	82
	Пановой, 35а
	Первомайский
	РТС "Центральный"
	06.07.2021 - 19.07.2021 

	83
	Загорская, 21а
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	12.07.2021 - 23.07.2021

	84
	Балакирева, 34а 
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	12.07.2021 - 23.07.2021 

	85
	Профсоюзная, 136 в 
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	12.07.2021 - 23.07.2021 

	86
	Чаленко, 21 
	Советский
	РТС "Западный"
	12.07.2021 - 23.07.2021


	87
	Ленина, 210
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	12.07.2021 - 25.07.2021 

	88
	Кропоткина, 31
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	12.07.2021 - 25.07.2021 

	89
	Тракторная, 50 Г
	Октябрьский
	РТС "Северный"
	12.07.2021 - 25.07.2021 

	90
	Островского, 42 б
	Ленинский
	РТС "Западный"
	16.07.2021 - 29.07.2021

	91
	Ленина, 213 А
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	19.07.2021 - 01.08.2021

	92
	28-я линия,13
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	20.07.2021 - 02.08.2021 

	93
	Закарпатский, 2
	Ворошиловский
	РТС "Северный"
	26.07.2021 - 08.08.2021 

	94
	2-ая Володарского, 76 
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	26.07.2021 - 06.08.2021 

	95
	Еременко, 56е
	Советский
	РТС "Западный"
	26.07.2021 - 06.08.2021 

	96
	Туполева, 16
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	27.07.2021 - 09.08.2021 

	97
	Коммунаров, 33
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	27.07.2021 - 09.08.2021  

	98
	Ченцова, 71 б
	Пролетарский
	РТС "Центральный"
	03.08.2021 - 16.08.2021 

	99
	Гайдара, 27
	Ленинский
	РТС "Западный"
	03.08.2021 - 16.08.2021

	100
	Возрождение,8
	Ленинский
	РТС "Западный"
	03.08.2021 - 16.08.2021 

	101
	Объединения, 80/1в 
	Советский
	РТС "Западный"
	09.08.2021 - 20.08.2021 

	102
	Территория бывшего аэродрома ДОСААФ
	Железнодорожный
	РТС "Западный"
	09.08.2021 - 20.08.2021 

	103
	Штахановского, 23
	Первомайский
	РТС "Восточный"
	10.08.2021 - 23.08.2021 

	104
	Гвардейский, 3
	Ленинский
	РТС "Западный"
	18.08.2021 - 31.08.2021 

	105
	Джамбульский, 15в 
	Ленинский
	РТС "Западный"
	02.09.2021 - 14.09.2021 


ООО «Ростовские тепловые сети»

гидравлические испытания тепловых сетей от теплоисточников

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

с 17 мая 2021 года

гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов тепловых сетей
от Ростовской ТЭЦ-2 (ул. Пескова, 17):

Горячее водоснабжение будет ограничено в границах улиц: 
В Западном жилом массиве: пр. Малиновского – ул. Доватора – ул. Мадояна – пр. Стачки – ул. Литвинова – ул. 2я Володарского – ул. Заводская – ул. Каширская. Микрорайон Левенцовский, а также в домах на улице Пескова
и в переулке Машиностроительном.
В центральной части города: ул. Пушкинская – пр. Буденновский –
ул. Серафимовича – ул. Сиверса – ул. Маркова – ул. Локомотивная – ул. Мечникова – ул. Текучева – пер. Журавлева. По улицам Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.

Учитывая, что с 17 по 24 мая, для проведения планово-профилактических работ будет остановлена Ростовская ТЭЦ-2 восстановление горячего водоснабжения потребителей по вышеуказанным улицам начнется
с 25 мая.

с 21 июня 2021 года

испытания тепловых сетей от центральной котельной (ул. Береговая, 69):

Горячее водоснабжение будет ограничено в границах улиц: Набережная реки Дон - пр. Сиверса – ул. Пушкиская – пр. Театральный – пр. Щолохова – 22, 21 линии.

Полное восстановление горячего водоснабжение будет выполнено к 05 июля.
с 21 по 24 июня 2021 года

для проведения планово-профилактических работ будут остановлены районные котельные ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» № 3 по пр. Королева, 1 А
и № 4 по ул. Миронова, 12/5

Горячее водоснабжение, сроком 4 дня на будет прекращено в границах улиц:

в Северном жилом массиве в границах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная  – Венеры – Каракумская
– пр. Королева – пр. Космонавтов – Волкова;

в районе «Темерник» в границах улиц: Лелюшенко – Миронова – Думенко;
в районе пр. Ленина в границах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – пр. Нагибина – Новаторов – Врубовая
– пер. Актюбинский.
с 19 июля 2021 года
испытания тепловых сетей от районных котельных РК-3 (пр. Королева, 1 А),
РК-4 (ул. Миронова, 12/5)
Горячее водоснабжение будет ограничено:

в Северном жилом массиве в границах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная  – Венеры – Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – Волкова;

в районе «Темерник» в границах улиц: Лелюшенко – Миронова – Думенко;

в районе пр. Ленина в границах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – пр. Нагибина – Новаторов – Врубовая
– пер. Актюбинский.
Восстановление горячего водоснабжения – 29 июля 2021 года.
АО «Краснодартеплосеть»

мероприятия по подготовке теплофикационного оборудования 

к отопительному периоду 2021-2022 годов
- ограничение горячего водоснабжения в мкр. «Суворовский» с 01.08.2021
по 15.08.2021
- ограничение горячего водоснабжения в мкр. «Платовский» с 15.08.2021
по 30.08.2021 
Администрация города Ростова-на-Дону просит ростовчан проявить понимание и терпение к неудобствам, связанным
с отключением энергоресурсов при подготовке города к зимнему периоду!
Внимание!!!

- в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия
не приближайтесь к месту дефекта, будьте осторожными и внимательными!
О выявленных дефектах и нарушениях сроков проведения работ рекомендовано сообщать по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:

- ООО «ООО «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44;

- АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15;

- ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244-26-64, 244-26-91,
244-25-98;

- Служба 112 – 112.
