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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	31.12.2013
	
	№
	1518


О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону 

от 29.11.2013 № 1323 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство города 

Ростова-на-Дону  на 2014-2018 годы»
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 постановления Администрации города Ростова-на-Дону  от 18 октября 2013 г. № 1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону», в связи с корректировкой значений целевых индикаторов и показателей программы, усовершенствованием механизма реализации муниципальной программы, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2011 №113 «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону» (ред. от 24.12.2013), в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 31.12.2013. № 1517 «О внесении изменений в постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 20.02.2009 № 90 «Об утверждении программы «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» (ред. от 14.06.2013)»;
1.2. в приложении к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2013 №1323:

1.2.1. в паспорте программы:

1.2.1.1. строку «Муниципальный заказчик» изложить в редакции: 
	«Муниципальный
заказчик
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону,

Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону»


1.2.1.2. абзац восемнадцатый графы 2 стоки «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений» изложить в редакции: 
«8. «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014 - 2017 годы»;

1.2.1.3 строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
	Целевые индикаторы и 
показатели


	По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

Подпрограмма 1:

1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 36703,9 кв. м.

1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит - 900 ед.    

1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 2223 человек

Подпрограмма 2:

 2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен   капитальный ремонт на конец 2018 года составит -110;

2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт на конец 2018 года составит -16;

2.3. Отсутствие жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда 

Подпрограмма 3:

 3.1. Количество многоквартирных домов,  в которых будет произведен   капитальный ремонт на конец 2017 года составит - 569 ед.    

3.2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен   капитальный ремонт  на конец 2017 года составит – 856,4 тыс. м2.

3.3. Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит - 953 ед.

Подпрограмма 4:

4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии на конец 2017 года составит - 100%; 

4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды на конец 2017 года составит - 100%;

 4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды на конец 2017 года составит - 100%;

4.4.  Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа на конец 2017 года составит – 100%

Подпрограмма 5:

5.1.  Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону на конец 2016 года составит - 100%;

5.2. Формирование индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на конец 2016 года составит -100%

Подпрограмма 6:

6.1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит -40 км;

6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит-3,0 % от протяженности сетей;

6.3.Количество модернизированных  и замененных светоточек на конец 2018 года составит -1335 шт.

Подпрограмма 7:

7.1. - Площадь уборочных работ (ежегодно) – 500 га;

- Количество посаженных деревьев (ежегодно) – 4,0 тыс. шт.;

- Площадь посадки цветников (ежегодно) - 33 тыс. м2;

7.2.- Количество созданных объектов озеленения – 1 ед.;

 - Количество реконструированных объектов благоустройства – 4 ед.;

- Количество благоустроенных объектов благоустройства – 29 ед.;

7.3. - Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018  – 2 ед.;

- Количество реконструированных объектов благоустройства  в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 – 5 ед.;

-  Количество благоустроенных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 – 25 ед.;

7.4. - Количество отловленных животных (ежегодно) – 8,0  тыс. ед.;

- Количество стерилизованных животных (ежегодно) – 1,6 тыс. ед.; 

- Количество вакцинированных животных (ежегодно) – 1,5 тыс. ед.;

7.5. - Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) - 250 га;

- Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) – 400 га;

- Площадь акарицидной обработки (ежегодно) - 400 га;

7.6. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ – 1 ед.

Подпрограмма 8:

8.1 - Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования – 10 ед.

8.2 - Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция – 4 ед.

8.3 - Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов – 13 ед.

8.4 - Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям – 1 ед.;

8.5 Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей – 1,6 км.


1.2.2. раздел II. «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.


1.2.3. в разделе III. Система программных мероприятий:

1.2.3.1. пункт 8 раздела изложить в редакции: 
«8. Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014-2017 годы» (приложение 9 к Программе)».

1.2.4. Приложение 1 к Муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2.5. Приложение 9 к Муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и вступает в силу с 01.01.2014.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по вопросам ЖКХ)                  В.М. Арцыбашева.

	Мэр 

(глава Администрации) города
	
	М.А.Чернышев


Постановление вносит

департамент ЖКХ и Э









Приложение 1
к постановлению

 Администрации города 


от____________
№ ___

Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития жилищно-коммунального  хозяйства, а также с учетом текущего состояния отрасли, определены цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону.

Применяемый программный подход к достижению поставленной цели необходим для решения основных задач:

1. Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа;

2. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда;

3. Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
4. Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде к расчетам по фактическому потреблению энергоресурсов на основе показаний индивидуальных приборов учета; 

5. Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону;
6. Содержание, восстановление и модернизация сетей наружного освещения находящихся в муниципальной собственности;
7. Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону, подготовка значимых объектов и территории города к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года;
8. 
Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности, реконструкция и модернизация тепловых сетей.
По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

Подпрограмма 1:

1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 36703,9 кв. м.;
1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит - 900 ед.;
1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 2223 человек.
Подпрограмма 2:

 2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен   капитальный ремонт на конец 2018 года, составит -110;

2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт на конец 2018 года, составит -16;

2.3. Отсутствие жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда. 

Подпрограмма 3:

 3.1. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года, составит - 569 ед.;    

3.2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит – 856,4 тыс. м2.;
3.3. Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит - 953 ед.

Подпрограмма 4:

4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии на конец 2017 года составит - 100%; 

4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2017 года составит - 100%;

 4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2017 года составит - 100%;

4.4.  Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2017 года составит – 100%.
Подпрограмма 5:

5.1.  Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону на конец 2016 года составит - 100%;

5.2. Формирование индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на конец 2016 года составит -100%.
Подпрограмма 6:

 6.1.  Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит -40 км;

6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит-3,0 % от протяженности сетей;

6.3. Количество модернизированных  и замененных светоточек на конец 2018 года составит -1335 шт.

Подпрограмма 7:

На конец 2018 года планируется достижение следующих результатов:

 7.1. - Площадь уборочных работ (ежегодно) – 500 га;

- Количество посаженных деревьев (ежегодно) – 4,0 тыс. шт.;

- Площадь посадки цветников (ежегодно) - 33 тыс. м2;

7.2.- Количество созданных объектов озеленения – 1 ед.;

 - Количество реконструированных объектов благоустройства – 4 ед.;

- Количество благоустроенных объектов благоустройства – 29 ед.;

7.3. - Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018  – 2 ед.;

- Количество реконструированных объектов благоустройства  в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 – 5 ед.;

-  Количество благоустроенных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 – 25 ед.;

7.4. - Количество отловленных животных (ежегодно) – 8,0  тыс. ед.;

- Количество стерилизованных животных (ежегодно) – 1,6 тыс. ед.; 

- Количество вакцинированных животных (ежегодно) – 1,5 тыс. ед.;

7.5. - Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) - 250 га;

- Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) – 400 га;

- Площадь акарицидной обработки (ежегодно) - 400 га;

7.6. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ – 1 ед.

Подпрограмма 8:

8.1. Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых будут выполнены мероприятия по выносу газового оборудования – 10 ед.;
8.2. Количество котельных, на которых будет выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция – 4 ед.;
8.3. Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов – 13 ед.;
8.4. Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям –     1 ед.;

8.5. Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей – 1,6 км.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация 8 Подпрограмм.

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с задачами настоящей Программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках системы мероприятий Программы (приложение 1 к Программе).

Система целевых показателей Программы:

	№ 

п/п
	Наименование целевых

 показателей
	Единица измерения
	Базовое значение показателя *


	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель программы:  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону.

	Цель подпрограммы №1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах».

	1
	Площадь расселения аварийного жилищного фонда  (ежегодно)        
	кв. м
	5327,31
	8066,44
	4363,95
	11048,55
	13224,98
	

	2
	Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда   (ежегодно)
	ед.
	155
	240
	205
	225
	230
	

	3
	Количество переселенных жителей  из аварийного жилищного фонда  (ежегодно)


	чел.
	475
	484
	460
	634
	645
	

	Цель подпрограммы  № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы

	1
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен   капитальный ремонт
	ед.
	10
	
	
	
	10
	100

	2
	Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен   капитальный ремонт


	ед.
	2
	
	
	
	2
	14

	3
	Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда


	ед.
	0
	0
	0
	0
	
	

	Цель подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону на 2014-2017 годы »

	1
	Общая площадь многоквартирных 
домов, в которых будет произведен   капитальный ремонт
	тыс.кв. м
	227,31
	428,2
	182,2
	177,9
	68,2
	

	2
	Количество многоквартирных домов,  в которых будет произведен   капитальный ремонт
	ед.
	155
	307
	125
	97
	40
	

	3
	Количество лифтов, подлежащих замене 
	ед.
	156
	
	294
	659
	
	


	Цель подпрограммы № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа) в 2014 – 2017 годах»

	1
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
	%
	0
	2,2
	
	
	100
	

	2
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	%
	0
	1,8
	
	
	100
	

	3
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	%
	0
	1,5
	
	
	100
	

	4
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа


	%
	0
	1,0
	
	
	100
	

	Цель подпрограммы № 5  «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону в 2014–2016 годах»

	1
	Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону
	%
	65,9
	95,9
	95,9
	100
	
	

	2
	Формирование индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону


	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	Цель подпрограммы № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы»

	1
	Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
	км
	6
	8
	8
	8
	8
	8

	2
	Доля восстановленных сетей наружного освещения
	%
	4,5
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	3
	Количество модернизированных  и замененных светоточек
	шт.
	200
	267
	267
	267
	267
	267

	Цель подпрограммы № 7  «Благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы»

	1
	1.
Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.    Площадь уборочных работ  (ежегодно)
	га
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	
	1.2.Количество посаженных (ежегодно) деревьев
	шт.
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	
	1.3.Площадь посадки цветников (ежегодно)
	тыс. м 2
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	2
	2. 
Повышение привлекательности территории города и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.«Создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения с целью повышению привлекательности города»
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2.1. 1. Количество благоустроенных объектов озеленения 
	ед.
	1
	-
	-
	-
	26
	3

	
	2.1.2.Количество реконструированных объектов озеленения 
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-
	3

	
	2.1.3.Количество построенных объектов озеленения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	
	2.2.«Создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения в рамках подготовки к проведению в городе Ростове-на-Дону игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году»
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	
	2.2.1.Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
	ед.
	-
	18
	-
	-
	6
	1

	
	2.2.2.Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
	ед.
	-
	-
	2
	2
	1
	-

	
	2.2.3.Количество построенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018


	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	3
	3.Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия городской среды
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.«Осуществление мероприятий по контролю численности безнадзорных животных и профилактике их размножения»
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. 1.  Количество отловленных животных (ежегодно)
	    ед.
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	
	3.1.2.Количество стерилизованных животных (ежегодно)
	ед.
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600

	
	3.1.3.Количество вакцинированных животных (ежегодно)
	ед.
	1450
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	
	3.2.«Осуществление мероприятий по снижению численности переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний»
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1.Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно)
	га
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	3.2.2.Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно)
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	
	3.2.3.Площадь акарицидной обработки (ежегодно)
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	4
	4. Обеспечение условий для осуществления погребения умерших
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ

	ед.
	1
	1
	
	
	
	

	Цель подпрограммы № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014 - 2017годы

	1
	Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования – 10 ед.
	ед.
	15
	5
	
	
	5
	

	2
	Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция
	ед.
	0
	2
	
	
	2
	

	3
	количество закрываемых подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных 
	ед.
	2
	9
	
	
	4
	

	4
	количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям
	3
	1
	
	
	
	0
	

	5
	Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей
	км
	0,3
	1,3
	-
	-
	0,3
	


* Значение базового показателя является оценочным и в случае необходимости подлежит корректировке по итогам  2013 года.

Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с решением конкретных задач.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014-2018 годы. С учетом происходящих в отрасли процессов, мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке 

	Заведующий сектором нормативных документов Администрации города 
	
	Т.Н.Тареева


Приложение 2 

к постановлению

Администрации города 


от_______________
№_____
Система программных мероприятий

	№

п/п
	Наименования

мероприятия
	Муниципальный

Заказчик, исполнитель
	Срок

исполнения
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования,

тыс. рублей

	
	
	
	
	
	всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Подпрограмма № 1.  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах»

	1
	1.1.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование данных средств (всего)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города
	2014-2017
	Средства

Фонда и бюджета города
	970376,5
	590015,3
	352283,6
	28077,6
	0,0
	0,0

	
	1.2.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города

	2014-2017
	Средства

Фонда


	372 771, 4
	252 882, 7
	119 888, 7
	0,0
	0,0
	

	
	1.3.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города
	2014-2017
	Бюджет города 
	1 879, 8
	1 268,1 
	611,7 
	0,0
	0,0
	

	
	1.4.Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование местного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города
	2014-2017
	Бюджет города 
	489358,0
	335864,5
	153493,5
	0,0
	0,0
	

	
	1.5.Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города
	2014-2017
	Областной бюджет
	65841,3
	
	48461,3
	17380,0
	
	

	
	1.6.Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование местного бюджета к областному)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города
	2014-2017
	Бюджет города
	40526,0
	
	29828,4
	10697,6
	
	

	2
	2.1.Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города 
	13 000, 0
	5 300 ,0
	1 1 00,0 
	3 300,0
	3 300,0
	

	
	2.1.1.Оформление документов для рассмотрения вопроса о непригодности МКД
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города 
	1 000, 0
	300, 0
	100, 0
	300, 0
	300, 0
	

	
	2.1.2.Снос жилых строений, признанных аварийными 
	Департамент ЖКХ и энергетики.
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города 
	12 000, 0
	5 000, 0
	1 000, 0
	3 000, 0
	3 000, 0
	

	
	Итого по подпрограмме № 1
	983376,5
	595315,3
	353383,6
	31377,6
	3300,0
	0,0

	Подпрограмма № 2   «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы»

	1
	1.1.Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда
	Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2018
	Бюджет города


	40968,2
	3500,0
	1000,0
	3500,0
	2997,1
	29971,1

	
	1.1.1.Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (ремонт муниципальных квартир)
	Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ «УЖКХ» районов города
	2017-2018
	Бюджет города


	32968,2
	0
	0
	0
	2997,1
	29971,1

	
	1.1.2. Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация за  ЖКУ за незаселенные муниципальные квартиры)
	Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2016
	Бюджет города


	8 000,0
	3 500,0
	1 000,0
	3 500,0
	
	

	2
	2.1.Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда
	Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ «УЖКХ» районов города
	2017-2018
	Бюджет города


	36 800,0
	0
	0
	0
	4 600,0
	32200,0

	3
	3.1.Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, в т. ч.
	МБУ ГЦУСМЖФ 
	2014-2016
	Бюджет города


	24854,7
	8595,1
	7760,7
	8498,9
	
	

	
	3.1.1 Мероприятия на содержание муниципального маневренного, специализированного жилищного фонда
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014-2016
	Бюджет города


	5 539,5
	1 846,5
	1 846,5
	1 846,5
	0
	0

	
	3.1.2. Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МБУ ГЦУСМЖФ)
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014-2016
	Бюджет города


	19315,2
	6748,6
	5914,2
	6652,4
	
	

	4
	4.1. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МБУ ГЦУСМЖФ)
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014-2016
	Бюджет города 


	66344,6
	22575,5
	22254,0
	21515,1
	0
	0

	
	Итого по подпрограмме № 2
	168967,5
	34670,6
	31014,7
	33514,0
	7597,1
	62171,1

	Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону на 2014-2017 годы»

	1
	1.1.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также средств областного и местного бюджетов на софинансирование данных средств (всего). 
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Средства

Фонда и бюджета города
	347 707,8
	347 707,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	1.2.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Средства

Фонда
	213 491,4
	213 491,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	1.3.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	
	2014
	Бюджет города 

                    
	134 216, 4
	134 216, 4
	0,0
	0,0
	0,0
	


	2
	2.1. Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (всего)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2016
	Областной бюджет, бюджет города 


	1453958,1
	484652,7
	484652,7
	484652,7
	0,0
	0,0

	
	2.2.Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства областного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2016
	Областной бюджет
	900000,0
	300000,0
	300000,0
	300000,0
	
	

	
	2.3.Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства местного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2016
	Бюджет города
	553958,1
	184652,7
	184652,7
	184652,7
	
	

	3
	3.1.Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2017
	Бюджет города 

 
	100 000, 0
	0,0
	0,0
	0,0


	100 000, 0
	

	4
	4.1.Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью предупреждения и устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2017
	Бюджет города 


	100 000, 0
	0,0
	0,0
	0,0


	100 000, 0
	

	5
	5.1.Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (всего)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2015-2016
	Областной бюджет, бюджет города 
	950875,2
	0,0
	290473,2
	660402,0
	0,0
	0,0

	
	5.2.Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (за счет средств  областного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2015-2016
	Областной бюджет 
	588591,7
	
	179802,9
	408788,8
	
	

	
	5.3.Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (за счет средств  местного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2015-2016
	Бюджет города 
	362283,5
	
	110670,3
	251613,2
	
	

	6
	6.1.Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2017
	Бюджет города 


	100 000, 0
	0,0
	0,0
	0,0


	100 000, 0
	

	7
	7.1.Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам  на компенсацию расходов в связи с оказанием мер социальной поддержки граждан при выплате ими средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города 


	4 500, 0
	1 500, 0
	0,0
	0,0


	3 000, 0
	

	8
	8.1.Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города 


	223414,2
	21108,9
	66435,1
	66435,1
	69435,1
	0,0

	
	8.1.1. Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (региональный Фонд)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города 


	215914,2
	16608,9
	66435,1
	66435,1
	66435,1
	

	
	8.1.2.Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (муниципальная доля на кап. ремонт МКД)
	Департамент ЖКХ и энергетики,
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города 


	7 500, 0
	4 500, 0
	
	
	3 000, 0
	

	9
	9.1. Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций ОМС в области ЖКХ
	Департамент ЖКХ и энергетики
	2014-2017
	Бюджет города 


	207867,2
	51966,8
	51966,8
	51966,8
	51966,8
	0,0

	10
	10.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
	МКУ «Управление ЖКХ» районов
	2014-2017
	Бюджет города 


	408678,4
	102169,6
	102169,6
	102169,6
	102169,6
	

	11
	11.1. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
	Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ «Управление ЖКХ» районов
	2014-2017
	Бюджет города 


	1076901,4
	273626,7
	270042,5
	266616,1
	266616,1
	

	
	11.1.1. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
	МКУ «Управление ЖКХ» районов
	2014-2017
	Бюджет города
	1076721,4
	273581,7
	269997,5
	266571,1
	266571,1
	

	
	11.1.2. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
	Департамент ЖКХ и энергетики
	2014-2017
	Бюджет города
	180,0
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	

	
	Итого по подпрограмме № 3
	4973902,3
	1282732,5
	1265739,9
	1632242,3
	793187,6
	0,0

	Подпрограмма № 4 «Оснащение муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов на 2014 – 2017 годы»



	1


	1.1.Мероприятия по оснащению муниципальных квартир индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, в т. ч.
	МКУ «УЖКХ районов», МБУ ГЦУСМЖФ
	2014-2017 
	Бюджет города 
	174 963,5
	2 468,4


	
	
	172 495,1
	

	
	1.1.1. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета электрической энергии
	МКУ «УЖКХ районов»
	2014-2017
	Бюджет города 
	23 337,0
	513,0
	
	
	22 720,0 
	

	
	
	МБУ ГЦУСМЖФ
	
	
	
	0,0
	
	
	104,0
	

	
	1.1.2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета горячей воды
	МКУ «УЖКХ районов»
	2014-2017
	Бюджет города 
	28 501,3
	513,1
	
	
	27 897,1
	

	
	
	МБУ ГЦУСМЖФ
	
	
	
	0,0
	
	
	91,1
	

	
	1.1.3. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной воды
	МКУ «УЖКХ районов»
	2014-2017
	Бюджет города 
	34 556,0
	513,0
	
	
	33 951,8
	

	
	
	МБУ ГЦУСМЖФ
	
	
	
	0,0
	
	
	91,2
	

	
	1.1.4. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета газа
	МКУ «УЖКХ районов»
	2014-2017
	Бюджет города 
	88567,8


	929,3
	
	
	87390,1
	

	
	
	МБУ ГЦУСМЖФ
	
	
	
	0,0
	
	
	248,4
	

	
	Итого по подпрограмме № 4
	174962,1
	2468,4
	0,0
	0,0
	172493,7
	

	Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо - и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону в 2014–2016 годах»



	1
	1.1. Мероприятия по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов электроснабжения и газоснабжения
	МКУ «УЖКХ»
	2014 
	Бюджет города

 
	5 031,0
	5 031,0
	
	0
	
	

	
	1.1.1. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов электроснабжения
	МКУ «УЖКХ»
	2014 
	Бюджет города 


	2 700,4
	2 700,4
	0,0
	0
	
	

	
	1.1.2. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов газоснабжения
	МКУ «УЖКХ»
	2014 
	Бюджет города 


	2 330,6
	2 330,6
	0,0
	0
	
	

	2
	2.1.Мероприятия по муниципальному исследованию организаций бюджетного сектора по энергосбережению, в т. ч.
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	6 900,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0
	
	

	
	2.1.1.Муниципальное наблюдение по специализированной форме №1-энергосбережение (ЖКХ)
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	1 500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	2.1.2.Специализированное муниципальное наблюдение по форме Ф. №1-энергосбережение (МБУ)
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	900,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	2.1.3.Специализированное муниципальное наблюдение по форме Ф. №1-энергосбережение (РСН)
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	2.1.4.Формирование топливно-энергетического баланса муниципального образования
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	2.1.5.Муниципальное наблюдение по определению класса энергопотребления по вновь вводимым домам и домам, в которых осуществлен капитальный ремонт (реконструкция)
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	900,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	2.1.6.Пообъектное исследование аварийных и ветхих многоквартирных домов
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	1 200,0
	400,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	2.1.7.Интеграция сведений, необходимых для расчета индикаторов  энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	2.1.8.Прикладные исследования организаций коммунального комплекса и многоквартирных домов по выбранному способу управления
	Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону
	2014 – 2016
	Бюджет города


	1 500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	Итого по подпрограмме № 5
	11931,0
	7 331,0
	2 300,0
	2 300,0
	
	

	Подпрограмма № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы»

	1
	1.1.Субсидии муниципальным  предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования  сетей  уличного освещения
	УБ и ЛХ
	2014-2016
	Бюджет города


	1003139,8
	200 633,4
	200 626,6
	200 626,6
	200 626,6
	200 626,6

	
	1.1.1. Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования уличного освещения
	УБ и ЛХ
	2014-2016
	Бюджет города


	963133,0
	192626,6
	192626,6
	192626,6
	192626,6
	192626,6

	
	1.1.2. Субсидии муниципальным предприятиям на восстановление  сетей  наружного освещения
	УБ и ЛХ
	2014-2016
	Бюджет города
	40006,8
	8006,8
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	2
	2.1.Приобретение спецтехники
	УБ и ЛХ
	2017-2018
	Бюджет города
	94016,5
	-
	-
	-
	55146, 3
	38870,2

	
	Итого по подпрограмме № 6
	1097156,3
	200633,4
	200626,6
	200626,6
	255772,9
	239496,8

	Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы»

	1
	1.1.Мероприятия по содержанию объектов благоустройства и озеленения муниципальных территорий
	МКУ УБ районов, УБиЛХ
	2014-2018
	Бюджет города
	3646546,3
	677582,7
	521742,7
	786463,6
	879334,5
	781422,8

	
	1.1.1.Содержание объектов озеленения и благоустройства (в т. ч. санитарное содержание, покос газонов и сорной растительности, посадка зеленых насаждений и цветов, валка и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы за зелеными насаждениями, обустройство и содержание ДИК, содержание пляжей)
	МКУ УБ районов
	
	Бюджет города
	2995797,5
	518151,5
	428769,4
	703498,9
	644446,1
	700931,6

	
	1.1.2.Содержание объектов озеленения «Парковая зона Набережная», Фонтанной площади
	УБиЛХ
	2014-2018
	Бюджет города
	126761
	26761,0
	25000
	25000
	25000
	25000

	
	1.1.3.Содержание и текущий ремонт городских фонтанов
	УБ и ЛХ
	2014-2018
	Бюджет города
	44300,0
	8860,0
	8860,0
	8860,0
	8860,0
	8860,0

	
	1.1.4.Капитальный ремонт фонтанов (в т.ч. разработка ПСД)
	УБ и ЛХ
	2014
	Бюджет города
	68970,4
	68970,4
	
	
	
	

	
	1.1.5.Охрана несанкционированных свалок
	УБ и ЛХ
	2014
	Бюджет города
	3029,8
	3029,8
	
	
	
	

	
	1.1.6. Проведение работ по благоустройству, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов (включая ПСД)
	УБ и ЛХ,                МКУ УБ районов
	2014-2018
	Бюджет города
	160304,7
	0,0
	0,0
	0,0
	129108,2
	31196,5

	
	1.1.7. Проведение работ по благоустройству, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов в рамках подготовки в Чемпионату мира по футболу в 2018 году (включая ПСД)
	УБ и ЛХ,                МКУ УБ районов
	2014-2018 
	Бюджет города


	183045,9
	38942,6
	46245,9
	36237,3
	59052,8
	2567,3

	
	1.1.8.Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2014-2018 
	Бюджет города


	53837,0
	10 767,4
	10 767,4
	10 767,4
	10 767,4
	10 767,4

	
	1.1.9.Выполнение профилактических  противоэпидемических мероприятий  (акарицидная, анофелогенная,  ларвицидная обработка, дератизация и пр.)
	УБ и ЛХ
	2014-2018 
	Бюджет города


	10500,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0

	2
	2.1.Обеспечение мероприятий по созданию условий для осуществления погребения граждан
	МКУ СГК

	2014-2018 
	Бюджет города 
	178300
	41800
	36000
	36500
	32000
	32000

	
	2.1.1. Благоустройство мест погребения
	МКУ СГК
	2014-2018 
	Бюджет города 
	130000,0
	26000,0
	26000,0
	26000,0
	26000,0
	26000,0

	
	2.1.2. Капитальный ремонт и реконструкция дорог мест погребения
	МКУ СГК
	2014-2018 
	Бюджет города 
	30000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0

	
	2.1.3. Обустройство нового муниципального кладбища
	МКУ СГК
	2014-2018 
	Бюджет города 
	18300
	9800,0
	4000,0
	4500,0
	
	

	3
	3.1.Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских лесов
	УБ и ЛХ
	2014-2018
	 Бюджет города 
	151000,0
	30200,0
	30200,0
	30200,0
	30200,0
	30200,0

	4
	4.1 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на содержание и ремонт систем водопонижения
	УБ и ЛХ
	2014-2018 
	 Бюджет города 
	12274,5
	2454,9
	2454,9
	2454,9
	2454,9
	2454,9

	5
	5.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
	 МКУ УБ районов города, МКУ  СГК, УБиЛХ
	2014-2018 
	  Бюджет города


	619519,7
	129077,1
	129077,1
	129077,1
	116144,2
	116144,2

	
	5.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону    (МКУ УБ, МКУ СГК, УБиЛХ)
	МКУ УБ, МКУ  СГК, УБиЛХ
	2014-2016 
	  Бюджет города


	580721
	116144,2
	116 144,20
	116 144,20
	116 144,20
	116 144,20

	
	5.1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2014-2016 
	  Бюджет города


	38798,7
	12932,9
	12932,9
	12932,9
	
	

	6
	6.1. Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций в области ЖКХ
	Руководитель УБиЛХ
	2014-2018 
	  Бюджет города
	6532,5
	1306,5
	1306,5
	1306,5
	1306,5
	1306,5

	7
	7.1. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
	МКУ УБ районов города, МКУ ЦБЖ
	2014-2018 
	  Бюджет города 
	385229,5
	75318,9
	78708,1
	77267,3
	76967,6
	76967,6

	
	7.1. 1. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ УБ)
	МКУ УБ районов города
	2014-2018 
	  Бюджет города 
	384330,4
	75019,2
	78408,4
	76967,6
	76967,6
	76967,6

	
	7.1. 2. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2014-2016 
	  Бюджет города 
	899,1
	299,7
	299,7
	299,7
	
	

	
	Итого по подпрограмме № 7
	4999402,5
	957740,1
	799489,3
	1063269,4
	1138407,7
	1040496

	«Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014-2017 годы

	1
	1.1. Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования) 
	МУП «Теплокоммунэнерго»
	2014

2017
	Бюджет города
	39 300,0
	*
	
	
	39 300,0
	

	
	1.2 Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключения абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
	МУП «Теплокоммунэнерго»
	2014

2017
	Бюджет города
	28 157,4
	*
	
	
	28 157,4
	

	
	1.3. Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
	МУП «Теплокоммунэнерго»
	2014

2017
	
	27 500,0
	*
	
	
	27 500,0
	

	2
	2.1. Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я линия, ул. Комсомольская, ул. 27-я линия, ул. Сарьяна.
	МКУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону»
	2017
	Бюджет города
	12 300,0
	
	
	
	12 300,0
	

	
	Итого по подпрограмме № 8
	107 257,4
	*
	
	
	107 257,4»
	


*  - Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону, в соответствии с пообъектным перечнем, приведенным в таблице №2.

	Заведующий сектором нормативных документов Администрации города 
	
	Т.Н.Тареева


Приложение 3 

к постановлению

Администрации города 


от______________
№______

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014-2017 годы
	Наименование подпрограммы
	«Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014-2017 годы

 (далее – Подпрограмма).

	Разработчик подпрограммы
	МУП «Теплокоммунэнерго».



	Цель подпрограммы
	Обеспечение безопасного, надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей.

	Задачи подпрограммы
	1) ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности;

2) реконструкция и модернизация тепловых сетей.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014 - 2017 годы.



	Структура подпрограммы, перечень 

основных направлений
	Подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы и 7-ми разделов:

1) Характеристика текущего состояния сферы теплоснабжения города Ростова-на-Дону, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами;

2)  Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели);

3) Система программных мероприятий;

4) Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы; 

5) Механизм реализации, управление муниципальной подпрограммой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков-координаторов и исполнителей муниципальной подпрограммы; 

6) Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной подпрограммы;

7) Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы.

	Исполнители подпрограммы
	МУП «Теплокоммунэнерго»; 
(в части мероприятий по приобретению в муниципальную собственность котельной) - Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону;
МКУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону».

	Объёмы и источники финансирования подпрограммы
	Объём финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах              - 107 257,4 тыс. руб.
(Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году,  будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону). 

Источник финансирования - бюджет города.

	Целевые индикаторы и показатели
	К концу реализации подпрограммы значения целевых показателей составят:

- количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования – 10 ед.;

- количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция   –  4  ед.;

- количество закрываемых подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных -13  ед.
- количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям – 1ед.;
 - протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей – 1,6 км. 

	 Система организации контроля за исполнением подпрограммы
	Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Департаментом ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.


Раздел I.    Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Ростова-на-Дону, содержание проблем, анализ причин их возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами

Подпрограмма разработана с целью реализации основных принципов социально-экономической политики города в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.06.1997 № 116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 04.03.2013), от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» (ред. от 02.07.2013).

Инициатор разработки подпрограммы – Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону. Подпрограмма разработана на основании решения коллегии Администрации города Ростова-на-Дону от 14.03.2013 № 9, в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013  № 1165 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и  критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону». 

В хозяйственном ведении МУП «Теплокоммунэнерго» по состоянию на 31.12.2013 находятся 189 муниципальных котельных, в том числе 93 подвальных газовых, не отвечающих современным требованиям промышленной, экологической и пожарной безопасности.

Установленная мощность котельных 1 014,619 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей и вводов 251,777 тр. км.

В соответствии с постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» запрещена эксплуатация газового оборудования котельных, пристроенных и встроенных в жилые и общественные здания.

В 2008, 2009 и 2010 годах получены предписания органов государственного пожарного надзора о недопустимости эксплуатации подвальных газовых котельных, расположенных в учреждениях образования. В качестве предупредительной меры на эксплуатацию ряда котельных в судебном порядке был наложен временный запрет.  

Таким образом, проблема ликвидации муниципальных котельных является общегородской, и её решение требует согласованного взаимодействия Администрации города, муниципальных, государственных учреждений и хозяйствующих субъектов.

В процессе финансирования, организации проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, подключения вновь построенных тепловых пунктов, сетей и котельных к сетям газо‑, электро-, водо- и теплоснабжения, необходимых для реконструкции систем теплоснабжения жилищного фонда, принимают участие Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону, МУП «Теплокоммунэнерго».

МУП «Теплокоммунэнерго» выступает в ходе реализации мероприятий программы в качестве заказчика работ.

МКУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону» проводит мероприятия по приобретению в муниципальную собственность котельной, а Департамент имущественно - земельных отношений города Ростова-на-Дону – по регистрации объекта в качестве объекта недвижимости и его передаче в хозяйственное ведение МУП «Теплокоммунэнерго» для последующей эксплуатации.  

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости решения проблемы программно-целевым методом с координацией финансирования и организацией работ на уровне Администрации города.

На период реализации Подпрограммы ответственность перед государственными органами надзора за безопасность и надёжность эксплуатации котельных, подлежащих ликвидации, техническому перевооружению, реконструкции или модернизации, сохраняется за эксплуатирующей организацией – МУП «Теплокоммунэнерго». Таким образом, отсутствует риск снижения управляемости и качества эксплуатации котельных.

Настоящая Подпрограмма является результатом разработки и реализации планов обеспечения промышленной безопасности муниципальных источников теплоснабжения города Ростова-на-Дону. Система мероприятий Подпрограммы реализует основные положения «ПБ 12‑529‑03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утверждённых постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9, а также приказ МЧС России от 21.02.2013 № 116. Об утверждении свода правил СП 7.13130. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех городских служб, участвующих в её реализации.

Система управления Подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Мероприятия Подпрограммы направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивости, надёжности и развития муниципальной системы теплоснабжения города.

Включение в тариф МУП «Теплокоммунэнерго» расходов на капитальные вложения в модернизацию, реконструкцию и техперевооружение тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования котельных, ликвидацию подвальных котельных, приведут к его росту и, как следствие,  увеличению финансовой нагрузки на население по оплате за отопление и горячее водоснабжение. В случае привлечения МУП «Теплокоммунэнерго» заёмных средств на указанные цели, предприятие будет вынуждено осуществлять «сверхтарифные» расходы на оплату процентов по кредитам и займам, что приведет к снижению прибыли и ухудшению финансового состояния МУП «Теплокоммунэнерго».

Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)

Подпрограмма направлена на достижение следующей цели – обеспечение безопасного, надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей.

Задачи программы:

1) ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности;

2) реконструкция и модернизация тепловых сетей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1) выполнение требований органов государственного надзора о соблюдении действующих норм в сфере промышленной, пожарной и экологической безопасности, восстановление необходимого уровня устойчивости и надёжности муниципальной коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения;

2) снижение эмиссии в атмосферу загрязняющих веществ - оксидов азота и углерода, сернистого ангидрида, бенз(а)пирена, золы и парниковых газов;

3) обеспечение надёжности и безопасности теплоснабжения населения города, исключение рисков причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан, а также перебоев в теплоснабжении в результате применения санкций со стороны органов государственного надзора и управления в отношении муниципальных котельных;

4) сбережение топлива, энергии и ресурсов, снижение удельных расходов в ходе производства и реализации тепловой энергии: топлива до 170 кг у.т./ Гкал, электроэнергии до 19 кВт×ч/Гкал, воды до 0,8 м3/Гкал.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

	№ п/п
	Целевые индикаторы и

Показатели
	Единица измере-

ния
	Базовое значение


	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Обеспечение безопасного, надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей

	1
	Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования
	ед.
	15
	5
	-
	-
	5
	-

	2
	Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция   
	ед.
	0
	2
	-
	-
	2
	-

	3
	Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов 
	
	2
	9
	
	
	4
	

	4
	Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям
	ед.
	3
	1
	-
	-
	0
	-

	5
	Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей
	км
	0,3
	1,3
	-
	-
	0,3
	-


Обоснование: отрицательное значение динамики целевых показателей обусловлено отсутствием бюджетного финансирования для выполнения мероприятий по закрытию муниципальных котельных.

Раздел III. Система подпрограммных мероприятий

Мероприятия Подпрограммы включены в систему программных мероприятий и приведены в приложении 1  к муниципальной программе

Раздел IV. 
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы.
Источником финансирования программных мероприятий являются средства бюджета города.

Объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы в 2017 году - 107 257,4 тыс. руб. (Таблица № 1).

Объем финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы в 2014 году - 153 966,4 тыс. руб. - средства, выделенные из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону (Таблица № 2).
	Таблица №1

Пообъектный перечень мероприятий реализации подпрограммы «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2017 год.

№

Адрес котельной

Наименование работ

Период реализации

закрытие котельных по графику

Стоимость работ, в руб.

Всего, в руб.

Примечание: адреса закрываемых котельных

Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)

1

ул.Пушкинская, 44

Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.Пушкинская, 44.

2017

2013

7 000 000,0
7 000 000,0
ул.Пушкинская, 44

2

ул.Коммунаров,33

Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.Коммунаров,33

2017

2015

7 700 000,0
7 700 000,0
ул.Коммунаров,33

3

ул.Пушкинская, 46б

Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.Пушкинская, 46б.

2017

2014

7 000 000,0
7 000 000,0
ул.Пушкинская, 46б (Буденновский, 37)

4

ул.35 линия, 49

Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.35 линия, 49

2017

2016

8 800 000,0
8 800 000,0
ул.35 линия, 49

5

ул.Ленина, 175/1

Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.Ленина, 175.

2017

2014

8 800 000,0
8 800 000,0
ул.Ленина, 175/1

Итого

39 300 000,0
39 300 000,0
Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключения абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности

6

ул.Загорская, 21а

Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.

2017

2014

7 157 400,0
7 157 400,0
7

ул.Портовая, 150

Техническое перевооружение котельной по адресу: ул.Портовая, 150.

2017

2015

10 000 000,0
10 000 000,0
8

ул. 13 линия

Строительство блочно-модульной котельной на ул. 13 Линия

2017

2014

11 000 000,0
11 000 000,0
Итого

28 157 400,0
28 157 400,0
Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности.

9

ул. Загорская, 21а

Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.

2017

2014

11 000 000,0
11 000 000,0
ул. Портовая, 76.

10

ул.Портовая, 150а

Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул.Портовая, 150а

2017

2015

3 000 000,0
3 000 000,0
ул. Портовая, 164в.

11

ул.Ленина, 175/1

Техническое перевооружение  (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул.Ленина, 175.

2017

2015

5 500 000,0
5 500 000,0
ул.Ленина, 104

12

ул.13 линия

Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. 13 Линия

2017

2014

8 000 000,0
8 000 000,0
ул. 13 Линия, 50/58

Итого

27 500 000,0
Приобретение в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я линия, ул. Комсомольская, ул. 27-я линия, ул. Сарьяна.
13

ул. 27 линия, 18а

Приобретение в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я линия, ул. Комсомольская, ул. 27-я линия, ул. Сарьяна.
2017

12 300 000,0
12 300 000,0
Итого

12 300 000,0
12 300 000,0
ВСЕГО

107 257400,0

Таблица №2

	Пообъектный перечень мероприятий реализации подпрограммы «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014 год.


	

	

	№
	Адрес котельной
	Наименование работ
	Период реализации
	закрытие котельных по графику
	Стоимость работ, в руб.
	Всего, в руб.
	Примечание: адреса закрываемых котельных

	Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования) 

	1
	ул.Советская, 10 
	Модернизация системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.Советская, 10 
	2014
	2012
	9 500 000,00
	9 500 000,00
	ул.Советская, 10

	2
	ул.Вяземцева, 52а
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.Вяземцева, 52а.
	2014
	2014
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	ул.Вяземцева, 52а

	3
	ул.Матросова, 37   лит. А
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.Матросова, 37 лит. А.
	2014
	2014
	6 499 867,67
	6 499 867,67
	ул.Матросова, 37   лит. А

	4
	ул.Граненная, 4
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.Граненная, 4.
	2014
	2015
	9 200 000,00
	9 200 000,00
	ул.Граненная, 4

	5
	ул.35 линия, 9
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.35 линия, 9.
	2014
	2015
	7 000 000,00
	7 000 000,00
	ул.35 линия, 9

	 
	 
	Итого  
	 
	 
	40 199867,67
	40 199 867,67
	 

	Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности

	6
	ул. Ченцова, 71/63а
	Техническое перевооружение котельной с заменой котлов и вспомогательного оборудования. 
	2014
	
	43 789822,03
	43 789 822,03
	 

	7
	ул.Монтажная, 3а
	Модернизация системы электроснабжения котельной
	2014
	
	20 438824,31
	20 438 824,31
	 

	 
	 
	Итого  
	 
	 
	64 228646,34
	64 228 646,34
	 

	Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности. 

	8
	ул. 16 Линия, 30 лит. с  
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул.16 линия, 30 лит. С.
	2014
	2014
	8 745 320,00
	8 745 320,00
	ул.14 линия, 17 Литер А. 

	9
	ул. Ченцова, 71/63а
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул.Ченцова, 71/63а.
	2014
	2014,                          2016,                           2014
	18 732900,00
	18 732 900,00
	ул.20 линия, 76/88,                  ул. 22- линия 55/4 лит. А, ул. 20-я линия, 60/10

	10
	ул. Советская, 10
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул.Закруткина, 8/12.
	2014
	2014
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	ул.Закруткина, 8/12, ул.Советская, 14-(угольная)

	11
	ул. Загорская, 21а
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.
	2014
	2014
	3 142 830,00
	3 142 830,00
	ул. Портовая, 93

	12
	пер. Тихий, 4
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: пер. Тихий, 4.
	2014
	2014
	1 916 850,00
	1 916 850,00
	ул. Токарная, 80/6.

	13
	ул. Граненная, 4
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул.Гранненая, 4
	2014
	2014,                2016
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	ул.Буйнакская, 36,  ул.Буйнакская, 33/14 лит. А.

	 
	 
	Итого  
	 
	 
	49 537900,00
	49 537 900,00
	 

	 
	 
	ВСЕГО в 2014 году за счет бюджетных инвестиций 2011,2012гг.
	 
	 
	 
	153 966 414,01
	 


Раздел V. Механизм реализации, управление муниципальной подпрограммой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков-координаторов и исполнителей муниципальной подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

Обеспечение взаимодействия, контроль и отчётность осуществляется в соответствии с порядком, установленным в муниципальных правовых актах.

Заказчик-координатор подпрограммы утверждает план (график) производства работ, приёмки и сдачи в эксплуатацию построенного оборудования, ликвидации котельных. Руководствуясь утверждённым планом (графиком), исполнители обеспечивают проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Ежемесячно исполнители представляют заказчику-координатору программы отчёт установленной формы о выполнении программных мероприятий.

Приёмка-сдача и передача в эксплуатацию оборудования осуществляется в соответствии с порядком, установленным правилами Ростехнадзора РФ и (или) действующими регламентами теплоснабжающих организаций. 

Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются муниципальным заказчиком-координатором программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Департаментом ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. Реализация мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется:

 - исполнителями и участниками настоящей подпрограммы, которые не относятся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, к получателям бюджетных средств – в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, положением и соглашениями о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной подпрограммы.

Муниципальные котельные, подлежащие ликвидации или техперевооружению, в соответствии с требованиями действующего законодательства оснащены морально и физически устаревшим оборудованием. 

Указанные обстоятельства привели к тому, что удельный расход условного топлива на рассматриваемых котельных составляет 194,1 кг у.т./Гкал при норме 167 кг у.т./Гкал.

После реализации Подпрограммы удельный расход условного топлива на реконструированных котельных составит 170,0 кг у.т./Гкал.

При незначительных объёмах реализации на рассматриваемых котельных приходится содержать значительное количество оперативного и ремонтного персонала.

Экономический эффект ликвидации или техперевооружения муниципальных котельных заключается в снижении эксплуатационных затрат при отпуске тепловой энергии.  

Ликвидация и модернизация подвальных газовых котельных МУП «Теплокоммунэнерго» позволит:

- повысить надежность коммунальной инфраструктуры города;

- обеспечить надежное снабжение теплом потребителей, улучшит качество предоставляемых населению услуг;

- снизить затраты по транспортировке тепла и снизить потребление энергоресурсов, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, получаемых при сжигании топлива (газа) за счет уменьшения расхода топлива,

- снизить утечки химочищенной воды,

- сократить издержки на проведение аварийно- восстановительных работ,

- повысить экономическую эффективность предприятия.

VII. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы определяется степенью достижения целевых индикаторов.

Оценка эффективности выполнение подпрограммы проводится ежегодно (1 раз в год) в целях обеспечения муниципального заказчика (заказчика-координатора) оперативной информацией о ходе промежуточных результатов решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

1)степени достижения цели и решения задач подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1+СДП2+СДПN)/N,

где СДЦ – степень достижения цели (решения задач), СДП – степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы;

N – количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

СДП=ЗФ/ЗП,

где  ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

2)степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

УФ=ФФ/ФП,

где УФ – уровень финансирования реализации подпрограммы, ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы; ФП  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ х УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основания  следующих критериев:

- неэффективная – менее 0,5

- удовлетворительная – 0,5 – 0,79

- эффективная – 0,8 – 1.

Высокоэффективная- более 1. 
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