Приложение № 5
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ №70 (ул. Социалистическая, 198а).
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: Реализован.
                                                                               (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 27.06.2022 –10.08.2022.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: срок не нарушен.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 70 
	863,43 тыс. рублей
	ООО «Профстрой»

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ. Демонтаж и вынос оборудования, стеллажей, кухонного инвентаря, столов. Демонтаж пожарной сигнализации, карнизов. Уборка помещения после ремонтных работ.
	Трудовое участие
	30

	3

	Предоставление хоз. инвентаря
	Имущественное участие
	Савенко Н.Л.

	
	Предоставление микроволновой печи.
	Имущественное участие
	Дядюхин М.А.

	
	Предоставление штор
	Имущественное участие
	Дядюхина М.П.

	
	Предоставление смесителей и раковины
	Имущественное участие
	Иванова О.В.

	
	Предоставление разделочных досок и ножей
	Имущественное участие
	Огибенин С.Ю.

	
	Предоставление контейнеров для хранения продуктов
	Имущественное участие
	Иванова М.А.

	
	Итого
	863,43 тыс. рублей
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1216,10
	100
	863,43
	100

	объем средств областного бюджета
	788,0
	64,8
	559,50
	64,8

	объем собственных средств местного бюджета 
	366,0
	30,1
	259,90
	30,1

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	62,10
	5,1
	44,03
	5,1

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]Экономия 352,67 тыс. руб. по результатам аукциона




5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1
Цех сырой
продукции.
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\МБДОУ №70 Ракурс 1 Цех сырой продкуции.jpg]
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.jpg]

	2.
Цех сырой
продукции.
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\МБДОУ №70 Ракурс 2 Цех сырой  и готовой продукции..jpg]
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.jpg]

	3.
Кладовые помещения
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\МБДОУ №70 Ракурс 3 кладовые помещения.jpg]
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.jpg]

	4.
Коридор с  
кладовыми помещениями
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\МБДОУ №70 Ракурс 4 коридор с кладовыми помещениями.jpg]
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4-.jpg]

	5.
Ракурс 5
Кладовая для хранения посуды
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\МБДОУ №70 Ракурс 5 кладовая для хранения посуды..jpg]
	[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\5.jpg]
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