АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	25.08.2014
	
	№
	950


О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону 

от 29.11.2013 №1323 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройство города Ростова-на-Дону  

на 2014-2018 годы» (ред. от 14.07.2014)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 № 1165, в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой значений целевых индикаторов и показателей программы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 № 1323 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону  на 2014-2018 годы» (ред. от 14.07.2014) следующие изменения:
1.1. В приложении:

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования  программы» паспорта Программы изложить в редакции:

	«Объемы и источники
финансирования 
программы


	Общий объем финансирования Программы составляет  

12 590 283,5 тыс. рублей, в том числе: 

1. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 
565 103,8 тыс. руб.

2.  Средства областного бюджета – 1 575 803,1 тыс. руб.

3.Средства бюджета города Ростова-на-Дону –                          
10 449 376,6 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2014 год –  2 377 023,0 тыс. рублей;

2015 год –  2 007 938,2 тыс. рублей;

2016 год – 2 240 698,1 тыс. рублей;

2017 год – 2 481 553,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 342 163,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы корректируется в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом»


1.1.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели» паспорта Программы изложить в редакции:

	«Целевые индикаторы и 
показатели


	По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

Подпрограмма 1:

1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 38 630,9   кв. м.

1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит - 962 ед.    

1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 2490 человек.
Подпрограмма 2:

 2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен   капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит -136.
2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит -16.
2.3. Отсутствие жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда.
2.4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2014 года составит – 1 ед.

Подпрограмма 3:

 3.1. Количество многоквартирных домов,  в которых будет произведен   капитальный ремонт, на конец 2017 года составит - 421 ед.    

3.2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен   капитальный ремонт,  на конец 2017 года составит – 786,6 тыс. м2.

3.3. Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит - 953 ед.

Подпрограмма 4:

4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии на конец 2017 года составит - 100%.
4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2017 года составит - 100%.
 4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2017 года составит - 100%.
4.4.  Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2017 года составит – 100%.
Подпрограмма 5:

5.1.  Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, на конец 2016 года составит - 100%.
5.2. Формирование индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону, на конец 2016 года составит -100%.

5.3. Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения – 69 ед.
Подпрограмма 6:

 6.1.  Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит -42,2 км.
6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит-3,0 % от протяженности сетей;

6.3.Количество модернизированных  и замененных светоточек на конец 2018 года составит -1335 шт.

Подпрограмма 7:

На конец 2018 года планируется достижение следующих результатов:

 7.1. - площадь уборочных работ (ежегодно) – 500 га;

- количество посаженных деревьев (ежегодно) – 4,0 тыс. шт.;

- площадь посадки цветников (ежегодно) - 33 тыс. м2;

7.2.- количество созданных объектов озеленения – 1 ед.;

 - количество реконструированных объектов благоустройства – 4 ед.;

- количество благоустроенных объектов благоустройства – 29 ед.;

7.3. - количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018  – 2 ед.;

- количество реконструированных объектов благоустройства  в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 – 5 ед.;

-  количество благоустроенных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 – 25 ед.;

7.4. - количество отловленных животных – 36,2  тыс. ед.;

- количество стерилизованных – 9,0 тыс. ед.; 

- количество вакцинированных животных (ежегодно) – 1,5 тыс. ед.;

7.5. - площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) - 250 га;

- площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) – 400 га;

- площадь акарицидной обработки (ежегодно) - 400 га.
7.6. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ – 1 ед.

Подпрограмма 8:

8.1 - количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования – 10 ед.;
8.2 - количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция – 4 ед.;
8.3 - количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов – 13 ед.;
8.4 - количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям – 1 ед.;

8.5 протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей – 1,6 км.;

8.6. количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения  - 1 ед.»


1.1.4. В разделе II:

1.1.4.1. В подпункте 3.1.1. пункта 3 цифры «38486,7» заменить цифрами «38630,9».
1.1.4.2. В подпункте 3.1.2. пункта 3 цифры «957» заменить цифрами «962».
1.1.4.3. В подпункте 3.1.3. пункта 3 цифры «2478» заменить цифрами «2490».
1.1.4.4. В подпункте 3.2.1. пункта 3 цифры «134» заменить цифрами «136».
1.1.4.5. В подпункте 3.6.1. пункта 3 цифры «40» заменить цифрами «42,2».

1.1.4.6. В подпункте 3.7.4. пункта 3 цифру «8» заменить цифрами «4,2», цифры «1,6» заменить цифрами «2,6».
1.1.4.7. Строку 1.1. таблицы 4.1. изложить в редакции:

	«1.1
	Площадь расселения аварийного жилищного фонда 
	кв. м
	5327,31
	9993,42
	4363,95
	11048,55
	13224,98»
	


1.1.4.8. Строку 1.2. таблицы 4.1. изложить в редакции:

	«1.2
	Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда 
	ед.
	155
	302
	205
	225
	230»
	


1.1.4.9. Строку 1.3. таблицы 4.1. изложить в редакции:

	«1.3
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 
	чел.
	475
	751
	460
	634
	645»
	


1.1.4.10. Строку 1.3. таблицы 2.1. изложить в редакции:

	«2.1.
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен   капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования
	ед.
	10
	26
	0
	0
	10
	


1.1.4.11. Строку 6.1. таблицы 4.1. изложить в редакции:

	«6.1
	Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
	км
	6
	10,2
	8
	8
	8»
	


1.1.4.12. Строку 7.3.1.1. таблицы 4.1. изложить в редакции:

	«7.3.1.1.
	7.3.1. 1.  Количество отловленных животных 
	    ед.
	8000
	4200
	8000
	8000
	8000
	8000»


1.1.4.13. Строку 7.3.1.1. таблицы 4.1. изложить в редакции:

	«7.3.1.2.
	7.3.1.2.Количество стерилизованных животных 
	ед.
	1600
	2600
	1600
	1600
	1600
	1600»


1.1.5. Раздел IV изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
(тыс.руб.)

	№ п/п
	Источники

финансирования
	ВСЕГО
	в том числе по годам:

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1.
	ПОДПРОГРАММА № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах» 

	1.1.
	Средства Фонда
	565 089,0
	445 200,3
	119 888,7
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Средства областного

бюджета
	65 841,3
	0,0
	48 461,3
	17 380,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Средства бюджета города Ростова-на-Дону
	585 015,4
	382 684,2
	185 033,6
	13 997,6
	3 300,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 1
	1 215 945,7
	827 884,5
	353 383,6
	31 377,6
	3 300,0
	0,0

	2.
	ПОДПРОГРАММА № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» 

	2.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Средства бюджета города Ростова-на-Дону
	210 681,4
	76 384,5
	31 014,7
	33 514,0
	7 597,1
	62 171,1

	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 2


	210 681,4
	76 384,5
	31 014,7
	33 514,0
	7 597,1
	62 171,1

	3.
	ПОДПРОГРАММА № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону на 2014-2017 годы »

	3.1.
	Средства Фонда
	14,8
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Средства областного

бюджета
	1 474 190,3
	285 598,6
	479 802,9
	708 788,8
	0,0
	0,0

	3.3.
	Средства бюджета города Ростова-на-Дону
	3 199 991,8
	686 802,7
	789 474,0
	926 990,5
	796 724,6
	0,0

	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 3
	4 674 196,9
	972 416,1
	1 269 276,9
	1 635 779,3
	796 724,6
	0,0

	4.
	ПОДПРОГРАММА № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа) в 2014 – 2017 годах»

	4.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.
	Средства бюджета города Ростова-на-Дону
	179 962,1
	7 468,4
	0,0
	0,0
	172 493,7
	0,0

	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 4


	179 962,1
	7 468,4
	0,0
	0,0
	172 493,7
	0,0

	5.
	ПОДПРОГРАММА № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону в 2014–2016 годах»

	5.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Средства областного

бюджета
	32 585,0
	32 585,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.
	Средства бюджета города Ростова-на-Дону
	7 440,1
	2 840,1
	2 300,0
	2 300,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 5
	40 025,1
	35 425,1
	2 300,0
	2 300,0
	0,0
	0,0

	6.
	 ПОДПРОГРАММА № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы»

	6.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3.
	Средства бюджета города Ростова-на-Дону
	1 104 049,9
	207 527,0
	200 626,6
	200 626,6
	255 772,9
	239 496,8

	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 6
	1 104 049,9
	207 527,0
	200 626,6
	200 626,6
	255 772,9
	239 496,8

	7.
	ПОДПРОГРАММА № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы»

	7.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2.
	Средства областного бюджета
	3 186,5
	3 186,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.3.
	Средства бюджета города 
	5 032 011,2
	990 348,8
	799 489,3
	1 063 269,4
	1 138 407,7
	1 040 496,0

	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 7
	5 035 197,7
	993 535,3
	799 489,3
	1 063 269,4
	1 138 407,7
	1 040 496,0

	8.
	ПОДПРОГРАММА № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2017 год

	8.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.
	Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3.
	Средства бюджета города 
	130 224,7
	22 967,3
	0,0
	0,0
	107 257,4
	0,0

	ИТОГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ № 8
	130 224,7
	22 967,3
	0,0
	0,0
	107 257,4
	0,0

	9.
	ПРОГРАММА «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство  города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы»

	9.1.
	Средства Фонда
	565 103,8
	445 215,1
	119 888,7
	0,0
	0,0
	0,0

	9.2.
	Средства областного бюджета
	1 575 803,1
	321 370,1
	528 264,2
	726 168,8
	0,0
	0,0

	9.3.
	Средства бюджета города Ростова-на-Дону
	10 449 376,6
	2 377 023,0
	2 007 938,2
	2 240 698,1
	2 481 553,4
	1 342 163,9

	ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ
	12 590 283,5
	3 143 608,2
	2 656 091,1
	2 966 866,9
	2 481 553,4
	1 342 163,9»


1.1.6. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.1.7. В приложении 2 к Программе:

1.1.7.1. Строку «Задачи  Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Задачи  Подпрограммы  
	- в срок до 2017 года переселение 2 490 граждан из 103-х аварийных домов;
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в период 2014-2017 годов;

-  привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на всех этапах реализации подпрограммы.»


1.1.7.2. Строку «Объемы и источники финансирования  Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем средств на реализацию подпрограммы – 1215945,7 тыс. рублей, в том числе:

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) - 565089,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 445200,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 119888,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - 65841,3 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 48461,3 тыс. рублей;

в 2016 году - 17380,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.

Средства бюджета города:

- на софинансирование обязательной доли - 8191,5 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 7579,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 611,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

- на софинансирование средств областного бюджета - 40526,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 29828,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 10697,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 536297,9 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 375104,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 154593, 5 тыс. рублей;

в 2016 году - 3300,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 3300,0 тыс. рублей.

Объем средств городского бюджета на 2016-2017 годы определяется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств»


1.1.7.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Целевые показатели подпрограммы
	За период реализации:

Площадь расселения из аварийного жилищного фонда – 38630,9 кв. м. (нарастающим итогом).

Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда - 962 ед.  (нарастающим итогом).  

Количество переселенных жителей  из аварийного жилищного фонда –2490 человека (нарастающим итогом).    


1.1.7.4. В абзаце шестом раздела II  цифры «2478» заменить цифрами «2490».
1.1.7.5. Таблицу «Система целевых показателей подпрограммы» раздела II изложить в редакции:

	«№ п/п
	Целевые индикаторы и

показатели
	Единица измерения
	Базовое значение


	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Переселение граждан из аварийного жилищного   фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	1
	Площадь расселения аварийного жилищного фонда  (ежегодно)        
	кв. м
	5327,31
	9993,42
	4363,95
	11048,55
	13224,98

	2
	Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда   (ежегодно)
	ед.
	155
	302
	205
	225
	230

	3
	Количество переселенных жителей  из аварийного жилищного фонда  (ежегодно)
	Человек
	475
	751
	460
	634
	645»


1.1.7.6. Подпункт 2.3.3. раздела IV изложить в редакции:

«2.3.3. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 536297,9 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 375104,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 154593, 5 тыс. рублей;

в 2016 году - 3300,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 3300,0 тыс. рублей.

Объем средств городского бюджета на 2016-2017 годы определяется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.».
1.1.8. В приложении 3 к Программе:
1.1.8.1. Строку «Объемы и источники финансирования  Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
	Источники финансирования Подпрограммы-средства бюджета города. Общий объем средств – 210 681,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 76 384,5 тыс. рублей;

2015 год – 31 014,7 тыс. рублей;
2016год – 33 514,0 тыс. рублей;

2017 год – 7 597,1 тыс. рублей;

2018 год – 62 171,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат корректировке  в сроки утверждения бюджета города.»


1.1.8.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, - 136 (нарастающий итог);

количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых произведен капитальный ремонт, - 16 (нарастающий итог);

отсутствие жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;

количество многоквартирных домов муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, - 1


1.1.8.3. Таблицу «Система целевых показателей подпрограммы» раздела II изложить в редакции:

	«№ п/п
	Целевые индикаторы и

Показатели
	Единица измерения
	Базовое значение


	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону

	1
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования
	ед.
	10
	26
	-
	-
	10
	100

	Улучшение технического состояния и повышение востребованности муниципальных нежилых помещений для использования на условиях аренды

	2
	Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
	ед.
	2
	-
	-
	-
	2
	14

	Снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону

	3
	Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0


1.1.8.4. В подпункте 1.1. раздела IV цифры «46987,6» заменить цифрами «76384,5».
1.1.9. В приложении 4 к Программе:

1.1.9.1. Строку «Объемы и источники финансирования  Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Объемы и источники   финансирования Подпрограммы 
	Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 4 674 196,9 тыс. рублей, в том числе:

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) – 14,8 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 14,8  тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета города:

· на софинансирование обязательной доли Фонда содействия реформированию ЖКХ – 176 456,1 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 176 456,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0  тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета– 1474190,3 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 285598,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 479 802,9  тыс. рублей;

в 2016 году – 708 788,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

Средства бюджета города:

· на софинансирование обязательной доли Фонда софинансирования расходов областного бюджета –   
907377,4  тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 175788,5 тыс. рублей;

в 2015 году –   295 323,0 тыс. рублей;

в 2016 году –   436 265,9   тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

- средства на городские мероприятия по капитальному ремонту –  2 116 157,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  334 557,5 тыс. рублей;

в 2015 году –  494 151,0 тыс. рублей;

в 2016 году –  490 724,6 тыс. рублей;

в 2017 году –  796 724,6 тыс. рублей.

 Объем средств городского бюджета на 2016-2017 годы определяется в соответствии с доведенными  лимитами бюджетных обязательств.»



1.1.9.2. Пункт 3 раздела IV изложить в редакции:

«3. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 4 674 196,9 тыс. рублей, в том числе:

3.1. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) – 14,8 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 14,8  тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
3.2. Средства областного бюджета (фонда софинансирования расходов) – 1474190,3 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 285598,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 479 802,9  тыс. рублей;

в 2016 году – 708 788,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

3.3. Средства бюджета города:

3.3.1. На софинансирование обязательной доли Фонда содействия реформированию ЖКХ – 176 456,1 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 176 456,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0  тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.
3.3.2. На софинансирование обязательной доли Фонда софинансирования расходов областного бюджета –   907377,4  тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 175788,5 тыс. рублей;

в 2015 году –   295 323,0 тыс. рублей;

в 2016 году –   436 265,9   тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

3.3.3. Средства на городские мероприятия по капитальному ремонту –  
–  2 116 157,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  334 557,5 тыс. рублей;

в 2015 году –  494 151,0 тыс. рублей;

в 2016 году –  490 724,6 тыс. рублей;

в 2017 году –  796 724,6 тыс. рублей.».
1.1.10. В приложении 7 к Программе:
1.1.10.1. Строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источник финансирования:

средства бюджета города в сумме 1104049,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 207527,0 тыс. руб.;

2015 год - 200626,6 тыс. руб.;

2016 год - 200626,6 тыс. руб.;

2017 год - 255772,9 тыс. руб.;

2018 год - 239496,8 тыс. руб.»


1.1.10.2. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Целевые индикаторы и показатели
	За весь период реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. протяженность восстановленных сетей наружного освещения – 42,2 км;

2. доля восстановленных сетей наружного освещения - 3,0%;

3. количество модернизированных и замененных светоточек - 1335 шт.»


1.1.10.3. Таблицу целевых индикаторов и показателей подпрограммы раздела II изложить в редакции:

	№«№ п/п
	Целевые индикаторы
	Единицы измерения
	Значения целевых показателей, предусмотренные программой

	
	
	
	Базовое значение
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Удовлетворение потребностей населения в наружном освещении города.

	1
	Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
	км
	6
	10,2
	8
	8
	8
	8

	2
	Доля восстановленных сетей наружного освещения
	%
	0,4
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	3
	Количество модернизированных  и замененных светоточек
	ед.
	200
	267
	267
	267
	267
	267»



1.1.10.4. Раздел IV изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города и составляет всего 1104049,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 207527,0 тыс. руб.;

2015 год - 200626,6 тыс. руб.;

2016 год - 200626,6 тыс. руб.;

2017 год - 255772,9 тыс. руб.;

2018 год - 239496,8 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению в установленном порядке.»

1.1.11. В приложении 8 к Программе:

1.1.11.1. Строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Объемы и источники финансирования Подпрограммы                 
	Источники финансирования Подпрограммы - средства бюджета города.  

Общий объем средств составит 5 035 197,7 тыс. руб.
В разрезе по годам реализации Подпрограммы:                                                   
- 2014 год – 993 535,3 тыс. руб.;                             
- 2015 год – 799 489,3 тыс. руб.;                                
- 2016 год – 1 063 269,4 тыс. руб.;

- 2017 год –  1 138 407,7  тыс. руб.;                                
- 2018 год – 1 040 496,0  тыс. руб. 
При возникновении необходимости объемы финансирования Подпрограммы подлежат корректировке.»


1.1.11.2. Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Целевые показатели
	По итогам реализации подпрограммы:

- площадь уборочных работ (ежегодно) - 500 га;

- количество посаженных деревьев (ежегодно) 4,0 тыс. шт.;

- площадь посадки цветников (ежегодно) - 33 тыс.

кв. м;

- количество созданных объектов озеленения - 1 ед.;

- количество реконструированных объектов

благоустройства - 4 ед.;

- количество благоустроенных объектов благоустройства - 29 ед.;

- количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 2 ед.;

- количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 5 ед.;

- количество благоустроенных объектов благоустройства

в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 25 ед.;

- количество отловленных животных 36,2 тыс. ед.;

- количество стерилизованных животных 9,0 тыс. ед.;

- количество вакцинированных животных (ежегодно) 1,5 тыс. ед.;

- площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) - 250 га;

- площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) 400 га;

- площадь акарицидной обработки (ежегодно) - 400 га;

- количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ - 1 ед.»


1.1.11.3. Таблицу «Система целевых показателей подпрограммы» раздела II изложить в редакции:
«Таблица 1
	Наименование целевых показателей
	Ед.

изм-я    изм-я


	Базовое значение

показателя


	Значения целевых показателей,

предусмотренные программой

	
	
	
	2014

год
	2015 

год
	2016 

год
	2017 

год
	2018 

год

	1. Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения

	1.1    Площадь уборочных работ  (ежегодно)
	га
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	1.2. Количество посаженных деревьев (ежегодно)
	шт.
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	1.3. Площадь посадки цветников (ежегодно)
	тыс. м 2
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	2. Повышение привлекательности территории города и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году

	Задача  «Создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения с целью повышения привлекательности города»

	 2.1.    Количество благоустроенных объектов озеленения 
	ед.
	1
	-
	-
	-
	26
	3

	2.2. Количество реконструированных объектов озеленения 
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-
	3

	2.3. Количество построенных объектов озеленения
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Задача  «Создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения в рамках подготовки к проведению в городе Ростове-на-Дону игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году»

	2.4. Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
	ед.
	-
	18
	-
	-
	6
	1

	2.5. Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
	ед.
	-
	-
	2
	2
	1
	-

	2.6. Количество построенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	3. Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия городской среды

	Задача «Осуществление мероприятий по контролю численности безнадзорных животных и профилактике их размножения»

	3.1.   Количество отловленных животных 
	    ед.
	8000
	4200
	8000
	8000
	8000
	8000

	3.2. Количество стерилизованных животных
	ед.
	1600
	2600
	1600
	1600
	1600
	1600

	3.3. Количество вакцинированных животных (ежегодно)
	ед.
	1450
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	Задача «Осуществление мероприятий по снижению численности переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний»

	3.4. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно)
	га
	250*
	250
	250
	250
	250
	250

	3.5. Площадь дератизации открытых стаций(ежегодно)
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	3.6. Площадь акарицидной обработки (ежегодно)
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	4. Обеспечение условий для осуществления погребения умерших

	4.1. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	- »


1.1.11.4. Пункт 1 раздела IV изложить в редакции:

«1. На выполнение вышеперечисленных мероприятий и исполнение Подпрограммы благоустройства города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы предусмотрено 5 035 197,9  тыс. рублей.».

1.1.11.5. Подпункт 2.1 пункта 2 раздела IV изложить в редакции:

«2.1. 2014 год – 993 535,3 тыс. руб.».

1.1.12. В приложении 9 к Программе:

1.1.12.1. Строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах – 130224,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 – 22967,3 тыс. руб.;

2017 - 107257,4 тыс. руб.

<*> (Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону.)

Источник финансирования - бюджет города»


1.1.12.2. Пункт 2 раздела IV изложить в редакции:

«2. Объем финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году – 22967,3 тыс. руб., в том числе:

2.1. Мероприятия по ликвидации и техперевооружению муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности – 17 467,3 тыс. руб. (Таблица №1).

2.2. Мероприятия по приобретению передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения – 5 500,0 тыс. руб.».
1.1.12.3. Таблицу №1 раздела IV изложить в редакции:

	Таблица №1



	Пообъектный перечень мероприятий реализации подпрограммы «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014 год


	

	

	№
	Адрес котельной
	Наименование работ
	Период реализации
	закрытие котельных по графику
	Стоимость работ, в руб.
	Примечание: адреса закрываемых котельных

	* Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования) 

	2
	ул.Вяземцева, 52а
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Вяземцева, 52а.
	2014
	2014
	8 000 000,00 
	ул. Вяземцева, 52а

	3
	ул.Матросова, 37   лит. А
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Матросова, 37 лит. А.
	2014
	2014
	5 499 867,67
	ул. Матросова, 37   лит. А

	4
	ул.Граненная, 4
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Граненная, 4.
	2014
	2015
	9 200 000,00 
	ул. Граненная, 4

	5
	ул.35-я линия, 9
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. 35-я линия, 9.
	2014
	2015
	7 000 000,00 
	ул. 35-я линия, 9

	 
	 
	Итого  
	 
	 
	29 699 867,67 
	 

	* Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности

	6
	ул. Ченцова, 71/63а
	Техническое перевооружение котельной с заменой котлов и вспомогательного оборудования. 
	2014
	
	43 789 822,03 
	 

	7
	ул. Монтажная, 3а
	Модернизация системы электроснабжения котельной
	2014
	
	20 438 824,31 
	 

	7/1
	пл. К Маркса, 4-6-8
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной  по адресу: 

пл. К. Маркса, 4-6-8
	2014
	
	7 364 999,90
	

	 
	 
	Итого  
	 
	 
	71 593 646,24 
	 

	* Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности. 

	8
	ул. 16-я Линия, 30 лит. с  
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. 16-я линия, 30 лит. С.
	2014
	2014
	8 745 320,00 
	ул.14-я линия, 17 Литер А.

	9
	ул. Ченцова, 71/63а
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Ченцова, 71/63а.
	2014
	2014,                          2016,                           2014
	18 732 900,00 
	ул.20-я линия, 76/88,                  ул. 22-я линия 55/4 лит. А,

ул. 20-я линия, 60/10

	10
	пл. К Маркса, 4-6-8
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Закруткина, 8/12.
	2014
	2014
	9 000 000,00 
	ул.Закруткина, 8/12, ул.Советская, 14-(угольная)

	11
	ул. Загорская, 21а
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Загорская, 21а.
	2014
	2014
	2 886 920,42 
	ул. Портовая, 93

	12
	пер. Тихий, 4
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: пер. Тихий, 4.
	2014
	2014
	1 042 559,12
	ул. Токарная, 80/6.

	13
	ул. Граненная, 4
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: ул. Гранненая, 4
	2014
	2014,                2016
	8 000 000,00
	ул.Буйнакская, 36,  ул.Буйнакская, 33/14 лит. А.

	14
	пл. К. Маркса, 4-6-8
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: пл. К. Маркса 4-6-8 с целью переподключения абонентов подвальных газовых котельных по адресам: ул. Советская, 10, ул.Закруткина, 8/12 и подвальной угольной котельной по адресу: ул. Советсткая, 14
	2014
	2014
	2 500 000,00
	ул. Советская, 10,

ул. Советская, 14,

(угольная)

	15
	пл. К. Маркса, 4-6-8
	Техническое перевооружение (расширение) теплотрассы от котельной по адресу: пл. К. Маркса 4-6-8 с целью переподключения абонентов подвальных газовых котельных по пл.  К. Маркса, 10
	2014
	2016
	1 765 200,56
	пл. К. Маркса, 10

	 
	 
	Итого  
	 
	 
	52 672 900,10 
	 

	 
	 
	ВСЕГО в 2014 году за счет бюджетных инвестиций 2011, 2012гг.
	 
	 
	153 966 414,01
	 

	Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных котельных

	16
	ул. Казахская, 85/3
	Реконструкция теплоисточника котельной ОАО «Коммунальщик Дона», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 85/3. Замена котла ДКВР 4-13 №1 
	2014
	
	8 212 694,00
	

	17
	ул. Днепропетровская, 8а
	Реконструкция теплоисточника котельной ОАО «Коммунальщик Дона», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 8а. Замена котла ТВГ-8м № 1 
	2014
	
	9 192 188,00
	

	Оценка стоимости технологического оборудования, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности объектов коммунального хозяйства

	18
	ул. 2-ой Пятилетки
	Оценка стоимости технологического оборудования, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности
	2014
	
	62 400,00
	

	
	
	Итого
	
	
	17 467 282,0»
	


2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по вопросам ЖКХ)                      В.М. Арцыбашева.

	Мэр 

(глава Администрации) города
	
	М.А.Чернышев


Постановление вносит

департамент ЖКХ и 

энергетики 

Приложение

к постановлению

Администрации

города Ростова-на-Дону

№_____ от__________

Система программных мероприятий
	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	Муниципальный Заказчик, 
Исполнитель
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	
	всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1.
	Подпрограмма №1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах"

	1.1.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование данных средств (всего)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города
	2014-2016
	Средства Фонда
(0619502)
Бюджет города
(0619602)
Бюджет города
(0612030)
Областной бюджет
(0617316)
Бюджет города
(0618316)
	1 199 232,3
	818 871,1
	352 283,6
	28 077,6
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города
	2014-2015
	Средства Фонда
(0619502)
	565 089,0
	445 200,3
	119 888,7
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2015
	Бюджет города
(0619602, 0612030)
	527 776,0
	373 670,8
	154 105,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2015
	Бюджет города
(0619602)
	8 191,5
	7 579,8
	611,7
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.2.
	Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование местного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ»  районов города
	2014-2015
	Бюджет города
(0619602, 0612030)
	519 584,5
	366 091,0
	153 493,5
	0,0
	0,0
	0,0


Департамент ЖКХ и энергетики, 


Областной бюджет

	(0617316)
	65 841,3
	0,0
	48 461,3
	17 380,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование местного бюджета к областному)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов города
	2015-2016
	Бюджет города
(0618316)
	40 526,0
	0,0
	29 828,4
	10 697,6
	0,0
	0,0

	1.2.
	Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
	Департамент ЖКХ и энергетики 
МКУ «УЖКХ» 
районов города
	2014-2017
	Бюджет города
(0612030)
	16 713,4
	9 013,4
	1 100,0
	3 300,0
	3 300,0
	0,0

	1.2.1.
	Оформление документов для рассмотрения вопроса о непригодности МКД
	Департамент ЖКХ и энергетики 
МКУ «УЖКХ» 
районов города
	2014-2017
	Бюджет города
(0612030)
	1 877,9
	1 177,9
	100,0
	300,0
	300,0
	0,0

	1.2.2.
	Снос жилых строений, признанных аварийными
	Департамент ЖКХ и энергетики 
МКУ «УЖКХ» 
районов города
	2014-2017
	Бюджет города
(0612030)
	14 155,5
	7 155,5
	1 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	0,0

	1.2.3.
	Анализ конъюнктуры первичного жилья
	Департамент ЖКХ и энергетики 
МКУ «УЖКХ» 
районов города
	2014
	Бюджет города
(0612030)
	65,0
	65,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Раздел земельных участков, оформление технической документации
	Департамент ЖКХ и энергетики 
МКУ «УЖКХ» 
районов города
	2014
	Бюджет города
(0612030)
	24,0
	24,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.5.
	Мероприятия по рыночной оценке стоимости жилых и нежилых помещений ветхого, непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности, а также рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых с зачетом в выкупную стоимость
	Департамент ЖКХ и энергетики 
МКУ «УЖКХ» 
районов города
	2014
	Бюджет города
(0612030)
	480,0
	480,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.6.
	Оформление справок МУПТИ и ОН об отсутствии (наличии) у граждан иного жилья и оформление технических паспортов
	Департамент ЖКХ и энергетики 
МКУ «УЖКХ» 
районов города
	2014
	Бюджет города
(0612030)
	34,4
	34,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Департамент ЖКХ и энергетики 

МКУ «УЖКХ» 


Бюджет города

	(0612030)
	76,6
	76,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме №1
	1 215 945,7
	827 884,5
	353 383,6
	31 377,6
	3 300,0
	0,0

	2.
	Подпрограмма №2 "Содержание муниципального  маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"

	2.1.
	Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2018
	Бюджет города 
(0622031, 0622042, 0622043)
	43 325,5
	5 857,3
	1 000,0
	3 500,0
	2 997,1
	29 971,1

	2.1.1.
	Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (ремонт муниципальных квартир)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МБУ ГЦУСМЖФ
	2017-2018
	Бюджет города
(0622031)
	32 968,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2 997,1
	29 971,1

	2.1.2.
	Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация за  ЖКУ за незаселенные муниципальные квартиры)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города, ГЦУСМЖФ
	2014-2016
	Бюджет города 
(0622031)
	7 253,4
	2 753,4
	1 000,0
	3 500,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.
	Инвентаризации объектов жилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Бюджет города 
(0622042)
	598,9
	598,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4.
	Мероприятия по реконструкции и ремонту санитарно-технических систем и инженерного оборудования муниципальных квартир
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
	2014
	Бюджет города 
(0624043)
	2 505,0
	2 505,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014, 2017-2018
	Бюджет города
	81 758,5
	44 958,5
	0,0
	0,0
	4 600,0
	32 200,0

	2.2.1.
	Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (ремонт нежилых помещений)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014, 2017-2018
	Бюджет города
(0622032)
	79 081,1
	42 281,1
	0,0
	0,0
	4 600,0
	32 200,0

	2.2.2.
	Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация за  ЖКУ за незаселенные муниципальные квартиры)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Бюджет города
(0622032)
	2 550,2
	2 550,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3.
	Инвентаризации объектов нежилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Бюджет города
(0622043)
	127,2
	127,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту муниципального маневренного, специализированного жилищного фонда, в том числе по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014-2016
	Бюджет города 
(0620059, 0622044, 0622031, 0629021)
	85 597,4
	25 568,7
	30 014,7
	30 014,0
	0,0
	0,0

	2.3.1.
	Мероприятия по содержанию муниципального специализированного жилищного фонда Дом Ветеранов
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014-2016
	Бюджет города 
(0620059)
	5 419,0
	1 726,0
	1 846,5
	1 846,5
	0,0
	0,0


Бюджет города 

	(0620059)
	435,0
	435,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.3.
	Мероприятия, направленные на компенсацию затрат по коммунальным услугам муниципальных жилых помещений до момента заключения договора социального найма (заселения) и муниципальных нежилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде 
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014
	Бюджет города 
(0622031)
	1 265,0
	1 265,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.4.
	Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта кровли по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014
	Бюджет города 
(0622044)
	1 535,7
	1 535,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.5.
	Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014
	Бюджет города 
(0622031)
	385,0
	385,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.5.1.
	Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры №1 по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014
	Бюджет города 
(0622031)
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.5.2.
	Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры №77 по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014
	Бюджет города 
(0622031)
	185,0
	185,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.6.
	Корректировка сметной документации проекта на выполнение аварийного электроосвещения по адресам: бул. Комарова, 28/4,30/4, 30А, получение заключения о достоверности сметной стоимости
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014
	Бюджет города 
(0622031)
	125,4
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.7.
	Обследование и получение технического заключения о несущей способности конструкций жилого дома, расположенного по адресу: ул. М.Горького, 270, литер А
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014
	Бюджет города 
(0622031)
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.8.
	Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МБУ ГЦУСМЖФ)
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014-2016
	Бюджет города 
(0620059)
	19 315,2
	6 748,6
	5 914,2
	6 652,4
	0,0
	0,0

	2.3.9.
	Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МБУ ГЦУСМЖФ)
	МБУ ГЦУСМЖФ
	2014-2016
	Бюджет города 
(0629021)
	56 827,1
	13 058,0
	22 254,0
	21 515,1
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме №2
	210 681,4
	76 384,5
	31 014,7
	33 514,0
	7 597,1
	62 171,1

	3
	Подпрограмма №3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону на 2014-2017 годы"

	3.1.
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также средств областного и местного бюджетов на софинансирование данных средств (всего)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Средства Фонда
(0639501)
Бюджет города
(0639601)
	24,1
	24,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Департамент ЖКХ и энергетики, 


Средства Фонда

	(0639501)
	14,8
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2.
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств , поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Бюджет города
(0639601)
	9,3
	9,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Субсидии некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Бюджет города
(0639601)
	176 447,3
	176 447,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (всего)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2016
	Областной бюджет
(0637318)

Бюджет города
(0638318)
	1 430 692,5
	461 387,1
	484 652,7
	484 652,7
	0,0
	0,0

	3.3.1.
	Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства областного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2016
	Областной бюджет
(0637318)
	885 598,6
	285 598,6
	300 000,0
	300 000,0
	0,0
	0,0

	3.3.2.
	Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства  местного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2016
	Бюджет города
(0638318)
	545 093,9
	175 788,5
	184 652,7
	184 652,7
	0,0
	0,0


Департамент ЖКХ и энергетики, 

	МКУ «УЖКХ» районов города
	2017
	Бюджет города
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100 000,0
	0,0

	3.5.
	Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью предупреждения и устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014, 2017
	Бюджет города
(0636002)
	117 958,7
	17 958,7
	0,0
	0,0
	100 000,0
	0,0

	3.6.
	Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (всего)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2015-2016
	Областной бюджет
(0637317)

Бюджет города
(0638317)
	950 875,2
	0,0
	290 473,2
	660 402,0
	0,0
	0,0

	3.6.1.
	Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (за счет средств  областного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2015-2016
	Областной бюджет
(0637317)
	588 591,7
	0,0
	179 802,9
	408 788,8
	0,0
	0,0

	3.6.2.
	Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (за счет средств  местного бюджета)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2015-2016
	Бюджет города
(0638317)
	362 283,5
	0,0
	110 670,3
	251 613,2
	0,0
	0,0

	3.7.
	Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2017
	Бюджет города
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100 000,0
	0,0

	3.8.
	Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на компенсацию расходов в связи с оказанием мер социальной поддержки граждан при выплате ими средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014, 2017
	Бюджет города
(0636003)
	4 968,1
	1 968,1
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0

	3.9.
	Расходы на капитальный  ремонт, ремонт и оборудование муниципального жилищного фонда
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города
(0632033)
	250 778,5
	48 473,2
	66 435,1
	66 435,1
	69 435,1
	0,0

	3.9.1.
	Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (региональный Фонд)
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города
(0632033)
	243 595,2
	44 289,9
	66 435,1
	66 435,1
	66 435,1
	0,0


Департамент ЖКХ и энергетики, 


Бюджет города

	(0632033)
	6 385,2
	3 385,2
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0

	3.9.3.
	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципальных квартир
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014
	Бюджет города
(0632033)
	798,1
	798,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.10.
	Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций ОМС в области ЖКХ
	Департамент ЖКХ и энергетики
	2014-2017
	Бюджет города
(0630011,
0630019,
0639999)
	222 120,2
	55 608,8
	55 503,8
	55 503,8
	55 503,8
	0,0

	3.11.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
	МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города
(0630059)
	408 278,4
	101 769,6
	102 169,6
	102 169,6
	102 169,6
	0,0

	3.12.
	Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Департамент ЖКХ и энергетики, 
МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города
(0639021,
0639999)
	912 053,9
	108 779,2
	270 042,5
	266 616,1
	266 616,1
	0,0

	3.12.1.
	Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Департамент ЖКХ и энергетики
	2014-2017
	Бюджет города
(0639021)
	911 873,9
	108 734,2
	269 997,5
	266 571,1
	266 571,1
	0,0

	3.12.2.
	Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества 
	МКУ «УЖКХ» районов города
	2014-2017
	Бюджет города
(0639999)
	180,0
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме №3
	4 674 196,9
	972 416,1
	1 269 276,9
	1 635 779,3
	796 724,6
	0,0

	4
	Подпрограмма №4 "Оснащение муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов на 2014-2017 годы"

	4.1.
	Мероприятия по оснащению муниципальных  квартир  индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, в т.ч.
	МКУ «УЖКХ» районов города, 
МБУ ГЦУСМЖФ
	2014, 2017
	Бюджет города
(0642035)
	179 962,1
	7 468,4
	0,0
	0,0
	172 493,7
	0,0

	4.1.1.
	Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета электрической энергии
	МКУ «УЖКХ» районов города
	2014, 2017
	Бюджет города
(0642035)
	24 210,5
	1 386,5
	0,0
	0,0
	22 720,0
	0,0

	
	
	МБУ ГЦУСМЖФ
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	104,0
	0,0

	4.1.2.
	Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета горячей воды
	МКУ «УЖКХ» районов города
	2014, 2017
	Бюджет города
(0642035)
	29 374,7
	1 386,5
	0,0
	0,0
	27 897,1
	0,0

	
	
	МБУ ГЦУСМЖФ
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	91,1
	0,0

	4.1.3.
	Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной воды
	МКУ «УЖКХ» районов города
	2014, 2017
	Бюджет города
(0642035)
	35 427,3
	1 384,3
	0,0
	0,0
	33 951,8
	0,0

	
	
	МБУ ГЦУСМЖФ
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	91,2
	0,0

	4.1.4.
	Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной воды
	МКУ «УЖКХ» районов города
	2014, 2017
	Бюджет города
(0642035)
	90 949,6
	3 311,1
	0,0
	0,0
	87 390,1
	0,0

	
	
	МБУ ГЦУСМЖФ
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	248,4
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме №4
	179 962,1
	7 468,4
	0,0
	0,0
	172 493,7
	0,0

	5.
	Подпрограмма №5 "Организация эксплуатации бесхозяйным объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону в 2014-2016 годах"


Бюджет города

	(0652036)
	540,1
	540,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Формирование индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону
	Департамент ЖКХ и энергетики
	2014-2016
	Бюджет города
(0652037)
	6 900,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0
	0,0
	0,0

	5.3.
	Приобретение частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
	Департамент ЖКХ и энергетики
	2014
	Областной бюджет
(0655013)
	10 770,0
	10 770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МКУ "УВКХ"
	
	
	21 815,0
	21 815,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме №5
	40 025,1
	35 425,1
	2 300,0
	2 300,0
	0,0
	0,0

	6
	Подпрограмма №6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"

	6.1.
	Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения
	УБ и ЛХ
	2014-2018
	Бюджет города
(0666004)
	1 005 137,2
	202 630,8
	200 626,6
	200 626,6
	200 626,6
	200 626,6

	6.1.1.
	Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования уличного освещения
	УБ и ЛХ
	2014-2018
	Бюджет города
(0666004)
	963 133,0
	192 626,6
	192 626,6
	192 626,6
	192 626,6
	192 626,6

	6.1.2.
	Субсидии муниципальным предприятиям на восстановление  сетей  наружного освещения
	УБ и ЛХ
	2014-2018
	Бюджет города
(0666004)
	42 004,2
	10 004,2
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0
	8 000,0

	6.2.
	Капитальный ремонт и ремонт сетей наружного освещения, включая разработку проектно-сметной документации и оценку достоверности сметной стоимости
	УБ и ЛХ
	2014
	Бюджет города
(0662039)
	4 896,2
	4 896,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3.
	Приобретение спецтехники
	УБ и ЛХ
	2017-2018
	Бюджет города
	94 016,5
	0,0
	0,0
	0,0
	55 146,3
	38 870,2

	 
	Итого по подпрограмме №6
	1 104 049,9
	207 527,0
	200 626,6
	200 626,6
	255 772,9
	239 496,8

	7
	Подпрограмма №7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"

	7.1.
	Мероприятия по содержанию объектов благоустройства и озеления муниципальных территорий
	МКУ УБ районов города, УБиЛХ, МКУ ЦБЖ
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672038)
	3 686 074,0
	717 110,4
	521 742,7
	786 463,6
	879 334,5
	781 422,8

	7.1.1.
	Содержание объектов озеленения и благоустройства (в т. ч. санитарное содержание, покос газонов и сорной растительности, посадка зеленых насаждений и цветов, валка и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы за зелеными насаждениями, обустройтсво и содеражние ДИК, содержание пляжей)
	МКУ УБ районов города, УБиЛХ
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672038)
	3 012 

829,1
	535183,1
	428 769,4
	703 498,9
	644 446,1
	700 931,6

	
	
	
	
	Областной города
(0672038)
	3 186,5
	3 186,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1.2.
	Содержание объектов озеленения "Парковая зона Набережная", Фонтанная площадь
	УБиЛХ
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672038)
	117 339,1
	26 128,7
	16 210,4
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0

	7.1.3.
	Содержание и текущий ремонт городских фонтанов
	УБиЛХ
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672038)
	43 645,5
	8 205,5
	8 860,0
	8 860,0
	8 860,0
	8 860,0

	7.1.4.
	Капитальный ремонт фонтанов (в т.ч. разработка ПСД)
	УБиЛХ
	2014
	  Бюджет города
(0672038)
	90 035,7
	90 035,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1.5.
	Охрана несанкционированных свалок
	УБиЛХ
	2014
	  Бюджет города
(0672038)
	5 972,3
	5 972,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


  Бюджет города

	(0672038)
	187 745,8
	18 651,5
	8 789,6
	0,0
	129 108,2
	31 196,5

	7.1.7.
	Проведение работ по благоустройству, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году (включая ПСД)
	МКУ УБ районов, УБиЛХ
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672038)
	165 546,4
	21 443,1
	46 245,9
	36 237,3
	59 052,8
	2 567,3

	7.1.8.
	Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672038)
	49 275,0
	6 205,4
	10 767,4
	10 767,4
	10 767,4
	10 767,4

	7.1.9.
	Выполнение профилактических  противоэпидемических мероприятий  (акарицидная, анофелогенная,  ларвицидная обработка, дератизация и пр.)
	УБиЛХ
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672038)
	10 498,6
	2 098,6
	2 100,0
	2 100,0
	2 100,0
	2 100,0

	7.2.
	Обеспечение мероприятий по созданию условий для осуществления погребения граждан
	МКУ СГК, УБиЛХ
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672040)
	173 248,3
	36 748,3
	36 000,0
	36 500,0
	32 000,0
	32 000,0

	7.2.1.
	Благоустройство мест погребения
	МКУ СГК
	2014-2018
	  Бюджет города
(0672040)
	130 000,0
	26 000,0
	26 000,0
	26 000,0
	26 000,0
	26 000,0

	7.2.2.
	Капитальный ремонт и реконструкцмя дорог мест погребения
	МКУ СГК
	2015-2018
	  Бюджет города
(0672040)
	24 000,0
	0,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0

	7.2.3.
	Обустройство нового муниципального кладбища
	УБиЛХ
	2014-2016
	  Бюджет города
(0672040)
	19 248,3
	10 748,3
	4 000,0
	4 500,0
	0,0
	0,0

	7.3.
	Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских лесов
	УБиЛХ
	2014-2018
	 Бюджет города (0672041)
	148 659,3
	27 859,3
	30 200,0
	30 200,0
	30 200,0
	30 200,0

	7.4.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на содержание и ремонт систем водопонижения
	УБиЛХ
	2014-2018
	 Бюджет города (0676005)
	13 284,2
	3 464,6
	2 454,9
	2 454,9
	2 454,9
	2 454,9

	7.5.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
	 МКУ УБ районов, УБиЛХ, МКУ ЦБЖ, МКУ СГК
	2014-2018
	 Бюджет города (0670059, 0679021)
	619 494,9
	129 052,3
	129 077,1
	129 077,1
	116 144,2
	116 144,2

	7.5.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ УБ районов города, МКУ СГК, УБиЛХ)
	 МКУ УБ районов, УБиЛХ, МКУ СГК
	2014-2018
	 Бюджет города (0670059)
	580 546,2
	115 969,4
	116 144,2
	116 144,2
	116 144,2
	116 144,2

	7.5.2.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2014-2016
	 Бюджет города (0670059, 0679021)
	38 948,7
	13 082,9
	12 932,9
	12 932,9
	0,0
	0,0

	7.6.
	Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций в области ЖКХ
	Руководитель УБиЛХ
	2014-2018
	 Бюджет города (0670011)
	6 532,5
	1 306,5
	1 306,5
	1 306,5
	1 306,5
	1 306,5

	7.7.
	Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
	МКУ УБ
	2014-2018
	  Бюджет города (0679021)
	387 904,5
	77 993,9
	78 708,1
	77 267,3
	76 967,6
	76 967,6

	7.7.1.
	Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ УБ районов города)
	МКУ УБ районов города, УБиЛХ, 
МКУ СГК
	2014-2018
	  Бюджет города (0679021)
	386 888,6
	77 577,4
	78 408,4
	76 967,6
	76 967,6
	76 967,6

	7.7.2.
	Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2014-2016
	  Бюджет города (0679021)
	1 015,9
	416,5
	299,7
	299,7
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме №7
	5 035 197,7
	993 535,3
	799 489,3
	1 063 269,4
	1 138 407,7
	1 040 496,0

	8
	Подпрограмма №8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» на 2014, 2017 годы

	8.1.
	Мероприятия по ликвидации и техперевооружению муниципальных котельных, реконструкции, модернизации тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности, 
в т. ч.
	МУП «Теплокоммун
энерго», МКУ "УЖКХ Первомайского района"
	2014, 2017
	бюджет города
	112 362,3
	17 404,9
	0,0
	0,0
	94 957,4
	0,0

	8.1.1.
	Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
	МУП «Тепло-коммунэнерго»
	2014, 2017
	бюджет города
	39 300,0
	<*>
	0,0
	0,0
	39 300,0
	0,0

	8.1.2.
	Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключения абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
	МУП «Тепло-коммунэнерго»
	2014, 2017
	бюджет города
	28 157,4
	<*>
	0,0
	0,0
	28 157,4
	0,0

	8.1.3.
	Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности
	МУП «Тепло-коммунэнерго»
	2014, 2017
	бюджет города
	27 500,0
	<*>
	0,0
	0,0
	27 500,0
	0,0

	8.1.4.
	Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных котельных 
	МКУ "УЖКХ Первомайского района"
	2014
	бюджет города
(0684042)
	17 404,9
	17 404,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.
	Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я Линия, ул. Комсомольской, ул. 27-я Линия, ул. Сарьяна
	МКУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону»
	2017
	бюджет города
	12 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 300,0
	0,0

	8.3.
	Приобретение передвижной блочно-модульной котельной в целях предотвращения (недопущения) черезвычайных ситуаций
	МКУ "ДЖКХиЭ"
	2014
	бюджет города
(0682065)
	5 500,0
	5 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.4.
	Оценка рыночной стоимости, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности на объекты коммунального хозяйства
	МКУ "УЖКХ Октябрьского района"
	2014
	бюджет города
(0682045)
	62,4
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме №8
	130 224,7
	22 967,3
	0,0
	0,0
	107 257,4
	0,0

	 
	ИТОГО по Программе
	12 590 283,5
	3 143 608,2
	2 656 091,1
	2 966 866,9
	2 481 553,4
	1 342 163,9


*  - Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону, в соответствии с пообъектным перечнем, приведенным в таблице №2.

	Заведующий сектором нормативных документов Администрации города 
	
	Т.Н.Тареева
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