АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	25.12.2017
	
	№
	1362


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 27.11.2014 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 25.12.2017)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения 
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от 23.08.2017), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы, а также необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 27.11.2014 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 25.12.2017) следующие изменения:
1.1.  В приложении:

1.1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
	«Объемы и источники финансирования Программы

	Общий объем финансирования Программы составляет 18 123 700,1 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1. Средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 220 804,4 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 1 786 419,6 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 14 116 476,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников финансирования):

2014 год – 2 853 463,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 633 175,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 840 258,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 671 100,6 тыс. рублей;

2018 год – 2 049 034,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 538 333,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 538 333,7 тыс. рублей».


1.1.2.  Строку «Целевые показатели» паспорта программы изложить 
в следующей редакции:
	«Целевые показатели


	Целевые показатели реализации Программы:

1. По подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 15472,8 кв.м (при значении базового показателя 5327,31 кв.м).

1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда 
на конец 2017 года составит 466 единиц (при значении базового показателя 
155 единиц).

1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 
на конец 2017 года составит 1107 человек (при значении базового показателя 
475 человек).

2. По подпрограмме № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города 
Ростова-на-Дону»:

2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт 
и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит 133 единицы (при значении базового показателя 10 единиц).

2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, 
на конец 2018 года составит 15 единиц (при значении базового показателя 
2 единицы).

2.3. Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда на конец 2018 года составит 0 единиц.

2.4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 
3 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

3. По подпрограмме № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»:

3.1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 
757,3 тыс. кв. м (при значении базового показателя 227,31 тыс. кв.м).

3.2. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 371 единицу 
(при значении базового показателя 155 единиц).

3.3. Количество лифтов, подлежащих замене, на конец 2017 года составит 
6 единиц (при значении базового показателя 156 единиц).

4. По подпрограмме № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»:

4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя 100%).

4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2018 года составит 100% 
(при значении базового показателя 54,4%).

4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя 68,2%).

4.4. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2018 года составит 100% (при значении базового показателя 57,2%).

5. По подпрограмме № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»:

5.1. Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города 
Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, на конец 2018 года составит 97,6% (при значении базового показателя 65,9%).

5.2. Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на конец 2020 года составит 100% (при значении базового показателя 100%).

5.3. Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения на конец 2014 года составит 137 единиц (при значении базового показателя 845 единиц).

6. По подпрограмме № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»:

6.1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2020 года составит 170,7 км (при значении базового показателя 6 км).

6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2020 года составит 13,67% от общей протяженности сетей (при значении базового показателя 4,5%).

6.3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 
2020 года составит 4923 штук (при значении базового показателя 200 штук).

7. По подпрограмме № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» 
(на конец 2018 года планируется достижение следующих результатов):

7.1. Площадь уборочных работ (ежегодно) 500 га.

7.2. Количество посаженных деревьев на конец 2020 года составит 11500 штук (при значении базового показателя 4000 штук).

7.3. Площадь посадки цветников на конец 2020 года составит 
196 тыс. кв. м (при значении базового показателя 33 тыс. кв. м).

7.4. Количество благоустроенных объектов озеленения на конец 2020 года составит 31 единицу (при значении базового показателя 1 единица).

7.5. Количество реконструированных объектов озеленения на конец 2020 года составит 10 единиц (при значении базового показателя 1 единица).

7.6. Количество созданных объектов озеленения на конец 2020 года составит 
4 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

7.7. Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года составит 22 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

7.8. Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года составит 4 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

7.9. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года составит 2 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

7.10. Количество отловленных животных на конец 2020 года составит 
7,7 тысяч единиц (при значении базового показателя 8 тысяч единиц).

7.11. Количество стерилизованных животных на конец 2020 года составит 13,8 тысяч единиц (при значении базового показателя 1,6 тысячи единиц).

7.12. Количество вакцинированных животных на конец 2020 года составит 
6,6 тысяч единиц (при значении базового показателя 1,45 тысячи единиц).

7.13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) 250 га.

7.14. Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) 400 га.

7.15. Площадь акарицидной обработки (ежегодно) 400 га.

7.16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2020 года составит 1 единицу (при значении базового показателя 
1 единица).

7.17. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 69 единиц (при значении базового показателя – 682 единиц).

7.18. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,310 кв.км. (при значении базового показателя – 0,428 кв.км.).

7.19. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 
в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 1,04%, (при значении базового показателя – 10,31%).

7.20. Количество благоустроенных общественных территорий, 
в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,5 единиц (при значении базового показателя – 11 единиц).
7.21. Площадь благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,181 кв.км. (при значении базового показателя – 0,138 кв.км.).

7.22.  Доля благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,94%, (при значении базового показателя – 10,38%).

8. По подпрограмме № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»:

8.1. Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования, на конец 
2014 года составит 5 единиц (при значении базового показателя 15 единиц).

8.2. Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция, на конец 2014 года составит 2 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

8.3. Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной 
и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс 
и переподключением абонентов, на конец 2014 года составит 9 единиц 
(при значении базового показателя 2 единицы).

8.4. Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям, 
на конец 2014 года составит 1 единицу (при значении базового показателя 
3 единицы).

8.5. Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей на конец 2014 года составит 1,3 км (при значении базового показателя 0,3 км).

8.6. Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения, на конец 2014 года составит 1 единицу (при значении базового показателя 1 единица).

9. По подпрограмме № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»:

9.1. Протяженность построенных сетей наружного освещения 
на конец 2020 года составит 1,8 км (при значении базового показателя 0 км)».


1.1.3. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы»:

1.1.3.1. В пункте 3:
1.1.3.1.1. Подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:

«3.6.1.  Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в двадцать восемь раз (показатель составит 170,7 км)».

1.1.3.1.2.  В подпункте 3.6.2 цифры «13,2» заменить цифрами «13,67».

1.1.3.1.3.  Подпункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:
«3.6.3.  Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в двадцать пять раз (показатель составит 4923 шт.)».

1.1.3.1.4. В подпункте 3.7.3 цифры «198» заменить цифрами «196».
1.1.3.1.5. В подпункте 3.7.6 цифру «5» заменить цифрой «4».

1.1.3.1.6. В подпункте 3.7.17 цифры «761» заменить цифрами «69».
1.1.3.1.7. В подпункте 3.7.18 цифры «0,709» заменить цифрами «0,310».

1.1.3.1.8. В подпункте 3.7.19 цифры «11,5» заменить цифрами «1,04».

1.1.3.1.9. В подпункте 3.7.20 цифры «12» заменить цифрами «0,5».

1.1.3.1.10. В подпункте 3.7.21 цифры «0,392» заменить цифрами «0,181».

1.1.3.1.11. В подпункте 3.7.22 цифры «11,32» заменить цифрами «0,94».

1.1.4.  Таблицу № 1 «Система целевых показателей программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
1.1.5.  Таблицу № 2 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
1.1.6.  Раздел VII «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VII «Методика оценки эффективности муниципальной программы»

5.1.  Методика оценки эффективности Программы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится ежегодно 
в целях оценки вклада Программы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм 
и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя муниципальной программы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:


[image: image1.wmf],

1

n

n

i

Пi

О

э

э

å

=

=


где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4.  Для ежегодной оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРпр) в целом оценивается по формуле:

ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5

и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5.  Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
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где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРпр – уровень реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации муниципальной программы;

n – итоговое количество лет реализации муниципальной программы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».
1.1.7.  Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению.
1.1.8. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

1.1.8.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 
2 757 799,4 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1. Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 1 639 431,6 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 175 422,0тыс. рублей.

3. Средства бюджета города – 942 945,8 тыс. рублей. 

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 672 502,3 тыс. рублей,

2015 год – 711 778,7 тыс. рублей,

2016 год – 530 537,2 тыс. рублей,

2017 год – 842 981,2 тыс. рублей,

2018 год – 0,0 тыс. рублей,

2019 год – 0,0 тыс. рублей,

2020 год – 0,0 тыс. рублей».


1.1.8.2.  Раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4.  Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:
ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5

и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5. Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где: ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».
1.1.9.  В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»:
1.1.9.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
223 199,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города 
Ростова-на-Дону.

В том числе по годам:

2014 год – 75 986,2 тыс. рублей,

2015 год – 25 769,8 тыс. рублей,

2016 год – 22 354,4 тыс. рублей,

2017 год – 38 807,1 тыс. рублей,

2018 год – 19 427,0 тыс. рублей,

2019 год – 20 427,7 тыс. рублей,

2020 год – 20 427,7 тыс. рублей».


1.1.9.2.  Раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИЦп/ИДп×100%,
где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.
5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.
5.4.  Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:
ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5

и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5.  Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».
1.1.10.  В приложении 5 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города 
Ростова-на-Дону»:
1.1.10.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 
4 152 487,4 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1. Средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 14,8 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета - 1 159 084,0 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 2 993 388,6 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 883 135,4 тыс. рублей,

2015 год – 835 157,0 тыс. рублей,

2016 год – 820 401,5 тыс. рублей,

2017 год – 805 788,5 тыс. рублей,

2018 год – 263 262,6 тыс. рублей,

2019 год – 272 371,2 тыс. рублей,

2020 год – 272 371,2 тыс. рублей».


1.1.10.2.  Раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4. Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:

ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5

и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5.  Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где: ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».
1.1.11.  В приложении 6 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»:
1.1.11.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
13 956,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города 
Ростова-на-Дону.

В том числе по годам:

2014 год – 6 100,6тыс. рублей,

2015 год – 4 104,8 тыс. рублей,

2016 год – 1 881,1 тыс. рублей,

2017 год – 1 869,5 тыс. рублей,

2018 год – 0,0 тыс. рублей,

2019 год – 0,0 тыс. рублей,

2020 год – 0,0 тыс. рублей».


1.1.11.2. Таблицу № 1 раздела II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы система целевых показателей подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
 «Таблица № 1

Система целевых показателей подпрограммы

	№

п/п
	Наименование целей, целевых показателей
	Единица измере-ния
	Базовое значение целевого показателя
	Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Цели Подпрограммы № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»:

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности ресурсопотребления в городе, в том числе за счет сокращения неэффективного ресурсопотребления потребителями коммунальных ресурсов

	1.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	%
	54,4
	61,2
	63,4
	66,4
	80,0
	100

	3.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	%
	68,2
	76,1
	78,4
	81,4
	93,0
	100

	4.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа
	%
	57,2
	57,2
	58,3
	61,3
	75,6
	100»


1.1.11.3.  Раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4. Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:

ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5
и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5.  Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».

1.1.12.  В приложении 7 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг 
и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону».
1.1.12.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы 
и источники финансирова-ния подпрограммы
	Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 51 985,4 тыс. рублей, 
в том числе по источникам:

1. Средства областного бюджета – 32585,0 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 19 400,4 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 35375,1 тыс. рублей;

2015 год – 2378,0 тыс. рублей;

2016 год – 2300,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 722,3 тыс. рублей;

2018 год – 2070,0 тыс. рублей;

2019 год – 2070,0 тыс. рублей;

2020 год – 2070,0 тыс. рублей».


1.1.12.2.  Раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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Где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4.  Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:
ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5

и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5.  Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».
1.1.13.  В приложении 8 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону».
1.1.13.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы 
и источники финансирова-ния подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
1 542 828,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону.

В том числе по годам:

2014 год – 218 524,7 тыс. рублей,

2015 год – 127 530,9 тыс. рублей,

2016 год – 309 102,0 тыс. рублей,

2017 год – 304 653,9тыс. рублей,

2018 год – 194 649,6 тыс. рублей,

2019 год – 194 183,9 тыс. рублей,

2020 год – 194 183,9 тыс. рублей».


1.1.13.2.  Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Целевые показатели
	Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения 
на конец 2020 года составит 170,7 км (при значении базового показателя 6 км).

2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2020 года составит 13,67% от общей протяженности сетей (при значении базового показателя 4,5%).

3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2020 года составит 4923 штук (при значении базового показателя 200 штук)».


1.1.13.3. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы»:

1.1.13.3.1. В пункте 4:

1.1.13.3.1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.  Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в двадцать восемь раз (показатель составит 170,7 км)».

1.1.13.3.1.2.  В подпункте 4.2 цифры «13,0» заменить цифрами «13,67».

1.1.13.3.1.3.  Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в двадцать пять раз (показатель составит 3923 шт.)».

1.1.13.3.2.  Таблицу № 1 «Система целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

Система целевых показателей подпрограммы
	№

п/п
	Наименование целей и целевых показателей подпрограммы
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показате-ля
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Цели подпрограммы № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»:

удовлетворение потребностей населения в наружном освещении города Ростова-на-Дону

	1.1.
	Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
	км
	6
	10,2
	16,0
	56,6
	27,3
	0,0
	30,3
	30,3

	1.2.
	Доля восстановленных сетей наружного освещения
	%
	4,5
	0,6
	0,8
	3,4
	1,97
	2,3
	2,3
	2,3

	1.3.
	Количество модернизирован-ных и замененных светоточек
	штук
	200
	267
	267
	1917
	1671
	267
	267
	267».


1.1.13.4.  Раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп×100%,

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4. Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:
ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5

и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5.  Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».
1.1.14.  В приложении 9 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 7 «Благоустройство города 
Ростова-на-Дону»:
1.1.14.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования подпрограммы 
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

9 323 198,9 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1.  Средства федерального бюджета – 581 358,0 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 397 172,8 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 8 344 668,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 938 920,3 тыс. рублей, 

2015 год – 926 455,9 тыс. рублей,

2016 год – 1 153 657,4 тыс. рублей,

2017 год – 2 635 978,1 тыс. рублей,

2018 год – 1 569 625,4 тыс. рублей,

2019 год – 1 049 280,9 тыс. рублей,

2020 год – 1 049 280,9 тыс. рублей».


1.1.14.2. Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Целевые показатели
	Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1. Площадь уборочных работ (ежегодно) – 500 га.

2. Количество посаженных деревьев на конец 2020 года составит 
11500,0 штук.

3. Площадь посадки цветников на конец 2020 года составит 196 тыс. кв. м.

4. Количество благоустроенных объектов озеленения на конец 2020 года – 31 единицу.

5. Количество реконструированных объектов озеленения на конец 
2020 года – 10 единиц.

6. Количество созданных объектов озеленения на конец 2020 года – 
4 единиц.

7. Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года – 22 единицы.

8.  Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года - 4 единицы.

9. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года – 
2 единицы.

10. Количество отловленных животных на конец 2020 года – 7,7 тыс. единиц.

11. Количество стерилизованных животных на конец 2020 года – 13,8 тыс. единиц.

12. Количество вакцинированных животных на конец 2020 года – 6,6 тыс. единиц.

13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) – 250 га.

14. Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) – 400 га.

15. Площадь акарицидной обработки (ежегодно) – 400 га.

16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2020 года – 1 единица.

17. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 69 единиц (при значении базового показателя – 
682 единицы).

18. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,310 кв. км (при значении базового показателя – 
0,428 кв. км).

19. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 1,04%, (при значении базового показателя – 10,31%).

20. Количество благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,5 единиц (при значении базового показателя – 11 единиц).

21. Площадь благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,181 кв. км (при значении базового показателя – 0,138 кв. км).

22. Доля благоустроенных общественных территорий, в рамках формирования современной городской среды, на конец 2017 года составит 0,94% (при значении базового показателя – 10,38%)».


1.1.14.3.  В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы, система целевых показателей подпрограммы»:
1.1.14.3.1.  В абзаце двадцать седьмом цифры «198» заменить 
цифрами «196».
1.1.14.3.2.  В абзаце тридцатом цифру «5» заменить цифрой «4».

1.1.14.3.3.  В абзаце сорок первом цифры «761» заменить цифрами «69».

1.1.14.3.4.  В абзаце сорок втором цифры «0,709» заменить цифрами «0,310».

1.1.14.3.5.  В абзаце сорок третьем цифры «11,5» заменить цифрами «1,04».

1.1.14.3.6.  В абзаце сорок четвертом цифры «12» заменить цифрами «0,5».

1.1.14.3.7.  В абзаце сорок пятом цифры «0,392» заменить 
цифрами «0,181».

1.1.14.3.8. В абзаце сорок шестом цифры «11,32» заменить цифрами «0,94».
1.1.14.3.9. Таблицу № 1 «Система целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Таблица № 1
Система целевых показателей подпрограммы
	№

п/п
	Наименование целей и целевых показателей подпрограммы
	Едини-ца измере-ния
	Базовое значение целевого показателя
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	Цели подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»:

обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;

благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды;

обеспечение условий для осуществления погребения умерших;

благоустройство дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды;

благоустройство общественных территорий в рамках формирования современной городской среды

	1.
	Площадь уборочных работ
	га
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	2.
	Количество посаженных деревьев
	штук
	4000
	4000
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250

	3.
	Площадь посадки цветников
	тыс. м
	33
	33
	28
	28
	23
	28
	28
	28

	4.
	Количество благоустроенных объектов озеленения
	единиц
	1
	-
	-
	3
	19
	3
	3
	3

	5.
	Количество реконструированных объектов озеленения
	единиц
	1
	1
	-
	-
	-
	3
	3
	3

	6.
	Количество созданных объектов озеленения
	единиц
	-
	-
	-
	1
	0
	1
	1
	1

	7.
	Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира 
по футболу 2018 года
	единиц
	-
	2
	1
	2
	13
	4
	0
	0

	8.
	Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	0
	0

	9.
	Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	0

	10.
	Количество отловленных животных
	тыс. единиц
	8,0
	2,1
	3,0
	1,2
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	11.
	Количество стерилизованных животных
	тыс. единиц
	1,6
	2,4
	3,9
	2,1
	1,5
	1,3
	1,3
	1,3

	12.
	Количество вакцинированных животных
	тыс. единиц
	1,45
	1,2
	2,9
	1,1
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	13.
	Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых
	га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	14.
	Площадь дератизации открытых стаций
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	15.
	Площадь акарицидной обработки
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	16.
	Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
	единиц
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	17.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	единиц
	682
	0
	0
	0
	69
	0
	0
	0

	18.
	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	кв. км
	0,428
	0
	0
	0
	0,310
	0
	0
	0

	19.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	10,31
	0
	0
	0
	1,04
	0
	0
	0

	20.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	11
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0

	21.
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	кв. км
	0,138
	0
	0
	0
	0,181
	0
	0
	0

	22.
	Доля благоустроенных общественных территорий
	%
	10,38
	0
	0
	0
	0,94
	0
	0
	0».


1.1.14.4.  В разделе III «Механизм реализации, управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации» таблицу № 3 «Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству» изложить 
в следующей редакции:

«Таблица № 3 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
	№

п/п
	№

п/п
	Адрес
	Виды работ


	Сумма,

тыс. руб.

	1.
	1.
	Благоустройство территории (земельные участки с кадастровыми 
№ 61:44:0041306:74;

№ 61:44:0041306:75)


	Обустройство:

подпорных стен, входных групп, пандусов; 

спортивных и детских площадок;

покрытия, тротуаров и площадок;

вертикальной планировки;

малых архитектурных форм;

озеленение;

модульных зданий;

внутриплощадных сетей 0,4 кВ;

наружного освещения;

наружных сетей водоснабжения;

наружных сетей водоотведения
	515 615,8»


1.1.14.5.  Раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп×100%,
где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИЦп/ИДп×100%,
где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ×100%,

где: ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4. Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:

ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5
и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5.  Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».
1.1.15.  В приложении 10 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, 
не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп/ИЦп×100%,
где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИЦп/ИДп×100%,
где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4. Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:

ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5
и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5. Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».

1.1.16.  В приложении 11 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» в подпрограмме № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения» 
1.1.16.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы 
и источники финансирования подпрограммы 
	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
35 325,0 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1. Средства областного бюджета – 22 155,8 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 13 169,2 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 25,0 тыс. рублей;

2017 год – 35 300,0 тыс. рублей

2018 год – 0,0 тыс. рублей,

2019 год – 0,0 тыс. рублей,

2020 год – 0,0 тыс. рублей».


1.1.16.2.  Раздел V «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

5.1.  Методика оценки эффективности подпрограммы включает в себя ряд критериев по сопоставлению достигнутых показателей, соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится ежегодно в целях оценки вклада подпрограммы в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону, обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

5.2.  Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп/ИЦп×100%,
где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы; 

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп×100%,
где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя подпрограммы, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100%, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

5.3. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп ×100%,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы 
в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы
в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

5.4.  Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается
по формуле:

ЭРпр = Эо×0,5 + ССуз×0,5

и признается: 

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

5.5. Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр – уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы, 

и признается: 

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней  при значении ИЭРпр от 80% до 90%;
удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».
2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Сакеллариус В.И.
	Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону
	
	В.В. Кушнарев


Постановление вносит

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 25.12.2017 № 1362
«Таблица № 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование целей 
и целевых показателей Программы
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показате-ля
	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону

	1.1
	Цели подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	1.1.1.
	Площадь расселения аварийного жилищного фонда
	кв. м
	5327,31
	9993,42
	3058,7
	1761,4
	659,3
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда
	единиц
	155
	302
	102
	41
	21
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда
	человек
	475
	751
	206
	107
	43
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Цели подпрограммы № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»:

создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования 
и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону;

снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;

улучшение технического состояния и повышение востребованности муниципальных нежилых помещений для использования 
на условиях аренды

	2.1.
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция 
санитарно-технических систем 
и инженерного оборудования
	единиц
	10
	26
	7
	0
	0
	100
	0
	0

	2.2.
	Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	2
	0
	1
	0
	0
	14
	0
	0

	2.3.
	Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, 
в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	3.
	Цель подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города 
Ростова-на-Дону»: создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан;

	3.1.
	Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
	тыс. кв. м
	227,31
	358,3
	130,7
	159,5
	108,8
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	155
	159
	63
	82
	67
	0
	0
	0

	3.3.
	Количество лифтов, подлежащих замене
	единиц
	156
	0
	4
	0
	2
	0
	0
	0

	4.
	Цель подпрограммы № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»:

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в городе Ростове-на-Дону, в том числе за счет сокращения неэффективного энергопотребления потребителями коммунальных ресурсов

	4.1.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-

	4.2.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	%
	54,4
	61,2
	63,4
	63,4
	80,0
	100
	-
	-

	4.3.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	%
	68,2
	76,1
	78,4
	78,4
	93,0
	100
	-
	-

	4.4.
	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа
	%
	57,2
	57,2
	58,3
	58,3
	75,6
	100
	-
	-

	5.
	Цели подпрограммы № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг 
и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»:

мониторинг мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону;

проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры для последующей передачи документов администрациями районов города Ростова-на-Дону в Департамент имущественно-земельных отношений города 
Ростова-на-Дону для принятия в муниципальную собственность города Ростова-на-Дону бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в установленном порядке;

повышение показателей энергосбережения объектов коммунальной сферы

	5.1.
	Доля бесхозяйных объектов газо- 
и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию 
для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону
	%
	65,9
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	0
	0

	5.2.
	Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	100

	5.3.
	Количество приобретенных частотных преобразователей 
для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения
	единиц
	845
	137
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Цели подпрограммы № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»:

удовлетворение потребностей населения в наружном освещении города Ростова-на-Дону

	6.1.
	Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
	км
	6
	10,2
	16,0
	56,6
	27,3
	0,0
	30,3
	30,3

	6.2.
	Доля восстановленных сетей наружного освещения
	%
	4,5
	0,6
	0,8
	3,4
	1,97
	2,3
	2,3
	2,3

	6.3.
	Количество модернизированных 
и замененных светоточек
	штук
	200
	267
	267
	1917
	1671
	267
	267
	267

	7.
	Цели подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»:

обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;

благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды;

обеспечение условий для осуществления погребения умерших;

благоустройство дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды;
благоустройство общественных территорий в рамках формирования современной городской среды.

	7.1.
	Площадь уборочных работ
	га
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	7.2.
	Количество посаженных деревьев
	штук
	4000
	4000
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250

	7.3.
	Площадь посадки цветников
	тыс. м
	33
	33
	28
	
	23
	28
	28
	28

	7.4.
	Количество благоустроенных объектов озеленения
	единиц
	1
	-
	-
	3
	19
	3
	3
	3

	7.5.
	Количество реконструированных объектов озеленения
	единиц
	1
	1
	-
	-
	-
	3
	3
	3

	7.6.
	Количество созданных объектов озеленения
	единиц
	-
	-
	-
	1
	0
	1
	1
	1

	7.7.
	Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 
2018 года
	единиц
	-
	2
	1
	2
	13
	4
	0
	0

	7.8.
	Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 
2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	0
	0

	7.9.
	Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира 
по футболу 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	0

	7.10.
	Количество отловленных животных
	тыс. единиц
	8,0
	2,1
	3,0
	1,2
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	7.11.
	Количество стерилизованных животных
	тыс. единиц
	1,6
	2,4
	3,9
	2,1
	1,5
	1,3
	1,3
	1,3

	7.12.
	Количество вакцинированных животных
	тыс. единиц
	1,45
	1,2
	2,9
	1,1
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	7.13.
	Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых
	га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	7.14.
	Площадь дератизации открытых стаций
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	7.15.
	Площадь акарицидной обработки
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	7.16.
	Количество введенных 
в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
	единиц
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	7.17.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	единиц
	682
	0
	0
	0
	69
	0
	0
	0

	7.18.
	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	кв.км.
	0,428
	0
	0
	0
	0,310
	0
	0
	0

	7.19.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	10,31
	0
	0
	0
	1,04
	0
	0
	0

	7.20.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	11
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0
	0

	7.21.
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	кв.км.
	0,138
	0
	0
	0
	0,181
	0
	0
	0

	7.22.
	Доля благоустроенных общественных территорий
	%
	10,38
	0
	0
	0
	0,94
	0
	0
	0

	8.
	Цели подпрограммы № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»: 

ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной 
и экологической безопасности; реконструкция и модернизация тепловых сетей

	8.1.
	Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования
	единиц
	15
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.2.
	Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация 
и реконструкция
	единиц
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	8.3.
	Количество закрытых 
и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи 
со строительством теплотрасс 
и переподключением абонентов
	единиц
	2
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.4.
	Количество закрытых 
и ликвидированных подвальных угольных котельных, 
не отвечающих современным экологическим требованиям
	единиц
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.5.
	Протяженность реконструированных 
и модернизированных тепловых сетей
	км
	0,3
	1,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.6.
	Количество приобретаемых передвижных котельных 
для многоквартирных домов, 
не имеющих постоянного источника теплоснабжения
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Цели подпрограммы № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»: 

увеличение протяженности построенных и реконструированных сетей наружного освещения.

	9.1.
	Протяженность построенных сетей наружного освещения
	км
	0
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	-»


	Начальник управления

документационного обеспечения

Администрации города Ростова-на-Дону
	
	П.П. Волошин


Приложение № 2
к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 25.12.2017 № 1362
«Таблица № 2

Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№ п/п
	Источники

финансирования
	ВСЕГО

(тыс. руб.)
	в том числе по годам:

	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019 
год
	2020
год

	1.
	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	1.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	1 639 431,6
	445 200,3
	372 595,9
	392 138,8
	429 496,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Средства областного

бюджета
	175 422,0
	0,0
	0,0
	0,0
	175 422,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	942 945,8
	227 302,0
	339 182,8
	138 398,4
	238 062,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Итого
по подпрограмме № 1
	2 757 799,4
	672 502,3
	711 778,7
	530 537,2
	842 981,2
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»

	2.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	223 199,9
	75 986,2
	25 769,8
	22 354,4
	38 807,1
	19 427,0
	20 427,7
	20 427,7

	2.4.
	Итого
по подпрограмме № 2
	223 199,9
	75 986,2
	25 769,8
	22 354,4
	38 807,1
	19 427,0
	20 427,7
	20 427,7

	3.
	Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»

	3.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	14,8
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Средства областного

бюджета
	1 159 084,0
	262 934,8
	308 749,1
	285 000,0
	302 400,1
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	2 993 388,6
	620 185,8
	526 407,9
	535 401,5
	503 388,4
	263 262,6
	272 371,2
	272 371,2

	3.4.
	Итого
по подпрограмме № 3
	4 152 487,4
	883 135,4
	835 157,0
	820 401,5
	805 788,5
	263 262,6
	272 371,2
	272 371,2

	4.
	Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»

	4.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	13 956,0
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 869,5
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.
	Итого
по подпрограмме № 4
	13 956,0
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 869,5
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг
и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	5.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Средства областного

бюджета
	32 585,0
	32 585,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	19 400,4
	2 790,1
	2 378,0
	2 300,0
	5 722,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	5.4.
	Итого
по подпрограмме № 5
	51 985,4
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	5 722,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	6.
	Подпрограмма № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»

	6.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	1 542 828,9
	218 524,7
	127 530,9
	309 102,0
	304 653,9
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	6.4.
	Итого
по подпрограмме № 6
	1 542 828,9
	218 524,7
	127 530,9
	309 102,0
	304 653,9
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	7.
	Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	7.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	581 358,0
	0,0
	0,0
	0,0
	581 358,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2.
	Средства областного бюджета
	397 172,8
	4 499,6
	9 973,4
	1 578,1
	381 121,7
	0,0
	0,0
	0,0

	7.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	8 344 668,1
	934 420,7
	916 482,5
	1 152 079,3
	1 673 498,4
	1 569 625,4
	1 049 280,9
	1 049 280,9

	7.4.
	Итого
по подпрограмме № 7
	9 323 198,9
	938 920,3
	926 455,9
	1 153 657,4
	2 635 978,1
	1 569 625,4
	1 049 280,9
	1 049 280,9

	8.
	Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»

	8.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.
	Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	22 919,2
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.4.
	Итого
по подпрограмме № 8
	22 919,2
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Подпрограмма № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»

	9.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2.
	Средства областного бюджета
	22 155,8
	0,0
	0,0
	0,0
	22 155,8
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	13 169,2
	0,0
	0,0
	25,0
	13 144,2
	0,0
	0,0
	0,0

	9.4.
	Итого
по подпрограмме №9
	35 325,0
	0,0
	0,0
	25,0
	35 300,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону»

	10.1.
	Средства федерального бюджета 
и Фонда
	2 220 804,4
	445 215,1
	372 595,9
	392 138,8
	1 010 854,6
	0,0
	0,0
	0,0

	10.2.
	Средства областного бюджета
	1 786 419,6
	300 019,4
	318 722,5
	286 578,1
	881 099,6
	0,0
	0,0
	0,0

	10.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	14 116 476,1
	2 108 229,3
	1 941 856,7
	2 161 541,7
	2 779 146,4
	2 049 034,6
	1 538 333,7
	1 538 333,7

	10.4.
	Итого
по программе
	18 123 700,1
	2 853 463,8
	2 633 175,1
	2 840 258,6
	4 671 100,6
	2 049 034,6
	1 538 333,7
	1 538 333,7
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Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону
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Система программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	Муниципаль-ный заказчик, 
исполнитель
	Сроки испол-нения
	Источник финанси-рования
КЦСР
	Объем финансирования, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	
	Всего
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019
год
	2020
год

	1.
	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	2.
	Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа»

	3.
	1.1. Меро-приятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступив-ших 
от Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства, 
а также 
за счет средств областного 
и местного бюджетов 
на софинанси-рование данных средств (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Средства Фонда 
(06 1 9502, 
06 1 01 09502) Бюджет города 
(06 1 9602, 06 1 01 S9602) Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	2 509 709,1
	667 354,3
	705 515,4
	530 427,2
	606 412,2
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	1.1.1. Меро-приятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014-2017 гг.
	Средства Фонда 
(06 1 9502, 06 1 01 09502)
	1 639 431,6
	445 200,3
	372 595,9
	392 138,8
	429 496,6
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	1.1.2. Меро-приятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного 
и местного бюджетов 
на софинанси-рование средств, поступивших 
от Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 1 9602, 06 1 01 S9602, 
06 1 2030, 06 1 01 20300)
	645 363,8
	222 154,0
	332 919,5
	81 421,7
	8 868,6
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	1.1.3. Меро-приятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригод-ным 
для проживания, 
за счет средств местного бюджета 
	Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	2016 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 1 01 20300) 
	224 913,7
	0,0
	0,0
	56 866,7
	168 047,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	1.2. Обеспе-чение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в том числе
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг. 
	Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	86 024,5
	5 148,0
	6 263,3
	110,0
	74 503,2
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	1.2.1. Офор-мление документов 
для рассмотре-ния вопроса 
о непригод-ности многоквар-тирных домов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг., 2017 год
	Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	1 719,8
	1 175,6
	190,0
	0,0
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	1.2.2. Снос жилых строений, признанных аварийными
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 – 2015 гг., 2017 год
	Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	21 065,6
	3 463,9
	4 386,8
	0,0
	13 214,9
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	1.2.3. Анализ конъюнкту-ры первичного жилья
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	115,0
	65,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	1.2.4. Раздел земельных участков, оформление технической документа-ции, снятие объектов 
с кадастрового учета
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	192,7
	94,1
	98,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	1.2.5. Меро-приятия 
по рыночной оценке стоимости жилых 
и нежилых помещений ветхого, непригодно-го 
для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежа-щего гражданам на праве собственнос-ти, 
а также рыночной оценке стоимости муниципаль-ных жилых помещений, предоставля-емых собственни-кам взамен изымаемых 
с зачетом 
в выкупную стоимость
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону, Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030, 06 1 01 20300)
	1 250,5
	178,5
	880,0
	110,0
	82,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	1.2.6. Изго-товление справок 
об отсутствии (наличии) 
у граждан иного жилья, 
о сносе объектов жилищного фонда, 
о расчете долей собственни-ков помещений 
в аварийном жилищном фонде, оформление технических паспортов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	82,0
	34,4
	47,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	1.2.7. Выпо-лнение страховоч-ных мероприятий, с целью предотвра-щения чрезвычай-ной ситуации, 
в том числе изготовление технической документа-ции
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	666,6
	76,6
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	1.2.8. Изго-товление информаци-онных табличек 
на дома, подлежащие отселению
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 -2015 гг.
	Бюджет города 
(06 1 2030)
	80,2
	59,9
	20,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	1.2.9. Расходы на изъятие 
в муниципаль-ную собственность путем выкупа нежилых помещений 
в многоквар-тирных домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструк-ции 
	Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	2017 год
	Резервный фонд 
(06 1 01 71180)
	13 356,2
	0,0
	0,0
	0,0
	13 356,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города 
(06 1 01 20530)


	17 673,5
	0,0
	0,0
	0,0
	17 673,5
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	1.2.10. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в границах города Ростова-на-Дону, возникшей вследствие пожара 21.08.2017 года ( в том числе разработка сметы ПСД, экспертиза, техническое задание, достоверность сметной стоимости, ПОР,СМР)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону,
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города 
(06 1 01 99999)


	29 822,4
	0,0
	0,0
	0,0
	29 822,4
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	1.3. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным для проживания за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
	Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	2017 год
	Резервный фонд 
(06 1 01 71180)
	162 065,8
	0,0
	0,0
	0,0
	162 065,8
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	Итого
(по основному мероприятию)
	2 757 799,4
	672 502,3
	711 778,7
	530 537,2
	842 981,2
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	Всего
(по подпрограмме № 1)
	2 757 799,4
	672 502,3
	711 778,7
	530 537,2
	842 981,2
	0,0
	0,0
	0,0

	21.
	Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города 
Ростова-на-Дону»

	22.
	Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»

	23.
	2.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059,

06 2 01 00590)
	50 581,4
	6 816,3
	6 325,0
	6 228,9
	7 787,1
	7 596,9
	8 597,6
	7 229,6

	24.
	2.1.1. Субсидии 
на иные расходы, 
не относящиеся 
к расходам, включенным 
в состав субсидии 
на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 0059)
	103,7
	103,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25.
	2.1.2. Мероприя-тия 
по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону (муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059,

06 2 01 00590)
	50 477,7
	6 712,6
	6 325,0
	6 228,9
	7 787,1
	7 596,9
	8 597,6
	7 229,6

	26.
	2.2. Мероприятия 
по содержанию муниципального жилого фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2031,

06 2 01 20310)
	10 499,4
	3 967,4
	640,9
	601,5
	2 289,6
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	27.
	2.2.1. Мероприя-тия 
по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация 
за жилищно-коммунальные услуги 
за незаселенные муниципальные квартиры)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом», Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2031,

06 2 01 20310)
	10 206,8
	3 967,4
	640,9
	601,5
	1 997,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	28.
	
	
	
	Бюджет города 
(0620100590)
	292,6
	0,0
	0,0
	0,0
	292,6
	0,0
	0,0
	0,0

	29.
	2.3. Мероприятия 
по содержанию муниципального нежилого фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2032,

06 2 01 20320,
06 2 2043,

06 2 01 20430)
	44 310,2
	41 798,9
	677,0
	563,8
	1 270,5
	0,0
	0,0
	0,0

	30.
	2.3.1. Мероприя-тия 
по содержанию муниципального нежилого фонда (ремонт 
и обследование нежилых помещений)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
(0622032,

06 2 01 20320)
	41 439,8
	41 439,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31.
	2.3.2. Мероприя-тия 
по капитальному ремонту помещений общего пользования 4, 5 этажей жилого дома 
по адресу: 
бул. Комарова, 28/4
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города
(06 2 0059)
	330,2
	0,0
	330,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.
	2.3.3. Мероприя-тия 
по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация 
за жилищно-коммунальные услуги)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.


	Бюджет города
(06 2 2032,

06 2 01 20320)
	2 540,2
	359,1
	346,8
	563,8
	1 270,5
	0,0
	0,0
	0,0

	33.
	2.4. Инвентари-зации объектов жилого фонда 
с целью последующей регистрации 
или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2042, 06 2 01 20420)
	605,3
	381,9
	183,8
	6,8
	32,8
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	2.5. Инвентари-зации объектов нежилого фонда с целью последующей регистрации 
или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 2 2043,

06 2 01 20430)
	594,0
	64,3
	418,1
	41,1
	70,5
	0,0
	0,0
	0,0

	35.
	2.6. Мероприятия 
по содержанию, текущему ремонту 
и капитальному ремонту муниципального маневренного, специализиро-ванного жилищного фонда
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 – 2017 гг.,

2020 год.
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590, 
06 2 2031, 06 2 01 20310, 
06 2 2044, 06 2 01 20440)
	33 348,4
	7 342,4
	7 391,3
	3 683,3
	13 563,4
	0,0
	0,0
	1 368,0

	36.
	2.6.1. Мероприя-тия 
по содержанию муниципального специализиро-ванного жилищного фонда Дом Ветеранов
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 – 2016 гг.,

2020 год.
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590)
	5 774,1
	1 670,1
	1 368,0
	1 368,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 368,0

	37.
	2.6.2. Мероприя-тия, направленные 
на компенсацию затрат 
по содержанию 
и ремонту муниципальных жилых помещений 
до момента заключения договора социального найма (заселения) 
и муниципальных нежилых помещений 
в специализиро-ванном муниципальном жилищном фонде
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2016 гг
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590)
	1 150,8
	353,6
	430,0
	367,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38.
	
	
	
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	592,2
	501,1
	91,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39.
	2.6.3. Мероприя-тия, направленные 
на компенсацию затрат 
по коммунальным услугам муниципальных жилых помещений 
до момента заключения договора социального найма (заселения) 
и муниципальных нежилых помещений 
в специализирова-нном муниципальном жилищном фонде 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2016 гг
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590)
	797,1
	797,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40.
	
	
	
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	2 594,2
	1 745,9
	275,6
	572,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41.
	2.6.4. Мероприя-тия, направленные 
на выполнение капитального ремонта кровли по адресу: 
бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2044)
	1 034,8
	1 034,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	42.
	2.6.5. Мероприя-тия, направленные 
на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014-2015 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	1 335,4
	385,0
	950,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43.
	2.6.5.1. Меро-приятия, направленные 
на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 1 
по адресу: 
бул. Комарова, 28/4 (субсидии 
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44.
	2.6.5.2. Меро-приятия, направленные 
на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 77 
по адресу: 
бул. Комарова, 28/4 (субсидии 
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	185,0
	185,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45.
	2.6.5.3. Меро-приятия, направленные 
на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир 
по адресу: 
бул. Комарова, 30/4, 30А (субсидии 
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	950,4
	0,0
	950,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	46.
	2.6.6. Корректи-ровка сметной документации проекта 
на выполнение аварийного электроосвеще-ния 
по адресам: 
бул. Комарова, 28/4, 30/4, 30А, получение заключения 
о достоверности сметной стоимости
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	125,4
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	47.
	2.6.7. Монтаж аварийного электроосвеще-ния 
по адресам: 
бул. Комарова, 28/4, 30/4, 30А, получение заключения 
о достоверности сметной стоимости
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	3 042,9
	0,0
	3 042,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	48.
	2.6.8.Проведение инженерного 
и технического обследования, получение технического заключения 
о несущей способности конструкций жилого дома 
и его помещений, расположенного 
по адресу: 
ул. М.Горького, 270, литер А
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	729,4
	729,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49.
	2.6.9. Мероприя-тия по ремонту электрических кабелей 
по 
бул. Комарова, 30/4
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	168,1
	0,0
	168,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50.
	2.6.10. Меропри-ятия 
по капитальному ремонту трубопровода системы отопления 
в техническом подполье дома 
по адресу: 
бул. Комарова, 30а
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	47,8
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	51.
	2.6.11. Меро-приятия 
по капитальному ремонту системы канализации 
в подвалах жилых домов 
по адресам: 
бул. Комарова, 30а, 
бул. Комарова, 30/4 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	1 017,4
	0,0
	1 017,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52.
	2.6.12. Меро-приятия 
по установке приборов учета тепловой энергии (общедомовой), 
в том числе разработке 
проектно-сметной документации
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2016 год
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	1 375,4
	0,0
	0,0
	1 375,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	53.
	2.6.13. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартир-ных домов 
по 
бул. Комарова, 30а 
и по 
бул. Комарова, 30/4
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2017 год
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	13 027,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 027,0
	0,0
	0,0
	0,0

	54.
	2.6.14. Задолженность 
за содержание 
и отопление незаселенных муниципальных квартир 
по адресу 
ул. Борисоглебская, 18
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2017 год
	Бюджет города 
(06 2 0059, 06 2 01 00590)
	28,2
	0,0
	0,0
	0,0
	28,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города 
(06 2 2031, 06 2 01 20310)
	508,2
	0,0
	0,0
	0,0
	508,2
	0,0
	0,0
	0,0

	55.
	2.7. Мероприятия 
по реконструкции 
и ремонту санитарно-технических систем 
и инженерного оборудования муниципальных квартир
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону 
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 4043)
	2 557,0
	2 557,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	56.
	2.8. Мероприятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества (муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг., 2017 г.
	Бюджет города 
(0629021,

06 2 01 90210)
	80 691,2
	13 058,0
	10 133,7
	11 229,0
	13 780,2
	10 830,1
	10 830,1
	10 830,1

	57.
	2.9. Инвентари-зация бесхозяйных объектов с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города
(06 2 01 20520)
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0

	58.
	Итого
(по основному мероприятию)
	223 199,9
	75 986,2
	25 769,8
	22 354,4
	38 807,1
	19 427,0
	20 427,7
	20 427,7

	59.
	Всего
(по подпрограмме № 2)
	223 199,9
	75 986,2
	25 769,8
	22 354,4
	38 807,1
	19 427,0
	20 427,7
	20 427,7

	60.
	Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города 
Ростова-на-Дону»

	61.
	Основное мероприятие «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»

	62.
	3.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 3 0059, 
06 3 01 00590)
	714 868,4
	102 727,8
	101 853,3
	103 238,4
	98 792,9
	97 550,8
	105 352,6
	105 352,6

	63.
	3.2. Расходы 
на капитальный ремонт, ремонт 
и оборудование муниципального жилищного фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 3 2033, 
06 3 01 20330, 

06 3 01 20340,

06 3 01 99999)
	271 734,7
	31 068,9
	47 111,2
	37 403,7
	44 331,3
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2

	64.
	3.2.1. Расходы 
на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (региональный Фонд)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 3 2033,
06 3 01 20330)
	258 334,2
	25 955,6
	46 289,0
	37 106,0
	37 164,0
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2

	65.
	3.2.2. Расходы 
на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (муниципальная доля 
на капитальный ремонт многоквартирных домов)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.,
2017 г.
	Бюджет города 
(06 3 2033)
	4 696,2
	4 384,0
	285,2
	0,0
	27,0
	0,0
	0,0
	0,0

	66.
	3.2.3. Расходы 
на капитальный ремонт, ремонт 
и оборудование муниципальных квартир
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 3 2033, 
06 3 01 20330, 

06 3 01 99999)
	1 950,1
	729,3
	537,0
	297,7
	386,1
	0,0
	0,0
	0,0

	67
	3.2.4. Снос нежилых объектов, в т.ч. оформление технической документации об объекте
	Муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города 
(06 3 01 99999)
	280,9
	0,0
	0,0
	0,0
	280,9
	0,0
	0,0
	0,0

	68
	3.2.5. Капитальный ремонт,  текущий ремонт и ремонт нежилых помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности
	Муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города 
(06 3 01 20340, 

06 3 01 99999)
	6 473,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 473,3
	0,0
	0,0
	0,0

	69.
	3.3. Мероприятия, направленные 
на организацию, разработку 
и сопровождение информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015-2017 гг.
	Бюджет города (0632066, 06 3 01 20660)
	4 906,9
	0,0
	1 497,0
	1 498,5
	1 911,4
	0,0
	0,0
	0,0

	70.
	3.4. Мероприятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города 
(06 3 9021, 06 3 01 90210)
	530 107,5
	67 559,7
	91 910,7
	73 381,9
	64 194,8
	77 686,8
	77 686,8
	77 686,8

	71.
	3.5. Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
и иным специализированным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
с целью предупреждения 
и устранения аварийных 
и чрезвычайных ситуаций
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города 
(06 3 6002)
	17 004,8
	17 004,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	72.
	3.6. Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
и иным специализиро-ванным потребительским кооперативам 
на компенсацию расходов 
в связи 
с оказанием мер социальной поддержки граждан 
при выплате ими средств 
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 3 6003)
	8 061,3
	7 565,1
	496,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	73.
	3.7. Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
а также средств областного 
и местного бюджетов 
на софинансирова-ние данных средств (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Средства Фонда 
(06 3 9501) Бюджет города (0639601)
	24,1
	24,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	74.
	3.7.1. Обеспече-ние мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Средства Фонда 
(06 3 9501)
	14,8
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75.
	3.7.2. Обеспече-ние мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств областного 
и местного бюджетов 
на софинансирова-ние средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города 
(06 3 9601)
	9,3
	9,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	76.
	3.8. Субсидии некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» 
на софинансирова-ние мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых 
за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 год
	Бюджет города
(06 3 9601, 06 3 01 S9601)
	232 251,3
	176 447,3
	27 902,0
	27 902,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	77.
	3.9. Обеспечение мероприятий 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 
и иным специализиро-ванным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку 
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Областной бюджет (0637318, 0637388, 
06 3 01 73880)
Бюджет города (0638318, 0638388, 
06 3 01 83880)
	1 861 014,0
	424 773,5
	494 291,5
	460 420,1
	481 528,9
	0,0
	0,0
	0,0

	78.
	3.9.1. Обеспече-ние мероприятий 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 
и иным специализиро-ванным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку 
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства областного бюджета)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Областной бюджет (0637318, 0637388, 
06 3 01 73880, 

06 3 01 S3880)


	571 683,9
	262 934,8
	308 749,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	79.
	3.9.2. Обеспече-ние мероприятий 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 
и иным специализиро-ванным потребительским кооперативам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку 
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства местного бюджета)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города (0638318, 0638388, 
06 3 01 S3880)
	347 381,1
	161 838,7
	185 542,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80.
	3.9.3. Предостав-ление субсидий муниципальным образованиям 
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным 
или иным специализирован-ным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, на проведение капитального ремонта, 
в том числе крыш и фасадов многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки 
и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2016 - 2017 гг.
	Областной бюджет (06 3 01 73880, 06 3 01 S3880)
	587 400,1
	0,0
	0,0
	285 000,0
	302 400,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города (06 3 01 S3880)
	354 548,9
	0,0
	0,0
	175 420,1
	179 128,8
	0,0
	0,0
	0,0

	81.
	3.11. Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, включая разработку проектно-сметной документации 
и оценку достоверности сметной стоимости 
(по решению судебных органов).
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города (0639999)
	1 755,1
	0,0
	1 755,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	82.
	3.12. Расходы 
на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» 
на софинансирова-ние мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015 - 2017 гг.
	Бюджет города
(0636827,

06 3 01 68270)
	130 547,2
	0,0
	10 729,4
	58 763,5
	61 054,3
	0,0
	0,0
	0,0

	83.
	3.13. Расходы 
на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» 
на софинансирова-ние мероприятий 
по замене лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт 
в многоквартирных домах.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(0636828)
	1 985,4
	0,0
	1 985,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	84.
	3.14. Выполнение страховочных мероприятий, 
с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, 
в том числе изготовление технической документации
	Муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2016 год
	Бюджет города
(06 3 01 99999)
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	85.
	3.14.1. Оформ-ление технической документации
	Муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2016 год
	Бюджет города
(06 3 01 99999)
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	86.
	3.15. Расходы 
на капитальный ремонт жилищного фонда в целях реализации судебных решений.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города

(06 3 01 20540)
	1 785,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1 785,9
	0,0
	0,0
	0,0

	87.
	3.16.Инвентариза-ция дворовых территорий
	Муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города

(06 3 01 20660)
	1 305,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 305,0
	0,0
	0,0
	0,0

	88.
	3.17.Муниципаль-ная доля 
на благоустройство дворовых территорий 
в рамках формирования современной городской среды.
	Муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города

(06 3 01 20330)
	141,6
	0,0
	0,0
	0,0
	141,6
	0,0
	0,0
	0,0

	89.
	Итого
(по основному мероприятию)
	3 777 673,2
	827 171,2
	779 531,8
	762 788,1
	755 046,1
	212 510,8
	220 312,6
	220 312,6

	90.
	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	91.
	3.18. Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по руководству 
и управлению 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
в области жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 3 0011,

06 3 02 00110)
	347 823,5
	51 772,3
	52 291,8
	49 492,4
	47 714,6
	47 979,6
	49 286,4
	49 286,4

	92.
	
	
	
	Бюджет города
(06 3 0019,

06 3 02 00190)
	21 211,5
	3 942,2
	3 238,4
	3 066,5
	2 932,8
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2

	93.
	
	
	
	Бюджет города
(06 3 9999,

06 3 02 99999)
	779,2
	249,7
	95,0
	54,5
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	94.
	3.19. Информи-рование населения 
о социально-экономическом развитии города, районов города 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2016 год
	Бюджет города
(06 3 02 20630)
	5 000,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	95.
	Итого
(по основному мероприятию)
	374 814,2
	55 964,2
	55 625,2
	57 613,4
	50 742,4
	50 751,8
	52 058,6
	52 058,6

	96.
	Всего
(по подпрограмме № 3)
	4 152 487,4
	883 135,4
	835 157,0
	820 401,5
	805 788,5
	263 262,6
	272 371,2
	272 371,2

	97.
	Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»

	98.
	Основное мероприятие «Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде 
к расчетам по фактическому потреблению энергоресурсов на основе показаний индивидуальных приборов учета»

	99.
	4.1. Мероприятия 
по оснащению муниципальных квартир индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, 
в том числе:
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	13 956,0
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 869,5
	0,0
	0,0
	0,0

	100.
	4.1.1. Оснащение муниципальных квартир индивидуаль-ными приборами учета горячей воды
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг., 2017 г.
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	5 003,3
	3 050,3
	911,8
	262,4
	235,5
	0,0
	0,0
	0,0

	101.
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	423,5
	0,0
	119,8
	0,0
	0,0
	0,0

	102.
	4.1.2. Оснащение муниципальных квартир индивидуаль--ными приборами учета холодной воды
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	4 655,5
	3 050,3
	555,2
	262,5
	235,5
	0,0
	0,0
	0,0

	102.
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	432,2
	0,0
	119,8
	0,0
	0,0
	0,0

	103.
	4.1.3. Оснащение муниципальных квартир индивидуаль-ными приборами учета газа
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2015 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	3 383,8
	0,0
	1 197,5
	1 226,9
	959,4
	0,0
	0,0
	0,0

	104.
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	105.
	4.1.4. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета электрической энергии
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2015 - 2017 год
	Бюджет города
(06 4 2035, 
06 4 01 20350)
	913,4
	0,0
	0,0
	129,3
	79,7
	0,0
	0,0
	0,0

	106.
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализирован-ным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	584,6
	0,0
	119,8
	0,0
	0,0
	0,0

	107.
	Итого
(по основному мероприятию)
	13 956,0
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 869,5
	0,0
	0,0
	0,0

	108.
	Всего
(по подпрограмме № 4)
	13 956,0
	6 100,6
	4 104,8
	1 881,1
	1 869,5
	0,0
	0,0
	0,0

	109.
	Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	110.
	Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»

	111.
	5.1. Мероприятия 
по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов 
электроснабже-ния 
и газоснабжения
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
(06 5 2036)
	540,1
	540,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	112.
	5.2. Мероприятия 
по муниципальному исследованию организаций бюджетного сектора 
по энергосбереже-нию
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 5 2037,

06 5 01 20370)
	15 483,3
	2 250,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 423,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	113.
	5.3. Приобрете-ние частотных преобразователей 
для объектов коммунальной сферы с целью 
энергоресурсо-сбережения
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2014 год
	Област-ной бюджет
(06 5 5013)
	25 465,5
	25 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	114.
	
	Муниципальное казенное учреждение «Управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ростова-на-Дону
	
	
	7 119,5
	7 119,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	115.
	5.4. Мероприятия 
по приобретению лицензионного продукта 
для работы 
с электронной схемой теплоснабжения
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(06 5 9999)
	78,0
	0,0
	78,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	116.
	5.5. Разработка 
и актуализация схемы теплоснабжения города 
Ростова-на-Дону
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Бюджет города

(06 5 01 20550)
	3 299,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 299,0
	0,0
	0,0
	0,0

	117.
	Итого
(по основному мероприятию)
	51 985,4
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	5 722,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	118.
	Всего
(по подпрограмме № 5)
	51 985,4
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	5 722,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	119.
	Подпрограмма № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»

	120.
	Основное мероприятие «Содержание, восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности»

	121.
	6.1. Субсидии муниципальным предприятиям 
на обеспечение бесперебойного функционирова-ния сетей уличного освещения 
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 6 6004,

06 6 01 60040)
	1 537 204,9
	214 211,6
	126 920,0
	308 402,0
	304 653,9
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	122.
	6.1.1. Субсидии муниципальным предприятиям 
на обеспечение бесперебойного функционирова-ния сетей уличного освещения
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 6 6004,

06 6 01 60040)
	1 254 306,8
	203 607,4
	111 751,3
	172 531,0
	183 399,7
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	123.
	6.1.2. Субсидии муниципальным предприятиям 
на восстановление сетей наружного освещения
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 6 6004, 06 6 01 60040)
	282 898,1
	10 604,2
	15 168,7
	135 871,0
	121 254,2
	0,0
	0,0
	0,0

	124.
	6.2. Капитальный ремонт 
и ремонт сетей наружного освещения, включая разработку проектно-сметной документации 
и оценку достоверности сметной стоимости
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	Бюджет города
(06 6 2039, 06 6 01 20390)
	5 624,0
	4 313,1
	610,9
	700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125.
	Итого
(по основному мероприятию)
	1 542 828,9
	218 524,7
	127 530,9
	309 102,0
	304 653,9
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	126.
	Всего
(по подпрограмме № 6)
	1 542 828,9
	218 524,7
	127 530,9
	309 102,0
	304 653,9
	194 649,6
	194 183,9
	194 183,9

	127.
	Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	128.
	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере благоустройства города Ростова-на-Дону»

	129.
	7.1. Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по руководству 
и управлению 
в сфере установленных функций 
в области жилищно-коммунального хозяйства
	Руководитель Управления благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	 Бюджет города 
(06 7 0011,

06 7 01 00110)
	9 357,4
	1 484,6
	1 108,6
	1 495,8
	1 299,5
	1 299,5
	1 334,7
	1 334,7

	130.
	Итого
(по основному мероприятию)
	9 357,4
	1 484,6
	1 108,6
	1 495,8
	1 299,5
	1 299,5
	1 334,7
	1 334,7

	131.
	Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону, подготовка значимых объектов и территории города Ростова-на-Дону к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года»

	132.
	7.2. Мероприятия 
по содержанию объектов благоустройства 
и озеленения муниципальных территорий
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 7 2038,

0679010, 

06 7 02 20380, 06 7 02 S4130)
	6 625 933,0
	683 964,1
	646 851,4
	835 799,8
	1 656 714,6
	1 196 784,9
	802 909,1
	802 909,1

	133.
	7.2.1. Содержа-ние объектов озеленения 
и благоустройства 
(в том числе санитарное содержание, покос газонов 
и сорной растительности, посадка зеленых насаждений 
и цветов, валка 
и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы 
за зелеными насаждениями, содержание пляжей)
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	4 359 377,7
	471 632,2
	474 552,6
	476 240,0
	565 598,1
	826 864,8
	772 245,0
	772 245,0

	134.
	7.2.2. Обустрой-ство, оборудование, содержание 
и ремонт детских игровых комплексов 
и спортивных площадок
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Област-ной бюджет (0679010, 0670271180)
	15 497,4
	4 499,6
	5 745,6
	1 578,1
	3 674,1
	0,0
	0,0
	0,0

	135.
	
	
	
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	85 962,2
	11 382,6
	25 595,4
	24 771,0
	24 213,2
	0,0
	0,0
	0,0

	136.
	7.2.3. Приобре-тение, установка, ремонт 
и содержание малых архитектурных форм
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	79 160,0
	8 044,6
	17 463,5
	34 975,9
	18 676,0
	0,0
	0,0
	0,0

	137.
	
	
	
	Областной бюджет (0677114)
	4 227,8
	0,0
	4 227,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	138.
	7.2.4. Ликвида-ция 
и охрана несанкциониро-ванных свалок
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	129 227,3
	40 479,8
	20 805,1
	26 783,0
	32 289,3
	2 956,7
	2 956,7
	2 956,7

	139.
	7.2.5. Содержа-ние объектов озеленения «Парковая зона Набережная», Фонтанная площадь
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	135 675,0
	26 081,7
	28 434,6
	28 725,7
	23 503,4
	9 643,2
	9 643,2
	9 643,2

	140.
	7.2.6. Содержа-ние 
и текущий ремонт городских фонтанов
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	53 245,9
	6 428,6
	7 758,0
	13 210,4
	16 848,9
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0

	141.
	7.2.7. Строитель-ство, капитальный ремонт 
и ремонт фонтанов 
(в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	90 004,1
	83 409,7
	6 594,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	142.
	7.2.8. Проведение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и благоустройству парков, скверов, значимых объектов 
и объектов благоустройства (включая 
проектно-сметную документацию)
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	332 633,2
	17 106,8
	42 157,5
	144 730,9
	128 638,0
	0,0
	0,0
	0,0

	143.
	7.2.9. Проведение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и благоустройству парков, скверов, значимых объектов 
и объектов благоустройства 
в рамках подготовки 
к Чемпионату мира 
по футболу 
в 2018 году (включая проектно-сметную документацию)
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Областной бюджет (06 7 02 S4170, 
06 7 02 S4130)
	87 355,2
	0,0
	0,0
	0,0
	87 355,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380, 

06 7 02 S4130, 

06 7 02 20410, 

06 7 02 S4130, 

06 7 02 S4170)
	315 803,8
	11 119,1
	2 725,9
	72 641,4
	229 317,4
	0,0
	0,0
	0,0

	144.
	7.2.10. Меро-приятия 
по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»)
	Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380, 
06 7 02 20490)
	71 330,6
	1 680,8
	8 721,7
	10 162,8
	9 672,7
	12 364,2
	14 364,2
	14 364,2

	145.
	7.2.11. Выполне-ние профилактичес-ких противоэпиде-мических мероприятий (акарицидная, анофелогенная, ларвицидная обработка, дератизация)
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(0672038,

06 7 02 20380)
	9 561,0
	2 098,6
	2 069,3
	1 980,6
	1 312,5
	700,0
	700,0
	700,0

	146.
	7.2.12. Благоустройство общественных территорий 
в рамках формирования современной городской среды. 
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону
	2017-2018 гг.
	 Феде-ральный бюджет
(06 7 02 L5551)
	193 779,0
	0,0
	0,0
	0,0
	193 779,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	 Област-ной бюджет
(06 7 02 L5551, 

06 7 02 S4200)
	190 644,6
	0,0
	0,0
	0,0
	190 644,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города 
(06 7 02 L5551, 

06 7 02 S4200)
	89 048,2
	0,0
	0,0
	0,0
	89 048,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города
(06 7 02 40370, 06 7 02 20380)
	383 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42 144,0
	341 256,0
	0,0
	0,0

	147.
	7.3. Обеспечение мероприятий 
по созданию условий 
для осуществления погребения граждан
	Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ», Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014-2020 гг.
	Бюджет города
(0672040,

06 7 02 20400, 06 7 02 40370)
	589 133,7
	25 793,7
	50 706,1
	50 849,2
	253 892,1
	155 892,6
	26 000,0
	26 000,0

	148.
	7.3.1. Благоуст-ройство мест погребения
	Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(0672040,

06 7 02 20400)
	190 389,2
	25 793,7
	30 586,9
	30 849,2
	25 159,4
	26 000,0
	26 000,0
	26 000,0

	149.
	7.3.3. Обустрой-ство нового муниципального кладбища
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(0672040)
	20 119,2
	0,0
	20 119,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150.
	7.3.4. Строитель-ство кладбища  города 
Ростова-на-Дону 
на территории Мясниковского района Ростовской области
	Департамент координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	2016 – 2018 гг.
	Бюджет города
(06 7 02 40370)
	378 625,3
	0,0
	0,0
	20 000,0
	228 732,7
	129 892,6
	0,0
	0,0

	151.
	7.4. Мероприятия 
в области охраны, восстановления 
и использования городских лесов
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(0672041,

06 7 02 20410)
	224 532,5
	27 535,0
	18 253,1
	73 757,3
	29 987,1
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0

	152.
	7.5. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
на содержание 
и ремонт систем водопонижения
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 7 6005,

06 7 02 60050)
	18 200,6
	3 464,6
	2 456,0
	2 456,0
	2 456,0
	2 456,0
	2 456,0
	2 456,0

	153.
	7.6. Мероприятия 
по предоставлению услуг 
о состоянии окружающей среды, 
в целях выполнения мероприятий 
по благоустройству 
и содержанию территории города 
Ростова-на-Дону
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону
	2015-2016 гг.
	Бюджет города
(0672038, 
06 7 02 20380)
	2 376,0
	0,0
	1 188,0
	1 188,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	154.
	7.7. Консервация проходного коллектора 
(в том числе разработка 
проектно-сметной документации)
	Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(0672038)
	900,0
	0,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	155.
	7.8. Проведение мониторинга популяции численности безнадзорных животных 
	Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2015 год
	Бюджет города

(06 7 0059)
	75,0
	0,0
	75,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	156.
	7.9. Проведение технической инвентаризации объектов благоустройства 
и объектов внутрикварталь-ных территорий, межевание земельных участков, изготовление кадастровых 
и технических паспортов, отчетов 
об оценке объектов благоустройства
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2015-2017 гг.
	Бюджет города
(0672038, 
06 7 02 20380)
	13 135,0
	0,0
	10 748,4
	1 963,2
	423,4
	0,0
	0,0
	0,0

	157.
	7.10. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных», Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города (0670059, 0679021

06 7 02 00590

06 7 02 90210, 06 7 02 99999)
	871 118,8
	131 917,5
	131 081,9
	123 770,2
	123 976,5
	117 865,1
	121 253,8
	121 253,8

	158.
	7.10.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону (муниципальные казенные учреждения «Управления благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»)
	 Муниципальные казенные учреждения «Управления благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 7 0059,

06 7 02 00590, 
06 7 02 99999)
	804 859,8
	118 716,9
	116 107,3
	116 190,4
	115 468,8
	110 533,0
	113 921,7
	113 921,7

	159.
	7.10.2. Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону (муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»)
	Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города

(06 7 0059,

06 7 02 00590)
	66 259,0
	13 200,6
	14 974,6
	7 579,8
	8 507,7
	7 332,1
	7 332,1
	7 332,1

	160.
	7.11. Мероприя-тия 
по обеспечению содержания муниципального имущества
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 7 9021,

06 7 02 90210)
	460 267,0
	64 760,8
	63 087,4
	62 377,9
	59 059,0
	70 327,3
	70 327,3
	70 327,3

	161.
	7.11.1. Меропри-ятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства 
и лесного хозяйства города 
Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
 (06 7 9021,

06 7 02 90210)
	457 511,9
	64 340,3
	62 485,2
	62 074,2
	58 541,4
	70 023,6
	70 023,6
	70 023,6

	162.
	7.11.2. Меропри-ятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2014 - 2020 гг.
	Бюджет города
(06 7 9021,

06 7 02 90210)
	2 755,1
	420,5
	602,2
	303,7
	517,6
	303,7
	303,7
	303,7

	163.
	7.12. Приобретение многофункцио-нальных самоходных установок класса амфибия 
с навесным оборудованием для скоса и сбора растительности, 
а также прицепом для транспортировки (или эквивалента)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону
	2017 год
	 Областной бюджет
(06 7 02 71180)
	14 369,4
	0,0
	0,0
	0,0
	14 369,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города
(06 7 02 40400)
	8 511,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8 511,8
	0,0
	0,0
	0,0

	164.
	7.13. Благоустройство дворовых территорий 
в рамках формирования современной городской среды.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону;

Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города 
Ростова-на-Дону
	2017 год
	Федеральный бюджет

(06 7 01 L5552,)
	387 579,0
	0,0
	0,0
	0,0
	387 579,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Областной бюджет

(06 7 01 L5552 )
	85 078,4
	0,0
	0,0
	0,0
	85 078,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города

(06 7 01 L5552)
	12 631,3
	0,0
	0,0
	0,0
	12 631,3
	0,0
	0,0
	0,0

	165.
	Итого
(по основному мероприятию)
	9 313 841,5
	937 435,7
	925 347,3
	1 152 161,6
	2 634 678,6
	1 568 325,9
	1 047 946,2
	1 047 946,2

	166.
	Всего
(по подпрограмме № 7)
	9 323 198,9
	938 920,3
	926 455,9
	1 153 657,4
	2 635 978,1
	1 569 625,4
	1 049 280,9
	1 049 280,9

	167.
	Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, 
не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»

	168.
	8.1. Мероприятия 
по ликвидации 
и техперевооруже-нию муниципальных котельных, реконструкции, модернизации тепловых сетей, 
не отвечающих современным требованиям промышленной 
и экологической безопасности, 
в том числе:
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
	17 216,4
	17 216,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	169.
	8.1.1. Техническое

перевооружение подвальных газовых котельных, 
не отвечающих современным требованиям промышленной 
и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго»
	2014 год
	Бюджет города
	0,0
	<*>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	170.
	8.1.2. Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных 
с целью расширения системы теплоснабжения 
и переподключения абонентов подвальных газовых котельных, 
не отвечающих современным требованиям промышленной 
и пожарной безопасности
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго»
	2014 год
	Бюджет города
	0,0
	<*> 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	171.
	8.1.3. Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго» 
со строительством теплотрасс 
и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, 
не отвечающих современным требованиям промышленной 
и пожарной безопасности
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун-энерго»
	2014 год
	Бюджет города
	0,0
	<*>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	172.
	8.1.4. Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных котельных 
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» города Ростова-на-Дону
	2014

год
	Бюджет города
(0684042)
	17 216,4
	17 216,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	173.
	8.3. Приобретение передвижной 
блочно-модульной котельной 
в целях  предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций, 
в том числе оказание экспертных услуг 
по проверке соответствия поставляемой коммунальной техники требованиям 
и нормам
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города 
Ростова-на-Дону 
	2014

год
	Бюджет города
(0682065)
	5 640,4
	5 640,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	174.
	8.4. Оценка рыночной стоимости, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности 
на объекты коммунального хозяйства
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону
	2014

год
	Бюджет города
(0682045)
	62,4
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	175.
	Всего 
(по подпрограмме № 8)
	22 919,2
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	176.
	Подпрограмма № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»

	177.
	Основное мероприятие «Обеспечение наружным освещением города Ростова-на-Дону»

	178.
	9.1. Строительство сетей наружного освещения 
в городе 
Ростове-на-Дону
	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону»
	2016-2017 гг.
	Бюджет города (0690140370)
	45,0
	0,0
	0,0
	25,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2017 год
	Област-ной бюджет (06 9 01 S4090)
	22 155,8
	0,0
	0,0
	0,0
	22 155,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2017 год
	Бюджет города (06 9 01 S4090)
	13 124,2
	0,0
	0,0
	0,0
	13 124,2
	0,0
	0,0
	0,0

	179.
	Всего 
(по подпрограмме № 9)
	35 325,0
	0,0
	0,0
	25,0
	35 300,0
	0,0
	0,0
	0,0

	180.
	Итого
	18 123 700,1
	2 853 463,8
	2 633 175,1
	2 840 258,6
	4 671 100,6
	2 049 034,6
	1 538 333,7
	1 538 333,7


* Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, осуществлялась за счет средств, выделенных из бюджета города 
в 2011 и 2012 годах, в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону, в соответствии с пообъектным перечнем, приведенным в таблице № 1 подпрограммы № 8.

	Начальник управления

документационного обеспечения

Администрации города Ростова-на-Дону
	
	П.П. Волошин
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