АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	19.02.2016
	
	№
	149


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2014 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 22.12.2015)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнением работ, оказанием услуг, без изменения общего объема финансирования программы, корректировкой значений целевых показателей программы, изменением исполнителей программных мероприятий муниципальной программы и необходимостью приведения положений 
в соответствие с действующим законодательством
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 27.11.2014 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 22.12.2015) следующие изменения:
1.1.  В приложении:
1.1.1.  Строку «Исполнители Программы» паспорта программы изложить
в редакции:
	«Исполнители программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики города Ростова-на-Дону (далее – Департамент ЖКХ и энергетики);

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;

Управление благоустройства и лесного хозяйства 
(далее – УБиЛХ);

муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» (далее – МБУ ГЦУСМЖФ);

муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» 
(далее – МКУ ЦБЖ);

муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» (далее – МКУ СГК);

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону 
(далее – МКУ УЖКХ);

муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону 
(далее – МКУ УБ);

муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммунэнерго» (далее – МУП «Теплокоммунэнерго»);

муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества 
г. Ростова-на-Дону» (далее – МКУ «Фонд имущества 
г. Ростова-на-Дону»);

муниципальное казенное учреждение «Управление водопроводно-канализационного хозяйства города 
Ростова-на-Дону» (далее – МКУ «УВКХ»)»


1.1.2.  Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:
	«Объемы
и источники финансиро-вания программы


	Общий объем финансирования программы составляет 
11 344 144,2 тыс. рублей, в том числе по источникам: 

1.  Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 962 564,7 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 1 206 141,9 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
9 175 437,6 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников финансирования):

2014 год – 2 853 463,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 633 175,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 604 107,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 993 863,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 259 533,7 тыс. рублей».


1.1.3.  Строку «Целевые показатели» паспорта программы изложить 
в редакции:
	«Целевые показатели


	Целевые показатели реализации программы:

1.  По подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

1.1.  Площадь расселения аварийного жилищного фонда
на конец 2017 года составит – 15 472,8 кв. м. (при значении базового показателя – 5 327,31 кв. м.).

1.2.  Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 466 ед. 
(при значении базового показателя – 155 ед.).

1.3.  Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 1107 человек (при значении базового показателя – 475 человек).

2.  По подпрограмме № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»:

2.1.  Количество жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит – 133 ед. (при значении базового
показателя – 10 ед.).

2.2.  Количество нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит – 15 ед. 
(при значении базового показателя – 2 ед.).

2.3.  Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда на конец 2018 года составит – 0 ед.

2.4.  Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону,
в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2014 года составит – 1 ед. (при значении базового 
показателя – 0 ед.).

3.  По подпрограмме № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»:

3.1.  Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит – 781,5 тыс. кв. м. (при значении базового показателя – 
227,31 тыс. кв. м.).

3.2.  Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит – 331 ед. (при значении базового показателя – 155 ед.).

3.3.  Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит – 4 ед. (при значении базового показателя – 156 ед.).

4.  По подпрограмме № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»:

4.1.  Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии 
на конец 2018 года составит – 100% (при значении базового показателя – 100%).

4.2.  Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 
2018 года составит – 100% (при значении базового 
показателя – 54,4%).

4.3.  Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2018 года составит – 100% (при значении базового 
показателя – 68,2%).

4.4.  Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2018 года составит – 100% (при значении базового показателя – 57,2%).

5.  По подпрограмме № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг 
и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»:

5.1.  Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- 
и электроснабжения города Ростова-на-Дону, на конец
2018 года составит – 97,6% (при значении базового 
показателя – 65,9%).

5.2.  Формирование показателей энергосбережения
и повышения энергетической эффективности города
Ростова-на-Дону, на конец 2018 года составит – 100%
(при значении базового показателя – 100%).

5.3.  Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения на конец 2014 года составит – 
137 ед. (при значении базового показателя – 845 ед.).

6.  По подпрограмме № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»:

6.1.  Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит – 36,2 км (при значении базового показателя – 6 км).

6.2.  Доля восстановленных сетей наружного освещения
на конец 2018 года составит – 2,0 % от протяженности сетей 
(при значении базового показателя – 4,5%).

6.3.  Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит – 1335 шт. (при значении базового показателя – 200 шт).

7.  По подпрограмме № 7 «Благоустройство города
Ростова-на-Дону» (на конец 2018 года планируется достижение следующих результатов):

7.1.  Площадь уборочных работ ежегодно – 500 га.

7.2.  Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит – 9000 шт. (при значении базового показателя – 
4000 шт.).

7.3.  Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит – 145 тыс. кв. м. (при значении базового показателя – 
33 тыс. кв. м).

7.4.  Количество благоустроенных объектов на конец 2018 года составит – 30 ед. (при значении базового показателя – 1 ед.).

7.5.  Количество реконструированных объектов благоустройства и озеленения на конец 2018 года составит –
5 ед. (при значении базового показателя – 1 ед.).

7.6.  Количество созданных объектов благоустройства 
и озеленения на конец 2018 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.).

7.7.  Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу
2018 года на конец 2018 года составит – 17 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.).

7.8.  Количество реконструированных объектов благоустройства и озеленения в рамках подготовки
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года составит – 2 ед. (при значении базового 
показателя – 0 ед.).

7.9.  Количество созданных объектов благоустройства 
и озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.).

7.10.  Количество отловленных животных на конец 2018 года составит – 7,1 тыс. ед. (при значении базового 
показателя – 8 тыс. ед.).

7.11.  Количество стерилизованных животных на конец
2018 года составит – 11,2 тыс. ед. (при значении базового показателя – 1,6 тыс. ед.).

7.12.  Количество вакцинированных животных на конец
2018 года составит – 6,0 тыс. ед. (при значении базового показателя – 1,45 тыс. ед.).

7.13.  Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых ежегодно – 250 га.

7.14.  Площадь дератизации открытых станций 
ежегодно – 400 га.

7.15.  Площадь акарицидной обработки ежегодно – 400 га.

7.16.  Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2018 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 1 ед.).

8.  По подпрограмме № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»:

8.1.  Количество подвальных газовых котельных,
не отвечающих современным требованиям промышленной
и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования на конец 2018 года составит – 10 ед. (при значении базового показателя – 15 ед.).

8.2.  Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция на конец
2018 года составит – 4 ед. (при значении базового 
показателя – 0 ед.).

8.3.  Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи 
со строительством теплотрасс и переподключением абонентов 
на конец 2018 года составит – 13 ед. (при значении базового показателя – 2 ед.).

8.4.  Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям на конец 2018 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 3 ед.).

8.5.  Протяженность реконструированных
и модернизированных тепловых сетей на конец 2018 года составит – 1,6 км (при значении базового показателя – 0,3 км).

8.6.  Количество приобретаемых передвижных котельных 
для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения на конец 2014 года 
составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 1 ед.)».


1.1.4.  В разделе II:
1.1.4.1.  Подпункт 3.6.1 пункта 3 изложить в редакции:

«3.6.1.  Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в шесть раз (показатель составит 36,2 км)».
1.1.4.2.  Подпункт 3.6.2 пункта 3 изложить в редакции:

«3.6.2.  Доля восстановленных сетей наружного освещения составит 2,0% от общей протяженности сетей».
1.1.4.3.  Строку 6.1 таблицы № 1 изложить в редакции:
	««6.1.
	Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
	км.
	6
	10,2
	16,0
	10,0
	0
	0»


1.1.4.4.  Строку 6.2 таблицы № 1 изложить в редакции:
	««6.2.
	Доля восстановленных сетей наружного освещения
	%
	4,5
	0,6
	0,8
	0,6
	0
	0»


1.1.5.  Таблицу № 2 раздела IV изложить в редакции согласно приложению № 1 постановлению.
1.1.6.  Раздел V изложить в редакции:

«Раздел V. Механизм реализации, управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации
Муниципальным заказчиком программы является Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону.

Муниципальный заказчик:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы;

предоставляет в финансовые органы данные об объемах финансового обеспечения программных мероприятий;

вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи с учетом расходов по финансированию муниципальной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
и реализацию муниципальной программы;

координирует действия исполнителей, согласовывает с ними возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

готовит отчеты о ходе реализации муниципальной программы
(на основании информации, предоставляемой исполнителями программных мероприятий);

обеспечивает в обязательном порядке размещение информации
об утверждении, ходе и результатах реализации муниципальной программы
на официальном сайте Администрации города Ростова-на-Дону.

Исполнители программы:

представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики города Ростова-на-Дону отчеты о реализации программы;

несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий;

предоставляют справочную, аналитическую и другую необходимую информацию о реализации программных мероприятий.

Ответственность за текущее управление реализацией программы
и конечные результаты, рациональное использование выделяемых
на ее выполнение финансовых средств несет Департамент жилищно-коммунальное хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону.

Департамент жилищно-коммунальное хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону представляет в Департамент экономики города
Ростова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону отчет о ходе реализации программы в установленные сроки.

К отчетам прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию:

о степени достижения целей и решения поставленных задач с указанием причин недостижения;

о степени реализации мероприятий программы – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации с указанием причин неисполнения и предложений по дальнейшей реализации таких мероприятий;

о степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования бюджетных средств с указанием причин неосвоения и (или) несвоевременного освоения бюджетных средств;

о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей с указанием причин недостижения заявленного уровня
и предложения по их дальнейшему достижению.

В случае несоответствия результатов выполнения программы целям
и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, Департамент жилищно-коммунальное хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону готовит предложения о корректировке сроков реализации программы и перечня мероприятий программы.

Департамент жилищно-коммунальное хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону уточняет целевые показатели и финансовые затраты
по мероприятиям программы, механизм реализации программы, согласовывая их с Департаментом экономики города Ростова-на-Дону и Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону».
1.1.7.  Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
1.1.8.  Приложение № 2 к муниципальной программе признать утратившим силу.

1.1.9.  В приложении № 3 к муниципальной программе:

1.1.9.1.  Строку «Исполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Исполнители подпрограммы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики города Ростова-на-Дону (далее – Департамент ЖКХ и энергетики);

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» (далее – МБУ «ГЦ по УСМЖФ»);

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону (далее – МКУ УЖКХ)»


1.1.9.2.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Объемы
и источники финансирования подпрограммы 
	Общий объем средств на реализацию подпрограммы –
1 817 604,5 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1.  Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону
от 21.07.2007 № 185-ФЗ) – 962 549,9 тыс. рублей.

2.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
855 054,6 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 672 502,3 тыс. рублей,

2015 год – 711 778,7 тыс. рублей,

 2016 год – 326 228,4 тыс. рублей,

 2017 год – 107 095,1 тыс. рублей.»


1.1.10. В приложении № 4 к муниципальной программе:

1.1.10.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Объемы
и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 200 663,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону.

В том числе по годам:

2014 год – 75 986,2 тыс. рублей,

2015 год – 25 769,8 тыс. рублей,

2016 год – 19 427,0 тыс. рублей,

2017 год – 17 309,6 тыс. рублей,

2018 год – 62 171,1 тыс. рублей.»


1.1.11.  В приложении № 5 к муниципальной программе:

1.1.11.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Объемы
и источники финансирования подпрограммы 
	Общий объем средств на реализацию подпрограммы –
3 532 471,7 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1.  Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону
от 21.07.2007 № 185-ФЗ) – 14,8 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 1 159 083,9 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
2 373 373,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 883 135,4 тыс. рублей,

2015 год – 835 157,0 тыс. рублей,

2016 год – 1 001 714,4 тыс. рублей,

2017 год – 812 464,9 тыс. рублей.»


1.1.12.  В приложении № 6 к муниципальной программе:

1.1.12.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Объемы
и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 103 020,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону.

В том числе по годам:

2014 год – 6 100,6 тыс. рублей,

2015 год – 4 104,8 тыс. рублей,

2016 год – 0,0 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,

2018 год – 92 814,8 тыс. рублей.»


1.1.13.  В приложении № 8 к муниципальной программе:

1.1.13.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Объемы
и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 953 861,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города.

В том числе по годам:

2014 год – 218 524,7 тыс. рублей,

2015 год – 127 530,9 тыс. рублей,

2016 год – 175 682,1 тыс. рублей,

2017 год – 192 626,6 тыс. рублей,

2018 год – 239 496,8 тыс. рублей.»


1.1.13.2.  Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Целевые показатели
	Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1.  Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит – 36,2 км
(при значении базового показателя – 6 км).

2.  Доля восстановленных сетей наружного освещения
на конец 2018 года составит – 2,0 % от протяженности сетей (при значении базового показателя – 4,5%).

3.  Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит – 1335 шт.
(при значении базового показателя – 200 шт.).»


1.1.13.3.  В разделе II:
1.1.13.3.1.  Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в редакции: 
«4.1. Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в шесть раз (показатель составит 36,2 км)».
1.1.13.3.2.  Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в редакции: 
«4.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения составит 2,0%
от общей протяженности сетей».
1.1.13.3.3.  Таблицу № 1 изложить в редакции:
«Таблица № 1

Система целевых показателей подпрограммы
	№ № п/п
	Наименование целей целевых показателей
	Единицы измерения
	Базовое значение целевого показа-теля
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Цели подпрограммы № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»:

содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности;

восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся
в муниципальной собственности.


	1.
	Протяженность восстановленных сетей наружного освещения
	км
	6
	10,2
	16,0
	10,0
	0
	0

	2.
	Доля восстановленных сетей наружного освещения
	%
	4,5
	0,6
	0,8
	0,6
	0
	0

	3.
	Количество модернизированных 
и замененных светоточек
	единиц
	200
	267
	267
	267
	267
	267»


1.1.14.  В приложении № 9 к муниципальной программе:
1.1.14.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
	«Объемы
и источники финансирования подпрограммы  
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет
4 561 693,3 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1.  Средства областного бюджета – 14 473,0 тыс. рублей.

2.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
4 547 220,3 тыс. рублей.

В том числе по годам (за счет всех источников):

2014 год – 938 920,3 тыс. рублей, 

2015 год – 926 455,9 тыс. рублей,

2016 год – 1 078 755,8 тыс. рублей,

2017 год – 862 067,7 тыс. рублей,

2018 год – 755 493,6 тыс. рублей.»


1.1.14.2.  Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции:
«Таблица № 1

Система целевых показателей подпрограммы
	№
      п/п
	Наименование целей целевых показателей
	Едини-цы измере-ния
	Базовое значение целевого показателя

	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой


	
	
	
	
	2014 год

	2015 год

	2016 год

	2017 год

	2018 год


	Цели подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»:

обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения;

благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

обеспечение условий для осуществления погребения умерших


	7.1.
	Площадь уборочных работ       ежегодно
	га
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	7.2.
	Количество посаженных деревьев на конец 2018 года
	штук
	4000
	4000
	1250
	1250
	1250
	1250

	7.3.
	Площадь посадки цветников на конец 2018 года
	тыс. кв. м
	33
	33
	28
	28
	28
	28

	7.4.
	Количество благоустроенных объектов на конец 2018 года
	единиц
	1
	-
	-
	1
	26
	3

	7.5.
	Количество реконструированных объектов благоустройства и озеленения на конец 2018 года
	единиц
	1
	1
	-
	-
	1
	3

	7.6.
	Количество созданных объектов благоустройства 
и озеленения на конец 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	7.7.
	Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года
на конец 2018 года
	единиц
	-
	2
	1
	-
	10
	4

	7.8.
	Количество реконструированных объектов благоустройства и озеленения 
в рамках подготовки 
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	7.9.
	Количество созданных объектов благоустройства и озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	7.10.
	Количество отловленных животных
	тыс. единиц
	8,0
	2,1
	3,0
	1,2
	0,5
	0,3

	7.11.
	Количество стерилизованных животных
	тыс. единиц
	1,6
	2,4
	3,9
	2,1
	1,5
	1,3

	7.12.
	Количество вакцинированных животных
	тыс. единиц
	1,45
	1,2
	2,9
	1,1
	0,5
	0,3

	7.13.
	Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно)
	га
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	7.14.
	Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно)
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	7.15
	Площадь акарицидной обработки (ежегодно)
	га
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	7.16
	Количество введенных
в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
	единиц
	1
	-
	-
	1
	0
	-


2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) Арцыбашева В.М.

	Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону
	
	С.И. Горбань


Постановление вносит

Департамент
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
города Ростова-на-Дону


                                                                               Приложение № 1

                                                                            к постановлению Администрации

                                                                                        города Ростова-на-Дону

                                                                           от__________№_____

Таблица № 2

(тыс. руб.)

	№ п/п
	Источники

финансирования
	ВСЕГО
	в том числе по годам:

	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год

	1.
	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	1.1.
	Средства Фонда
	962 549,9
	445 200,3
	372 595,9
	73 229,1
	71 524,6
	0,0

	1.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	855 054,6
	227 302,0
	339 182,8
	252 999,3
	35 570,5
	0,0

	1.4.
	Итого
по подпрограмме № 1
	1 817 604,5
	672 502,3
	711 778,7
	326 228,4
	107 095,1
	0,0

	2.
	Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»

	2.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	200 663,7
	75 986,2
	25 769,8
	19 427,0
	17 309,6
	62 171,1

	2.4.
	Итого
по подпрограмме № 2
	200 663,7
	75 986,2
	25 769,8
	19 427,0
	17 309,6
	62 171,1

	3.
	Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города
Ростова-на-Дону»

	3.1.
	Средства Фонда
	14,8
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Средства областного

бюджета
	1 159 083,9
	262 934,8
	308 749,1
	285 000,0
	302 400,0
	0,0

	3.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	2 373 373,0
	620 185,8
	526 407,9
	716 714,4
	510 064,9
	0,0

	3.4.
	Итого
по подпрограмме № 3
	3 532 471,7
	883 135,4
	835 157,0
	1 001 714,4
	812 464,9
	0,0

	4.
	Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»

	4.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	103 020,2
	6 100,6
	4 104,8
	0,0
	0,0
	92 814,8

	4.4.
	Итого
по подпрограмме № 4
	103 020,2
	6 100,6
	4 104,8
	0,0
	0,0
	92 814,8

	5.
	Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг
и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	5.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Средства областного

бюджета
	32 585,0
	32 585,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	12 068,1
	2 790,1
	2 378,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0

	5.4.
	Итого
по подпрограмме № 5
	44 653,1
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0

	6.
	Подпрограмма № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»

	6.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.
	Средства областного

бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	953 861,1
	218 524,7
	127 530,9
	175 682,1
	192 626,6
	239 496,8

	6.4.
	Итого
по подпрограмме № 6
	953 861,1
	218 524,7
	127 530,9
	175 682,1
	192 626,6
	239 496,8

	7.
	Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	7.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2.
	Средства областного бюджета
	14 473,0
	4 499,6
	9 973,4
	0,0
	0,0
	0,0

	7.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	4 547 220,3
	934 420,7
	916 482,5
	1 078 755,8
	862 067,7
	755 493,6

	7.4.
	Итого
по подпрограмме № 7
	4 561 693,3
	938 920,3
	926 455,9
	1 078 755,8
	862 067,7
	755 493,6

	8.
	Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»

	8.1.
	Средства Фонда
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.
	Средства областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	130 176,6
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	107 257,4

	8.4.
	Итого
по подпрограмме № 8
	130 176,6
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	107 257,4

	9.
	Подпрограмма «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону»

	9.1.
	Средства Фонда
	962 564,7
	445 215,1
	372 595,9
	73 229,1
	71 524,6
	0,0

	9.2.
	Средства областного бюджета
	1 206 141,9
	300 019,4
	318 722,5
	285 000,0
	302 400,0
	0,0

	9.3.
	Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
	9 175 437,6
	2 108 229,3
	1 941 856,7
	2 245 878,6
	1 619 939,3
	1 259 533,7

	9.4.
	Итого
по подпрограмме
	11 344 144,2
	2 853 463,8
	2 633 175,1
	2 604 107,7
	1 993 863,9
	1 259 533,7


	Начальник общего

отдела Администрации 
города Ростова-на-Дону 
	
	М.Ю. Беляева


Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от__________№_____

Система программных мероприятий
	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	Муниципальный заказчик, 
исполнитель
	Сроки исполнения
	Источник финансирования
КЦСР
	Объем финансирования, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	
	Всего
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год

	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа»


	1.1.
	Мероприятия
по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также
за счет средств областного
и местного бюджетов
на софинансирование данных средств (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Средства Фонда
(06 1 9502,
06 1 01 95020)
Бюджет города
(06 1 9602,
06 1 01 96020)
Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	1 801 893,2
	667 354,3
	705 515,4
	321 928,4
	107 095,1
	0,0

	1.1.1.
	Мероприятия
по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014-2017 гг.
	Средства Фонда
(06 1 9502,
06 1 01 95020)
	962 549,9
	445 200,3
	372 595,9
	73 229,1
	71 524,6
	0,0

	1.1.2.
	Мероприятия
по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
за счет средств областного
и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону,

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 1 9602,
06 1 01 95020,
06 1 2030,
06 1 01 20300)
	839 343,3
	222 154,0
	332 919,5
	248 699,3
	35 570,5
	0,0

	1.2.
	Обеспечение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
в том числе
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг. 
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	15 711,3
	5 148,0
	6 263,3
	4 300,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Оформление документов
для рассмотрения вопроса
о непригодности многоквартирных домов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	5 665,6
	1 175,6
	190,0
	4 300,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Снос жилых строений, признанных аварийными
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	7 850,7
	3 463,9
	4 386,8
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Анализ конъюнктуры первичного жилья
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	115,0
	65,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Раздел земельных участков, оформление технической документации, снятие объектов
с кадастрового учета
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	192,7
	94,1
	98,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.5.
	Мероприятия
по рыночной оценке стоимости жилых
и нежилых помещений ветхого, непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащего гражданам
на праве собственности,
а также рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых
с зачетом
в выкупную стоимость
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	1 058,5
	178,5
	880,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.6.
	Изготовление справок
об отсутствии (наличии)
у граждан иного жилья, о сносе объектов жилищного фонда,
о расчете долей собственников помещений
в аварийном жилищном фонде, оформление технических паспортов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	82,0
	34,4
	47,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.7.
	Выполнение страховочных мероприятий,
с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, в том числе изготовление технической документации
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	666,6
	76,6
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.8.
	Изготовление информационных табличек на дома, подлежащие отселению
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 -2015 гг.
	Бюджет города
(06 1 2030,
06 1 01 20300)
	80,2
	59,9
	20,3
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Итого
(по основному мероприятию)
	1 817 604,5
	672 502,3
	711 778,7
	326 228,4
	107 095,1
	0,0

	1.4.
	Всего
(по подпрограмме № 1)
	1 817 604,5
	672 502,3
	711 778,7
	326 228,4
	107 095,1
	0,0

	Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»

	Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»

	2.1
	Расходы
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 

Ростова-на-Дону
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059,
06 2 01 00590)
	25 599,0
	6 816,3
	6 325,0
	6 228,9
	6 228,8
	0,0

	2.1.1.
	Субсидии на иные расходы,
не относящиеся
к расходам, включенным в состав субсидии
на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 0059,
06 2 01 00590)
	103,7
	103,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2.
	Мероприятия
по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
(муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059,
06 2 01 00590)
	25 495,3
	6 712,6
	6 325,0
	6 228,9
	6 228,8
	0,0

	2.2.
	Мероприятия
по содержанию муниципального жилого фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
2018 год
	Бюджет города 
(06 2 2031,
06 2 01 20310)
	35 579,4
	3 967,4
	640,9
	1 000,0
	0,0
	29 971,1

	2.2.1.
	Мероприятия
по содержанию муниципального жилого фонда (ремонт муниципальных квартир)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2018 год
	Бюджет города
(06 2 2031,
06 2 01 20310)
	29 971,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29 971,1

	2.2.2.
	Мероприятия
по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация
за жилищно-коммунальные услуги

за незаселенные муниципальные квартиры)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом», Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2031,
06 2 01 20310)
	5 608,3
	3 967,4
	640,9
	1 000,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Мероприятия
по содержанию муниципального нежилого фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.,
2018 год
	Бюджет города (06 2 2032,
06 2 01 20320,
06 2 2043,
06 2 01 20430)
	74 675,9
	41 798,9
	677,0
	0,0
	0,0
	32 200,0

	2.3.1.
	Мероприятия
по содержанию муниципального нежилого фонда (ремонт
и обследование нежилых помещений)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 год,

2018 год
	Бюджет города
(0622032,
06 2 01 20320)
	73 639,8
	41 439,8
	0,0
	0,0
	0,0
	32 200,0

	2.3.2.
	Мероприятия
по капитальному ремонту помещений общего пользования 4, 5 этажей жилого дома по адресу:
бул. Комарова, 28/4
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города
(06 2 0059,
06 2 01 00590)
	330,2
	0,0
	330,2
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.3.
	Мероприятия
по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация
за жилищно-коммунальные услуги)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.


	Бюджет города
(06 2 2032,
06 2 01 20320)
	705,9
	359,1
	346,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Инвентаризации объектов жилого фонда с целью последующей регистрации
или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2042,
06 2 01 20420)
	565,7
	381,9
	183,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.
	Инвентаризации объектов нежилого фонда с целью последующей регистрации
или подтверждения права муниципальной собственности
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону

	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 2 2043,
06 2 01 20430)
	482,4
	64,3
	418,1
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.
	Мероприятия
по содержанию, текущему ремонту
и капитальному ремонту муниципального маневренного, специализированного жилищного фонда
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»

	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059,
06 2 01 00590, 
06 2 2031,
06 2 01 20310, 
06 2 2044,
06 2 01 20440)
	17 827,7
	7 342,4
	7 391,3
	1 368,0
	1 726,0
	0,0

	2.6.1.
	Мероприятия
по содержанию муниципального специализированного жилищного фонда Дом Ветеранов
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(06 2 0059

06 2 01 00590)
	3 038,1
	1 670,1
	1 368,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города 
(0622031

06 2 01 20310)
	3 094,0
	0,0
	0,0
	1 368,0
	1 726,0
	0,0

	2.6.2.
	Мероприятия, направленные

на компенсацию затрат
по содержанию
и ремонту муниципальных жилых помещений до момента заключения договора социального найма (заселения)
и муниципальных нежилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2015 гг
	Бюджет города 
(06 2 0059,
06 2 01 00590)
	783,6
	353,6
	430,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города 
(06 2 2031,
06 2 01 20310)
	592,2
	501,1
	91,1
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.3.
	Мероприятия, направленные
на компенсацию затрат
по коммунальным услугам муниципальных жилых помещений
до момента заключения договора социального найма (заселения)

и муниципальных нежилых помещений в специализирован-ном муниципальном жилищном фонде 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2015 гг
	Бюджет города 
(06 2 0059,
06 2 01 00590)
	797,1
	797,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города 
(06 2 2031,
06 2 01 20310)
	2 021,5
	1 745,9
	275,6
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.4.
	Мероприятия, направленные

на выполнение капитального ремонта кровли
по адресу: 
бул. Комарова, 28/4 (субсидии
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным 

муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2044)
	1 034,8
	1 034,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.5.
	Мероприятия, направленные
на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014-2015 гг.
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	1 335,4
	385,0
	950,4
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.5.1.
	Мероприятия, направленные
на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 1
по адресу:
бул. Комарова, 28/4 (субсидии
на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.5.2.
	Мероприятия, направленные
на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 77
по адресу:
бул. Комарова, 28/4 (субсидии

на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	185,0
	185,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.5.3.
	Мероприятия, направленные
на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир
по адресу: бул. Комарова, 30/4, 30А (субсидии на иные цели)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	950,4
	0,0
	950,4
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.6.
	Корректировка сметной документации проекта
на выполнение аварийного электроосвещения по адресам:
бул. Комарова, 28/4,30/4, 30А, получение заключения
о достоверности сметной стоимости
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	125,4
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.7.
	Монтаж аварийного электроосвещения по адресам:
бул. Комарова, 28/4,30/4, 30А, получение заключения
о достоверности сметной стоимости
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	3 042,9
	0,0
	3 042,9
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.8.
	Проведение инженерного

и технического обследования, получение технического заключения
о несущей способности конструкций жилого дома и его помещений, расположенного
по адресу: 
ул. М.Горького, 270, литер А
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	729,4
	729,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.9.
	Мероприятия
по ремонту электрических кабелей
по бул. Комарова, 30/4
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	168,1
	0,0
	168,1
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.10.
	Мероприятия
по капитальному ремонту трубопровода системы отопления
в техническом подполье дома
по адресу:
бул. Комарова, 30а
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	47,8
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.11.
	Мероприятия
по капитальному ремонту системы канализации 
в подвалах жилых домов по адресам: бул. Комарова, 30а, 
бул. Комарова, 30/4 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2015 год
	Бюджет города 
(06 2 2031)
	1 017,4
	0,0
	1 017,4
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7.
	Мероприятия
по реконструкции
и ремонту санитарно-технических систем
и инженерного оборудования муниципальных квартир
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону 
	2014 год
	Бюджет города 
(06 2 4043)
	2 557,0
	2 557,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8.
	Мероприятия
по обеспечению содержания муниципального имущества (муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города 
(0629021,
06 2 01 90210)
	43 376,6
	13 058,0
	10 133,7
	10 830,1
	9 354,8
	0,0

	2.9.
	Итого
(по основному мероприятию)
	200 663,7
	75 986,2
	25 769,8
	19 427,0
	17 309,6
	62 171,1

	2.10.
	Всего
(по подпрограмме № 2)
	200 663,7
	75 986,2
	25 769,8
	19 427,0
	17 309,6
	62 171,1

	Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»

	Основное мероприятие «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»

	3.1.
	Расходы
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города
Ростова-на-Дону
	муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 3 0059,
06 3 01 00590)
	407 442,3
	102 727,8
	101 853,3
	100 684,1
	102 177,1
	0,0

	3.2.
	Расходы
на капитальный ремонт, ремонт
и оборудование муниципального жилищного фонда
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 3 2033,
06 3 01 20330)
	181 888,4
	31 068,9
	47 111,2
	37 273,2
	66 435,1
	0,0

	3.2.1.
	Расходы
на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (региональный Фонд)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 3 2033,
06 3 01 20330)
	175 952,9
	25 955,6
	46 289,0
	37 273,2
	66 435,1
	0,0

	3.2.2.
	Расходы
на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (муниципальная доля
на капитальный ремонт многоквартирных домов)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг
	Бюджет города
(06 3 2033,
06 3 01 20330)
	4 669,2
	4 384,0
	285,2
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.3.
	Расходы
на капитальный ремонт, ремонт
и оборудование муниципальных квартир
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 3 2033,
06 3 01 20330)
	1 266,3
	729,3
	537,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Мероприятия, направленные 
на организацию, разработку 
и сопровождение информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(0632066)
	1 497,0
	0,0
	1 497,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.
	Мероприятия
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 3 9021,
06 3 01 90210)
	730 922,3
	67 559,7
	91 910,7
	285 624,4
	285 827,5
	0,0

	3.5.
	Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью предупреждения
и устранения аварийных
и чрезвычайных ситуаций
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
(06 3 6002)
	17 004,8
	17 004,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6.
	Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам
на компенсацию расходов
в связи с оказанием мер социальной поддержки граждан при выплате
ими средств
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 3 6003)
	8 061,3
	7 565,1
	496,2
	0,0
	0,0
	0,0

	3.7.
	Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также средств областного
и местного бюджетов
на софинансирование данных средств (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 год
	Средства Фонда
(06 3 9501)
Бюджет города
(0639601)
	24,1
	24,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.7.1.
	Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 год
	Средства Фонда
(06 3 9501)
	14,8
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.7.2.
	Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного
и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
(06 3 9601)
	9,3
	9,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.8.
	Субсидии некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»
на софинансирование мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств, поступивших
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 год
	Бюджет города
(06 3 9601)
	204 349,3
	176 447,3
	27 902,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.9.
	Обеспечение мероприятий
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным
и иным специализированным потребительским кооперативам
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (всего)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Областной бюджет

(0637318, 

0637388,
06 3 01 73880)

Бюджет города

(0638318,

0638388,
06 3 01 83880)
	1 681 885,1
	424 773,5
	494 291,5
	460 420,1
	302 400,0
	0,0

	3.9.1.
	Обеспечение мероприятий
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным
и иным специализированным потребительским кооперативам
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства областного бюджета)
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Областной бюджет
(0637318, 
0637388,
06 3 01 73880)
	1 159 083,9
	262 934,8
	308 749,1
	285 000,0
	302 400,0
	0,0

	3.9.2.
	Обеспечение мероприятий
на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным
и иным специализированным потребительским кооперативам
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку
и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства местного бюджета)

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону, 
муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	Бюджет города
(0638318, 
0638388,
06 3 01 S3880)
	522 801,2
	161 838,7
	185 542,4
	175 420,1
	0,0
	0,0

	3.11.
	Расходы
на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, включая разработку проектно-сметной документации
и оценку достоверности сметной стоимости (по решению судебных органов). 

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(0639999)
	1 755,1
	0,0
	1 755,1
	0,0
	0,0
	0,0

	3.12.
	Расходы
на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»

на софинансирование мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов 

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2015 - 2016 гг.
	Бюджет города
(0636827,
06 3 01 68270)
	69 202,8
	0,0
	10 729,4
	58 473,4
	0,0
	0,0

	3.13.
	Расходы
на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»
на софинансирование мероприятий
по замене лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт
в многоквартирных домах.

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(0636828)
	1 985,4
	0,0
	1 985,4
	0,0
	0,0
	0,0

	3.14.
	Информирование населения
о социально-экономическом развитии города, районов города в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2016 год
	Бюджет города
(06 3 02 20630)
	5 000,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0

	3.15.
	Итого
(по основному мероприятию)
	3 311 017,9
	827 171,2
	779 531,8
	947 475,2
	756 839,7
	0,0

	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	3.15.
	Расходы
на обеспечение мероприятий
по руководству
и управлению
в сфере установленных функций органов местного самоуправления

в области жилищно-коммунального хозяйства

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	Бюджет города
(06 3 0011,
06 3 02 00110)
	208 010,8
	51 772,3
	52 291,8
	51 384,2
	52 562,5
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города
(06 3 0019,
06 3 02 00190)
	12 908,3
	3 942,2
	3 238,4
	2 760,0
	2 967,7
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет города
(06 3 9999,
06 3 02 99999)
	534,7
	249,7
	95,0
	95,0
	95,0
	0,0

	3.16.
	Итого
(по основному мероприятию)


	221 453,8
	55 964,2
	55 625,2
	54 239,2
	55 625,2
	0,0

	3.17.
	Всего
(по подпрограмме № 3)
	3 532 471,7
	883 135,4
	835 157,0
	1 001 714,4
	812 464,9
	0,0

	Подпрограмма № 4 «Оснащение муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов»

	Основное мероприятие «Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде к расчетам по фактическому потреблению энергоресурсов на основе показаний индивидуальных приборов учета»

	4.1.
	Мероприятия
по оснащению муниципальных квартир индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов,
в том числе:
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»

	2014 - 2015 гг.,
2018 год
	Бюджет города
(06 4 2035)
	103 020,2
	6 100,6
	4 104,8
	0,0
	0,0
	92 814,8

	4.1.1.
	Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета горячей воды
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону

	2014 - 2015 гг., 2018 год
	Бюджет города
(06 4 2035)
	20 901,1
	3 050,3
	911,8
	0,0
	0,0
	16 424,4

	
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	423,5
	0,0
	0,0
	91,1

	4.1.2.
	Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной воды
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону

	2014 - 2015 гг.,

2018 год
	Бюджет города
(06 4 2035)
	13 663,7
	3 050,3
	555,2
	0,0
	0,0
	9 534,8

	
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр

по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»

	
	
	
	0,0
	432,2
	0,0
	0,0
	91,2

	4.1.3.
	Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета газа
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону

	2015 год,
2018 год
	Бюджет города
(06 4 2035)
	67 870,8
	0,0
	1 197,5
	0,0
	0,0
	66 424,9

	
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	248,4

	4.1.4.
	Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета электрической энергии
	Муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону

	2014 год
	Бюджет города
(06 4 2035)
	584,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
по управлению специализиро-ванным муниципальным жилищным фондом»

	
	
	
	0,0
	584,6
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.
	Итого
(по основному мероприятию)


	103 020,2
	6 100,6
	4 104,8
	0,0
	0,0
	92 814,8

	4.3.
	Всего
(по подпрограмме № 4)
	103 020,2
	6 100,6
	4 104,8
	0,0
	0,0
	92 814,8

	Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города
Ростова-на-Дону»

	5.1.
	Мероприятия
по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов электроснабжения

и газоснабжения
	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Бюджет города
(06 5 2036,
06 5 01 20360)
	540,1
	540,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Мероприятия
по муниципальному исследованию организаций бюджетного сектора
по энергосбережению
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2014 - 2018 гг.
	Бюджет города
(06 5 2037,
06 5 01 20370)
	11 450,0
	2 250,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0

	5.3.
	Приобретение частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсо-сбережения
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2014 год
	Областной бюджет
(06 5 5013)
	25 465,5
	25 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальное казенное учреждение «Управление водопроводно-канализацион-ного хозяйства города

Ростова-на-Дону
	
	
	7 119,5
	7 119,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.4.
	Мероприятия
по приобретению лицензионного продукта
для работы
с электронной схемой теплоснабжения
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2015 год
	Бюджет города
(06 5 9999,
06 5 01 99999)
	78,0
	0,0
	78,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.5.
	Итого
(по основному мероприятию)


	44 653,1
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0

	5.6. 
	Всего
(по подпрограмме № 5)
	44 653,1
	35 375,1
	2 378,0
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0

	Подпрограмма № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»

	Основное мероприятие «Содержание, восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности»

	6.1.
	Субсидии муниципальным предприятиям
на обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения

	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2018 гг.
	Бюджет города
(06 6 6004,
06 6 01 60040)
	910 066,9
	214 211,6
	126 920,0
	175 682,1
	192 626,6
	200 626,6

	6.1.1.
	Субсидии муниципальным предприятиям
на обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения

	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2018 гг.
	Бюджет города
(06 6 6004,
06 6 01 60040)
	876 294,0
	203 607,4
	111 751,3
	175 682,1
	192 626,6
	192 626,6

	6.1.2.
	Субсидии муниципальным предприятиям

на восстановление сетей наружного освещения
	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.,

2018 год
	Бюджет города
(06 6 6004)
	33 772,9
	10 604,2
	15 168,7
	0,0
	0,0
	8 000,0

	6.2.
	Капитальный ремонт и ремонт сетей наружного освещения, включая разработку проектно-сметной документации
и оценку достоверности сметной стоимости
	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	Бюджет города
(06 6 2039)
	4 924,0
	4 313,1
	610,9
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3.
	Приобретение спецтехники
	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2018 год
	Бюджет города
	38 870,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38 870,2

	6.4.
	Итого
(по основному мероприятию)


	953 861,1
	218 524,7
	127 530,9
	175 682,1
	192 626,6
	239 496,8

	6.5.
	Всего
(по подпрограмме № 6)


	953 861,1
	218 524,7
	127 530,9
	175 682,1
	192 626,6
	239 496,8

	Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере благоустройства города Ростова-на-Дону»



	7.1.
	Расходы
на обеспечение мероприятий
по руководству
и управлению в сфере установленных функций
в области жилищно-коммунального хозяйства
	Руководитель Управления благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2018 гг.
	 Бюджет города (06 7 0011,
06 7 01 00110)
	6 465,6
	1 484,6
	1 108,6
	1 259,4
	1 306,5
	1 306,5

	
	Итого
(по основному мероприятию)


	6 465,6
	1 484,6
	1 108,6
	1 259,4
	1 306,5
	1 306,5

	Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону, подготовка значимых объектов и территории города Ростова-на-Дону к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года»



	7.1.
	Мероприятия
по содержанию объектов благоустройства
и озеленения муниципальных территорий
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2014 - 2018 гг.
	  Бюджет города
(06 7 2038,
0679010, 

06 7 02 20380)
	3 317 555,3
	683 964,1
	646 851,4
	806 480,4
	606 964,7
	573 294,7

	7.1.1.
	Содержание объектов озеленения
и благоустройства
(в том числе санитарное содержание, покос газонов
и сорной растительности, посадка зеленых насаждений и цветов, валка и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы
за зелеными насаждениями, содержание пляжей)

	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2018 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	2 726 105,4
	471 632,2
	474 552,6
	735 920,6
	522 000,0
	522 000,0

	7.1.2.
	Обустройство, оборудование, содержание и ремонт детских игровых комплексов
и спортивных площадок
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону

	2014 - 2016 гг.
	Областной бюджет (0679010)
	10 245,2
	4 499,6
	5 745,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	37 628,0
	11 382,6
	25 595,4
	650,0
	0,0
	0,0

	7.1.3.
	Приобретение, установка, ремонт
и содержание малых архитектурных форм
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	25 508,1
	8 044,6
	17 463,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Областной бюджет (0677114)
	4 227,8
	0,0
	4 227,8
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1.4.
	Ликвидация и охрана несанкционирован-ных свалок
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону

	2014 - 2016 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	70 155,1
	40 479,8
	20 805,1
	8 870,2
	0,0
	0,0

	7.1.5.
	Содержание объектов озеленения «Парковая зона Набережная», Фонтанная площадь
	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону

	2014 - 2018 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	137 445,8
	26 081,7
	28 434,6
	28 929,5
	27 000,0
	27 000,0

	7.1.6.
	Содержание
и текущий ремонт городских фонтанов
	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону

	2014 - 2018 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	40 906,6
	6 428,6
	7 758,0
	9 000,0
	8 860,0
	8 860,0

	7.1.7.
	Строительство, капитальный ремонт и ремонт фонтанов
(в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	100 037,4
	83 409,7
	6 594,4
	10 033,3
	0,0
	0,0

	7.1.8.
	Проведение работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и благоустройству парков, скверов, значимых объектов
и объектов благоустройства (включая проектно-сметную документацию)

	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2016 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	65 473,7
	17 106,8
	42 157,5
	6 209,4
	0,0
	0,0

	7.1.9.
	Проведение работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и благоустройству парков, скверов, значимых объектов
и объектов благоустройства
в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу
в 2018 году (включая проектно-сметную документацию)

	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2015 гг., 2017 - 2018 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	52 649,6
	11 119,1
	2 725,9
	0,0
	36 237,3
	2 567,3

	7.1.10.
	Мероприятия
по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»)

	Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2014 - 2018 гг.
	Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	36 704,7
	1 680,8
	8 721,7
	4 767,4
	10 767,4
	10 767,4

	7.1.11.
	Выполнение профилактических противоэпидеми-ческих мероприятий (акарицидная, анофелогенная, ларвицидная обработка, дератизация)

	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2018 гг.
	  Бюджет города
(0672038,
06 7 02 20380)
	10 467,9
	2 098,6
	2 069,3
	2 100,0
	2 100,0
	2 100,0

	7.2.
	Обеспечение мероприятий
по созданию условий
для осуществления погребения граждан
	Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ», Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	  Бюджет города
(0672040,
06 7 02 20400)
	180 499,8
	25 793,7
	50 706,1
	46 000,0
	26 000,0
	32 000,0

	7.2.1.
	Благоустройство мест погребения
	Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2018 гг.
	  Бюджет города
(0672040,
06 7 02 20400)
	134 380,6
	25 793,7
	30 586,9
	26 000,0
	26 000,0
	26 000,0

	7.2.2.
	Капитальный ремонт 
и реконструкция дорог территории мест погребения
	Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2018 год
	  Бюджет города
(0672040,
06 7 02 20400)
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 000,0

	7.2.3.
	Обустройство нового муниципального кладбища
	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2015 - 2016 гг.
	  Бюджет города
(0672040,
06 7 02 20400)
	40 119,2
	0,0
	20 119,2
	20 000,0
	0,0
	0,0

	7.3.
	Мероприятия
в области охраны, восстановления
и использования городских лесов

	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2018 гг.
	 Бюджет города
(0672041,
06 7 02 20410)
	126 988,1
	27 535,0
	18 253,1
	25 000,0
	26 000,0
	30 200,0

	7.4.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям
на содержание
и ремонт систем водопонижения

	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2014 - 2018 гг.
	 Бюджет города
(06 7 6005,
06 7 02 60050)
	13 286,4
	3 464,6
	2 456,0
	2 456,0
	2 454,9
	2 454,9

	7.5.
	Мероприятия
по предоставлению услуг о состоянии окружающей среды,
в целях выполнения мероприятий
по благоустройству 
и содержанию территории города Ростова-на-Дону

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону
	2015 год
	  Бюджет города
(0672038)
	1 188,0
	0,0
	1 188,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.6.
	Консервация проходного коллектора
(в том числе разработка проектно-сметной документации)

	Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
	2015 год
	  Бюджет города
(0672038)
	900,0
	0,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.7.
	Проведение мониторинга популяции численности безнадзорных животных 
	муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2015 год
	 Бюджет города

(06 7 0059)
	75,0
	0,0
	75,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.8.
	Проведение технической инвентаризации объектов благоустройства
и объектов внутриквартальных территорий, межевание земельных участков, изготовление кадастровых
и технических паспортов, отчетов
об оценке объектов благоустройства

	муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону,

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города
Ростова-на-Дону
	2015 год
	 Бюджет города
(0672038)
	10 748,4
	0,0
	10 748,4
	0,0
	0,0
	0,0

	7.9.
	Расходы
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных», Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2018 гг.
	 Бюджет города (0670059, 0679021

06 7 02 00590

06 7 02 90210)
	635 636,0
	131 917,5
	131 081,9
	127 232,7
	129 166,4
	116 237,5

	7.9.1.
	Расходы
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (муниципальные казенные учреждения «Управления благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города
Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»)

	 Муниципальные казенные учреждения «Управления благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»
	2014 - 2018 гг.
	 Бюджет города
(06 7 0059,
06 7 02 00590)
	581 603,0
	118 716,9
	116 107,3
	114 303,8
	116 237,5
	116 237,5

	7.9.2.
	Расходы
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»)

	Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2014 - 2017 гг.
	 Бюджет города

(06 7 0059,
06 7 02 00590)
	54 033,0
	13 200,6
	14 974,6
	12 928,9
	12 928,9
	0,0

	7.10.
	Мероприятия
по обеспечению содержания муниципального имущества
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону
	2014 - 2017 гг.
	  Бюджет города
(06 7 9021,
06 7 02 90210)
	268 350,7
	64 760,8
	63 087,4
	70 327,3
	70 175,2
	0,0

	7.10.1.
	Мероприятия
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города
Ростова-на-Дону, Управление благоустройства
и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, 
Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ»

	2014 - 2017 гг.
	  Бюджет города
 (06 7 9021,
06 7 02 90210)
	266 720,6
	64 340,3
	62 485,2
	70 023,6
	69 871,5
	0,0

	7.10.2.
	Мероприятия
по обеспечению содержания муниципального имущества 
	Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных»
	2014 - 2017 гг.
	  Бюджет города
(06 7 9021,
06 7 02 90210)
	1 630,1
	420,5
	602,2
	303,7
	303,7
	0,0

	
	Итого
(по основному мероприятию)


	4 555 227,7
	937 435,7
	925 347,3
	1 077 496,4
	860 761,2
	754 187,1

	 7.12.
	Всего
(по подпрограмме № 7)
	4 561 693,3
	938 920,3
	926 455,9
	1 078 755,8
	862 067,7
	755 493,6

	Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»

	8.1.
	Мероприятия по ликвидации
и техперевооружению муниципальных котельных, реконструкции, модернизации тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной
и экологической безопасности, в том числе:
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплоком-мунэнерго», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» города Ростова-на-Дону

	2014 год,

2018 год
	бюджет города
	112 173,8
	17 216,4
	0,0
	0,0
	0,0
	94 957,4

	8.1.1.
	Техническое перевооружение подвальных газовых котельных,
не отвечающих современным требованиям промышленной
и пожарной безопасности (вынос газового оборудования)
	Муниципальное унитарное предприятие
«Теплоком-мунэнерго»
	2014 год, 2018 год
	бюджет города
	39 300,0
	<*>
	0,0
	0,0
	0,0
	39 300,0

	8.1.2.
	Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения
и переподключения абонентов подвальных газовых котельных,
не отвечающих современным требованиям промышленной
и пожарной безопасности
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплоком-мунэнерго»
	2014 год, 2018 год
	бюджет города
	28 157,4
	<*>
	0,0
	0,0
	0,0
	28 157,4

	8.1.3.
	Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных муниципальное унитпрное предприятие «Теплокоммунэнерго»
со строительством теплотрасс
и переподключением абонентов подвальных газовых котельных,
не отвечающих современным требованиям промышленной
и пожарной безопасности

	Муниципальное унитарное предприятие «Тепло-коммунэнерго»
	2014 год, 2018 год
	бюджет города
	27 500,0
	<*>
	0,0
	0,0
	0,0
	27 500,0

	8.1.4.
	Техническое перевооружение, модернизация
и реконструкция муниципальных котельных 
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» города Ростова-на-Дону
	2014

год
	бюджет города
(0684042)
	17 216,4
	17 216,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.
	Мероприятия
по приобретению
в муниципальную собственность котельной
с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов
и социальных объектов
по ул. 25-я Линия,
ул. Комсомольской,
ул. 27-я Линия, ул. Сарьяна

	Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества
города
Ростова-на-Дону»
	2018

год
	бюджет города
	12 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 300,0

	8.3.
	Приобретение передвижной блочно-модульной котельной
в целях предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций, в том числе. оказание экспертных услуг
по проверке соответствия поставляемой коммунальной техники требованиям
и нормам

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города

Ростова-на-Дону 
	2014

год
	бюджет города
(0682065)
	5 640,4
	5 640,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.4.
	Оценка рыночной стоимости, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности
на объекты коммунального хозяйства
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города
Ростова-на-Дону
	2014

год
	бюджет города
(0682045)
	62,4
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 8.5.
	Всего 
(по подпрограмме № 8)
	130 176,6
	22 919,2
	0,0
	0,0
	0,0
	107 257,4

	 9.
	ИТОГО
	11 344 144,2
	2 853 463,8
	2 633 175,1
	2 604 107,7
	1 993 863,9
	1 259 533,7


* Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, 
в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону, в соответствии с пообъектным перечнем, приведенным в таблице № 1 подпрограммы № 8.

	Начальник общего

отдела Администрации 
города Ростова-на-Дону 
	
	М.Ю. Беляева
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