АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.05.2015 |  | № | 418 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 27.11.2014 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройство города Ростова-на-Дону»
(в ред. от 24.03.2015)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования 
и реализации, утвержденного постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 (ред. от 26.01.2015), в связи
с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой значений целевых показателей программы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

# 1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 27.11.2014 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 24.03.2015) следующие изменения:

1.1.  В приложении:

1.1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 10 943 211 ,6 тыс. рублей, в том числе по источникам: 1. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 983 673,7 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 1 213 689,4 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 8 745 848,5 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников финансирования): 2014 год – 2 853 463,8 тыс. рублей; 2015 год – 2 915 611,8 тыс. рублей; 2016 год – 1 920 738,4 тыс. рублей; 2017 год – 1 993 863,9 тыс. рублей; 2018 год – 1 259 533,7 тыс. рублей » |
| --- | --- |

1.1.2.  Строку «Целевые показатели» паспорта Программы изложить 
в редакции:

| «Целевые показатели | Целевые показатели реализации Программы: 1. По подпрограмме № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: 1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 15 043,62 кв. м (при значении базового показателя – 5327,31 кв. м.). 1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 452 ед. (при значении базового показателя – 155 ед.). 1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 1089 человек (при значении базового показателя – 475 человек). 2. По подпрограмме № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»: 2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования, на конец 2018 года составит – 133 ед. (при значении базового показателя – 10 ед.). 2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит – 15 ед. (при значении базового показателя – 2 ед.). 2.3. Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда на конец 2018 года составит – 0 ед. 2.4. Количество многоквартирных домов муниципального специализированного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2014 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.). 3. По подпрограмме № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»: 3.1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит – 780,1 тыс. м2 (при значении базового показателя – 227,31 тыс. м2). 3.2. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит – 330 ед. (при значении базового показателя – 155 ед.). 3.3. Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит – 0 ед. (при значении базового показателя – 156 ед.). 4. По подпрограмме № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»: 4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, на конец 2018 года составит – 100% (при значении базового показателя – 100%). 4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2018 года составит – 100% (при значении базового показателя – 54,4%). 4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2018 года составит – 100% (при значении базового показателя – 68,2%). 4.4. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2018 года составит – 100% (при значении базового показателя – 57,2%). 5. По подпрограмме № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»: 5.1. Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, на конец 2018 года составит – 97,6% (при значении базового показателя – 65,9%). 5.2. Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону, на конец 2018 года составит – 100% (при значении базового показателя – 100%). 5.3. Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения на конец 2014 года составит – 137 ед. (при значении базового показателя – 845 ед.). 6. По подпрограмме № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»: 6.1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит – 10,6 км (при значении базового показателя – 6 км). 6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит – 1,2 % от протяженности сетей (при значении базового показателя – 4,5%). 6.3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит – 1335 шт. (при значении базового показателя – 200 шт.). 7. По подпрограмме № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» (на конец 2018 года планируется достижение следующих результатов): 7.1. Площадь уборочных работ ежегодно – 500 га. 7.2. Количество посаженных деревьев на конец 2018 года составит – 14000 шт. (при значении базового показателя – 4000 шт.). 7.3. Площадь посадки цветников на конец 2018 года составит – 145 тыс.м2 (при значении базового показателя – 33 тыс.м2). 7.4. Количество благоустроенных объектов на конец 2018 года составит – 29 ед. (при значении базового показателя – 1 ед.). 7.5. Количество реконструированных объектов благоустройства на конец 2018 года составит – 4 ед. (при значении базового показателя – 1 ед.). 7.6. Количество созданных объектов озеленения на конец 2018 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.). 7.7. Количество благоустроенных объектов в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года составит – 28 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.). 7.8. Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года составит – 8 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.). 7.9. Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года на конец 2018 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.). 7.10. Количество отловленных животных на конец 2018 года составит – 7,1 тыс. ед. (при значении базового показателя – 8 тыс. ед.). 7.11. Количество стерилизованных животных на конец 2018 года составит – 11,2 тыс. ед. (при значении базового показателя – 1,6 тыс. ед.). 7.12. Количество вакцинированных животных на конец 2018 года составит – 6,0 тыс. ед. (при значении базового показателя – 1,45 тыс. ед.). 7.13. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых ежегодно – 250 га. 7.14. Площадь дератизации открытых стаций ежегодно – 400 га. 7.15. Площадь акарицидной обработки ежегодно – 400 га. 7.16. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ на конец 2018 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 1 ед.). 8. По подпрограмме № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»: 8.1. Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования, на конец 2018 года составит – 10 ед. (при значении базового показателя – 15 ед.). 8.2. Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция на конец 2018 года составит – 4 ед. (при значении базового показателя – 0 ед.). 8.3. Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов на конец 2018 года составит – 13 ед. (при значении базового показателя – 2 ед.). 8.4. Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям, на конец 2018 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 3 ед.). 8.5. Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей на конец 2018 года составит – 1,6 км. (при значении базового показателя – 0,3 км). 8.6. Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения, на конец 2014 года составит – 1 ед. (при значении базового показателя – 1 ед.)» |
| --- | --- |

1.1.3.  В разделе II:

1.1.3.1.  Подпункт 3.1.1 пункта 3 изложить в редакции:

«3.1.1.  Увеличение расселенной площади аварийного жилищного фонда 
до 51% (показатель составит 15 043,62 кв. м)».

1.1.3.2.  Подпункт 3.1.2 пункта 3 изложить в редакции:

«3.1.2.  Увеличение количества расселенных помещений аварийного жилищного фонда в три раза (показатель составит 452 ед.)».

1.1.3.3.  Подпункт 3.1.3 пункта 3 изложить в редакции:

«3.1.3.  Увеличение количества переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в два раза (показатель составит 1089 человек)».

1.1.3.4.  Подпункт 3.3.1 пункта 3 изложить в редакции:

«3.3.1.  Увеличение количества многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, в два раза (показатель составит 
330 ед.)».

1.1.3.5.  Подпункт 3.3.2 пункта 3 изложить в редакции:

«3.3.2.  Увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, в три раза (показатель составит
780,1 тыс. м2)».

1.1.3.6.  Подпункт 3.3.3 пункта 3 изложить в редакции:

«3.3.3.  Количество замененных лифтов в многоквартирных домах остается на прежнем уровне в связи с сокращением объемов финансирования (показатель составит 0 ед.)».

1.1.3.7.  Подпункт 3.6.1 пункта 3 изложить в редакции:

«3.6.1.  Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в два раза (показатель составит 10,6 км.)».

1.1.3.8.  Подпункт 3.6.2 пункта 3 изложить в редакции:

«3.6.2.  Доля восстановленных сетей наружного освещения составит 1,2% от общей протяженности сетей».

1.1.3.9.  Подпункт 3.6.3 пункта 3 изложить в редакции:

«3.6.3.  Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в семь раз (показатель составит 1335 шт.)».

1.1.3.10.  Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

1.1.4.  Таблицу № 2 раздела IV изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.

1.1.5.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению.

1.1.6.  Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к постановлению.

1.1.7.  В приложении № 3 к Программе:

1.1.7.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 1 628 613,5 тыс. рублей, в том числе по источникам: 1. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) – 983 658,9 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города – 644 954,6 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 672 502,3 тыс. рублей, 2015 год – 748 678,2 тыс. рублей, 2016 год – 100 337,9 тыс. рублей, 2017 год – 107 095,1 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.7.2.  Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить 
в редакции:

| «Целевые показатели | Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 15043,62 кв. м (при значении базового показателя – 5327,31 кв. м). 2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 452 ед. (при значении базового показателя – 155 ед.). 3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит – 1089 человек (при значении базового показателя – 475 человек).» |
| --- | --- |

1.1.7.3.  Раздел II изложить в редакции:

«Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы

1.  Основными целями Подпрограммы являются:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.  В рамках реализации Подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

- в срок до 2017 года переселение 1089 граждан из аварийных многоквартирных домов;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых 
из аварийного жилищного фонда в период 2014-2017 гг.;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на всех этапах реализации Подпрограммы.

3.  По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

3.1.  Увеличение расселенной площади аварийного жилищного фонда 
до 51% (показатель составит 15043,62 кв. м).

3.2.  Увеличение количества расселенных помещений аварийного жилищного фонда в три раза (показатель составит 452 ед.).

3.3.  Увеличение количества переселенных жителей из аварийного жилищного фонда в два раза (показатель составит 1089 человек).

4.  Общий срок реализации настоящей Подпрограммы рассчитан
на период с 2014 по 2017 год. Подпрограммой не предусмотрено выделение этапов.

5.  Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица № 1).

Таблица № 1

Система целевых показателей Подпрограммы

| № п/п | Наименование целей целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Цели подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: ## - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; ## - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ## - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Площадь расселения аварийного жилищного фонда | кв. м | 5327,31 | 9993,42 | 3460,6 | ## 930,3 | ## 659,3 |
| ## 2. | ## Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда | единиц | 155 | 302 | 109 | ## 20 | ## 21 |
| ## 3. | ## Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | человек | 475 | 751 | 246 | ## 49 | ## 43» |

1.1.8.  В приложении № 4 к Программе:

1.1.8.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 207 277,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города. В том числе по годам: 2014 год – 75 986,2 тыс. рублей, 2015 год – 34 974,5 тыс. рублей, 2016 год – 16 836,1 тыс. рублей, 2017 год – 17 309,6 тыс. рублей, 2018 год – 62 171,1 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.9.  В приложении № 5 к Программе:

1.1.9.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств на реализацию Подпрограммы – 3 513 610,2 тыс. рублей, в том числе по источникам: 1. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ) – 14,8 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 1 176 604,8 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города – 2 336 990,6 тыс. рублей. В том числе по годам (за счет всех источников): 2014 год – 883 135,4 тыс. рублей, 2015 год – 1 009 572,0 тыс. рублей, 2016 год – 808 437,9 тыс. рублей, 2017 год – 812 464,9 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.9.2.  Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

| «Целевые показатели | Целевые показатели реализации подпрограммы: 1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 780,1 тыс. м2 (при значении базового показателя – 227,31 тыс. м2). 2. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 330 ед. (при значении базового показателя – 155 ед.). 3. Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит 0 ед. (при значении базового показателя – 156 ед.)» |
| --- | --- |

1.1.9.3.  В разделе II:

1.1.9.3.1.  Пункт 1 изложить в редакции:

«1.  Увеличение количества многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, в два раза (показатель составит 330 ед.)».

1.1.9.3.2.  Пункт 2 изложить в редакции:

«2.  Увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, в четыре раза (показатель составит
780,1 тыс. м2)».

1.1.9.3.3.  Пункт 3 изложить в редакции:

«3.  Количество замененных лифтов в многоквартирных домах остается на прежнем уровне в связи с сокращением объемов финансирования (показатель составит 0 ед.)».

1.1.9.3.4.  Таблицу № 1 изложить в редакции:

«Таблица № 1

Система целевых показателей Подпрограммы

| № п/п |  |  | Наименование целей целевых показателей | Единица измерения |  | Базовое значение целевого показателя |  | Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ## Цель подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»: - создание безопасных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт |  |  | тыс. кв. м |  | 227,31 |  | 358,3 |  | 177,9 |  | ## 159,5 |  | ## 84,4 |  |
| ## 2. | ## Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт |  |  | единиц |  | 155 |  | 159 |  | 46 |  | ## 83 |  | ## 42 |  |
| ## 3. | ## Количество лифтов, подлежащих замене |  |  | единиц |  | 156 |  | 0 |  | 0 |  | ## 0 |  | ## 0» |  |

1.1.10.  В приложении № 8 к Программе:

1.1.10.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 032 900,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города. В том числе по годам: 2014 год – 218 524,7 тыс. рублей, 2015 год – 193 612,4 тыс. рублей, 2016 год – 188 639,7 тыс. рублей, 2017 год – 192 626,6 тыс. рублей, 2018 год – 239 496,8 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.10.2.  Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

| «Целевые показатели | Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит – 10,6 км (при значении базового показателя – 6 км). 2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит – 1,2 % от протяженности сетей (при значении базового показателя – 4,5%). 3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит – 1335 шт. (при значении базового показателя – 200 шт.).» |
| --- | --- |

1.1.10.3.  Раздел II изложить в редакции:

«Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы

1.  Подпрограмма разработана в рамках развития и реализации единой технической политики на всех стадиях проектирования, строительства 
и эксплуатации сетей уличного освещения.

2.  Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения в уличном освещении города Ростова-на-Дону.

3.  Задачами программы являются:

3.1.  Содержание сетей наружного освещения находящихся 
в муниципальной собственности.

3.2.  Восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

4.  По итогам реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

4.1.  Увеличение протяженности восстановленных сетей наружного освещения в два раза (показатель составит 10,6 км).

4.2.  Доля восстановленных сетей наружного освещения составит 1,2%
от общей протяженности сетей.

4.3.  Увеличение количества модернизированных и замененных светоточек в семь раз (показатель составит 1335 шт.).

4.4.  Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации Подпрограммы разработана система целевых показателей (таблица № 1).

Таблица № 1

Система целевых показателей Подпрограммы

| №№ п/п | Наименование целей целевых показателей | Едини-цы изме-рения | Базовое значение целевого показате-ля |  | Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 гол | 2018 год |
| ## Цели подпрограммы № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»: ## - содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности; - восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность восстановленных сетей наружного освещения | км | 6 | 10,2 |  | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля восстановленных сетей наружного освещения | % | 4,5 | 0,6 |  | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество модернизированных и замененных светоточек | единиц | 200 | 267 |  | 267 | 267 | 267 | 267» |

1.1.11.  В приложении № 9 к Программе:

1.1.11.1.  Строку «Объемы и источники финансирования  Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 282 960,9 тыс. рублей, в том числе по источникам: 1. Средства областного бюджета – 4 499,6 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города – 4 278 461,3 тыс. рублей. В том числе по годам (за счет всех источников): 2014 год – 938 920,3 тыс. рублей, 2015 год – 922 292,5 тыс. рублей, 2016 год – 804 186,8 тыс. рублей, 2017 год – 862 067,7 тыс. рублей, 2018 год – 755 493,6 тыс. рублей» |
| --- | --- |

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам ЖКХ) 
Арцыбашева В.М.

| Глава Администрации города Ростова-на-Дону |  | С.И. Горбань |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит

Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 21.05.2015 418

Система целевых показателей программы

| № п/п | Наименование целей и целевых показателей Программы | Еди-ница изме-рения | Базовое значение целевого показате ля | Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Цели подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: ## - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; ## - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ## - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ## Площадь расселения аварийного жилищного фонда | кв. м | 5327,31 | 9993,42 |  | 3460,6 |  | 930,3 |  |  | 659,3 |  |  |  |
| ## 1.2. | ## Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда | еди-ниц | 155 | 302 |  | 109 |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  |
| ## 1.3. | ## Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | чело-век | 475 | 751 |  | 246 |  | 49 |  |  | 43 |  |  |  |
| 2. | Цели подпрограммы № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»: - создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого фонда города Ростова-на-Дону; - снижение физического и морального износа муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону; - улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## Количество жилых помещений, находящихся ## в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт и/или реконструкция санитарно-технических систем и инженерного оборудования | ## еди-ниц | 10 | 26 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  |
| ## 2.2. | ## Количество нежилых помещений, находящихся ## в муниципальной собственности, ## в которых будет произведен капитальный ремонт | ## еди-ниц | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | ## 0 |  | ## 14 |  |  |
| ## 2.3. | ## Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда | еди-ниц | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |
| 2.4. | Количество многоквартирных домов муниципального специализирован-ного жилого фонда города Ростова-на-Дону, в которых будет произведен капитальный ремонт | еди-ниц | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3. | ## Цель подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»: - создание безопасных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. | ## Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт | тыс. кв. м. | 227,31 | 358,3 |  | 177,9 |  | 159,5 |  | 84,4 |  |  |  |  |
| ## 3.2. | ## Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт | еди-ниц | 155 | 159 |  | 46 |  | 83 |  | 42 |  |  |  |  |
| ## 3.3. | ## Количество лифтов, подлежащих замене | еди-ниц | 156 | 0 |  | 0 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |
| 4. | ## Цель подпрограммы № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»: - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в городе Ростове-на-Дону, в том числе за счет сокращения неэффективного энергопотребления потребителями коммунальных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1. | ## Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 4.2. | Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 54,4 | 61,2 |  | 63,4 |  | 63,4 |  | 63,4 |  | 100 |  |  |
| 4.3. | Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 68,2 | 76,1 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 100 |  |  |
| 4.4. | Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа | % | 57,2 | 57,2 |  | 58,3 |  | 58,3 |  | 58,3 |  | 100 |  |  |
| 5. | ## Цели подпрограммы № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»: ## - мониторинг мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону; ## - проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля бесхозяйных объектов газо- и электро-снабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электро-снабжения города Ростова-на-Дону | % | 65,9 | 97,6 | 97,6 |  | 97,6 |  | ## 97,6 |  |  | ## 97,6 |  |  |
| 5.2. | Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | ## 100,0 |  |  | ## 100,0 |  |  |
| 5.3 | Количество приобретенных частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсо-сбережения | еди-ниц | 845 | 137 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6. | ## Цели подпрограммы № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону»: ## - содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности; ## - восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся ## в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность восстановленных сетей наружного освещения | км | 6 | 10,2 |  | 0,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6.2. | Доля восстановленных сетей наружного освещения | % | 4,5 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6.3. | Количество модернизирован-ных и замененных светоточек | штук | 200 | 267 |  | 267 |  | 267 |  | 267 |  | 267 |  |  |
| 7. | ## Цели подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»: ## - обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения; ## - благоустройство территории города Ростова-на-Дону и подготовка к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году; - обеспечение условий для осуществления погребения умерших. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Площадь уборочных работ (ежегодно) | га | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 7.2. | Количество посаженных деревьев (ежегодно) | штук | 4000 | 4000 |  | 2500 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |  |
| 7.3. | Площадь посадки цветников (ежегодно) | тыс. м. | 33 | 33 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  |  |
| 7.4. | Количество благоустроенных объектов озеленения | единиц | 1 | - |  | - |  | - |  | 26 |  | 3 |  |  |
| 7.5. | Количество реконструирован-ных объектов озеленения | единиц | 1 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  |  |
| 7.6. | Количество созданных объектов озеленения | единиц | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  |
| 7.7. | Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | единиц | - | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 8 |  | ## 6 |  |  |
| 7.8. | Количество реконструирован-ных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | единиц | - | - |  | - |  | 2 |  | 3 |  | ## 3 |  |  |
| 7.9. | Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | единиц | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  | ## - |  |  |
| 7.10. | Количество отловленных животных | тыс. единиц | 8,0 | 2,1 |  | 3,0 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0,3 |  |  |
| 7.11. | Количество стерилизованных животных | тыс. единиц | 1,6 | 2,4 |  | 3,9 |  | 2,1 |  | 1,5 |  | 1,3 |  |  |
| 7.12. | Количество вакцинированных животных | тыс. единиц | 1,45 | 1,2 |  | 2,9 |  | 1,1 |  | 0,5 |  | 0,3 |  |  |
| 7.13. | Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) | га | 250 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |
| 7.14. | Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) | га | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 7.15. | Площадь акарицидной обработки (ежегодно) | га | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 7.16. | Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ | еди-ниц | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  |
| 8. | ## Цели подпрограммы № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»: ## - ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности; - реконструкция и модернизация тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования | еди-ниц | 15 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  |
| 8.2. | Количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция | еди-ниц | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |
| 8.3. | Количество закрываемых подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключе-нием абонентов подвальных газовых котельных | еди-ниц | 2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |
| 8.4. | Количество закрытых и ликвидирован-ных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям | еди-ниц | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8.5. | Протяженность реконструирован-ных и модернизи-рованных тепловых сетей | км | 0,3 | 1,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3 |  |  |
| 8.6. | Количество приобретаемых передвижных котельных для многоквартирных домов, не имеющих постоянного источника теплоснабжения | еди-ниц | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

| Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону |  | # М.Ю. Беляева |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 21.05.2015 418

(тыс.руб.)

| № п/п | Источники финансирования | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | ПОДПРОГРАММА № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Средства Фонда | 983 658,9 | 445 200,3 | 394 963,2 |  | 71 970,8 | 71 524,6 | 0,0 |
| 1.2. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 644 954,6 | 227 302,0 | 353 715,0 |  | 28 367,1 | 35 570,5 | 0,0 |
| 1.4. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 1 | 1 628 613,5 | 672 502,3 | 748 678,2 |  | 100 337,9 | 107 095,1 | 0,0 |
| 2. | ПОДПРОГРАММА № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 207 277,5 | 75 986,2 | 34 974,5 | 16 836,1 |  | 17 309,6 | 62 171,1 |
| 2.4. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 2 | 207 277,5 | 75 986,2 | 34 974,5 | 16 836,1 |  | 17 309,6 | 62 171,1 |
| 3. | ПОДПРОГРАММА № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Средства Фонда | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Средства областного бюджета | 1 176 604,8 | 262 934,8 | 311 270,0 | 300 000,0 |  | 302 400,0 | 0,0 |
| 3.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 2 336 990,6 | 620 185,8 | 698 302,0 | 508 437,9 |  | 510 064,9 | 0,0 |
| 3.4. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 3 | 3 513 610,2 | 883 135,4 | 1 009 572,0 | 808 437,9 |  | 812 464,9 | 0,0 |
| 4. | ПОДПРОГРАММА № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 103 019,6 | 6 100,6 | 4 104,2 | 0,0 |  | 0,0 | 92 814,8 |
| 4.4. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 4 | 103 019,6 | 6 100,6 | 4 104,2 | 0,0 |  | 0,0 | 92 814,8 |
| 5. | ПОДПРОГРАММА № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Средства областного бюджета | 32 585,0 | 32 585,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 12 068,1 | 2 790,1 | 2 378,0 | 2 300,0 |  | 2 300,0 | 2 300,0 |
| 5.4. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 5 | 44 653,1 | 35 375,1 | 2 378,0 | 2 300,0 |  | 2 300,0 | 2 300,0 |
| 6. | ПОДПРОГРАММА № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 1 032 900,2 | 218 524,7 | 193 612,4 | 188 639,7 |  | 192 626,6 | 239 496,8 |
| 6.4. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 6 | 1 032 900,2 | 218 524,7 | 193 612,4 | 188 639,7 |  | 192 626,6 | 239 496,8 |
| 7. | ПОДПРОГРАММА № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Средства областного бюджета | 4 499,6 | 4 499,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 4 278 461,3 | 934 420,7 | 922 292,5 | 804 186,8 |  | 862 067,7 | 755 493,6 |
| 7.4. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 7 | 4 282 960,9 | 938 920,3 | 922 292,5 | 804 186,8 |  | 862 067,7 | 755 493,6 |
| 8. | ПОДПРОГРАММА № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 130 176,6 | 22 919,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 107 257,4 |
| 8.4. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 8 | 130 176,6 | 22 919,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 107 257,4 |
| 9. | ПРОГРАММА «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Средства Фонда | 983 673,7 | 445 215,1 | 394 963,2 | 71 970,8 |  | 71 524,6 | 0,0 |
| 9.2. | Средства областного бюджета | 1 213 689,4 | 300 019,4 | 311 270,0 | 300 000,0 |  | 302 400,0 | 0,0 |
| 9.3. | Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 8 745 848,5 | 2 108 229,3 | 2 209 378,6 | 1 548 767,6 |  | 1 619 939,3 | 1 259 533,7 |
| 9.4. | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 10 943 211,6 | 2 853 463,8 | 2 915 611,8 | 1 920 738,4 |  | 1 993 863,9 | 1 259 533,7 |

| Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону |  | # М.Ю. Беляева |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 21.05.2015 418

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки исполнения |  |  | Источник финансирования КЦСР |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование данных средств (всего) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2017 гг. |  |  |  | Средства Фонда (0619502) Бюджет города (0619602) Бюджет города (0612030) Областной бюджет (0617316) Бюджет города (0618316) | 1 620 015,4 | 667 354,3 | 745 228,1 | 100 337,9 | 107 095,1 | 0,0 |
| 1.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2017 гг. |  |  |  | Средства Фонда (0619502) | 983 658,9 | 445 200,3 | 394 963,2 | 71 970,8 | 71 524,6 | 0,0 |
| 1.1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0619602, 0612030) | 636 356,5 | 222 154,0 | 350 264,9 | 28 367,1 | 35 570,5 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 8 598,1 | 5 148,0 | 3 450,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Оформление документов для рассмотрения вопроса о непригодности многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 1 344,4 | 1 175,6 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Снос жилых строений, признанных аварийными | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 5 988,5 | 3 463,9 | 2 524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Анализ конъюнктуры первичного жилья | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 115,0 | 65,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Раздел земельных участков, оформление технической документации | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 125,5 | 94,1 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Мероприятия по рыночной оценке стоимости жилых и нежилых помещений ветхого, непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности, а также рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых с зачетом в выкупную стоимость | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 833,5 | 178,5 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Изготовление справок об отсутствии (наличии) у граждан иного жилья, о сносе объектов жилищного фонда, о расчете долей собственников помещений в аварийном жилищном фонде, оформление технических паспортов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 34,4 | 34,4 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Выполнение страховочных мероприятий, с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, в том числе изготовление технической документации | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 76,6 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Изготовление информационных табличек на дома, подлежащие отселению | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0612030) | 80,2 | 59,9 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Всего (по подпрограмме № 1) |  |  |  |  |  |  | 1 628 613,5 | 672 502,3 | 748 678,2 | 100 337,9 | 107 095,1 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0622031, 0622042, 0624043) | 38 020,3 | 6 906,3 | 1 142,9 | 0,0 | 0,0 | 29 971,1 |
| 2.1.1. | Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (ремонт муниципальных квартир) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 29 971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 971,1 |
| 2.1.2. | Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация за жилищно-коммунальные услуги за незаселенные муниципальные квартиры) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом», муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 4 943,3 | 3 967,4 | 975,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Инвентаризации объектов жилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0622042) | 548,9 | 381,9 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Мероприятия по реконструкции и ремонту санитарно-технических систем и инженерного оборудования муниципальных квартир | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0624043) | 2 557,0 | 2 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг., 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0622032, 0622043) | 85 449,1 | 41 863,2 | 11 385,9 | 0,0 | 0,0 | 32 200,0 |
| 2.2.1. | Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (ремонт и обследование нежилых помещений) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг., 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0622032) | 84 807,3 | 41 439,8 | 11 167,5 | 0,0 | 0,0 | 32 200,0 |
| 2.2.2. | Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация за жилищно-коммунальные услуги) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0622032) | 411,3 | 359,1 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Инвентаризации объектов нежилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0622043) | 230,5 | 64,3 | 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту муниципального маневренного, специализированного жилищного фонда, в том числе по обеспечению деятельности муниципальных учреждений | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0620059, 0622031, 0622044) | 83 808,1 | 27 216,7 | 22 445,7 | 16 836,1 | 17 309,6 | 0,0 |
| 2.3.1. | Мероприятия по содержанию муниципального специализированного жилищного фонда Дом Ветеранов | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0620059) | 5 985,1 | 1 670,1 | 1 726,0 | 863,0 | 1 726,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Мероприятия, направленные на компенсацию затрат по содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений до момента заключения договора социального найма (заселения) и муниципальных нежилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»» | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0620059) | 353,6 | 353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 501,1 | 501,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | Мероприятия, направленные на компенсацию затрат по коммунальным услугам муниципальных жилых помещений до момента заключения договора социального найма (заселения) и муниципальных нежилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0620059) | 797,1 | 797,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 1 745,9 | 1 745,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта кровли по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели) | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0622044) | 1 034,8 | 1 034,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.5. | Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 1 435,0 | 385,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.5.1. | Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 1 по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели) | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.5.2. | Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальной квартиры № 77 по адресу: бул. Комарова, 28/4 (субсидии на иные цели) | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.5.3. | Мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта муниципальных квартир по адресу: бул. Комарова, 30/4, 30А (субсидии на иные цели) | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2015 год |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.6. | Корректировка сметной документации проекта на выполнение аварийного электроосвещения по адресам: бул. Комарова, 28/4,30/4, 30А, получение заключения о достоверности сметной стоимости | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 125,4 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.7. | Монтаж аварийного электроосвещения по адресам: бул. Комарова, 28/4,30/4, 30А, получение | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2015 год |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 3 042,9 | 0,0 | 3 042,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.8. | Проведение инженерного и технического обследования, получение технического заключения о несущей способности конструкций жилого дома и его помещений, расположенного по адресу: ул. М.Горького, 270, литер А | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 729,4 | 729,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.9. | Мероприятия по ремонту электрических кабелей по бул. Комарова, 30/4 | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2015 год |  |  |  | Бюджет города (0622031) | 168,1 | 0,0 | 168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.10. | Субсидии на иные расходы, не относящиеся к расходам, включенным в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0620059) | 103,7 | 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.11. | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом») | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0620059) | 25 495,2 | 6 712,6 | 6 325,0 | 6 228,8 | 6 228,8 | 0,0 |
| 2.3.12. | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом») | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014-2017 годы |  |  |  | Бюджет города (0629021) | 42 290,8 | 13 058,0 | 10 133,7 | 9 744,3 | 9 354,8 | 0,0 |
| 2.4. | Всего (по подпрограмме № 2) |  |  |  |  |  |  | 207 277,5 | 75 986,2 | 34 974,5 | 16 836,1 | 17 309,6 | 62 171,1 |
| Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также средств областного и местного бюджетов на софинансирование данных средств (всего) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Средства Фонда (0639501) Бюджет города (0639601) | 24,1 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Средства Фонда (0639501) | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0639601) | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Субсидии некоммерческой организации «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0639601) | 176 447,3 | 176 447,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (всего) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2017 гг. |  |  |  | Областной бюджет (0637318, 0637388) Бюджет города (0638318, 0638388) | 1 523 985,9 | 424 773,5 | 496 812,4 | 300 000,0 | 302 400,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства областного бюджета) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2017 гг. |  |  |  | Областной бюджет (0637318, 0637388) | 1 176 604,8 | 262 934,8 | 311 270,0 | 300 000,0 | 302 400,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Обеспечение мероприятий на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов (средства местного бюджета) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0638318, 0638388) | 347 381,1 | 161 838,7 | 185 542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью предупреждения и устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0636002) | 17 004,8 | 17 004,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на компенсацию расходов в связи с оказанием мер социальной поддержки граждан при выплате ими средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0636003) | 8 061,3 | 7 565,1 | 496,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципального жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0632033) | 230 788,3 | 31 068,9 | 66 849,2 | 66 435,1 | 66 435,1 | 0,0 |
| 3.6.1. | Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (региональный Фонд) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0632033) | 225 338,5 | 25 955,6 | 66 512,7 | 66 435,1 | 66 435,1 | 0,0 |
| 3.6.2. | Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (муниципальная доля на капитальный ремонт многоквартирных домов) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг |  |  |  | Бюджет города (0632033) | 4 669,3 | 4 384,0 | 285,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6.3. | Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципальных квартир | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0632033) | 780,5 | 729,3 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций ОМС в области ЖКХ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0630011) | 209 395,1 | 51 772,3 | 52 497,8 | 52 562,5 | 52 562,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города (0630019) | 12 910,0 | 3 942,2 | 3 032,4 | 2 967,7 | 2 967,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города (0639999) | 354,7 | 204,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0630059) | 408 856,5 | 102 727,8 | 101 774,6 | 102 177,1 | 102 177,1 | 0,0 |
| 3.9. | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города | 2014 – 2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0639021, 0639999) | 925 782,2 | 67 604,7 | 288 059,5 | 284 245,5 | 285 872,5 | 0,0 |
| 3.9.1. | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0639021) | 925 602,2 | 67 559,7 | 288 014,5 | 284 200,5 | 285 827,5 | 0,0 |
| 3.9.2. | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0639999) | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| 3.10. | Всего: (по подпрограмме № 3) |  |  |  |  |  |  | 3 513 610,2 | 883 135,4 | 1 009 572,0 | 808 437,9 | 812 464,9 | 0,0 |
| Подпрограмма № 4 «Оснащение муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по оснащению муниципальных квартир индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, в том числе: | муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону, муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 2014-2015 гг., 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0642035) | 103 019,6 | 6 100,6 | 4 104,2 | 0,0 | 0,0 | 92 814,8 |
| 4.1.1. | Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета горячей воды | муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг., 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0642035) | 20 921,7 | 3 050,3 | 1 355,9 | 0,0 | 0,0 | 16 424,4 |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,1 |
| 4.1.2. | Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета холодной воды | муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг., 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0642035) | 13 676,3 | 3 050,3 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 534,8 |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 |
| 4.1.3. | Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета газа | муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону | 2015 год, 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0642035) | 68 421,6 | 0,0 | 1 748,3 | 0,0 | 0,0 | 66 424,9 |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 |
| 4.2. | Всего: (по подпрограмме № 4) |  |  |  |  |  |  | 103 019,6 | 6 100,6 | 4 104,2 | 0,0 | 0,0 | 92 814,8 |
| Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов электроснабжения и газоснабжения | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014 год |  |  |  | Бюджет города (0652036) | 540,1 | 540,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Мероприятия по муниципальному исследованию организаций бюджетного сектора по энергосбережению | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0652037) | 11 450,0 | 2 250,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| 5.3. | Приобретение частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону | 2014 год |  |  |  | Областной бюджет (0655013) | 25 465,5 | 25 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление водопроводно-канализацион-ного хозяйства города Ростова-на-Дону |  |  |  |  |  | 7 119,5 | 7 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Мероприятия по приобретению лицензионного продукта для работы с электронной схемой теплоснабжения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону | 2015 год |  |  |  | Бюджет города (0659999) | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Всего: (по подпрограмме № 5) |  |  |  |  |  |  | 44 653,1 | 35 375,1 | 2 378,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| Подпрограмма № 6 «Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0666004) | 989 106,0 | 214 211,6 | 193 001,5 | 188 639,7 | 192 626,6 | 200 626,6 |
| 6.1.1. | Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования уличного освещения | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0666004) | 970 126,9 | 203 607,4 | 192 626,6 | 188 639,7 | 192 626,6 | 192 626,6 |
| 6.1.2. | Субсидии муниципальным предприятиям на восстановление сетей наружного освещения | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг., 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0666004) | 18 979,1 | 10 604,2 | 374,9 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 6.2. | Капитальный ремонт и ремонт сетей наружного освещения, включая разработку проектно-сметной документации и оценку достоверности сметной стоимости | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0662039) | 4 924,0 | 4 313,1 | 610,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Приобретение спецтехники | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2018 год |  |  |  | Бюджет города | 38 870,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 870,2 |
| 6.4. | Всего (по подпрограмме № 6) |  |  |  |  |  |  | 1 032 900,2 | 218 524,7 | 193 612,4 | 188 639,7 | 192 626,6 | 239 496,8 |
| Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по содержанию объектов благоустройства и озеленения муниципальных территорий | муниципальные казенные учреждения «Управление благоустрой-ства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038, 0679010) | 3 078 723,7 | 683 964,1 | 638 151,0 | 576 848,8 | 606 964,7 | 573 294,7 |
| 7.1.1. | Содержание объектов озеленения и благоустройства (в том числе. санитарное содержание, покос газонов и сорной растительности, посадка зеленых насаждений и цветов, валка и обрезка деревьев, обустройство газонов, уходные работы за зелеными насаждениями, обустройство и содержание детских игровых комплексов, малые архитектурные формы, содержание пляжей) | муниципальные казенные учреждения «Управление благоустрой-ства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 2 626 857,7 | 525 663,7 | 536 553,1 | 521 089,1 | 522 000,0 | 522 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (0679010) | 4 499,6 | 4 499,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. | Содержание объектов озеленения "Парковая зона Набережная", Фонтанная площадь | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 122 511,2 | 26 081,7 | 28 929,5 | 13 500,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 7.1.3. | Содержание и текущий ремонт городских фонтанов | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 34 578,6 | 6 428,6 | 6 000,0 | 4 430,0 | 8 860,0 | 8 860,0 |
| 7.1.4. | Капитальный ремонт фонтанов (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 89 726,7 | 83 409,7 | 6 573,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.5. | Охрана несанкционированных свалок | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 11 079,6 | 5 875,5 | 5 204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.6. | Проведение работ по благоустройству, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов (включая проектно-сметную документацию) | муниципальные казенные учреждения «Управление благоустрой-ства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 56 609,4 | 17 106,8 | 39 297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.7. | Проведение работ по благоустройству, реконструкции и строительству парков, скверов, значимых объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году (включая проектно-сметную документацию) | муниципальные казенные учреждения «Управление благоустрой-ства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 88 886,9 | 11 119,1 | 2 725,9 | 36 237,3 | 36 237,3 | 2 567,3 |
| 7.1.8. | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных») | муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 34 525,4 | 1 680,8 | 10 767,4 | 542,4 | 10 767,4 | 10 767,4 |
| 7.1.9. | Выполнение профилактических противоэпидемических мероприятий (акарицидная, анофелогенная, ларвицидная обработка, дератизация) | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 9 448,6 | 2 098,6 | 2 100,0 | 1 050,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 7.2. | Обеспечение мероприятий по созданию условий для осуществления погребения граждан | муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ», Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672040) | 150 380,8 | 25 793,7 | 53 587,1 | 13 000,0 | 26 000,0 | 32 000,0 |
| 7.2.1. | Благоустройство мест погребения | муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672040) | 124 380,8 | 25 793,7 | 33 087,5 | 13 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 |
| 7.2.2. | Капитальный ремонт и реконструкция дорог территории мест погребения | муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» | 2018 год |  |  |  | Бюджет города (0672040) | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 7.2.3. | Обустройство нового муниципального кладбища | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2015 год |  |  |  | Бюджет города (0672040) | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских лесов | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0672041) | 120 835,0 | 27 535,0 | 24 100,0 | 13 000,0 | 26 000,0 | 30 200,0 |
| 7.4. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на содержание и ремонт систем водопонижения | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0676005) | 12 057,8 | 3 464,6 | 2 456,0 | 1 227,4 | 2 454,9 | 2 454,9 |
| 7.5. | Мероприятия по предоставлению услуг о состоянии окружающей среды, в целях выполнения мероприятий по благоустройству и содержанию территории города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону | 2015 год |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 1 188,0 | 0,0 | 1 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6. | Консервация проходного коллектора (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2015 год |  |  |  | Бюджет города (0672038) | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.7. | Проведение мониторинга популяции численности безнадзорных животных | муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» | 2015 год |  |  |  | Бюджет города (0670059) | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | муниципальные казенные учреждения «Управление благоустрой-ства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных», муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0670059, 0679021) | 633 093,8 | 131 921,5 | 128 217,1 | 127 547,3 | 129 170,4 | 116 237,5 |
| 7.8.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | муниципальные казенные учреждения «Управления благоустрой-ства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0670059) | 582 713,6 | 118 716,9 | 115 284,2 | 116 237,5 | 116 237,5 | 116 237,5 |
| 7.8.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0670059) | 50 364,2 | 13 200,6 | 12 928,9 | 11 305,8 | 12 928,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет города (0679021) | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 7.9. | Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций в области жилищно-коммунального хозяйства | Руководитель Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. |  |  |  | Бюджет города (0670011) | 6 710,6 | 1 484,6 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 | 1 306,5 |
| 7.10. | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | муниципальные казенные учреждения «Управление благоустрой-ства» районов города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0679021) | 278 996,2 | 64 756,8 | 72 811,4 | 71 256,8 | 70 171,2 | 0,0 |
| 7.10.1. | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | муниципальные казенные учреждения «Управление благоустрой-ства» районов города Ростова-на-Дону, Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0679021) | 277 832,5 | 64 340,3 | 72 511,7 | 71 109,0 | 69 871,5 | 0,0 |
| 7.10.2. | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» | 2014-2017 гг. |  |  |  | Бюджет города (0679021) | 1 163,7 | 416,5 | 299,7 | 147,8 | 299,7 | 0,0 |
| 7.11. | Всего: (по подпрограмме № 7) |  |  |  |  |  |  | 4 282 960,9 | 938 920,3 | 922 292,5 | 804 186,8 | 862 067,7 | 755 493,6 |
| Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятия по ликвидации и техперевооружению муниципальных котельных, реконструкции, модернизации тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности, в том числе:. | муниципальное унитарное предприятие «Теплокоммун энерго», муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» города Ростова-на-Дону |  | 2014 год, 2018 год | бюджет города |  |  | 112 173,8 | 17 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 957,4 |
| 8.1.1. | Техническое перевооружение подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности (вынос газового оборудования) | муниципальное унитарное предприятие «Тепло-коммунэнерго» |  | 2014 год, 2018 год | бюджет города |  |  | 39 300,0 | <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 300,0 |
| 8.1.2. | Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция котельных с целью расширения системы теплоснабжения и переподключения абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности | муниципальное унитарное предприятие «Тепло-коммунэнерго» |  | 2014 год, 2018 год | бюджет города |  |  | 28 157,4 | <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 157,4 |
| 8.1.3. | Техническое перевооружение (расширение системы теплоснабжения) котельных МУП "Теплокоммунэнерго" со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности | муниципальное унитарное предприятие «Тепло-коммунэнерго» |  | 2014 год, 2018 год | бюджет города |  |  | 27 500,0 | <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 500,0 |
| 8.1.4. | Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных котельных | муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» города Ростова-на-Дону |  | 2014 год | бюджет города (0684042) |  |  | 17 216,4 | 17 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность котельной с целью развития схемы теплоснабжения жилых домов и социальных объектов по ул. 25-я Линия, ул. Комсомольской, ул. 27-я Линия, ул. Сарьяна | муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества города Ростова-на-Дону» |  | 2018 год | бюджет города |  |  | 12 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 300,0 |
| 8.3. | Приобретение передвижной блочно-модульной котельной в целях предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций, в том числе. оказание экспертных услуг по проверке соответствия поставляемой коммунальной техники требованиям и нормам | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону |  | 2014 год | бюджет города (0682065) |  |  | 5 640,4 | 5 640,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4. | Оценка рыночной стоимости, изготовление технических паспортов, регистрация права муниципальной собственности на объекты коммунального хозяйства | муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону |  | 2014 год | бюджет города (0682045) |  |  | 62,4 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5. | Всего (по подпрограмме № 8) |  |  |  |  |  |  | 130 176,6 | 22 919,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 257,4 |
| 9. | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 10 943 211,6 | 2 853 463,8 | 2 915 611,8 | 1 920 738,4 | 1 993 863,9 | 1 259 533,7 |

* - Реализация мероприятий, выполнение которых предусмотрено в 2014 году, будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджета города в 2011 и 2012 годах, 
в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Ростова-на-Дону, в соответствии с пообъектным перечнем, приведенным в таблице № 2.

| Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону |  | # М.Ю. Беляева |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 21.05.2015 418

# Мероприятия инвестиционной направленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Реконструкция |  |  | 27 048,4 | 17 176,4 | 0,0 | 9 872,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Реконструкция пр. Стачки | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» Советского района города Ростова-на-Дону | городской бюджет | 7 872,0 | 0,0 | 0,0 | 7 872,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реконструкция пл. Ленина | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону | городской бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Модернизация тепловых сетей и котельных | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону | городской бюджет | 17 176,4 | 17 176,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение основных средств |  |  | 641 816,8 | 321 288,1 | 113 095,7 | 100 337,9 | 107 095,1 | 0,0 |
| 1. | Приобретение частотных преобразователей для объектов коммунальной сферы с целью энергоресурсосбережения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ростова-на-Дону | областной бюджет | 32 585,0 | 32 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и ликвидации жилищного фонда с высоким уровнем износа | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону | средства Фонда, городской бюджет | 586 967,6 | 274 382,0 | 105 152,6 | 100 337,9 | 107 095,1 | 0,0 |
| 3. | Обустройство детских игровых и спортивных комплексов на территории муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, муниципальные казенные учреждения «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону» | городской бюджет, областной бюджет | 16 764,2 | 8 821,1 | 7 943,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Приобретение передвижной блочно-модульной котельной для предотвращения (недопущения) чрезвычайных ситуаций | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону | городской бюджет | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 668 865,2 | 338 464,5 | 113 095,7 | 110 209,9 | 107 095,1 | 0,0 |

| Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону |  | # М.Ю. Беляева |
| --- | --- | --- |