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Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

1.1 Общие сведения – Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону»; срок реализации: 2019-2035 годы.

1.2 Цель муниципальной программы – Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону, улучшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону.

1.3 Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону.

1.4 Задачи муниципальной программы:
1. Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан города Ростова-на-Дону из аварийного жилищного фонда.
2. Улучшение технического состояния и обеспечение сохранности муниципального маневренного, специализированного жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону.
3. Создание комфортных условий для проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону посредством улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
на территории города Ростова-на-Дону.
4. Повышение эффективности ресурсопотребления в городе Ростове-на-Дону.
5. Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону.
6. Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности.
7. Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения города Ростова-на-Дону.
8. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания граждан в городе Ростове-на-Дону.
9. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения.
10. Обеспечение бесперебойного и качественного централизованного водоотведения, водоснабжения и канализования на территории города Ростова-на-Дону.

1.5. Подпрограммы муниципальной программы:
1. Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
2. Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону».
3. Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов 
и муниципального имущества города Ростова-на-Дону».
4. Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)».
5. Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону».
6. Подпрограмма № 6 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения города Ростова-на-Дону».
7. Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону».
8. Подпрограмма № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону».
9. Подпрограмма № А «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения».
10. Подпрограмма № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города Ростова-на-Дону».

Раздел 2. Сведения о ходе реализации муниципальной программы

2.1 Сведения о степени реализации основных мероприятий программы
2.1.1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
В целях определения технического состояния многоквартирных домов 
и обеспечения принятия своевременных мер по их сохранению в 2025 году проведено инструментальное обследование 50 многоквартирных домов. 
Продолжаются мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда. 
В 2025 году осуществлен снос 6 аварийных многоквартирных домов по адресам: 
ул. Амбулаторная, 36, лит. А; 
ул. Минераловодская, 16, лит. А; 
ул. Красноармейская, 60, лит. Б; 
ул. Маркова, 1, лит. АА1; 
ул. Рябышева, 105, лит. Б; 
ул. Мурлычева, 4.
По итогам реализации мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями граждан города Ростова-на-Дону, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в 2025 году 391 семей (787 человек) переселены из аварийного жилищного фонда города площадью 12 266,32 кв. м.

2.1.2. Подпрограмма «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону».
На постоянной основе проводятся мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда, а также нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и составляющих казну города Ростова-на-Дону. 
В 2025 году МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» проведены работы по текущему ремонту 
12 жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда 
по адресам: 
ул. Беляева, 24/1, кв. 313-324, жилые помещения 323-324, к. 77; 
бул. Комарова, 28/4, кв. 40; 
ул. Крупской, 82/4, кв. 9, к. 1-3; 
ул. Уланская, д. 15, кв. 185, к. 1-3;
бул. Комарова, д. 28/4, кв. 8, 23, 25, 39, 43, 47, 71, 93. 
МКУ «УЖКХ» Советского района выполнены работы по капитальному ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: пр. Коммунистический, 27 (опорные пункты полиции).
МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района выполнены работы по капитальному ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Башкирская, 14/1 (опорные пункты полиции).

2.1.3. Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов 
и муниципального имущества города Ростова-на-Дону». 
Одной из главных задач для сохранения жилищного фонда города является своевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 
В соответствии с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», 
в рамках заключенных соглашений с НКО «Фонд капитального ремонта», в 2025 году завершены по капитальному ремонту в части усиления грунтов основания фундаментов 
и несущих конструкций 1 МКД (ул. Самаркандская, 70,), начаты работы по усилению 
1 МКД (пр-кт Стачки, 205), а также разработана проектная документация по 5 домам 
(ул. Шаумяна, 35; ул. Таганрогская, 133/2; пр-кт Буденновский, 25; ул. Пушкинская, 75; 
пр-кт Коммунистический, 34).
Договор от 10.12.2024 № АУ-01-24 с подрядной организацией ООО «Строй Сервис» на выполнение работ по усилению грунтов основания фундаментов и (или) несущих конструкций по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, 40-42/2, расторгнут в одностороннем порядке (Решение от 07.11.2025) в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по договору.
В рамках постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 12.10.2021 № 902 «О Порядке и перечне случаев оказания на безвозмездной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ростова-на-Дону», в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии, выполнены работы по:
- капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: 
ул. Обороны, 81 и строительному контролю за выполнением работ;
- капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: 
ул. Ульяновская, 25;
- капитальному ремонту системы теплоснабжения (рамки управления) многоквартирного дома по адресу: ул. Нижнебульварная, 28 и строительному контролю 
за выполнением работ;
- разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты покрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: 
ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы;
- разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 
с прохождением государственной экспертизы.
МКУ «УЖКХ» Советского района выполнены работы по капитальному ремонту 
4 жилых помещений, расположенных по адресу: ул. Зорге, 9.
МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района выполнены работы по капитальному ремонту 13 жилых помещений, расположенных по следующим адресам: 
пр-кт Космонавтов, 26, кв. 74; 
ул. Орбитальная, 30/1, кв. 13; 
пр-кт Ленина, 90/2, кв. 10; 
бул. Комарова, 7/1, кв. 2; 
ул. Врубовая, 17, ж.к. 25-26 в кв, 6-11, ж.п. 8; 
пр-кт. М.Нагибина, 38 (7 квартир); 
ул. Орбитальная, 76/1, кв.40.
МКУ «УЖКХ» Первомайского района выполнены работы по капитальному ремонту 3 жилых помещений, расположенных по следующим адресам: 
ул. Вятская, 77/3, кв.143; 
пер. Сальский, 86/94, кв.114; 
ул. Раздельная, 147 (муниципальный дом).
МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района выполнены работы по капитальному ремонту 4 жилых помещений, расположенных по следующим адресам: 
пл. Круглая, д. 5, кв. 61; 
ул. Плеханова, д. 12, кв. 45; 
ул. Профсоюзная, д. 89, кв. 192; 
ул. Магнитогорская, д.9/3, кв.141, комнаты 32,34.
Капитальный ремонт муниципальных квартир (по адресу: пр-кт М. Нагибина, 
кв. № 42, 46, 54, 149, 168, 196) не произведен в связи с несостоявшимся электронным аукционом.
Также осуществляются мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, оплате обязательного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальную собственность.

2.1.4. Подпрограмма «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов 
тепло-, газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе 
Ростове-на-Дону». 
Проведена актуализация схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону 
до 2034 года (актуализация на 2026 год), утверждена Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.08.2025 № 182тд. 
Схема теплоснабжения города Ростова-на-Дону до 2034 года (актуализация 
на 2026 год) синхронизирует документацию и сведения о существующей в городе системе теплоснабжения, а также предлагает варианты ее оптимизации с точки зрения энергетической и экономической эффективности. Схема теплоснабжения служит основанием для принятия в дальнейшем решений о строительстве (реконструкции) объектов теплоснабжения на территории города. 
Проводятся мероприятия по выявлению и принятию в собственность бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры. Мероприятия в данном направлении позволяют обеспечить надлежащую их эксплуатацию специализированными организациями, проведение модернизации изношенных коммуникаций. За прошедший год выявлено 
48 объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих признаки бесхозяйного имущества (12 электро-; 26 тепло-; 1 газо- и 9 водопроводно-канализационного хозяйства), 
в муниципальную собственность принято 49 объектов (8 электро-; 19 тепло-; 
22 водопроводно-канализационного хозяйства).

2.1.5. Подпрограмма № 6 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности». 
Степень безопасности общественно-деловой инфраструктуры города зависит 
от освещенности улиц, проездов и общественных территорий. Протяженность сетей наружного освещения составляет 1,5 тыс. км с наличием 47 тыс. приборов наружного освещения. 
Для решения задач по обеспечению бесперебойного функционирования сетей выполнены следующие работы:
Для решения задач по обеспечению бесперебойного функционирования сетей наружного освещения в 2025 году выполнены следующие работы: 
- замена воздушных и кабельных линий (в т.ч. на тросе) различных сечений 
в объеме 18,6 км; 
- замена светильников в количестве 609 штук;
- замена 91 опоры освещения; 
- очистка опор наружного освещения от объявлений в количестве 9 000 шт.; 
- окраска 3 636 м2 металлических поверхностей опор, кронштейнов, пунктов питания; 
- опиловка скелетных ветвей деревьев в количестве 509 шт.
За отчетный период не допущено серьезных аварий и сбоев на сетях наружного (уличного) освещения.

2.1.6. Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону».
В рамках реализации подпрограммы проводится комплекс мероприятий 
по обеспечению надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения, санитарно-эпидемиологического благополучия 
городской среды города Ростова-на-Дону. 
С целью контроля санитарного состояния городских территорий, уполномоченными подразделениями администраций районов города на постоянной основе проводятся мероприятия по ликвидации навалов мусора на территориях, прилегающих к местам (площадкам) накопления ТКО. 
В 2025 году ликвидировано более 365 тыс. куб. м свалочных очагов.
В отчетном периоде оборудовано 32 места (площадки) накопления ТКО, оснащенных отсеками для сбора крупногабаритных отходов на муниципальной территории.
В рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия выполнены мероприятия по акарицидной обработке против клещей территории площадью 1238,7 га, обработке против окрыленных форм кровососущих насекомых на площади 878,2 га, ларвицидной обработке – 36,8 га, дератизации – 56,7 га. Кроме того, на территории муниципальных городских кладбищ выполнена акарицидная обработка на площади 
424,7 га.
В рамках заключенных муниципальных контрактов проведены работы по высадке 957,3 тыс. штук цветов-летников на площади порядка 21,3 тыс. кв. м. 
[bookmark: _GoBack]В целях обеспечения развития благоустроенности дворовых территорий в 2025 году выполнены работы: по доукомплектации 75 детских игровых площадок; по ремонту внутриквартальных (дворовых) территорий, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью порядка 60 тыс. кв. м.
На постоянной основе проводятся мероприятия по регулированию численности животных без владельцев на территории города Ростова-на-Дону. В 2025 году проведены мероприятия по отлову 0,7 тыс. животных, стерилизации 0,6 и вакцинированию 
1,3 тыс. животных.
В рамках содержания систем водопонижения выполнены работы по промывке систем водопонижения с последующим телеинспектированием общей протяженностью 
5 850,0 м., обследованию дренажной системы и ее очистке от мокрого ила и грязи, с учетом в количестве 3 084 шт. 
Осуществлялись ежегодные работы по ведению лесного хозяйства, противопожарному оборудованию территории городских лесов, санитарному содержанию лесов, объектов благоустройства и озеленения, содержанию фонтанов.

2.1.7. Подпрограмма № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону».
Проведены ежегодные работы, направленные на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение противопаводковых мероприятий, текущие регламентные и ремонтные работы по обслуживанию гидротехнических сооружений. 
Проведено более 3 000 рейдов по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города. Выявлено и ликвидировано свалочных очагов – 8 615. 
По выявленным нарушениям административными комиссиями районов города Ростова-на-Дону рассмотрено 116 694 дела об административных правонарушениях 
с вынесением постановлений о привлечении к административной ответственности 
на сумму – 210 044 500,0 руб. (включая рассмотрение дел по ст. 5.3 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»). 
В 2025 году сотрудниками функциональных и территориальных подразделений Администрации города Ростова-на-Дону в рамках взаимодействия с территориальным Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области организовано проведение обследований территорий, прилегающих к водным объектам.
В ходе обследований береговых полос водных объектов выявлено 
и затампонировано 99 точек сброса хозяйственно-бытовых стоков.
Проводилась работа, связанная с минимизацией ущерба, наносимого зеленым насаждениям при осуществлении градостроительной деятельности на территориях, занятых зелеными насаждениями. Рассмотрены 543 проекта прокладки трасс инженерных коммуникаций, строительства и реконструкции транспортных магистралей, проведено 
1 162 обследования зеленых насаждений, при этом предотвращен снос 3 445 деревьев. 
В соответствии с разрешениями на уничтожение зеленых насаждений при выполнении строительных работ, произведены компенсационные посадки 6 685 деревьев, 382 кустарников, восстановительные посадки в количестве 1 764 деревьев 
и 278 кустарников.
В период с 22 марта по 5 июня в городе Ростове-на-Дону проводились Дни защиты от экологической опасности в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 10.03.2025 
№ 203 «О проведении в 2025 году Дней защиты от экологической опасности в городе Ростове-на-Дону». План состоял из 38 мероприятий, все они реализованы в полном объеме. 
Начались Дни защиты 22 марта проведением весеннего «Месячника чистоты». 
В рамках весеннего «Месячника чистоты» на территории города Ростова-на-Дону проведено 3 городских субботника и 1 общеобластной. 
В рамках проведения «Месячника чистоты» проведены работы по валке и обрезке 432 деревьев, очистке более 9,2 тыс. кв. м. городских территорий, ручной зачистке прилотковой части дорог более 3,8 млн. кв. м., вывозу порядка 2,5 тыс. тонн свалочных очагов и порубочных остатков, смыву объявлений с 835 фасадов зданий и сооружений, мойке и окраске 448 опор освещения и другие виды работ по наведению санитарного порядка. Проведена очистка почти 500 дворовых территорий и 44 знаковых мест. 
В День весеннего древонасаждения (12 апреля) на территории города высажено 
2 900 деревьев и 4 700 кустарников. В праздничном мероприятии принимали участие более 7 000 человек. 
12 апреля состоялся общеобластной субботник на территории 8 административных районов города Ростова-на-Дону с участием всего городского сообщества. 
В рамках проведения субботника вывезено почти 400 тонн мусора, произведена очистка порядка 60 фасадов зданий и 40 шт. опор освещения от объявлений, снос и обрезка 87 деревьев, очистка земель от мусора, листьев и веток на площади более 159,0 тыс. кв. м. 
Также работы проводились и на дворовых территориях. Силами УК, ТСЖ проведены работы по покраске детских игровых площадок, лавочек, урн, уборке клумб 
и прочие. Всего в общеобластном субботнике приняли участие порядка 1 500 человек, 
280 организаций, задействовано 88 единиц коммунальной техники.
В январе 2025 года проведена общегородская экологическая акция по сбору 
у населения отслуживших новогодних хвойных деревьев. Акция направлена 
на привлечение внимания общества к вопросам экологии, развитие и популяризацию раздельного сбора отходов среди населения, формирование культуры обращения 
с отходами, их правильной утилизации и переработки, а также с целью недопущения образования свалочных очагов. 
С целью популяризации здорового образа жизни и полезных эко-привычек среди населения, с 17 мая по 7 сентября 2025 года Минприроды России проводилась 
IV Всероссийская акция «Выбираю Чистый воздух». 
Проведение акции направлено на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива. Задачей акции является трансляция мер федерального проекта «Чистый воздух» и вовлечение населения в экологическую повестку по всей стране. В городе Ростове-на-Дону акция стартовала 18 мая в рамках проведения восьмого Ростовского велопарада. В акции приняли участие более 5 000 граждан. 
В период проведения Дней защиты стартовала Всероссийская акция «Вода России», в которой город Ростова-на-Дону принял активное участие. Акция проводится 
при поддержке Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экологическое благополучие». Главная цель акции повышение уровня экологической культуры населения, развитие чувства гордости и ответственности за природу родного края. 
В рамках проведения акции «Вода России» администрациями районов города Ростова-на-Дону проводились субботники в водоохранных зонах водных объектов: Северного водохранилища, Ростовского моря, рек Дон, Мертвый Донец и Темерник. 
В рамках проведения городского экологического фестиваля «ЭкоМир» 5 июня 
во Всемирный день охраны окружающей среды в парке им. М. Горького организована работа интерактивных экологических площадок, направленных на формирование экологической культуры жителей. 
В ходе проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи 
(29 июня) и 276 годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону (20 сентября) 
на территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Левобережный» также организована работа интерактивных экологических площадок. 
Организована работа по размещению социальной рекламы на 10 экранах города, направленной на привлечение внимания граждан к проблемам экологии, способствующих экологическому просвещению населения. С целью информирования и просвещения населения в городских печатных и электронных СМИ размещено 98 публикаций 
по вопросам охраны окружающей среды.

2.1.9. Подпрограмма № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города Ростова-на-Дону». 
В 2025 году завершено строительство объектов «Канализование жилой застройки 
в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, 
пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский» (акт приемки законченного строительства объекта от 17.09.2025 №1/19), «Канализование пос. Ясная Поляна 
в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону» (акт приемки законченного строительства объекта от 05.06.2025 №1). 
Разработана проектно-сметная документация на объект «Реконструкция ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн №1», выделен приоритетный Этап 2, включающий участки строительства и реконструкции сетей ливневой канализации 
в локации мкр. Левенцовский, а также строительство локальных очистных сооружений, производительностью 47 тыс. м3 в час.
Получено положительное заключение государственной экспертизы 
по проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости. 
По вышеуказанному объекту проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт на выполнение работ на период до конца 2028 года. В декабре 2025 года по заключенному контракту состоялось авансирование на закупку материальных ресурсов, необходимых на выполнение строительных работ. 

2.2 Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей.
Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей программы запланированному уровню приведены в Приложении 1 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» за 2025 год».
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) за 2025 год составила:
Эо = (100+100+100+100+100+100+100+21,8+60+80+97,5+99,2+97,9+100+100+100+100
+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100
+100+100)/37=96,1%, и признается высокой.

2.3 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.
Информация об объемах, запланированных и освоенных бюджетных средств 
за отчетный период с разбивкой по мероприятиям приведена в Приложении 2 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» за 2025 год».
Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (ССуз) 
за 2025 год составила:
ССуз = (8 253 825,2 / 11 504 672,7) х 100 %= 71,7 %, и признается удовлетворительной.

Раздел 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы приведена в Приложении 3 «Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию 
на 31.12.2025».

Эффективность реализации программы (ЭРпр) за 2025 год составила:

ЭРпр = Эо*0,5+ССуз*0,5 = (96,1 % + 71,1 %) / 2 = 83,9 %, и признается средней. 

Итоговая эффективность (ИЭРпр) реализации программы за период 
2019-2025 гг. составила:
(88,1 % + 89,4 %+ 93,4 %+ 93,5 %+ 92,6+97,7+83,9) / 7 = 91,2 %, и признается высокой.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2025 года в муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» внесены следующие изменения 
на основании правовых актов: 
1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.03.2025 № 282 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и значений целевых показателей (целей, задач) программы.
2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.05.2025 № 504 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и значений целевых показателей (целей, задач) программы. 
3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.12.2025 № 1340 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и значений целевых показателей (целей, задач) программы.
4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 05.12.2025 № 1354 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и значений целевых показателей (целей, задач) программы.
5. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.12.2025 № 1427 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы.
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