Приложение № 3

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону
2. Наименование инициативного проекта: 
Капитальный ремонт помещений для создания ресурсного медиацентра
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Советского района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» корпус «Эдельвейс» по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/5 и приобретение программного обеспечения, электротехнического, компьютерного и периферийного оборудования, оргтехники и мебели.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
14.06.2022-14.09.2022.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен:      
Сроки выполнения работ по контракту (05.08.2022) были нарушены, в связи
с проблемами у Подрядчика по обеспечению необходимыми материалами. В ходе выполнения работ Подрядчику неоднократно направлялись письма об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения Контракта. По факту нарушения сроков исполнения контракта с Подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в размере 14 724,36 руб. Неустойка до настоящего времени не оплачена.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - реализован
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт помещений для создания ресурсного медиацентра в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Советского района города Ростова-на-Дону "Дом детского творчества" корпус "Эдельвейс" по адресу: Ростов-на-Дону, ул.Ерёменко,60/5
	1 380,41 тыс. руб.
	ООО "СтройАльянс-Юг"

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом Демонтаж оборудования пожарной сигнализации Вывоз мусора Уборка помещения после ремонта Мытье окон
	Трудовое участие
	124 человек

	3
	Предоставление жалюзи на окно
	Имущественное участие
	Григорович А.С.

	
	Предоставление внутренней рулонной шторы на окно
	Имущественное участие
	Долич Л.Ю.

	
	Предоставление полок для хранения
	Имущественное участие
	Ярушина Я.П.

	
	Предоставление цемента и песка для ремонта ступеней в подвал здания
	Имущественное участие
	Марченко Н.В.

	
	Предоставление подвесных кашпо для крыльца
	Имущественное участие
	Апухтина Е.А.

	
	Предоставление гардинного полотна
	Имущественное участие
	Журкин Л.А.

	4.
	Поставка мебели для создания ресурсного медиацентра в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Советского района города Ростова-на-Дону "Дом детского творчества" корпус "Эдельвейс" по адресу: Ростов-на-Дону, ул.Ерёменко,60/5
	193,30 тыс. руб.
	ИП Маслов С.Ю.

	5.
	Поставка электрическое, периферийное оборудование (фон,система установки фона, штатив, рекордер, микрофоны, телесуфлер, камеры, стабилизатор,  радиосистема, комплект импульсного света, комплект постоянного света, осветитель, карты памяти, внешний диск, компьютерные гарнитуры, экран, звукрпрглощающая панель  для создания ресурсного медиацентра в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Советского района города Ростова-на-Дону "Дом детского творчества" корпус "Эдельвейс" по адресу: Ростов-на-Дону, ул.Ерёменко,60/5
	485,75 тыс. руб.
	ООО ГК "Теремок".

	6.
	Поставка компьютерного и периферийногооборудования, оргтехники для создания ресурсного медиацентра в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Советского района города Ростова-на-Дону "Дом детского творчества" корпус "Эдельвейс" по адресу: Ростов-на-Дону, ул.Ерёменко
	318,14 тыс. руб.
	ООО Компания "Гендальф

	
	ИТОГО
	2377,60 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2984,40
	100
	2377,60
	100

	объем средств областного бюджета
	1933,90
	64,8
	1540,68
	64,8

	объем собственных средств местного бюджета 
	855,50
	28,7
	682,37
	28,7

	объем инициативных платежей физических лиц 
	45,00
	1,5
	35,66
	1,5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,00
	5
	118,88
	5

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 606,80 тыс. руб.


5. Фотоматериалы 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1.
	Веранда ракурс 1
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	Веранда ракурс 1
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	2.
	Кабинет
[image: image3.jpg]




	Монтажная ракурс 1
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	3.
	Учебный кабинет
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	Учебный  кабинет
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	4.
	Учебный кабинет ракурс 1
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	Учебный кабинет ракурс 2
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