Приложение № 4
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:
 город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
Капитальный ремонт системы электроснабжения корпуса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу: 344093, город Ростов-на-Дону, ул. Туполева 8/2.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
20.06.2022 – 18.08.2022.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен - срок не нарушен.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт системы электроснабжения 
	2 084,09
	ИП Андрианов А.В.

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ. Демонтаж оборудования, вынос мебели. Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом. Уборка помещения после ремонта. Мытье окон. Расстановка мебели после ремонта.
	Трудовое участие
	127 человек

	3.
	Приобретение водоэмульсионной краски
	Имущественное участие
	Киричок О.А.

	
	Приобретение гипсовой шпаклевки 
	Имущественное участие
	Бабалыхян Ф.Л.

	
	Приобретение инструментов
	Имущественное участие
	Бабалыхян Ф.Л.

	
	Приобретение цемента и песка
	Имущественное участие
	Иванушкин А.О.

	
	Итого
	2 084,09 тыс.руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 182,50
	100
	2 084,09
	100

	объем средств областного бюджета
	2 000,00
	62,8
	1 308,81
	62,8

	объем собственных средств местного бюджета 
	1 017,50
	32,00
	666,91
	32,00

	объем инициативных платежей физических лиц 
	15,00
	0,5
	10,42
	0,5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,00
	4,7
	97,95
	4,7

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]Экономия 1 098,41 тыс. руб. по результатам аукциона




5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: ]
Кабинет № 9  
	[image: ]
Кабинет № 9  

	2.
	[image: ]
Коридор (правое крыло)  
	[image: ]
Коридор (правое крыло 

	3.
	[image: ]
Вахта щиток  
	[image: ]
Вахта щиток  

	4.
	[image: ]
Коридор (левое крыло)  
	[image: ]
Коридор (левое крыло)  

	5.
	[image: ]
Вахта  
	[image: ]
Вахта  
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