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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	2024
	
	№
	


О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в соответствии с Региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170, частями 5, 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 «Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Ростовской области 
на 2014-2049 годы», постановлением Правительства Ростовской области 
от 22.12.2023 № 947 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области 
на 2014-2049 годы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Региональной программой капитального ремонта 
и предложениями регионального оператора согласно приложению 
к постановлению.

2.  Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Кукина В.Е.
	Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону 
	
	 А.В. Логвиненко


Постановление вносит

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону    

	
	Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 
от__________№__________


	ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в соответствии 
с Региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора




	№ п/п
	Адрес
	Стоимость капитального ремонта
	Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
	Плановая дата завершения работ
	Источник финансирования

	Ворошиловский район

	1
	пер. Забайкальский, 5/2
	2 664 569,52
	Ремонт фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	2
	пер. Обуховский, 7/1
	1 059 880,50
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	3
	пер. Оренбургский, 22
	6 616 472,83
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	4
	пер. Оренбургский, 22/2
	2 158 614,58
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	5
	пер. Оренбургский, 22/3
	2 625 806,93
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	6
	пер. Оренбургский, 22/4
	2 787 714,78
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	7
	пер. Оренбургский, 8/6
	2 246 410,94
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	8
	просп. Космонавтов, 30/22
	46 496 277,13
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	9
	просп. Ленина, 101/22
	16 540 963,51
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	10
	просп. Ленина, 104
	10 629 052,25
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	11
	просп. Ленина, 105/2
	19 351 131,25
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	12
	просп. Ленина, 109
	10 511 750,80
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	13
	просп. Ленина, 111
	19 014 026,67
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	14
	просп. Ленина, 113
	18 675 047,21
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	15
	просп. Ленина, 117а
	7 221 677,24
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	16
	просп. Ленина, 123
	17 927 549,62
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	17
	просп. Ленина, 175
	14 084 388,25
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	18
	просп. Ленина, 223
	2 306 599,00
	Ремонт фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	19
	просп. Ленина, 223/3
	8 059 193,48
	Ремонт газоснабжения, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	20
	просп. Ленина, 225/2
	12 443 510,60
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	21
	просп. Ленина, 229/2
	11 180 371,55
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	22
	просп. Ленина, 90/2
	15 735 683,12
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	23
	просп. Ленина, 90/3
	16 120 049,78
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	24
	просп. Михаила Нагибина, 14б
	10 246 847,38
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	25
	просп. Михаила Нагибина, 21
	2 732 726,50
	Ремонт фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	26
	просп. Михаила Нагибина, 31а
	7 312 861,61
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	27
	просп. Михаила Нагибина, 41
	3 105 518,34
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	28
	просп. Михаила Нагибина, 43/1
	12 055 613,16
	Ремонт крыши, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	29
	просп. Михаила Нагибина, 45/2
	1 720 764,75
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	30
	просп. Михаила Нагибина, 47/1
	1 685 647,10
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	31
	просп. Михаила Нагибина, 49
	2 841 401,45
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	32
	просп. Михаила Нагибина, 49/1
	2 051 638,22
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	33
	просп. Михаила Нагибина, 57
	13 408 793,30
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	34
	ул. Башкирская, 8/6
	7 329 266,97
	Ремонт крыши, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	35
	ул. Беляева, 24
	27 175 465,53
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	36
	ул. Борко, 3/1
	19 000 190,68
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 1 штук, ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	37
	ул. Борко, 6/2
	7 773 408,61
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	38
	ул. Водников, 24
	5 122 657,20
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	39
	ул. Волкова, 3/4
	24 896 997,54
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	40
	ул. Волкова, 4
	8 359 789,59
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	41
	ул. Волкова, 5
	76 620 902,50
	Ремонт крыши, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	42
	ул. Волкова, 5/3
	23 595 507,77
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	43
	ул. Герасименко, 11/14
	30 138 876,30
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	44
	ул. Добровольского, 10
	12 016 445,58
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	45
	ул. Добровольского, 10/1
	11 838 424,16
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	46
	ул. Добровольского, 28
	44 389 643,27
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	47
	ул. Добровольского, 3/4
	8 155 606,08
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	48
	ул. Добровольского, 36/3
	14 485 501,62
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	49
	ул. Добровольского, 5/5
	20 199 772,48
	Ремонт газоснабжения, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	50
	ул. Криворожская, 59
	4 600 588,77
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	51
	ул. Криворожская, 62
	8 880 396,85
	Ремонт подвала, фундамента, крыши, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	52
	ул. Криворожская, 65
	3 054 488,19
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	53
	ул. Криворожская, 67
	7 025 714,90
	Ремонт газоснабжения, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	54
	ул. Криворожская, 68
	6 051 003,64
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	55
	ул. Криворожская, 70
	15 386 262,24
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	56
	ул. Ларина, 43/5
	11 904 448,35
	Ремонт подвала, фундамента, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	57
	ул. Нансена, 399/1
	4 194 317,38
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	58
	ул. Нариманова, 72/40
	26 302 238,64
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	59
	ул. Нариманова, 78/1
	18 398 790,64
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	60
	ул. Нариманова, 80
	5 508 146,77
	Ремонт газоснабжения, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	61
	ул. Новаторов, 10а
	16 044 686,38
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	62
	ул. Новаторов, 12а
	10 047 693,72
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	63
	ул. Новаторов, 14
	3 116 409,26
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	64
	ул. Новаторов, 14а
	9 656 139,04
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	65
	ул. Новаторов, 4
	17 190 894,16
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	66
	ул. Новаторов, 8
	27 306 330,82
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	67
	ул. Орбитальная, 30
	32 444 307,77
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	68
	ул. Пацаева, 5
	28 925 157,57
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	69
	ул. Погодина, 22/2
	6 548 819,93
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	70
	ул. Погодина, 8
	11 050 935,93
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	71
	ул. Симферопольская, 65
	6 731 983,20
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	72
	ул. Труда, 12/1
	12 270 129,41
	Ремонт крыши,

газоснабжения,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	Железнодорожный район

	73
	пер. Глубокий, 3
	1 693 598,21
	Ремонт крыши, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	74
	пер. Моторный, 15/16
	1 197 021,73
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	75
	пер. Пржевальского, 32
	2 785 720,19
	Ремонт крыши, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	76
	пер. Урицкого, 69
	2 787 248,48
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	77
	пл. Рабочая, 12
	986 897,95
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	78
	просп. Ставского, 15
	1 736 522,05
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	79
	просп. Ставского, 23/94
	1 054 348,93
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	80
	просп. Ставского, 50
	2 548 023,30
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	81
	ул. 1-я Краснодарская, 11
	883 701,06
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	82
	ул. 1-я Краснодарская, 13
	885 876,90
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	83
	ул. 1-я Краснодарская, 19
	1 037 503,01
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	84
	ул. 1-я Краснодарская, 29
	928 461,16
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	85
	ул. 1-я Краснодарская, 39
	2 268 066,70
	Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	86
	ул. 1-я Краснодарская, 7
	849 509,32
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	87
	ул. 2-я Краснодарская, 10
	476 522,62
	Ремонт холодного водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	88
	ул. 2-я Краснодарская, 12
	893 336,92
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	89
	ул. 2-я Краснодарская, 14
	872 821,87
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	90
	ул. 2-я Краснодарская, 16
	843 292,64
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	91
	ул. 2-я Краснодарская, 20
	1 057 638,95
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	92
	ул. 2-я Краснодарская, 24
	3 119 112,36
	Ремонт газоснабжения, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	93
	ул. 2-я Краснодарская, 42
	884 011,90
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	94
	ул. 2-я Краснодарская, 6
	1 384 432,90
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	95
	ул. 3-я Баррикадная, 2
	1 330 544,17
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	96
	ул. Амбулаторная, 24
	1 420 439,27
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	97
	ул. Вагулевского, 76/5
	1 503 413,01
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	98
	ул. Гусева, 6
	2 850 214,02
	Ремонт крыши, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	99
	ул. Железнодорожный Нижний Проезд, 11
	2 679 084,27
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	100
	ул. Заводская, 6б
	1 150 396,63
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	101
	ул. Загорская, 23
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 1 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	102
	ул. Лесопарковая, 18
	2 391 074,00
	Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	103
	ул. Лесопарковая, 20
	1 334 893,93
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	104
	ул. Минераловодская, 10
	2 890 756,20
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	105
	ул. Минераловодская, 29
	567 859,84
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	106
	ул. Нагорная, 41/10
	1 844 782,82
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	107
	ул. Нагорная, 6
	1 216 041,96
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	108
	ул. Петрашевского, 18
	2 797 758,74
	Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	109
	ул. Петрашевского, 20
	8 567 076,49
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	110
	ул. Петрашевского, 28
	1 257 323,53
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	111
	ул. Портовая, 108
	3 708 414,61
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	112
	ул. Портовая, 164а
	1 591 002,44
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	113
	ул. Портовая, 174
	4 792 165,39
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	114
	ул. Портовая, 178
	1 512 048,59
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	115
	ул. Портовая, 182
	4 075 537,05
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	116
	ул. Портовая, 186
	6 102 313,01
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	117
	ул. Портовая, 21
	1 087 542,41
	Ремонт подвала, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	118
	ул. Портовая, 39а
	1 938 061,07
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	119
	ул. Портовая, 44
	4 923 942,56
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	120
	ул. Портовая, 6а
	5 029 448,07
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	121
	ул. Портовая, 76
	5 996 294,41
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	122
	ул. Профсоюзная, 29/22
	122 264 750,32
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	123
	ул. Профсоюзная, 85/36
	2 854 263,09
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	124
	ул. Рельефная, 3
	1 247 687,68
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	125
	ул. Республиканская, 12
	1 065 208,63
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	126
	ул. Республиканская, 135
	18 553 372,48
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	127
	ул. Республиканская, 66
	916 421,18
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	128
	ул. Республиканская, 75/2
	1 358 939,35
	Ремонт электроснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	129
	ул. Русская, 21
	1 403 211,55
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	130
	ул. Русская, 23
	961 720,40
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	131
	ул. Русская, 33
	1 001 817,98
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	132
	ул. Русская, 37
	1 516 869,92
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	133
	ул. Свердловская, 5
	12 162 006,67
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	134
	ул. Сейнерная, 35/4
	4 928 880,10
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	135
	ул. Сейнерная, 35/5
	3 413 852,04
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	136
	ул. Собино, 7
	825 725,74
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	137
	ул. Трудящихся, 124
	1 804 006,49
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	138
	ул. Чебанова, 20
	1 314 111,73
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	139
	ул. Чебанова, 8
	5 279 127,64
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	Кировский район

	140
	пер. Газетный, 80
	1 043 943,12
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	141
	пер. Грибоедовский, 49
	1 058 442,33
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	142
	пер. Журавлева, 44
	1 082 323,99
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	143
	пер. Крепостной, 108
	17 220 450,24
	Ремонт фасада
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	144
	пер. Крепостной, 118
	4 272 398,43
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	145
	пер. Крыловской, 4
	959 544,56
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	146
	пер. Крыловской, 40
	3 464 827,88
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	147
	пер. Малый, 15
	2 937 324,00
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	148
	пер. Нахичеванский, 5
	2 647 817,91
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	149
	пер. Университетский, 111
	2 461 676,87
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	150
	пер. Университетский, 44/50
	23 954 168,13
	Ремонт фасада,

подвала,  фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	151
	просп. Ворошиловский, 46а
	3 888 040,80
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	152
	просп. Ворошиловский, 52
	193 014 448,56
	Ремонт фасада, подвала,  фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	153
	просп. Кировский, 55
	3 539 562,07
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	154
	просп. Кировский, 90/2
	6 277 191,32
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	155
	просп. Соколова, 11/126
	20 333 356,37
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	156
	просп. Соколова, 12-14/89
	1 765 226,29
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	157
	просп. Соколова, 25
	7 140 008,15
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, , водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	158
	просп. Соколова, 30
	5 663 281,13
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	159
	просп. Соколова, 54 

(кроме литер Б)
	3 838 103,36
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	160
	просп. Чехова, 103/271
	12 256 022,44
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 2 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	161
	просп. Чехова, 15
	4 627 940,12
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	162
	просп. Чехова, 18
	1 093 839,88
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	163
	просп. Чехова, 19
	3 170 010,61
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	164
	просп. Чехова, 23
	4 989 178,16
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	165
	просп. Чехова, 30
	1 008 175,37
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	166
	просп. Чехова, 34
	7 377 068,66
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	167
	просп. Чехова, 53
	3 627 702,34
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	168
	просп. Чехова, 80/158
	6 668 045,29
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	169
	просп. Чехова, 9/97
	8 023 948,67
	Ремонт теплоснабжения,

горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	170
	ул. Баумана, 47
	4 099 995,39
	Ремонт подвала, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	171
	ул. Баумана, 49
	2 869 876,97
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	172
	ул. Баумана, 56
	1 504 763,91
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	173
	ул. Баумана, 59
	1 841 882,98
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	174
	ул. Баумана, 62
	2 512 546,62
	Ремонт теплоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	175
	ул. Большая Садовая, 101
	25 896 487,07
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	176
	ул. Большая Садовая, 110
	9 545 048,48
	Ремонт крыши, 
горячего водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	177
	ул. Большая Садовая, 111
	23 648 133,15
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	178
	ул. Большая Садовая, 128
	6 668 910,89
	Ремонт подвала,

фундамента, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	179
	ул. Большая Садовая, 142/43
	3 832 625,12
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	180
	ул. Большая Садовая, 144/48
	30 656 968,08
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	181
	ул. Большая Садовая, 160
	2 828 948,12
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	182
	ул. Большая Садовая, 166
	12 342 209,81
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	183
	ул. Большая Садовая, 176
	7 317 924,81
	Ремонт подвала, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	184
	ул. Большая Садовая, 86
	15 365 512,40
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	185
	ул. Большая Садовая, 95
	11 211 850,17
	Ремонт подвала,

фундамента, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	186
	ул. Большая Садовая, 99а
	3 571 913,11
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	187
	ул. Большая Садовая, 99б
	1 184 638,61
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	188
	ул. Восточная, 43
	1 472 298,11
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	189
	ул. Восточная, 46
	1 327 161,02
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	190
	ул. Восточная, 63
	551 979,02
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	191
	ул. Гоголевская, 2/18
	3 553 823,93
	Ремонт фасада, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	192
	ул. Донская, 47/8
	2 228 990,61
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	193
	ул. Красноармейская, 101
	3 733 141,76
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	194
	ул. Красноармейская, 196/92
	22 305 476,58
	Ремонт фасада, крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	195
	ул. Красноармейская, 240/115
	29 343 849,60
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	196
	ул. Красных Зорь, 142
	1 753 921,10
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	197
	ул. Красных Зорь, 22
	3 638 108,95
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	198
	ул. Красных Зорь, 60/5
	9 463 126,65
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши, газоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	199
	ул. Красных Зорь, 61
	971 339,20
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	200
	ул. Лермонтовская, 211
	460 564,16
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	201
	ул. Максима Горького, 148
	4 897 066,63
	Ремонт теплоснабжения

холодного водоснабжения

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	202
	ул. Максима Горького, 153
	1 224 784,08
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	203
	ул. Максима Горького, 179
	4 741 241,67
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	204
	ул. Максима Горького, 211а
	7 161 159,82
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	205
	ул. Максима Горького, 211б
	5 509 882,86
	Ремонт крыши, газоснабжения,

электроснабжени
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	206
	ул. Максима Горького, 215/109
	1 276 898,42
	Ремонт фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	207
	ул. Максима Горького, 217/60
	16 369 519,29
	Ремонт фасада
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	208
	ул. Максима Горького, 229
	7 510 191,44
	Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	209
	ул. Максима Горького, 287
	10 960 675,30
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 2 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	210
	ул. Нижнебульварная, 30
	16 436 880,00
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	211
	ул. Обороны, 66
	1 107 737,64
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	212
	ул. Петровская, 43
	2 839 729,19
	Ремонт крыши,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	213
	ул. Петровская, 8
	2 381 649,00
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	214
	ул. Пушкинская, 112
	3 328 967,20
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	215
	ул. Пушкинская, 117
	1 956 514,57
	Ремонт крыши,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	216
	ул. Пушкинская, 143
	1 410 564,69
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	217
	ул. Пушкинская, 147
	5 835 833,23
	Ремонт подвала, фундамента, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	218
	ул. Пушкинская, 157
	16 441 012,95
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 3 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	219
	ул. Пушкинская, 167
	1 387 574,40
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	220
	ул. Пушкинская, 171
	6 349 227,80
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	221
	ул. Пушкинская, 204
	13 590 028,09
	Ремонт подвала, фундамента,

газоснабжени
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	222
	ул. Пушкинская, 74/70б
	2 109 548,34
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	223
	ул. Пушкинская, 77
	5 265 639,74
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	224
	ул. Пушкинская, 80
	1 740 608,48
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	225
	ул. Седова, 10
	22 319 342,88
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	226
	ул. Седова, 12
	22 616 830,42
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	227
	ул. Седова, 13
	350 343,63
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	228
	ул. Седова, 45
	7 431 545,16
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	229
	ул. Седова, 47
	1 641 793,88
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	230
	ул. Седова, 51
	703 182,78
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	231
	ул. Социалистическая, 123
	3 457 967,55
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	232
	ул. Социалистическая, 153/29
	10 158 722,37
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	233
	ул. Социалистическая, 166/38
	10 109 815,83
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	234
	ул. Социалистическая, 167/40
	1 361 742,84
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	235
	ул. Социалистическая, 177
	2 834 594,51
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	236
	ул. Социалистическая, 180
	1 667 900,21
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	237
	ул. Социалистическая, 208
	14 026 957,29
	Ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	238
	ул. Социалистическая, 209
	2 658 357,80
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	239
	ул. Социалистическая, 211
	5 122 538,62
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	240
	ул. Социалистическая, 216
	1 866 149,88
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	241
	ул. Социалистическая, 92
	5 509 355,24
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	242
	ул. Станиславского, 118
	18 033 012,93
	Ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	243
	ул. Станиславского, 128
	10 693 613,93
	Ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	244
	ул. Станиславского, 153
	9 590 551,04
	Ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	245
	ул. Станиславского, 158
	34 978 285,07
	Ремонтфундамента теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	246
	ул. Станиславского, 160а
	2 960 694,15
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	247
	ул. Станиславского, 184
	1 508 472,94
	Ремонт подвала, крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	248
	ул. Станиславского, 224
	4 727 511,78
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	249
	ул. Станиславского, 266
	2 156 887,95
	Ремонт крыши,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	250
	ул. Станиславского, 270
	1 607 491,60
	Ремонт крыши,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	251
	ул. Станиславского, 75
	4 324 327,40
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	252
	ул. Станиславского, 81
	3 738 908,74
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	253
	ул. Суворова, 111
	6 645 695,55
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	254
	ул. Суворова, 125
	8 497 840,14
	Ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	255
	ул. Суворова, 28
	16 081 804,38
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	256
	ул. Суворова, 34
	8 094 062,50
	Ремонт теплоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	257
	ул. Суворова, 43
	26 519 685,95
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, крыши,

газоснабжения, электроснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	258
	ул. Суворова, 75
	8 726 734,31
	Ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	259
	ул. Текучева, 338
	923 116,37
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	260
	ул. Тургеневская, 73
	2 988 736,00
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	261
	ул. Тургеневская, 76
	1 242 566,99
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	262
	ул. Тургеневская, 80
	15 590 506,11
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	263
	ул. Тургеневская, 87
	3 275 854,85
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	264
	ул. Ульяновская, 60
	7 451 768,80
	Ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	265
	ул. Шаумяна, 100/44
	5 163 238,23
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	266
	ул. Шаумяна, 102 строение 3
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 1 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	267
	ул. Шаумяна, 110
	3 510 614,99
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	268
	ул. Шаумяна, 75
	1 980 108,78
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	269
	ул. Шаумяна, 83
	1 431 038,64
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	Ленинский район

	270
	пер. Братский, 19/8, 
литера «а,в»
	4 245 499,49
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	271
	пер. Газетный, 97
	5 973 670,13
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	272
	пер. Доломановский, 5
	1 579 447,28
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	273
	пер. Озимый, 1
	2 500 431,28
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	274
	пер. Островского, 36/40А
	20 529 735,10
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	275
	пер. Островского, 73
	6 503 049,81
	Ремонт фасада, подвала, фундамента холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	276
	пер. Островского, 9
	1 243 317,00
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	277
	пер. Семашко, 2
	4 948 973,22
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	278
	пер. Семашко, 34
	15 967 227,49
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	279
	пер. Семашко, 76
	2 290 866,14
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	280
	пер. Соляной Спуск, 11
	2 522 379,23
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	281
	пер. Халтуринский, 122
	3 846 534,26
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	282
	пер. Халтуринский, 166
	1 509 986,50
	Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	283
	пер. Халтуринский, 24
	1 887 111,72
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	284
	пер. Халтуринский, 46а
	16 234 816,13
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	285
	просп. Буденновский, 19
	11 058 696,79
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	286
	просп. Буденновский, 33
	32 745 815,82
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши, газоснабжения,

электроснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	287
	ул. Баумана, 12
	5 591 468,49
	Ремонт холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	288
	ул. Баумана, 14
	6 368 622,82
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	289
	ул. Баумана, 18/9
	4 908 064,90
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	290
	ул. Баумана, 19
	1 424 879,89
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	291
	ул. Баумана, 23
	4 444 007,87
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	292
	ул. Баумана, 26
	2 388 505,89
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	293
	ул. Баумана, 30
	1 269 839,21
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	294
	ул. Баумана, 52
	32 381 384,13
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	295
	ул. Баумана, 6/1в
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 1 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	296
	ул. Баумана, 7
	1 922 878,02
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	297
	ул. Береговая, 27б
	5 237 302,53
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	298
	ул. Большая Садовая, 21
	2 099 213,98
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	299
	ул. Большая Садовая, 25
	11 533 890,53
	Ремонт подвала, фундамента, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	300
	ул. Большая Садовая, 32/36
	4 405 851,39
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	301
	ул. Большая Садовая, 37а
	1 496 235,96
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	302
	ул. Большая Садовая, 39
	2 952 301,33
	Ремонт холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	303
	ул. Большая Садовая, 39/2
	5 663 892,60
	Ремонт подвала, фундамента, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	304
	ул. Большая Садовая, 39б
	18 019 928,72
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	305
	ул. Большая Садовая, 48
	2 959 436,21
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	306
	ул. Большая Садовая, 51, 
литера «г»
	9 179 404,22
	Ремонт крыши, электроснабжения,


	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	307
	ул. Большая Садовая, 58
	17 960 172,89
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	308
	ул. Донская, 21
	4 075 888,72
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	309
	ул. Донская, 6/6
	4 068 961,63
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	310
	ул. Донская, 7
	11 183 376,35
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	311
	ул. Зявкина, 31
	11 217 212,01
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	312
	ул. Катаева, 247
	2 801 103,48
	Ремонт холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	313
	ул. Красноармейская, 124/56
	6 464 913,05
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	314
	ул. Красноармейская, 160
	5 157 022,32
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	315
	ул. Красноармейская, 3
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 1 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	316
	ул. Красноармейская, 62
	26 769 117,69
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	317
	ул. Красноармейская, 7/97
	9 975 732,19
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	318
	ул. Красноармейская, 70
	452 339,80
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	319
	ул. Лермонтовская, 10а
	4 294 609,07
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	320
	ул. Максима Горького, 119, литера «б»
	4 105 257,99
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	321
	ул. Максима Горького, 57/106
	4 012 059,78
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	322
	ул. Максима Горького, 58
	7 080 875,97
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	323
	ул. Максима Горького, 58а
	1 420 023,19
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	324
	ул. Максима Горького, 68
	2 842 661,53
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	325
	ул. Максима Горького, 77а
	2 134 477,03
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	326
	ул. Малюгиной, 127/90
	10 960 675,30
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
2 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	327
	ул. Московская, 36
	2 318 218,07
	Ремонт подвала, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	328
	ул. Московская, 38
	3 493 826,30
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	329
	ул. Московская, 53
	9 249 166,90
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	330
	ул. Обороны, 32
	2 228 942,45
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	331
	ул. Обороны, 36
	3 546 506,77
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	332
	ул. Обороны, 41/42
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
1 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	333
	ул. Обороны, 48/18
	4 587 550,04
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	334
	ул. Обороны, 62
	2 067 084,54
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	335
	ул. Обороны, 81
	12 214 484,38
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	336
	ул. Обороны, 85
	3 199 009,03
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	337
	ул. Пушкинская, 101
	6 419 182,78
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	338
	ул. Пушкинская, 34
	6 695 433,06
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	339
	ул. Пушкинская, 37
	3 671 045,69
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	340
	ул. Пушкинская, 39
	23 882 478,17
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, крыши,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	341
	ул. Пушкинская, 41
	6 781 715,08
	Ремонт крыши,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	342
	ул. Пушкинская, 43
	6 307 639,66
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	343
	ул. Пушкинская, 61
	8 652 991,60
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	344
	ул. Пушкинская, 65
	1 220 811,93
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	345
	ул. Пушкинская, 69а
	5 750 164,18
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	346
	ул. Пушкинская, 81
	9 093 780,03
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	347
	ул. Пушкинская, 85
	12 954 304,00
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	348
	ул. Пушкинская, 87
	9 237 518,13
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	349
	ул. Серафимовича, 10/26
	4 381 739,98
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	350
	ул. Серафимовича, 23/33
	2 870 843,58
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	351
	ул. Серафимовича, 26/31
	2 776 162,15
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	352
	ул. Серафимовича, 36
	2 134 535,41
	Ремонт газоснабжения, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	353
	ул. Серафимовича, 64
	5 345 375,42
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	354
	ул. Серафимовича, 77/27
	3 999 675,95
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	355
	ул. Серафимовича, 82
	3 775 884,27
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	356
	ул. Согласия, 21
	10 960 675,30
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
2 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	357
	ул. Согласия, 3
	753 150,78
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	358
	ул. Социалистическая, 1/9
	4 255 941,83
	Ремонт фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	359
	ул. Социалистическая, 39
	5 777 411,04
	Ремонт подвала, фундамента, электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	360
	ул. Социалистическая, 58
	10 533 627,73
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	361
	ул. Социалистическая, 73
	4 864 167,84
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	362
	ул. Социалистическая, 91
	2 132 491,03
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	363
	ул. Станиславского, 12/12
	738 252,45
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	364
	ул. Станиславского, 14
	2 791 193,59
	Ремонт подвала,

фундамента, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	365
	ул. Станиславского, 16
	4 495 378,41
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	366
	ул. Станиславского, 48
	5 097 438,93
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	367
	ул. Станиславского, 52/51
	7 916 440,88
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	368
	ул. Станиславского, 98
	3 873 705,61
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	369
	ул. Темерницкая, 10
	2 429 584,29
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	370
	ул. Темерницкая, 13
	1 254 521,94
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	371
	ул. Темерницкая, 27
	4 113 909,18
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	372
	ул. Темерницкая, 53
	8 748 774,98
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	373
	ул. Темерницкая, 68
	8 866 021,85
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	374
	ул. Тургеневская, 21/8
	2 274 926,05
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	375
	ул. Тургеневская, 46/17
	6 410 465,13
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	376
	ул. Тургеневская, 53/16
	4 931 519,87
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	377
	ул. Тургеневская, 54
	817 804,25
	Ремонт холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	378
	ул. Тургеневская, 62
	1 206 657,59
	Ремонт холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	379
	ул. Тургеневская, 71/19
	3 999 848,73
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	380
	ул. Ульяновская, 10/5
	44 003 564,69
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, газоснабжения,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	381
	ул. Ульяновская, 24
	2 096 262,07
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	382
	ул. Ульяновская, 26
	15 628 277,12
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	383
	ул. Ульяновская, 32
	14 538 782,42
	Ремонт

газоснабжения,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	384
	ул. Ульяновская, 35
	2 866 010,51
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	385
	ул. Ульяновская, 42/9
	8 661 911,66
	Ремонт подвала,

газоснабжения,
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	386
	ул. Ульяновская, 9-11/7
	3 084 135,00
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	387
	ул. Филимоновская, 82
	1 535 428,66
	Ремонт водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	388
	ул. Футбольная, 8
	12 256 022,44
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
2 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	389
	ул. Черепахина, 34/37
	1 707 523,63
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	390
	ул. Шаумяна, 47
	5 767 436,38
	Ремонт

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	391
	ул. Шаумяна, 74
	742 496,98
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	Октябрьский район

	392
	пер. Авиамоторный, 11
	8 247 704,36
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	393
	пер. Ашхабадский, 12
	11 620 888,96
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	394
	пер. Ашхабадский, 27
	8 992 329,82
	Ремонт

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	395
	пер. Ашхабадский, 31
	2 622 690,56
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	396
	пер. Ашхабадский, 33
	3 316 749,78
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	397
	пер. Ашхабадский, 35/28
	8 329 924,95
	Ремонт

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	398
	пер. Доломановский, 110/55
	11 508 849,16
	Ремонт газоснабжения, холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	399
	пер. Орджоникидзе, 26
	7 783 431,93
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	400
	пер. Орджоникидзе, 30
	5 823 074,19
	Ремонт

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	401
	пер. Орджоникидзе, 32/26
	11 559 877,14
	Ремонт крыщи,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	402
	пер. Островского, 126/129
	5 688 315,04
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	403
	пер. Островского, 96
	5 698 098,42
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	404
	пер. Семашко, 85
	25 197 501,35
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	405
	пер. Сибирский, 14
	1 443 375,18
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	406
	пер. Соборный, 87/71
	32 637 238,40
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	407
	пер. Соборный, 89
	12 028 228,11
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	408
	пер. Старочеркасский, 3
	1 077 391,16
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	409
	пер. Старочеркасский, 3/2
	1 338 580,14
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	410
	пер. Тимирязева, 6
	8 007 532,21
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	411
	пер. Халтуринский, 159/63
	1 413 744,42
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	412
	пер. Халтуринский, 167
	2 644 890,33
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	413
	просп. Буденновский, 103а
	5 566 246,72
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	414
	просп. Буденновский, 103в
	2 526 729,00
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	415
	просп. Буденновский, 103г
	3 259 422,41
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	416
	просп. Буденновский, 105/10
	12 080 654,73
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	417
	просп. Буденновский, 105/8
	11 179 382,95
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	418
	просп. Буденновский, 105/9
	2 124 892,31
	Ремонт холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	419
	просп. Буденновский, 108
	1 550 007,90
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	420
	просп. Буденновский, 70а
	500 599,50
	Ремонт фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	421
	просп. Буденновский, 72а
	8 032 603,94
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	422
	просп. Буденновский, 74
	25 281 007,32
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	423
	просп. Буденновский, 90/133
	12 998 829,82
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	424
	просп. Буденновский, 92
	2 030 967,00
	Ремонт фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	425
	просп. Ворошиловский, 91
	20 838 619,40
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	426
	просп. Ворошиловский, 91/2
	19 858 917,14
	Ремонт подвала, фундамента, газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	427
	просп. Горшкова, 1
	12 256 022,44
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
2 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	428
	просп. Горшкова, 3/2
	27 401 688,25
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
5 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	429
	просп. Ленина, 11
	1 758 871,14
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	430
	просп. Ленина, 13
	1 746 169,01
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	431
	просп. Ленина, 21
	1 151 410,40
	Ремнот крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	432
	просп. Ленина, 25
	1 324 757,23
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	433
	просп. Ленина, 35
	3 285 025,68
	Ремонт подвала, фундамента,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	434
	просп. Ленина, 37
	1 581 041,34
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	435
	просп. Ленина, 43
	6 399 921,31
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	436
	просп. Ленина, 44/2
	2 482 825,78
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	437
	просп. Ленина, 44/6
	31 434 654,21
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	438
	просп. Ленина, 45
	6 557 264,76
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	439
	просп. Ленина, 53
	418 891,59
	Ремонт подвала
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	440
	просп. Ленина, 65/19
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
1 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	441
	просп. Ленина, 7
	5 123 459,67
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	442
	просп. Ленина, 85
	19 771 263,33
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	443
	просп. Ленина, 89
	8 925 569,16
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	444
	просп. Ленина, 9
	1 827 238,47
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	445
	просп. Ленина, 93
	8 181 553,61
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	446
	просп. Ленина, 95
	14 853 258,93
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	447
	ул. 2-й Пятилетки, 11/1
	2 249 397,43
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	448
	ул. 2-й Пятилетки, 3
	1 525 749,73
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	449
	ул. 2-й Пятилетки, 3/1
	7 134 221,92
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	450
	ул. 2-й Пятилетки, 5
	2 491 111,46
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	451
	ул. 2-й Пятилетки, 7/1
	1 056 830,26
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	452
	ул. Армейская, 74
	3 109 913,54
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	453
	ул. Борисоглебская, 4
	10 960 675,30
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
2 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	454
	ул. Вавилова, 2
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
1 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	455
	ул. Вавилова, 46
	2 801 566,41
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	456
	ул. Вавилова, 49а
	4 271 189,54
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	457
	ул. Вавилова, 49б
	4 701 008,64
	Ремонт подвала, теплоснабжения,

горячего водоснабжения,
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	458
	ул. Вавилова, 49в
	10 354 852,00
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	459
	ул. Волоколамская, 4
	11 099 218,21
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	460
	ул. Гагринская, 9/2
	13 285 008,75
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	461
	ул. Герасименко, 3
	18 744 932,48
	Ремонт газоснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	462
	ул. Герасименко, 8/9
	11 504 960,75
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	463
	ул. Дачная, 2/1в
	17 722 988,03
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	464
	ул. Донподход, 3
	3 822 971,85
	Ремонт крыши, электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	465
	ул. Дранко, 110
	6 611 825,81
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	466
	ул. Дранко, 129/1
	9 954 074,26
	Ремонт подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	467
	ул. Зоологическая, 7
	822 436,00
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	468
	ул. Ивана Франко, 15/10
	895 500,02
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	469
	ул. Ивановского, 32
	7 122 650,95
	Ремонт горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	470
	ул. Ивановского, 34
	9 883 655,93
	Ремонт подвала, фундамента,

газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	471
	ул. Ивановского, 34а
	4 974 003,89
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	472
	ул. Козлова, 61
	2 598 486,54
	Ремонт крыши
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	473
	ул. Козлова, 63/4
	4 270 818,24
	Ремонт электроснабжения,

холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	474
	ул. Красноармейская, 29/52
	4 122 869,84
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	475
	ул. Красноармейская, 61/101
	20 052 839,56
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	476
	ул. Лермонтовская, 71/104
	15 074 396,55
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	477
	ул. Лермонтовская, 73
	1 898 220,95
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	478
	ул. Малюгиной, 156
	37 311 735,60
	Ремонт теплоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	479
	ул. Мечникова, 120
	14 575 572,51
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	480
	ул. Мечникова, 120/2
	8 372 178,78
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	481
	ул. Мечникова, 120а
	4 099 893,28
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	482
	ул. Мечникова, 136
	5 557 452,97
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	483
	ул. Мечникова, 146а
	12 336 588,79
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	484
	ул. Мечникова, 45
	9 121 453,01
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	485
	ул. Мечникова, 45а
	1 967 335,47
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	486
	ул. Мечникова, 75а
	12 433 564,22
	Ремонт теплоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	487
	ул. Мечникова, 75д
	18 288 497,12
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	488
	ул. Мечникова, 77з
	56 688 415,91
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	489
	ул. Нансена, 108
	7 142 605,74
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения, водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	490
	ул. Нансена, 114/18
	29 145 642,28
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	491
	ул. Нансена, 116
	11 774 552,86
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	492
	ул. Нансена, 118
	9 763 946,95
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	493
	ул. Нефедова, 58/115
	22 902 326,76
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	494
	ул. Нефедова, 67/153
	5 557 314,43
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	495
	ул. Оганова, 11
	31 864 588,27
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	496
	ул. Оганова, 19
	19 731 949,46
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	497
	ул. Оганова, 27
	17 348 105,33
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	498
	ул. Оганова, 27/1
	25 262 066,41
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	499
	ул. Погодина, 11/9
	14 920 941,39
	Ремонт подвала, фундамента,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	500
	ул. Погодина, 15
	2 657 359,90
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	501
	ул. Рахманинова, 78
	27 646 951,87
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	502
	ул. Самаркандская, 72
	17 351 040,01
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	503
	ул. Стадионная, 5
	13 623 192,82
	Ремонт газоснабжения,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	504
	ул. Стадионная, 9
	13 124 492,82
	Ремонт электроснабжения,

теплоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	505
	ул. Таганрогская, 116/3
	33 101 898,27
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	506
	ул. Таганрогская, 116/4
	27 581 890,85
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	507
	ул. Таганрогская, 116/5
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
1 штуки
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	508
	ул. Таганрогская, 133/1
	9 806 951,34
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	509
	ул. Таганрогская, 137/1
	5 182 143,60
	Ремонт горячего водоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	510
	ул. Таганрогская, 139/1
	18 817 092,04
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	511
	ул. Таганрогская, 139/5
	20 625 975,23
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	512
	ул. Таганрогская, 96/1
	10 960 675,30
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
2 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	513
	ул. Таганрогская, 98
	10 911 639,50
	Ремонт электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	514
	ул. Текучева, 125/200
	24 771 925,02
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	515
	ул. Текучева, 127/151
	13 549 634,61
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	516
	ул. Тельмана, 73/94
	41 101 476,40
	Ремонт подвала,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	517
	ул. Тельмана, 83-87
	9 662 590,30
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	518
	ул. Тимошенко, 20
	33 651 614,15
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	519
	ул. Тимошенко, 22
	30 839 736,86
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	520
	ул. Тимошенко, 34
	43 842 255,96
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	521
	ул. Тракторная, 7
	9 415 911,24
	Ремонт газоснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	522
	ул. Фрунзе, 22
	5 228 883,87
	Ремонт подвала,

фундамента
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	523
	ул. Фрунзе, 5
	7 681 524,92
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	524
	ул. Ярослава Галана, 1а
	16 441 012,95
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
3 штук
	10.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	Первомайский район

	525
	пер. Беломорский, 20в
	6 567 760,50
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	526
	пер. Беломорский, 20е
	7 785 464,40
	Ремонт горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	527
	пер. Беломорский, 88
	910 743,62
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	528
	пер. Днепровский, 105/98
	11 851 502,28
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	529
	просп. 20-летия Октября, 85а
	4 901 940,78
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	530
	просп. Мира, 28
	12 007 054,67
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	531
	просп. Сельмаш, 7б
	21 329 405,83
	Ремонт газоснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	532
	просп. Шолохова, 191
	8 599 128,51
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	533
	просп. Шолохова, 191/1
	6 490 840,48
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	534
	просп. Шолохова, 197/3
	906 785,10
	Ремонт подвала
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	535
	просп. Шолохова, 205
	8 964 552,40
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	536
	просп. Шолохова, 207/2
	2 588 549,54
	Ремонт подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	537
	просп. Шолохова, 207/3
	2 614 441,94
	Ремонт подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	538
	просп. Шолохова, 294
	1 704 694,15
	Ремонт фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	539
	просп. Шолохова, 296
	13 814 141,38
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	540
	просп. Шолохова, 298/5
	2 073 062,01
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	541
	ул. 1-й Конной Армии, 22/7
	9 749 139,77
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	542
	ул. 50-летия Ростсельмаша, 17/1
	3 374 282,94
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	543
	ул. Абаканская, 20
	10 914 623,74
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	544
	ул. Алма-Атинская, 1/254
	8 611 173,54
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	545
	ул. Белорусская, 11
	14 070 421,71
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	546
	ул. Вильнюсская, 3
	12 597 240,00
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	547
	ул. Вильнюсская, 5
	4 329 899,74
	Ремонт подвала,  фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	548
	ул. Вильнюсская, 6
	22 293 231,87
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, электроснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	549
	ул. Воровского, 33/109
	1 973 215,09
	Ремонт подвала
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	550
	ул. Вятская, 57/1
	21 921 350,60
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
4 штук
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	551
	ул. Вятская, 73
	10 960 675,30
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
2 штук
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	552
	ул. Грисенко, 34
	755 247,18
	Ремонт фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	553
	ул. Грисенко, 40
	4 255 323,27
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	554
	ул. Зеленодольская, 10а
	57 988 633,86
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, теплоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	555
	ул. Ильича, 34/45
	16 456 763,23
	Ремонт крыши,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	556
	ул. Ильича, 36
	15 303 724,70
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	557
	ул. Ильича, 40/26
	38 157 815,74
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	558
	ул. Ильича, 42/25
	11 975 777,55
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	559
	ул. Казахская, 103
	4 365 422,52
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	560
	ул. Казахская, 19
	10 905 596,69
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	561
	ул. Казахская, 1а
	12 620 534,31
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	562
	ул. Казахская, 27
	8 364 393,33
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	563
	ул. Казахская, 49
	8 540 766,26
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	564
	ул. Казахская, 51
	1 973 846,40
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	565
	ул. Казахская, 57
	3 889 020,17
	Ремонт теплоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	566
	ул. Казахская, 59а
	2 334 950,00
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	567
	ул. Казахская, 63
	8 262 782,35
	Ремонт теплоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	568
	ул. Казахская, 69
	8 947 189,71
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	569
	ул. Казахская, 75
	10 551 629,57
	Ремонт фасада, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	570
	ул. Казахская, 76а
	14 463 240,69
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	571
	ул. Казахская, 77
	3 817 352,35
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	572
	ул. Казахская, 77а
	5 046 480,74
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	573
	ул. Казахская, 85
	3 501 677,82
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	574
	ул. Казахская, 89
	9 973 574,96
	Ремонт теплоснабжения,

горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	575
	ул. Казахская, 99
	4 145 048,38
	Ремонт крыши,

электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	576
	ул. Калужская, 84
	1 457 755,98
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	577
	ул. Карбышева, 35
	7 617 615,64
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	578
	ул. Карбышева, 37
	2 683 662,10
	Ремонт электроснабжения,

холодного водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	579
	ул. Киргизская, 14
	5 021 049,91
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	580
	ул. Киргизская, 17
	670 429,61
	Ремонт фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	581
	ул. Киргизская, 19/1
	12 299 810,33
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	582
	ул. Киргизская, 19/90
	938 407,85
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	583
	ул. Клубная, 1
	3 907 896,73
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	584
	ул. Клубная, 14
	2 244 167,14
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	585
	ул. Клубная, 16
	2 240 804,82
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	586
	ул. Клубная, 3
	4 152 267,87
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	587
	ул. Клубная, 6
	5 766 305,47
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	588
	ул. Металлургическая, 108/2
	14 812 004,63
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	589
	ул. Можайская, 165
	12 256 022,44
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
2 штук
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	590
	ул. Молодежная, 80/29
	33 397 704,57
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	591
	ул. Плужная, 10/28
	23 025 568,44
	Ремонт подвала,  теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	592
	ул. Плужная, 14
	3 577 596,60
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	593
	ул. Поляничко, 5
	5 215 365,84
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	594
	ул. Поляничко, 6
	5 973 191,21
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	595
	ул. Поляничко, 8
	23 000 754,23
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	596
	ул. Раздорская, 3
	3 710 624,53
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	597
	ул. Раздорская, 5
	4 030 324,66
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	598
	ул. Раздорская, 7
	6 880 798,76
	Ремонт фундамента,

теплоснабжения,

горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	599
	ул. Раздорская, 9
	4 024 455,71
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	600
	ул. Российская, 12
	1 006 083,26
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	601
	ул. Российская, 13/4
	6 586 256,98
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	602
	ул. Российская, 18
	978 698,84
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	603
	ул. Российская, 24
	2 549 765,40
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	604
	ул. Российская, 42
	3 811 078,51
	Ремонт фасада, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	605
	ул. Российская, 44
	14 979 742,62
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	606
	ул. Селиванова, 64/112
	5 109 554,38
	Ремонт подвала
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	607
	ул. Сержантова, 10/100
	2 695 936,41
	Ремонт подвала
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	608
	ул. Сержантова, 4
	6 990 706,00
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	609
	ул. Сержантова, 5
	25 663 704,03
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, газоснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	610
	ул. Смены, 11
	3 083 822,43
	Ремонт горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	611
	ул. Смены, 13
	5 275 286,72
	Ремонт крыши, горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	612
	ул. Смены, 19
	847 724,90
	Ремонт подвала
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	613
	ул. Смены, 23
	3 232 756,08
	Ремонт горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	614
	ул. Смены, 6
	7 621 296,74
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	615
	ул. Стальского, 14
	1 052 782,26
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	616
	ул. Стальского, 18
	1 136 093,27
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	617
	ул. Стальского, 22
	1 118 534,45
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	618
	ул. Стальского, 24
	1 130 115,80
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	619
	ул. Стальского, 30
	502 170,44
	Ремонт водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	620
	ул. Стальского, 32
	1 115 172,12
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	621
	ул. Стальского, 38
	1 474 567,62
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	622
	ул. Стальского, 4
	1 139 082,01
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	623
	ул. Стальского, 40
	1 049 793,52
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	624
	ул. Стальского, 42
	1 142 070,74
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	625
	ул. Стальского, 6
	1 856 649,27
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	626
	ул. Стальского, 60
	1 126 379,88
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	627
	ул. Стальского, 66
	1 578 426,20
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	628
	ул. Стальского, 74а
	1 773 814,82
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	629
	ул. Страны Советов, 30
	3 067 686,28
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	630
	ул. Студенческая, 3
	12 343 765,15
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	631
	ул. Студенческая, 9
	8 882 129,35
	Ремонт крыши, газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	632
	ул. Туполева, 12
	36 889 627,36
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	633
	ул. Туполева, 20
	49 293 994,92
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	634
	ул. Чистопольская, 10
	1 577 305,42
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	635
	ул. Чистопольская, 16
	1 596 732,21
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	636
	ул. Чистопольская, 18
	1 584 777,26
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	637
	ул. Чистопольская, 4
	4 970 371,19
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	638
	ул. Чистопольская, 44
	1 163 746,94
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	639
	ул. Чистопольская, 7
	986 923,20
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	Пролетарский район

	640
	пер. Конотопский, 3
	11 118 006,44
	Ремонт электроснабжения,

теплоснабжения,

холодного водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	641
	пер. Кривошлыковский, 18
	739 369,96
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	642
	пер. Энергетиков, 8
	3 301 705,22
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	643
	просп. 40-летия Победы, 1
	1 143 938,70
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	644
	просп. 40-летия Победы, 11/1
	7 344 458,19
	Ремонт газоснабжения, теплоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	645
	просп. 40-летия Победы, 13/3
	7 851 617,44
	Ремонт подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	646
	просп. 40-летия Победы, 15
	1 086 779,13
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	647
	просп. 40-летия Победы, 21
	1 022 521,30
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	648
	просп. 40-летия Победы, 27а
	13 226 256,26
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	649
	просп. 40-летия Победы, 29
	2 279 658,38
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	650
	просп. 40-летия Победы, 308
	53 774 265,02
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	651
	просп. 40-летия Победы, 314
	36 219 560,58
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	652
	просп. 40-летия Победы, 314/2
	31 643 115,04
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	653
	просп. 40-летия Победы, 328/1
	1 675 167,88
	Ремонт горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	654
	просп. 40-летия Победы, 328/2
	2 884 348,72
	Ремонт горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	655
	просп. 40-летия Победы, 330
	2 572 593,93
	Ремонт горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	656
	просп. 40-летия Победы, 35
	1 145 059,48
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	657
	просп. 40-летия Победы, 37а
	25 324 505,08
	Ремонт крыши, электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	658
	просп. 40-летия Победы, 37г
	14 986 624,68
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	659
	просп. 40-летия Победы, 41а
	2 250 518,21
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	660
	просп. 40-летия Победы, 43в
	9 381 717,08
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	661
	просп. 40-летия Победы, 47
	1 119 655,22
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	662
	просп. 40-летия Победы, 53а
	3 612 386,70
	Ремонт подвала
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	663
	просп. 40-летия Победы, 53е
	37 445 535,79
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	664
	просп. 40-летия Победы, 63/12
	4 773 446,26
	Ремонт подвала
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	665
	просп. 40-летия Победы, 69/3
	21 678 462,39
	Ремонт подвала, фундамента, газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	666
	просп. 40-летия Победы, 69/6
	24 943 436,55
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	667
	просп. 40-летия Победы, 73/1
	32 836 008,42
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	668
	просп. 40-летия Победы, 73/6
	23 569 154,18
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	669
	просп. 40-летия Победы, 75/4
	18 725 330,66
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	670
	просп. 40-летия Победы, 7а
	10 618 483,71
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	671
	просп. 40-летия Победы, 85/1
	16 441 012,95
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количсетве 
3 штук
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	672
	просп. Театральный, 35
	5 257 380,96
	Ремонт газоснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	673
	просп. Шолохова, 214
	26 112 812,26
	Ремонт подвала, фундамента,

теплоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	674
	просп. Шолохова, 58/80
	3 194 555,86
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	675
	ул. 11-я линия, 24
	997 864,23
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	676
	ул. 12-я линия, 2/31
	5 103 090,92
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	677
	ул. 13-я линия, 25
	13 699 576,07
	Ремонт газоснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	678
	ул. 14-я линия, 14
	1 070 416,30
	Ремонт фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	679
	ул. 14-я линия, 70
	2 379 794,05
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	680
	ул. 14-я линия, 72
	3 078 778,98
	Ремонт подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	681
	ул. 14-я линия, 74
	2 528 033,92
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	682
	ул. 16-я линия, 30
	16 538 434,53
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	683
	ул. 16-я линия, 8
	3 749 640,70
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	684
	ул. 17-я линия, 1/6
	10 907 926,12
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	685
	ул. 17-я линия, 10/7
	12 851 284,34
	Ремонт телоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	686
	ул. 17-я линия, 11
	3 025 710,37
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	687
	ул. 17-я линия, 12а
	18 757 043,08
	Ремонт фасада, фундамента, крыши, газоснабжения,

электроснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	688
	ул. 17-я линия, 4
	5 436 128,00
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	689
	ул. 18-я линия, 5
	7 610 301,86
	Ремонт телоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	690
	ул. 18-я линия, 65/24
	1 452 337,54
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	691
	ул. 19-я линия, 11/22
	7 340 950,02
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	692
	ул. 1-я линия, 13/57
	1 488 197,94
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	693
	ул. 1-я линия, 56
	5 665 939,04
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	694
	ул. 1-я линия, 58/102
	52 649 374,86
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента, газоснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	695
	ул. 1-я Майская, 16
	4 568 628,88
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	696
	ул. 1-я Майская, 24а/16
	2 506 913,41
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	697
	ул. 1-я Майская, 30/14
	3 952 436,32
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	698
	ул. 1-я Майская, 8/10
	3 963 892,58
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	699
	ул. 1-я Пролетарская, 74/65
	1 857 348,80
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	700
	ул. 20-я линия, 8
	1 116 439,17
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	701
	ул. 22-я линия, 55/4
	11 795 651,72
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	702
	ул. 25-я линия, 9/2
	5 932 110,12
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	703
	ул. 28-я линия, 11/6
	3 426 413,09
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	704
	ул. 28-я линия, 59/4
	20 711 244,18
	Ремонт крыши,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	705
	ул. 29-я линия, 35/18/35
	2 592 976,37
	Ремонт газоснабжения,

электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	706
	ул. 2-я линия, 4
	11 246 297,59
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	707
	ул. 30-я линия, 59/6
	2 559 874,47
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	708
	ул. 32-я линия, 76/10
	6 085 370,89
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	709
	ул. 33-я линия, 132/22
	5 009 648,54
	Ремонт фасада, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	710
	ул. 34-я линия, 9
	3 044 781,44
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	711
	ул. 4-я линия, 52/82
	16 351 872,00
	Ремонт крыши, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	712
	ул. 5-я линия, 1/42
	4 763 360,42
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	713
	ул. 7-я линия, 10
	4 797 629,20
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	714
	ул. 8-я линия, 34а
	8 688 433,15
	Ремонт крыши, газоснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	715
	ул. 9-я линия, 21
	2 998 518,25
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	716
	ул. Буйнакская, 28
	3 956 834,41
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	717
	ул. Буйнакская, 30
	14 155 098,68
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	718
	ул. Буйнакская, 32
	12 923 718,47
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	719
	ул. Буйнакская, 36
	15 616 231,43
	Ремонт крыши, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	720
	ул. Варфоломеева, 378
	18 849 670,12
	Ремонт телоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	721
	ул. Верхненольная, 10
	38 775 285,48
	Ремонт электроснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	722
	ул. Верхненольная, 13
	4 986 062,59
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	723
	ул. Верхненольная, 20
	4 084 427,46
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	724
	ул. Верхненольная, 9
	6 799 785,22
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	725
	ул. Вяземцева, 50
	6 852 361,05
	Ремонт крыши, электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	726
	ул. Гоголевская, 40
	1 695 734,09
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	727
	ул. Ереванская, 14/2
	1 417 056,12
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	728
	ул. Ереванская, 15
	5 610 653,73
	Ремонт крыши, газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	729
	ул. Ереванская, 17
	7 269 025,92
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	730
	ул. Закруткина, 35/20
	1 999 924,37
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	731
	ул. Закруткина, 8/12
	2 320 001,02
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	732
	ул. Закруткина, 8а
	7 289 176,92
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	733
	ул. Инициативная, 15
	966 362,30
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	734
	ул. Инициативная, 3
	2 041 632,66
	Ремонт крыши, электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	735
	ул. Инициативная, 47
	980 508,20
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	736
	ул. Инициативная, 5
	1 142 070,74
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	737
	ул. Каяни, 14
	4 022 080,85
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	738
	ул. Каяни, 17/2
	2 366 312,63
	Ремонт крыши, электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	739
	ул. Каяни, 17/3
	48 111 925,97
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	740
	ул. Комсомольская, 87
	7 191 289,43
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	741
	ул. Лекальная, 12/73
	21 921 350,60
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количсетве 
4 штук
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	742
	ул. Мурлычева, 19
	985 278,33
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	743
	ул. Мурлычева, 43
	3 210 125,09
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	744
	ул. Мурлычева, 84
	28 613 403,25
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	745
	ул. Нижненольная, 15
	41 411 811,10
	Ремонт подвала, фундамента,

электроснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	746
	ул. Рябышева, 107
	3 515 502,68
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	747
	ул. Рябышева, 12
	3 514 608,50
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	748
	ул. Советская, 18
	8 978 682,81
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	749
	ул. Ченцова, 77
	14 780 506,76
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	750
	ул. Черевичкина, 12
	1 196 184,83
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	751
	ул. Черевичкина, 18
	1 132 388,30
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	Советский район

	752
	просп. Коммунистический, 2/3
	8 671 806,98
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	753
	просп. Коммунистический, 20
	40 995 647,38
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	754
	просп. Коммунистический, 21/1
	9 048 469,27
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	755
	просп. Коммунистический, 23/1
	11 521 823,96
	Ремонта крыши, газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	756
	просп. Коммунистический, 30/2
	9 767 904,44
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	757
	просп. Коммунистический, 32/2
	15 579 594,56
	Ремонт подвала, фундамента,

газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	758
	просп. Коммунистический, 33/1
	27 823 099,22
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	759
	просп. Коммунистический, 34/2
	44 526 491,29
	Ремонт подвала, фундамента,

газоснабжения, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	760
	просп. Коммунистический, 37
	8 995 797,79
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	761
	просп. Коммунистический, 4/1
	15 559 126,26
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	762
	просп. Коммунистический, 40
	35 815 429,82
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	763
	просп. Коммунистический, 5
	3 414 630,88
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	764
	просп. Стачки, 188/1
	56 207 466,00
	Ремонт подвала, газоснабжения,

теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	765
	просп. Стачки, 191/14
	7 157 825,54
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	766
	просп. Стачки, 193/2
	13 073 226,90
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	767
	просп. Стачки, 199/1
	18 471 171,41
	Ремонт фасада, подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	768
	просп. Стачки, 226
	39 937 506,79
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	769
	ул. 1-я Краснодарская, 63
	1 520 910,76
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	770
	ул. 1-я Краснодарская, 86/2
	3 103 531,20
	Ремонт теплоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	771
	ул. 1-я Краснодарская, 86/5
	1 668 461,87
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	772
	ул. 1-я Краснодарская, 90
	22 016 565,66
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	773
	ул. 1-я Краснодарская, 90/5
	2 117 851,27
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	774
	ул. 1-я Краснодарская, 92
	11 410 930,88
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	775
	ул. 1-я Краснодарская, 92/4Б
	960 787,89
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	776
	ул. 2-я Краснодарская, 149/2
	7 752 097,72
	Ремонт газоснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	777
	ул. 2-я Краснодарская, 151
	22 293 413,99
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	778
	ул. 2-я Краснодарская, 155/2
	5 252 808,58
	Ремонт подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	779
	ул. 2-я Краснодарская, 157
	22 295 856,97
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	780
	ул. 2-я Краснодарская, 92
	30 239 993,86
	Ремонт электроснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	781
	ул. 2-я Краснодарская, 96/1
	15 675 723,46
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	782
	ул. 2-я Краснодарская, 96/7
	5 731 616,65
	Ремонт крыши
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	783
	ул. Андрея Сладкова, 85/2
	20 775 323,92
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	784
	ул. Быковского, 1/2
	30 170 285,19
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	785
	ул. Еременко, 56/2
	44 188 054,17
	Ремонт фасада, подвала, фундамента, теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	786
	ул. Жмайлова, 23/1
	21 921 350,60
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
4 штук
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	787
	ул. Зорге, 18
	25 392 944,87
	Ремонт теплоснабжения,

холодного водоснабжения,

горячего водоснабжения,

водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	788
	ул. Зорге, 8
	11 846 751,81
	Ремонт подвала, фундамента, холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	789
	ул. Каширская, 8
	12 429 006,31
	Ремонт электроснабжения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	790
	ул. Каширская, 8/4
	11 168 511,35
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	791
	ул. Малиновского, 68/2
	5 480 337,65
	Ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
1 штуки
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	792
	ул. Пескова, 17/2
	38 272 568,87
	Ремонт фасада, подвала,

фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	793
	ул. Прогрессивная, 18
	916 338,63
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	794
	ул. Прогрессивная, 6
	999 642,14
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	795
	ул. Прогрессивная, 8
	1 136 098,27
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора

	796
	ул. Тружеников, 28
	3 142 646,90
	Ремонт подвала, фундамента
	13.12.2024
	средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора
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