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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	2021
	
	№
	


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 06.07.2021)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения 
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля», в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программных мероприятий, корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы, изменением исполнителей программных мероприятий муниципальной программы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 06.07.2021) следующие изменения:
1.1. В приложении: 

1.1.1. В паспорте программы:

1.1.1.1. Строку «Муниципальные заказчики» изложить в следующей редакции:

	«Муниципальные заказчики
	Департамент ЖКХ и энергетики;

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее – ДКСиПР);

Администрация города Ростова-на-Дону (комитет по охране окружающей среды) (далее – комитет по охране окружающей среды);

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (ДАДиОДД).»


1.1.1.2. Строки «Исполнители программы», «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

	«Исполнители программы
	Департамент ЖКХ и энергетики;

ДКСиПР;

ДАДиОДД;

Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону 
(далее – УБиЛХ);

комитет по охране окружающей среды;

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» (далее –
МБУ ГЦ по УСМЖФ);

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» (далее – МКУ ЦБЖ);

Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» (далее – МКУ СГК);

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону (далее – МКУ УЖКХ);

Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» районов города Ростова-на-Дону (далее – МКУ УБ);

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (далее – МКУ УКС);

Муниципальное казенное учреждение «Управление казной города 
Ростова-на-Дону» (далее – МКУ «Управление казной города Ростова-на-Дону»);

Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению образования города Ростова-на-Дону;

Балансодержатель сетей наружного (уличного) освещения города 
Ростова-на-Дону (далее – балансодержатель сетей)

	Объемы и источники финансирования программы


	Общий объем финансирования программы составляет 
43 833 071,3 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства федерального бюджета – 2 007 903,5 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 2 289 406,0 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 39 535 761,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 3 424 422,0 тыс. рублей,

2020 год – 3 469 081,9 тыс. рублей,

2021 год – 3 956 408,4 тыс. рублей,

2022 год – 4 827 420,2 тыс. рублей,

2023 год – 3 876 121,8 тыс. рублей,

2024 год – 2 096 025,5 тыс. рублей,

2025 год – 2 140 345,3 тыс. рублей,

2026 год – 2 124 692,7 тыс. рублей,

2027 год – 2 115 195,1 тыс. рублей,

2028 год – 2 134 801,8 тыс. рублей,

2029 год – 1 897 352,2 тыс. рублей,

2030 год – 1 913 749,1 тыс. рублей,

2031 год – 1 953 924,0 тыс. рублей,

2032 год – 1 961 004,8 тыс. рублей,

2033 год – 1 972 262,2 тыс. рублей,

2034 год – 1 979 629,0 тыс. рублей,

2035 год – 1 990 635,3 тыс. рублей»


1.1.2. В таблице № 1 к программе «Система целевых показателей программы» раздела II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы»:

1.1.2.1. Строки 2.1-2.2 изложить в следующей редакции: 

	«2.1.
	Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	17
	0
	0
	21
	17
	12
	14
	11
	13
	20
	16
	9
	17
	21
	7
	19
	14

	2.2.
	Количество нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	0
	0
	0
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13»


1.1.2.2. Строки 3.1-3.2 изложить в следующей редакции: 

	«3.1.
	Общая площадь многоквар-тирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
	тыс. кв. м
	42,2
	167,8
	75,9
	9,1
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	50
	29
	14
	3
	6
	6
	6
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0»


1.1.2.3. Строку 7.3 изложить в следующей редакции:

	«7.3.
	Количество благоустроенных объектов озеленения
	единиц
	4
	2
	4
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1»


1.1.2.4. Строки 7.5-7.7 изложить в следующей редакции:

	«7.5.
	Количество созданных объектов озеленения
	единиц
	0
	1
	4
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.6.
	Количество отловленных животных
	тыс. единиц
	1,2
	1,8
	0,8
	0,6
	1,8
	1,8
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,0
	1,0

	7.7.
	Количество стерилизованных животных
	тыс. единиц
	0,3
	1,5
	0,8
	0,7
	1,5
	1,5
	1,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5»


1.1.3. Таблицу № 2 к программе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» раздела IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2
к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№

п/п
	Главный распорядитель бюджетных средств 
(ГРБС) / 

источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	1. Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	2.
	1.1. Всего 
по подпрограмме № 1, 
в том числе:
	2 409 703,4
	683 336,3
	512 088,8
	786 312,4
	0,0
	0,0
	41 591,2
	62 395,6
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	3.
	1.1.1. Областной бюджет
	1 182 539,6
	486 716,9
	293 746,8
	402 075,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	1.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	1 227 163,8
	196 619,4
	218 342,0
	384 236,5
	0,0
	0,0
	41 591,2
	62 395,6
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	5.
	1.2.  ГРБС  –  ДКСиПР, 
в том числе:
	2 247 464,8
	673 627,2
	488 037,8
	657 833,9
	0,0
	0,0
	41 591,2
	62 395,6
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	6.
	1.2.1. Областной бюджет
	1 176 500,7
	480 678,0
	293 746,8
	402 075,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	1.2.2. Бюджет города Ростова-на-Дону 
	1 070 964,1
	192 949,2
	194 291,0
	255 758,0
	0,0
	0,0
	41 591,2
	62 395,6
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	8.
	1.3.  ГРБС  –  ДЖКХ, 
в том числе:


	162 238,6
	9 709,1
	24 051,0
	128 478,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	1.3.1. Областной бюджет
	6 038,9
	6 038,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	1.3.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	156 199,7
	3 670,2
	24 051,0
	128 478,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	2. Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»

	12.
	2.1. Всего 
по подпрограмме № 2/ 
ГРБС  –  ДЖКХ/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	606 995,4
	41 537,5
	46 219,1
	52 031,3
	41 429,0
	40 890,5
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0

	13.
	3. Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов 
и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»

	14.
	3.1. Всего 
по подпрограмме № 3/ 
ГРБС  –  ДЖКХ,

в том числе:
	5 300 153,6
	454 973,1
	348 179,1
	528 673,8
	478 729,5
	421 418,9
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6

	15.
	3.1.1. Областной бюджет
	14 268,6
	2 718,1
	8 025,2
	3 525,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	3.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	5 285 885,0
	452 255,0
	340 153,9
	525 148,5
	478 729,5
	421 418,9
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6

	17.
	4. Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»

	18.
	4.1. Всего 
по подпрограмме № 4/ 
ГРБС  –  ДЖКХ/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	1 974,4
	450,0
	0,0
	1 524,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	5. Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- 
и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	20.
	5.1. Всего 
по подпрограмме № 5/ 
ГРБС  –  ДЖКХ,

в том числе:
	52 261,7
	20 011,8
	1 640,0
	1 923,3
	1 923,3
	1 923,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	21.
	5.1.1. Областной бюджет
	8 896,7
	8 896,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	5.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	43 365,0
	11 115,1
	1 640,0
	1 923,3
	1 923,3
	1 923,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	23.
	6. Подпрограмма № 6 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения города Ростова-на-Дону»

	24.
	6.1. Всего 
по подпрограмме № 6/ 
ГРБС  –  ДЖКХ/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	6 478 890,0
	315 942,3
	315 942,3
	362 156,2
	460 635,3
	471 665,2
	482 931,3
	494 647,2
	506 576,5
	519 191,8
	532 256,9
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0

	25.
	7. Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	26.
	7.1. Всего 
по подпрограмме № 7, 
в том числе:


	19 629 820,3
	1 291 026,8
	2 094 111,8
	1 980 207,0
	1 669 204,6
	1 573 566,5
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	27.
	7.1.1. Областной бюджет
	12 093,3
	3 894,4
	8 198,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28.
	7.1.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	19 617 727,0
	1 287 132,4
	2 085 912,9
	1 980 207,0
	1 669 204,6
	1 573 566,5
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	29.
	7.2.  ГРБС  –  ДЖКХ, 
в том числе:


	19 613 773,9
	1 291 026,8
	2 094 091,8
	1 964 180,6
	1 669 204,6
	1 573 566,5
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	30.
	7.2.1. Областной бюджет
	12 093,3
	3 894,4
	8 198,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31.
	7.2.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	19 601 680,6
	1 287 132,4
	2 085 892,9
	1 964 180,6
	1 669 204,6
	1 573 566,5
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	32.
	7.3. ГРБС  –  ДКСиПР/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	16 046,4
	0,0
	20,0
	16 026,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33.
	8. Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»

	34.
	8.1. Всего 
по подпрограмме № 8/ 
ГРБС  –  ДЖКХ/

не определен 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	35.
	9. Подпрограмма № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»

	36.
	9.1. Всего 
по подпрограмме № 9/ 
ГРБС  –  ДЖКХ/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	461 512,8
	26 179,4
	27 000,0
	30 333,4
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0

	37.
	10. Подпрограмма № А «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»



	38.
	10.1. Всего 
по подпрограмме № А/ ГРБС  –  ДКСиПР, 
в том числе:
	552 558,8
	202 073,6
	3 129,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 626,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	22 416,7
	22 416,7
	22 416,7
	26 451,7
	26 451,7
	25 451,7

	39.
	10.1.1. Областной бюджет
	124 604,9
	124 604,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40.
	10.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	427 953,9
	77 468,7
	3 129,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 626,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	22 416,7
	22 416,7
	22 416,7
	26 451,7
	26 451,7
	25 451,7

	41.
	11. Подпрограмма № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города Ростова-на-Дону»

	42.
	11.1. Всего 
по подпрограмме № Б, 
в том числе:
	8 339 200,9
	388 891,2
	120 771,8
	213 246,6
	2 148 498,5
	1 339 657,4
	302 576,1
	314 376,6
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	43.
	11.1.1. Федеральный бюджет
	2 007 903,5
	72 758,7
	0,0
	52 220,6
	1 305 421,8
	577 502,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44.
	11.1.2. Областной бюджет
	947 002,9
	6 827,7
	0,0
	7 803,1
	492 405,2
	439 966,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45.
	11.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону
	5 384 294,5
	309 304,8
	120 771,8
	153 222,9
	350 671,5
	322 188,1
	302 576,1
	314 376,6
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	46.
	11.2. ГРБС  –  ДКСиПР,

в том числе:


	8 184 098,7
	388 891,2
	120 771,8
	213 246,6
	1 993 396,3
	1 339 657,4
	302 576,1
	314 376,6
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	47.
	11.2.1. Федеральный бюджет
	2 007 903,5
	72 758,7
	0,0
	52 220,6
	1 305 421,8
	577 502,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	48.
	11.2.2. Областной бюджет
	846 496,7
	6 827,7
	0,0
	7 803,1
	391 899,0
	439 966,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49.
	11.2.3. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	5 329 698,5
	309 304,8
	120 771,8
	153 222,9
	296 075,5
	322 188,1
	302 576,1
	314 376,6
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	50.
	11.3. ГРБС  –  ДАДиОДД,

в том числе:


	155 102,2
	0,0
	0,0
	0,0
	155 102,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	51.
	11.3.1. Областной бюджет
	100 506,2
	0,0
	0,0
	0,0
	100 506,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52.
	11.3.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	54 596,0
	0,0
	0,0
	0,0
	54 596,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	53.
	12. Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»

	54.
	12.1. Всего по программе, 
в том числе:
	43 833 071,3
	3 424 422,0
	3 469 081,9
	3 956 408,4
	4 827 420,2
	3 876 121,8
	2 096 025,5
	2 140 345,3
	2 124 692,7
	2 115 195,1
	2 134 801,8
	1 897 352,2
	1 913 749,1
	1 953 924,0
	1 961 004,8
	1 972 262,2
	1 979 629,0
	1 990 635,3

	55.
	12.1.1. Федеральный бюджет
	2 007 903,5
	72 758,7
	0,0
	52 220,6
	1 305 421,8
	577 502,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	56.
	12.1.2. Областной бюджет
	2 289 406,0
	633 658,7
	309 970,9
	413 404,3
	492 405,2
	439 966,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	57.
	12.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону
	39 535 761,8
	2 718 004,6
	3 159 111,0
	3 490 783,5
	3 029 593,2
	2 858 652,5
	2 096 025,5
	2 140 345,3
	2 124 692,7
	2 115 195,1
	2 134 801,8
	1 897 352,2
	1 913 749,1
	1 953 924,0
	1 961 004,8
	1 972 262,2
	1 979 629,0
	1 990 635,3

	58.
	12.2.  ГРБС  –  ДКСиПР, 
в том числе:
	11 000 168,7
	1 264 592,0
	611 958,6
	887 106,9
	1 993 396,3
	1 339 657,4
	377 793,3
	410 397,2
	382 815,3
	360 702,4
	367 244,0
	373 916,3
	390 313,2
	430 488,1
	437 568,9
	448 826,3
	456 193,1
	467 199,4

	59.
	12.2.1. Федеральный бюджет
	2 007 903,5
	72 758,7
	0,0
	52 220,6
	1 305 421,8
	577 502,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	60.
	12.2.2. Областной бюджет
	2 147 602,3
	612 110,6
	293 746,8
	409 879,0
	391 899,0
	439 966,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	61.
	12.2.3. Бюджет города Ростова-на-Дону
	6 844 662,9
	579 722,7
	318 211,8
	425 007,3
	296 075,5
	322 188,1
	377 793,3
	410 397,2
	382 815,3
	360 702,4
	367 244,0
	373 916,3
	390 313,2
	430 488,1
	437 568,9
	448 826,3
	456 193,1
	467 199,4

	62.
	12.3.  ГРБС  –  ДЖКХ,

в том числе:
	32 677 800,4
	2 159 830,0
	2 857 123,3
	3 069 301,5
	2 678 921,7
	2 536 464,4
	1 718 232,2
	1 729 948,1
	1 741 877,4
	1 754 492,7
	1 767 557,8
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9

	63.
	12.3.1. Областной бюджет
	41 297,5
	21 548,1
	16 224,1
	3 525,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	64.
	12.3.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	32 636 502,9
	2 138 281,9
	2 840 899,2
	3 065 776,2
	2 678 921,7
	2 536 464,4
	1 718 232,2
	1 729 948,1
	1 741 877,4
	1 754 492,7
	1 767 557,8
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9

	65.
	12.4. ГРБС  –  ДАДиОДД,

в том числе:


	155 102,2
	0,0
	0,0
	0,0
	155 102,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	66.
	12.4.1. Областной бюджет
	100 506,2
	0,0
	0,0
	0,0
	100 506,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	67.
	12.4.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	54 596,0
	0,0
	0,0
	0,0
	54 596,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.4. Приложение № 2 к программе «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» приложения № 3 к программе изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 
2 409 703,4 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства областного бюджета – 1 182 539,6 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 1 227 163,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 683 336,3 тыс. рублей;

2020 год – 512 088,8 тыс. рублей;

2021 год – 786 312,4 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 41 591,2 тыс. рублей;

2025 год – 62 395,6 тыс. рублей;

2026 год – 28 526,2 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 20 799,3 тыс. рублей;

2031 год – 54 032,3 тыс. рублей;

2032 год – 54 032,3 тыс. рублей;

2033 год – 54 032,3 тыс. рублей;

2034 год – 54 032,3 тыс. рублей;

2035 год – 58 524,4 тыс. рублей»


1.1.6. В приложении № 4 к программе: 

1.1.6.1. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 
606 995,4 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, 
в том числе по годам:

2019 год – 41 537,5 тыс. рублей;

2020 год – 46 219,1 тыс. рублей;

2021 год – 52 031,3 тыс. рублей;

2022 год – 41 429,0 тыс. рублей;

2023 год – 40 890,5 тыс. рублей;

2024 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2025 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2026 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2027 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2028 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2029 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2030 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2031 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2032 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2033 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2034 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2035 год – 32 074,0 тыс. рублей»

	Целевые показатели
	Целевые показатели реализации подпрограммы № 2:

1. Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 228 единиц (при значении базового показателя 0 единиц).

2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 172 единицы (при значении базового показателя 0 единиц)»


1.1.6.2. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2, а также прогноз конечных результатов подпрограммы № 2. Система целевых показателей подпрограммы № 2»:

1.1.6.2.1. В абзаце восьмом слова «на конец 2035 года составит 244 единицы» заменить словами «на конец 2035 года составит 228 единиц».

1.1.6.2.2. В абзаце девятом слова «на конец 2035 года составит 180 единиц» заменить словами «на конец 2035 года составит 172 единицы».

1.1.6.3. Таблицу к подпрограмме № 2 «Система целевых показателей подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

«Таблица

к подпрограмме № 2

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

	№ п/п
	Наименование целей 

и целевых показателей подпрограммы № 2
	Еди-ница изме-рения
	Базовое значение целевого показателя
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой № 2

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год

	Цель подпрограммы № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого 
и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» – создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан города Ростова-на-Дону, обеспечение надежности работы инженерного оборудования 
и коммуникаций, улучшение технического состояния муниципального жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону

	2.1.
	Количество жилых помещений специ​ализированного муниципального жилищного фонда, 
в которых будет произведен капи-тальный ремонт
	единиц
	0
	17
	0
	0
	21
	17
	12
	14
	11
	13
	20
	16
	9
	17
	21
	7
	19
	14

	2.2.
	Количество нежи-лых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капи-тальный ремонт
	единиц
	0
	0
	0
	0
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13»


1.1.7. В приложении № 5 к программе:

1.1.7.1. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт 
и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 
5 300 153,6 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства областного бюджета – 14 268,6 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 5 285 885,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 454 973,1 тыс. рублей;

2020 год – 348 179,1 тыс. рублей;

2021 год – 528 673,8 тыс. рублей;

2022 год – 478 729,5 тыс. рублей;

2023 год – 421 418,9 тыс. рублей;

2024 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2025 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2026 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2027 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2028 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2029 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2030 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2031 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2032 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2033 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2034 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2035 год – 255 681,6 тыс. рублей»

	Целевые показатели
	Целевые показатели реализации подпрограммы № 3:

1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 377,8 тыс. кв. м (при значении базового показателя 42,2 тыс. кв. м).

2. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 76 единиц (при значении базового показателя 50 единиц)»


1.1.7.2. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы № 3, а также прогноз конечных результатов подпрограммы № 3. Система целевых показателей подпрограммы № 3»:

1.1.7.2.1. В абзаце восьмом слова «на конец 2035 года составит 393,7
тыс. кв. м» заменить словами «на конец 2035 года составит 377,8 тыс. кв. м».

1.1.7.2.2. В абзаце девятом слова «на конец 2035 года составит 79 единиц» заменить словами «на конец 2035 года составит 76 единиц».

1.1.7.3. Таблицу к подпрограмме № 3 «Система целевых показателей подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:

 «Таблица

к подпрограмме № 3

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3

	№ п/п
	Наименование целей 

и целевых показателей подпрограммы № 3
	Еди-ница изме-рения
	Базовое значение целевого показателя
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой № 3

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год

	Цель подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону» – создание комфортных условий для проживания граждан города Ростова-на-Дону посредством улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону

	3.1.
	Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
	тыс. кв. м
	42,2
	167,8
	75,9
	9,1
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	50
	29
	14
	3
	6
	6
	6
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0»


1.1.8. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)» приложения № 6 к программе изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 1 974,4 тыс. рублей 
за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, в том числе по годам:

2019 год – 450,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 524,4 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

2031 год – 0,0 тыс. рублей;

2032 год – 0,0 тыс. рублей;

2033 год – 0,0 тыс. рублей;

2034 год – 0,0 тыс. рублей;

2035 год – 0,0 тыс. рублей»


1.1.9. В приложении № 9 к программе:

1.1.9.1. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 7 составляет 
19 629 820,3 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства областного бюджета – 12 093,3 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 19 617 727,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 1 291 026,8 тыс. рублей;

2020 год – 2 094 111,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 980 207,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 669 204,6 тыс. рублей;

2023 год – 1 573 566,5 тыс. рублей;

2024 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2025 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2026 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2027 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2028 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2029 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2030 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2031 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2032 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2033 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2034 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2035 год – 918 475,3 тыс. рублей

	Целевые показатели
	Целевые показатели реализации подпрограммы № 7:

1. Количество посаженных деревьев на конец 2035 года составит 59 500 штук 
(при значении базового показателя 1917 штук).

2. Площадь посадки цветников на конец 2035 года составит 422 тыс. кв. м 
(при значении базового показателя 25,4 тыс. кв. м).

3. Количество благоустроенных объектов озеленения на конец 2035 года составит 32 единицы (при значении базового показателя 4 единицы).

4. Количество реконструированных объектов озеленения на конец 2035 года составит 2 единицы (при значении базового показателя 1 единица).

5. Количество созданных объектов озеленения на конец 2035 года составит 
7 единиц (при значении базового показателя 0 единиц).

6. Количество отловленных животных на конец 2035 года составит 
24 тысячи единиц (при значении базового показателя 1,2 тысяч единиц).

7. Количество стерилизованных животных на конец 2035 года составит 
15,5 тысяч единиц (при значении базового показателя 0,3 тысяч единиц).

8. Количество вакцинированных животных на конец 2035 года составит 20 тысяч единиц (при значении базового показателя 0,9 тысяч единиц).

9. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых составит 450 га ежегодно (при значении базового показателя 300 га ежегодно).

10. Площадь дератизации открытых стаций составит 420 га ежегодно 
(при значении базового показателя 400 га ежегодно).

11. Площадь акарицидной обработки составит ежегодно 500 га ежегодно 
(при значении базового показателя 400 га ежегодно).

12. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ 
на конец 2035 года составит 1 единицу (при значении базового показателя 
0 единиц)»


1.1.9.2. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы № 7, а также прогноз конечных результатов подпрограммы № 7. Система целевых показателей подпрограммы № 7»:

1.1.9.2.1. В абзаце одиннадцатом слова «на конец 2035 года составит 33 единицы» заменить словами «на конец 2035 года составит 32 единицы».

1.1.9.2.2. В абзаце тринадцатом слова «на конец 2035 года составит 8 единиц» заменить словами «на конец 2035 года составит 7 единиц».

1.1.9.2.3. В абзаце четырнадцатом слова «на конец 2035 года составит 25,2 тысяч единиц» заменить словами «на конец 2035 года составит 24 тысячи единиц».

1.1.9.2.4. В абзаце пятнадцатом слова «на конец 2035 года составит 16,3 тысяч единиц» заменить словами «на конец 2035 года составит 15,5 тысяч единиц».

1.1.9.3. В таблице к подпрограмме № 7 «Система целевых показателей подпрограммы № 7»:

1.1.9.3.1. Строку 7.3 изложить в следующей редакции:

	«7.3.
	Количество благоустроенных объектов озеленения
	единиц
	4
	2
	4
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1»


1.1.9.3.2. Строки 7.5-7.7 изложить в следующей редакции:

	«7.5.
	Количество созданных объектов озеленения
	единиц
	0
	1
	4
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.6.
	Количество отловленных животных
	тыс. единиц
	1,2
	1,8
	0,8
	0,6
	1,8
	1,8
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,0
	1,0

	7.7.
	Количество стерилизованных животных
	тыс. единиц
	0,3
	1,5
	0,8
	0,7
	1,5
	1,5
	1,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5»


1.1.10. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 9 «Охрана окружающей среды города 
Ростова-на-Дону» приложения № 11 к программе изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы № 9 составляет 
461 512,8 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, 
в том числе по годам:

2019 год – 26 179,4 тыс. рублей;

2020 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 30 333,4 тыс. рублей;

2022 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2023 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2024 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2025 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2026 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2027 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2028 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2029 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2030 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2031 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2032 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2033 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2034 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2035 год – 27 000,0 тыс. рублей»


1.1.11. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей Ростова-на-Дону» приложения № 13 к программе изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № Б составляет 
8 339 200,9 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства федерального бюджета – 2 007 903,5 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 947 002,9 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 5 384 294,5 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 388 891,2 тыс. рублей;

2020 год – 120 771,8 тыс. рублей;

2021 год – 213 246,6 тыс. рублей;

2022 год – 2 148 498,5 тыс. рублей;

2023 год – 1 339 657,4 тыс. рублей;

2024 год – 302 576,1 тыс. рублей;

2025 год – 314 376,6 тыс. рублей;

2026 год – 320 664,1 тыс. рублей;

2027 год – 327 077,4 тыс. рублей;

2028 год – 333 619,0 тыс. рублей;

2029 год – 340 291,3 тыс. рублей;

2030 год – 347 097,2 тыс. рублей;

2031 год – 354 039,1 тыс. рублей;

2032 год – 361 119,9 тыс. рублей;

2033 год – 368 342,3 тыс. рублей;

2034 год – 375 709,1 тыс. рублей;

2035 год – 383 223,3 тыс. рублей»


2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Пикалова А.Н.

	Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону 
	
	 А.В. Логвиненко


Постановление вносит

Департамент жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики 

города Ростова-на-Дону

Приложение

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от __________ № _____

Приложение № 2

к программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	Муници-

пальный заказчик, 
исполни-тель
	Сроки испол-нения
	Источник финансирования

КЦСР
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	Всего
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год

	1.
	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	2.
	Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа»

	3.
	1.1. Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в том числе:
	ДКСиПР
	2019-2021 гг., 2024-2026 гг.,

2030-2035 гг.
	областной бюджет 
(06 1 01 S4220)
	104 638,5
	41 531,9
	7 019,1
	56 087,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города Ростова-на-Дону
(06 1 01 20300,
06 1 01 S4220,

06 1 01 20530)
	85 298,3
	29 583,1
	4 567,8
	49 602,4
	0,0
	0,0
	162,5
	252,5
	147,5
	0,0
	0,0
	0,0
	85,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	197,5

	4.
	1.1.1. Мероприятия по рыночной оценке стоимости жилых и нежилых помещений ветхого, непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности, рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых c зачетом в выкупную стоимость, а также оценке рыночной стоимости одного квадратного метра жилых помещений на территории города Ростова-на-Дону
	ДКСиПР
	2019-2021 гг., 2024-2026 гг.,

2030-2035 гг.
	бюджет города Ростова-на-Дону

(06 1 01 20300)
	4 055,4
	354,4
	410,0
	1 746,0
	0,0
	0,0
	162,5
	252,5
	147,5
	0,0
	0,0
	0,0
	85,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	197,5

	5.
	1.1.2. Изъятие в муниципальную собственность путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, в том числе 
на основании судебных решений
	ДКСиПР
	2019-2021 гг.
	областной бюджет 
(06 1 01 S4220)
	104 638,5
	41 531,9
	7 019,1
	56 087,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города Ростова-на-Дону
(06 1 01 S4220,

06 1 01 20530)
	81 242,9
	29 228,7
	4 157,8
	47 856,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	1.2. Мероприятия по переселению граждан 
из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	ДКСиПР
	2019-2021 гг., 2024-2026 гг.,

2030-2035 гг.
	областной бюджет 
(06 1 01 S3160,

06 1 01 S4220)
	175 527,6
	110 642,2
	20 090,5
	44 794,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 1 01 S3160

06 1 01 20300,

06 1 01 S4220)
	876 447,0
	147 252,1
	143 931,8
	158 842,2
	0,0
	0,0
	41 428,7
	62 143,1
	28 378,7
	0,0
	0,0
	0,0
	20 714,3
	53 857,3
	53 857,3
	53 857,3
	53 857,3
	58 326,9

	7.
	1.3. Снос жилых строений, признанных аварийными 
	МКУ УЖКХ
	2019-2021 гг.
	областной бюджет
(06 1 01 S4220)
	6 038,9
	6 038,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города Ростова-на-Дону

(06 1 01 20300,

06 1 01 S4220)
	147 316,5
	3 670,2
	20 244,1
	123 402,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	1.4. Мероприятия по обследованию многоквартирных домов с целью определения их технического состояния путем подготовки заключений специализированной организацией
	МКУ УЖКХ
	2020-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 1 01 20920)
	8 883,2
	0,0
	3 806,9
	5 076,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	1.5. Обследование технического состояния многоквартирных жилых домов 
и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта
	ДКСиПР
	2020-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 1 01 21050)
	2 400,0
	0,0
	900,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Итого (по основному мероприятию)
	1 406 550,0
	338 718,4
	200 560,2
	439 305,5
	0,0
	0,0
	41 591,2
	62 395,6
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	11.
	Основное мероприятие, реализуемое в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» по национальному проекту «Жилье и городская среда»

	12.
	1.6. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	ДКСиПР
	2019-2021 гг.
	областной бюджет 
(06 1 F3 09502,
06 1 F3 09602, 
06 1 F3 67483,

06 1 F3 67484)
	896 334,6
	328 503,9
	266 637,2
	301 193,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 1 F3 09602,
06 1 F3 6748S)
	106 818,8
	16 114,0
	44 891,4
	45 813,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Итого (по основному мероприятию)
	1 003 153,4
	344 617,9
	311 528,6
	347 006,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Всего (по подпрограмме № 1)
	2 409 703,4
	683 336,3
	512 088,8
	786 312,4
	0,0
	0,0
	41 591,2
	62 395,6
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	15.
	Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»

	16.
	Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, 
жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»

	17.
	2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
	МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 2 01 00590)
	139 447,8
	8 994,9
	9 453,5
	8 914,0
	8 236,7
	8 535,1
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8
	7 942,8

	18.
	2.2. Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация за ЖКУ за незаселенные муниципальные квартиры, дотирование межтарифной разницы)
	ДЖКХ, 

МКУ УЖКХ, МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 2 01 20310)
	47 913,5
	4 956,0
	4 553,5
	8 832,0
	2 786,0
	2 786,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0

	19.
	2.3. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МБУ ГЦ по УСМЖФ)
	МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 2 01 90210)
	409 175,2
	23 558,4
	29 241,1
	30 825,6
	30 406,3
	29 569,4
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2
	22 131,2

	20.
	2.4. Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация за ЖКУ за пустующие нежилые муниципальные помещения)
	МКУ УЖКХ
	2019-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 2 01 20320)
	6 879,8
	2 009,0
	2 297,5
	2 573,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21.
	2.5. Инвентаризация объектов жилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
	МКУ УЖКХ
	2019-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 2 01 20420)
	412,4
	14,8
	103,1
	294,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Ростова-на-Дону 

	(06 2 01 20430)
	165,9
	143,3
	22,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23.
	2.7. Инвентаризация бесхозных объектов
с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности
	МКУ УЖКХ
	2019-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 2 01 20520)
	3 000,8
	1 861,1
	547,8
	591,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24.
	Всего (по подпрограмме № 2)
	606 995,4
	41 537,5
	46 219,1
	52 031,3
	41 429,0
	40 890,5
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0

	25.
	Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»

	26.
	Основное мероприятие «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»

	27.
	3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
	МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 00590)
	2 087 114,8
	106 726,0
	110 271,1
	196 855,1
	208 528,2
	208 178,4
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0

	28.
	3.2. Расходы на капитальный ремонт, ремонт 
и оборудование муниципального жилищного фонда
	ДЖКХ,
МКУ УЖКХ,

МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 20330)
	726 224,0
	63 638,6
	44 033,9
	65 436,7
	52 918,2
	52 918,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2

	29.
	3.3. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
	МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 90210)
	1 177 287,6
	93 063,2
	89 018,0
	88 345,9
	87 427,2
	86 475,7
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8
	61 079,8

	30.
	3.4. Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов
	ДЖКХ
	2019-2022 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 68270)
	276 860,1
	100 468,4
	22 678,8
	97 703,6
	56 009,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31.
	3.5. Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда в целях исполнения судебных решений
	МКУ УЖКХ
	2019-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 20540)
	22 140,6
	21 844,3
	212,8
	83,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.
	3.6. Предоставление субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-ных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора
	МКУ УЖКХ
	2019-2021 гг.
	областной бюджет
(06 3 01 09501)
	14 268,6
	2 718,1
	8 025,2
	3 525,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33.
	3.7. Расходы на капитальный ремонт, ремонт нежилых помещений, зданий, находящихся 
в муниципальной собственности
	МКУ УЖКХ
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 3 01 20340)
	218,1
	218,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	3.8. Расходы на текущий ремонт, ремонт 
и оборудование муниципального жилищного фонда
	МКУ УЖКХ
	2019-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 20820)
	3 170,4
	544,7
	18,1
	2 607,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	35.
	3.9. Расходы на текущий ремонт и ремонт нежилых помещений, зданий, находящихся 
в муниципальной собственности
	МКУ УЖКХ
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 20830)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36.
	3.10. Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
	МКУ УЖКХ
	2019 год
	бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 60010)
	869,6
	869,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37.
	3.11. Реализация направлений расходов 
в рамках основного мероприятия
	МКУ УЖКХ
	2020 год
	бюджет города Ростова-на-Дону
(06 3 01 99999)
	2 902,8
	0,0
	2 902,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38.
	3.12. Расходы на оплату товаров (работ, услуг) и иных сборов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, на основании принятых решений собраний собственников общего имущества многоквартирных домов, оформленных в соответствии с жилищным законодательством, на муниципальные помещения в многоквартирном доме на условиях долевого финансирования
	МКУ УЖКХ
	2020 год
	бюджет города Ростова-на-Дону
(06 3 01 21650)
	33,9
	0,0
	33,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39.
	Итого (по основному мероприятию)
	4 311 100,5
	390 101,0
	277 194,6
	454 557,7
	404 882,9
	347 572,3
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0

	40.
	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	41.
	3.13. Расходы на обеспечение мероприятий 
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства
	ДЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 02 00110)
	877 931,2
	50 361,2
	55 478,3
	57 810,3
	57 810,3
	57 810,3
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4
	49 888,4

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 02 00190)
	108 874,3
	12 917,5
	15 456,2
	16 304,4
	16 034,9
	16 034,9
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2
	2 677,2

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 02 99999)
	706,2
	52,0
	50,0
	1,4
	1,4
	1,4
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	42.
	3.14. Расходы на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению подключения
к системе «112»
	ДЖКХ
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 02 20840)
	1 541,4
	1 541,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43.
	Итого (по основному мероприятию)
	989 053,1
	64 872,1
	70 984,5
	74 116,1
	73 846,6
	73 846,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6
	52 615,6

	44.
	Всего (по подпрограмме № 3)
	5 300 153,6
	454 973,1
	348 179,1
	528 673,8
	478 729,5
	421 418,9
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6

	45.
	Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»

	46.
	Основное мероприятие «Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде к расчетам 
по фактическому потреблению энергоресурсов на основе показаний индивидуальных приборов учета»

	47.
	4.1. Мероприятия по оснащению квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, 
в том числе:
	ДЖКХ,

МКУ УЖКХ, МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019 год, 2021 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 4 01 20350)
	1 974,4
	450,0
	0,0
	1 524,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	48.
	4.1.1. Оснащение квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета горячей воды
	ДЖКХ,

МКУ УЖКХ, МБУ 

ГЦ по УСМЖФ 
	2019 год, 2021 год 
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 4 01 20350)
	876,2
	113,7
	0,0
	762,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49.
	4.1.2. Оснащение квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета холодной воды
	ДЖКХ,

МКУ УЖКХ,

МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019 год,

2021 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 4 01 20350)
	874,7
	112,8
	0,0
	761,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50.
	4.1.3. Оснащение квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета газа
	ДЖКХ,

МКУ УЖКХ,

МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 4 01 20350)
	111,8
	111,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	51.
	4.1.4. Оснащение квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета электрической энергии
	ДЖКХ,

МКУ УЖКХ
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 4 01 20350)
	111,7
	111,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52.
	Всего (по подпрограмме № 4)
	1 974,4
	450,0
	0,0
	1 524,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	53.
	Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	54.
	Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения 

энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»

	55.
	5.1. Мероприятия по муниципальному исследованию организаций бюджетного сектора по энергосбережению
	ДЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 5 01 20370)
	34 154,9
	1 905,0
	1 640,0
	1 923,3
	1 923,3
	1 923,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	56.
	5.2. Разработка программы комплексного развития коммунального комплекса
	ДЖКХ
	2019 год
	областной бюджет
(06 5 01 S4220)
	8 896,7
	8 896,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 5 01 S4220)
	5 270,1
	5 270,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	57.
	5.3. Разработка и актуализация схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону
	ДЖКХ
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 5 01 20550)
	3 840,0
	3 840,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	58.
	5.4. Реализация направлений расходов 
в рамках основного мероприятия
	ДЖКХ
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 5 01 99999)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	59.
	Всего (по подпрограмме № 5)
	52 261,7
	20 011,8
	1 640,0
	1 923,3
	1 923,3
	1 923,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	60.
	Подпрограмма № 6 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения города Ростова-на-Дону»

	61.
	Основное мероприятие «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности»

	62.
	6.1. Субсидии муниципальным предприятиям 
на обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения 
	УБиЛХ
	2019-2020 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 6 01 60040)
	505 261,2
	315 942,3
	189 318,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63.
	6.2. Субсидии предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта)
	УБиЛХ
	2020-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 6 01 60320)
	5 973 628,8
	0,0
	126 623,4
	362 156,2
	460 635,3
	471 665,2
	482 931,3
	494 647,2
	506 576,5
	519 191,8
	532 256,9
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0

	64.
	Всего (по подпрограмме № 6)
	6 478 890,0
	315 942,3
	315 942,3
	362 156,2
	460 635,3
	471 665,2
	482 931,3
	494 647,2
	506 576,5
	519 191,8
	532 256,9
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0

	65.
	Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	66.
	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере благоустройства города Ростова-на-Дону»

	67.
	7.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	УБиЛХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 7 01 00110)
	23 640,3
	1 558,7
	1 397,5
	1 575,1
	1 575,1
	1 575,1
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9

	68.
	Итого (по основному мероприятию)
	23 640,3
	1 558,7
	1 397,5
	1 575,1
	1 575,1
	1 575,1
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9
	1 329,9

	69.
	Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства 
города Ростова-на-Дону»

	70.
	7.2. Содержание, озеленение 
и благоустройство объектов благоустройства и объектов благоустройства территории города Ростова-на-Дону
	МКУ УБ,
УБиЛХ,

ДЖКХ,

МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 20380)
	15 787 833,3
	997 735,4
	1 769 614,5
	1 663 814,4
	1 422 291,3
	1 327 891,3
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2

	71.
	7.3. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса МКУ ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 20490)
	343 322,7
	50 885,6
	51 213,9
	69 967,9
	68 612,5
	68 589,2
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8

	72.
	7.4. Обеспечение мероприятий по созданию условий для осуществления погребения граждан
	МКУ СГК
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 20400)
	664 297,0
	40 324,5
	59 273,1
	90 287,2
	63 727,5
	63 727,5
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1

	73.
	7.5. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских лесов
	УБиЛХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 20410)
	428 743,4
	21 764,1
	22 568,7
	34 410,6
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0

	74.
	7.6. Субсидии предприятиям на содержание 
и ремонт систем водопонижения
	УБиЛХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 60050,

06 7 02 60360)
	82 636,9
	2 456,0
	9 800,3
	13 632,2
	13 632,2
	13 632,2
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0
	2 457,0

	75.
	7.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
	МКУ УБ, УБиЛХ, 
МКУ ЦБЖ, МКУ СГК,

МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 00590)
	2 042 101,9
	139 197,1
	148 940,9
	69 385,8
	55 720,1
	54 755,6
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2

	76.
	7.7.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ УБ, МКУ СГК, УБиЛХ, МКУ УЖКХ)
	МКУ УБ,
УБиЛХ, 
МКУ СГК,

МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 00590)
	1 831 743,0
	126 418,7
	135 752,5
	55 049,1
	41 971,5
	40 983,6
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3

	77.
	7.7.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 00590)
	210 358,9
	12 778,4
	13 188,4
	14 336,7
	13 748,6
	13 772,0
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9

	78.
	7.8. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества
	МКУ УБ,

УБиЛХ, 

МКУ СГК,

МКУ ЦБЖ,

МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 90210)
	222 516,0
	31 755,4
	20 340,9
	20 310,6
	17 849,1
	17 598,8
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1
	9 555,1

	79.
	7.8.1. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ УБ, МКУ СГК, УБиЛХ, МКУ УЖКХ)
	МКУ УБ,
УБиЛХ, 
МКУ СГК,

МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 90210)
	114 935,9
	25 235,3
	13 825,3
	14 858,6
	12 397,1
	12 146,8
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4
	3 039,4

	80.
	7.8.2. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МКУ ЦБЖ)
	МКУ ЦБЖ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 90210)
	107 580,1
	6 520,1
	6 515,6
	5 452,0
	5 452,0
	5 452,0
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7
	6 515,7

	81.
	7.9. Мероприятия, направленные на организацию, разработку и сопровождение информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство и озеленение)
	МКУ УБ, МКУ УЖКХ
	2019 год, 2021-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 7 02 20660)
	3 846,0
	1 455,6
	0,0
	796,8
	796,8
	796,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	82.
	7.10. Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области
	МКУ УБ, МКУ УЖКХ
	2019-2020 гг.
	областной бюджет               (06 7 02 71180)
	7 462,4
	3 894,4
	3 568,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	83.
	7.11. Расходы на реализацию инициативных проектов, в том числе:
	МКУ УБ, 

МКУ УЖКХ
	2020 год
	областной бюджет               
	4 630,9
	0,0
	4 630,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону 
	2 743,1
	0,0
	2 743,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	84.
	7.11.1. Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Крепостной, 51


	МКУ УБ
	2020 год
	областной бюджет

 (06 7 02 S4640)              
	1 540,8
	0,0
	1 540,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 7 02 S4640)
	912,7
	0,0
	912,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	85. 
	7.11.2. Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Университетский, 133а
	МКУ УБ
	2020 год
	областной бюджет               (06 7 02 S4640)
	1 354,9
	0,0
	1 354,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 7 02 S4640)
	802,6
	0,0
	802,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	86.
	7.11.3. Благоустройство сквера Дортмундский по ул. Тружеников 
и просп. Стачки г. Ростов-на-Дону
	МКУ УБ
	2020 год
	областной бюджет               (06 7 02 S4640)
	1 735,2
	0,0
	1 735,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 7 02 S4640)
	1 027,8
	0,0
	1 027,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	87.
	7.12. Строительство кладбища города Ростова-на-Дону на территории Мясниковского района Ростовской области
	ДКСиПР
	2020-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 7 02 40370)
	16 046,4
	0,0
	20,0
	16 026,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	88.
	Итого (по основному мероприятию)
	19 606 180,0
	1 289 468,1
	2 092 714,3
	1 978 631,9
	1 667 629,5
	1 571 991,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4

	89.
	Всего (по подпрограмме № 7)
	19 629 820,3
	1 291 026,8
	2 094 111,8
	1 980 207,0
	1 669 204,6
	1 573 566,5
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	90.
	Подпрограмма № 8 «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности»

	91.
	8.1. Мероприятия по ликвидации и (или) техперевооружению, реконструкции, модернизации муниципальных котельных, 
не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности 
	ДЖКХ
	2019-2035 гг.
	не определен
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	92.
	8.2. Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция муниципальных тепловых сетей
	ДЖКХ
	2019-2035 гг.
	не определен
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	93.
	Всего (по подпрограмме № 8)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	94.
	Подпрограмма № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»

	95.
	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия»

	96.
	9.1. Субсидия муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия
	УБиЛХ
	2019-2021 гг., 2024-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 9 01 60060)
	383 067,2
	26 179,4
	27 000,0
	5 887,8
	0,0
	0,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0

	97.
	9.2. Субсидии предприятиям на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия
	УБиЛХ
	2021-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 9 01 60370)
	75 112,2
	0,0
	0,0
	21 112,2
	27 000,0
	27 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	98.
	9.3. Мероприятия по обеспечению безопасности на гидротехнических сооружениях города Ростова-на-Дону
	УБиЛХ
	2021 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 9 01 20280)
	3 333,4
	0,0
	0,0
	3 333,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	99.
	Итого (по основному мероприятию)
	461 512,8
	26 179,4
	27 000,0
	30 333,4
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0

	100.
	Основное мероприятие «Создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания в городе Ростове-на-Дону»

	101.
	9.4. Оценка состояния окружающей среды
	комитет 

по охране окружающей среды 
	2019-2035 гг.
	финансирование не требуется

	102.
	9.5. Проведение мероприятий по выявлению и ликвидации свалочных очагов путем применения мер административного воздействия к лицам, виновным в нарушении Правил благоустройства города 
Ростова-на-Дону, утвержденных решением Ростовской-на-Дону городской Думы 
от 14.02.2017 № 290
	комитет 

по охране окружающей среды
	2019-2035 гг.
	финансирование не требуется

	103.
	Итого (по основному мероприятию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	104.
	Основное мероприятие «Улучшение качества вод водных объектов города Ростове-на-Дону»

	105.
	9.6. Проведение мероприятий 
по недопущению сбросов неочищенных сточных вод на рельеф местности путем применения мер административного воздействия к лицам, виновным в нарушении Правил благоустройства города 
Ростова-на-Дону, утвержденных решением Ростовской-на-Дону городской Думы 
от 14.02.2017 № 290
	комитет 

по охране окружающей среды 
	2019-2035 гг.
	финансирование не требуется

	106.
	Итого (по основному мероприятию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	107.
	Основное мероприятие «Сохранение зеленого фонда города Ростова-на-Дону»

	108.
	9.7. Минимизация ущерба, наносимого зеленым насаждениям при осуществлении хозяйственной деятельности
	комитет 

по охране окружающей среды 
	2019-2035 гг.
	финансирование не требуется

	109.
	Итого (по основному мероприятию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110.
	Основное мероприятие «Повышение уровня экологической культуры населения»

	111.
	9.8. Проведение Дней защиты 
от экологической опасности с организацией городских экологических праздников, субботников 
	комитет 

по охране окружающей среды
	2019-2035 гг.
	финансирование не требуется

	112.
	9.9. Проведение общегородских мероприятий, конкурсов, акций экологической направленности
	комитет 

по охране окружающей среды 
	2019-2035 гг.
	финансирование не требуется

	113.
	9.10. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Ростова-на-Дону, осуществляющим 
в соответствии с учредительными документами деятельность 
по охране окружающей среды путем размещения информационных материалов 
на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в разделе «Комитет 
по охране окружающей среды»
	комитет 

по охране окружающей среды 
	2019-2035 гг.
	финансирование не требуется

	114.
	Итого (по основному мероприятию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	115.
	Всего (по подпрограмме № 9)
	461 512,8
	26 179,4
	27 000,0
	30 333,4
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0

	116.
	Подпрограмма № А «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»

	117.
	Основное мероприятие «Обеспечение наружным освещением города Ростова-на-Дону»

	118.
	А.1. Строительство сетей наружного освещения в городе Ростове-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2020 гг.
	областной бюджет 
(06 А 01 S3650)
	124 604,9
	124 604,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 А 01 S3650,

06 A 01 40370)
	74 423,3
	74 328,7
	94,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	119.
	А.2. Строительство сетей наружного освещения по ул. Мильчакова, 
ул. Стабильная, пер. Днепровский, 
ул. Сурженская, пр. Шолохова в городе Ростове-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2020 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 A 01 40370)
	6 134,4
	3 100,0
	3 034,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	120.
	А.3. Мероприятия по определению предварительной стоимости проектно-изыскательских работ объектов наружного освещения
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 А 01 99999)
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	121.
	А.4. Проектирование и строительство электрических сетей наружного освещения
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2024-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
	347 356,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 626,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	22 416,7
	22 416,7
	22 416,7
	26 451,7
	26 451,7
	25 451,7

	122.
	Всего (по подпрограмме № А)
	552 558,8
	202 073,6
	3 129,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 626,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	22 416,7
	22 416,7
	22 416,7
	26 451,7
	26 451,7
	25 451,7

	123.
	Подпрограмма № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города Ростова-на-Дону»

	124.
	Основное мероприятие «Проектирование, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства»

	125.
	Б.1. Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 
(Этап 4.1)
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год
	федеральный бюджет 
(06 Б 01 L1130)
	72 758,7
	72 758,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет 
(06 Б 01 L1130)
	6 827,7
	6 827,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 Б 01 L1130, 

06 Б 01 40370)
	4 211,7
	4 211,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	126.
	Б.2. Канализационный коллектор № 68 
г. Ростова-на-Дону. Мероприятия 
по предотвращению разрушения коллектора (тоннельный участок канализации 
от колодца К-1, расположенного в 13,75 м севернее от КНС «Северная-1» 
по ул. Освобождения, 2 до ШС-8, расположенного в 20,0 м на запад 
по ул. Железнодорожный Нижний проезд,7а. Вывод из эксплуатации и консервация участка коллектора от ШС 1б-ШС-3А)
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2023 гг.
	федеральный бюджет 
(06 Б 01 L1130)
	861 322,3
	0,0
	0,0
	52 220,6
	231 599,3
	577 502,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет 
(06 Б 01 L1130,

06 Б 01 S3190)
	817 754,1
	0,0
	0,0
	7 803,1
	369 984,1
	439 966,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 21610,

06 Б 01 40370,

06 Б 01 S3190,

06 Б 01 L1130)
	594 951,0
	9 747,0
	10 900,0
	99 059,0
	226 095,9
	249 149,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	127.
	Б.3. Канализационная сеть по ул. Гайдара,
ул. Возрождения г. Ростова-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	35 249,1
	35 249,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	128.
	Б.4. Канализование ул. Липецкая,
ул. Тамбовская г. Ростова-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	21 680,4
	21 680,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	129.
	Б.5. Строительство канализационного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	249 244,6
	47 977,0
	47 977,0
	22 176,4
	58 075,2
	73 039,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	130.
	Б.6. Строительство канализационного
коллектора по ул. Локомотивной 
в г. Ростове-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	56 243,0
	28 070,9
	28 070,9
	101,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	131.
	Б.7. Канализование пос. Западный в городе Ростове-на-Дону (1-й этап)
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	51 885,0
	17 242,4
	17 242,4
	17 400,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	132.
	Б.8. Канализование ул. Лесопарковая в городе Ростове-на-Дону (1 этап)
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год, 2021 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	6 781,4
	6 659,9
	0,0
	121,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	133.
	Б.9. Канализование жилой застройки 
в Железнодорожном районе города 
Ростова-на-Дону в границах 
ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, 
ул. Республиканская, пер. Олимпийский
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370, 06 Б 01S 3190)
	8 093,7
	8 093,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	134.
	Б.10. Канализование пер. Тбилисский 
в городе Ростове-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год, 2021 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	17 494,1
	3 361,7
	0,0
	14 132,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	135.
	Б.11. Канализование пос. Ясная Поляна 
в Пролетарском районе города 
Ростова-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2021 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	12 239,8
	6 103,8
	6 103,8
	32,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	136.
	Б.12. Водоотведение и водопонижение 
по пер. Рыболовецкому, пер. Бойцовскому, ул. Рельефной г. Ростова-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	1 845,3
	1 845,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	137.
	Б.13. Строительство водопроводной сети по ул. Соловьиной в г. Ростове-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	3 479,2
	3 479,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	138.
	Б.14. Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино
	ДКСиПР,
МКУ УКС
	2019-2020 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 Б 01 40370)
	125 920,4
	115 442,7
	10 477,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	139.
	Б.15. Мероприятия по определению предварительной стоимости проектно-изыскательских работ объектов 
	ДКСиПР,
МКУ УКС
	2019 год, 2021 год 
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 Б 01 99999)
	340,0
	140,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140.
	Б.16. Проектирование и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2024-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
	4 128 135,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	302 576,1
	314 376,6
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	141.
	Б.17. Разработка проектной документации 
на объект «Реконструкция системы 
ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн № 1»
	ДАДиОДД
	2022 год
	областной бюджет 

(06 Б 01 S3200)
	100 506,2
	0,0
	0,0
	0,0
	100 506,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 Б 01 S3200)
	54 596,0
	0,0
	0,0
	0,0
	54 596,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	142.
	Итого (по основному мероприятию)
	7 231 559,1
	388 891,2
	120 771,8
	213 246,6
	1 040 856,7
	1 339 657,4
	302 576,1
	314 376,6
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	143.
	Основное мероприятие, реализуемое в рамках регионального проекта «Жилье» по национальному проекту «Жилье и городская среда»

	144.
	Б.18. Строительство канализационного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2022 год
	федеральный бюджет
(06 Б F1 50210)
	1 073 822,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1 073 822,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет
(06 Б F1 50210)
	21 914,9
	0,0
	0,0
	0,0
	21 914,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б F1 50210)
	11 904,4
	0,0
	0,0
	0,0
	11 904,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	145.
	Итого (по основному мероприятию)
	1 107 641,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 107 641,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	146.
	Всего (по подпрограмме № Б)
	8 339 200,9
	388 891,2
	120 771,8
	213 246,6
	2 148 498,5
	1 339 657,4
	302 576,1
	314 376,6
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	147.
	Итого
	43 833 071,3
	3 424 422,0
	3 469 081,9
	3 956 408,4
	4 827 420,2
	3 876 121,8
	2 096 025,5
	2 140 345,3
	2 124 692,7
	2 115 195,1
	2 134 801,8
	1 897 352,2
	1 913 749,1
	1 953 924,0
	1 961 004,8
	1 972 262,2
	1 979 629,0
	1 990 635,3
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