Приложение № 2
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Замена покрытия пола в коридорах МБОУ «Гимназия № 34» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 64/2.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 21.06.2022-10.08.2022.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Замена покрытия пола в коридорах МБОУ «Гимназия № 34» 
	2 343,84 тыс. руб.
	ООО «Профстрой»

	2.
	Предоставление расходных материалов для уборки: моющие и дезинфицирующие средства
	Имущественное участие
	Басанская И.Н.

	
	Предоставление краски для покраски стен в коридорах
	Имущественное участие
	Кораблинова А.В.

	
	Предоставление двух скамеек в коридор гимназии
	Имущественное участие
	Кушнир Н.М.

	3
	Уборка помещения поле ремонта: мытье окон, полов 
	Трудовое участие
	123 человека

	
	Итого
	2 343,84 тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 807,00
	100
	2 343,84
	100

	объем средств областного бюджета
	1 818,90
	64,80
	1 518,81
	64,80

	объем собственных средств местного бюджета 
	735,47
	26,20
	614,09
	24,42

	объем инициативных платежей физических лиц 
	112,28
	4
	93,75
	4,79

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	140,35
	5
	117,19
	5,99

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 436,16 тыс. руб. по результатам аукциона 


5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: Описание: C:\Users\Директор\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\гимназия 34_ракурс 1_ 1 этаж.jpg]
Коридор 1 этажа 
	[image: Описание: C:\Users\Директор\Desktop\Ракурсы после ремонта полов\гимназия 34 ракурс 1_1 этаж.jpg]
Коридор 1 этажа 

	2.
	[image: ]
Коридор 2 этажа 
	[image: Описание: C:\Users\Директор\Desktop\Ракурсы после ремонта полов\гимназия 34_ракурс 2_2 этаж .jpg]
Коридор 2 этажа 

	3.
	[bookmark: _GoBack][image: ]
Коридор 3 этажа 
	[image: Описание: C:\Users\Директор\Desktop\Ракурсы после ремонта полов\гимназия 34_ракурс 3_3 этаж.jpg]
Коридор 3 этажа 

	4.
	[image: ]
Коридор 4 этажа 
	[image: Описание: C:\Users\Директор\Desktop\Ракурсы после ремонта полов\гимназия 34_ракурс 4_4 этаж.jpg]
Коридор 4 этажа 
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