## Приложение № 2

Оценка эффективности достижения целевых показателей подпрограммы №4 «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону» муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону» за 2017 год

| N № п/п | Наименование целей и целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Планируемое значение целевого показателя на отчетный период | Фактическое значение целевого показателя на конец отчетного периода | Степень достижения целевых показателей, % (Эп) | Плановое значение целевого показателя к концу реализации программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Доля рабочих мест в аппарате Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства (не менее) | % | 92 | 100 | 96 | 96 | 100 | 100% показатель доли рабочих мест в аппарате Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, не может быть достигнут, в связи с необходимостью обеспечения защиты информации определенных рабочих мест в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.1997 № 55 «Об утверждении специальных требований и рекомендаций по защите информации, составляющей государственную тайну от утечки по техническим каналам (СТР)», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.08.2015 № 2дсп «Об утверждении Положения о порядке обращений со служебной информацией ограниченного распространения в Администрации города Ростова-на-Дону и перечня сведений конфиденциального характера в Администрации города Ростова-на-Дону» |
| 4.2. | Доля рабочих мест в территориальных и отраслевых (функциональных) органах Администрации города и муниципальных учреждениях, включенных в межведомственную систему электронного документооборота (не менее) | % | 34 | 55 | 55 | 100 | 70 |  |
| 4.3. | Доля структурных подразделений, отраслевых и территориальных органов Администрации города и муниципальных учреждений, осуществляющих ведение собственного (внутреннего) документооборота, в городской информационной системе (не менее) | % | 30 | 50 | 50 | 100 | 65 |  |
| 4.4. | Количество должностных лиц аппарата Администрации города, ее отраслевых и территориальных органов, муниципальных учреждений, имеющих ключ электронной подписи (не менее) | человек | 165 | 225 | 245 | 100 | 250 |  |
| 4.5. | Количество посещений официального портала Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города | Тысяч | 1500 | 1670 | 2200 | 100 | 1700 |  |

| Начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону |  | В.С. Худяев |
| --- | --- | --- |

Галина Михайловна Ситник

(863) 240 96 07