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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	2026
	
	№
	


[bookmark: _GoBack]
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 15.05.2026)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 16.12.2025 № 49 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 02.06.2025 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Ростова-на-Дону»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 15.05.2026) следующие изменения:
1.1.  В приложении:
1.1.1.  Подраздел 1.4 раздела 1 дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания:
«муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;».
1.1.2.  В разделе 2:
1.1.2.1.  В подразделе 2.1:
1.1.2.1.1. Строку:

	«Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	общий объем финансирования составляет 78 766 175,5 тыс. руб.:
этап I: 54 301 540,7 тыс. руб.
этап II: 24 464 634,8 тыс. руб.»



изложить в редакции:

	«Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	общий объем финансирования составляет 102 016 552,4 тыс. руб.:
этап I: 54 301 540,7 тыс. руб.
этап II: 47 715 011,7 тыс. руб.»



1.1.2.1.2. Строку:

	«Связь 
с государственными программами Ростовской области, региональными целями развития Ростовской области, целями стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону
	государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650;
государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642;
Стратегия социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону на период до 2035 года, утвержденная решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603.»



признать утратившей силу.
1.1.2.2.  Строку 1.1 подраздела 2.2 изложить в редакции:

	«1.1.
	Количество семей, переселенных 
из аварийного жилищного фонда
	ПМП, МП
	возрастающий
	семей
	ведомственный
	192
	2023
	286
	200
	200
	-
	Паспорта муниципальных проектов:

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
в рамках регионального проекта «Жилье» 
по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»;

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу».

	ДКСиПР
	«-



1.1.2.3.  Подраздел 2.3 дополнить новыми строками 1.9-1.9.1 следующего содержания:

	«1.9.
	Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» 
по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
(куратор – Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре)

	
	Ответственный за реализацию: 
Черевиченко Юрий Викторович, 
директор ДКСиПР
	Срок реализации: 2026-2030 годы

	1.9.1.
	Улучшены жилищные условия граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения 
из аварийного жилищного фонда
	Обеспечены безопасные условия проживания граждан

	Количество семей, переселенных 
из аварийного жилищного фонда» 




1.1.2.4.  Подраздел 2.4 изложить в редакции:

«2.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента / источник
финансового обеспечения 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	11 478 292,8
	13 940 968,1
	22 295 750,8
	47 715 011,7

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	3 046 775,5
	6 473 694,4
	9 520 469,9

	
	Областной бюджет
	3 736 417,0
	3 910 450,6
	8 019 940,8
	15 666 808,4

	
	Местный бюджет 
	7 741 875,8
	6 983 742,0
	7 802 115,6
	22 527 733,4

	2.
	Муниципальный проект 
«Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» 
в рамках иного регионального 
проекта «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» 
(всего), в том числе:
	82 311,9
	99 346,1
	99 346,1
	281 004,1

	
	Местный бюджет 
	82 311,9
	99 346,1
	99 346,1
	281 004,1

	3.
	Муниципальный проект 
«Развитие системы ливневой канализации в городе 
Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Ростовской области» (всего), в том числе:
	3 468 395,4
	1 605 709,1
	4 591 233,1
	9 665 337,6

	
	Областной бюджет
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9
	8 669 180,5

	
	Местный бюджет
	24 598,8
	16 057,1
	955 501,2
	996 157,1

	4.
	Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения» (всего), в том числе:
	1 230 130,4
	0,0
	0,0
	1 230 130,4

	
	Местный бюджет 
	1 230 130,4
	0,0
	0,0
	1 230 130,4

	5.
	Муниципальный проект «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	25 644,1
	0,0
	110 879,4
	136 523,5

	
	Областной бюджет
	25 644,1
	0,0
	68 412,6
	94 056,7

	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	42 466,8
	42 466,8

	6.
	Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в городе Ростове-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	2 900,0
	0,0
	0,0
	2 900,0

	
	Местный бюджет 
	2 900,0
	0,0
	0,0
	2 900,0

	7.
	Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории города 
Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Ростовской области» (всего), в том числе:
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0

	
	Областной бюджет
	111,0
	0,0
	0,0
	111,0

	
	Местный бюджет
	9,0
	0,0
	0,0
	9,0

	8.
	Муниципальный проект «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (всего), 
в том числе:
	207 109,4
	0,0
	0,0
	207 109,4

	
	Местный бюджет
	207 109,4
	0,0
	0,0
	207 109,4

	9.
	Муниципальный проект «Вода России (город Ростов-на-Дону)» 
в рамках регионального проекта «Вода России (Ростовская область)» по национальному проекту «Экологическое благополучие» (всего), в том числе:
	0,0
	6 338 807,4
	13 468 502,0
	19 807 309,4

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	3 046 775,5
	6 473 694,4
	9 520 469,9

	
	Областной бюджет
	0,0
	2 031 183,7
	4 315 796,3
	6 346 980,0

	
	Местный бюджет
	0,0
	1 260 848,2
	2 679 011,3
	3 939 859,5

	10.
	Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» 
по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе:
	356 537,8
	289 614,9
	0,0
	646 152,7

	
	Областной бюджет
	266 865,3
	289 614,9
	0,0
	556 480,2

	
	Местный бюджет
	89 672,5
	0,0
	0,0
	89 672,5

	11.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных 
и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города 
Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» (всего), в том числе:
	135 043,9
	108 211,5
	108 211,5
	351 466,9

	
	Местный бюджет:
	135 043,9
	108 211,5
	108 211,5
	351 466,9

	12.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования 
и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» (всего), в том числе:
	194 298,3
	144 230,4
	142 900,6
	481 429,3

	
	Местный бюджет:
	194 298,3
	144 230,4
	142 900,6
	481 429,3

	13.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (всего), 
в том числе:
	779 168,6
	796 635,6
	815 562,5
	2 391 366,7

	
	Местный бюджет:
	779 168,6
	796 635,6
	815 562,5
	2 391 366,7

	14.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города 
Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	50 617,2
	25 983,3
	25 983,3
	102 583,8

	
	Местный бюджет:
	50 617,2
	25 983,3
	25 983,3
	102 583,8

	15.
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе:
	640 128,3
	656 902,2
	693 725,9
	1 990 756,4

	
	Местный бюджет:
	640 128,3
	656 902,2
	693 725,9
	1 990 756,4

	16.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного 
и эстетического состояния объектов благоустройства города 
Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	4 161 142,4
	3 834 832,8
	2 195 961,3
	10 191 936,5

	
	Местный бюджет:
	4 161 142,4
	3 834 832,8
	2 195 961,3
	10 191 936,5

	17.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	48 353,3
	40 694,8
	43 445,1
	132 493,2

	
	Местный бюджет:
	48 353,3
	40 694,8
	43 445,1
	132 493,2

	18.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан 
к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе:
	96 391,8
	0,0
	0,0
	96 391,8

	
	Местный бюджет:
	96 391,8
	0,0
	0,0
	96 391,8»
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1.1.3.  В разделе 3:
1.1.3.1.  Строку 1.1 подраздела 3.2 изложить в редакции:

	«1.1.
	Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен текущий ремонт
	возрастание
	КПМ
	ед.
	12
	2025
	12
	0
	0
	0
	Департамент ЖКХ 
и энергетики»



1.1.3.2.  Подраздел 3.4 изложить в редакции:

«3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан 
в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города 
Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» (всего), 
в том числе:
	Х
	135 043,9
	108 211,5
	108 211,5
	351 466,9

	
	Местный бюджет:
	
	135 043,9
	108 211,5
	108 211,5
	351 466,9

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	Х
	135 043,9
	108 211,5
	108 211,5
	351 466,9

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	135 043,9
	108 211,5
	108 211,5
	351 466,9

	
	
	910 0501 06 4 01 20310 610
	14 196,2
	13 861,6
	13 861,6
	41 919,4

	
	
	910 0501 06 4 01 20310 240
	104 635,6
	86 474,1
	86 474,1
	277 583,8

	
	
	910 0501 06 4 01 20820 610
	8 063,6
	0,0
	0,0
	8 063,6

	
	
	910 0505 06 4 01 20320 240
	7 875,8
	7 875,8
	7 875,8
	23 627,4

	
	
	910 0505 06 4 01 20340 240
	272,7
	0,0
	0,0
	272,7»



1.1.3.3.  Подраздел 3.5 изложить в редакции:

«3.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого 
и нежилого фонда города 
Ростова-на-Дону» 
	Х
	Ивлев С.В., директор 
МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	15.01.2026
15.01.2027
15.01.2028
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики,
Ивлев С.В., директор 
МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	информационная система отсутствует 

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Муниципальное задание 
по итогам трех месяцев 
выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	15.04.2026
15.04.2027
15.04.2028
	Ивлев С.В., директор
МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	мониторинг исполнения муниципального задания
	официальный сайт 
для размещения информации 
об учреждениях
(bus.gov.ru)

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Муниципальное задание 
по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	15.07.2026
15.07.2027
15.07.2028
	Ивлев С.В., директор
МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	мониторинг исполнения муниципального задания
	официальный сайт 
для размещения информации 
об учреждениях
(bus.gov.ru)

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Муниципальное задание 
по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	15.10.2026
15.10.2027
15.10.2028
	Ивлев С.В., директор
МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	мониторинг исполнения муниципального задания
	официальный сайт 
для размещения информации 
об учреждениях
(bus.gov.ru)

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. «Муниципальное задание выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)»
	15.02.2027
15.02.2028


	Ивлев С.В., директор
МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	отчет о выполнении муниципального задания за год
	официальный сайт 
для размещения информации 
об учреждениях
(bus.gov.ru)



Примечание.
Используемые сокращения:
МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» – муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»;
ЕИС в сфере закупок – единая информационная система в сфере закупок.».

1.1.4.  В разделе 4:
1.1.4.1.  Таблицу подраздела 4.2 дополнить строками следующего содержания:

	«2.2.
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт

	возрастающий
	КПМ
	ед.
	24
	2025
	16
	-
	-
	-
	Департамент 
ЖКХ и энергетики

	2.3.
	Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт
	возрастающий
	КПМ
	ед.
	-
	2025
	13
	-
	-
	-
	Департамент 
ЖКХ 
и энергетики»



1.1.4.2.  Подраздел 4.4 изложить в редакции:

«4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» (всего), в том числе:
	Х
	194 298,3
	144 230,4
	142 900,6
	481 429,3

	
	Местный бюджет
	
	194 298,3
	144 230,4
	142 900,6
	481 429,3

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Проведены мероприятия, направленные 
на обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов» (всего), в том числе:
	Х
	122 618,0
	144 230,4
	142 900,6
	409 749,0

	
	Местный бюджет (всего), их них:
	
	122 618,0
	144 230,4
	142 900,6
	409 749,0

	
	
	910 0501 06 4 02 68270 630
	101 205,0
	124 149,2
	124 149,2
	349 503,4

	
	
	910 0502 06 4 02 22110 240
	20 081,2
	20 081,2
	18 751,4
	58 913,8

	
	
	910 0501 06 4 02 09501 630
	1 331,8
	0,0
	0,0
	1 331,8

	3.
	Мероприятие (результат) 2.
«Проведены мероприятия, направленные 
на улучшение технического состояния 
и обеспечение сохранности муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»
	Х
	71 680,3
	0,0
	0,0
	71 680,3

	
	Местный бюджет (всего), их них:
	
	71 680,3
	0,0
	0,0
	71 680,3

	
	
	910 0501 06 4 02 20330 610
	51 391,7
	0,0
	0,0
	51 391,7

	
	
	910 0501 06 4 02 20330 240
	20 100,9
	0,0
	0,0
	20 100,9

	
	
	910 0501 06 4 02 99999 240
	187,7
	0,0
	0,0
	187,7»





1.1.4.3. Подраздел 4.5 изложить в редакции:

«4.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 гг.

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов» 
	Х
	Счетчикова Э.М., начальник отдела жилищного фонда Департамента ЖКХ и энергетики 
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Заключено соглашение 
с некоммерческой организацией «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»
	01.04.2026
01.04.2027
01.04.2028
	Счетчикова Э.М., начальник отдела жилищного фонда Департамента ЖКХ и энергетики
	соглашение
	информационная система отсутствует

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2.
«Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 квартала отчетного года»
	15.04.2026
15.04.2027
15.04.2028
	Счетчикова Э.М., начальник отдела жилищного фонда Департамента ЖКХ и энергетики
	отчет
	официальный портал Ростовской-на-Дону
городской Думы 
и Администрации города 
Ростова-на-Дону

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 полугодия отчетного года»
	15.07.2026
15.07.2027
15.07.2028
	Счетчикова Э.М., начальник отдела жилищного фонда Департамента ЖКХ и энергетики
	отчет
	официальный портал Ростовской-на-Дону
городской Думы 
и Администрации города 
Ростова-на-Дону

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 9 месяцев отчетного года»
	15.10.2026
15.10.2027
15.10.2028
	Счетчикова Э.М., начальник отдела жилищного фонда Департамента ЖКХ и энергетики
	отчет
	официальный портал Ростовской-на-Дону
городской Думы 
и Администрации города 
Ростова-на-Дону

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
«Мониторинг завершения реализации мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах»
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Счетчикова Э.М., начальник отдела жилищного фонда Департамента ЖКХ и энергетики
	отчет
	официальный портал Ростовской-на-Дону
городской Думы 
и Администрации города 
Ростова-на-Дону

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние и обеспечена сохранность муниципального жилого и нежилого фонда»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.
«Проведены мероприятия, направленные на улучшение технического состояния 
и обеспечение сохранности муниципального маневренного, специализированного, жилого 
и нежилого фонда города 
Ростова-на-Дону»
	Х
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1. 
«Заключен контракт 
на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления 
для современного использования»
	30.06.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	муниципальный контракт
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.2. 
«Получена экспертиза 
на разработанную 
проектно-сметную документацию на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления 
для современного использования»

	15.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	акт приемки выполненных работ
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.3. «Произведена оплата выполненных работ»

	30.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	платежное поручение
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)»

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.4. 
«Заключены контракты 
на выполнение работ 
по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений, жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда»
	30.06.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	муниципальный контракт
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.5. 
«Работы по контрактам выполнены»

	15.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	акт приемки выполненных работ
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

	2.1.6.
	Контрольная точка 2.6. «Произведена оплата выполненных работ»

	30.12.2026
	Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»

Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	платежное поручение
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)»



1.1.5.  Подраздел 5.3 раздела 5 изложить в редакции:

«5.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства» (всего), в том числе:
	Х
	779 168,6
	796 635,6
	815 562,5
	2 391 366,7

	
	Местный бюджет:

	
	779 168,6
	796 635,6
	815 562,5
	2 391 366,7

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города Ростова-на-Дону 
и подведомственных ему учреждений» (всего), 
в том числе:
	Х
	776 222,1
	793 571,2
	812 375,5
	2 382 168,8

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	776 222,1
	793 571,2
	812 375,5
	2 382 168,8

	
	
	910 0505 06 4 03 00110 120
	109 314,1
	113 594,9
	118 047,0
	340 956,0

	
	
	910 0505 06 4 03 00190 120
	498,1
	95,3
	95,3
	688,7

	
	
	910 0505 06 4 03 00190 240
	23 685,6
	24 021,5
	23 492,5
	71 199,6

	
	
	910 0705 06 4 03 00190 240
	72,0
	0,0
	0,0
	72,0

	
	
	910 0505 06 4 03 99999 850
	1,3
	1,3
	1,3
	3,9

	
	
	910 0501 06 4 03 99999 350
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0

	
	
	910 0505 06 4 03 00590 110
	374 995,5
	389 646,0
	404 510,3
	1 169 151,8

	
	
	910 0505 06 4 03 00590 240
	37 836,0
	36 965,1
	36 965,1
	111 766,2

	
	
	910 0705 06 4 03 00590 240
	247,9
	114,8
	114,8
	477,5

	
	
	910 0501 06 4 03 00590 610
	14 963,6
	15 474,7
	15 967,9
	46 406,2

	
	
	910 0505 06 4 03 00590 850
	161,6
	161,6
	161,6
	484,8

	
	
	910 0501 06 4 03 90210 610
	52 711,2
	52 711,2
	52 711,2
	158 133,6

	
	
	910 0505 06 4 03 90210 850
	161 585,2
	160 784,8
	160 308,5
	482 678,5

	3.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено руководство деятельности Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:

	Х
	2 946,5
	3 064,4
	3 187,0
	9 197,9

	
	Местный бюджет:
	
	2 946,5
	3 064,4
	3 187,0
	9 197,9

	
	
	910 0505 06 4 03 00110 120
	2 946,5
	3 064,4
	3 187,0
	9 197,9»




1.1.6.  Подраздел 6.4 раздела 6 изложить в редакции: 

«6.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	50 617,2
	25 983,3
	25 983,3
	102 583,8

	
	Местный бюджет:
	
	50 617,2
	25 983,3
	25 983,3
	102 583,8

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	50 617,2
	25 983,3
	25 983,3
	102 583,8

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	50 617,2
	25 983,3
	25 983,3
	102 583,8

	
	
	910 0505 06 4 04 20370 240
	1 923,3
	1 923,3
	1 923,3
	5 769,9

	
	
	910 0502 06 4 04 20550 240
	24 060,0
	24 060,0
	24 060,0
	72 180,0

	
	
	910 0505 06 4 04 20520 240
	533,9
	0,0
	0,0
	533,9

	
	
	910 0502 06 4 04 22950 240
	24 100,0
	0,0
	0,0
	24 100,0»



1.1.7.  В разделе 7:
1.1.7.1.  Подраздел 7.4 изложить в редакции:



«7.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности» (всего), 
в том числе:
	Х
	640 128,3
	656 902,2
	693 725,9
	1 990 756,4

	
	Местный бюджет:

	
	640 128,3
	656 902,2
	693 725,9
	1 990 756,4

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Выполнены мероприятия, направленные 
на содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе:
	Х
	640 128,3
	656 902,2
	693 725,9
	1 990 756,4

	
	Местный бюджет:

	
	640 128,3
	656 902,2
	693 725,9
	1 990 756,4

	
	
	910 0503 06 4 05 60320 810
	640 128,3
	656 902,2
	693 725,9
	1 990 756,4»



1.1.7.2.  Строки 1.1.2-1.1.5 подраздела 7.5 изложить в редакции:

	«1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал»
	01.04.2026
01.04.2027
01.04.2028
	Бурыкин А.В., 
директор муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» 
(далее – МКП «Ростгорсвет»)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал»
	01.07.2026
01.07.2027
01.07.2028
	Бурыкин А.В., 
директор МКП «Ростгорсвет»
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал»
	01.10.2026
01.10.2027
01.10.2028
	Бурыкин А.В., 
директор МКП «Ростгорсвет»
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. «Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 4 квартал»
	31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Бурыкин А.В., 
директор МКП «Ростгорсвет»
	отчет
	информационная система отсутствует»



1.1.8.  В разделе 8:
1.1.8.1.  Строки 1.1-1.3 подраздела 8.2 изложить в редакции:

	«1.1.
	Количество посаженных деревьев
	возрастающий
	КПМ
	штук
	0
	2024
	0
	4000
	4000
	4500
	Департамент ЖКХ 
и энергетики

	1.2.
	Площадь посадки цветников
	возрастающий
	КПМ
	тыс. кв. м.
	23,3
	2024
	21,7
	25,0
	25,0
	25,5
	Департамент ЖКХ 
и энергетики

	1.3.
	Количество благоустроенных объектов озеленения
	возрастающий
	КПМ
	ед.
	0
	2024
	0
	2
	1
	1
	Департамент ЖКХ 
и энергетики»



1.1.8.2.  Строки 1-3 подраздела 8.4 изложить в редакции:

	«1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного 
и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	4 161 142,4
	3 834 832,8
	2 195 961,3
	10 191 936,5

	
	Местный бюджет:
	
	4 161 142,4
	3 834 832,8
	2 195 961,3
	10 191 936,5

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено 
надлежащее санитарное, эксплуатационное 
и эстетическое состояние объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	3 817 402,9
	3 511 058,3
	1 920 487,9
	9 248 949,1

	
	Местный бюджет (всего), в том числе:
	
	3 817 402,9
	3 511 058,3
	1 920 487,9
	9 248 949,1

	
	
	910 0503 06 4 06 20380 240
	3 817 402,9
	3 511 058,3
	1 920 487,9
	9 248 949,1

	3.
	Мероприятие (результат) 2. «Проведены мероприятия, направленные на регулирование численности безнадзорных животных» (всего), 
в том числе:
	Х
	151 444,4
	148 684,0
	148 684,0
	448 812,4

	
	Местный бюджет (всего), в том числе:
	
	151 444,4
	148 684,0
	148 684,0
	448 812,4

	
	
	910 0503 06 4 06 20490 240
	4 545,4
	4 452,0
	4 452,0
	13 449,4

	
	
	910 0505 06 4 06 20490 240
	146 899,0
	144 232,0
	144 232,0
	435 363,0»



1.1.8.3.  Строки 5.1.2-5.1.5 подраздела 8.5 изложить в редакции:

	«5.1.2.
	Контрольная точка 5.2.
«Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал»
	01.04.2026
01.04.2027
01.04.2028
	Филатов Д.Ю., 
директор муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству 
и эксплуатации искусственных сооружений города 
Ростова-на-Дону 
(далее – МСУП по РС и ЭИС)
	отчет
	информационная система отсутствует

	5.1.3.
	Контрольная точка 5.3.
«Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал»
	01.07.2026
01.07.2027
01.07.2028
	Филатов Д.Ю., 
директор МСУП по РС и ЭИС
	отчет
	информационная система отсутствует

	5.1.4.
	Контрольная точка 5.4.
«Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал»
	01.10.2026
01.10.2027
01.10.2028
	Филатов Д.Ю., 
директор МСУП по РС и ЭИС
	отчет
	информационная система отсутствует

	5.1.5.
	Контрольная точка 5.5.
«Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 4 квартал»
	31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Филатов Д.Ю., 
директор МСУП по РС и ЭИС
	отчет
	информационная система отсутствует»



1.1.9.  В разделе 9:
1.1.9.1.  Строки 1-3 подраздела 9.4 изложить в редакции:

	«1.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	48 353,3
	40 694,8
	43 445,1
	132 493,2

	
	Местный бюджет
	
	48 353,3
	40 694,8
	43 445,1
	132 493,2

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Реализованы мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
на гидротехнических сооружениях 
и противопаводковые мероприятия» (всего), 
в том числе:
	Х
	37 841,0
	40 694,8
	43 445,1
	121 980,9

	
	Местный бюджет:

	
	37 841,0
	40 694,8
	43 445,1
	121 980,9

	
	
	910 0406 06 4 07 60370 810
	37 841,0
	40 694,8
	43 445,1
	121 980,9

	3.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Реализованы мероприятия, направленные 
на создание благоприятных 
санитарно-экологических условий проживания граждан, повышение уровня экологической культуры населения города Ростова-на-Дону»
	Х
	288,5
	0,0
	0,0
	288,5

	
	Местный бюджет:

	
	288,5
	0,0
	0,0
	288,5

	
	
	910 0502 06 4 07 21770 240
	288,5
	0,0
	0,0
	288,5

	
	

на мероприятия, реализуемые комитетом по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону, 
финансирование не требуется»





1.1.9.2.  Строки 1.1.3-1.1.6 подраздела 9.5 изложить в редакции:

	«1.1.3.
	Контрольная точка 1.2. «Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал»
	01.04.2026
01.04.2027
01.04.2028
	Максимов В.И.,
директор 
муниципального предприятия «Ростовводстройэксплуатация» (далее – МП «Ростовводстройэксплуатация»)
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.3. «Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал»
	01.07.2026
01.07.2027
01.07.2028
	Максимов В.И.,
директор 
МП «Ростовводстройэксплуатация»
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.4. «Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал»
	01.10.2026
01.10.2027
01.10.2028
	Максимов В.И.,
директор 
МП «Ростовводстройэксплуатация»
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.5. «Получателем субсидии предоставлены отчеты 
о достижении значений результатов предоставления субсидии за 4 квартал»
	31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Максимов В.И.,
директор 
МП «Ростовводстройэксплуатация»
	отчет
	информационная система отсутствует»



1.1.10.  В разделе 10:
1.1.10.1.  Строку 1.1 подраздела 10.2 изложить в редакции:

	«1.1.
	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов
	возрастание
	КПМ
	ед.
	6
	2025
	17
	0
	0
	0
	Департамент ЖКХ 
и энергетики»



1.1.10.2.  Подраздел 10.4 изложить в редакции:

«10.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Проведение обследования 
многоквартирных домов, ограничение доступа граждан 
к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» (всего), 
в том числе:
	Х
	96 391,8
	0,0
	0,0
	96 391,8

	
	Местный бюджет:
	
	96 391,8
	0,0
	0,0
	96 391,8

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Реализованы мероприятия 
по обследованию многоквартирных домов, сносу аварийного жилищного фонда (в том числе разработка документации для проведения работ по сносу, получение экспертизы)» (всего), в том числе:
	Х
	96 391,8
	0,0
	0,0
	96 391,8

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	96 391,8
	0,0
	0,0
	96 391,8

	
	
	910 0501 06 4 08 20920 240
	13 210,8
	0,0
	0,0
	13 210,8

	
	
	910 0501 06 4 08 22940 240
	83 181,0
	0,0
	0,0
	83 181,0»



1.1.10.3.  Подраздел 10.5 изложить в редакции:

«10.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена ликвидация аварийного жилищного фонда, а также оценка технического состояния строительных конструкций муниципального жилищного фонда»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия 
по обследованию многоквартирных домов, сносу аварийного жилищного фонда 
(в том числе разработка документации для проведения работ по сносу, получение экспертизы)» 

	Х
	Счетчикова Э.М., начальник отдела жилищного фонда Департамента ЖКХ 
и энергетики
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по сносу аварийного многоквартирного дома»


	31.03.2026
30.04.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	муниципальный контракт
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Работы по сносу аварийного многоквартирного дома выполнены»


	30.04.2026
30.06.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	акт приемки выполненных работ
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Произведена оплата выполненных работ»


	31.05.2026
31.07.2026
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону
	платежное поручение
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)



Примечание.
Используемые сокращения:
ЕИС в сфере закупок – единая информационная система в сфере закупок.».

1.1.11.  Приложение к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону»




ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности


	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства / реконструкции 
или капитального ремонта
	Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, 
о достоверности определения сметной стоимости
	Источники
финансирования
	Сметная стоимость
 в ценах соответствую-щих лет, тыс. рублей
	Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города 
Ростова-на-Дону»

	Х
	Х
	Х
	всего 
	12 614 633,9
	10 895 468,0
	4 698 525,8
	1 605 709,1
	4 591 233,1

	
	
	
	областной бюджет  
	
	8 669 180,5
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9

	
	
	
	местный бюджет 
	
	2 226 287,5
	1 254 729,2
	16 057,1
	955 501.2

	Всего по объектам капитального строительства 
и реконструкции
	Х
	всего 
	
	10 895 468,0
	4 698 525,8
	1 605 709,1
	4 591 233,1

	
	
	областной бюджет 
	
	8 669 180,5
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9

	
	
	местный бюджет 
	
	2 226 287,5
	1 254 729,2
	16 057,1
	955 501.2

	1. Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения»

	Х
	Х
	Х
	всего 
	2 309 661,5
	1 230 130,4
	1 230 130,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет 
	
	1 230 130,4
	1 230 130,4
	0,0
	0,0

	1.1.
	Строительство кладбища города Ростова-на-Дону 
на территории Мясниковского района Ростовской области (2 очередь) 
1 этап
	№ 61-1-1-3-066835-2023 от 03.11.2023
	всего 
	
	1 230 130,4
	1 230 130,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет 
	
	1 230 130,4
	1 230 130,4
	0,0
	0,0

	2. Муниципальный проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону»

	Х
	Х
	Х
	всего 
	10 304 972,4
	9 665 337,6
	3 468 395,4
	1 605 709,1
	4 591 233,1

	
	
	
	областной бюджет
	
	8 669 180,5
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9

	
	
	
	местный бюджет 
	
	996 157,1
	24 598,8
	16 057,1
	955 501,2

	2.1.
	Реконструкция системы ливневой канализации 
г. Ростова-на-Дону. Бассейн № 1 (этап строительства 2)
	№ 61-1-1-3-059511-2025 от 07.10.2025
	всего 
	
	9 665 337,6
	3 468 395,4
	1 605 709,1
	4 591 233,1

	
	
	
	областной бюджет
	
	8 669 180,5
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9

	
	
	
	местный бюджет
	
	996 157,1
	24 598,8
	16 057,1
	955 501,2»




2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный».
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Марченко С.В.



	Глава
города Ростова-на-Дону 
	
	
А.Ю. Скрябин
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