АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 2026 |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 05.12.2025)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 02.06.2025 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону», приказом Департамента экономики города Ростова-на-Дону от 12.08.2025 № 48 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

# 1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 05.12.2025) следующие изменения:

# 1.1.  Преамбулу изложить в следующей редакции:

# «В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 02.06.2025 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.09.2018 № 966 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ростова-на-Дону» постановляю:».

# 1.2.  Приложение изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

# 2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный», но не ранее 1 января 2026 года, 
и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

# 3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Марченко С.В.

| Глава города Ростова-на-Дону |  | А.Ю. Скрябин |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит Департамент жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону

|  | Приложение к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от____________ №_________ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»

1. Стратегические приоритеты 
в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»

1.1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий является приоритетной задачей 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Переселение граждан из аварийного жилого фонда носит социальный характер, при этом основным критерием эффективности является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечение реализации гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.

Общая площадь жилищного фонда города Ростова-на-Дону составляет 37180,53 тыс. кв. м, из них в муниципальной собственности находится 
2544,86 тыс. кв. м, что составляет 6,8% от всего жилищного фонда города 
Ростова-на-Дону.

Конструктивные элементы, инженерные системы и оборудование объектов муниципального жилищного фонда в целом требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

Длительный срок эксплуатации многоквартирных домов предполагает проведение капитального ремонта, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену 
их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели помещений.

Техническое состояние объектов муниципального нежилого фонда нередко не соответствует запросам пользователей, что приводит 
к невостребованности помещений для использования на условиях аренды, 
что влечет за собой увеличение объема средств бюджета города 
Ростова-на-Дону на возмещение расходов по содержанию и оплате коммунальных расходов.

Помещения, отнесенные к маневренному, специализированному фонду, должны быть пригодными и благоустроенными для проживания граждан.

Для повышения уровня безопасности жизни и здоровья ростовчан, 
а также дорожного движения необходимо выполнение значительных объемов работ по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию сетей наружного (уличного) освещения.

На территории города Ростова-на-Дону расположен 31 водный объект, 
на которых размещено 31 гидротехническое сооружение (плотины, водосбросные, водопропускные сооружения, каналы), находящихся 
в муниципальной собственности. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений вносит существенный вклад в защиту населения города 
Ростова-на-Дону от возможных негативных воздействий водных объектов, способствует предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 2025 год площадь городских лесов составляет 
4,45 тыс. га. В связи с этим стоит вопрос создания новых участков лесных культур и обеспечение сохранности существующих посадок.

По состоянию на 2025 год площадь зеленых насаждений общего пользования в городе Ростове-на-Дону составляет 8,1 тыс. га, имеется 
122 общественные территории. Для поддержания озелененных территорий 
в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии следует регулярно производить высадку деревьев и кустарников, посадку цветников 
и оформление вертикальных цветочных конструкций, посев и покос газонов, уничтожение карантинных сорняков, санитарную очистку территории города Ростова-на-Дону. Во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных 
с падением деревьев и ветвей, необходимо осуществлять мониторинг состояния зеленых насаждений и своевременно выполнять их обрезку, а в случае нежизнеспособности и предупреждения аварийных ситуаций – валку.

Обустройство рекреационных пространств предполагает использование парков и скверов не только в качестве прогулочных зон, но и в качестве мест активного отдыха. Для этого на территориях объектов озеленения устанавливаются детские игровые комплексы, плоскостные спортивные сооружения, оборудование для популярных среди молодежи видов спорта, также применяется функциональное зонирование территории.

Увеличение количества объектов рекреации значительно способствует повышению общей привлекательности и комфортности города Ростова-на-Дону.

Организация рационального использования озелененных территорий города Ростова-на-Дону не представляется возможной без проведения предварительной долгосрочной оценки состояния существующих зеленых насаждений, включающей в себя установление видового состава деревьев 
и кустарников с определением расположения, количества, функционального назначения, возраста растений, а также площадей газонных покрытий 
и цветников.

Кроме того, на основе долгосрочной оценки составляются прогнозы развития озеленения города Ростова-на-Дону с учетом всех значимых 
для состояния зеленых насаждений факторов, в том числе реальной экологической ситуации в городе Ростове-на-Дону.

Долгосрочная оценка состояния зеленых насаждений осуществляется 
по результатам проведения инвентаризации объектов озеленения.

В 2023 году проведены работы по инвентаризации и паспортизации 
161 объекта озеленения. Работа в данном направлении будет продолжена.

В городе Ростове-на-Дону 15 городских фонтанов: «Орфей», «Ротонда», «Покровский», «Лира» и светомузыкальный фонтан на ул. Б. Садовой, «Львы» на пр. Соколова, «Сбор винограда», «Девушки, собирающие виноград» 
и «Витязь» на пр. Буденновском, «Фантазия» на Рабочей площади, каскад 
и фонтан «Театральный», фонтан в сквере «Комсомольский», «Очарование»
 и «Юность» на ул. Береговой, фонтан в сквере «пр. Буденновский, 2». 
При эксплуатации фонтанов осуществляется комплекс инженерно-технических мероприятий по профилактике, подготовке и консервации гидравлических систем и систем электроснабжения, содержанию декоративных элементов, очистке водной поверхности. В 2024-2025 года проведены работы 
по благоустройству 11 фонтанов.

Неотъемлемой частью благоустройства территории города 
Ростова-на-Дону является регулярная и качественная уборка объектов общего пользования, включая парки, скверы и озелененные участки улично-дорожной сети. Для обеспечения надлежащего состояния города Ростова-на-Дону 
в течение всего года проводятся уборочные работы с нормативной регулярностью.

Согласно ежегодным отчетам Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ростовской области, в городе Ростове-на-Дону сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация, на стабильном уровне находится заболеваемость населения инфекционными болезнями, распространяемыми насекомыми 
и грызунами. При условиях, благоприятных для размножения клещей 
и кровососущих насекомых, необходимо сохранять площади анофелогенной, акарицидной и ларвицидной обработки.

С целью недопущения возникновения очагов опасных заболеваний, распространяемых клещами, кровососущими насекомыми окрыленных форм 
и грызунами, необходима регулярная химическая обработка территорий, благоприятных для размножения носителей инфекции. В последние годы ежегодная площадь акарицидной обработки составляла 500 га, площадь обработки от комаров – 250 га, что позволяло не допускать возникновения эпидемий. Выполнение профилактических, противоэпидемических мероприятий 
на городских территориях и территориях городских лесов должны проводиться Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, 
на территориях муниципальных городских кладбищ – муниципальным казенным учреждением «Служба городских кладбищ».

В рамках контроля за эпидемиологической ситуацией на территории города Ростова-на-Дону ведутся мероприятия по контролю за численностью безнадзорных животных. Учитывая социальную значимость вопроса, мероприятия осуществляются гуманными методами с применением стерилизации животных и современных способов, особое внимание уделяется вакцинации животных.

Согласно реестру мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территории города Ростова-на-Дону насчитывается свыше 
5,0 тыс. мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, также 
из-за плотной жилой или малоэтажной застройки предусмотрен бестарный метод удаления твердых коммунальных отходов.

Согласно нормам Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится, в том числе, создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м, что практически невозможно 
в связи со сложившейся жилой застройкой. При этом контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие и ограждение, благоустроенные подъезды 
и подходы.

Собственники индивидуальных домовладений не готовы нести дополнительные расходы, связанные с оборудованием контейнерных площадок. В связи с чем складывается необходимость обустройства мест за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону.

От наличия и функционирования объектов инженерной инфраструктуры, включая систему водоснабжения и водоотведения, их бесперебойной 
и качественной работы, зависят условия жизни горожан.

Кроме того, актуальными остаются вопросы в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения города Ростова-на-Дону. Повышение уровня экологического воспитания и образования населения города Ростова-на-Дону, особенно детей 
и подростков.

Учитывая необходимость выполнения поставленных задач, а также 
в целях выработки комплексного и системного подхода к их решению, наиболее эффективным способом является использование программно-целевого метода 
в рамках реализации программы. Это позволит объединить отдельные мероприятия и добиться наибольшего эффекта для развития и модернизации жилищного фонда, эффективного использования коммунальных ресурсов, повышения благоустроенности территории города Ростова-на-Дону, улучшения экологической обстановки и совершенствования сферы жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики города 
Ростова-на-Дону в сфере реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшения экологической обстановки и благоустройства города Ростова-на-Дону:

улучшение технического состояния и обеспечение сохранности муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону;

создание комфортных условий для проживания граждан 
на территории города Ростова-на-Дону посредством улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону;

повышение эффективности ресурсопотребления в городе Ростове-на-Дону;

содержание, ремонт, техническое обслуживание и повышение энергоэффективности сетей наружного (уличного) освещения города 
Ростова-на-Дону, находящихся в муниципальной собственности;

обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного 
и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения города Ростова-на-Дону;

улучшение экологической обстановки и создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания граждан в городе 
Ростове-на-Дону;

обеспечение бесперебойного и качественного централизованного водоотведения, водоснабжения и канализования.

Реализация указанных основных приоритетов осуществляется 
в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области 
на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

Стратегией социально-экономического развития города Ростова-на-Дону 
на период до 2035 года, утвержденной решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603 (далее – Стратегия).

Целями муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
на территории города Ростова-на-Дону;

улучшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону.

1.3.  Сведения о взаимосвязи 
с государственными программами Ростовской области

Осуществляется взаимосвязь с государственными программами Ростовской области: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, и «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, путем формирования муниципальной программы 
с учетом параметров государственных программ Ростовской области.

1.4. Задачи муниципального управления, способы 
их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Исходя из приоритетных направлений развития в сфере реализации муниципальной программы, основными задачами являются:

создание комфортных и безопасных условий проживания граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда;

обеспечение отведения и очистки ливневых сточных вод с территории жилого района «Левенцовский» в локации Западного жилого массива;

обеспечение условий для осуществления погребения;

принятие мер по развитию сетей ливневой канализации в городе 
Ростове-на-Дону;

принятие мер по расширению сетей водопроводно-канализационного хозяйства, по предотвращению подтопления территории;

обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан 
в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде;

улучшение технического состояния многоквартирных домов;

выполнение мероприятий по обеспечению деятельности работников органов местного самоуправления, обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, по обеспечению содержания муниципального имущества;

выполнение мероприятий по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону;

создание условий для бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города 
Ростова-на-Дону;

создание условий для обеспечения бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения;

обеспечение качественного содержания и благоустройства объектов благоустройства и озеленения;

обеспечение контроля численности безнадзорных животных 
и профилактики их размножения;

обеспечение содержания и ухода за местами погребения граждан;

обеспечение содержания и ремонта систем водопонижения;

обеспечение сохранности, восстановления и использования городских лесов;

обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях, проведение противопаводковых мероприятий;

обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории города Ростова-на-Дону.

Решение указанных задач муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего 
от ведения горных работ, снос аварийного фонда»;

муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации 
в городе Ростове-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»;

муниципального проекта «Создание условий для осуществления погребения»;

муниципального проекта «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону»;

муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в городе Ростове-на-Дону»;

комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»;

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»;

комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;

комплекса процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»;

комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности»;

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону»;

комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону».

2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону»

2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Марченко Станислав Викторович, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Мноян Ашот Арсенович, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону (далее – Департамент ЖКХ и энергетики) |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2019-2025 годы этап II: 2026-2035 годы |
| Цели муниципальной программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону; улучшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | общий объем финансирования составляет 68 897 562,6 тыс. руб.: этап I: 49 420 712,9 тыс. руб. этап II: 19 476 849,7 тыс. руб. |
| Связь с государственными программами Ростовской области, региональными целями развития Ростовской области, целями стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650; государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642; Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, утвержденная решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603. |

2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями региональных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | МП | возрастающий | семей | ведомственный | 192 | 2023 | 69 | 200 | 200 | - |  | паспорт муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу» | ДКСиПР | - |
| 1.2. | Мощность локальных очистных сооружений | МП | возрастающий | тыс. м³ | ведомственный | - | 2024 | - | - | 48,9 | - |  | паспорт муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» | ДАДиОДД | - |
| 1.3. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ) | ПМП | возрастающий | ед. | ведомственный | 1 | 2024 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | - | Департамент ЖКХ и энергетики | - |
| 1.4. | Схема теплоснабжения города Ростова-на-Дону утверждена | ПМП | возрастающий | ед. | ведомственный | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | Департамент ЖКХ и энергетики | - |
| 1.5. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных города Ростова-на-Дону | ПМП | возрастающий | км. | ведомственный | 1 400,1 | 2024 | 1 400,1 | 1 410,1 | 1 410,1 | 1 455,1 | - |  | Департамент ЖКХ и энергетики | - |
| 2. Цель муниципальной программы «Улучшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь работ санитарного содержания территории города Ростова-на-Дону | ПМП | возрастающий | га | ведомственный | 800 | 2024 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | - | Департамент ЖКХ и энергетики | - |
| 2.2. | Содержание гидротехнических сооружений в рабочем состоянии | ПМП | возрастающий | % | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | - | Департамент ЖКХ и энергетики | - |
| 2.3. | Количество сохраненных зеленых насаждений (деревьев) при осуществлении хозяйственной деятельности (ежегодно) | ССЭР | возрастающий | штук | ведомственный | 5442 | 2024 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 |  | решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года» | Департамент ЖКХ и энергетики | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальный проект;

ПМП – показатель муниципальной программы;

ССЭР – показатели Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ДКСиПР – Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;

ДАДиОДД – Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону.

2.3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Муниципальные проекты |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения» (Куратор – Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Черевиченко Юрий Викторович, директор ДКСиПР | Срок реализации: 2026 год |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечены условия для осуществления погребения | Созданы новые места погребения | - |  |
| 1.2. | Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» (Куратор – Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Черевиченко Юрий Викторович, директор ДКСиПР | Срок реализации: 2026-2030 годы |  |  |
| 1.2.1. | Созданы комфортные и безопасные условия проживания граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда | Обеспечены безопасные условия проживания граждан | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда |  |
| 1.3. | Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» (Куратор – Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Черевиченко Юрий Викторович, директор ДКСиПР | Срок реализации: 2026 год |  |  |
| 1.3.1. | Приняты меры по расширению сетей водопроводно-канализационного хозяйства, по предотвращению подтопления территории | Разработана предпроектная документация по инженерной защите территории |  | - |
| 1.4. | Муниципальный проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» (Куратор – Иванов Владимир Юрьевич, первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Водопьянов Денис Валерьевич, директор ДАДиОДД | Срок реализации: 2026-2030 годы |  |  |
| 1.4.1. | Обеспечено отведение и очистка ливневых сточных вод с территории жилого района «Левенцовский» в локации Западного жилого массива | Осуществлена реконструкция объекта коммунальной инфраструктуры | Мощность локальных очистных сооружений |  |
| 1.5. | Муниципальный проект «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» (Куратор – Иванов Владимир Юрьевич, первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Водопьянов Денис Валерьевич, директор ДАДиОДД | Срок реализации: 2026-2030 годы |  |  |
| 1.5.1. | Приняты меры по развитию сетей ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону | Разработана проектная документация на реконструкцию объекта коммунальной инфраструктуры | - |  |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент ЖКХ и энергетики | Срок реализации: 2026-2035 годы |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспечено содержание муниципального жилого и нежилого фонда | - |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент ЖКХ и энергетики | Срок реализации: 2026-2035 годы |  |  |
| 2.2.1. | Улучшено техническое состояние многоквартирных домов | Усилены грунты оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработана проектная документация и проведена ее экспертиза | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ) |  |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент ЖКХ и энергетики | Срок реализации: 2026-2035 годы |  |  |
| 2.3.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности работников органов местного самоуправления, обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, по обеспечению содержания муниципального имущества | Финансовое обеспечение для осуществления функций в области жилищно-коммунального хозяйства | - |  |
| 2.3.2. | Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону |  |  |  |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент ЖКХ и энергетики | Срок реализации: 2026-2035 годы |  |  |
| 2.4.1. | Созданы условия для бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону | Утверждена схема теплоснабжения города Ростова-на-Дону, проведено исследование по энергосбережению и повышению энергетической эффективности города Ростова-на-Дону | Схема теплоснабжения города Ростова-на-Дону утверждена |  |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент ЖКХ и энергетики | Срок реализации: 2026-2035 годы |  |  |
| 2.5.1. | Созданы условия для обеспечения бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения | Предоставлена субсидия предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта) | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных города Ростова-на-Дону |  |
| 2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент ЖКХ и энергетики | Срок реализации: 2026-2035 годы |  |  |
| 2.6.1. | Обеспечено качественное содержание и благоустройство объектов благоустройства и озеленения | Выполнены мероприятия, направленные на поддержание территории города Ростова-на-Дону в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии, на недопущение возникновения очагов опасных заболеваний, распространяемых клещами, кровососущими насекомыми окрыленных форм и грызунами | Площадь работ санитарного содержания территории города Ростова-на-Дону |  |
| 2.6.2. | Обеспечен контроль численности безнадзорных животных и профилактика их размножения | Выполнены мероприятия по контролю за эпидемиологической ситуацией на территории города Ростова-на-Дону |  |  |
| 2.6.3. | Обеспечено содержание и уход за местами погребения граждан | Выполнены мероприятия по уходу и содержанию мест погребения граждан |  |  |
| 2.6.4. | Обеспечено содержание и ремонт систем водопонижения | Выполнены мероприятия, направленные на содержание и ремонт систем водопонижения (содержание, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание систем водопонижения, промывка трубопроводов, ударно-канатное бурение скважин) |  |  |
| 2.6.5. | Обеспечена сохранность, восстановление и использование городских лесов | Обеспечена сохранность городских лесов |  |  |
| 2.7. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент ЖКХ и энергетики | Срок реализации: 2026-2035 годы |  |  |
| 2.7.1. | Обеспечены безопасность на гидротехнических сооружениях, проведение противопаводковых мероприятий | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия (содержание, эксплуатация, ремонт, предотвращение и ликвидация аварий гидротехнических сооружений, механическая и биологическая очистка стока рек, пропуск паводковых вод для предотвращения подтоплений территории города) | Содержание гидротехнических сооружений в рабочем состоянии |  |
| 2.7.2. | Обеспечена благоприятная экологическая обстановка на территории города Ростова-на-Дону | Выполнены мероприятия, направленные на улучшение качества водных объектов города Ростова-на-Дону; сохранение зеленого фонда города Ростова-на-Дону; повышение уровня экологической культуры населения города Ростова-на-Дону; создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания населения на территории города Ростова-на-Дону | Количество сохраненных зеленых насаждений (деревьев) при осуществлении хозяйственной деятельности (ежегодно) |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ДКСиПР – Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;

ДАДиОДД – Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону.

2.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | 7 593 969,1 | 7 161 528,7 | 4 721 351,9 | 19 476 849,7 |
|  | Областной бюджет | 707 843,8 | 1 589 652,0 | 0,0 | 2 297 495,8 |
|  | Местный бюджет | 6 886 125,3 | 5 571 876,7 | 4 721 351,9 | 17 179 353,9 |
| ### 2. | ### Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» (всего), в том числе: | 294 025,0 | 99 346,1 | 99 346,1 | 492 717,2 |
|  | ### Областной бюджет | 194 678,9 | 0,0 | 0,0 | 194 678,9 |
|  | ### Местный бюджет | 99 346,1 | 99 346,1 | 99 346,1 | 298 038,3 |
| ### 3. | ### Муниципальный проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» (всего), в том числе: | 446 724,3 | 1 605 709,1 | 83 713,6 | 2 136 147,0 |
|  | ### Областной бюджет | 442 257,0 | 1 589 652,0 | 0,0 | 2 031 909,0 |
|  | ### Местный бюджет | 4 467,3 | 16 057,1 | 83 713,6 | 104 238,0 |
| ### 4. | ### Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения» (всего), в том числе: | 1 312 018,1 | 0,0 | 0,0 | 1 312 018,1 |
|  | ### Местный бюджет | 1 312 018,1 | 0,0 | 0,0 | 1 312 018,1 |
| ### 5. | ### Муниципальный проект «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | 109 792,8 | 0,0 | 0,0 | 109 792,8 |
|  | ### Областной бюджет | 70 907,9 | 0,0 | 0,0 | 70 907,9 |
|  | ### Местный бюджет | 38 884,9 | 0,0 | 0,0 | 38 884,9 |
| ### 6. | ### Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе: | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 |
|  | ### Местный бюджет | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 |
| ### 7. | Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» (всего), в том числе: | 156 650,6 | 108 211,5 | 108 211,5 | 373 073,6 |
|  | Местный бюджет: | 156 650,6 | 108 211,5 | 108 211,5 | 373 073,6 |
| ### 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» (всего), в том числе: | 121 286,2 | 144 230,4 | 144 230,4 | 409 747,0 |
|  | Местный бюджет: | 121 286,2 | 144 230,4 | 144 230,4 | 409 747,0 |
| ### 9.. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (всего), в том числе: | 778 296,1 | 796 635,6 | 815 562,5 | 2 390 494,2 |
|  | Местный бюджет: | 778 296,1 | 796 635,6 | 815 562,5 | 2 390 494,2 |
| ### 10. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | 25 983,3 | 25 983,3 | 25 983,3 | 77 949,9 |
|  | Местный бюджет: | 25 983,3 | 25 983,3 | 25 983,3 | 77 949,9 |
| ### 11. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | 610 128,3 | 656 902,2 | 693 725,9 | 1 960 756,4 |
|  | Местный бюджет: | 610 128,3 | 656 902,2 | 693 725,9 | 1 960 756,4 |
| ### 12. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | 3 698 323,4 | 3 683 815,7 | 2 707 133,5 | 10 089 272,6 |
|  | Местный бюджет: | 3 698 323,4 | 3 683 815,7 | 2 707 133,5 | 10 089 272,6 |
| ### 13. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | 37 841,0 | 40 694,8 | 43 445,1 | 121 980,9 |
|  | Местный бюджет: | 37 841,0 | 40 694,8 | 43 445,1 | 121 980,9 |

|  | Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование и вид налогового расхода, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель муниципальной программы, задача структурного элемента, на которые направлен налоговый расход | Соответствие показателю муниципальной программы, структурного элемента | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | количество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | количество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Освобождение от уплаты земельного налога: земельные участки общего пользования: площади; улицы; проезды; автомобильные дороги; набережные; скверы; бульвары; обособленные водные объекты, не используемые в коммерческих целях; пляжи; зеленые насаждения; детские игровые площадки; площадки для занятий физкультурой и спортом и другие места общего пользования, при условии целевого использования земель. Подпункт 1 пункта 3 раздела 2 решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 30.10.2018 № 595 «Об утверждении «Положения о земельном налоге на территории города Ростова-на-Дону» | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону, улучшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону. Обеспечено качественное содержание и благоустройство объектов благоустройства и озеленения. | Площадь работ санитарного содержания территории города Ростова-на-Дону | 70 | 73 055,0 | 70 | 73 055,0 | 70 | 73 055,0 |
| 1.2. | Освобождение от уплаты земельного налога: земельные участки кладбищ при условии целевого использования земель. Подпункт 2 пункта 3 раздела 2 решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 30.10.2018 N 595 «Об утверждении «Положения о земельном налоге на территории города Ростова-на-Дону» | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Ростова-на-Дону, улучшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону. Обеспечены условия для осуществления погребения умерших граждан. | Доля территории кладбищ, на которой осуществлены работы по уходу и содержанию, от общей территории кладбищ, подлежащих уходу и содержанию | 1 | 167 366,5 | 1 | 167 366,5 | 1 | 167 366,5 |

| Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону | О.Ш. Резцова |
| --- | --- |

3. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»

3.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Мноян Ашот Арсенович, директор Департамента ЖКХ и энергетики |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |

3.2.  Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработана проектно-сметная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления для современного использования | возрастание | КПМ | ед. | - | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Департамент ЖКХ и энергетики |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – показатели комплекса процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» | приобретение товаров, работ и услуг | разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспечено содержание муниципального жилого и нежилого фонда | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» (всего), в том числе: | ### Х | 156 650,6 | 108 211,5 | 108 211,5 | 373 073,6 |
|  | Местный бюджет |  | 156 650,6 | 108 211,5 | 108 211,5 | 373 073,6 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | ### Х | 156 650,6 | 108 211,5 | 108 211,5 | 373 073,6 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 156 650,6 | 108 211,5 | 108 211,5 | 373 073,6 |
|  |  | 910 0501 06 4 01 20310 610 | 13 655,4 | 13 861,6 | 13 861,6 | 41 378,6 |
|  |  | 910 0501 06 4 01 20310 240 | 100 399,4 | 86 474,1 | 86 474,1 | 273 347,6 |
|  |  | 910 0501 06 4 01 20330 610 | 34 720,0 | 0,0 | 0,0 | 34 720,0 |
|  |  | 910 0505 06 4 01 20320 240 | 7 875,8 | 7 875,8 | 7 875,8 | 23 627,4 |

3.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» | Х | Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики, Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 | Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный сайт для размещения информации об учреждениях (bus.gov.ru) |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 | Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный сайт для размещения информации об учреждениях (bus.gov.ru) |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028 | Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | мониторинг исполнения муниципального задания | официальный сайт для размещения информации об учреждениях (bus.gov.ru) |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Муниципальное задание выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.02.2027 15.02.2028 | Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | отчет о выполнении муниципального задания за год | официальный сайт для размещения информации об учреждениях (bus.gov.ru) |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления для современного использования» | 30.06.2026 | Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | муниципальный контракт | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7 «Получена экспертиза на разработанную проектно-сметную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления для современного использования» | 15.12.2026 | Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | акт приемки выполненных работ | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.8. «Произведена оплата выполненных работ» | 30.12.2026 | Ивлев С.В., и.о. директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | платежное поручение | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |

Примечание.

Используемые сокращения:

МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» – муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»;

ЕИС в сфере закупок – единая информационная система в сфере закупок.

4. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»

4.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Мноян Ашот Арсенович, директор Департамента ЖКХ и энергетики |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ) | возрастающий | КПМ | тыс. кв. м | 6,6 | 2024 | 7,6 | 12,6 | 0 | 0 | Департамент ЖКХ и энергетики |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов» | оказание услуг (выполнение работ) | усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации и проведение ее экспертизы | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» (всего), в том числе: | ### Х | 121 286,2 | 144 230,4 | 144 230,4 | 409 747,0 |
|  | Местный бюджет |  | 121 286,2 | 144 230,4 | 144 230,4 | 409 747,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1. ### «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов» (всего), в том числе: | ### Х | 121 286,2 | 144 230,4 | 144 230,4 | 409 747,0 |
|  | Местный бюджет (всего), их них: |  | 121 286,2 | 144 230,4 | 144 230,4 | 409 747,0 |
|  |  | 910 0501 06 4 02 68270 630 | 101 205,0 | 124 149,2 | 124 149,2 | 349 503,4 |
|  |  | 910 0502 06 4 02 22110 240 | 20 081,2 | 20 081,2 | 20 081,2 | 60 243,6 |

4.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 гг.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов» | Х | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» | 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 квартала отчетного года» | 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | отчет | официальный портал Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 полугодия отчетного года» | 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | отчет | официальный портал Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.3. «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 9 месяцев отчетного года» | 15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | отчет | официальный портал Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.4. «Мониторинг завершения реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | отчет | официальный портал Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |

Примечание.

Используемые сокращения:

НКО «Фонд капитального ремонта» – некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту».

5. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 
«Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»

5.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Мноян Ашот Арсенович, директор Департамента ЖКХ и энергетики |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |

5.2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности работников органов местного самоуправления, обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, по обеспечению содержания муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону и подведомственных ему учреждений» | осуществление текущей деятельности | финансовое обеспечение для осуществления функций в области жилищно-коммунального хозяйства | условных единиц. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено руководство деятельности Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону» | осуществление текущей деятельности | финансовое обеспечение для осуществления функций в области жилищно-коммунального хозяйства | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 8 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (всего), в том числе: | ### Х | 778 296,1 | 796 635,6 | 815 562,5 | 2 390 494,2 |
|  | Местный бюджет |  | 778 296,1 | 796 635,6 | 815 562,5 | 2 390 494,2 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону и подведомственных ему учреждений» (всего), в том числе: | ### Х | 775 349,6 | 793 571,2 | 812 375,5 | 2 381 296,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 775 349,6 | 793 571,2 | 812 375,5 | 2 381 296,3 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 00110 120 | 109 314,1 | 113 594,9 | 118 047,0 | 340 956,0 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 00190 120 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 285,9 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 00190 240 | 23 757,6 | 24 021,5 | 23 492,5 | 71 271,6 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 99999 850 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,9 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 00590 110 | 374 995,5 | 389 646,0 | 404 510,3 | 1 169 151,8 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 00590 240 | 37 542,3 | 36 965,1 | 36 965,1 | 111 472,5 |
|  |  | 910 0705 06 4 03 00590 240 | 221,9 | 114,8 | 114,8 | 451,5 |
|  |  | 910 0501 06 4 03 00590 610 | 14 963,6 | 15 474,7 | 15 967,9 | 46 406,2 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 00590 850 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 484,8 |
|  |  | 910 0501 06 4 03 90210 610 | 52 711,2 | 52 711,2 | 52 711,2 | 158 133,6 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 90210 850 | 161 585,2 | 160 784,8 | 160 308,5 | 482 678,5 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено руководство деятельности Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | Х | 2 946,5 | 3 064,4 | 3 187,0 | 9 197,9 |
|  | Местный бюджет |  | 2 946,5 | 3 064,4 | 3 187,0 | 9 197,9 |
|  |  | 910 0505 06 4 03 00110 120 | 2 946,5 | 3 064,4 | 3 187,0 | 9 197,9 |

6. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»

6.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Мноян Ашот Арсенович, директор Департамента ЖКХ и энергетики |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |

6.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведено муниципальное исследование по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | ед. | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент ЖКХ и энергетики |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

6.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» | приобретение товаров, работ и услуг | утверждена схема теплоснабжения города Ростова-на-Дону, проведено исследование по энергосбережению и повышению энергетической эффективности города Ростова-на-Дону | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

6.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | ### Х | 25 983,3 | 25 983,3 | 25 983,3 | 77 949,9 |
|  | Местный бюджет |  | 25 983,3 | 25 983,3 | 25 983,3 | 77 949,9 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | ### Х | 25 983,3 | 25 983,3 | 25 983,3 | 77 949,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 25 983,3 | 25 983,3 | 25 983,3 | 77 949,9 |
|  |  | 910 0505 06 4 04 20370 240 | 1 923,3 | 1 923,3 | 1 923,3 | 5 769,9 |
|  |  | 910 0502 06 4 04 20550 240 | 24 060,0 | 24 060,0 | 24 060,0 | 72 180,0 |

6.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 гг.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» | Х | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации (разработке) схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону» | 31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | муниципальный контракт | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Осуществлена приемка выполненных работ» | 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | акт приемки выполненных работ | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ» | 30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | платежное поручение | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Схема теплоснабжения города Ростова-на-Дону утверждена» | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | Приказ Министерства энергетики РФ | Официальный портал Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению исследования по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | муниципальный контракт | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Осуществлена приемка выполненных работ» | 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | акт приемки выполненных работ | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7. «Произведена оплата выполненных работ» | 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | платежное поручение | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |

Примечание.

Используемые сокращения:

ЕИС в сфере закупок – единая информационная система в сфере закупок.

7. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 
«Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности»

7.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Мноян Ашот Арсенович, директор Департамента ЖКХ и энергетики |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |

7.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных сетей наружного (уличного) освещения | возрастающий | КПМ | км. | 40 | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 1.2. | Доля отремонтированных сетей наружного (уличного) освещения | возрастающий | КПМ | % | 2,9 | 2024 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 1.3. | Уровень освещенности города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 1.4. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения с учетом коэффициента приведения на 1 кв. м освещаемой площади при сопоставимых условиях | возрастающий | КПМ | кВт ч/кв. м | не более 1,278 | 2024 | не более 1,278 | не более 1,278 | не более 1,278 | не более 1,278 | Департамент ЖКХ и энергетики |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

7.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Выполнены мероприятия, направленные на содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» | оказание услуг (выполнение работ) | предоставлена субсидия предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта) | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

7.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | ### Х | 610 128,3 | 656 902,2 | 693 725,9 | 1 960 756,4 |
|  | Местный бюджет |  | 610 128,3 | 656 902,2 | 693 725,9 | 1 960 756,4 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1. «Выполнены мероприятия, направленные на содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | ### Х | 610 128,3 | 656 902,2 | 693 725,9 | 1 960 756,4 |
|  | Местный бюджет |  | 610 128,3 | 656 902,2 | 693 725,9 | 1 960 756,4 |
|  |  | 910 0503 06 4 05 60320 810 | 610 128,3 | 656 902,2 | 693 725,9 | 1 960 756,4 |

7.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 гг.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Выполнены мероприятия, направленные на содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» | Х | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 «Заключено соглашение с Получателем субсидии на предоставление субсидии на обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта)» | 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал» | 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Получатель субсидии<1> | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал» | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Получатель субсидии<2> | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал» | 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Получатель субсидии<3> | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5 «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал» | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Получатель субсидии<4> | отчет | информационная система отсутствует |

Примечание.

<1>,<2>,<3>,<4> - ответственный исполнитель будет указан после подведения итогов отбора для предоставления субсидии

8. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону»

8.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Мноян Ашот Арсенович, директор Департамента ЖКХ и энергетики |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |

8.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено качественное содержание и благоустройство объектов благоустройства и озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посаженных деревьев | возрастающий | КПМ | штук | 0 | 2024 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 1.2. | Площадь посадки цветников | возрастающий | КПМ | тыс. кв. м. | 23,3 | 2024 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,5 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 1.3. | Количество благоустроенных объектов озеленения | возрастающий | КПМ | ед. | 0 | 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 1.4. | Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых | возрастающий | КПМ | га | 230,7 | 2024 | 450 | 450 | 450 | 450 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 1.5. | Площадь дератизации открытых стаций | возрастающий | КПМ | га | 50 | 2024 | 420 | 420 | 420 | 420 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 1.6. | Площадь акарицидной обработки | возрастающий | КПМ | га | 675,9 | 2024 | 500 | 500 | 500 | 500 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен контроль численности безнадзорных животных и профилактика их размножения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество отловленных животных | возрастающий | КПМ | тыс.единиц | 0,7 | 2024 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 2.2. | Количество стерилизованных животных | возрастающий | КПМ | тыс.единиц | 0,6 | 2024 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 2.3. | Количество вакцинированных животных | возрастающий | КПМ | тыс.единиц | 1,5 | 2024 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание и уход за местами погребения граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля территории кладбищ, на которой осуществлены работы по уходу и содержанию, от общей территории кладбищ, подлежащих уходу и содержанию | возрастающий | КПМ | % | 100 | 2024 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание и ремонт систем водопонижения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность промытых специализированными машинами систем водопонижения города Ростова-на-Дону | возрастающий | КПМ | м | 5742,8 | 2024 | не менее 5800 | не менее 5800 | не менее 5800 | не менее 5800 | Департамент ЖКХ и энергетики |
| 5. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена сохранность, восстановление и использование городских лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Площадь территории городских лесов, на которой осуществлены работы по ведению лесного хозяйства, использованию, охране и защите городских лесов | возрастающий | КПМ | га | - | 2024 | не менее 160 га | не менее 160 га | не менее 160 га | не менее 160 га | Департамент ЖКХ и энергетики |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – показатели комплекса процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

8.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено качественное содержание и благоустройство объектов благоустройства и озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено надлежащее санитарное, эксплуатационное и эстетическое состояние объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» | приобретение товаров, работ и услуг | выполнены мероприятия, направленные на поддержание территории города Ростова-на-Дону в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии, на недопущение возникновения очагов опасных заболеваний, распространяемых клещами, кровососущими насекомыми окрыленных форм и грызунами | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен контроль численности безнадзорных животных и профилактика их размножения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на регулирование численности безнадзорных животных» | приобретение товаров, работ и услуг | выполнены мероприятия по контролю за эпидемиологической ситуацией на территории города Ростова-на-Дону | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание и уход за местами погребения граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для осуществления погребения граждан» | приобретение товаров, работ и услуг | выполнены мероприятия по уходу и содержанию мест погребения граждан | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена сохранность, восстановление и использование городских лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на охрану, восстановление, и использование городских лесов» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечена сохранность городских лесов | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание и ремонт систем водопонижения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на содержание и ремонт систем водопонижения» | оказание услуг (выполнение работ) | выполнены мероприятия, направленные на содержание и ремонт систем водопонижения (содержание, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание систем водопонижения, промывка трубопроводов, ударно-канатное бурение скважин) | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

8.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | ### Х | 3 698 323,4 | 3 683 815,7 | 2 707 133,5 | 10 089 272,6 |
|  | Местный бюджет |  | 3 698 323,4 | 3 683 815,7 | 2 707 133,5 | 10 089 272,6 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено надлежащее санитарное, эксплуатационное и эстетическое состояние объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | ### Х | 3 366 936,8 | 3 360 041,2 | 2 381 427,0 | 9 108 405,0 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 3 366 936,8 | 3 360 041,2 | 2 381 427,0 | 9 108 405,0 |
|  |  | 910 0503 06 4 06 20380 240 | 3 366 936,8 | 3 360 041,2 | 2 381 427,0 | 9 108 405,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2. «Проведены мероприятия, направленные на регулирование численности безнадзорных животных» (всего), в том числе: | Х | 148 684,0 | 148 684,0 | 148 684,0 | 446 052,0 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 148 684,0 | 148 684,0 | 148 684,0 | 446 052,0 |
|  |  | 910 0503 06 4 06 20490 240 | 4 452,0 | 4 452,0 | 4 452,0 | 13 356,0 |
|  |  | 910 0505 06 4 06 20490 240 | 144 232,0 | 144 232,0 | 144 232,0 | 432 696,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3. «Созданы условия для осуществления погребения граждан» (всего), в том числе: | Х | 101 259,3 | 101 789,4 | 101 789,4 | 304 838,1 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 101 259,3 | 101 789,4 | 101 789,4 | 304 838,1 |
|  |  | 910 0503 06 4 06 20400 240 | 101 259,3 | 101 789,4 | 101 789,4 | 304 838,1 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4. «Проведены мероприятия, направленные на охрану, восстановление и использование городских лесов» (всего), в том числе: | Х | 35 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 85 000,0 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 35 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 85 000,0 |
|  |  | 910 0407 06 4 06 20410 240 | 35 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 85 000,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5. «Проведены мероприятия, направленные на содержание и ремонт систем водопонижения» (всего), в том числе: | Х | 46 443,3 | 48 301,1 | 50 233,1 | 144 977,5 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 46 443,3 | 48 301,1 | 50 233,1 | 144 977,5 |
|  |  | 910 0503 06 4 06 60360 810 | 46 443,3 | 48 301,1 | 50 233,1 | 144 977,5 |

8.5. План реализации комплекса процессных мероприятий 2026-2028 гг.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено качественное содержание и благоустройство объектов благоустройства и озеленения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено надлежащее санитарное, эксплуатационное и эстетическое состояние объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» | Х | Всеволожский Д.Ю., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам благоустройства) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Предоставлен отчет за I квартал» | 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 | руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Предоставлен отчет за II квартал» | 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 | руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет за III квартал» | 15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028 | руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Предоставлен отчет за IV квартал» | 15.01.2027 15.01.2028 | руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | отчет | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен контроль численности безнадзорных животных и профилактика их размножения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Проведены мероприятия, направленные на регулирование численности безнадзорных животных» | Х | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1. «Предоставлен отчет за I квартал» | 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.2 «Предоставлен отчет за II квартал» | 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.3 «Предоставлен отчет за III квартал» | 15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028 | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.4 «Предоставлен отчет за IV квартал» | 15.01.2027 15.01.2028 | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | отчет | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание и уход за местами погребения граждан» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. «Созданы условия для осуществления погребения граждан» | Х | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1. «Предоставлен отчет за I квартал» | 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.2 «Предоставлен отчет за II квартал» | 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.3 «Предоставлен отчет за III квартал» | 15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028 | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | отчет | информационная система отсутствует |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.4 «Предоставлен отчет за IV квартал» | 15.01.2027 15.01.2028 | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | отчет | информационная система отсутствует |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена сохранность, восстановление и использование городских лесов» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. «Проведены мероприятия, направленные на охрану, восстановление, и использование городских лесов» | Х | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | Х | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1. «Предоставлен отчет за I квартал» | 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | отчет | информационная система отсутствует |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.2 «Предоставлен отчет за II квартал» | 15.07.2026 15.07.2027 15.07.2028 | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | отчет | информационная система отсутствует |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.3 «Предоставлен отчет за III квартал» | 15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028 | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | отчет | информационная система отсутствует |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.4 «Предоставлен отчет за IV квартал» | 15.01.2027 15.01.2028 | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | отчет | информационная система отсутствует |
| 5. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание и ремонт систем водопонижения» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5. «Проведены мероприятия, направленные на содержание и ремонт систем водопонижения» | Х | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | Х | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка 5.1. «Заключено соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии на содержание и ремонт систем водопонижения» | 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 5.1.2. | Контрольная точка 5.2. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал» | 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Получатель субсидии<1> | отчет | информационная система отсутствует |
| 5.1.3. | Контрольная точка 5.3. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал» | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Получатель субсидии<2> | отчет | информационная система отсутствует |
| 5.1.4. | Контрольная точка 5.4. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал» | 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Получатель субсидии<3> | отчет | информационная система отсутствует |
| 5.1.5. | Контрольная точка 5.5. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал» | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Получатель субсидии<4> | отчет | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МКУ «УЖКХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону;

УБиЛХ – Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону;

МКУ «СГК» – муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» города Ростова-на-Дону;

<1>,<2>,<3>,<4> - ответственный исполнитель будет указан после подведения итогов отбора для предоставления субсидии.

9. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 
«Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»

9.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Мноян Ашот Арсенович, директор Департамента ЖКХ и энергетики |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |

9.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  | 2035 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасность на гидротехнических сооружениях, проведение противопаводковых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях | возрастающий | КПМ | % | 100 | 2024 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | Департамент ЖКХ и энергетики |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена благоприятная экологическая обстановка на территории города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество населения города Ростова-на-Дону, привлеченного к участию в мероприятиях, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности | возрастающий | КПМ | тыс. чел. | 130 | 2024 | не менее 92 |  | не менее 92 |  | не менее 92 |  | не менее 92 |  | Комитет по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону |  |  |
| 2.2. | Объем информации, предоставляемой населению города Ростова-на-Дону, об экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», в том числе: телевыступлений, публикаций в электронных и печатных СМИ (ежегодно) | возрастающий | КПМ | ед. | 142 | 2024 | не менее 90 |  | не менее 90 |  |  | не менее 90 |  | не менее 90 |  |  | Комитет по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону |  |
| 2.3. | Количество мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности | возрастающий | ССЭР | ед. | 886 | 2024 | не менее 870 |  | не менее 870 |  |  | не менее 870 |  | не менее 870 |  |  | Комитет по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону |  |
| 2.4. | Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части загрязнения отходами территорий общего пользования | возрастающий | КПМ | % | 98,3 | 2024 | не менее 80 |  | не менее 80 |  |  | не менее 80 |  | не менее 80 |  |  | Комитет по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону |  |
| 2.5. | Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части допущения сбросов неочищенных сточных вод на рельеф местности, в том числе в водоохранных зонах водных объектов | возрастающий | КПМ | % | 97,4 | 2024 | не менее 80 |  | не менее 80 |  |  | не менее 80 |  | не менее 80 |  |  | Комитет по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ССЭР – Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2035 года;

КПМ – показатели комплекса процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

9.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасность на гидротехнических сооружениях, проведение противопаводковых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия» | оказание услуг (выполнение работ) | выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия (содержание, эксплуатация, ремонт, предотвращение и ликвидация аварий гидротехнических сооружений, механическая и биологическая очистка стока рек, пропуск паводковых вод для предотвращения подтоплений территории города) | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена благоприятная экологическая обстановка на территории города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания граждан, повышение уровня экологической культуры населения города Ростова-на-Дону» | осуществление текущей деятельности | выполнены мероприятия, направленные на улучшение качества вод водных объектов города Ростове-на-Дону; сохранение зеленого фонда города Ростова-на-Дону; повышение уровня экологической культуры населения города Ростова-на-Дону; создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания населения на территории города Ростова-на-Дону | условных единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

9.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: | ### Х | 37 841,0 | 40 694,8 | 43 445,1 | 121 980,9 |
|  | Местный бюджет |  | 37 841,0 | 40 694,8 | 43 445,1 | 121 980,9 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1. ### «Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия» (всего), в том числе: | ### Х | 37 841,0 | 40 694,8 | 43 445,1 | 121 980,9 |
|  | Местный бюджет |  | 37 841,0 | 40 694,8 | 43 445,1 | 121 980,9 |
|  |  | 910 0406 06 4 07 60370 810 | 37 841,0 | 40 694,8 | 43 445,1 | 121 980,9 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания граждан, повышение уровня экологической культуры населения города Ростова-на-Дону» | финансирование не требуется |  |  |  |  |

9.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 гг.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасность на гидротехнических сооружениях, проведение противопаводковых мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия» | Х | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия» | 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.2. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал» | 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Получатель субсидии<1> | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.3. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал» | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Получатель субсидии<2> | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.4. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал» | 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Получатель субсидии<3> | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.5. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал» | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Получатель субсидии<4> | отчет | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена благоприятная экологическая обстановка на территории города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания граждан, повышение уровня экологической культуры населения города Ростова-на-Дону» | Х | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1. «Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей за 1 квартал» | 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.2. «Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей за 2 квартал» | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.3. «Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей за 3 квартал» | 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.4. «Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей за 4 квартал» | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | отчет | информационная система отсутствует |

Примечание.

<1>,<2>,<3>,<4> - ответственный исполнитель будет указан после подведения итогов отбора для предоставления субсидии.

| Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону | О.Ш. Резцова |
| --- | --- |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства/ реконструкции или капитального ремонта | Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | всего | 12 614 633,9 | 3 448 165,1 | 1 758 742,4 | 1 605 709,1 | 83 713,6 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 031 909,0 | 442 257,0 | 1 589 652,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1 416 256,1 | 1 316 485,4 | 16 057,1 | 83 713,6 |
| Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |  | Х | всего |  | 3 448 165,1 | 1 758 742,4 | 1 605 709,1 | 83 713,6 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 031 909,0 | 442 257,0 | 1 589 652,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1 416 256,1 | 1 316 485,4 | 16 057,1 | 83 713,6 |
| 1. Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | всего | 2 309 661,5 | 1 312 018,1 | 1 312 018,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1 312 018,1 | 1 312 018,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Строительство кладбища города Ростова-на-Дону на территории Мясниковского района Ростовской области (2 очередь) 1 этап | № 61-1-1-3-066835-2023 от 03.11.2023 | всего |  | 1 312 018,1 | 1 312 018,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1 312 018,1 | 1 312 018,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Муниципальный проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | всего | 10 304 972,4 | 2 136 147,0 | 446 724,3 | 1 605 709,1 | 83 713,6 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 031 909,0 | 442 257,0 | 1 589 652,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 104 238,0 | 4 467,3 | 16 057,1 | 83 713,6 |
| 2.1. | Реконструкция системы ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн № 1 (этап строительства 2) | № 61-1-1-3-059511-2025 от 07.10.2025 | всего |  | 2 136 147,0 | 446 724,3 | 1 605 709,1 | 83 713,6 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 031 909,0 | 442 257,0 | 1 589 652,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 104 238,0 | 4 467,3 | 16 057,1 | 83 713,6 |

| Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону | О.Ш. Резцова |
| --- | --- |