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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	28.08.2023
	
	№
	898


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 05.06.2023)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения 
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля», в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий, корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 05.06.2023) следующие изменения:
1.1. В приложении: 

1.1.1. В паспорте программы:
1.1.1.1. Строку «Муниципальные заказчики» изложить в следующей редакции:

	«Муниципальные заказчики
	Департамент ЖКХ и энергетики;

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее – ДКСиПР);

Администрация города Ростова-на-Дону (комитет по охране окружающей среды) (далее – комитет по охране окружающей среды);

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (далее – ДАДиОДД)»


1.1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования программы


	Общий объем финансирования программы составляет 
58 472 998,5 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства федерального бюджета – 3 591 553,4 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 10 566 262,8 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 44 315 182,3 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 3 424 422,0 тыс. рублей,

2020 год – 3 469 081,9 тыс. рублей,

2021 год – 4 426 567,3 тыс. рублей,

2022 год – 9 550 933,1 тыс. рублей,

2023 год – 7 486 162,7 тыс. рублей,

2024 год – 6 532 786,6 тыс. рублей,

2025 год – 3 539 798,7 тыс. рублей,

2026 год – 2 124 692,7 тыс. рублей,

2027 год – 2 115 195,1 тыс. рублей,

2028 год – 2 134 801,8 тыс. рублей,

2029 год – 1 897 352,2 тыс. рублей,

2030 год – 1 913 749,1 тыс. рублей,

2031 год – 1 953 924,0 тыс. рублей,

2032 год – 1 961 004,8 тыс. рублей,

2033 год – 1 972 262,2 тыс. рублей,

2034 год – 1 979 629,0 тыс. рублей,

2035 год – 1 990 635,3 тыс. рублей»


1.1.2. Раздел I дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 18.04.2020 № 554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии», с 1 июля 2020 года ответственность за приобретение 
и установку приборов учета электроэнергии возложена на гарантирующих поставщиков и сетевые компании.».
1.1.3. В таблице № 1 к программе «Система целевых показателей программы» раздела II:
1.1.3.1. Строки 1.1-1.3 изложить в следующей редакции:

	«1.1.
	Площадь расселения аварийного жилищного фонда
	кв. м
	1 243,4
	2 419,97
	2 111,6
	4 581,7
	3 776,77
	6 347,94
	2 000
	3 000
	1 370
	0
	0
	0
	1 000
	2 600
	2 600
	2 600
	2 600
	2 815,77

	1.2.
	Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда
	единиц
	30
	56
	71
	146
	125
	169
	65
	101
	59
	0
	0
	0
	34
	70
	70
	70
	70
	79

	1.3.
	Количество переселенных жителей города Ростова-на-Дону из аварийного жилищного фонда
	человек
	74
	109
	223
	409
	316
	417
	139
	224
	125
	0
	0
	0
	70
	160
	160
	160
	160
	172»


1.1.3.2. Строки 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции: 

	«2.1.
	Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	17
	0
	0
	0
	2
	12
	14
	11
	13
	20
	16
	9
	17
	21
	7
	19
	14

	2.2.
	Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13»


1.1.3.3. Строки 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции: 

	«3.1.
	Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ)
	тыс. кв. м
	42,2
	167,8
	75,9
	9,1
	21,45
	97,6
	25,0
	25,0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ)
	единиц
	50
	29
	14
	3
	3
	15
	6
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0»


1.1.3.4. Строку 4.1 изложить в следующей редакции:
	«4.1.
	Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–»


1.1.4. Таблицу № 2 к программе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» раздела IV изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
к программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№

п/п
	Муниципальный заказчик/ 

источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1.
	1. Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	2.
	1.1. Всего 
по подпрограмме № 1, 
в том числе:
	3 696 396,4
	683 336,3
	512 088,8
	518 813,0
	533 545,7
	624 873,9
	204 086,8
	295 672,8
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	3.
	1.1.1. Областной бюджет
	2 079 913,8
	486 716,9
	293 746,8
	304 622,9
	214 733,8
	448 253,1
	135 513,6
	196 326,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	1.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	1 616 482,6
	196 619,4
	218 342,0
	214 190,1
	318 811,9
	176 620,8
	68 573,2
	99 346,1
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	5.
	1.2. Муниципальный заказчик – ДКСиПР, в том числе:
	3 517 537,2
	673 627,2
	488 037,8
	471 380,9
	462 691,1
	598 061,5
	204 086,8
	295 672,8
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	6.
	1.2.1. Областной бюджет
	2 073 874,9
	480 678,0
	293 746,8
	304 622,9
	214 733,8
	448 253,1
	135 513,6
	196 326,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	1.2.2. Бюджет города Ростова-на-Дону 
	1 443 662,3
	192 949,2
	194 291,0
	166 758,0
	247 957,3
	149 808,4
	68 573,2
	99 346,1
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4

	8.
	1.3. Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе:


	178 859,2
	9 709,1
	24 051,0
	47 432,1
	70 854,6
	26 812,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	1.3.1. Областной бюджет
	6 038,9
	6 038,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	1.3.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	172 820,3
	3 670,2
	24 051,0
	47 432,1
	70 854,6
	26 812,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	2. Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»

	12.
	2.1. Всего 
по подпрограмме № 2/ 
Муниципальный заказчик – ДЖКХ /

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	725 788,1
	41 537,5
	46 219,1
	56 006,4
	74 683,7
	53 152,9
	88 798,7
	44 649,8
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0

	13.
	3. Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов 
и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»

	14.
	3.1. Всего 
по подпрограмме № 3, 
в том числе:
	6 313 911,7
	454 973,1
	348 179,1
	510 287,1
	597 198,7
	651 665,2
	624 519,1
	570 273,4
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6

	15.
	3.1.1. Областной бюджет
	44 243,0
	2 718,1
	8 025,2
	9 292,5
	7 449,6
	16 757,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	3.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	6 269 668,7
	452 255,0
	340 153,9
	500 994,6
	589 749,1
	634 907,6
	624 519,1
	570 273,4
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6

	17.
	3.2. Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе:

	6 312 987,0
	454 973,1
	348 179,1
	510 287,1
	596 874,0
	651 065,2
	624 519,1
	570 273,4
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6

	18.
	3.2.1. Областной бюджет
	44 243,0
	2 718,1
	8 025,2
	9 292,5
	7 449,6
	16 757,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	3.2.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	6 268 744,0
	452 255,0
	340 153,9
	500 994,6
	589 424,4
	634 307,6
	624 519,1
	570 273,4
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6

	20.
	3.3. Муниципальный заказчик – ДКСиПР/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	924,7
	0,0
	0,0
	0,0
	324,7
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21.
	4. Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»

	22.
	4.1. Всего 
по подпрограмме № 4/ 
Муниципальный заказчик – ДЖКХ/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	2 078,9
	450,0
	0,0
	1 330,2
	298,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23.
	5. Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов тепло-, газо- 
и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»

	24
	5.1. Всего 
по подпрограмме № 5/ 
Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе:
	83 924,5
	20 011,8
	1 640,0
	1 904,5
	16 073,3
	19 748,3
	1 923,3
	1 923,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	25.
	5.1.1. Областной бюджет
	8 896,7
	8 896,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26.
	5.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	75 027,8
	11 115,1
	1 640,0
	1 904,5
	16 073,3
	19 748,3
	1 923,3
	1 923,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0

	27.
	6. Подпрограмма № 6 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения города Ростова-на-Дону»

	28.
	6.1. Всего 
по подпрограмме № 6/ 
Муниципальный заказчик – ДЖКХ/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	6 388 250,1
	315 942,3
	315 942,3
	362 156,2
	381 711,3
	471 665,2
	482 931,3
	482 931,3
	506 576,5
	519 191,8
	532 256,9
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0
	288 135,0

	29.
	7. Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону»

	30.
	7.1. Всего 
по подпрограмме № 7, 
в том числе:


	23 514 726,5
	1 291 026,8
	2 094 111,8
	1 912 880,8
	2 081 229,6
	2 707 177,7
	2 126 198,7
	2 117 348,1
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	31.
	7.1.1. Областной бюджет
	12 293,3
	3 894,4
	8 198,9
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.
	7.1.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	23 502 433,2
	1 287 132,4
	2 085 912,9
	1 912 880,8
	2 081 029,6
	2 707 177,7
	2 126 198,7
	2 117 348,1
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	33.
	7.2. Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе:


	23 494 097,7
	1 291 026,8
	2 094 091,8
	1 897 788,2
	2 081 209,5
	2 707 157,7
	2 126 198,7
	2 117 348,1
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	34.
	7.2.1. Областной бюджет
	12 293,3
	3 894,4
	8 198,9
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	35.
	7.2.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	23 481 804,4
	1 287 132,4
	2 085 892,9
	1 897 788,2
	2 081 009,5
	2 707 157,7
	2 126 198,7
	2 117 348,1
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3

	36.
	7.3. Муниципальный заказчик – ДКСиПР/

бюджет города 

Ростова-на-Дону
	15 152,7
	0,0
	20,0
	15 092,6
	20,1
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37.
	9. Подпрограмма № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»

	38.
	9.1. Всего 
по подпрограмме № 9/ 
Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе:
	3 313 028,4
	26 179,4
	27 000,0
	76 642,3
	876 727,2
	1 157 145,8
	852 333,7
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0

	39.
	9.1.1. Федеральный бюджет
	1 981 534,5
	0,0
	0,0
	0,0
	594 460,2
	792 614,0
	594 460,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40.
	9.1.2. Областной бюджет
	742 066,6
	0,0
	0,0
	0,0
	222 620,1
	296 826,6
	222 619,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41.
	9.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону
	589 427,3
	26 179,4
	27 000,0
	76 642,3
	59 646,9
	67 705,2
	35 253,5
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0

	42.
	10. Подпрограмма № А «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»

	43.
	10.1. Всего 
по подпрограмме № А/ Муниципальный заказчик – ДКСиПР, в том числе:
	557 281,8
	202 073,6
	3 129,0
	0,0
	71 924,0
	50,0
	0,0
	0,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	22 416,7
	22 416,7
	22 416,7
	26 451,7
	26 451,7
	25 451,7

	44.
	10.1.1. Областной бюджет
	170 944,1
	124 604,9
	0,0
	0,0
	46 339,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45.
	10.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону
	386 337,7
	77 468,7
	3 129,0
	0,0
	25 584,8
	50,0
	0,0
	0,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	33 625,0
	22 416,7
	22 416,7
	22 416,7
	26 451,7
	26 451,7
	25 451,7

	46.
	11. Подпрограмма № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города Ростова-на-Дону»

	47.
	11.1. Всего 
по подпрограмме № Б, 
в том числе:
	13 877 612,1
	388 891,2
	120 771,8
	986 546,8
	4 917 540,9
	1 800 683,7
	2 151 995,0
	0,0
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	48.
	11.1.1. Федеральный бюджет
	1 610 018,9
	72 758,7
	0,0
	734 992,2
	763 334,4
	38 933,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49.
	11.1.2. Областной бюджет
	7 507 905,3
	6 827,7
	0,0
	109 826,5
	3 826 913,3
	1 584 779,6
	1 979 558,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50.
	11.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону
	4 759 687,9
	309 304,8
	120 771,8
	141 728,1
	327 293,2
	176 970,5
	172 436,8
	0,0
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	51.
	11.2. Муниципальный заказчик – ДКСиПР, в том числе:


	13 728 112,1
	388 891,2
	120 771,8
	986 546,8
	4 917 540,9
	1 651 183,7
	2 151 995,0
	0,0
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	52.
	11.2.1. Федеральный бюджет
	1 610 018,9
	72 758,7
	0,0
	734 992,2
	763 334,4
	38 933,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	53.
	11.2.2. Областной бюджет
	7 411 353,3
	6 827,7
	0,0
	109 826,5
	3 826 913,3
	1 488 227,6
	1 979 558,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	54.
	11.2.3. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	4 706 739,9
	309 304,8
	120 771,8
	141 728,1
	327 293,2
	124 022,5
	172 436,8
	0,0
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	55.
	11.3. Муниципальный заказчик – ДАДиОДД, в том числе:


	149 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	149 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	56.
	11.3.1. Областной бюджет
	96 552,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96 552,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	57.
	11.3.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	52 948,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52 948,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	58.
	12. Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»

	59.
	12.1. Всего по программе, 
в том числе:
	58 472 998,5
	3 424 422,0
	3 469 081,9
	4 426 567,3
	9 550 933,1
	7 486 162,7
	6 532 786,6
	3 539 798,7
	2 124 692,7
	2 115 195,1
	2 134 801,8
	1 897 352,2
	1 913 749,1
	1 953 924,0
	1 961 004,8
	1 972 262,2
	1 979 629,0
	1 990 635,3

	60.
	12.1.1. Федеральный бюджет
	3 591 553,4
	72 758,7
	0,0
	734 992,2
	1 357 794,6
	831 547,6
	594 460,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	61.
	12.1.2. Областной бюджет
	10 566 262,8
	633 658,7
	309 970,9
	423 741,9
	4 318 256,0
	2 346 616,9
	2 337 691,7
	196 326,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	62.
	12.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону
	44 315 182,3
	2 718 004,6
	3 159 111,0
	3 267 833,2
	3 874 882,5
	4 307 998,2
	3 600 634,6
	3 343 472,0
	2 124 692,7
	2 115 195,1
	2 134 801,8
	1 897 352,2
	1 913 749,1
	1 953 924,0
	1 961 004,8
	1 972 262,2
	1 979 629,0
	1 990 635,3

	63.
	12.2. Муниципальный заказчик – ДКСиПР, в том числе:
	17 819 008,5
	1 264 592,0
	611 958,6
	1 473 020,3
	5 452 500,8
	2 249 915,2
	2 356 081,8
	295 672,8
	382 815,3
	360 702,4
	367 244,0
	373 916,3
	390 313,2
	430 488,1
	437 568,9
	448 826,3
	456 193,1
	467 199,4

	64.
	12.2.1. Федеральный бюджет
	1 610 018,9
	72 758,7
	0,0
	734 992,2
	763 334,4
	38 933,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65.
	12.2.2. Областной бюджет
	9 656 172,3
	612 110,6
	293 746,8
	414 449,4
	4 087 986,3
	1 936 480,7
	2 115 071,8
	196 326,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	66.
	12.2.3. Бюджет города Ростова-на-Дону
	6 552 817,3
	579 722,7
	318 211,8
	323 578,7
	601 180,1
	274 500,9
	241 010,0
	99 346,1
	382 815,3
	360 702,4
	367 244,0
	373 916,3
	390 313,2
	430 488,1
	437 568,9
	448 826,3
	456 193,1
	467 199,4

	67.
	12.3. Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе:
	40 504 490,0
	2 159 830,0
	2 857 123,3
	2 953 547,0
	4 098 432,3
	5 086 747,5
	4 176 704,8
	3 244 125,9
	1 741 877,4
	1 754 492,7
	1 767 557,8
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9

	68.
	12.3.1. Федеральный бюджет
	1 981 534,5
	0,0
	0,0
	0,0
	594 460,2
	792 614,0
	594 460,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	69.
	12.3.2. Областной бюджет
	813 538,5
	21 548,1
	16 224,1
	9 292,5
	230 269,7
	313 584,2
	222 619,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70.
	12.3.3. Бюджет города Ростова-на-Дону


	37 709 417,0
	2 138 281,9
	2 840 899,2
	2 944 254,5
	3 273 702,4
	3 980 549,3
	3 359 624,6
	3 244 125,9
	1 741 877,4
	1 754 492,7
	1 767 557,8
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9
	1 523 435,9

	71.
	12.4. Муниципальный заказчик – ДАДиОДД, в том числе:
	149 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	149 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	72.
	12.4.1. Областной бюджет
	96 552,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96 552,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	73.
	12.4.2. Бюджет города 

Ростова-на-Дону
	52 948,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52 948,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.5. В приложении № 2 к программе «Система программных мероприятий»:

1.1.5.1. Строки 3-9 изложить в следующей редакции:
	«3.
	1.1. Мероприятия по рыночной оценке стоимости жилых и нежилых помещений ветхого, непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности, рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предостав-ляемых собственникам взамен изымаемых c зачетом в выкупную стоимость, а также оценке рыночной стоимости одного квадратного метра жилых помещений на территории города Ростова-на-Дону
	ДКСиПР
	2019-2023 гг., 2026 год,

2030-2035 гг.
	бюджет города Ростова-на-Дону

(06 1 01 20300)
	6 846,4
	354,4
	410,0
	1 746,0
	1 654,0
	1 552,0
	0,0
	0,0
	147,5
	0,0
	0,0
	0,0
	85,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	197,5

	4.
	1.2. Изъятие в муниципальную собственность путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, в том числе 
на основании судебных решений
	ДКСиПР
	2019-2021 гг., 2023 год
	областной бюджет 
(06 1 01 S4220)
	104 638,6
	41 531,9
	7 019,1
	56 087,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города Ростова-на-Дону
(06 1 01 S4220)
	59 899,9
	24 601,7
	4 157,8
	31 140,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города Ростова-на-Дону

(06 1 01 20530)
	22 921,7
	4 627,0
	0,0
	15 239,6
	0,0
	3 055,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	1.3. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	ДКСиПР
	2019-2026 гг.,

2030-2035 гг.
	областной бюджет 
(06 1 01 S3160)
	540 198,7
	27 195,7
	15 561,7
	816,7
	28 491,5
	136 292,8
	135 513,6
	196 326,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет 
(06 1 01 S4220)
	140 540,4
	83 446,5
	4 528,8
	43 978,2
	8 586,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 1 01 S3160)
	606 062,1
	16 109,6
	9 218,1
	453,4
	15 477,0
	74 035,6
	68 573,2
	99 346,1
	28 378,7
	0,0
	0,0
	0,0
	20 714,3
	53 857,3
	53 857,3
	53 857,3
	53 857,3
	58 326,9

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 1 01 20300)
	556 142,5
	82 787,6
	131 817,5
	61 237,8
	212 065,7
	68 233,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 1 01 S4220)
	79 886,3
	48 354,9
	2 896,2
	23 970,7
	4 664,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	1.4. Снос жилых строений, признанных аварийными 
	ДЖКХ, МКУ УЖКХ
	2019-2023 гг.
	областной бюджет
(06 1 01 S4220)
	6 038,9
	6 038,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города Ростова-на-Дону

(06 1 01 S4220)
	3 577,2
	3 577,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города Ростова-на-Дону

(06 1 01 20300)
	139 636,6
	93,0
	20 244,1
	41 441,8
	62 917,5
	14 940,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	1.5. Мероприятия по обследованию многоквартирных домов с целью определения их технического состояния путем подготовки заключений специализированной организацией
	ДЖКХ, МКУ УЖКХ
	2020-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 1 01 20920)
	29 606,5
	0,0
	3 806,9
	5 990,3
	7 937,1
	11 872,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	1.6. Обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта
	ДКСиПР
	2020-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону

(06 1 01 21050)
	3 060,0
	0,0
	900,0
	744,0
	696,0
	720,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Итого (по основному мероприятию)
	2 299 055,8
	338 718,4
	200 560,2
	282 846,5
	342 490,2
	310 701,8
	204 086,8
	295 672,8
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4»


1.1.5.2. Строки 11-13 изложить в следующей редакции:

	«11.
	1.7. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	ДКСиПР
	2019-2023 гг.
	областной бюджет 
(06 1 F3 09502)
	301 300,9
	301 300,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет 
(06 1 F3 09602)
	27 203,0
	27 203,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет 
(06 1 F3 67483)
	797 426,3
	0,0
	190 852,8
	145 697,6
	152 987,3
	307 888,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет 
(06 1 F3 67484)
	162 567,0
	0,0
	75 784,4
	58 042,8
	24 668,1
	4 071,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 1 F3 09602)
	16 114,0
	16 114,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 1 F3 6748S)
	92 729,4
	0,0
	44 891,4
	32 226,1
	13 400,1
	2 211,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Итого (по основному мероприятию)
	1 397 340,6
	344 617,9
	311 528,6
	235 966,5
	191 055,5
	314 172,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Всего (по подпрограмме № 1)
	3 696 396,4
	683 336,3
	512 088,8
	518 813,0
	533 545,7
	624 873,9
	204 086,8
	295 672,8
	28 526,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20 799,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	54 032,3
	58 524,4»


1.1.5.3. Строку 17 изложить в следующей редакции:

	«17.
	2.2. Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация за ЖКУ за незаселенные муниципальные квартиры, дотирование межтарифной разницы)
	ДЖКХ, 

МКУ УЖКХ, МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 2 01 20310)
	121 796,4
	4 956,0
	4 553,5
	9 660,9
	17 944,2
	12 305,3
	48 448,5
	3 928,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0»


1.1.5.4. Строку 20 изложить в следующей редакции:

	«20.
	2.5. Инвентаризация объектов жилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципаль-ной собственности
	ДЖКХ, МКУ УЖКХ
	2019-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 2 01 20420)
	1 167,8
	14,8
	103,1
	958,5
	10,0
	81,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.5.5. Строки 23, 24 изложить в следующей редакции:

	«23.
	2.8. Реализация направлений расходов в рамках основного мероприятия
	ДЖКХ
	2022-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 2 01 99999)
	480,0
	0,0
	0,0
	0,0
	240,0
	240,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24.
	Всего (по подпрограмме № 2)
	725 788,1
	41 537,5
	46 219,1
	56 006,4
	74 683,7
	53 152,9
	88 798,7
	44 649,8
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0
	32 074,0»


1.1.5.6. Строки 27, 28 изложить в следующей редакции:

	«27.
	3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону
	ДЖКХ, МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 00590)
	2 345 920,2
	106 726,0
	110 271,1
	199 490,4
	212 251,6
	213 795,1
	224 065,0
	232 191,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0
	104 713,0

	28.
	3.2. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципального жилищного фонда
	ДЖКХ,
МКУ УЖКХ,

МБУ 

ГЦ по УСМЖФ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 20330)
	922 801,6
	63 638,6
	44 033,9
	64 919,1
	72 393,5
	98 702,5
	136 161,0
	70 221,0
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2
	37 273,2»


1.1.5.7. Строку 30 изложить в следующей редакции:
	«30.
	3.4. Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	ДЖКХ
	2019-2025 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 68270)
	487 004,3
	100 468,4
	22 678,8
	71 928,1
	85 065,5
	105 658,7
	50 602,4
	50 602,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.5.8. Строки 32-34 изложить в следующей редакции:

	«32.
	3.6. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	ДЖКХ, МКУ УЖКХ
	2019-2023 гг.
	областной бюджет
(06 3 01 09501)
	44 243,0
	2 718,1
	8 025,2
	9 292,5
	7 449,6
	16 757,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33.
	3.7. Расходы на капитальный ремонт, ремонт нежилых помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности
	ДЖКХ, МКУ УЖКХ
	2019 год, 2022-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 3 01 20340)
	6 312,6
	218,1
	0,0
	0,0
	1 123,7
	4 970,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	3.8. Расходы на текущий ремонт, ремонт и оборудование муниципального жилищного фонда
	ДЖКХ, МКУ УЖКХ
	2019-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 3 01 20820)
	3 488,0
	544,7
	18,1
	2 607,5
	299,7
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.5.9. Строку 37 изложить в следующей редакции:

	«37.
	3.11. Реализация направлений расходов в рамках основного мероприятия
	ДЖКХ, МКУ УЖКХ
	2020 год, 2022-2023 гг.
	бюджет города Ростова-на-Дону
(06 3 01 99999)
	8 941,6
	0,0
	2 902,8
	0,0
	4 296,8
	1 742,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.5.10. Строку 39 изложить в следующей редакции:

	«39.
	3.13. Расходы на капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в муниципальной собственности
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2022-2023 гг.
	бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 21780)
	924,7
	0,0
	0,0
	0,0
	324,7
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.5.11. Строку 42 изложить в следующей редакции:

	«42.
	Итого (по основному мероприятию)
	5 124 860,3
	390 101,0
	277 194,6
	434 077,2
	499 967,7
	538 358,8
	506 425,3
	448 075,7
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0
	203 066,0»


1.1.5.12. Строку 47 изложить в следующей редакции:

	«47.
	Всего (по подпрограмме № 3)
	6 313 911,7
	454 973,1
	348 179,1
	510 287,1
	597 198,7
	651 665,2
	624 519,1
	570 273,4
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6
	255 681,6»


1.1.5.13. Строку 61.2 признать утратившей силу.
1.1.5.14. Строку 62 изложить в следующей редакции:

	«62.
	Всего (по подпрограмме № 5)
	83 924,5
	20 011,8
	1 640,0
	1 904,5
	16 073,3
	19 748,3
	1 923,3
	1 923,3
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0
	2 070,0»


1.1.5.15. Строки 74-77 изложить в следующей редакции:

	«74.
	7.3. Содержание, озеленение 
и благоустройство объектов благоустройства и объектов благоустройства территории города Ростова-на-Дону
	МКУ УБ,
УБиЛХ,

ДЖКХ,

МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 20380)
	19 325 659,7
	997 735,4
	1 769 614,5
	1 621 249,7
	1 803 619,4
	2 377 183,3
	1 797 437,6
	1 786 747,8
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2
	717 207,2

	75.
	7.4. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса МКУ ЦБЖ)
	ДЖКХ, МКУ ЦБЖ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 20490)
	630 544,8
	50 885,6
	51 213,9
	69 967,9
	71 746,5
	120 742,9
	119 035,1
	118 574,9
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8
	2 837,8

	76.
	7.5. Обеспечение мероприятий по созданию условий для осуществ-ления погребения граждан
	ДЖКХ, МКУ СГК
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 20400)
	802 584,1
	40 324,5
	59 273,1
	66 115,7
	92 477,5
	79 404,5
	87 928,9
	87 928,9
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1
	28 913,1

	77.
	7.6. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских лесов
	ДЖКХ, УБиЛХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 20410)
	431 718,9
	21 764,1
	22 568,7
	32 186,4
	25 267,1
	29 932,6
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0»


1.1.5.16. Строку 79-81 изложить в следующей редакции:

	«79.
	7.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону
	ДЖКХ, МКУ УБ, УБиЛХ, 
МКУ ЦБЖ, МКУ СГК,

МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 00590)
	1 933 577,3
	139 197,1
	148 940,9
	72 017,8
	60 782,6
	64 601,0
	66 991,3
	69 294,6
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2
	131 175,2

	80.
	7.8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону (МКУ УБ, МКУ СГК, УБиЛХ, МКУ УЖКХ)
	ДЖКХ, МКУ УБ,
УБиЛХ, 
МКУ СГК,

МКУ УЖКХ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 00590)
	1 718 753,5
	126 418,7
	135 752,5
	56 906,4
	47 827,0
	51 026,1
	53 003,3
	54 846,5
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3
	119 297,3

	81.
	7.8.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону (МКУ ЦБЖ)
	ДЖКХ, МКУ ЦБЖ
	2019-2035 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 7 02 00590)
	214 823,8
	12 778,4
	13 188,4
	15 111,4
	12 955,6
	13 574,9
	13 988,0
	14 448,1
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9
	11 877,9»


1.1.5.17. Дополнить строкой 92.1 следующего содержания:

	«92.1.
	7.15. Проведение работ по созданию, содержанию и благоустройству воинских захоронений граждан, погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ, расположенных в воинских кварталах 
№ 6Б/А, 6Б/Б, 6Б/В Северного городского кладбища и квартале 28В муниципального кладбища города Ростова-на-Дону «Ростовское»
	ДЖКХ, МКУ СГК
	2023 год
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 7 02 22100)
	5 476,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 476,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.5.18. Строки 93, 94 изложить в следующей редакции:

	«93.
	Итого (по основному мероприятию)
	23 486 884,9
	1 289 468,1
	2 092 714,3
	1 911 187,1
	2 079 033,2
	2 704 729,9
	2 123 625,9
	2 114 672,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4
	917 145,4

	94.
	Всего (по подпрограмме № 7)
	23 514 726,5
	1 291 026,8
	2 094 111,8
	1 912 880,8
	2 081 229,6
	2 707 177,7
	2 126 198,7
	2 117 348,1
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3
	918 475,3»


1.1.5.19. Строки 103, 104 изложить в следующей редакции:

	«103.
	9.3. Мероприятия по обеспечению безопасности на гидротехнических сооружениях города Ростова-на-Дону
	ДЖКХ, УБиЛХ
	2021-2023 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону (06 9 01 20280)
	45 819,6
	0,0
	0,0
	3 333,4
	24 393,4
	18 092,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	104.
	Итого (по основному мероприятию)
	507 699,0
	26 179,4
	27 000,0
	30 333,4
	51 393,4
	48 792,8
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0»


1.1.5.20. Строку 124 изложить в следующей редакции:

	«124.
	Всего (по подпрограмме № 9)
	3 313 028,4
	26 179,4
	27 000,0
	76 642,3
	876 727,2
	1 157 145,8
	852 333,7
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0
	27 000,0»


1.1.5.21. Строки 138-141 изложить в следующей редакции:

	138.
	Б.5. Строительство канализационного коллектора № 62 
в городе 
Ростове-на-Дону, 
в том числе:
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2024 гг.
	областной бюджет

(06 Б 01 98200)
	7 130 379,1
	0,0
	0,0
	0,0
	3 670 567,7
	1 480 253,2
	1 979 558,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 S8200)
	73 348,3
	0,0
	0,0
	0,0
	37 076,5
	16 276,2
	19 995,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	348 236,5
	47 977,0
	47 977,0
	10 793,0
	84 963,3
	75 506,0
	81 020,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	139.
	Б.5.1. Строительство канализационного коллектора № 62 
в городе 
Ростове-на-Дону (Этап II.I)
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2022-2024 гг.
	областной бюджет

(06 Б 01 98200)
	5 543 244,9
	0,0
	0,0
	0,0
	3 511 854,3
	51 832,4
	1 979 558,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 S8200)
	55 992,5
	0,0
	0,0
	0,0
	35 473,3
	523,6
	19 995,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	199 723,1
	0,0
	0,0
	0,0
	70 999,9
	47 703,0
	81 020,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140.
	Б.5.2. Строительство канализационного коллектора № 62 в городе 
Ростове-на-Дону (Этап II.II)
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2022-2023 гг.
	областной бюджет

(06 Б 01 98200)
	1 587 134,2
	0,0
	0,0
	0,0
	158 713,4
	1 428 420,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 S8200)
	17 355,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 603,2
	15 752,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	41 766,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13 963,4
	27 803,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	141.
	Б.6. Строительство канализационного коллектора по 
ул. Локомотивной в г. Ростове-на-Дону
	ДКСиПР,

МКУ УКС
	2019-2021 гг., 2023-2024 гг.
	бюджет города

Ростова-на-Дону
(06 Б 01 40370)
	98 484,3
	28 070,9
	28 070,9
	84,3
	0,0
	12 677,5
	29 580,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»


1.1.5.22. Строки 156, 157 изложить в следующей редакции:

	«156.


	Всего (по подпрограмме № Б)
	13 877 612,1
	388 891,2
	120 771,8
	986 546,8
	4 917 540,9
	1 800 683,7
	2 151 995,0
	0,0
	320 664,1
	327 077,4
	333 619,0
	340 291,3
	347 097,2
	354 039,1
	361 119,9
	368 342,3
	375 709,1
	383 223,3

	157.
	Итого
	58 472 998,5
	3 424 422,0
	3 469 081,9
	4 426 567,3
	9 550 933,1
	7 486 162,7
	6 532 786,6
	3 539 798,7
	2 124 692,7
	2 115 195,1
	2 134 801,8
	1 897 352,2
	1 913 749,1
	1 953 924,0
	1 961 004,8
	1 972 262,2
	1 979 629,0
	1 990 635,3»


1.1.6. В приложении № 3 к программе:

1.1.6.1. В паспорте подпрограммы № 1 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»:

1.1.6.1.1. Строку «Муниципальный заказчик» изложить в следующей редакции:

	«Муниципальный заказчик
	ДКСиПР;

ДЖКХ»


1.1.6.1.2. Строку «Задача подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	«Задача подпрограммы
	1. Ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан города Ростова-на-Дону, переселяемых из аварийного жилищного фонда»


1.1.6.1.3. Строки «Исполнители подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» изложить 
в следующей редакции:
	«Исполнители подпрограммы
	ДКСиПР;

МКУ УЖКХ

	Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 
3 696 396,4 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства областного бюджета – 2 079 913,8 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 1 616 482,6 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 683 336,3 тыс. рублей;

2020 год – 512 088,8 тыс. рублей;

2021 год – 518 813,0 тыс. рублей;

2022 год – 533 545,7 тыс. рублей;

2023 год – 624 873,9 тыс. рублей;

2024 год – 204 086,8 тыс. рублей;

2025 год – 295 672,8 тыс. рублей;

2026 год – 28 526,2 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 20 799,3 тыс. рублей;

2031 год – 54 032,3 тыс. рублей;

2032 год – 54 032,3 тыс. рублей;

2033 год – 54 032,3 тыс. рублей;

2034 год – 54 032,3 тыс. рублей;

2035 год – 58 524,4 тыс. рублей

	Целевые показатели
	Целевые показатели реализации подпрограммы № 1:

1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2035 года составит 39 823,75 кв. м (при значении базового показателя 1 243,4 кв. м).

2. Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда на конец 2035 года составит 1 185 единиц (при значении базового показателя 30 единиц).

3. Количество переселенных жителей города Ростова-на-Дону из аварийного жилищного фонда на конец 2035 года составит 2 844 человек (при значении базового показателя 74 человека).»


1.1.6.2. В разделе II:

1.1.6.2.1. Абзацы второй-седьмой изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации подпрограммы № 1 будет решаться следующая основная задача:

ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан города Ростова-на-Дону, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

По итогам реализации подпрограммы № 1 планируется достижение следующих результатов:

площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2035 года составит 39 823,75 кв. м.

Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда 
на конец 2035 года составит 1 185 единиц.

Количество переселенных жителей города Ростова-на-Дону 
из аварийного жилищного фонда на конец 2035 года составит 2 844 человек.».
1.1.6.2.2. Строки 1.1-1.3 таблицы к подпрограмме № 1 «Система целевых показателей подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

	«1.1.
	Площадь расселения аварийного жилищного фонда
	кв. м
	1 243,4
	2 419,97
	2 111,6
	4 581,7
	3 776,77
	6 347,94
	2 000
	3 000
	1 370
	0
	0
	0
	1 000
	2 600
	2 600
	2 600
	2 600
	2 815,77

	1.2.
	Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда
	единиц
	30
	56
	71
	146
	125
	169
	65
	101
	59
	0
	0
	0
	34
	70
	70
	70
	70
	79

	1.3.
	Количество переселенных жителей города 

Ростова-на-Дону 

из аварийного

жилищного фонда
	человек
	74
	109
	223
	409
	316
	417
	139
	224
	125
	0
	0
	0
	70
	160
	160
	160
	160
	172»


1.1.6.3. Абзац первый раздела III изложить в следующей редакции:

«Разработчик подпрограммы № 1 (ДКСиПР) и ее исполнители (ДКСиПР, МКУ УЖКХ) выполняют обязанности, осуществляют права и несут ответственность, предусмотренные разделом V программы.».
1.1.7. В приложении № 4 к программе: 

1.1.7.1. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 
725 788,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, 
в том числе по годам:

2019 год – 41 537,5 тыс. рублей;

2020 год – 46 219,1 тыс. рублей;

2021 год – 56 006,4 тыс. рублей;

2022 год – 74 683,7 тыс. рублей;

2023 год – 53 152,9 тыс. рублей;

2024 год – 88 798,7 тыс. рублей;

2025 год – 44 649,8 тыс. рублей;

2026 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2027 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2028 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2029 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2030 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2031 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2032 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2033 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2034 год – 32 074,0 тыс. рублей;

2035 год – 32 074,0 тыс. рублей

	Целевые показатели
	Целевые показатели реализации подпрограммы № 2:

1. Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 192 единицы (при значении базового показателя 0 единиц).

2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 151 единицу (при значении базового показателя 0 единиц)»


1.1.7.2. В разделе II:

1.1.7.2.1. Абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 192 единицы.

Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 151 единицу.».
1.1.7.2.2. Строки 2.1, 2.2 таблицы к подпрограмме № 2 «Система целевых показателей подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

	«2.1.
	Количество жилых помещений специализированного муници-пального жилищного фонда, 
в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	17
	0
	0
	0
	2
	12
	14
	11
	13
	20
	16
	9
	17
	21
	7
	19
	14

	2.2.
	Количество нежилых помещений, находящихся в мунициальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13»


1.1.8. В приложения № 5 к программе:
1.1.8.1. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт 
и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 
6 313 911,7 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства областного бюджета – 44 243,0 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 6 269 668,7 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 454 973,1 тыс. рублей;

2020 год – 348 179,1 тыс. рублей;

2021 год – 510 287,1 тыс. рублей;

2022 год – 597 198,7 тыс. рублей;

2023 год – 651 665,2 тыс. рублей;

2024 год – 624 519,1 тыс. рублей;

2025 год – 570 273,4 тыс. рублей;

2026 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2027 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2028 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2029 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2030 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2031 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2032 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2033 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2034 год – 255 681,6 тыс. рублей;

2035 год – 255 681,6 тыс. рублей

	Целевые показатели
	Целевые показатели реализации подпрограммы № 3:

1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ), на конец 2035 года составит 446,85 тыс. кв. м (при значении базового показателя 42,2 тыс. кв. м).

2. Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ), на конец 2035 года составит 82 единицы (при значении базового показателя 50 единиц)»


1.1.8.2. В разделе II:

1.1.8.2.1. Абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ), на конец 
2035 года составит 446,85 тыс. кв. м.

Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ), на конец 2035 года составит 
82 единицы.».
1.1.8.2.2. Строки 3.1, 3.2 таблицы к подпрограмме № 3 «Система целевых показателей подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:

	«3.1.
	Общая площадь многоквартир-ных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ)
	тыс. кв. м
	42,2
	167,8
	75,9
	9,1
	21,45
	97,6
	25,0
	25,0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ)
	единиц
	50
	29
	14
	3
	3
	15
	6
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0»


1.1.9. В приложении № 6 к программе:

1.1.9.1. Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)» изложить 
в следующей редакции:

	«Целевые показатели
	Целевые показатели реализации подпрограммы № 4:

1. Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, на конец 2022 года составит 100% 
(при значении базового показателя 100%).

2. Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2035 года составит 100% (при значении базового показателя 85,0%).

3. Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2035 года составит 100% (при значении базового показателя 95,0%).

4. Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2035 года составит 100% (при значении базового показателя 83,0%)»


1.1.9.2. Раздел I дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 18.04.2020 № 554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии», с 1 июля 2020 года ответственность за приобретение 
и установку приборов учета электроэнергии возложена на гарантирующих поставщиков и сетевые компании.».
1.1.9.3. В разделе II:

1.1.9.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, на конец 2022 года составит 100%.».
1.1.9.3.2. Строку 4.1 таблицы к подпрограмме № 4 «Система целевых показателей подпрограммы № 4» изложить в следующей редакции:

	«4.1.
	Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–»


1.1.10. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в городе Ростове-на-Дону» изложить в следующей редакции:
	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет 83 924,5 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства областного бюджета – 8 896,7 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 75 027,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 20 011,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 640,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 904,5 тыс. рублей;

2022 год – 16 073,3 тыс. рублей;

2023 год – 19 748,3 тыс. рублей;

2024 год – 1 923,3 тыс. рублей;

2025 год – 1 923,3 тыс. рублей;

2026 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2027 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2028 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2029 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2030 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2031 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2032 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2033 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2034 год – 2 070,0 тыс. рублей;

2035 год – 2 070,0 тыс. рублей»


1.1.11. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» приложения № 9 к программе изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № 7 составляет 
23 514 726,5 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства областного бюджета – 12 293,3 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 23 502 433,2 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 1 291 026,8 тыс. рублей;

2020 год – 2 094 111,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 912 880,8 тыс. рублей;

2022 год – 2 081 229,6 тыс. рублей;

2023 год – 2 707 177,7 тыс. рублей;

2024 год – 2 126 198,7 тыс. рублей;

2025 год – 2 117 348,1 тыс. рублей;

2026 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2027 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2028 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2029 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2030 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2031 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2032 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2033 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2034 год – 918 475,3 тыс. рублей;

2035 год – 918 475,3 тыс. рублей»


1.1.12. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 9 «Охрана окружающей среды города 
Ростова-на-Дону» приложения № 11 к программе изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы № 9 составляет 
3 313 028,4 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства федерального бюджета – 1 981 534,5 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 742 066,6 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 589 427,3 тыс. рублей.

В том числе по годам:
2019 год – 26 179,4 тыс. рублей;

2020 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 76 642,3 тыс. рублей;

2022 год – 876 727,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 157 145,8 тыс. рублей;

2024 год – 852 333,7 тыс. рублей;

2025 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2026 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2027 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2028 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2029 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2030 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2031 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2032 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2033 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2034 год – 27 000,0 тыс. рублей;

2035 год – 27 000,0 тыс. рублей»


1.1.13. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей Ростова-на-Дону» приложения № 13 к программе изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования подпрограммы


	Общий объем финансирования подпрограммы № Б составляет 
13 877 612,1 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства федерального бюджета – 1 610 018,9 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 7 507 905,3 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 4 759 687,9 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 388 891,2 тыс. рублей;

2020 год – 120 771,8 тыс. рублей;

2021 год – 986 546,8 тыс. рублей;

2022 год – 4 917 540,9 тыс. рублей;

2023 год – 1 800 683,7тыс. рублей;

2024 год – 2 151 995,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 320 664,1 тыс. рублей;

2027 год – 327 077,4 тыс. рублей;

2028 год – 333 619,0 тыс. рублей;

2029 год – 340 291,3 тыс. рублей;

2030 год – 347 097,2 тыс. рублей;

2031 год – 354 039,1 тыс. рублей;

2032 год – 361 119,9 тыс. рублей;

2033 год – 368 342,3 тыс. рублей;

2034 год – 375 709,1 тыс. рублей;

2035 год – 383 223,3 тыс. рублей»


2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный».

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 
по жилищно-коммунальному хозяйству Кукина В.Е.
	Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону 
	
	 А.В. Логвиненко


Постановление вносит

Департамент жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики 

города Ростова-на-Дону
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