АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.03.2024 |  | № | 244 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 21.12.2023)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения 
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля», в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий, корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

# 1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 21.12.2023) следующие изменения:

# 1.1. В приложении:

# 1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 67 679 695,2 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 3 591 553,4 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 15 942 375,9 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 48 145 765,9 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год – 3 424 422,0 тыс. рублей, 2020 год – 3 469 081,9 тыс. рублей, 2021 год – 4 426 567,3 тыс. рублей, 2022 год – 9 550 933,1 тыс. рублей, 2023 год – 10 670 566,8 тыс. рублей, 2024 год – 10 640 236,9 тыс. рублей, 2025 год – 4 089 770,4 тыс. рублей, 2026 год – 3 489 563,3 тыс. рублей, 2027 год – 2 115 195,1 тыс. рублей, 2028 год – 2 134 801,8 тыс. рублей, 2029 год – 1 897 352,2 тыс. рублей, 2030 год – 1 913 749,1 тыс. рублей, 2031 год – 1 953 924,0 тыс. рублей, 2032 год – 1 961 004,8 тыс. рублей, 2033 год – 1 972 262,2 тыс. рублей, 2034 год – 1 979 629,0 тыс. рублей, 2035 год – 1 990 635,3 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.2. В таблице № 1 к программе «Система целевых показателей программы» раздела II:

1.1.2.1. Строки 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:

| «2.1. | Количество жилых помещений специализированного муници-пального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 13 | 20 | 16 | 9 | 17 | 21 | 7 | 19 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13» |

1.1.2.2. Дополнить строкой 3.3 следующего содержания:

| «3.3. | Количество муниципальных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт | единиц | – | – | – | – | – | – | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1.2.4. Дополнить строками 9.8, 9.9 следующего содержания:

| «9.8. | Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части загрязнения отходами территорий общего пользования | % | – | – | – | – | – | – | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9. | Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части допущения сбросов неочищенных сточных вод на рельеф местности, в том числе в водоохранных зонах водных объектов | % | – | – | – | – | – | – | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 %» |

1.1.3. Таблицу № 2 к программе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» раздела IV изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2
к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Муниципальный заказчик/ источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1. | 1. Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1. Всего по подпрограмме № 1, в том числе: | 4 712 339,2 | 683 336,3 |  | 512 088,8 |  | 518 813,0 |  | 533 545,7 |  | 707 414,5 |  | 1 066 669,1 |  | 295 672,8 |  | 99 346,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20 799,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 58 524,4 |
| 3. | 1.1.1. Областной бюджет | 2 710 135,4 | 486 716,9 |  | 293 746,8 |  | 304 622,9 |  | 214 733,8 |  | 425 635,1 |  | 788 353,2 |  | 196 326,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 1.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 2 002 203,8 | 196 619,4 |  | 218 342,0 |  | 214 190,1 |  | 318 811,9 |  | 281 779,4 |  | 278 315,9 |  | 99 346,1 |  | 99 346,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20 799,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 58 524,4 |
| 5. | 1.2. Муниципальный заказчик – ДКСиПР, в том числе: | 4 512 045,1 | 673 627,2 |  | 488 037,8 |  | 471 380,9 |  | 462 691,1 |  | 661 706,0 |  | 1 064 130,3 |  | 295 672,8 |  | 99 346,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20 799,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 58 524,4 |
| 6. | 1.2.1. Областной бюджет | 2 704 096,5 | 480 678,0 |  | 293 746,8 |  | 304 622,9 |  | 214 733,8 |  | 425 635,1 |  | 788 353,2 |  | 196 326,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | 1.2.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 1 807 948,6 | 192 949,2 |  | 194 291,0 |  | 166 758,0 |  | 247 957,3 |  | 236 070,9 |  | 275 777,1 |  | 99 346,1 |  | 99 346,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20 799,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 58 524,4 |
| 8. | 1.3. Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе: | 200 294,1 | 9 709,1 |  | 24 051,0 |  | 47 432,1 |  | 70 854,6 |  | 45 708,5 |  | 2 538,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | 1.3.1. Областной бюджет | 6 038,9 | 6 038,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | 1.3.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 194 255,2 | 3 670,2 |  | 24 051,0 |  | 47 432,1 |  | 70 854,6 |  | 45 708,5 |  | 2 538,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | 2. Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2.1. Всего по подпрограмме № 2/ Муниципальный заказчик – ДЖКХ / бюджет города Ростова-на-Дону | 868 527,6 |  | 41 537,5 |  | 46 219,1 |  | 56 006,4 |  | 74 683,7 |  | 71 968,3 |  | 113 884,3 |  | 104 933,0 |  | 70 629,3 |  | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 |
| 13. | 3. Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 3.1. Всего по подпрограмме № 3, в том числе: | 6 934 918,6 |  | 454 973,1 |  | 348 179,1 |  | 510 287,1 |  | 597 198,7 |  | 667 482,4 |  | 756 675,8 |  | 641 953,9 |  | 657 034,1 |  | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 |
| 15. | 3.1.1. Областной бюджет | 54 448,9 |  | 2 718,1 |  | 8 025,2 |  | 9 292,5 |  | 7 449,6 |  | 16 757,6 |  | 10 205,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | 3.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 6 880 469,7 |  | 452 255,0 |  | 340 153,9 |  | 500 994,6 |  | 589 749,1 |  | 650 724,8 |  | 746 469,9 |  | 641 953,9 |  | 657 034,1 |  | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 |
| 17. | 3.2. Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе: | 6 933 995,9 |  | 454 973,1 |  | 348 179,1 |  | 510 287,1 |  | 596 874,0 |  | 666 884,4 |  | 756 675,8 |  | 641 953,9 |  | 657 034,1 |  | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 |
| 18. | 3.2.1. Областной бюджет | 54 448,9 |  | 2 718,1 |  | 8 025,2 |  | 9 292,5 |  | 7 449,6 |  | 16 757,6 |  | 10 205,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | 3.2.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 6 879 547,0 |  | 452 255,0 |  | 340 153,9 |  | 500 994,6 |  | 589 424,4 |  | 650 126,8 |  | 746 469,9 |  | 641 953,9 |  | 657 034,1 |  | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 |
| 20. | 3.3. Муниципальный заказчик – ДКСиПР/ бюджет города Ростова-на-Дону | 922,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 324,7 |  | 598,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | 4. Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 4.1. Всего по подпрограмме № 4/ Муниципальный заказчик – ДЖКХ/ бюджет города Ростова-на-Дону | 2 078,9 |  | 450,0 |  | 0,0 |  | 1 330,2 |  | 298,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | 5. Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5.1. Всего по подпрограмме № 5/ Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе: | 120 891,2 |  | 20 011,8 |  | 1 640,0 |  | 1 904,5 |  | 16 073,3 |  | 20 425,1 |  | 38 359,9 |  | 1 923,3 |  | 1 923,3 |  | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 |
| 25. | 5.1.1. Областной бюджет | 8 896,7 |  | 8 896,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | 5.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 111 994,5 |  | 11 115,1 |  | 1 640,0 |  | 1 904,5 |  | 16 073,3 |  | 20 425,1 |  | 38 359,9 |  | 1 923,3 |  | 1 923,3 |  | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 |
| 27. | 6. Подпрограмма № 6 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 6.1. Всего по подпрограмме № 6/ Муниципальный заказчик – ДЖКХ/ бюджет города Ростова-на-Дону | 6 200 732,3 |  | 315 942,3 |  | 315 942,3 |  | 362 156,2 |  | 381 711,3 |  | 297 152,0 |  | 493 571,7 |  | 482 931,4 |  | 482 931,4 |  | 519 191,8 | 532 256,9 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 |
| 29. | 7. Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 7.1. Всего по подпрограмме № 7, в том числе: | 26 303 484,2 |  | 1 291 026,8 |  | 2 094 111,8 |  | 1 912 880,8 |  | 2 081 229,6 |  | 2 836 789,4 |  | 3 135 113,0 |  | 2 535 356,0 |  | 2 150 699,1 |  | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 |
| 31. | 7.1.1. Областной бюджет | 12 293,3 |  | 3 894,4 |  | 8 198,9 |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | 7.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 26 291 190,9 |  | 1 287 132,4 |  | 2 085 912,9 |  | 1 912 880,8 |  | 2 081 029,6 |  | 2 836 789,4 |  | 3 135 113,0 |  | 2 535 356,0 |  | 2 150 699,1 |  | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 |
| 33. | 7.2. Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе: | 25 446 635,6 |  | 1 291 026,8 |  | 2 094 091,8 |  | 1 897 788,2 |  | 2 081 209,5 |  | 2 820 117,5 |  | 2 695 812,8 |  | 2 149 612,2 |  | 2 150 699,1 |  | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 |
| 34. | 7.2.1. Областной бюджет | 12 293,3 |  | 3 894,4 |  | 8 198,9 |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | 7.2.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 25 434 342,3 |  | 1 287 132,4 |  | 2 085 892,9 |  | 1 897 788,2 |  | 2 081 009,5 |  | 2 820 117,5 |  | 2 695 812,8 |  | 2 149 612,2 |  | 2 150 699,1 |  | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 |
| 36. | 7.3. Муниципальный заказчик – ДКСиПР/ бюджет города Ростова-на-Дону | 856 848,6 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 15 092,6 |  | 20,1 |  | 16 671,9 |  | 439 300,2 |  | 385 743,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | 9. Подпрограмма № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 9.1. Всего по подпрограмме № 9/ Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе: | 3 171 912,7 |  | 26 179,4 |  | 27 000,0 |  | 76 642,3 |  | 876 727,2 |  | 1 064 613,9 |  | 803 749,9 |  | 27 000,0 |  | 27 000,0 |  | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 39. | 9.1.1. Федеральный бюджет | 1 981 534,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 594 460,2 |  | 792 614,0 |  | 594 460,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | 9.1.2. Областной бюджет | 592 734,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 222 620,1 |  | 214 483,6 |  | 155 630,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | 9.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону | 597 644,0 |  | 26 179,4 |  | 27 000,0 |  | 76 642,3 |  | 59 646,9 |  | 57 516,3 |  | 53 659,1 |  | 27 000,0 |  | 27 000,0 |  | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 42. | 10. Подпрограмма № А «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 10.1. Всего по подпрограмме № А/ Муниципальный заказчик – ДКСиПР, в том числе: | 523 664,6 |  | 202 073,6 |  | 3 129,0 |  | 0,0 |  | 71 924,0 |  | 57,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 33 625,0 | 33 625,0 | 33 625,0 | 22 416,7 | 22 416,7 | 22 416,7 | 26 451,7 | 26 451,7 | 25 451,7 |
| 44. | 10.1.1. Областной бюджет | 170 944,1 |  | 124 604,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 46 339,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | 10.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 352 720,5 |  | 77 468,7 |  | 3 129,0 |  | 0,0 |  | 25 584,8 |  | 57,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 33 625,0 | 33 625,0 | 33 625,0 | 22 416,7 | 22 416,7 | 22 416,7 | 26 451,7 | 26 451,7 | 25 451,7 |
| 46. | 11. Подпрограмма № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 11.1. Всего по подпрограмме № Б, в том числе: | 18 841 145,9 |  | 388 891,2 |  | 120 771,8 |  | 986 546,8 |  | 4 917 540,9 |  | 5 004 663,4 |  | 4 232 213,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 327 077,4 | 333 619,0 | 340 291,3 | 347 097,2 | 354 039,1 | 361 119,9 | 368 342,3 | 375 709,1 | 383 223,3 |
| 48. | 11.1.1. Федеральный бюджет | 1 610 018,9 |  | 72 758,7 |  | 0,0 |  | 734 992,2 |  | 763 334,4 |  | 38 933,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | 11.1.2. Областной бюджет | 12 392 923,3 |  | 6 827,7 |  | 0,0 |  | 109 826,5 |  | 3 826 913,3 |  | 4 819 401,3 |  | 3 629 954,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | 11.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону | 4 838 203,7 |  | 309 304,8 |  | 120 771,8 |  | 141 728,1 |  | 327 293,2 |  | 146 328,5 |  | 602 258,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 327 077,4 | 333 619,0 | 340 291,3 | 347 097,2 | 354 039,1 | 361 119,9 | 368 342,3 | 375 709,1 | 383 223,3 |
| 51. | 11.2. Муниципальный заказчик – ДКСиПР, в том числе: | 18 595 093,9 |  | 388 891,2 |  | 120 771,8 |  | 986 546,8 |  | 4 917 540,9 |  | 4 908 111,4 |  | 4 082 713,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 327 077,4 | 333 619,0 | 340 291,3 | 347 097,2 | 354 039,1 | 361 119,9 | 368 342,3 | 375 709,1 | 383 223,3 |
| 52. | 11.2.1. Федеральный бюджет | 1 610 018,9 |  | 72 758,7 |  | 0,0 |  | 734 992,2 |  | 763 334,4 |  | 38 933,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | 11.2.2. Областной бюджет | 12 199 819,3 |  | 6 827,7 |  | 0,0 |  | 109 826,5 |  | 3 826 913,3 |  | 4 722 849,3 |  | 3 533 402,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | 11.2.3. Бюджет города Ростова-на-Дону | 4 785 255,7 |  | 309 304,8 |  | 120 771,8 |  | 141 728,1 |  | 327 293,2 |  | 146 328,5 |  | 549 310,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 327 077,4 | 333 619,0 | 340 291,3 | 347 097,2 | 354 039,1 | 361 119,9 | 368 342,3 | 375 709,1 | 383 223,3 |
| 55. | 11.3. Муниципальный заказчик – ДАДиОДД, в том числе: | 246 052,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 96 552,0 |  | 149 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | 11.3.1. Областной бюджет | 193 104,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 96 552,0 |  | 96 552,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | 11.3.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 52 948,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 52 948,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | 12. Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | 12.1. Всего по программе, в том числе: | 67 679 695,2 |  | 3 424 422,0 |  | 3 469 081,9 |  | 4 426 567,3 |  | 9 550 933,1 |  | 10 670 566,8 |  | 10 640 236,9 |  | 4 089 770,4 |  | 3 489 563,3 |  | 2 115 195,1 | 2 134 801,8 | 1 897 352,2 | 1 913 749,1 | 1 953 924,0 | 1 961 004,8 | 1 972 262,2 | 1 979 629,0 | 1 990 635,3 |
| 60. | 12.1.1. Федеральный бюджет | 3 591 553,4 |  | 72 758,7 |  | 0,0 |  | 734 992,2 |  | 1 357 794,6 |  | 831 547,6 |  | 594 460,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | 12.1.2. Областной бюджет | 15 942 375,9 |  | 633 658,7 |  | 309 970,9 |  | 423 741,9 |  | 4 318 256,0 |  | 5 476 277,6 |  | 4 584 144,1 |  | 196 326,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62. | 12.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону | 48 145 765,9 |  | 2 718 004,6 |  | 3 159 111,0 |  | 3 267 833,2 |  | 3 874 882,5 |  | 4 362 741,6 |  | 5 461 632,5 |  | 3 893 443,7 |  | 3 489 563,3 |  | 2 115 195,1 | 2 134 801,8 | 1 897 352,2 | 1 913 749,1 | 1 953 924,0 | 1 961 004,8 | 1 972 262,2 | 1 979 629,0 | 1 990 635,3 |
| 63. | 12.2. Муниципальный заказчик – ДКСиПР, в том числе: | 24 488 574,9 |  | 1 264 592,0 |  | 611 958,6 |  | 1 473 020,3 |  | 5 452 500,8 |  | 5 587 145,1 |  | 5 586 143,7 |  | 681 416,6 |  | 99 346,1 |  | 360 702,4 | 367 244,0 | 373 916,3 | 390 313,2 | 430 488,1 | 437 568,9 | 448 826,3 | 456 193,1 | 467 199,4 |
| 64. | 12.2.1. Федеральный бюджет | 1 610 018,9 |  | 72 758,7 |  | 0,0 |  | 734 992,2 |  | 763 334,4 |  | 38 933,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | 12.2.2. Областной бюджет | 15 074 859,9 |  | 612 110,6 |  | 293 746,8 |  | 414 449,4 |  | 4 087 986,3 |  | 5 148 484,4 |  | 4 321 755,7 |  | 196 326,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | 12.2.3. Бюджет города Ростова-на-Дону | 7 803 696,1 |  | 579 722,7 |  | 318 211,8 |  | 323 578,7 |  | 601 180,1 |  | 399 727,1 |  | 1 264 388,0 |  | 485 089,9 |  | 99 346,1 |  | 360 702,4 | 367 244,0 | 373 916,3 | 390 313,2 | 430 488,1 | 437 568,9 | 448 826,3 | 456 193,1 | 467 199,4 |
| 67. | 12.3. Муниципальный заказчик – ДЖКХ, в том числе: | 42 945 068,3 |  | 2 159 830,0 |  | 2 857 123,3 |  | 2 953 547,0 |  | 4 098 432,3 |  | 4 986 869,7 |  | 4 904 593,2 |  | 3 408 353,8 |  | 3 390 217,2 |  | 1 754 492,7 | 1 767 557,8 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 |
| 68. | 12.3.1. Федеральный бюджет | 1 981 534,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 594 460,2 |  | 792 614,0 |  | 594 460,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | 12.3.2. Областной бюджет | 674 412,0 |  | 21 548,1 |  | 16 224,1 |  | 9 292,5 |  | 230 269,7 |  | 231 241,2 |  | 165 836,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | 12.3.3. Бюджет города Ростова-на-Дону | 40 289 121,8 |  | 2 138 281,9 |  | 2 840 899,2 |  | 2 944 254,5 |  | 3 273 702,4 |  | 3 963 014,5 |  | 4 144 296,5 |  | 3 408 353,8 |  | 3 390 217,2 |  | 1 754 492,7 | 1 767 557,8 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 | 1 523 435,9 |
| 71. | 12.4. Муниципальный заказчик – ДАДиОДД, в том числе: | 246 052,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 96 552,0 |  | 149 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | 12.4.1. Областной бюджет | 193 104,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 96 552,0 |  | 96 552,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | 12.4.2. Бюджет города Ростова-на-Дону | 52 948,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 52 948,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

1.1.4. Таблицу приложения № 1 к программе «Расчет целевых показателей реализации программы»:

1.1.4.1. Дополнить строкой 11.1 следующего содержания:

| «11.1. | Количество муници-пальных жилых помещений, в которых произведен капи-тальный ремонт | единиц | Значение по данному показателю формируется по фактическому количеству муниципальных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт за отчетный период (по данным МКУ УЖКХ на основании актов выполненных работ).» |
| --- | --- | --- | --- |

1.1.4.2. Дополнить строками 41.1, 41.2 следующего содержания:

| «41.1. | Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части загрязнения отхо-дами территорий общего пользования | % | А / Б * 100 | А – фактическое количество устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части загрязнения отходами территорий общего пользования в результате привлечения комитетом по охране окружающей среды к административной ответственности за отчетный период (по данным комитета по охране окружающей среды); Б – общее количество нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части загрязнения отходами территорий общего пользования в результате привлечения комитетом по охране окружающей среды к административной ответственности за отчетный период (по данным комитета по охране окружающей среды). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2. | Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части допущения сбро-сов неочищенных сточ-ных вод на рельеф местности, в том числе в водоохранных зонах водных объектов | % | А / Б * 100 | А – фактическое количество устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части допущения сбросов неочищенных сточных вод на рельеф местности, в том числе в водоохранных зонах водных объектов, в результате привлечения комитетом по охране окружающей среды к административной ответственности за отчетный период (по данным комитета по охране окружающей среды); Б – общее количество нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части загрязнения отходами территорий общего пользования в результате привлечения комитетом по охране окружающей среды к административной ответственности за отчетный период (по данным комитета по охране окружающей среды).» |

1.1.5. Приложение № 2 к программе «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.1.6. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» приложения № 3 к программе изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 4 712 339,2 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета – 2 710 135,4 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 2 002 203,8 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год – 683 336,3 тыс. рублей; 2020 год – 512 088,8 тыс. рублей; 2021 год – 518 813,0 тыс. рублей; 2022 год – 533 545,7 тыс. рублей; 2023 год – 707 414,5 тыс. рублей; 2024 год – 1 066 669,1 тыс. рублей; 2025 год – 295 672,8 тыс. рублей; 2026 год – 99 346,1 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 20 799,3 тыс. рублей; 2031 год – 54 032,3 тыс. рублей; 2032 год – 54 032,3 тыс. рублей; 2033 год – 54 032,3 тыс. рублей; 2034 год – 54 032,3 тыс. рублей; 2035 год – 58 524,4 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.7. В приложении № 4 к программе:

1.1.7.1. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 868 527,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, в том числе по годам: 2019 год – 41 537,5 тыс. рублей; 2020 год – 46 219,1 тыс. рублей; 2021 год – 56 006,4 тыс. рублей; 2022 год – 74 683,7 тыс. рублей; 2023 год – 71 968,3 тыс. рублей; 2024 год – 113 884,3 тыс. рублей; 2025 год – 104 933,0 тыс. рублей; 2026 год – 70 629,3 тыс. рублей; 2027 год – 32 074,0 тыс. рублей; 2028 год – 32 074,0 тыс. рублей; 2029 год – 32 074,0 тыс. рублей; 2030 год – 32 074,0 тыс. рублей; 2031 год – 32 074,0 тыс. рублей; 2032 год – 32 074,0 тыс. рублей; 2033 год – 32 074,0 тыс. рублей; 2034 год – 32 074,0 тыс. рублей; 2035 год – 32 074,0 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Целевые показатели | Целевые показатели реализации подпрограммы № 2: 1. Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 180 единиц (при значении базового показателя 0 единиц). 2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 139 единиц (при значении базового показателя 0 единиц)» |

1.1.7.2. В разделе II:

1.1.7.2.1. Абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 180 единиц.

Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 139 единиц.».

1.1.7.2.2. Строки 2.1, 2.2 таблицы к подпрограмме № 2 «Система целевых показателей подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

| «2.1. | Количество жилых помещений специализированного муници-пального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 13 | 20 | 16 | 9 | 17 | 21 | 7 | 19 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13» |

1.1.8. В приложении № 5 к программе:

1.1.8.1. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 3 «Капитальный ремонт 
и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону» приложения № 5 к программе изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 6 934 918,6 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета – 54 448,9 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 6 880 469,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год – 454 973,1 тыс. рублей; 2020 год – 348 179,1 тыс. рублей; 2021 год – 510 287,1 тыс. рублей; 2022 год – 597 198,7 тыс. рублей; 2023 год – 667 482,4 тыс. рублей; 2024 год – 756 675,8 тыс. рублей; 2025 год – 641 953,9 тыс. рублей; 2026 год – 657 034,1 тыс. рублей; 2027 год – 255 681,6 тыс. рублей; 2028 год – 255 681,6 тыс. рублей; 2029 год – 255 681,6 тыс. рублей; 2030 год – 255 681,6 тыс. рублей; 2031 год – 255 681,6 тыс. рублей; 2032 год – 255 681,6 тыс. рублей; 2033 год – 255 681,6 тыс. рублей; 2034 год – 255 681,6 тыс. рублей; 2035 год – 255 681,6 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Целевые показатели | Целевые показатели реализации подпрограммы № 3: 1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ), на конец 2035 года составит 446,85 тыс. кв. м (при значении базового показателя 42,2 тыс. кв. м). 2. Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ), на конец 2035 года составит 82 единицы (при значении базового показателя 50 единиц). 3. Количество муниципальных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 101 единицу» |

1.1.8.2. В разделе II:

1.1.8.2.1. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«Количество муниципальных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт, на конец 2035 года составит 101 единицу.»

1.1.8.2.2. Таблицу к подпрограмме № 3 «Система целевых показателей подпрограммы № 3» дополнить строкой 3.3 следующего содержания:

| «3.3. | Количество муниципальных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт | единиц | – | – | – | – | – | – | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1.9. В приложении № 7 к программе:

1.1.9.1. В паспорте подпрограммы № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения, мониторинг 
и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»:

1.1.9.1.1. Строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Задачи подпрограммы | 1. Выявление бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону. 2. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры для последующей передачи документов администрациями районов города Ростова-на-Дону в МКУ «Управление казной города Ростова-на-Дону» для принятия в муниципальную собственность города Ростова-на-Дону бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Подготовка комплекта документов для организации постановки объектов инженерной инфраструктуры на учет в качестве бесхозяйных. 4. Исследование организаций бюджетной сферы, жилищного фонда и коммунального комплекса по показателям, характеризующим энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 5. Повышение показателей энергосбережения объектов коммунальной сферы» |
| --- | --- |

1.1.9.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет 120 891,2 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета – 8 896,7 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 111 994,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год – 20 011,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 640,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 904,5 тыс. рублей; 2022 год – 16 073,3 тыс. рублей; 2023 год – 20 425,1 тыс. рублей; 2024 год – 38 359,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 923,3 тыс. рублей; 2026 год – 1 923,3 тыс. рублей; 2027 год – 2 070,0 тыс. рублей; 2028 год – 2 070,0 тыс. рублей; 2029 год – 2 070,0 тыс. рублей; 2030 год – 2 070,0 тыс. рублей; 2031 год – 2 070,0 тыс. рублей; 2032 год – 2 070,0 тыс. рублей; 2033 год – 2 070,0 тыс. рублей; 2034 год – 2 070,0 тыс. рублей; 2035 год – 2 070,0 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.9.2. Абзац шестой раздела II признать утратившим силу.

1.1.10. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 6 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения города Ростова-на-Дону» приложения № 8 к программе изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | # Общий объем финансирования подпрограммы № 6 составляет 6 200 732,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, в том числе по годам: # 2019 год – 315 942,3 тыс. рублей; # 2020 год – 315 942,3 тыс. рублей; # 2021 год – 362 156,2 тыс. рублей; # 2022 год – 381 711,3 тыс. рублей; # 2023 год – 297 152,0 тыс. рублей; # 2024 год – 493 571,7 тыс. рублей; # 2025 год – 482 931,4 тыс. рублей; # 2026 год – 482 931,4 тыс. рублей; # 2027 год – 519 191,8 тыс. рублей; # 2028 год – 532 256,9 тыс. рублей; # 2029 год – 288 135,0 тыс. рублей; # 2030 год – 288 135,0 тыс. рублей; # 2031 год – 288 135,0 тыс. рублей; # 2032 год – 288 135,0 тыс. рублей; # 2033 год – 288 135,0 тыс. рублей; # 2034 год – 288 135,0 тыс. рублей; 2035 год – 288 135,0 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.11. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» приложения № 9 к программе изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 7 составляет 26 303 484,2 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета – 12 293,3 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 26 291 190,9 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год – 1 291 026,8 тыс. рублей; 2020 год – 2 094 111,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 912 880,8 тыс. рублей; 2022 год – 2 081 229,6 тыс. рублей; 2023 год – 2 836 789,4 тыс. рублей; 2024 год – 3 135 113,0 тыс. рублей; 2025 год – 2 535 356,0 тыс. рублей; 2026 год – 2 150 699,1 тыс. рублей; 2027 год – 918 475,3 тыс. рублей; 2028 год – 918 475,3 тыс. рублей; 2029 год – 918 475,3 тыс. рублей; 2030 год – 918 475,3 тыс. рублей; 2031 год – 918 475,3 тыс. рублей; 2032 год – 918 475,3 тыс. рублей; 2033 год – 918 475,3 тыс. рублей; 2034 год – 918 475,3 тыс. рублей; 2035 год – 918 475,3 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.12. В приложении № 11 к программе:

1.1.12.1. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 9 составляет 3 171 912,7 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 1 981 534,5 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 592 734,2 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 597 644,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год – 26 179,4 тыс. рублей; 2020 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 76 642,3 тыс. рублей; 2022 год – 876 727,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 064 613,9 тыс. рублей; 2024 год – 803 749,9 тыс. рублей; 2025 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2028 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2029 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2030 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2031 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2032 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2033 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2034 год – 27 000,0 тыс. рублей; 2035 год – 27 000,0 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Целевые показатели | Целевые показатели реализации подпрограммы № 9: 1. Обеспечение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях составит 100% ежегодно (при значении базового показателя 100% ежегодно). 2. Содержание гидротехнических сооружений в рабочем состоянии составит 100% ежегодно (при значении базового показателя 100% ежегодно). 3. Количество сохраненных зеленых насаждений (деревьев) при осуществлении хозяйственной деятельности составит не менее 2000 штук ежегодно (при значении базового показателя 3509 штук). 4. Объем информации, предоставляемой населению города Ростова-на-Дону об экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», в том числе: телевыступлений, публикаций в электронных печатных СМИ (ежегодно) составит не менее 90 единиц (при значении базового показателя 87 единиц). 5. Количество населения города Ростова-на-Дону, привлеченного к участию в мероприятиях, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности, составит не менее 92 тыс. человек ежегодно (при значении базового показателя 91,1 тыс. человек). 6. Количество мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности, составит не менее 870 единиц ежегодно (при значении базового показателя 865 единиц). 7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах города Ростова-на-Дону составит 1 единицу (при значении базового показателя 0 единиц). 8. Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части загрязнения отходами территорий общего пользования, составит не менее 80 % ежегодно. 9. Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части допущения сбросов неочищенных сточных вод на рельеф местности, в том числе в водоохранных зонах водных объектов, составит не менее 80 % ежегодно». |

1.1.12.2. В разделе II:

1.1.12.2.1. Дополнить новыми абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:

«Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города 
Ростова-на-Дону» в части загрязнения отходами территорий общего пользования, составит не менее 80 % ежегодно.

Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города 
Ростова-на-Дону» в части допущения сбросов неочищенных сточных вод 
на рельеф местности, в том числе в водоохранных зонах водных объектов, составит не менее 80 % ежегодно.».

1.1.12.2.2. Таблицу к подпрограмме № 9 «Система целевых показателей подпрограммы № 9» дополнить строками 9.8, 9.9 следующего содержания:

| «9.8. | Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части загрязнения отходами территорий общего пользования | % | – | – | – | – | – | – | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9. | Доля устраненных нарушений «Правил благоустройства города Ростова-на-Дону» в части допущения сбросов неочищенных сточных вод на рельеф местности, в том числе в водоохранных зонах водных объектов | % | – | – | – | – | – | – | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 % | не менее 80 %» |

1.1.13. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № А «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения» приложения № 12 к программе изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № А составляет 523 664,6 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета – 170 944,1 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 352 720,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год – 202 073,6 тыс. рублей; 2020 год – 3 129,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 71 924,0 тыс. рублей; 2023 год – 57,8 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 33 625,0 тыс. рублей; 2028 год – 33 625,0 тыс. рублей; 2029 год – 33 625,0 тыс. рублей; 2030 год – 22 416,7 тыс. рублей; 2031 год – 22 416,7 тыс. рублей; 2032 год – 22 416,7 тыс. рублей; 2033 год – 26 451,7 тыс. рублей; 2034 год – 26 451,7 тыс. рублей; 2035 год – 25 451,7 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.1.14. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города Ростова-на-Дону» приложения № 13 к программе изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № Б составляет 18 841 145,9 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 1 610 018,9 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 12 392 923,3 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 4 838 203,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год – 388 891,2 тыс. рублей; 2020 год – 120 771,8 тыс. рублей; 2021 год – 986 546,8 тыс. рублей; 2022 год – 4 917 540,9 тыс. рублей; 2023 год – 5 004 663,4 тыс. рублей; 2024 год – 4 232 213,2 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 327 077,4 тыс. рублей; 2028 год – 333 619,0 тыс. рублей; 2029 год – 340 291,3 тыс. рублей; 2030 год – 347 097,2 тыс. рублей; 2031 год – 354 039,1 тыс. рублей; 2032 год – 361 119,9 тыс. рублей; 2033 год – 368 342,3 тыс. рублей; 2034 год – 375 709,1 тыс. рублей; 2035 год – 383 223,3 тыс. рублей» |
| --- | --- |

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Кукина В.Е.

| Глава Администрации города Ростова-на-Дону |  | # А.В. Логвиненко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства

и энергетики города Ростова-на-Дону

# Приложение

# к постановлению Администрации

# города Ростова-на-Дону

# от __________ № _____

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Муници- пальный заказчик, исполни-тель |  | Сроки испол-нения |  |  | Источник финансирования, КЦСР |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Мероприятия по рыночной оценке стоимости жилых и нежилых помещений ветхого, непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности, рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предостав-ляемых собственникам взамен изымаемых c зачетом в выкупную стоимость, а также оценке рыночной стоимости одного квадратного метра жилых помещений на территории города Ростова-на-Дону | ДКСиПР |  | 2019-2024 гг., 2030-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 20300) |  | 12 204,9 | 354,4 |  | 410,0 | 1 746,0 | 1 654,0 | 3 496,0 | 3 562,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 197,5 |
| 4. | 1.2. Изъятие в муниципальную собственность путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, приз-нанных аварийными, подле-жащими сносу или реконструкции, в том числе на основании судебных решений | ДКСиПР |  | 2019-2021 гг., 2023 год |  |  | областной бюджет (06 1 01 S4220) |  | 104 638,6 | 41 531,9 |  | 7 019,1 | 56 087,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 S4220) |  | 59 899,9 | 24 601,7 |  | 4 157,8 | 31 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 20530) |  | 135 951,4 | 4 627,0 |  | 0,0 | 15 239,6 | 0,0 | 116 084,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | 1.3. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ДКСиПР |  | 2019-2024 гг., 2030-2035 гг. |  |  | областной бюджет (06 1 01 S3160) |  | 187 332,8 | 27 195,7 |  | 15 561,7 | 816,7 | 28 491,5 | 115 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 1 01 S4220) |  | 140 540,4 | 83 446,5 |  | 4 528,8 | 43 978,2 | 8 586,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 S3160) |  | 393 951,2 | 16 109,6 |  | 9 218,1 | 453,4 | 15 477,0 | 58 222,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 714,3 | 53 857,3 | 53 857,3 | 53 857,3 | 53 857,3 | 58 326,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 20300) |  | 712 855,1 | 82 787,6 |  | 131 817,5 | 61 237,8 | 212 065,7 | 56 287,3 | 168 659,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 S4220) |  | 79 886,3 | 48 354,9 |  | 2 896,2 | 23 970,7 | 4 664,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | 1.4. Снос жилых строений, признанных аварийными | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2024 гг. |  |  | областной бюджет (06 1 01 S4220) |  | 6 038,9 | 6 038,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 S4220) |  | 3 577,2 | 3 577,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 20300) |  | 162 270,1 | 93,0 |  | 20 244,1 | 41 441,8 | 62 917,5 | 37 559,7 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | 1.5. Мероприятия по обследова-нию многоквартирных домов с целью определения их технического состояния путем подготовки заключений специализированной организацией | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2020-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 20920) |  | 28 407,9 | 0,0 |  | 3 806,9 | 5 990,3 | 7 937,1 | 8 148,8 | 2 524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | 1.6. Обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта | ДКСиПР |  | 2020-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 01 21050) |  | 3 516,0 | 0,0 |  | 900,0 | 744,0 | 696,0 | 552,0 | 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 2 031 070,7 | 338 718,4 |  | 200 560,2 | 282 846,5 | 342 490,2 | 395 618,5 | 175 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 799,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 58 524,4 |
| 10. | Региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 1.7. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | ДКСиПР |  | 2024-2026 гг. | областной бюджет (06 1 02 S3160) |  |  | 382 166,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185 839,3 | 196 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 02 S3160) |  |  | 301 624,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 931,9 | 99 346,1 | 99 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | 1.8. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» |  | ДКСиПР |  | 2024 год | областной бюджет (06 1 02 67483) |  |  | 584 940,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 584 940,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 1 02 67484) |  |  | 17 573,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Итого (по региональному проекту) |  |  |  |  |  |  |  | 1 286 304,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891 285,1 | 295 672,8 | 99 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Основное мероприятие, реализуемое в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по национальному проекту «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 1.9. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», за счет средств областного и местного бюджетов на софинансирование средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | ДКСиПР |  | 2019-2023 гг. |  |  | областной бюджет (06 1 F3 09502) |  | 301 300,9 | 301 300,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 1 F3 09602) |  | 27 203,0 | 27 203,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 1 F3 67483) |  | 797 426,3 | 0,0 |  | 190 852,8 | 145 697,6 | 152 987,3 | 307 888,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 1 F3 67484) |  | 160 974,6 | 0,0 |  | 75 784,4 | 58 042,8 | 24 668,1 | 2 479,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 F3 09602) |  | 16 114,0 | 16 114,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 1 F3 6748S) |  | 91 945,7 | 0,0 |  | 44 891,4 | 32 226,1 | 13 400,1 | 1 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 1 394 964,5 | 344 617,9 |  | 311 528,6 | 235 966,5 | 191 055,5 | 311 796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Всего (по подпрограмме № 1) |  |  |  |  |  |  |  | 4 712 339,2 | 683 336,3 |  | 512 088,8 | 518 813,0 | 533 545,7 | 707 414,5 | 1 066 669,1 | 295 672,8 | 99 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 799,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 54 032,3 | 58 524,4 |
| 18. | Подпрограмма № 2 «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | ДЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 00590) |  | 165 983,6 | 8 994,9 |  | 9 453,5 | 9 573,2 | 13 020,5 | 11 211,0 | 14 347,9 | 13 706,7 | 14 190,7 | 7 942,8 | 7 942,8 | 7 942,8 | 7 942,8 | 7 942,8 | 7 942,8 | 7 942,8 | 7 942,8 | 7 942,8 |
| 21. | 2.2. Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда (компенсация за ЖКУ за незаселенные муниципальные квартиры, дотирование межтариф-ной разницы) | ДЖКХ, МКУ УЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 20310) |  | 147 720,8 | 4 956,0 |  | 4 553,5 | 9 660,9 | 17 944,2 | 15 634,5 | 54 158,3 | 11 406,7 | 11 406,7 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 22. | 2.3. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества (МБУ ГЦ по УСМЖФ) | ДЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 90210) |  | 498 427,6 | 23 558,4 |  | 29 241,1 | 30 759,6 | 35 672,5 | 44 918,5 | 45 032,9 | 45 031,9 | 45 031,9 | 22 131,2 | 22 131,2 | 22 131,2 | 22 131,2 | 22 131,2 | 22 131,2 | 22 131,2 | 22 131,2 | 22 131,2 |
| 23. | 2.4. Мероприятия по содержанию муниципального нежилого фонда (компенсация за ЖКУ за пустующие нежилые муниципаль-ные помещения) | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2022 гг., 2024 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 20320) |  | 13 091,6 | 2 009,0 |  | 2 297,5 | 3 492,9 | 5 187,0 | 0,0 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | 2.5. Инвентаризация объектов жилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципаль-ной собственности | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2023 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 20420) |  | 1 158,7 | 14,8 |  | 103,1 | 958,5 | 10,0 | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | 2.6. Инвентаризация объектов нежилого фонда с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципаль-ной собственности | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2021 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 20430) |  | 191,3 | 143,3 |  | 22,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | 2.7. Инвентаризация бесхозяйных объектов с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собствен-ности | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2022 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 20520) |  | 6 554,3 | 1 861,1 |  | 547,8 | 1 535,9 | 2 609,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | 2.8. Реализация направлений расходов в рамках основного мероприятия | ДЖКХ |  | 2022-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 99999) |  | 612,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 132,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | 2.9. Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ДЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2025 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 2 01 20330) |  | 34 787,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 787,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Всего (по подпрограмме № 2) |  |  |  |  |  |  |  | 868 527,6 | 41 537,5 |  | 46 219,1 | 56 006,4 | 74 683,7 | 71 968,3 | 113 884,3 | 104 933,0 | 70 629,3 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 | 32 074,0 |
| 30. | Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Основное мероприятие «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 00590) |  | 2 681 322,1 | 106 726,0 |  | 110 271,1 | 199 490,4 | 212 251,6 | 227 918,0 | 282 689,4 | 294 309,5 | 305 249,1 | 104 713,0 | 104 713,0 | 104 713,0 | 104 713,0 | 104 713,0 | 104 713,0 | 104 713,0 | 104 713,0 | 104 713,0 |
| 33. | 3.2. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и оборудование муниципального жилищного фонда | ДЖКХ, МКУ УЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 20330) |  | 955 872,7 | 63 638,6 |  | 44 033,9 | 64 919,1 | 72 393,5 | 96 331,9 | 129 152,1 | 74 972,4 | 74 972,4 | 37 273,2 | 37 273,2 | 37 273,2 | 37 273,2 | 37 273,2 | 37 273,2 | 37 273,2 | 37 273,2 | 37 273,2 |
| 34. | 3.3. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 90210) |  | 1 316 511,1 | 93 063,2 |  | 89 018,0 | 85 769,4 | 95 713,8 | 95 265,4 | 103 105,9 | 102 428,6 | 102 428,6 | 61 079,8 | 61 079,8 | 61 079,8 | 61 079,8 | 61 079,8 | 61 079,8 | 61 079,8 | 61 079,8 | 61 079,8 |
| 35. | 3.4. Расходы на предоставление субсидий некоммерческой органи-зации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремон-ту» на софинансирование меро-приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ |  | 2019-2026 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 68270) |  | 584 359,3 | 100 468,4 |  | 22 678,8 | 71 928,1 | 85 065,5 | 101 808,8 | 101 204,9 | 50 602,4 | 50 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | 3.5. Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда в целях исполнения судебных решений | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2022 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 20540) |  | 22 227,3 | 21 844,3 |  | 212,8 | 70,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | 3.6. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-тирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2024 гг. |  |  | областной бюджет (06 3 01 09501) |  | 54 448,9 | 2 718,1 |  | 8 025,2 | 9 292,5 | 7 449,6 | 16 757,6 | 10 205,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | 3.7. Расходы на капитальный ремонт, ремонт нежилых помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019 год, 2022-2023 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 20340) |  | 6 113,4 | 218,1 |  | 0,0 | 0,0 | 1 123,7 | 4 771,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | 3.8. Расходы на текущий ремонт, ремонт и оборудование муници-пального жилищного фонда | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 20820) |  | 3 836,0 | 544,7 |  | 18,1 | 2 607,5 | 299,7 | 18,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | 3.9. Расходы на текущий ремонт и ремонт нежилых помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 20830) |  | 10,0 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | 3.10. Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-тивам и иным специализирован-ным потребительским кооперати-вам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 60010) |  | 869,6 | 869,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | 3.11. Реализация направлений расходов в рамках основного мероприятия | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2020 год, 2022-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 99999) |  | 12 471,3 | 0,0 |  | 2 902,8 | 0,0 | 4 296,8 | 1 930,0 | 3 341,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | 3.12. Расходы на оплату товаров (работ, услуг) и иных сборов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, на основании принятых решений собраний собственников общего имущества многоквартирных домов, оформленных в соответствии с жилищным законодательством, на муници-пальные помещения в много-квартирном доме на условиях долевого финансирования | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2020 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 21650) |  | 33,9 | 0,0 |  | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | 3.13. Расходы на капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в муниципальной собственности | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2022-2023 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 21780) |  | 922,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | 3.14. Субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта с положительным заключением экспертизы и (или) достоверности сметной стоимости и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2022 год, 2024 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 60470) |  | 4 988,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2 628,8 | 0,0 | 2 359,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | 3.15. Субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК на выполнение мероприятий по подключению многоквартирных домов к централизованным сетям теплоснабжения | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2022 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 60480) |  | 18 320,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 18 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | 3.16. Содержание и эксплуатация объектов ресурсоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | ДЖКХ |  | 2023-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 22110) |  | 7 687,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 921,9 | 5 765,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | 3.17. Субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК на выполнение мероприятий по подключению многоквартирных домов к централизованным сетям электроснабжения | ДЖКХ |  | 2023 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 01 60520) |  | 4 540,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 5 674 534,2 | 390 101,0 |  | 277 194,6 | 434 077,2 | 499 967,7 | 551 861,2 | 638 173,1 | 522 312,9 | 533 252,5 | 203 066,0 | 203 066,0 | 203 066,0 | 203 066,0 | 203 066,0 | 203 066,0 | 203 066,0 | 203 066,0 | 203 066,0 |
| 50. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 3.18. Расходы на обеспечение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 02 00110) |  | 1 100 851,3 | 50 361,2 |  | 55 478,3 | 59 741,3 | 79 164,2 | 97 871,5 | 100 977,0 | 102 090,7 | 106 171,5 | 49 888,4 | 49 888,4 | 49 888,4 | 49 888,4 | 49 888,4 | 49 888,4 | 49 888,4 | 49 888,4 | 49 888,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 02 00190) |  | 157 414,1 | 12 917,5 |  | 15 456,2 | 16 464,6 | 18 063,4 | 17 735,4 | 17 524,4 | 17 549,0 | 17 608,8 | 2 677,2 | 2 677,2 | 2 677,2 | 2 677,2 | 2 677,2 | 2 677,2 | 2 677,2 | 2 677,2 | 2 677,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 02 99999) |  | 577,6 | 52,0 |  | 50,0 | 4,0 | 3,4 | 14,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 52. | 3.19. Расходы на реализацию мероприятий по подготовке и проведению подключения к системе «112» | ДЖКХ |  | 2019 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 3 02 20840) |  | 1 541,4 | 1 541,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 384,4 | 64 872,1 |  | 70 984,5 | 76 209,9 | 97 231,0 | 115 621,2 | 118 502,7 | 119 641,0 | 123 781,6 | 52 615,6 | 52 615,6 | 52 615,6 | 52 615,6 | 52 615,6 | 52 615,6 | 52 615,6 | 52 615,6 | 52 615,6 |
| 54. | Всего (по подпрограмме № 3) |  |  |  |  |  |  |  | 6 934 918,6 | 454 973,1 |  | 348 179,1 | 510 287,1 | 597 198,7 | 667 482,4 | 756 675,8 | 641 953,9 | 657 034,1 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 | 255 681,6 |
| 55. | Подпрограмма № 4 «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Основное мероприятие «Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде к расчетам по фактическому потреблению энергоресурсов на основе показаний индивидуальных приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 4.1. Мероприятия по оснащению квартир муниципального жилищного фонда индивидуаль-ными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, в том числе: | ДЖКХ, МКУ УЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2019 год, 2021-2022 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 4 01 20350) |  | 2 078,9 | 450,0 |  | 0,0 | 1 330,2 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | 4.1.1. Оснащение квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными прибора-ми учета горячей воды | ДЖКХ, МКУ УЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2019 год, 2021-2022 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 4 01 20350) |  | 802,9 | 113,7 |  | 0,0 | 665,1 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59. | 4.1.2. Оснащение квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными прибора-ми учета холодной воды | ДЖКХ, МКУ УЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2019 год, 2021-2022 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 4 01 20350) |  | 802,0 | 112,8 |  | 0,0 | 665,1 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | 4.1.3. Оснащение квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными прибора-ми учета газа | ДЖКХ, МКУ УЖКХ, МБУ ГЦ по УСМЖФ |  | 2019 год, 2022 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 4 01 20350) |  | 362,3 | 111,8 |  | 0,0 | 0,0 | 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | 4.1.4. Оснащение квартир муниципального жилищного фонда индивидуальными прибора-ми учета электрической энергии | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 4 01 20350) |  | 111,7 | 111,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62. | Всего (по подпрограмме № 4) |  |  |  |  |  |  |  | 2 078,9 | 450,0 |  | 0,0 | 1 330,2 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | Подпрограмма № 5 «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | 5.1. Мероприятия по муниципаль-ному исследованию организаций бюджетного сектора по энергосбережению | ДЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 5 01 20370) |  | 33 667,2 | 1 905,0 |  | 1 640,0 | 1 904,5 | 1 923,3 | 1 894,5 | 1 923,3 | 1 923,3 | 1 923,3 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 |
| 66. | 5.2. Разработка программы комплексного развития комму-нального комплекса | ДЖКХ |  | 2019 год |  |  | областной бюджет (06 5 01 S4220) |  | 8 896,7 | 8 896,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 5 01 S4220) |  | 5 270,1 | 5 270,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | 5.3. Разработка и актуализация схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону | ДЖКХ |  | 2019 год, 2022-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 5 01 20550) |  | 51 588,0 | 3 840,0 |  | 0,0 | 0,0 | 14 150,0 | 14 798,0 | 18 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | 5.4. Реализация направлений расходов в рамках основного мероприятия | ДЖКХ |  | 2019 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 5 01 99999) |  | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | 5.5. Мероприятия по инвентари-зации бесхозяйных объектов с целью последующей регистрации или подтверждения права муниципальной собственности | ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2023-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 5 01 20520) |  | 4 769,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 732,6 | 1 036,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | 5.6. Разработка и актуализация схемы водоснабжения города Ростова-на-Дону | ДЖКХ |  | 2024 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 5 01 21900) |  | 16 600,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | Всего (по подпрограмме № 5) |  |  |  |  |  |  |  | 120 891,2 | 20 011,8 |  | 1 640,0 | 1 904,5 | 16 073,3 | 20 425,1 | 38 359,9 | 1 923,3 | 1 923,3 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 |
| 73. | Подпрограмма № 6 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Основное мероприятие «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | 6.1. Субсидии муниципальным предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирова-ния сетей наружного (уличного) освещения | ДЖКХ, УБиЛХ, балансо-держатель сетей |  | 2019-2020 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 6 01 60040) |  | 505 261,2 | 315 942,3 |  | 189 318,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | 6.2. Субсидии предприятиям на обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта) | ДЖКХ, УБиЛХ, балансо-держатель сетей |  | 2020-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 6 01 60320) |  | 5 695 471,1 | 0,0 |  | 126 623,4 | 362 156,2 | 381 711,3 | 297 152,0 | 493 571,7 | 482 931,4 | 482 931,4 | 519 191,8 | 532 256,9 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 |
| 77. | Всего (по подпрограмме № 6) |  |  |  |  |  |  |  | 6 200 732,3 | 315 942,3 |  | 315 942,3 | 362 156,2 | 381 711,3 | 297 152,0 | 493 571,7 | 482 931,4 | 482 931,4 | 519 191,8 | 532 256,9 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 | 288 135,0 |
| 78. | Подпрограмма № 7 «Благоустройство города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере благоустройства города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | 7.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 01 00110) |  | 29 058,2 | 1 558,7 |  | 1 397,5 | 1 693,7 | 2 195,6 | 2 447,8 | 2 547,3 | 2 572,8 | 2 675,7 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 |
| 81. | 7.2. Реализация направлений расходов в рамках основного мероприятия | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2022 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 01 99999) |  | 0,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 29 059,0 | 1 558,7 |  | 1 397,5 | 1 693,7 | 2 196,4 | 2 447,8 | 2 547,3 | 2 572,8 | 2 675,7 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 |
| 83. | Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | 7.3. Содержание, озеленение и благоустройство объектов благоустройства и объектов благоустройства территории города Ростова-на-Дону | МКУ УБ, УБиЛХ, ДЖКХ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 20380) |  | 21 061 212,4 | 997 735,4 | 1 769 614,5 |  | 1 621 249,7 | 1 803 619,4 | 2 502 446,5 | 2 338 186,7 | 1 786 747,7 | 1 786 747,7 | 717 207,2 | 717 207,2 | 717 207,2 | 717 207,2 | 717 207,2 | 717 207,2 | 717 207,2 | 717 207,2 | 717 207,2 |
| 85. | 7.4. Мероприятия по регулирова-нию численности безнадзорных животных (подбор павших животных, эвтаназия, утилизация трупов, содержание комплекса МКУ ЦБЖ) | ДЖКХ, МКУ ЦБЖ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 20490) |  | 729 919,3 | 50 885,6 | 51 213,9 |  | 69 967,9 | 71 746,5 | 104 108,8 | 120 893,1 | 118 574,9 | 116 988,4 | 2 837,8 | 2 837,8 | 2 837,8 | 2 837,8 | 2 837,8 | 2 837,8 | 2 837,8 | 2 837,8 | 2 837,8 |
| 86. | 7.5. Обеспечение мероприятий по созданию условий для осуществ-ления погребения граждан | ДЖКХ, МКУ СГК |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 20400) |  | 863 081,6 | 40 324,5 | 59 273,1 |  | 66 115,7 | 92 477,5 | 84 238,0 | 84 577,1 | 87 928,9 | 87 928,9 | 28 913,1 | 28 913,1 | 28 913,1 | 28 913,1 | 28 913,1 | 28 913,1 | 28 913,1 | 28 913,1 | 28 913,1 |
| 87. | 7.6. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских лесов | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 20410) |  | 429 727,9 | 21 764,1 | 22 568,7 |  | 32 186,4 | 25 267,1 | 27 346,6 | 25 595,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 88. | 7.7. Субсидии предприятиям на содержание и ремонт систем водопонижения | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 60050) |  | 12 256,3 | 2 456,0 | 9 800,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 60360) |  | 103 509,9 | 0,0 | 0,0 |  | 13 632,2 | 13 235,9 | 13 632,2 | 13 632,2 | 13 632,2 | 13 632,2 | 2 457,0 | 2 457,0 | 2 457,0 | 2 457,0 | 2 457,0 | 2 457,0 | 2 457,0 | 2 457,0 | 2 457,0 |
| 89. | 7.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | ДЖКХ, МКУ УБ, УБиЛХ, МКУ ЦБЖ, МКУ СГК, МКУ УЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 00590) |  | 1 902 378,9 | 139 197,1 | 148 940,9 |  | 72 017,8 | 60 782,6 | 67 426,3 | 75 498,9 | 77 630,1 | 80 308,4 | 131 175,2 | 131 175,2 | 131 175,2 | 131 175,2 | 131 175,2 | 131 175,2 | 131 175,2 | 131 175,2 | 131 175,2 |
| 90. | 7.8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ УБ, МКУ СГК, УБиЛХ, МКУ УЖКХ) | ДЖКХ, МКУ УБ, УБиЛХ, МКУ СГК, МКУ УЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 00590) |  | 1 672 528,0 | 126 418,7 | 135 752,5 |  | 56 906,4 | 47 827,0 | 52 550,8 | 58 103,1 | 59 571,9 | 61 721,9 | 119 297,3 | 119 297,3 | 119 297,3 | 119 297,3 | 119 297,3 | 119 297,3 | 119 297,3 | 119 297,3 | 119 297,3 |
| 91. | 7.8.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону (МКУ ЦБЖ) | ДЖКХ, МКУ ЦБЖ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 00590) |  | 229 850,9 | 12 778,4 | 13 188,4 |  | 15 111,4 | 12 955,6 | 14 875,5 | 17 395,8 | 18 058,2 | 18 586,5 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 | 11 877,9 |
| 92. | 7.9. Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | ДЖКХ, МКУ УБ, УБиЛХ, МКУ СГК, МКУ ЦБЖ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 90210) |  | 288 140,5 | 31 755,4 | 20 340,9 |  | 20 310,6 | 11 684,1 | 11 579,5 | 31 530,7 | 37 525,6 | 37 417,8 | 9 555,1 | 9 555,1 | 9 555,1 | 9 555,1 | 9 555,1 | 9 555,1 | 9 555,1 | 9 555,1 | 9 555,1 |
| 93. | 7.9.1. Мероприятия по обеспече-нию содержания муниципального имущества (МКУ УБ, МКУ СГК, УБиЛХ, МКУ УЖКХ) | ДЖКХ, МКУ УБ, УБиЛХ, МКУ СГК, МКУ УЖКХ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 90210) |  | 183 685,7 | 25 235,3 | 13 825,3 |  | 14 858,6 | 6 232,1 | 6 061,7 | 26 078,7 | 32 073,6 | 31 965,8 | 3 039,4 | 3 039,4 | 3 039,4 | 3 039,4 | 3 039,4 | 3 039,4 | 3 039,4 | 3 039,4 | 3 039,4 |
| 94. | 7.9.2. Мероприятия по обеспече-нию содержания муниципального имущества (МКУ ЦБЖ) | ДЖКХ, МКУ ЦБЖ |  | 2019-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 90210) |  | 104 454,8 | 6 520,1 | 6 515,6 |  | 5 452,0 | 5 452,0 | 5 517,8 | 5 452,0 | 5 452,0 | 5 452,0 | 6 515,7 | 6 515,7 | 6 515,7 | 6 515,7 | 6 515,7 | 6 515,7 | 6 515,7 | 6 515,7 | 6 515,7 |
| 95. | 7.10. Мероприятия, направленные на организацию, разработку и сопровождение информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство и озеленение) | ДЖКХ, МКУ УБ, МКУ УЖКХ |  | 2019 год, 2021 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 20660) |  | 2 069,8 | 1 455,6 | 0,0 |  | 614,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | 7.11. Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области | ДЖКХ, МКУ УБ, МКУ УЖКХ |  | 2019-2020 гг., 2022 год |  |  | областной бюджет (06 7 02 71180) |  | 7 662,4 | 3 894,4 | 3 568,0 |  | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97. | 7.12. Расходы на реализацию инициативных проектов, в том числе: | ДЖКХ, МКУ УБ, МКУ УЖКХ |  | 2020 год |  |  | областной бюджет |  | 4 630,9 | 0,0 | 4 630,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону |  | 2 743,1 | 0,0 | 2 743,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98. | 7.12.1. Благоустройство детской игровой площадки, располо-женной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пер. Крепостной, 51 | ДЖКХ, МКУ УБ |  | 2020 год |  |  | областной бюджет (06 7 02 S4640) |  | 1 540,8 | 0,0 | 1 540,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 S4640) |  | 912,7 | 0,0 | 912,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | 7.12.2. Благоустройство спортив-ной площадки, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пер. Университетский, 133а | ДЖКХ, МКУ УБ |  | 2020 год |  |  | областной бюджет (06 7 02 S4640) |  | 1 354,9 | 0,0 | 1 354,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 S4640) |  | 802,6 | 0,0 | 802,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100. | 7.12.3. Благоустройство сквера Дортмундский по ул. Тружеников и просп. Стачки г. Ростов-на-Дону | ДЖКХ, МКУ УБ |  | 2020 год |  |  | областной бюджет (06 7 02 S4640) |  | 1 735,2 | 0,0 | 1 735,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 S4640) |  | 1 027,8 | 0,0 | 1 027,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101. | 7.13. Строительство кладбища города Ростова-на-Дону на территории Мясниковского рай-она Ростовской области | ДКСиПР |  | 2020-2025 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 40370) |  | 856 758,6 | 0,0 | 20,0 |  | 15 092,6 | 0,1 | 16 601,9 | 439 300,2 | 385 743,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | 7.14. Реализация направлений расходов в рамках основного мероприятия | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2022-2023 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 99999) |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 20,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. | 7.15. Проведение работ по созданию, содержанию и благоустройству воинских захоронений граждан, погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ, расположенных в воинских кварталах № 6Б/А, 6Б/Б, 6Б/В Северного городского кладбища и квартале 28В муниципального кладбища города Ростова-на-Дону «Ростовское» | ДЖКХ, МКУ СГК |  | 2023-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 7 02 22100) |  | 10 243,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6 891,8 | 3 351,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 26 274 425,2 | 1 289 468,1 | 2 092 714,3 |  | 1 911 187,1 | 2 079 033,2 | 2 834 341,6 | 3 132 565,7 | 2 532 783,2 | 2 148 023,4 | 917 145,4 | 917 145,4 | 917 145,4 | 917 145,4 | 917 145,4 | 917 145,4 | 917 145,4 | 917 145,4 | 917 145,4 |
| 105. | Всего (по подпрограмме № 7) |  |  |  |  |  |  |  | 26 303 484,2 | 1 291 026,8 | 2 094 111,8 |  | 1 912 880,8 | 2 081 229,6 | 2 836 789,4 | 3 135 113,0 | 2 535 356,0 | 2 150 699,1 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 | 918 475,3 |
| 106. | Подпрограмма № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | 9.1. Субсидия муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону на обеспечение безопасности на гидротехни-ческих сооружениях и противопаводковые мероприятия | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2019-2021 гг., 2027-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 9 01 60060) |  | 302 067,2 | 26 179,4 |  | 27 000,0 | 5 887,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 109. | 9.2. Субсидии предприятиям на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2021-2026 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 9 01 60370) |  | 160 912,2 | 0,0 |  | 0,0 | 21 112,2 | 27 000,0 | 27 000,0 | 31 800,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | 9.3. Мероприятия по обеспечению безопасности на гидротехничес-ких сооружениях города Ростова-на-Дону | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2021-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 9 01 20280) |  | 57 725,1 | 0,0 |  | 0,0 | 3 333,4 | 24 393,4 | 15 716,0 | 14 282,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 520 704,5 | 26 179,4 |  | 27 000,0 | 30 333,4 | 51 393,4 | 42 716,0 | 46 082,3 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 112. | Основное мероприятие «Создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания в городе Ростове-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | 9.4. Оценка состояния окружа-ющей среды | комитет по охране окружаю-щей среды |  | 2019-2035 гг. |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | 9.5. Привлечение к админи-стративной ответственности виновных лиц при выявлении нарушений Правил благо-устройства города Ростова-на-Дону, утвержденных решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.10.2017 № 398, в части загрязнения отходами территорий общего пользования | комитет по охране окружаю-щей среды |  | 2019-2035 гг. |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | 9.6. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на рекультивацию и восстановление нарушенных земельных участков на территории города Ростова-на-Дону | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2021 год, 2023 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 9 02 21770) |  | 50 936,4 | 0,0 |  | 0,0 | 46 308,9 | 0,0 | 4 627,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 50 936,4 | 0,0 |  | 0,0 | 46 308,9 | 0,0 | 4 627,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117. | Основное мероприятие «Улучшение качества вод водных объектов города Ростове-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | 9.7. Привлечение к админи-стративной ответственности виновных лиц при выявлении нарушений Правил благо-устройства города Ростова-на-Дону, утвержденных решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.10.2017 № 398, в части допущения сбросов неочищенных сточных вод на рельеф местности, в том числе водоохранных зонах водных объектов | комитет по охране окружаю-щей среды |  | 2019-2035 гг. |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | Основное мероприятие «Сохранение зеленого фонда города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | 9.8. Минимизация ущерба, наносимого зеленым насаждениям при осуществлении хозяйственной деятельности | комитет по охране окружаю-щей среды |  | 2019-2035 гг. |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | Основное мероприятие «Повышение уровня экологической культуры населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | 9.9. Проведение Дней защиты от экологической опасности с организацией городских экологических праздников, субботников | комитет по охране окружаю-щей среды |  | 2019-2035 гг. |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | 9.10. Проведение общегородских мероприятий, конкурсов, акций экологической направленности | комитет по охране окружаю-щей среды |  | 2019-2035 гг. |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | 9.11. Оказание информационной поддержки социально ориентиро-ванным некоммерческим организациям города Ростова-на-Дону, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность по охране окружающей среды путем размещения информационных материалов на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в разделе «Комитет по охране окружающей среды» | комитет по охране окружаю-щей среды |  | 2019-2035 гг. |  |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128. | Основное мероприятие, реализуемое в рамках регионального проекта «Чистая страна» по национальному проекту «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | 9.12. Ликвидация несанкциониро-ванных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2022-2024 гг. |  |  | федеральный бюджет (06 9 G1 L2420) |  | 1 387 074,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 594 460,2 | 792 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (06 9 G1 52420) |  | 594 460,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594 460,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 9 G1 L2420) |  | 437 103,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 222 620,1 | 214 483,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 9 G1 52420) |  | 121 757,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 9 G1 L2420) |  | 18 426,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8 253,5 | 10 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 9 G1 52420) |  | 7 234,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130. | Дополнительные расходы областного бюджета на ликвидацию несанкци-онированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов | ДЖКХ, УБиЛХ |  | 2024 год |  |  | областной бюджет (06 9 G1 А2420) |  | 33 873,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 873,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 9 G1 А2420) |  | 342,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 271,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 825 333,8 | 1 017 270,4 | 757 667,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132. | Всего (по подпрограмме № 9) |  |  |  |  |  |  |  | 3 171 912,7 | 26 179,4 |  | 27 000,0 | 76 642,3 | 876 727,2 | 1 064 613,9 | 803 749,9 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 133. | Подпрограмма № А «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Основное мероприятие «Обеспечение наружным освещением города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | А.1. Строительство сетей наружного освещения в городе Ростове-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019-2020 гг., 2023 год |  |  | областной бюджет (06 А 01 S3650) |  | 124 604,9 | 124 604,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 А 01 S3650) |  | 73 810,6 | 73 810,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 A 01 40370) |  | 620,5 | 518,1 |  | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136. | А.2. Строительство сетей наружного освещения по ул. Мильчакова, ул. Стабильная, пер. Днепровский, ул. Сурженс-кая, пр. Шолохова в городе Ростове-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019-2020 гг., 2022 год |  |  | областной бюджет (06 A 01 S3650) |  | 46 339,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 46 339,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 A 01 S3650) |  | 25 172,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 25 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 A 01 40370) |  | 6 527,2 | 3 100,0 |  | 3 034,4 | 0,0 | 392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | А.3. Мероприятия по определению предварительной стоимости проектно-изыскательских работ объектов наружного освещения | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год, 2022-2023 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 А 01 99999) |  | 110,0 | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 138. | А.4. Проектирование и строительство электрических сетей наружного освещения | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2027-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону |  | 246 480,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 625,0 | 33 625,0 | 33 625,0 | 22 416,7 | 22 416,7 | 22 416,7 | 26 451,7 | 26 451,7 | 25 451,7 |
| 139. | Всего (по подпрограмме № А) |  |  |  |  |  |  |  | 523 664,6 | 202 073,6 |  | 3 129,0 | 0,0 | 71 924,0 | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 625,0 | 33 625,0 | 33 625,0 | 22 416,7 | 22 416,7 | 22 416,7 | 26 451,7 | 26 451,7 | 25 451,7 |
| 140. | Подпрограмма № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей города Ростова-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Основное мероприятие «Проектирование, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Б.1. Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 (Этап 4.1) | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год |  |  | федеральный бюджет (06 Б 01 L1130) |  | 72 758,7 | 72 758,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 Б 01 L1130) |  | 6 827,7 | 6 827,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 L1130) |  | 4 044,4 | 4 044,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 167,3 | 167,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143. | Б.2. Канализационный коллектор № 68 г. Ростова-на-Дону. Меро-приятия по предотвращению разрушения коллектора (тоннель-ный участок канализации от колодца К-1, расположенного в 13,75 м севернее от КНС «Северная-1» по ул. Освобожде-ния, 2 до ШС-8, расположенного в 20,0 м на запад по ул. Железнодорожный Нижний проезд,7а. Вывод из эксплуатации и консервация участка коллектора от ШС 1б-ШС-3А) | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019-2023 гг. |  |  | федеральный бюджет (06 Б 01 L1130) |  | 854 488,6 | 0,0 |  | 0,0 | 52 220,6 | 763 334,4 | 38 933,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (06 Б 01 L113F) |  | 682 771,6 | 0,0 |  | 0,0 | 682 771,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 Б 01 L1130) |  | 172 123,1 | 0,0 |  | 0,0 | 7 803,1 | 156 345,6 | 7 974,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 Б 01 L113F) |  | 102 023,4 | 0,0 |  | 0,0 | 102 023,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 L1130) |  | 93 592,7 | 0,0 |  | 0,0 | 4 332,4 | 84 928,5 | 4 331,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 21610) |  | 39 647,0 | 9 747,0 |  | 10 900,0 | 8 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 61 636,8 | 0,0 |  | 0,0 | 30 164,5 | 25 471,1 | 6 001,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 L113F) |  | 56 644,4 | 0,0 |  | 0,0 | 56 644,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 144. | Б.3. Канализационная сеть по ул. Гайдара, ул. Возрождения г. Ростова-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 35 249,1 | 35 249,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 145. | Б.4. Канализование ул. Липецкая, ул. Тамбовская г. Ростова-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 21 680,4 | 21 680,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 146. | Б.5. Строительство канализацион-ного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону, в том числе: | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019-2024 гг. |  |  | областной бюджет (06 Б 01 98200) |  | 7 130 379,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3 670 567,7 | 3 459 811,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 S8200) |  | 72 024,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 37 076,5 | 34 947,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 304 026,3 | 47 977,0 |  | 47 977,0 | 10 793,0 | 84 963,3 | 74 597,0 | 37 719,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 147. | Б.5.1. Строительство канализа-ционного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону (Этап II.I) | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2022-2024 гг. |  |  | областной бюджет (06 Б 01 98200) |  | 5 543 244,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3 511 854,3 | 2 031 390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 S8200) |  | 55 992,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 35 473,3 | 20 519,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 155 048,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 70 999,9 | 46 766,3 | 37 282,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 148. | Б.5.2. Строительство канализа-ционного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону (Этап II.II) | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2022-2024 гг. |  |  | областной бюджет (06 Б 01 98200) |  | 1 587 134,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 158 713,4 | 1 428 420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 S8200) |  | 16 031,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1 603,2 | 14 428,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 42 230,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 13 963,4 | 27 830,7 | 436,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 149. | Б.6. Строительство канализацион-ного коллектора по ул. Локомо-тивная в г. Ростове-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019-2021 гг., 2023-2024 гг. |  |  | областной бюджет (06 Б 01 97100) |  | 1 255 063,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 255 063,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 S7100) |  | 12 677,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 677,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 88 055,6 | 28 070,9 |  | 28 070,9 | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 31 829,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150. | Б.7. Канализование пос. Западный в городе Ростове-на-Дону (1-й этап) | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019-2021 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 51 858,7 | 17 242,4 |  | 17 242,4 | 17 373,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 151. | Б.8. Канализование ул. Лесопар-ковая в городе Ростове-на-Дону (1 этап) | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год, 2021-2022 гг., 2024 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 7 053,3 | 6 659,9 |  | 0,0 | 36,3 | 145,1 | 0,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152. | Б.9. Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республи-канская, пер. Олимпийский | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год, 2022 год, 2024 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 8 542,1 | 8 093,7 |  | 0,0 | 0,0 | 168,9 | 0,0 | 279,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153. | Б.10. Канализование пер. Тбилисс-кий в городе Ростове-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год, 2021 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 17 494,1 | 3 361,7 |  | 0,0 | 14 132,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 154. | Б.11. Канализование пос. Ясная Поляна в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019-2021 гг., 2023-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 75 091,2 | 6 103,8 |  | 6 103,8 | 26,9 | 0,0 | 6 103,8 | 56 752,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 155. | Б.12. Водоотведение и водопо-нижение по пер. Рыболовецкому, пер. Бойцовскому, ул. Рельефной г. Ростова-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год, 2023 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 2 443,3 | 1 845,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 156. | Б.13. Строительство водопро-водной сети по ул. Соловьиной в г. Ростове-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год, 2022-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 30 888,3 | 3 479,2 |  | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 25 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 157. | Б.14. Строительство водопро-водных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019-2020 гг., 2022-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 219 178,8 | 115 442,7 |  | 10 477,7 | 0,0 | 75 726,7 | 3 591,5 | 13 940,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 158. | Б.15. Мероприятия по определе-нию предварительной стоимости проектно-изыскательских работ объектов | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2019 год, 2021 год, 2024 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 99999) |  | 360,0 | 140,0 |  | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159. | Б.16. Проектирование и строи-тельство объектов водопроводно-канализационного хозяйства | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2027-2035 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону |  | 3 190 518,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327 077,4 | 333 619,0 | 340 291,3 | 347 097,2 | 354 039,1 | 361 119,9 | 368 342,3 | 375 709,1 | 383 223,3 |
| 160. | Б.17. Разработка проектной документации на объект «Рекон-струкция системы ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн № 1» | ДАДиОДД |  | 2023-2024 гг. |  |  | областной бюджет (06 Б 01 S3200) |  | 96 552,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет (06 Б 01 S4900) |  | 96 552,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 S4900) |  | 48 858,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 858,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 4 090,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161. | Б.18. Водоснабжение и водоот-ведение ул. 2-я Новоселовская в г. Ростове-на-Дону (Пролетарский район) | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2022 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 4 333,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 4 333,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162. | Б.19. Водопроводная сеть по ул. Гераневая в городе Ростове-на-Дону | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2022-2024 гг. |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 13 634,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 8 874,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 163. | Б.20. Строительство системы водоотведения жилой застройки Нижняя Александровка г. Ростова-на-Дону. (Канализационные коллекторы № 58, № 63, № 64 и № 65 с подключением в коллектор № 62) | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2024 год |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 01 40370) |  | 41 840,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 840,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164. | Итого (по основному мероприятию) |  |  |  |  |  |  |  | 14 975 170,0 | 388 891,2 |  | 120 771,8 | 986 546,8 | 4 917 540,9 | 5 004 663,4 | 366 237,3 | 0,0 | 0,0 | 327 077,4 | 333 619,0 | 340 291,3 | 347 097,2 | 354 039,1 | 361 119,9 | 368 342,3 | 375 709,1 | 383 223,3 |
| 165. | Региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Б.21. Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республи-канская, пер. Олимпийский |  | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2024 год |  |  | областной бюджет (06 Б 02 S4910) | 89 221,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 221,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 02 S4910) | 45 148,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167. | Б.22. Канализование ул. Лесопар-ковая в городе Ростове-на-Дону (1 этап) |  | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2024 год |  |  | областной бюджет (06 Б 02 S4910) | 49 520,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 520,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 02 S4910) | 25 058,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 058,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168. | Б.23. Строительство канализацион-ного коллектора по ул. Локомотивная в г. Ростове-на-Дону |  | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2024 год |  |  | областной бюджет (06 Б 02 97100) | 2 934 756,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 934 756,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 02 S7100) | 29 644,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 644,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169. | Б.24. Строительство канализацион-ного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону II этап (Этап II.I) |  | ДКСиПР, МКУ УКС |  | 2024 год |  |  | областной бюджет (06 Б 02 К8200) | 459 903,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459 903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Ростова-на-Дону (06 Б 02 S8200) | 232 722,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170. | Итого (по региональному проекту) |  |  |  |  |  |  |  | 3 865 975,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 865 975,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 171. | Всего (по подпрограмме № Б) |  |  |  |  |  |  |  | 18 841 145,9 | 388 891,2 |  | 120 771,8 | 986 546,8 | 4 917 540,9 | 5 004 663,4 | 4 232 213,2 | 0,0 | 0,0 | 327 077,4 | 333 619,0 | 340 291,3 | 347 097,2 | 354 039,1 | 361 119,9 | 368 342,3 | 375 709,1 | 383 223,3 |
| 172. | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 67 679 695,2 | 3 424 422,0 |  | 3 469 081,9 | 4 426 567,3 | 9 550 933,1 | 10 670 566,8 | 10 640 236,9 | 4 089 770,4 | 3 489 563,3 | 2 115 195,1 | 2 134 801,8 | 1 897 352,2 | 1 913 749,1 | 1 953 924,0 | 1 961 004,8 | 1 972 262,2 | 1 979 629,0 | 1 990 635,3 |

| Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |  | # Д.К. Денисенко |
| --- | --- | --- |