Приложение № 1
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной площадки и подходов к ней в МБДОУ № 77 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 10/1.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 20.06.2022-15.08.2022.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен – проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство спортивной площадки и подходов к ней в МБДОУ № 77 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 10/1
	2 944,90 тыс. руб.
	ИП Алиев Руслан Федорович

	2.
	Уборка мелкого строительного мусора, посадка цветочной рассады однолетников
	Трудовое участие
	121 человек

	3.
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мусора
	Имущественное участие
	ООО «Интеллект» в лице директора Гончаровой М.Н.

	
	Предоставление семян газона универсального и цветочной рассады однолетников
	Имущественное участие
	ИП Аширова Ю.А.

	
	Предоставление эмали для покраски бордюров
	Имущественное участие
	ООО «КВАТРО-А» в лице директора Аширова Д.Г.

	
	Итого
	2 944, 90 тыс. руб.
	





	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 944,90
	100
	[bookmark: _GoBack]2 944,90
	100

	объем средств областного бюджета
	1 908,30
	64,80
	1 908,29
	64,80

	объем собственных средств местного бюджета 
	826,60
	28,07
	826,60
	28,07

	объем инициативных платежей физических лиц 
	60,00
	2,04
	60,00
	2,04

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,00
	5,09
	150,00
	5,09

	внебюджетные средства учреждения
	0,00
	0,00
	0,014
	0,0005

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	





5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
ракурс 1
	[image: D:\Татьяна\загрузки\Attachments_danihevskaya@yandex.ru_2022-11-28_08-42-07\77 МБДОУ спорт площадка ракурс 1 до ремонта.jpg]

	[image: D:\Татьяна\загрузки\Attachments_danihevskaya@yandex.ru_2022-11-28_08-42-07\МБДОУ 77 Спорт площадка РАКУРС №1.jpg]


	2.
ракурс 2
	[image: D:\Татьяна\загрузки\Attachments_danihevskaya@yandex.ru_2022-11-28_08-42-07\77 МБДОУ спорт площадка ракурс 2 до ремонта.jpg]

	[image: D:\Татьяна\загрузки\Attachments_danihevskaya@yandex.ru_2022-11-28_08-42-07\МБДОУ 77 СПОРТ ПЛОЩАДКА РАКУРС 2.jpg]


	3.
ракурс 3
	[image: D:\Татьяна\загрузки\Attachments_danihevskaya@yandex.ru_2022-11-28_08-42-07\77 МБДОУ спорт площадка Ракурс 3 до ремонта.jpg]

	[image: D:\Татьяна\загрузки\Attachments_danihevskaya@yandex.ru_2022-11-28_08-42-07\МБДОУ 77 СПОРТ ПЛОЩАДКА РАКУРС №3.jpg]
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