Приложение № 6
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: 
город Ростов-на-Дону. 
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт  территории со стороны фасада МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени  М.М. Сперанского» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 82.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта     реализован .
                                                							        (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 29.07.2022 по 15.09.2022 .
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен:  нет нарушений.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт территории со стороны фасада МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени  М.М. Сперанского» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 82
	1895,3 тыс.руб.
	ИП Потапов С.В.

	2.
	Подготовка территории двора к проведению ремонтных работ. Обрезка деревьев. Демонтаж малых архитектурных форм, выкапывание кустов роз. Уборка мусора. После ремонта, посадка цветов. Монтаж малых архитектурных форм.
	Трудовое участие
	60 человек

	3.
	Предоставление саженцев
	Имущественное участие
	Каркоша О.И.
Овчарова Т.М.
Джалилова А.Д.
Собчук Г.И.

	
	Предоставление инвентаря
	Имущественное участие
	Ярославцева Г.П. Дашдамирова Э.М.

	
	Итого
	1895,3 тыс.руб.
	





	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1996,30
	100
	1895,30
	100

	объем средств областного бюджета
	1293,60
	64,8
	1228,15
	64,8

	объем собственных средств местного бюджета 
	602,88
	30,2
	572,38
	30,2

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	99,82
	5,0
	94,77
	5,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия в размере 101,00 тыс.руб., в результате проведенных торгов (запрос котировок в электронной форме)



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1. 
Ракурс 1
	[image: C:\Users\GLAVBUH\Desktop\РАЗОБРАТЬ\ПЛИТКА ИЦ\Фото до капремонта\978E4A94-703A-4FDD-B63A-74C6D9543789.jpeg]
	[image: C:\Users\GLAVBUH\Desktop\РАЗОБРАТЬ\ПЛИТКА ИЦ\IMG-20221125-WA0008.jpg]

	2.
Ракурс 2
	[image: C:\Users\GLAVBUH\Desktop\РАЗОБРАТЬ\ПЛИТКА ИЦ\Фото до капремонта\20220621_173852.jpg]
	[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\GLAVBUH\Desktop\РАЗОБРАТЬ\ПЛИТКА ИЦ\Фото после кап ремонта\IMG_3592.JPG]

	3.
Ракурс 3
	[image: C:\Users\GLAVBUH\Desktop\РАЗОБРАТЬ\ПЛИТКА ИЦ\Фото до капремонта\0298791F-31C2-419C-8C75-4D7115599174.jpeg]
	[image: C:\Users\GLAVBUH\Desktop\РАЗОБРАТЬ\ПЛИТКА ИЦ\Фото после кап ремонта\IMG_3570.JPG]
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