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Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

1.1 Общие сведения – Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 25.12.2017 № 1361 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону»; срок реализации: 2018-2030 гг.
1.2 Цель муниципальной программы – Повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Ростова-на-Дону.
1.3 Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону.
1.4 Задачи муниципальной программы:
- Формирование благоустроенного облика территории города Ростова-на-Дону.
- Благоустройство дворовых и общественных территорий города Ростова-на-Дону.
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ростова-на-Дону
1.5 Подпрограммы муниципальной программы:
Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий города 
Ростова-на-Дону».
Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Ростова-на-Дону».
Подпрограмма № 3 «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов».

Раздел 2. Сведения о ходе реализации муниципальной программы

2.1 Сведения о степени реализации основных мероприятий программы
2.1.1. Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий города Ростова-на-Дону».
В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура 
для жизни» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершены работы по благоустройству 3 общественных территорий: 
– Благоустройство общественной территории «Сквер им. Оганова», по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, близ ул. Оганова, 3. 
Выполнена валка и обрезка деревьев, прокладка тропиночной сети, укладка плитки, установка поребриков, подсыпка грунта, обустройство основания под скейт-площадку, установка малых архитектурных форм, обустройство резинового покрытия, установка детского игрового оборудования, монтаж скейт-площадки, освещение, озеленение.
– Благоустройство сквера по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, 2. 
Выполнен ремонт лестниц, восстановлено освещение и система автополива, выполнена укладка тротуарной плитки, монтаж детского игрового оборудования 
и резинового покрытия, ремонт подпорных стен (очистка и покраска), установка МАФ 
и монтаж облицовочных плит на подпорных стенках, посадка зеленых насаждений.
– Благоустройство общественной территории с КН 61:44:0000000:165557 Советского района г. Ростова-на-Дону по ул. Зорге (в створе улиц пр. Стачки до МКД № 9). 
Выполнена валка и обрезка деревьев, устройство детской игровой и спортивной площадки, скейт-площадки (памп-трек), обустройство резинового покрытия, установлены детские игровые элементы, малые архитектурные формы, стойка с баскетбольным кольцом, ограждение спортивной площадки, выполнена прокладка коммуникаций, тропиночной сети, велодорожек, укладка плитки, установка бортовых камней, освещение, озеленение.
Проведены работы по благоустройству 23 детских игровых площадок по адресам:
- Ворошиловский район (ул. Орбитальная, 68/3; ул. Орбитальная, 82; 
ул. Капустина 26/1; Парк «Дружба» (Детская площадка расположенная на юго-восточной стороне парка «Дружба» относительно «Бюста И.Х. Баграмяну»); Парк «Дружба» (Детская площадка расположенная на юго-западной стороне парка «Дружба» относительно «Бюста И.Х. Баграмяну»));
- Железнодорожный район (ул. Свердловская, 83; пл. Рабочая, 1-б; 
ул. Парижской коммуны, 59А/22а; ул. Доватора, уч. 3; ул. Чебанова-ул. Вагулевского);
- Кировский район (пер. Крепостной, 51);
- Ленинский район (пер. Братский, 92, 94; парк Димитриевский, расположенный 
в створе улиц: ул. Гайдара, ул. Муравьева, ул. Бондаренко и ул. Полевая);
- Октябрьский район (ул. Юфимцева, 10/1; ул. Козлова, 74; ул. Ларина, 11; 
ул. Мечникова, 77б; ул. Мечникова, 124/171; ул. Профинтерна, 11; пер. Халтуринский, 214; пр-т Буденновский, 98а; ул. Таганрогская, 116/2; сквер Комсомольский 
(ул. Целиноградская, 3)).
По двум объектам в Пролетарском районе (парк им. Фрунзе; пляж о. Зеленый) работы не приняты в связи с некачественным выполнением работ подрядчиком.

2.1.2. Подпрограмма № 3 «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону 
в рамках инициативных проектов».
В рамках проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» в 2025 году проведены мероприятия по благоустройству 2 объектов:
– Благоустройство общественной территории по ул. Дранко, 112/1, Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. 
Выполнены работы по ремонту подпорной стенки, устройство пандуса, укладка плиточного тротуара, установка малых архитектурных форм, освещение, озеленение (высадка деревьев).
– Обустройство детского игрового комплекса по адресу: ул. Пушкинская, 101. 
Выполнена замена прорезиненного покрытия, детского игрового оборудования, установка малых архитектурных форм (лавочки, урны).

2.2 Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей.
Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей программы запланированному уровню приведены в Приложении 1 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» за 2025 год».
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) за 2025 год составила 98%, и признается высокой.

2.3 Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств.
Информация об объемах, запланированных и освоенных бюджетных средств 
за отчетный период с разбивкой по мероприятиям приведена в Приложении 2 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» 
за 2025 год».
Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (ССуз) за 2025 год составила:
ССуз = (171 624,5 / 183 205,3) х 100 %= 93,7 %, и признается высокой.


Раздел 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы приведена в Приложении 3 «Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию 
на 31.12.2025».
Эффективность реализации программы (ЭРпр) за 2025 год составила:

ЭРпр = Эо*0,5+ССуз*0,5 = (98,0 % + 93,7 %) / 2 = 95,85 %, и признается высокой. 
Итоговая эффективность (ИЭРпр) реализации программы за период 
2018-2025 гг. составила:
(83,45 % + 98,13 % + 95,54 % + 70,53 %+ 82,79 % + 94,93+75,00 + 95,85) / 8 = 87,03%, и признается средней.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2025 года в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» были внесены следующие изменения 
на основании правовых актов:
1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.03.2025 № 228 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 25.12.2017 № 1361 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» в связи с изменением срока реализации программы и исполнителей программных мероприятий муниципальной программы, увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и значений целевых показателей программы. 
2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.04.2025 № 390 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 25.12.2017 № 1361 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 31.10.2025 № 1213 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 25.12.2017 № 1361 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и значений целевых показателей (целей, задач) программы. 
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