Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта:

Капитальный ремонт спортивной площадки МАОУ "Лицей № 11" г. Ростова-на-Дону, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, д.8. .

- Информация об итогах реализации инициативного проекта -  реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01.07.2024-02.08.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт спортивной площадки МАОУ "Лицей № 11" г. Ростова-на-Дону, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, д.8 | 2 783,6 | ИП Кадиров Н.Г. |
| 2. | Подготовка площадки, вынос мусора для установки экспериментальных площадок | Трудовое участие | 489 человека |
| 3. | Приобретение звуковых динамиков | Имущественное участие | Ямщиков А.С. |
|  | Приобретение спортивного инвентаря: сетка на футбольные ворота | Имущественное участие | Аксёнова О.В. |
|  | Приобретение строительных материалов (цемент, щебень) | Имущественное участие | Исаева В.Р. |
|  | Итого | 2 783,6 тыс.руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 796,6 | 100,0% | 2 783,6 | 100,0% |
| Объем средств областного бюджета | 1856,9 | 66,4% | 1848,3 | 66,4% |
| Объем собственных средств местного бюджета | 654,1 | 23,4% | 651,8 | 23,4% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 261,0 | 9,3% | 258,9 | 9,3% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 24,6 | 0,9% | 24,6 | 0,9% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 13,0 тыс. руб. по результатам электронного магазина |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |