Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории перед входом в начальную школу и устройство детской площадки для детей с ОВЗ в МАУ "Школа № 96 Эврика-Развитие" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 12.05.2023-31.07.2023.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории перед входом в начальную школу и устройство детской площадки для детей с ОВЗ в МАУ "Школа №96 Эврика-Развитие" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2 | 2 819, 8 тыс. руб. | ООО «Город Р» |
| 2. | Предоставление расходных материалов для уборки: мешки для строительного мусора, тачка, метла для уборки | Имущественное участие | Гринько Иван Дмитриевич |
|  | Предоставление краски для покраски бордюров | Имущественное участие | Пытина Валентина Михайловна |
|  | Предоставление цветочной рассады многолетников | Имущественное участие | Алексеенко Анастасия Владимировна |
| 3 | Уборка территории после завершения работ | Трудовое участие | 2024 человека |
|  | Итого | 2 819, 8 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 837,6 | 100% | 2 819,8 | 100% |
| объем средств областного бюджета | 1 838,8 | 64,8% | 1 827,2 | 64,8% |
| объем собственных средств местного бюджета | 715,1 | 25,2% | 710,6 | 25,2% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 283,7 | 10% | 282,0 | 10% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Отклонение 17,8 тыс. руб. образовалось в ходе обоснования Н(М)ЦК согласно порядка, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | площадка перед входом в начальную школу | площадка перед входом в начальную школу |
| 2. | площадка перед входом в начальную школу | площадка перед входом в начальную школу |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |