ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского 
округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории библиотеки с целью создания библиотечного пространства Читай-дворик «Литературные силуэты» филиала № 37 детская библиотека 
им. А.В. Луначарского МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, улица Завкомовская, 47а».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.02.2023 
по ноябрь 2023.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: отсутствие финансирования из областного бюджета, в связи с замечаниями к документам приемки и расчету НМЦК. Приемка осуществлена 09.09.2023. Финансирование из бюджета города Ростова-на-Дону проведено 19.09.2023.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: ноябрь 2023г.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство территории библиотеки | 1 474 261,99 | ООО «РОСТСТРОЙ» |
| 15 | Предоставление саженцев | имущественное участие» | Любимцева Анастасия Ивановна |
| 16 | Предоставление уличных вазонов из керамики | имущественное участие» | Батыгян Элеонора Тимофеевна |
| 17 | Предоставление шланга для полива | имущественное участие» | Евграфова Маргарита Сергеевна |
| 18 | Уборка территории, уборка мусора, оформление площадки | Трудовое участие | 120 человек |
|  | Итого | 1 474 261,99 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 601,1 | 100,0 | 1 474,3 | 100,0 |
| объем средств областного бюджета | 1685,5 | 64,8 | 955,4 | 64,8 |
| объем собственных средств местного бюджета | 747,6 | 28,7 | 423,7 | 28,7 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 56,0 | 2,2 | 31,7 | 2,2 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 112,0 | 4,3 | 63,5 | 4,3 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия по итогам закупок |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

* Ссылка на хранилище фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, https://cloud.donlib.ru/index.php/s/sAWYzu3m6hQFrAK