Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории библиотеки с целью создания библиотечного пространства Читай-дворик «Мичуринский сад» филиала № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 25,04.2024-09.10.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории библиотеки с целью создания библиотечного пространства Читай-дворик «Мичуринский сад» филиала № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 1 825,6 тыс. руб. | ООО «Ростстрой» |
| 2. | Предоставление материалов, оборудования, инструментов: Электрический кабель – 50 метров; Краска – 3 банок по 5 кг. | Имущественное участие | Шлыков Андрей Валерьевич, Любимцев Алексей Евгеньевич |
|  | Выполнение работ, оказание услуг: Прокладка электрического кабеля; покраска забора. | Имущественное участие | Онищук Ирина Александровна, Батыгян Артур Владимирович |
|  | Иная натуральная помощь: ведро – 2 штуки; салфетки из микрофибры – 9 штук; моющее средство 10 литров – 2 штуки, лейка, шланг, декоративные фигурки – 3 шт, кисти – 10 штук, валик – 1 штука. | Имущественное участие | Латынина Екатерина Алексеевна, Хохуля Наталья Сергеевна, Вершинина Наталья Юрьевна, Дроздова Наталья Васильевна, Кравченко Ольга Анатольевна |
| 3 | Уборка территории после завершения работ | Трудовое участие | 149 человек |
|  | Итого | 1 825,6 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 575,9 | 100,0% | 1 825,6 | 100,0% |
| объем средств областного бюджета | 1 710,4 | 66,4 % | 1 212,2 | 66,4% |
| объем собственных средств местного бюджета | 668,8 | 26,0% | 474,0 | 26,0% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 56,4 | 2,2% | 40,0 | 2,2% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 140,3 | 5,4% | 99,4 | 5,4% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам закупки и проведения работ по благоустройству сложилась экономия в сумме 750,3 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Левая рекреация | Левая рекреация |
| 2. | Правая рекреация | Правая рекреация |
|  | Вход | Вход |