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Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории библиотеки с целью создания библиотечного пространства Читай-дворик «Мичуринский сад» филиала № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 25,04.2024-09.10.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории библиотеки с целью создания библиотечного пространства Читай-дворик «Мичуринский сад» филиала № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
	1 825,6 тыс. руб.
	ООО «Ростстрой»

	2.
	Предоставление материалов, оборудования, инструментов:
Электрический кабель – 50 метров;
Краска – 3 банок по 5 кг.
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	Имущественное участие
	Шлыков Андрей Валерьевич,
Любимцев Алексей Евгеньевич

	
	Выполнение работ, оказание услуг: 
Прокладка электрического кабеля; покраска забора.

	Имущественное участие
	Онищук Ирина Александровна,
Батыгян Артур Владимирович

	
	Иная натуральная помощь:
ведро – 2 штуки;
салфетки из микрофибры – 9 штук; моющее средство 10 литров – 2 штуки, лейка, шланг, декоративные фигурки – 3 шт, кисти – 10 штук, валик – 1 штука.
	Имущественное участие
	Латынина Екатерина Алексеевна,
Хохуля Наталья Сергеевна,
Вершинина Наталья Юрьевна,
Дроздова Наталья Васильевна,
Кравченко Ольга Анатольевна

	3
	Уборка территории после завершения работ 
	Трудовое участие
	149 человек

	
	Итого
	1 825,6 тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 575,9
	100,0%
	1 825,6
	100,0%

	объем средств областного бюджета
	1 710,4
	66,4 %
	1 212,2
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета 
	668,8
	26,0%
	474,0
	26,0%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	56,4
	2,2%
	40,0
	2,2%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	140,3
	5,4%
	99,4
	5,4%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупки и проведения работ по благоустройству сложилась экономия в сумме 750,3 тыс. руб.





5. Фотоматериалы 

	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: C:\Users\batygyan-av\Downloads\Библиотека Мичурина 8.jpeg] Левая рекреация
	[image: C:\Users\batygyan-av\Downloads\WhatsApp Image 2024-09-17 at 16.27.17 (1).jpeg]
Левая рекреация


	2.
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Правая рекреация
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 Правая рекреация
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