Приложение 5

Положения об инициативных

Проектах на территории

Муниципального образования

"Город Ростов-на-Дону"

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Пролетарский район города Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт рекреаций центральной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, №73.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.06.2025 по 02.09.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта, в случае нарушения установленного срока: проект не реализован в срок до 15.08.2025
по вине подрядчика, фактически работы завершены 02.09.2025.

| п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт рекреаций центральной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, №73 | 3 119,7 тыс. рублей | ООО «Импульс» |
| 2. | Уборка территории от мелкого строительного мусора Монтаж и демонтаж жалюзи Мытье полов и окон | Трудовое участие | 130 человек |
| 3. | Предоставление кашпо с цветами – 4 шт. | Имущественное участие | Геворгян Роза Вардановна |
|  | Приобретение москитных сеток – 3 шт. | Имущественное участие | Садовская Елена Богдановна |
|  | Приобретение уборочного инвентаря – 6 шт. | Имущественное участие | Фатеева Людмила Алексеевна |
|  | Приобретение стендов – 2 шт. | Имущественное участие | Полякова Елена Михайловна |
|  | Итого | 3 119,7 тыс. рублей | х |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 3 399,9 | 100,0 | 3 119,7 | 100,0 |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 998,7 | 88,2 | 2 751,6 | 88,2 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 401,2 | 11,8 | 368,1 | 11,8 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | По результатам проведения закупочной процедуры и выполнения работ по контракту образовалась экономия в размере 280,2 тыс. рублей |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |