Приложение № 6

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт  территории со стороны фасада МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени  М.М. Сперанского» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 82.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта     реализован .

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 29.07.2022 по 15.09.2022 .

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен:  нет нарушений.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт территории со стороны фасада МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 82 | 1895,3 тыс.руб. | ИП Потапов С.В. |
| 2. | Подготовка территории двора к проведению ремонтных работ. Обрезка деревьев. Демонтаж малых архитектурных форм, выкапывание кустов роз. Уборка мусора. После ремонта, посадка цветов. Монтаж малых архитектурных форм. | Трудовое участие | 60 человек |
| 3. | Предоставление саженцев | Имущественное участие | Каркоша О.И. Овчарова Т.М. Джалилова А.Д. Собчук Г.И. |
|  | Предоставление инвентаря | Имущественное участие | Ярославцева Г.П. Дашдамирова Э.М. |
|  | Итого | 1895,3 тыс.руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1996,30 | 100 | 1895,30 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1293,60 | 64,8 | 1228,15 | 64,8 |
| объем собственных средств местного бюджета | 602,88 | 30,2 | 572,38 | 30,2 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 99,82 | 5,0 | 94,77 | 5,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия в размере 101,00 тыс.руб., в результате проведенных торгов (запрос котировок в электронной форме) |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. Ракурс 1 |  |  |
| 2. Ракурс 2 |  |  |
| 3. Ракурс 3 |  |  |