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Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 
[bookmark: _GoBack]

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Капитальный ремонт холла и рекреаций первого этажа в здании МБОУ "Школа № 93" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 125/1».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-15.08.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт холла и рекреаций первого этажа в здании МБОУ «Школа № 93» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 125/1
	2 970,0 тыс. руб.
	ИП Лукаш А.В.

	2.
	предоставление расходных материалов для уборки помещений - ветошь (50 м.), предоставление моющих средств - 20 л, ведра – 10шт.
	Имущественное участие
	Ермакова Татьяна Олеговна

	
	предоставление стендовой информационной доски - 2 шт.
	Имущественное участие
	Фасенко Маргарита Александровна

	
	предоставление стремянок для проведения строительных работ - 4 шт.
	Имущественное участие
	Пак Евгений Сергеевич

	3
	Уборка территории после завершения работ 
	Трудовое участие
	549 человек

	
	Итого
	2 970,0 тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 038,3
	100,0%
	2 970,0
	100,0%

	объем средств областного бюджета
	1 996,8
	65,7%
	1 951,3
	65,7%

	объем собственных средств местного бюджета 
	815,8
	26,9%
	798,9
	26,9%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	225,7
	7,4%
	219,8
	7,4%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0%
	0,0
	0,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупки сложилась экономия в сумме 68,3 тыс. руб.



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: D:\Загрузки\WhatsApp Image 2024-09-03 at 15.38.41.jpeg] Левая рекреация
	[image: D:\Загрузки\WhatsApp Image 2024-09-03 at 15.38.39.jpeg] Левая рекреация


	2.
	[image: Изображение WhatsApp 2023-08-29 в 10]Правая рекреация
	[image: D:\Загрузки\WhatsApp Image 2024-09-03 at 16.09.07.jpeg] Правая рекреация

	3.
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Холл
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