Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Капитальный ремонт холла и рекреаций первого этажа в здании МБОУ "Школа № 93" по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 125/1».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024-15.08.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт холла и рекреаций первого этажа в здании МБОУ «Школа № 93» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 125/1 | 2 970,0 тыс. руб. | ИП Лукаш А.В. |
| 2. | предоставление расходных материалов для уборки помещений - ветошь (50 м.), предоставление моющих средств - 20 л, ведра – 10шт. | Имущественное участие | Ермакова Татьяна Олеговна |
|  | предоставление стендовой информационной доски - 2 шт. | Имущественное участие | Фасенко Маргарита Александровна |
|  | предоставление стремянок для проведения строительных работ - 4 шт. | Имущественное участие | Пак Евгений Сергеевич |
| 3 | Уборка территории после завершения работ | Трудовое участие | 549 человек |
|  | Итого | 2 970,0 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 3 038,3 | 100,0% | 2 970,0 | 100,0% |
| объем средств областного бюджета | 1 996,8 | 65,7% | 1 951,3 | 65,7% |
| объем собственных средств местного бюджета | 815,8 | 26,9% | 798,9 | 26,9% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 225,7 | 7,4% | 219,8 | 7,4% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам закупки сложилась экономия в сумме 68,3 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Левая рекреация | Левая рекреация |
| 2. | Правая рекреация | Правая рекреация |
| 3. | Холл |  |
|  |  | Холл |