Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1.Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории внутреннего двора левого крыла здания школы и устройство площадки "Экоцентр" в  МАОУ "Школа 96 Эврика-Развитие" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 05.03.2024 -31.07.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территории внутреннего двора левого крыла здания школы и устройство площадки "Экоцентр" в МАОУ "Школа 96 Эврика-Развитие" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2" | 2 943, 4 тыс. руб. | ООО «Точка -Локация» |
| 2. | Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки мелкого мусора: мешки для мусора-30 шт, тачка - 1 шт, метла для уборки - 10 шт, грабли - 5 шт | Имущественное участие | Кущенко Алла Петровна |
|  | Предоставление эмали для покраски бордюров в количестве: эмаль белая- 25 кг, побелка для деревьев - 25 кг. | Имущественное участие | Литвинова Наталья Юрьевна |
|  | Предоставление и посадка саженцев многолетних кустарников можжевельника в количестве - 20 шт | Имущественное участие | Иванова Юлия Владимировна. |
|  | Предоставление фонарных светильников на солнечной батарее в количестве 10 штук | Имущественное участие | Голдина Евгения Михайловна |
| 3 | Уборка территории после завершения работ | Трудовое участие | 126 человек |
|  | Итого | 2 943, 4 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 997, 3 | 100% | 2 943, 4 | 100% |
| объем собственных средств местного бюджета | 2757,3 | 92% | 2707,9 | 92% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 240,0 | 8% | 235,5 | 8% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Отклонение в 53,9 тыс. руб. образовалось в ходе обоснования Н(М)ЦК согласно порядка, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |