Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Железнодорожный район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
 Капитальный ремонт внешнего ограждения по периметру МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» по адресу: 344004 г. Ростов-на-Дону, ул.Крупской,43.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
08.07.2024 – 31.08.2024
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт внешнего ограждения по периметру МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» по адресу: 344004 г. Ростов-на-Дону, ул.Крупской,43.
	1 648,7 тыс. руб.
	ООО "Стройкомплекс"

	2.
	Подготовка территории к проведению работ. Уборка и благоустройство территории после ремонта ограждения.
	Трудовое участие
	174 человека

	3.
	[bookmark: _GoBack]Восстановление зеленых насаждений – приобретение 50 кустов роз.
	Имущественное участие
	Давидян Г. Л.


	
	Изготовление информационных табличек , стендов для 4-х выездов, расположенных по периметру учреждения – 10 шт.
	Имущественное участие
	Магомедов Г. Х.


	
	Установка камер видеонаблюдения для 4-х выездов, расположенных по периметру учреждения – 4 шт.
	Имущественное участие
	Калугян  К. А.


	4
	Установка системы автоматического открывания ворот 
	Имущественное участие
	Абоян Е.А.

	
	Итого
	1 648,74 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1 999,9
	100%
	1 648,7
	100%

	объем средств местного бюджета
	1 889,9
	94,5%
	1158,0
	94,5%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	110,0
	5,5%
	90,7
	5,5%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0
	0
	0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 351,1 тыс. руб. по результатам запроса котировок в электронной форме



5. Фотоматериалы
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: \\ds\Free\Бухгалтерия\ЗАБОР\до ремонта\a3f27062-f384-4e82-9b38-8c3f8dd747eb.jpg]

[image: \\ds\Free\Бухгалтерия\ЗАБОР\до ремонта\c4692138-a671-4c6d-8938-4f6c0b704111.jpg]

Внешнее ограждение по адресу: Крупской 43  
	[image: \\ds\Free\Бухгалтерия\ЗАБОР\после ремонта\2747cbe3-6256-4bd9-ad71-c91469a66501.jpg]
[image: \\ds\Free\Бухгалтерия\ЗАБОР\после ремонта\1d370eb4-3231-4c57-b6ed-0fc7f8a4816b.jpg]

Внешнее ограждение по адресу: Крупской 43  

	
	[image: \\ds\Free\Бухгалтерия\ЗАБОР\Новая папка\1 до\5.jpg]
	[image: \\ds\Free\Бухгалтерия\ЗАБОР\Новая папка\1 после\5.jpg]
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