Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Железнодорожный район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта:

Капитальный ремонт внешнего ограждения по периметру МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» по адресу: 344004 г. Ростов-на-Дону, ул.Крупской,43.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

08.07.2024 – 31.08.2024

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт внешнего ограждения по периметру МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» по адресу: 344004 г. Ростов-на-Дону, ул.Крупской,43. | 1 648,7 тыс. руб. | ООО "Стройкомплекс" |
| 2. | Подготовка территории к проведению работ. Уборка и благоустройство территории после ремонта ограждения. | Трудовое участие | 174 человека |
| 3. | Восстановление зеленых насаждений – приобретение 50 кустов роз. | Имущественное участие | Давидян Г. Л. |
|  | Изготовление информационных табличек , стендов для 4-х выездов, расположенных по периметру учреждения – 10 шт. | Имущественное участие | Магомедов Г. Х. |
|  | Установка камер видеонаблюдения для 4-х выездов, расположенных по периметру учреждения – 4 шт. | Имущественное участие | Калугян К. А. |
| 4 | Установка системы автоматического открывания ворот | Имущественное участие | Абоян Е.А. |
|  | Итого | 1 648,74 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 999,9 | 100% | 1 648,7 | 100% |
| объем средств местного бюджета | 1 889,9 | 94,5% | 1158,0 | 94,5% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 110,0 | 5,5% | 90,7 | 5,5% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 351,1 тыс. руб. по результатам запроса котировок в электронной форме |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешнее ограждение по адресу: Крупской 43 | Внешнее ограждение по адресу: Крупской 43 |