Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Октябрьский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Устройство спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье в ритме жизни» на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №192», расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Дебальцевская, 4.

Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

29.05.2023– 20.07.2023.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока -проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье в ритме жизни» на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №192» | 2 611,8 тыс.руб. | ИП Сиваконь Янис Олегович |
| 2. | Подготовка площадки к проведению ремонтных работ. Демонтаж оборудования, вынос игрового оборудования. Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом. Уборка площадки после валки деревьев. | Трудовое участие | 120 человек |
| 3. | инвентарь для уборки территории | Имущественное участие | Максимова Татьяна Владимировна |
|  | предоставление растений для озеленения | Имущественное участие | Ермакова Елена Ивановна |
|  | предоставление флажков для украшения спортивно-оздоровительного комплекса | Имущественное участие | Зинец Маргарита Сергеевна |
|  | предоставление транспортного средства для перевозки растений для озеленения | Имущественное участие | Василец Станислав Николаевич |
|  | Итого | 2 611,8 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 976,6 | 100 | 2 611,8 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2 798,0 | 94,00 | 2 455,1 | 94,00 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 178,6 | 6,00 | 156,7 | 6,00 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 364,8 тыс. руб. по результатам аукциона |  |  |  |

5. Фотоматериалы 4-5 ракурсов

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |