










	«УТВЕРЖДАЮ»
	
	«СОГЛАСОВАНО»

	
	
	

	Директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону 
	
	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону 
по транспорту и дорожному хозяйству

	________________В.Н. Шкабарня
	
	_________________ Д.В. Симков

	
	
	

	__ ___ 2024 года
	
	__ ___ 2024 года


                                                                                                                              Приложение № 1
                                                                                                             к приказу Департамента транспорта
                                                                                                                       города Ростова-на-Дону 
                                                                                                                 от «____» ____________ 2024 № ___





КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

	



	«СОГЛАСОВАНО»

Директор Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону

__________________И.В. Смирягина
	«СОГЛАСОВАНО»

Директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону


_______________ Е.Л. Водолазкина

	
__ ___ 2024 года
	
__ ___ 2024 года

	

«СОГЛАСОВАНО»

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону


_________________ С.В. Марченко
	

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону – начальник Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону

_________________ Т.А. Асатрян

	
__ ___ 2024 года
	
__ ___ 2024 года



1
3

	СОДЕРЖАНИЕ

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………….
	3

	Внесение изменений в конкурсную документацию. Отказ от проведения конкурса………………………………………………………………...
	
5

	Представление конкурсной документации………..………………………….
	5

	Представление разъяснений положений конкурсной документации……….
	6

	УСЛОВИЯ КОНКУРСА………………………...………………......................
	6

	График проведения конкурса……………………………………….…………
	6

	Требования к участникам конкурса……………………………….…………..
	8

	Критерии конкурса и параметры критериев………………………………….
	10

	Размер и условия безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок ее предоставления и срок действия ……………………………………………..
	

12

	Представление заявок на участие в конкурсе ………………………………..
	12

	Перечень документов и материалов, предъявляемых заявителями 
и участниками конкурса.....................................................................................
	
13

	Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе……………………...
	16

	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе……………………...
	17

	Предварительный отбор участников конкурса…………….............................
	18

	Представление конкурсных предложений……………………………………
	22

	Изменение и (или) отзыв конкурсных предложений………………...............
	23

	Вскрытие конкурсных конвертов……………………….…………………….
	24

	Рассмотрение и оценка конкурсных предложений…………………………..
	25

	Определение победителя конкурса…………………..……………………….
	27

	Протокол о результатах проведения конкурса. Проведение переговоров 
с победителем конкурса. Признание конкурса несостоявшимся……………
	27

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ………..…………
	30

	Состав и описание объекта соглашения……………………………...............
	30

	Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств 
по концессионному соглашению……………………………………………...
	
30

	Концессионная плата………………………………..……….………………...
	31

	Размер финансового участия концедента ……………………………………
	31

	Передача концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения…………………………………………………………..…………
	
31

	Предоставление концедентом информации об объекте соглашения, а также доступа на объект соглашения……………………………………………….
	
33

	Приложение № 1 «Состав и описание объекта концессионного соглашения с указанием технико-экономических показателей»………………………….
	
34

	Приложение № 2 «Форма запроса на получение конкурсной документации на бумажном носителе»………………………………..………………………
	
60

	Приложение № 3 «Форма заявки на участие в открытом конкурсе»……….
	62

	Приложение № 4 «Форма запроса разъяснений положений конкурсной документации»…………………………………………………………………
	
64

	Приложение № 5 «Проект концессионного соглашения»…………………...
	65



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлениями Администрации города Ростова-на-Дону от 09.07.2015 № 575 «Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых 
в отношении имущества муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону» и от 15.05.2024 № 512 «О заключении концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением», а также иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заключения концессионных соглашений в отношении объектов муниципальной собственности.
Настоящая конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения заключения концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. 
Все приложения к конкурсной документации являются ее неотъемлемой частью.
Концедентом является муниципальное образование «Город 
Ростов-на-Дону», от имени которого выступает Департамент транспорта города Ростова-на-Дону.
Организатором конкурса является Департамент транспорта города 
Ростова-на-Дону. Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101/42. Адрес электронной почты организатора конкурса: trans@rostov-gorod.ru, номер телефона: 8 (863) 251-95-01.
Термины, используемые в настоящей конкурсной документации:
Банковская гарантия – обеспечение заявки на участие в конкурсе, предоставляемое Заявителем, в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.
Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Заявитель – лицо, представившее заявку на участие в конкурсе – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, и получившее конкурсную документацию.
Заявитель, прошедший предварительный отбор – Заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией по результатам предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в Конкурсе.
Заявка на участие в Конкурсе (Заявка) – комплект документов, представленный Заявителем для участия в предварительном отборе Участников конкурса в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.
Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, проводимый на основании принятого Концедентом решения.
Конкурсная документация – пакет документов, определяющий процесс проведения Конкурса, утвержденный приказом Департамента транспорта города Ростова-на-Дону.
Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению Конкурса, состав и положение работы которой утверждены приказом Департамента транспорта города Ростова-на-Дону.
Конкурсное предложение – комплект документов, представленный Участником Конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Контактные лица – уполномоченные представители Концедента и (или) Конкурсной комиссии в пределах полномочий, которые установлены Конкурсной документацией.
Концедент – муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону», 
от имени которого выступает Департамент транспорта города Ростова-на-Дону.
Концессионер – Победитель Конкурса либо иной Участник Конкурса, заключающий с Концедентом по результатам Конкурса Концессионное соглашение в качестве стороны, принимающей на себя обязательство 
по реализации Проекта.
Концессионная плата – плата, вносимая Концессионером Концеденту 
в форме, установленной концессионным соглашением.
Концессионное соглашение – заключаемое между Концедентом 
и Концессионером концессионное соглашение о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
	Объект – подлежащее реконструкции недвижимое имущество, приобретению программное обеспечение и созданию движимое имущество, эксплуатируемое Концессионером на условиях и в сроки, установленные Концессионным соглашением. 
	Технико-экономические показатели и прочие показатели, которым должен соответствовать Объект, предусматриваются настоящей Конкурсной документацией, Концессионным соглашением, а также проектной документацией на Объект, подлежащей разработке и утверждению в соответствии с условиями Концессионного соглашения (при необходимости).
	Официальный сайт Концедента – Интернет-портал Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации www.rostov-gorod.ru
Официальное издание – городская газета «Ростов официальный».
Официальный сайт для размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения - www.torgi.gov.ru.
Победитель Конкурса – Участник Конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии как представивший наилучшее Конкурсное предложение.
Рабочий день – любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации.
Участник Конкурса – Заявитель, прошедший предварительный отбор и представивший Конкурсное предложение.
Сообщение о проведении Конкурса на право заключения Концессионного соглашения опубликовывается в Официальном издании, размещается 
на Официальном сайте для размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения и на Официальном сайте Концедента.

Внесение изменений в конкурсную документацию.
Отказ от проведения конкурса
Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию в любое время до истечения срока подачи Конкурсных предложений, при этом сроки подачи Заявок и/или Конкурсных предложений должны быть продлены не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений Концедентом.
Сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию в течение трех рабочих дней с момента внесения размещаются на Официальном сайте Концедента, на Официальном сайте для размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения, а также публикуются в Официальном издании Концедента. 
Концедент в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения Конкурса.

Представление конкурсной документации
Для получения Конкурсной документации и получения статуса Заявителя заинтересованной стороне необходимо направить письменное заявление в адрес Конкурсной комиссии с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального представителя и желаемого способа получения Конкурсной документации (по почте либо с нарочным) по указанному выше адресу организатора конкурса по Рабочим дням с 09-00 ч. до 13-00 ч. и с 13-48 ч. до 17-30 ч. с 20.05.2024 по 05.07.2024.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся заявителю предоставляется Конкурсная документация.
Материалы, касающиеся проведения Конкурса, размещаются на Официальном сайте Концедента, на Официальном сайте для размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения, а также публикуются в Официальном издании Концедента. 
Если Участник Конкурса самостоятельно получил Конкурсную документацию на официальном сайте Концедента, сайте для размещения сообщения о проведении конкурса или в официальном издании Концедента, он самостоятельно несет ответственность за отслеживание вносимых в нее изменений, если такие будут проводиться в установленном порядке.

Представление разъяснений положений конкурсной документации
Заявитель и (или) претендент на представление заявки на участие в конкурсе вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной документации, оформив письменно свое обращение по форме, утвержденной приложением № 2 к Конкурсной документации, не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе, т.е. не позднее 20.06.2024, по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101/42, в рабочие дни с 09.00ч. 
до 17 ч. 30 м. (перерыв с 13.00 ч. до 13 ч 48 м.) по местному времени. 
Заявитель и (или) претендент на представление заявки на участие в конкурсе вправе в любой момент до направления Конкурсной комиссией разъяснения отозвать свой запрос о разъяснении Конкурсной документации, 
в этом случае разъяснение Конкурсной документации по отозванному претендентом запросу не предоставляется.
Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросу заявителя и (или) претендента на представление заявки на участие в конкурсе, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за 5 рабочих дня до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.
Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя и (или) претендента на представление заявки на участие в конкурсе, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте Концедента.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
График проведения конкурса

	№ п/п
	Этап
	Сроки*

	1
	Размещение сообщения о проведении Конкурса 
	не менее чем за 30 рабочих дней 
до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе
20 мая 2024 года

	2
	Подача Заявок 
	с 23 мая 2024 года по 05 июля 2024 года

	3
	Вскрытие конвертов с Заявками
	08 июля 2024 года
09 июля 2024 года
в течение трех дней со дня их подписания

10 июля 2024 года


	4
	Предварительный отбор
	

	5
	Размещение протоколов вскрытия конвертов и проведения предварительного отбора
	

	6
	Направление уведомлений участникам конкурса
	

	7
	Подача Конкурсных предложений   
	не менее 60 рабочих дней со дня направления уведомления участникам конкурса, т.е.
с 11 июля 2024 года по 03 октября 2024 года

	8
	Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями
	03 октября 2024 года


в течение трех дней со дня подписания


04 октября 2024 года 


в течение трех дней со дня подписания



	9
	Размещение протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
	

	11
	Рассмотрение и оценка конкурсных предложений. Определение Победителя Конкурса. 
Размещение протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
	

	12
	Подписание протокола о результатах проведения Конкурса
	не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

	13
	Публикация сообщения о результатах проведения конкурса и направление уведомления участникам конкурса о результатах проведения конкурса
	в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса 

	14
	Направление победителю конкурса проекта концессионного соглашения и протокола о результатах конкурса
	в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса

	15
	Проведение переговоров с победителем конкурса 


Подписание концессионного соглашения. 

	в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса 

в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня размещения протокола о результатах проведения конкурса, но не ранее, чем по истечении 10 дней со дня размещения данного протокола 


*Указанные сроки (при необходимости) могут изменяться в соответствии 
с настоящей конкурсной документацией.

Требования к участникам конкурса
Участником Конкурса может быть: индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
На основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен предварительный отбор участников Конкурса и определены участники, допущенные к подаче Конкурсных предложений. Оценка заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требованиям к заявке и соответствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной документации.
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам Конкурса, либо предоставившие заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной документации или содержащие неполную либо неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.
Требования, предъявляемые к участникам конкурса, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников:
-  непроведение ликвидации юридического лица или отсутствие решения о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
-  отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
-  неприостановление деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-  отсутствие регистрации юридического лица в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
Конкурсная комиссия вправе отстранить участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения концессионного соглашения в следующих случаях:
-  в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в конкурсе;
-  в случае установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
-  в случае установления факта приостановления деятельности участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-  в случае установления фактов несоответствия участника иным требованиям, установленным конкурсной документацией.


Критерии конкурса и параметры критериев конкурса 
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	
	
	Начальное значение
	Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении 
	Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса

	1
	Технические критерии:

	1.1
	Обеспечение движимого имущества доступом к сети интернет для обмена данными с центром обработки данных и предоставления бесплатного доступа к сети 
wi-fi

	Пропускная способность канала (интернет-трафика) не менее 50 Мбит/с.
	Увеличение
	К1=0,05

	1.2
	Технические характеристики программного обеспечения 
	Допустимая погрешность вывода информации 
о времени отправления/прибытия общественного транспорта на светодиодные табло движимого имущества – 50 секунд 
	Уменьшение
	К2=0,1


	2
	Финансово-экономические критерии:

	2.1
	Размер финансового участия Концедента 
	514 412 087 рублей
	Уменьшение
	К4=0,3

	2.2
	Размер концессионной платы
	10 000,00 рублей
	Увеличение
	К5=0,2

	3
	Юридические критерии:

	3.1
	Срок реконструкции недвижимого имущества
	1 год со дня заключения концессионного соглашения 
	Уменьшение
	К6=0,2

	3.2
	Срок создания движимого имущества
	5 лет со дня заключения концессионного соглашения, в том числе:
этап 1 – в течение 1 года со дня заключения концессионного соглашения;
этап 2 – в течение 2 (второго) года со дня заключения концессионного соглашения; 
этап 3 – в течение 3 (третьего) года со дня заключения концессионного соглашения; 
этап 4 – в течение 4 (четвертого) года со дня заключения концессионного соглашения; 
этап 5 – в течение 5 (пятого) года со дня заключения концессионного соглашения
	Уменьшение
	К7=0,15






Размер и условия безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок ее предоставления и срок действия 
[bookmark: _Hlk159861850]В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе заявителем предоставляется безотзывная банковская гарантия.
Размер безотзывной банковской гарантии должен составлять 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. № 2367 "О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов "О концессионных соглашениях", "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Безотзывная банковская гарантия предоставляется концеденту в составе заявки на участие в Конкурсе.
Срок действия безотзывной банковской гарантии – 1 (один) год 
с момента оформления. В случае продления срока проведения конкурса, если такое продление приведет к допущению истечения срока действия представленной банковской гарантии, Заявитель или Участник конкурса обязан продлить срок действия банковской гарантии еще на 1 (один) год (осуществить замену банковской гарантии на новую банковскую гарантию 
с продленным сроком действия).


Представление заявок на участие в конкурсе 
Заявитель подает заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте по форме, утвержденной приложением № 3 к Конкурсной документации, с приложением документов, указанных в настоящей конкурсной документации.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 23 мая 2024 года 
с 09.00 ч. по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 05 июля 2024 года до 17.30 ч. по местному времени.
Заявки принимаются конкурсной комиссией по адресу: 344006, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101/42, в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.30 ч. (перерыв с 13ч 00 м. до 13 ч 48 м.) по местному времени.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
В случае подачи заявителем нескольких заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсной комиссией может быть принято решение о не допуске данного заявителя к участию в открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.
На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указанием номера этой заявки.
На конверте указывается полное наименование открытого конкурса. Заявитель указывает на таком конверте свои реквизиты в соответствии с настоящей конкурсной документацией.
Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.
Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала вскрытия таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостоверяющего факт поступления заявки на участие в открытом конкурсе с опозданием (по указанному факту делается специальная запись в протоколе вскрытия конвертов). 
Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе.

Перечень документов и материалов, предъявляемых заявителями 
и участниками конкурса
Для участия в конкурсе заявители должны представить следующие документы и материалы, согласно исчерпывающему перечню:
- заявку на участие в открытом конкурсе;
- безотзывную банковскую гарантию, соответствующую условиям Конкурсной документации.
Заявка на участие в открытом конкурсе подается согласно форме в соответствии с приложением № 3 к Конкурсной документации и должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица либо его нотариально заверенная копия (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);
3) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:
А) для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет;
Для иностранных юридических лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.
- справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов за прошедший календарный год;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производств, 
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение концессионного соглашения или обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению являются крупной сделкой.
Б) для индивидуальных предпринимателей:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 6 месяцев, до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.
- нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет;
Для иностранных индивидуальных предпринимателей – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
- справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов за прошедший календарный год;
- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Заявка представляется заявителем в письменной форме на русском языке в 2 экземплярах - один оригинал и одна копия.
Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При подготовке конкурсной заявки, а также документов, входящих в конкурсную заявку, использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
В состав заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям конкурсной документации. Каждая страница экземпляра заявки должна быть удостоверена подписью заявителя либо его полномочного представителя.
Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки. В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.
Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно.
Документы, включенные в оригинал и копию заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.
К заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица заявителя опись документов и материалов заявки. Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). При этом оригинал описи остается в конкурсной комиссии, а копия - у заявителя.
Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки.
Заявитель подает заявку в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры заявки - оригинал и копия, помещенные в отдельные конверты, с указанием соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».
На общем конверте должно быть указано наименование предмета конкурса, слова «ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением», наименование и адрес заявителя, адрес для подачи заявок.
Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и пропечатан печатью заявителя (при ее наличии).
В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.
Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Изменение и (или) отзыв заявок на участие в открытом конкурсе
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе.
Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление о её отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.
Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).
Изменение заявки на участие в открытом конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Регистрационный номер».
К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.
Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.
Никакие изменения не могут быть внесены заявителями в заявки на участие в открытом конкурсе после истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.
Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Регистрационный номер».
Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе считаются не поданными.
Концедент в течение пяти рабочих дней со дня поступления от заявителя уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данной безотзывной банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены данной безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет произведено конкурсной комиссией по адресу: 344006, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101/42, 08 июля 2024 года, в 10.00 ч. по местному времени.
Заявители (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов и осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование. 
Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с заявками, которые поданы до истечения установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.
На открытом заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанном в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, производится вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются и заносятся в протокол:
1) сведения о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
2) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку на участие в открытом конкурсе, вскрывается;
3) сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурсной документацией.
Протокол вскрытия конвертов размещается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и его подписания.
В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

Предварительный отбор участников открытого конкурса
Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией и Законом о концессионных соглашениях. 
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие заявителя требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений заявки, а также документов и материалов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса конкурсной документацией.
Запрос конкурсной комиссии к заявителю о представлении разъяснений положений заявки направляется по адресу, указанному в заявке или по электронным средствам связи.
Заявитель обязан представить в ответ на запрос конкурсной комиссии письменные разъяснения положений заявки в сроки и по адресу, указанным в запросе конкурсной комиссии.
При рассмотрении заявок конкурсная комиссия может принять во внимание мнение экспертов.
На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение:
- о допуске заявителя к участию в конкурсе;
-  об отказе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе, если:
1) заявитель не соответствует предъявляемым требованиям к участникам конкурса;
2) заявка не соответствует предъявляемым требованиям;
3) представленные заявителем документы и материалы неполны и/или недостоверны.
При рассмотрении поданных заявок конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в заявке. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия оформляет протокол проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, включающий в себя наименования заявителей, прошедших предварительный отбор участников открытого конкурса и допущенных к участию в открытом конкурсе, а также наименования заявителей, не прошедших предварительного отбора участников открытого конкурса и не допущенных к участию в открытом конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения по каждому  заявителю.
Заявитель получает статус заявителя, прошедшего предварительный отбор, после подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников открытого конкурса с указанием сведений о допуске данного заявителя к участию в открытом конкурсе.
Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников открытого конкурса.
Проведение предварительного отбора участников открытого конкурса и подписание протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса состоится 09 июля 2024 года в 14.00 ч. по местному времени по адресу: 344006, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101/42.
В соответствии с указанной датой, конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, но не позднее, чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию, направляет участникам открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением представить свои конкурсные предложения, а также размещает протокол проведения предварительного отбора участников открытого конкурса на официальном сайте Концедента.
Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе с приложением копии указанного протокола.
В течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола концедент отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данным безотзывным банковским гарантиям в случае, если такие условия предусмотрены данными безотзывными банковскими гарантиями и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, заявителями, не допущенным к участию в открытом конкурсе.
[bookmark: Par0]В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 Закона о концессионных соглашениях (представление менее двух заявок на участие в конкурсе), конкурсная комиссия вскрывает конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассматривает эту заявку в порядке, установленном статьей 29 Закона о концессионных соглашениях, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.
[bookmark: Par2]В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным Законом о концессионных соглашениях и конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение о предложении заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию.
В случае, если заявитель и (или) представленная им заявка на участие в конкурсе не соответствуют требованиям, установленным Законом о концессионных соглашениях и конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение об отказе в предложении заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения.
Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе направляет заявителю в соответствии с таким протоколом уведомление с предложением представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию либо уведомление об отказе в предложении представить предложение о заключении концессионного соглашения и копию такого протокола.
Срок представления заявителем предложения о заключении концессионного соглашения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем от конкурсной комиссии уведомления с предложением представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию. Срок рассмотрения конкурсной комиссией такого предложения, представленного заявителем, устанавливается протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления заявителем такого предложения.
По результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного заявителем, конкурсная комиссия в случае, если такое предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии такого предложения требованиям конкурсной документации либо в случае, если предложение о заключении концессионного соглашения, представленное заявителем, не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии такого предложения требованиям конкурсной документации. 
Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, направляет заявителю в соответствии с таким протоколом уведомление о соответствии или несоответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного заявителем, требованиям конкурсной документации и копию такого протокола.
В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, принимает решение о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе.
Концедент отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данной безотзывной банковской гарантии, если такие условия предусмотрены данной безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае:
1) если заявителю не было предложено представить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;
2) если заявитель не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;
3) если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, принято решение о несоответствии такого предложения требованиям конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия конкурсной комиссией указанного решения.
В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе не было представлено ни одной заявки на участие в конкурсе, либо по результатам проведения предварительного отбора ни один заявитель не был признан участником конкурса, либо в результате рассмотрения единственной представленной заявки на участие в конкурсе заявителю не было предложено в установленный срок представить в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, либо заявитель в установленный срок не представил в конкурсную комиссию предложение о заключении концессионного соглашения, либо конкурсной комиссией по результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, было принято решение о несоответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению.

Представление конкурсных предложений
Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет конкурсное предложение, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. Участник конкурса вправе представить только одно конкурсное предложение.
Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, оформляет конкурсное предложение на русском языке в письменной форме, установленной настоящей конкурсной документацией, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте.
Дата начала представления конкурсных предложений: 11 июля 2024 года с 09 ч. 00 м. 
Дата	 окончания	 представления 	конкурсных предложений: 03 октября 2024 года в 10 ч 00м. по местному времени.
Дата и время заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений (вскрытие конвертов с конкурсными предложениями): 3 октября 2024 года в 10 ч 00 м.
Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией в рабочие дни с 09.00ч. до 17.30ч. (перерыв с 13.00ч. до 13.48ч.) по местному времени по адресу: 344006, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101/42.
Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.
Участник вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Изменение и (или) отзыв конкурсных предложений
Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, определенного настоящей конкурсной документацией.
Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от участника открытого конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений (т.е. вплоть до момента вскрытия на заседании конкурсной комиссии конвертов с конкурсными предложениями).
Изменение и (или) отзыв конкурсных предложений подлежат регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).
Изменение конкурсных предложений оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Регистрационный номер».
К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью участника открытого конкурса опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника открытого конкурса. На копии описи документов и материалов, представленных участником открытого конкурса, делается отметка о дате и времени (часы и минуты) ее представления.
Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.
Никакие изменения не могут быть внесены участником открытого конкурса в конкурсное предложение после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного настоящей конкурсной документацией.
Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого конкурса на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ конкурсного предложения участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Регистрационный номер».
Датой отзыва конкурсного предложения является дата регистрации уведомления об отзыве конкурсного предложения в журнале регистрации конкурсных предложений.
Концедент в течение пяти рабочих дней со дня поступления ему от участника конкурса уведомления об отзыве конкурсного предложения отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной участником конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данной безотзывной банковской гарантии, в случае, если такие условия предусмотрены данной безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром. 

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.
Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.
Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, 
не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено конкурсной комиссией 03 октября 2024 года в 10 ч 00м. по местному времени по адресу: 344006, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101/42.
На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями секретарем конкурсной комиссии ведётся протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями размещается на сайте в течение 3 дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и его подписания.
Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями и осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений участников.

Рассмотрение и оценка конкурсных предложений
Конкурсное предложение участника открытого конкурса должно содержать условия, предлагаемые участником открытого конкурса по каждому критерию открытого конкурса, выраженные в числовых величинах.
Конкурсное предложение должно соответствовать числовым параметрам критериев отрытого конкурса (начальное значение критерия, уменьшение или увеличение начального значения критерия в конкурсном предложении), установленным настоящей конкурсной документацией.
Заседание конкурсной комиссии по вопросу рассмотрения и оценки конкурсных предложений будет произведено конкурсной комиссией 04 октября 2024 года в 10.00 ч. по местному времени по адресу: 344006, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101/42.
Оценка конкурсных предложений осуществляется в соответствии с критериями открытого конкурса, установленными настоящей конкурсной документацией, в следующем порядке:
в соответствии с критериями конкурса «Срок реконструкции недвижимого имущества», «Срок создания движимого имущества», «Размер финансового участия Концедента», «Технические характеристики программного обеспечения» по формуле:


где: 
В(Кn) – итоговая величина критерия конкурса;
Кn – коэффициент критерия конкурса;
Xi – значение, содержащееся в конкурсном предложении; 
Xmax(Кn) – наибольшие из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях;
Xmin(Кn) – наименьшее из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях.

в соответствии критериями конкурса «Размер концессионной платы», «Обеспечение движимого имущества доступом к сети интернет для обмена данными с центром обработки данных и предоставления бесплатного доступа к сети wi-fi» по формуле:


где:
В(Кn) – итоговая величина критерия конкурса;
Xmax(Кm) – наибольшее из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях;
Xi – значение, содержащееся в конкурсном предложении;
Кn – коэффициент критерия конкурса;
Xmin(Кn) – наименьшее из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях.
Для определения рейтинга (места) конкурсного предложения рассчитанные по каждому критерию величины суммируются и определяется итоговая величина.
Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или несоответствии конкурсного предложения требованиям настоящей конкурсной документации в соответствии с частью 3 статьи 32 Закона о концессионных соглашениях.
Участник открытого конкурса, который предложил условия, получившие наибольший итоговый результат, признается победителем открытого конкурса. 	Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
После произведения всех необходимых расчетов и сравнений полученных результатов членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения конкурсных предложений подписывается протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений размещается на Официальном сайте Концедента в течение 3 дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и его подписания. 

Определение победителя открытого конкурса
Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открытого конкурса, будут оценены путем сравнения суммарных результатов 
по всем оцениваемым конкурсным предложениям на основании критериев открытого конкурса.
В результате такого сравнения будет определен рейтинг (место) конкурсного предложения, при этом победителем открытого конкурса будет признан участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия и набравший максимальный балл.
Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия, определённые в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.
В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, раньше других указанных участников открытого конкурса представивший в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение.
В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений единственное конкурсное предложение признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, победителем конкурса признается участник конкурса, представивший единственное конкурсное предложение.

Протокол о результатах проведения открытого конкурса. Проведение переговоров с победителем конкурса. Признание конкурса несостоявшимся
Не позднее чем через 5 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений членами конкурсной комиссии подписывается протокол о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.
Протокол о результатах проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней с момента подписания его членами конкурсной комиссии.
Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях и другими федеральными законами условия для рассмотрения и заключения концессионного соглашения.
Сообщение о результатах проведения открытого конкурса размещается на Официальном сайте Концедента и на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов в течение 15 рабочих дней с момента подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения открытого конкурса. В это же время участникам открытого конкурса, не признанным конкурсной комиссией победителями открытого конкурса, направляется уведомление с информацией о результатах прошедшего открытого конкурса.
Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса отказывается от своих прав по безотзывным банковским гарантиям, предоставленным всеми участниками конкурса в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, за исключением прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной победителем конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
В течение 10 дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса концедент проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров в соответствии с требованиями законодательства.
В ходе переговоров не могут быть изменены существенные условия концессионного соглашения, условия, которые являлись критериями конкурса, 
а также условия, содержащиеся в конкурсном предложении лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения.
Концессионное соглашение помимо условий, которые не могут быть изменены в ходе совместных совещаний, может содержать условия, предусмотренные частью 2 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях. Указанные условия могут быть изменены в ходе совместных совещаний.
По результатам проведения совместных совещаний принимается решение:
- об изменении условий концессионного соглашения, подлежащие изменению в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, и подписании его в измененной редакции;
-	о подписании концессионного соглашения без изменения его условий.
Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, установленные решением Администрации города Ростова-на-Дону о заключении концессионного соглашения.
Открытый конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям открытого конкурса, менее двух конкурсных предложений.
В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 7 статьи 32 Закона о концессионных соглашениях, конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся рассматривает конкурсное предложение, представленное единственным участником конкурса, в порядке, установленном настоящей статьей, и в случае, если конкурсное предложение, представленное единственным участником конкурса, соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации либо в случае, если конкурсное предложение, представленное единственным участником конкурса, не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации. 
Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, направляет в соответствии с таким протоколом единственному участнику конкурса уведомление о соответствии или несоответствии представленного им конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и копию такого протокола.
В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, в соответствии с условиями, содержащимися в конкурсном предложении.
Концедент отказывается от своих прав по безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также выполняет иные условия, необходимые для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром по данной безотзывной банковской гарантии, если такие условия предусмотрены данной безотзывной банковской гарантией и (или) соглашением гаранта с бенефициаром, участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, в случае, если конкурсной комиссией в результате рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока принятия конкурсной комиссией указанного решения.
В случае, если по истечении срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию не представлено ни одного конкурсного предложения, либо по результатам рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией ни одно конкурсное предложение не признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, либо в результате рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, конкурсной комиссией принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Победитель Конкурса должен подписать Концессионное соглашение 
в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня размещения протокола 
о результатах проведения конкурса на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на Официальном сайте концедента, но не ранее, чем по истечении 10 дней со дня размещения протокола о результатах проведения конкурса (в случаях, указанных в п.п. 2 и 3, ст. 36 Закона о концессионных соглашениях – с момента направления Концедентом проекта Концессионного соглашения Участнику Конкурса для подписания).
Победитель открытого конкурса не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный настоящей конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в своем конкурсном предложении.
Концессионное соглашение заключается при условии, что Участник Конкурса, с которым заключается Концессионное соглашение, к моменту подписания Концессионного соглашения предоставил Концеденту документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств Концессионера 
по Концессионному соглашению.

Состав и описание объекта соглашения
Состав и описание объекта Концессионного соглашения с указанием технико-экономических показателей приведен в приложении № 1 к Конкурсной документации.

Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств 
по концессионному соглашению
Концессионер обязуется обеспечить исполнение своих обязательств 
по Концессионному соглашению следующими способами (по выбору Концессионера):
(a)	предоставление банковской гарантии; либо
(b)	передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); либо
(с) осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению.
[bookmark: _Hlk152332060]Обеспечение должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от  29 декабря 2023 г. № 2367 «О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов 
«О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также следующим общим требованиям: 
(a)	должно содержать указание на срок окончания его действия;
(b)	срок действия обеспечения должен быть на 30 (тридцать) дней больше, чем срок действия Соглашения.
Концессионер предоставляет обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Обеспечение предоставляется Концеденту не позднее момента передачи ему недвижимого имущества, подлежащего реконструкции.
В целях недопущения истечения срока действия или исчерпания предоставленного обеспечения Концессионер обязуется не позднее истечения установленного срока действия обеспечения или в течение двух рабочих дней после его прекращения / признания недействительным предоставить новое обеспечение с установленным в соглашении лимитом ответственности или продлить срок действия обеспечения (в зависимости от того, что применимо).

Концессионная плата
Концессионная плата по Концессионному соглашению устанавливается 
в форме твердой суммы платежей.
Размер концессионной платы является критерием конкурса и будет определен по результатам конкурса.
Начальное значение критерия – 10 000 рублей.
Концессионная плата уплачивается ежегодно единым платежом 
не позднее «01» сентября каждого соответствующего года.

Размер финансового участия концедента 
в исполнении концессионного соглашения
Концедент принимает финансовое участие в Соглашении в форме предоставления Капитального гранта в размере, не более чем 26 219 795 (двадцать шесть миллионов двести девятнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей, и Платы концедента в размере, не более чем 488 192 292 (четыреста восемьдесят восемь миллионов сто девяносто две тысячи двести девяносто три) рубля, на условиях и в порядке, установленных Приложением № 6 к Соглашению (размер финансового участия Концедента устанавливается по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника). 
Начальное значение критерия – 514 412 087 рублей.

Передача Концедентом Концессионеру объекта 
концессионного соглашения
[bookmark: _Hlk152332731]Концедент обязуется не позднее чем через 60 рабочих дней со дня заключения Концессионного соглашения заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором расположено подлежащее реконструкции недвижимое имущество, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
В целях подписания договора аренды Концессионер обращается 
к Концеденту в лице уполномоченного Решением о заключении Соглашения органа для направления ему проекта договора аренды, подписанного со стороны уполномоченного органа, подлежащего рассмотрению и подписанию 
со стороны Концессионера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.
Земельный участок передается по акту приема-передачи в день подписания договора аренды в состоянии, пригодном для использования 
в целях осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и эксплуатации объекта, свободным от прав третьих лиц. 
Размер арендной платы за пользование земельным участком устанавливается в договоре аренды в соответствии с формулой расчета арендной платы, установленной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 9 июля 2015 года № 576 «О расчете арендной платы и ставках арендной платы по видам использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Ростова-на-Дону, расположенных в границах муниципального образования город Ростов-на-Дону, и признании утратившими силу некоторых правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону».
Договор аренды земельного участка заключается на срок, не превышающий срок, указанный в пункте 8.1 Концессионного соглашения.
Договор аренды земельного участка и любые изменения к нему подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента этой регистрации.
Концессионер не вправе передавать свои права и обязанности 
по договору аренды земельного участка другим лицам, сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. 
Прекращение Концессионного соглашения в связи с истечением срока, указанного в п. 8.1 Концессионного соглашения, либо в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, является основанием для прекращения договора аренды земельного участка. В этом случае Концессионер обязан передать Концеденту в лице уполномоченного Решением о заключении Соглашения органа земельный участок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk152323366]Передача Концедентом в лице уполномоченного Решением о заключении Соглашения органа Концессионеру объекта недвижимости осуществляется по акту приема-передачи по форме согласно Приложению № 5 к Концессионному соглашению в срок не позднее 60 рабочих дней со дня заключения Концессионного соглашения. 
Обязанность Концедента в лице уполномоченного Решением 
о заключении Соглашения органа по передаче объекта недвижимости считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение 
и пользование объектом недвижимости по Концессионному соглашению, в течение 30 дней после ввода объекта в эксплуатацию.
Государственная регистрация указанных прав осуществляется за счет Концессионера. 

Предоставление концедентом информации об объекте соглашения, 
а также доступа на объект соглашения
Концедент обязуется обеспечить Концессионеру и уполномоченным им лицам беспрепятственный доступ на объект соглашения, необходимый для выполнения работ по реконструкции недвижимого имущества, созданию движимого имущества, входящих в состав объекта Концессионного соглашения. 
Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции и созданию объекта Концессионного соглашения, путем предоставления по запросу Концессионера имеющейся у Концедента технической и иной документации на имущество, в случае если такой документ не предоставлялся ранее и является необходимым в целях исполнения возложенных на Концессионера обязательств по Концессионному соглашению.



















	Приложение № 1 к Конкурсной документации



Состав и описание объекта концессионного соглашения с указанием технико-экономических показателей

1. Недвижимое имущество.
В процессе реконструкции недвижимого имущества Концессионер обязуется обеспечить следующие мероприятия по его реконструкции, переустройству на основе внедрения новых технологий и автоматизации путем изменения функционального назначения объекта недвижимого имущества на центр обработки данных, выполнения иных мероприятий по переустройству, улучшению характеристик и эксплуатационных свойств недвижимого имущества, в том числе создание в помещениях рабочей и вспомогательной зон, серверного узла; прокладка сетей связи, восстановления системы водоснабжения, канализации, реконструкция силовых сетей с установкой нового отдельного узла учета; создание оборудованного рабочего места для персонала; установкой и пуско-наладкой серверного оборудования для создание центра обработки данных; использование необходимого программного обеспечения, используемого для выполнения следующих задач:
- отображение телематических данных о времени прибытия/отправления общественного транспорта по средствам интеграции со специальным программным обеспечением;
- вывод информации для жителей и гостей города о времени отправления/прибытия общественного транспорта на светодиодных табло на создаваемых объектах движимого имущества в режиме реального времени с допустимой погрешностью предоставляемых данных не более ___ секунд (размер допустимой погрешности устанавливается по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника);
- вывод данных о прогнозе погоды и текущем времени;
- вывод прочих социально-значимых данных (социальная реклама, данные МЧС по запросу);
- формирование отчетных данных о работе центра обработки данных.
Реконструкция недвижимого имущества проводится на основании разработанной в установленном порядке документации. Работы по реконструкции должны быть выполнены в соответствии с обязательными требованиями действующей нормативно-технической документации.
Предусмотреть ремонт объекта недвижимого имущества. Межкомнатные перегородки должны быть выполнены из кирпича и/или ГКЛ по металлокаркасу. 
Предусмотреть устройство внутренних инженерных сетей: восстановление системы водоснабжения от существующего хозяйственно-питьевого водопровода, восстановление канализации, прокладку системы электроснабжения и электроосвещения, обустройство системы отопления, системы кондиционирования, пожарной сигнализации, сетей связи. Обеспечить выполнение работ по наружной отделке стены фасада по периметру здания и замене крыши реконструируемого здания.
Предусмотреть оборудование здания сплит-системами.
Выполнить автоматическую пожарную сигнализацию.
Оснащение Программно-аппаратным комплексом, создаваемым Концессионером в целях автоматизации процессов формирования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации о работе общественного транспорта, обеспечения доступа к ней, ее представления и распространения на создаваемое движимое имущество, простая (неисключительная) лицензия на который будет принадлежать Концеденту (срок действия лицензии должен соответствовать сроку действия исключительного права).

2. Программно-аппаратный комплекс.
Программно-аппаратный комплекс служит для информирования жителей города о времени прибытия общественного транспорта на каждый остановочный павильон с учетом текущей дорожной ситуации и количества подвижного состава на линии. 

Состав программно-аппаратного комплекса:

	Сервер Аквариус T40 S102DF-B или аналог
	оборудование

	Монитор 23,8" БЕШТАУ M24FHD/TVA или аналог
	оборудование

	Тонкий клиент TONK TN1800 или аналог
	оборудование

	Кaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный или аналог
	оборудование

	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия на 2 года или аналог
	ПО

	Установочный комплект ПО ViPNet SafePoint с сертификационными документами или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПО ViPNet SafePoint 1.x Сетевой вариант. Расширение лицензии или аналог
	ПО

	Передача права на использование ПО ViPNet SafePoint 1.x Сетевой вариант. Базовая лицензия или аналог
	ПО

	Установочный комплект ViPNet EndPoint Protection с сертификационными документами или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПО ViPNet EndPoint Protection - Base. Расширение лицензии или аналог
	ПО

	Передача права на использование ПО ViPNet EndPoint Protection - Base. Базовая лицензия или аналог
	ПО

	Установочный комплект ПО ViPNet Client 4U for Linux (КС3)  с сертификационными документами или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПО ViPNet Client 4U for Linux (КС3) или аналог
	ПО

	Установочный комплект ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot с сертификационными документами или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot или аналог
	ПО

	ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПО ViPNet Administrator 4.х (КС3) или аналог
	ПО



Основные задачи:
· Оперативная передача информации по защищенному каналу связи;
· Отказоустойчивость;
· Контроль доступа в беспроводной сегмент сети, как серверной части, так и клиентской;
· Обеспечение защиты данных (конфиденциальность и целостность), передаваемых по беспроводному каналу.

Требования к Программно-аппаратному комплексу ViPNet Coordinator HW1000 или аналог:
Криптошлюз – ViPNet Coordinator HW 4, исполнение ViPNet Coordinator HW1000, аппаратная платформа HW1000 Q7
Общие сведения
Технические требования к программно-аппаратному комплексу криптографической защиты информации (далее – Криптошлюз):
Криптошлюз – ViPNet Coordinator HW 4, 
исполнение ViPNet Coordinator HW1000, 
аппаратная платформа HW1000 Q7.

Требования к Криптошлюзу

Функциональные требования
Криптошлюз должен обеспечивать:
- возможность построения VPN-сети, позволяющей организовать одно или множество сетевых соединений (логическую сеть) поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP;
- криптографическую защиту данных (шифрование, аутентификацию, защиту от повторов и изменений), передаваемых по каналам VPN; 
- регистрацию информации о текущих IP-адресах и способах подключения к каналам связи узлов VPN-сети и ее распространение;
- установление каналов VPN между клиентами в защищенных сетях и удаленными клиентами VPN через межсетевые экраны и устройства с NAT;
- возможность подключения клиентов VPN по протоколу TCP при недоступности UDP;
- возможность организации в одном устройстве защищенного соединения как на сетевом, так и канальном уровне модели OSI;
- динамическую маршрутизацию средствами протокола OSPF; 
- контроль и фильтрацию информационных потоков данных в соответствии с заданными правилами;
- трансляцию сетевых адресов (SNAT/DNAT);
- обработку прикладных протоколов FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP для всех видов трафика (защищенного, открытого и туннелируемого);
- проксирование и фильтрацию HTTP-трафика по командам и мобильному коду; \
- статическую маршрутизацию;
- предоставление DHCP-, DNS-, NTP-сервисов защищаемым сетевым объектам;
- возможность построения виртуальных локальных сетей (поддержка стандарта VLAN IEEE 802.1Q);
- возможность использования технологии агрегирования – объединения нескольких физических каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический;
- реализацию политики качества обслуживания (QoS) приоритетной обработки средствами сервиса дифференцированного обслуживания (DiffServ);
- экспорт журнала регистрации IP-пакетов по сети в формате CEF;
- балансировку нагрузки на вычислительную сеть и резервирование каналов доступа во внешнюю сеть средствами функции MultiWAN, включающую в себя проверку состояния шлюзов и политики маршрутизации;
- возможность антивирусной защиты HTTP-трафика при взаимодействии по протоколу ICAP с внешним средством антивирусной защиты;
- возможность изменения значения MTU для сетевых интерфейсов;
- взаимодействие с источником бесперебойного питания (UPS) для корректного завершения своей работы в случае получения сигнала об истощении батареи;
- удаленное (защищенное) управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса и SSH;
- сигнализацию о событиях по протоколам SNMP, syslog;
- удаленное обновление собственного программного обеспечения;
- возможность кластеризации с целью обеспечения горячего резервирования.
Требования к аппаратной части
Криптошлюз должен удовлетворять следующим требованиям:
форм-фактор: 19” Rack 1U;
наличие не менее 6 (шести) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с.
Требования к производительности
Криптошлюз должен обеспечивать следующие показатели производительности:
пропускная способность L3 VPN – до 915 Мбит/с;
пропускная способность L2 VPN – до 915 Мбит/с;
пропускная способность межсетевого экранирования – до 930 Мбит/с.
Требования к сертификации
Криптошлюз должен соответствовать:
- требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3;
- требованиям ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности;
- требованиям документов «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) - по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «Б» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016).

ViPNet Administrator 4.x (КС2) или аналог
Общие сведения
Технические требования к программному комплексу (далее – ПК) управления VPN-сетью.
Требования к ПК управления VPN-сетью
Функциональные требования
ПК управления VPN-сетью должен обеспечивать:
- регистрацию узлов и пользователей VPN-сети; 
- задание связей между объектами (узлы, пользователи, группы пользователей) VPN-сети; 
- централизованное управление настройками узлов VPN-сети и политиками доступа пользователей к функциям узлов VPN-сети;
- управление конфигурациями и справочниками узлов и пользователей VPN-сети; 
- рассылку узлам и пользователям VPN-сети обновлений справочников, ключевой информации и программного обеспечения;
- аутентификацию администраторов и аудит их действий; 
- аудит обновления справочно-ключевой информации на узлах VPN-сети; 
- формирование и смену мастер-ключей; 
- формирование и обновление симметричной ключевой и первичной парольной информации для узлов и пользователей VPN-сети; 
- формирование наборов справочно-ключевой информации для первичной инициализации узлов VPN-сети, а также управление обновлением ключевой информации для узлов и пользователей VPN-сети; 
- издание сертификатов ключей проверки электронной подписи (ЭП) и шифрования; 
- отзыв, приостановление и возобновление действия сертификатов ключей проверки ЭП; 
- ведение реестра сертификатов; 
- издание списка аннулированных сертификатов (CRL); 
- издание корневых сертификатов и кросс-сертификатов для взаимодействия с удостоверяющими центрами; 
- импорт корневых сертификатов внешних удостоверяющих центров; 
- рассылку корневых сертификатов и CRL на узлы VPN-сети; 
- управление обновлением ключевой информации узлов и пользователей при компрометации ключей.
Требования к поддерживаемым операционным системам 
ПК управления VPN-сетью должен функционировать под управлением операционных систем: 
Microsoft Windows 10 (32/64-разрядная);
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-разрядная);
Microsoft Windows Server 2016;
Microsoft Windows Server 2019.
ПК управления VPN-сетью должен поддерживать работу в следующих виртуальных средах:
Microsoft Hyper-V;
VMware Workstation;
VMware Player.
Требования к сертификации
ПК управления VPN-сетью должен соответствовать Требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса не ниже KC2, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27.12.2011 №796, установленным для класса не ниже KC2.
ViPNet Client 4U for Linux (КС2) или аналог
Общие сведения
Технические требования к программному комплексу (далее – ПК) клиента VPN-сети (далее – Криптоклиент для ОС Linux).
Требования к Криптоклиенту для ОС Linux
Функциональные требования
Криптоклиент должен обеспечивать:
· шифрование и имитозащиту данных в соответствии:
· ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»;
· ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»;
· ГОСТ 34.13-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров»;
· создание защищенных каналов (туннелей) посредством шифрования трафика защищаемого узла и передачи этого трафика на другие VPN-шлюзы или защищенные клиенты;
· обработку IP-трафика на прикладном уровне (по протоколам FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP);
· блокирование входящих IP-пакетов при следующих условиях:
· не найден ключ для идентификатора в IP-пакете;
· значение имитозащитной вставки, принятой в составе входящего IP-пакета, не совпадает со значением вычисленной имитозащитной вставки для данного пакета на принимающей стороне;
· превышено допустимое время передачи (получения) IP-пакета;
· полученный IP-пакет не соответствует протоколу;
· аутентификацию пользователя;
· контроль целостности;
· регистрацию событий.
Требования к поддерживаемым операционным системам 
Криптоклиент должен функционировать под управлением следующих операционных систем: 
· Astra Linux Special Edition «Смоленск»; 
· Astra Linux Common Edition «Орел»;
· ГосЛинукс IC5;
· РЕД ОС 7.2; 
· Альт Рабочая станция 8;
· Альт Рабочая станция 8 СП; 
· Альт Рабочая станция 9; 
· ЛОТОС (редакция для серверов и рабочих станций); 
· РОСА «КОБАЛЬТ» (пользовательская редакция);
· EMIAS OS 1.0;
· Ubuntu 18.04.2 LTS; 
· Debian 9.9; 
· CentOS 7.1; 
· CentOS 7.5; 
· СentOS 8;
· Astra Linux Special Edition «Севастополь»;
· Astra Linux Special Edition «Ленинград»;
· OpenWrt Chaos Calmer Build for RTU968V2 v.2.6.4E;
· Astra Linux Special Edition «Новороссийск»;
· Сборка для микроконтроллеров на основе ОС Debian;
· Сборка для микроконтроллеров на основе ОС OpenEmbedded.
Требования к сертификации
Криптоклиент должен соответствовать требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса не ниже KC2.

ViPNet EndPoint Protection или аналог
Общие сведения
Настоящий документ содержит технические требования к программному комплексу, предназначенному для защиты рабочих станций и серверов путем выявления событий информационной безопасности (далее – ИБ) и реагирования на них с помощью механизмов межсетевого экранирования (далее – МЭ), аудита безопасности, централизованного администрирования, обнаружения и предотвращения вторжений (далее – СОВ), контроля приложений, а также обнаружения и блокировки вредоносного ПО (далее – ПК МЭ и СОВ, продукт).
В состав ПК МЭ и СОВ должны входить:
· клиентский компонент – должен устанавливаться на персональные компьютеры и корпоративные серверы (далее – защищаемые узлы) и обеспечивать выявление событий информационной безопасности (далее – ИБ), фильтрацию IP-трафика, контроль приложений, обнаружение и предотвращение вторжений на защищаемом узле;
· серверный компонент – должен устанавливаться на серверную аппаратную платформу и обеспечивать централизованное управление клиентскими компонентами, установленными на защищаемых узлах;
· серверная консоль управления – должна устанавливаться на серверную аппаратную платформу совместно с серверным компонентом или на выделенный компьютер и реализовывать графический интерфейс для управления серверным компонентом. 
Функциональные требования
ПК МЭ и СОВ должен реализовывать следующие функциональные возможности: 
· функциональные возможности межсетевого экранирования:
· возможность фильтрации сетевого трафика для отправителей информации, получателей информации и всех операций перемещения контролируемой продуктом информации к узлам информационной системы (далее – ИС) и от них;
· возможность фильтрации, основанной на следующих типах атрибутов безопасности субъектов: сетевой адрес узла отправителя; сетевой адрес узла получателя;
· возможность фильтрации, основанной на следующих типах атрибутов безопасности информации: сетевой протокол, который используется для взаимодействия; транспортный протокол, который используется для взаимодействия; порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии); разрешенные (запрещенные) команды, разрешенный (запрещенный) мобильный код; разрешенные (запрещенные) протоколы прикладного уровня;
· возможность явно разрешать информационный поток, базируясь на устанавливаемом администратором ПК МЭ и СОВ наборе правил фильтрации, основанном на идентифицированных атрибутах;
· возможность явно запрещать информационный поток, базируясь на устанавливаемом администратором ПК МЭ и СОВ наборе правил фильтрации, основанном на идентифицированных атрибутах;
· возможность проверки каждого пакета по таблице состояний для определения того, не противоречит ли состояние (статус, тип) пакета ожидаемому состоянию;
· возможность проверки использования сетевых ресурсов, содержащих мобильный код, для которого администратором ПК МЭ и СОВ установлены разрешительные или запретительные атрибуты безопасности;
· возможность разрешать информационный поток, основываясь на результатах проверок;
· возможность запрещать информационный поток, основываясь на результатах проверок;
· возможность фильтрации пакетов с учетом управляющих команд от взаимодействующих средств защиты информации (далее – СЗИ) других видов, в том числе на основании атрибутов, указывающих на признаки нарушения безопасности в информации сетевого трафика;
· возможность разрешения информационного потока, если значения атрибутов безопасности, установленные взаимодействующими СЗИ для контролируемого сетевого трафика, указывают на отсутствие нарушений безопасности информации;
· возможность запрета информационного потока, если значения атрибутов безопасности, установленные взаимодействующими СЗИ для контролируемого сетевого трафика, указывают на наличие нарушений безопасности информации;
· возможность согласованно интерпретировать управляющие команды, атрибуты сетевого трафика и иные данные, получаемые от взаимодействующих с продуктом СЗИ других видов; 
· возможность поддержки правил интерпретации данных, получаемых от взаимодействующих с продуктом СЗИ других видов;
· функциональные возможности по аудиту безопасности:
· возможность регистрации и учета выполнения проверок информации сетевого трафика;
· возможность фиксации факта обнаружения вторжений или нарушений безопасности в журналах аудита;
· возможность регистрации возникновения событий, которые включены в базовый уровень аудита в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408‑2‑2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности»;
· возможность генерации записей аудита для событий, потенциально подвергаемых аудиту;
· возможность ассоциации каждого события аудита с идентификатором субъекта, его инициировавшего;
· возможность отображения информации из записей аудита для чтения администратору и аудитору;
· возможность ограничения доступа к чтению записей аудита;
· возможность выбора совокупности событий, подвергающихся аудиту, из совокупности событий, в отношении которых возможно осуществление аудита;
· возможность выборочного просмотра данных аудита (поиск, сортировка, упорядочение данных аудита);
· возможность выявления модификаций записей аудита, защиты хранимых записей аудита от несанкционированного удаления, а также поддержки сохранности записей аудита при переполнении журнала аудита или сбое;
· возможность записи поверх самых старых хранимых записей аудита и генерации предупреждения при переполнении журнала аудита;
· функциональные возможности по централизованному администрированию ПК СОВ и МЭ:
· возможность идентификации администратора до разрешения любого действия (по администрированию), выполняемого при посредничестве ПК МЭ и СОВ от имени этого администратора;
· возможность аутентификации администратора до разрешения любого действия (по администрированию), выполняемого при посредничестве ПК МЭ и СОВ от имени этого администратора;
· возможность проверки паролей на доступ к продукту на предмет соответствия метрике качества;
· возможность обнаружения неуспешных попыток аутентификации пользователей и блокирования для данного пользователя доступа к ПК МЭ и СОВ при достижении определенного числа неуспешных попыток аутентификации;
· возможность поддержки для каждого пользователя следующего списка атрибутов безопасности: идентификатор пользователя (логин); пароль; связь пользователя с ролью;
· возможность разграничения доступа к управлению продуктом путем назначения определенных ролей по управлению ПК МЭ и СОВ;
· поддержка определенных ролей для продукта и их ассоциации с конкретными администраторами ПК МЭ и СОВ и пользователями ИС;
· возможность администрирования ПК МЭ и СОВ с помощью интерфейса администрирования;
· возможность управления режимом выполнения функций безопасности продукта, доступная администратору ПК МЭ и СОВ;
· возможность управления данными, используемыми функциями безопасности продукта, доступная администратору ПК МЭ и СОВ;
· возможность управления атрибутами безопасности, доступная администратору ПК МЭ и СОВ;
· возможность со стороны администраторов ПК МЭ и СОВ управлять данными функций безопасности продукта (данными продукта) в части установления и контроля ограничений на эти данные;
· возможность ведения для каждого типа мест расположения узла с установленным ПК МЭ и СОВ отдельных профилей проверок;
· возможность изменения областей значений профилей проверок, доступная администратору ПК МЭ и СОВ;
· возможность тестирования (самотестирования) функций безопасности продукта (контроль целостности исполняемого кода ПК МЭ и СОВ);
· функциональные возможности по обнаружению и предотвращению вторжений (компьютерных атак):
· возможность выдачи предупреждающих сообщений пользователю ПК МЭ и СОВ при обнаружении возможного нарушения безопасности;
· возможность сбора информации о сетевом трафике, проходящем через контролируемые узлы ИС; о событиях, регистрируемых в журналах аудита операционной системы (далее – ОС) и прикладного программного обеспечения (далее – ПО); о вызове функций; об обращении к ресурсам;
· возможность выполнения анализа собранных данных о сетевом трафике в режиме, близком к реальному масштабу времени, и по результатам анализа фиксирования информации о дате и времени, результате анализа, идентификаторе источника данных, протоколе, используемом для проведения вторжения;
· возможность обнаружения вторжений по отношению к контролируемым узлам ИС в режиме, близком к реальному масштабу времени, на уровне отдельных узлов;
· возможность предотвращения сетевых вторжений (атак) и запрета информационных потоков в автоматизированном режиме;
· возможность выполнения анализа собранных данных с целью обнаружения вторжений с использованием сигнатурного и эвристических методов;
· возможность выполнения анализа собранных данных с целью обнаружения вторжений с использованием эвристических методов, основанных на методах выявления аномалий сетевого трафика и аномалий в действиях пользователя на заданном уровне эвристического анализа;
· возможность обнаружения вторжений на основе анализа служебной информации протоколов сетевого уровня базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем;
· возможность обнаруживать аномалии следующих типов:
· аномалии в изменении реестра;
· аномалии в управлении задачами (в планировщике Windows) - создание, удаление, включение, отключение;
· аномалии в запуске системных утилит, таких как – powershell.exe, rundll32.exe, regsrv32.exe, wscript.exe, cscript.exe, mshta.exe, cmd.exe и т.д.;
· возможность уведомления администратора об обнаруженных вторжениях по отношению к контролируемым узлам ИС и нарушениях безопасности с помощью отображения соответствующего сообщения на консоли управления;
· возможность автоматизированного и автоматического обновления базы решающих правил (далее – БРП);
· возможность интеграции с внешними системами мониторинга событий (SIEM-системы);
· возможность обнаружения и предотвращения бесфайловых вторжений (атак), выполняемых с помощью следующих методов по классификации MITRE ATT&CK:
· Credential API Hooking;
· Process Hollowing;
· Process Doppelganging;
· Dynamic-link Library Injection;
· Portable Executable Injection;
· Keylogging.
· функциональные возможности по контролю приложений:
· возможность отслеживания установки системных обновлений ОС Windows;
· возможность отслеживания изменений в журнале событий ОС Windows и в журналах приложений;
· возможность обнаружения файловой активности (отслеживание изменений в каталогах или группах файлов);
· возможность отслеживания изменений системного реестра ОС Windows;
· возможность отслеживать процессы, запущенные на контролируемом узле ИС;
· возможность отслеживать установку нового ПО на контролируемом узле ИС;
· возможность управления списками разрешенных и запрещенных приложений;
· возможность управления правилами доступа приложений к файлам (группам файлов), реестру, процессам;
· возможность разрешения запуска приложения на основе списка разрешенных приложений;
· возможность запрета запуска приложения на основе списка запрещенных приложений;
· возможность разрешения или запрета на создание, чтение, изменение и удаление файла (группы файлов), реестра на основе правил доступа приложений;
· возможность разрешения или запрета запуска процесса на основе правил доступа приложений к процессам;
· возможность управления параметрами запуска приложений;
· возможность обнаружения и предотвращения получения адресов функций в модулях ядра Windows;
· возможность синхронизации информации об узлах системы с Active Directory.
· функциональные возможности по обнаружению и блокировке 
вредоносного ПО:
· возможность обнаружения признаков вредоносности в исполняемых файлах с помощью сканирования встроенным механизмом Antimalware и блокировка опасных файлов;
· возможность регистрации событий, связанных с обнаружением вредоносного ПО;
· возможность обнаружения вредоносной активности RemSec;
· возможность отслеживания работы антивирусного программного обеспечения:
· Kaspersky Endpoint Security версии 11.0.0.6499, 11.3.0.773, 11.6.0.394 (для ОС Windows) и версии 11.0.0-38, 11.0.1-19, 11.1.0-3013 (для ОС Linux); 
· Dr.Web Desktop Security Suite версии 11 (для ОС Windows) и версии 11.1 (для ОС Linux). 
· возможность автоматической блокировки трафика на хосте в случае обнаружения угроз, связанных с работой антивирусного ПО:
· при отключении (отсутствии) антивируса;
· при обнаружении антивирусом угрозы.
Системные требования
Для всех компонентов ПК МЭ и СОВ должна быть обеспечена возможность функционирования под управлением следующих ОС или аналогов:
· Microsoft Windows 8.1 версия 6.3 (64-разрядная) PRO/Enterprise;
· Microsoft Windows 10 21h2 (64-разрядная) PRO/Enterprise;
· Microsoft Windows 11 21h2 (64-разрядная) PRO/Enterprise;
· Microsoft Windows Server 2012 R2 версия 6.3 (64-разрядная) Standard/Datacenter;
· Microsoft Windows Server 2016 версия 1607 (64-разрядная) Standard/Datacenter;
· Microsoft Windows Server 2019 версия 1809 (64-разрядная) Standard/Datacenter.
Для клиентских компонентов ПК МЭ и СОВ дополнительно должна быть обеспечена возможность функционирования под управлением следующих ОС или аналогов:
· Astra Linux Special Edition 1.6 релиз «Смоленск» (64-разрядная), ядро 5.4.0-34;
· Astra Linux Special Edition 1.7 релиз «Смоленск» (64-разрядная), ядро 5.4.0-54;
· Debian 11 (64-разрядная), ядро 5.10.0-10-amd64;
· Альт Рабочая станция 8 СП (64-разрядная), ядро 5.10.83;
· Ред ОС 7.3 (64-разрядная), ядро 5.10.29;
· CentOS 7.5 (64-разрядная), ядро 3.10.0-862.
Должна быть обеспечена возможность установки ПК МЭ и СОВ на платформы виртуализации:
· VMware Workstation Pro 15.5;
· VMware vSphere 6.7;
· Oracle VM VirtualBox 6.0.
Требования к сертификации
ПК МЭ и СОВ должен соответствовать требованиям руководящих документов: 
· «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016);
· «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011);
· «Профиль защиты межсетевых экранов типа «В» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.В4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016);
· «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня узла четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.У4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012);
· «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) - по 4 уровню доверия.

Тонкий клиент TONK TN1800 или аналог
Корпус:
Форм-фактор корпуса – неттоп
Наличие безвентиляторного охлаждения путем естественной конвекции воздуха
Наличие слота для замка типа Kensington Lock 
Процессор:
Количество ядер процессора не менее 4 шт.
Дополнительные требования:
Количество потоков процессора не менее 4
Базовая тактовая частота процессора не менее 2,0 ГГц
Частота в режиме boost - не более 2,70 ГГц
Объем кэша – не менее 4 Мб
Тех. Процесс изготовления процессора не более 14 нм
Тепловыделение процессора не более 10W 
Наличие интегрированного графического ядра - есть
Базовая частота графического ядра не менее 250 МГц
Частота сигналов графических элементов – не менее 750 МГц
наличие портов HDMI и DP
не менее 4096 x 2160@60Hz (DP) или DVI
Глубина цвета не менее 32 бит
Возможность подключения мониторов не более 3

Оперативная память:
Тип оперативной памяти – DDR4
Объем оперативной памяти – не менее 4 ГБ
Дополнительные требования:
Поддержка оперативной памяти от 2 до 8 Гб
Максимальная частота оперативной памяти – не менее 2400 МГц
Флэш-накопитель данных: 
Тип флэш накопителя M.2
Поддержка SSD-накопителя от 16 до 512 Гб
Объем установленного SSD-накопителя – не менее 64Гб 
Сетевой адаптер:
Не менее 1 сетевого LAN (RJ-45) 10/100/1000 для подключения к локальной сети
Интерфейсы:
Не менее 1 LAN RJ-45
Не менее 1 HDMI 
Не менее 1 DP
Не менее 4x портов USB 2.0
Не менее 2x портов USB 3.0
Не менее 2х портов Mini-Jack 3,5 мм (ввод и вывод аудио)

Блок питания:
Потребляемая мощность не более 30 Вт
Входное напряжение постоянного тока не более 12 В 3 A

Крепление:
VESA-mount, вертикальная установка – в комплекте совместимая с монитором в комплекте поставки. Возможность вертикальной установки на подставку.
Поддерживаемые операционные системы или их аналоги:
Альт Рабочая станция 8, 9, 10
Linux TOS, Альт Линукс СП, Astra Linux Special Edition, ROSA6 Microsoft Windows 10 IOT

Предустановленная операционная система - наличие

Технические характеристики
программного обеспечения, предназначенного для прогнозирования отправления/прибытия общественного транспорта на остановочные павильоны и передачи информации на информационное табло

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Назначение:
· Сбор данных о движении городского пассажирского транспорта 
от бортового оборудования системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленного на городском общественном транспорте
· Прогнозирование прибытия городского пассажирского транспорта к остановочному пункту
· Передача прогнозируемого времени прибытия подвижного состава на информационные табло остановочных пунктов.

Пакет программного обеспечения должен состоять из следующих частей:
I. Подсистема "Сбор данных".
1. Формирование перечня маршрутов, проходящих через остановочный павильон.
2. Формирование перечня транспортных средств, привязанных к маршруту.
3. Сбор данных о координатах и скорости движения транспортного средства из GTFS файла. 
II. Подсистема "Прогнозирование прибытия".
1. Анализ пройденных геозон.
2. Анализ скорости движения транспортных потоков на маршруте движения.
3. Анализ текущей скорости движения транспортного средства.
4. Вычисление прогнозируемого времени прибытия транспортного средства на остановочный комлпекс.
5. Формирование пакета данных для отправки на информационное табло.
III. Подсистема "Передача информации".
1. Подключение к остановочным табло.
2. Опрос состояния табло.
3. Передача информации о прогнозируемом времени прибытия.
4. Опрос доставки информационного пакета.

2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Работоспособность программного обеспечения должна обеспечиваться из расчета мощности и конфигурации оборудования: 
сервер с установленным ОС Astra Linux. 
Технические характеристики сервера:
CPU: Два процессора Intel Xeon X5680 (3.33GHz) (6 ядер)
RAM: 32 Gb
HDD: Raid 1 – 2Tb

Для работы прикладных программ предусмотрено использование рабочих станций с установленным общесистемным ПО: Astra Linux, Мой офис. 
Технические характеристики рабочих станций:
CPU: уровня AMD Athlon XII 250 (3GHz) (2 ядра)
RAM: 4Gb
HDD: 320Gb
Два монитора 24` с разрешением 1920x1080

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
3.1. Организационные требования.
1. Каждая подпрограмма должна представлять отдельный программный модуль. При этом обмен информацией между ними должен осуществляться на основе общих правил и принципов.
· возможность создания в Системе требуемого количества рабочих мест пользователей программного комплекса.
· Общее количество остановочных павильонов, для которых проводится сбор, обработка и передача информации – не менее 450 шт.
2. Система должна иметь возможность обмена данными с другими программными средствами.
3. Система должна иметь возможность адаптации к существующей организационно-функциональной структуре пользователей путем выполнения штатных процедур, предусмотренных интерфейсом системы, без внесения изменений в исходные тексты программы, использования языков программирования и привлечения Поставщика. Это должно достигаться за счет использования:
- средств гибкой настройки словарей, справочников, классификаторов Системы;
- средств управления разграничением уровня доступа к данным и функциям Системы;
- средств настройки на особенности используемых технических средств;
- средств настройки на условия работы пользователей (видимость полей, значения полей по умолчанию и т.д.);
- средств настройки банка типовых выходных форм (отображение выходных форм, модификации выходных форм).
4. Система должна сохранять работоспособность при увеличении количества пользователей в пределах, поддерживаемых аппаратно-программной средой серверов и рабочих станций. Время выполнения транзакционных и служебных операций должно быть минимизировано и не создавать неудобств при обмене большими объемами информации между серверами и рабочими станциями.
5. Все программное обеспечение должно быть лицензировано, иметь гарантированный срок функционирования.
6. Программное обеспечение должно сохранять работоспособность при некорректных действиях пользователей:
- ввод некорректных данных и команд;
- неверный выход из системы (завершение работы с системой) на рабочей станции и др.
7. Система должна иметь русифицированный Windows-ориентированный интерфейс на всех стадиях ввода, обработки, анализа и передачи информации, позволяющий пользователю свободно ориентироваться в информационном и функциональном пространстве. Все документы, создаваемые в ходе работы пользователей, должны предоставляться пользователям на русском языке. Вся документация должна быть на русском языке.
8. Дистрибутивы программных модулей должны поставляться на DVD-дисках, в целях обеспечения сохранности программного обеспечения. В случае деформации физических носителей (DVD-дисков), Исполнитель (Поставщик) должен гарантировать изготовление и поставку копий ранее поставленных инсталляционных комплектов.
9. В программных модулях должны быть предусмотрены следующие компоненты защиты информации от несанкционированного доступа:
· идентификация пользователя;
· проверка полномочий пользователя при работе с Системой согласно уровню доступа пользователя;
· настройка администратором системы уровней доступа для каждого модуля системы;
· разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.
10. Программное обеспечение должно быть свободно от возможности предъявления претензий, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц.
11. Вопросы правообладания информацией (информационными ресурсами), формируемыми в связи с использованием Системы, находятся в полной компетенции Заказчика и регулируются действующими нормативными положениями. 
12. Должно быть обеспечено внедрение Системы в ГЦУПП.
13. Должно быть обеспечено сопровождение Системы в течение 12 месяцев с момента внедрения.
14. Должно быть обеспечение обучения пользователей Системы на этапе внедрения.
3.2. Функциональные требования.
1. Программа должна иметь графический интерфейс, позволяющий редактировать список остановок, маршрутов по которым осуществляется сбор, анализ и передача информации.
2. В составе программы должен быть графический интерфейс, позволяющий выводить на табло текстовую информацию с заданной периодичностью. 
3. Программа должна иметь графический интерфейс, отображающий состояние табло (данные со встроенных датчиков, наличие связи, сообщения об ошибках).
4. В программу должны быть включены функции по настройке IP адресов табло.
5. Программа должна иметь возможность отправлять служебные сообщения для настройки информационных табло. Необходимо предусмотреть добавление служебных команд на случай изменения протокола.
6. Программа должна обеспечивать информационный обмен по протоколу ITE-05. 
7. База данных остановочных комплексов должна быть отображена на цифровой карте г. Ростова-на-Дону. 
8. Программное обеспечение должно быть внесено в Единый реестр российского программного обеспечения, содержащий сведения обо всем ПО, которое официально признано происходящим из Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. Радиоэлектронное оборудование должно быть внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами формирования и ведения единого реестра Российской радиоэлектронной продукции», «Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

3. Движимое имущество (в количестве 450 единиц).

1. Конструкция
[bookmark: _Hlk151642206]Движимое имущество должно иметь внешний вид и отвечать требованиям, установленным к типовой конструкции остановочных павильонов наземного общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», утвержденной приложением № 4 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 11.02.2022 № 105 «Об утверждении Порядка установки и размещения малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства на территории муниципального образования «город Ростов-на-Дону» (далее – постановление от 11.02.2022 № 105) или иным действующим на момент установки требованиям. Движимое имущество представляет собой металлоконструкцию, обшитую листом нержавеющим, вставками из нержавеющей стали и алюминиевым композитным потолком с диодным освещением и состоит из следующих элементов:
Корпус: 
· опоры из стального профиля 100х3мм, 
· облицовочные панели из нержавеющей стали не менее 1мм.
· облицовка боковой стороны крыши – из нержавеющей стали не менее 1мм. 
Каркас конструкции изготавливается из стальных труб расчетного сечения с антикоррозийным покрытием, обшитый нержавеющим листом не менее 1 мм. 
Видимые сварные швы должны быть зачищены до основного металла, капли, наплывы, побежалости от сварки не допускаются, все острые кромки каркасных элементов должны быть притуплены. 
Стойка в зоне экрана и направляющие под стекло выполнены из нержавеющего профиля 100х50 толщиной метала не менее 2 мм. 
Крыша оснащена сливами из нержавеющей трубы и выполнена в виде каркаса из профильной стальной трубы 100х50 толщиной метала не менее 2 мм с антикоррозийным покрытием. Материал кровли должен быть выполнен из числа материалов, способных блокировать проникновение солнечного излучения. 
Скамья: 1 шт.  из древесно-полимерного композита;
Задняя стенка из антивандального стекла триплекс толщиной 
не менее 12 мм (6+6); 
размеры должны соответствовать постановлению от 11.02.2022 
№ 105. 
Боковые стекла: 1 шт. – из закаленного антивандального стекла триплекс толщиной не менее 12 мм (6+6); размеры должны соответствовать постановлению от 11.02.2022 № 105.
Освещение: 2шт. Светодиодные светильники мощностью не менее 75 Вт, с алюминиевым радиатором и защитным стеклом из молочного акрила;
IP-Камера видеонаблюдения 1 шт. – цифровая, купольная, разрешение не менее 1080p (2 Мр), фокусное растояние не менеее 2,8 мм, поддерживаемые форматы сжатия видео Н.264, Н.264+, с поддержкой протоклов IPv4, HTTP, TCP, UDP, RTSP, ICMP, совместимость с ONVIF, параметр освещенности менее 0,001 Люкс с встроенной ИК подсветкой;
USB разъем - 2 шт.
Кнопка вызова службы «112» - 1шт;
Модуль звукового дублирования - 1шт;
Электронное Табло прибытия общественного транспорта- 1шт;
Технические характеристики конструкции 
· Ветровая нагрузка - в соответствии с СП 20.13330.2016: Ветровой район – III
· Ветровая пульсация - в соответствии с СП 20.13330.2016: Тип местности – В
· Снеговая нагрузка - в соответствии с СП 20.13330.2016: Снеговой район – II
· Степень агрессивности окружающей среды - в соответствии со СНиП 2.03.11-85
· Коэффициент надежности в соответствии с ГОСТ 27751-2014: Класс сооружений КС-

Уровень ответственности 
· Нормальный. Коэффициент надежности по ответственности – не менее 1.
· Гололедная нагрузка - в соответствии с СП 20.13330.2016
· Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) – не более 80 кг/м на высоте 0,9 м
· Температурный диапазон эксплуатации электрооборудования – не менее -35 не более +55 С
· Температурный диапазон эксплуатации металлоконструкций – не менее -50 не более +60 С
· Срок эксплуатации изделия не менее 6 лет
· Материал облицовки - Шлифованная нержавеющая сталь, 430
· Материал скамейки - Шлифованная нержавеющая сталь, 430.
· Внешний вид нержавеющих профилей на прямых и фигурных участках должен быть одинаковый, тип поверхности - шлифованная.
· Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) не менее 80 кг/м на высоте 0,9 метров.
2. Крепления
Все элементы крепежа создаваемого движимого имущества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.005-72.
Крепление опор к фундаменту должно быть выполнено из оцинкованной стали (шпильки, гайки, шайбы).
Точки крепления движимого имущества к закладным деталям должны быть подвергнуты дополнительной антикоррозионной обработке.
Стойки скамьи и бокового стекла выполнены из трубы нержавеющей.
3. Узловые соединения
С целью обеспечения требуемой жёсткости узловых соединений, в качестве соединителя профилей стойки и основания должен быть использовано анкерное соединение к бетонной плите). Крепление - болтами и шайбами в количестве не менее 2 штук и не более 8 штук (включая крайние значения) на одну стойку.
4. Крыша
Крыша конструкции состоит из профилированного листа, каркаса из профилированной трубы, декоративных коробов из нержавеющей стали, потолочных панелей из алюмакомпозита не менее 3мм и встроенного освещения.
Крыша конструкции должна монтироваться и демонтироваться без демонтажа несущих стоек. Крепление трапециевидного профлиста к конструкции кровли должно осуществляется винтами с диаметром головки не менее 8 мм и не более 10 мм (включая крайние значения).
На кровле конструкции должно быть место установки остановочного флага в плоскости боковой опоры: ближе к проезжей части.
Поверхность крыши конструкции должна быть из оцинкованного кровельного профнастила, который должен скрывать рёбра жёсткости и должен быть установлен с учетом гидроизоляции.
Верхняя поверхность крыши должна быть из стального листового гнутого профиля с трапециевидным гофром, оцинкованного методом горячего оцинкования по ГОСТ 9.307-2021. Нижняя поверхность крыши должна быть облицована алюмо-композитными потолочными панелями (допускается использование алюминиевых панелей), соответствующее ГОСТ 9.410-88, толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм (включая крайние значения). Лицевая поверхность панелей должна быть матовой, использование панелей с глянцевой поверхностью не допускается. В нижнюю поверхность крыши должны быть интегрированы светодиодные линейные светильники. Не допускается провисания панелей между точками крепежа, предельное отклонение от плоскостности панелей не должно составлять более 2 мм (включая крайние значения).
Декоративные короба должны быть окрашены порошковой краской и должны быть выполнены из стали нержавеющей шлифованной.
Стыки потолочных панелей должны быть совместимы через алюминиевый соединительный профиль со стыками светильника.
Зазор между панелью из нержавеющей стали боковой стойки и потолком должен быть – не более 10 мм (включая крайние значения).
Чтобы вода не стекала в пространство между крышей и стеклом, на задней части крыши доложен быть кровельный лоток из оцинкованной стали (с антикоррозионным покрытием), толщиной не менее 0,75 мм и не более 1,5 мм (включая крайние значения). 
5. Электрооборудование
Класс защиты осветительного электрооборудования соответствует не менее IP54.
Все автоматические выключатели движимого имущества должны быть размещены в несущей части. 
Автоматические выключатели, применяемые в конструкции, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006).
Приборы светодиодного освещения
Параметры основного освещения:
· Номинальное входное напряжение 230±10% В
· Источник питания: пассивно резистивный
· Номинальное значение КЦТ должно быть в диапазоне 5028±283 К
· Энергоэффективность: не менее 112 лм/Вт (включая крайние значения)
Диодное освещение крыши;
Подсветка крышного флага (указатель маршрутов);
Встроенный динамик;
Тревожная кнопка;
Зарядное устройство (2 USB-порта);
Встроенная видеокамера;
6. Стойки с наименованием движимого имущества
Стойки состоят из электросварных профильных труб расчетного сечения со стенкой толщиной не менее 2 мм (включая крайние значения). Видимая часть стоек обшита нержавеющим шлифованным листом, толщиной не менее 1 мм. Центральная часть стоек должна закрываться двумя панелями из нержавеющей стали. Длина верхних панелей не менее 1900 мм, ширина не менее 298 мм, толщина не менее 20 мм. Длина нижних панелей не менее 1000 мм, ширина 
не менее 298 мм, толщина не менее 20 мм.
7. Стеклянные стенки
Стеклянные боковые панели и задние стенки конструкции выполнены из закаленного триплекса, толщиной не менее 12 мм и не более 14 мм (включая крайние значения). 
Задние стенки сплошные.
Все продольные кромки имеют обработанный край и заполированы. 
В нижней части стеклянная панель установлена в стальной нержавеющий профиль. Профиль доложен быть изготовлен из стали марки AISI304 или 12Х17 или эквивалент. Видимый торец профиля закрывается заглушкой из стали марки AISI304 (12Х17) или эквивалент. Во внутренней поверхности паза не допускаются окалины и иные неравномерности поверхности. Не допускаются цвета побежалости на видимых поверхностях профиля. 
8. Информационное табло
Размещается на кровле. 
Табло с подсветкой.
Габариты должны соответствовать постановлению от 11.02.2022 № 105.
Радиус скругления углов профиля: 60 мм. 
Крепеж флага необходимо применять минимально возможного размера с антивандальной шляпкой.
Две опоры флага являются прямым продолжением его боковых стенок.
Цвет опор: по каталогу RAL. Обрамление выполнено из экструдированного алюминиевого профиля. Цвет профиля: по каталогу RAL. Лицевая поверхность изготовлена из акрилового стекла толщиной не менее 3 мм. Материал рассеивателя должен быть устойчив к воздействию УФ-излучения и иных климатических воздействий, пожелтения и растрескивания рассеивателя при эксплуатации не допускается. Дизайн заполнения информационного поля согласовывается с Концессионером.
Количество светодиодов в светодиодной засветке должно обеспечивать равномерную засветку лицевой поверхности. 
Предусмотреть регулировку яркости свечения.
Параметры светодиодной подсветки:
Выходное напряжение: не более 12 В
Номинальное значение КЦТ должно быть в диапазоне 5028±283 К
Отсутствие видимых точек светодиодов
Класс защиты: не менее IP67.
9. Скамейка
Скамейка для отдыха и ожидания транспорта должна являться сборно-разборной и легкозаменяемой, в качестве опорных конструкции должна использоваться нержавеющая сталь. Сталь – AISI430 (12Х17) или эквивалент с устойчивостью к кислотной среде.
Крепление лавочек:
крайнее слева – Г-образный кронштейн с опорой на землю,
среднее – Г-образный кронштейн.
крайнее слева – Г-образный кронштейн с опорой на землю.
Сидение из древесно-полимерного композита (далее – ДПК), пригодного для уличного использования, цвет венге. Скамейка рассчитана на 5 посадочных мест.
Цвет деревянного профиля скамеек: венге матовый. Торцевые заглушки досок из древесно-полимерного композита не должны иметь цветового различия с основным цветом досок.
Конструкция скамейки должна регулироваться по высоте.
Между посадочными местами монтируются ручки из нержавеющей стали. Не допускается прогиб скамейки.
10. Габаритные размеры 
Должны соответствовать постановлению от 11.02.2022 № 105.
11. Вес
Не более – 1750 кг.
12. Документация
Работы по монтажу созданного движимого имущества следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих документов:
СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";
СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;
СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
РОСАВТОДОР-2002. Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
ГОСТ 7473-2010 (EN 206-1:2000). Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.05.2011 N 71-ст);
В случае если нормативный документ утратил силу, то применяется нормативный документ, введенный в действие взамен утратившего силу нормативного документа.
13. Технические характеристики электронного табло для отображения информации о времени прибытия/отправления общественного транспорта
	Основная информация
	P6,66 ECO или аналог

	Размер экрана по запросу (ШхВ), м
	0,96 х 0,32

	фактический размер экрана (ШхВ), м
	0,96 х 0,32

	фактический шаг пикселя, мм
	не более 6,66

	Площадь экрана, м2
	0,31

	Разрешение экрана, pix
	не менее 144 х 48

	Количество пикселей, pix
	не менее 6 912

	Общий вес экрана, кг
	не более 7

	Тип светодиода
	SMD2525 или аналог

	Яркость, нит
	⩾5500

	Частота обновления кадров, Гц
	≤1920

	Способ обслуживания
	Переднее или заднее

	Количество модулей 
	не менее 6 

	Размер модуля (ШхВ), мм 
	320х160 

	Разрешение модуля, pix 
	не менее 48х24 

	Материал кабинета 
	Алюминиевый профиль 

	Масса кабинета 
	24 кг/кв.м 

	Угол обзора, (горизонтально/вертикально) градусов 
	140/130 

	Режим сканирования 
	1/6 

	Оптимальное расстояние просмотра, м 
	от 5 

	Средняя мощность, кВт 
	0,1 

	Максимальная мощность, кВт (при
запуске) 
	0,3 

	Класс IP 
	IP65 

	Рабочая температура 
	-45...+50 

	Срок службы светодиодов, часов 
	≥100 000 

	Принимающая карта, шт 
	1 

	Блок питания, шт 
	2 

	Принимающая карта, шт 
	1 

	Блок питания (запасные части, 
входят в стоимость), 
	1 

	Модуль (запасные части, 
входят в стоимость), шт 
	1 




	Приложение № 2 к Конкурсной документации



Форма запроса на получение конкурсной документации на бумажном носителе

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
дата ______ исх. № _____                                    В Конкурсную комиссию
ЗАПРОС
   на получение Конкурсной документации на бумажном носителе 

Прошу Вас выдать один экземпляр Конкурсной документации открытого Конкурса (нарочным/почтой) на право заключения концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Реквизиты заявителя:
1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) ____________________________________________________________________
2. Юридический адрес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Фактический адрес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Телефон/факс, E-mail ____________________________________________________________________
5. ИНН ____________________________________________________________________
6. КПП ____________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты:
· наименование банка ____________________________________________________________________
· БИК______________________________________________________________
· Расчетный счет ____________________________________________________________________
· Кор/счет ____________________________________________________________________
10. Паспортные данные (для физического лица) ________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Контактное лицо ____________________________________________________________________
Приложение: документ, подтверждающий полномочия лица на получение Конкурсной документации от имени Заявителя (Участника Конкурса). 

Заявитель  (Участник Конкурса) __________________________________________________________________
                                       (наименование Заявителя (Участника Конкурса))
_______________            ____________________________________________
   (подпись)                                                (должность, Ф.И.О. представителя)

М.П.                                                                                    «___» ___________ 20__
























	Приложение № 3       к Конкурсной документации



Форма заявки на участие в открытом конкурсе 

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
Дата, исх. номер                                               в Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения концессионного соглашения 
о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя открытого конкурса)
в лице ____________________________________________________________________
______________________________________________________________ (реквизиты лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку 
на участие в открытом конкурсе.
2. Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантирует их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Заявителю разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, является для победителя открытого конкурса обязательным;
участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.
4. Настоящим гарантируется достоверность информации, представленной в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждается право конкурсной комиссии:
-	запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения;
-	затребовать представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе заявки на участие в открытом конкурсе.
5.	Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией заявителем уполномочен ____________________________________________________________________			(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
7.	Юридический и фактический адреса: _______________________________________________________________________________________________________________________________________, телефон ________________________, факс _______________________.

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________________________________
8.	Корреспонденцию просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________
9.   К   настоящей   заявке   на   участие   в   открытом   конкурсе
Прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

Участник конкурса:
Руководитель __________________________________________________________	       
                                                           (Ф.И.О.)
(подпись и печать) М.П.
(для юридического лица)

Главный бухгалтер __________________________________________________________	     
                                                 (Ф.И.О.)  
М.П. 

	Приложение № 4 к Конкурсной документации



Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
дата ______ исх. № _____                                     В Конкурсную комиссию 

ЗАПРОС
о разъяснении положений Конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения 
о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

	№ 
п/п
	Раздел
Конкурсной  документации
	Ссылка на пункт Конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений  Конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить: ____________________________________________________________________
(наименование организации, ф.и.о. физического лица, почтовый адрес)

С уважением, ________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)





	Приложение № 5 
к Конкурсной документации













КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением


между муниципальным образованием «Город Ростов-на-Дону»
и 
____________________________________





















г. Ростов-на-Дону
[bookmark: _DV_M10][bookmark: _DV_M33][bookmark: _DV_M35][bookmark: _DV_M36][bookmark: _DV_M38][bookmark: _DV_M42][bookmark: _DV_M43][bookmark: _DV_M44][bookmark: _DV_M50][bookmark: _DV_M51][bookmark: _DV_M52][bookmark: _DV_M57][bookmark: _DV_M58][bookmark: _DV_M59][bookmark: _DV_M60][bookmark: _DV_M61][bookmark: _DV_M62][bookmark: _DV_M63][bookmark: _DV_M64][bookmark: _DV_M65][bookmark: _DV_M66][bookmark: _DV_M67][bookmark: _DV_M68][bookmark: _DV_M70][bookmark: _DV_M71][bookmark: _DV_M72][bookmark: _DV_M89][bookmark: _DV_M91][bookmark: _DV_M92][bookmark: _DV_M93][bookmark: _DV_M94][bookmark: _DV_M95]2024 г.
[bookmark: _Hlk164872745][bookmark: _Hlk163573627]

[bookmark: _Hlk150970834][bookmark: _DV_M115][bookmark: _DV_M116][bookmark: _DV_M117][bookmark: _DV_M118]НАСТОЯЩЕЕ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (далее – Соглашение) заключено в г. Ростове-на-Дону  ___.______.2024 г. между муниципальным образованием «Город Ростов-на-Дону», от имени которого выступает Департамент транспорта города Ростова-на-Дону в лице Шкабарни Вадима Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте транспорта города Ростова-на-Дону, утвержденного решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2011 № 138 (далее – Концедент), с одной стороны и ___________________________ в лице _________________________, действующего на основании _______________________, (далее – Концессионер), с другой стороны далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона.
[bookmark: _DV_M120][bookmark: _Toc11837617][bookmark: _Toc99814072][bookmark: _Toc101375545][bookmark: _Toc101824297][bookmark: _Toc101868687][bookmark: _Toc103969138][bookmark: _Toc104239885][bookmark: _Toc107834856][bookmark: _Toc109837800][bookmark: _Toc110463154][bookmark: _Toc108102276][bookmark: _Toc107130661][bookmark: _Toc110188424][bookmark: _Toc126154651]ПРЕАМБУЛА
[bookmark: _DV_M121][bookmark: _Toc11837618][bookmark: _DV_M122][bookmark: _DV_M123]Исходя из того, что:
(1) в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения о создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением от 15.05.2024 № 512, принятым Администрацией города Ростова-на-Дону (далее – Решение о заключении Соглашения), по итогам проведения открытого конкурса [сообщение от ….., опубликованное в городской газете «Ростов официальный» и размещенное на официальном портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (www.rostov-gorod.ru)], 
(2) Соглашение заключено сторонами в соответствии с требованиями статей 21 – 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»,
Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

[bookmark: _Toc475355329][bookmark: _Toc503801351][bookmark: _Toc11837621][bookmark: _Toc99814075][bookmark: _Toc101375548][bookmark: _Toc101824300][bookmark: _Toc101868690][bookmark: _Toc103969141][bookmark: _Toc104239888][bookmark: _Toc107834859][bookmark: _Toc109837803][bookmark: _Toc110463157][bookmark: _Toc108102279][bookmark: _Toc107130664][bookmark: _Toc110188427][bookmark: _Toc126154654]1.Предмет Соглашения
1.1. [bookmark: _DV_M147][bookmark: _Ref463435616][bookmark: _Toc475355330][bookmark: _Toc503801352][bookmark: _Toc11837622]Концессионер обязуется за счет собственных и (или) привлеченных средств реконструировать часть Объекта соглашения, указанную в п. 2.1 Соглашения и создать часть Объекта Соглашения, указанную в п. 2.2 Соглашения (технологически связанную с первой частью Объекта и предназначенную для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением), совместно именуемые Объект Соглашения, право собственности на который будет принадлежать Концеденту, осуществлять эксплуатацию Объекта Соглашения, а также нести иные обязанности в соответствии с Соглашением, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления эксплуатации, а также нести иные обязанности, предусмотренные Соглашением.

[bookmark: _Toc99814076][bookmark: _Toc101375549][bookmark: _Toc101824301][bookmark: _Toc101868691][bookmark: _Toc103969142][bookmark: _Toc104239889][bookmark: _Toc107834860][bookmark: _Toc109837804][bookmark: _Toc110463158][bookmark: _Toc108102280][bookmark: _Toc107130665][bookmark: _Toc110188428][bookmark: _Toc126154655]2. Объект Соглашения
[bookmark: _Hlk152326392]2.1. Недвижимое имущество, назначение после реконструкции: центр обработки данных, расположенное по адресу: Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пер. Тимирязева, д. 5а, площадью 47,3 кв.м., кадастровый номер 61:44:0082035:82, право собственности на которое принадлежит Концеденту, подлежащее реконструкции Концессионером в соответствии с технико-экономическими показателями, установленными Приложением № 2 к Соглашению, в порядке, установленном Соглашением (далее по тексту  – «объект недвижимости», «недвижимое имущество»). Недвижимое имущество оснащается Программно-аппаратным комплексом, неисключительные права на который будет принадлежать Концеденту, отвечающим требованиям, установленным Приложением № 3 к Соглашению, в целях автоматизации процессов формирования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации о работе общественного транспорта, обеспечения доступа к ней, ее представления и распространения на создаваемое движимое имущество. Программно-аппаратный комплекс входит в состав недвижимого имущества.
[bookmark: _Hlk152326505]2.2. Движимое имущество, подлежащее созданию в количестве 450 единиц, предназначенное для доведения информации, выходящей из центра обработки данных до пассажиров, находящихся на остановочных павильонах общественного пассажирского транспорта, обеспечения пассажиров на остановочных павильонах услугами связи, в том числе экстренной, а также для сбора и передачи информации с оборудования, установленного на остановочных павильонах в центр обработки данных (далее по тексту  – «движимое имущество»). Описание и технико-экономические показатели движимого имущества установлены Приложением № 4 к Соглашению. 
2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения Соглашения объект недвижимости, указанный в п. 2.1 Соглашения, свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Целями создания, реконструкции и использования (эксплуатации) Объекта Соглашения являются:
[bookmark: _Hlk164183320]- организация деятельности центра обработки данных для автоматизации процесса прогноза времени отправления/прибытия общественного пассажирского транспорта и обеспечения доведения указанной информации до пассажиров на остановочных павильонах, расположенных на территории города Ростова-на-Дону, что способствует повышению уровня информированности жителей и гостей города о работе общественного пассажирского транспорта и доведение до них иной значимой информации;
- реализация комплекса мероприятий по обеспечению благоустройства территории города Ростова-на-Дону, повышению комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению эстетического облика города;
- создание условий для безопасного и комфортабельного ожидания пассажирами общественного транспорта.
2.5. Общий объем инвестиций Соглашения – 899 591 320 рублей 
в ценах соответствующих лет, включая применимый НДС, без учета стоимости рекламных конструкций 815 764,7 тыс. рублей.
Указанная стоимость включает в себя все расходы Концессионера, которые непосредственно связаны с созданием Объекта Соглашения. 
2.6. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации в порядке, установленном Законодательством.
Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер с момента подписания акта приема-передачи недвижимого имущества, в части остального имущества - с момента создания.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру 
земельного участка и объекта недвижимого имущества
[bookmark: _Hlk159862277]3.1. Концедент обязуется не позднее чем через 60 рабочих дней со дня заключения Соглашения заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором расположено подлежащее реконструкции недвижимое имущество, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
В целях подписания договора аренды Концессионер обращается 
к Концеденту в лице уполномоченного Решением о заключении Соглашения органа для направления ему проекта договора аренды, подписанного со стороны уполномоченного органа, подлежащего рассмотрению и подписанию 
со стороны Концессионера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.
3.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи в день подписания договора аренды в состоянии, пригодном для использования 
в целях осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, и эксплуатации объекта, свободным от прав третьих лиц. 
3.3. Размер арендной платы за пользование земельным участком устанавливается в договоре аренды в соответствии с формулой расчета арендной платы, установленной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 9 июля 2015 года № 576 «О расчете арендной платы и ставках арендной платы по видам использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Ростова-на-Дону, расположенных в границах муниципального образования город Ростов-на-Дону, и признании утратившими силу некоторых правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону».
3.4. Договор аренды земельного участка заключается на срок, не превышающий срок, указанный в пункте 8.1 Соглашения.
Договор аренды земельного участка и любые изменения к нему подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента этой регистрации.
3.5. Концессионер не вправе передавать свои права и обязанности 
по договору аренды земельного участка другим лицам, сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. 
3.6. Прекращение Соглашения в связи с истечением срока, указанного в п. 8.1 Соглашения, либо в случае досрочного расторжения Соглашения, является основанием для прекращения договора аренды земельного участка. В этом случае Концессионер обязан передать Концеденту в лице уполномоченного Решением о заключении Соглашения органа земельный участок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.7. Передача Концедентом в лице уполномоченного Решением о заключении Соглашения органа Концессионеру объекта недвижимости осуществляется по акту приема-передачи по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению в срок не позднее 60 рабочих дней со дня заключения Соглашения. 
3.8. Обязанность Концедента в лице уполномоченного Решением 
о заключении Соглашения органа по передаче объекта недвижимости считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 
3.9. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение 
и пользование объектом недвижимости по Соглашению, в течение 30 дней после ввода объекта в эксплуатацию.
Государственная регистрация указанных прав осуществляется за счет Концессионера. 

4. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан в установленном порядке за свой счет разработать и согласовать с Концедентом необходимую документацию для реконструкции объекта недвижимости, реконструировать и ввести в эксплуатацию недвижимое имущество, указанное в п. 2.1 настоящего Соглашения, в следующие сроки (срок устанавливается по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника):
[bookmark: _Hlk159862244]- разработать и согласовать с Концедентом техническое задание 
на разработку необходимой документации для реконструкции объекта недвижимого имущества в срок не позднее 60 календарных дней с даты передачи Концедентом Концессионеру объекта недвижимого имущества 
в соответствии с п. 3.7 Соглашения;
- разработать и согласовать с Концедентом необходимую документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости реконструкции объекта недвижимого имущества (при необходимости) в срок не позднее 120 календарных дней с даты передачи Концедентом Концессионеру объекта недвижимого имущества в соответствии с п. 3.7 Соглашения; для согласования необходимой документации Концессионер [image: ]передает Концеденту два подписанных экземпляра, Концессионер согласовывает необходимую документацию в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такой документации;
- осуществить реконструкцию и ввести в эксплуатацию недвижимое имущество, указанное в п. 2.1 Соглашения (включая программно-аппаратный комплекс, отвечающий требованиям, установленным Приложением № 3 
к Соглашению), в срок не позднее одного года с даты заключения Соглашения.
Под реконструкцией недвижимого имущества понимается мероприятия по изменению функционального назначения диспетчерского пункта на центр обработки данных на основе внедрения новых технологий и автоматизации путем проведения соответствующих работ по переустройству, улучшению характеристик и эксплуатационных свойств здания (ремонт и оснащение оборудованием и программным обеспечением) согласно Приложениям № 2 и 3 к Соглашению.
Под вводом в эксплуатацию недвижимого имущества понимается завершение Концессионером работ по реконструкции недвижимого имущества, в том числе оснащению программно-аппаратным комплексом, организации рабочих мест, установке необходимого программного обеспечения, подключению к электрическим сетям и сети «Интернет».
Соглашением допускается реконструкция недвижимого имущества соглашения досрочно.
Технико-экономические показатели реконструкции недвижимого имущества установлены в Приложении № 2 к Соглашению. 
[bookmark: _Hlk156399427]4.2. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта недвижимого имущества (включая ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса, отвечающего требованиям, установленным Приложением № 3 к Соглашению) по Соглашению оформляется подписываемым Сторонами актом о приемке работ в части реконструкции объекта недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 5.1
к Соглашению. 
Концессионер принимает на себя обязательства по предоставлению на срок действия исключительного права неисключительных прав Концеденту на использование программного обеспечения. 
4.3. В целях подписания акта о приемке работ в части реконструкции объекта недвижимого имущества приемочная комиссия Концедента при участии уполномоченных лиц Концессионера проводит осмотр объекта недвижимого имущества, в ходе которого оценивается его соответствие требованиям Соглашения, иной согласованной сторонами документации и действующего законодательства. Результатами осмотра являются приемка и ввод реконструированного объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.
Концессионер уведомляет Концедента о готовности к проведению осмотра реконструированного объекта недвижимого имущества в срок не позднее трех рабочих дней до проведения мероприятия. 
В случае, если комиссией Концедента будут обнаружены недостатки выполненных работ – такие недостатки указываются в акте с определением сроков их устранения и назначением срока проведения повторного осмотра объекта недвижимого имущества. Срок устранения недостатков не продлевает срок реконструкции объекта недвижимого имущества.
При отсутствии замечаний или устранении всех ранее выявленных замечаний акт о приемке работ в части реконструкции объекта недвижимого имущества, установленный Приложением № 5.1 к Соглашению, оформляется и подписывается сторонами в течение двух рабочих дней с даты проведения осмотра и является основанием для перехода к эксплуатации Концессионером центра обработки данных. 
Обязательства Концессионера по реконструкции объекта недвижимого имущества (включая ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса, отвечающего требованиям, установленным Приложением № 3 к Соглашению) являются выполненными с момента подписания акта о приемке работ в части реконструкции объекта недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 5.1 к Соглашению без замечаний или с отметкой об их полном устранении.
4.4. Концессионер обязан обеспечить создание движимого имущества с характеристиками, предусмотренными Соглашением и иной согласованной сторонами документацией, в срок не позднее пяти лет со дня заключения Соглашения (срок устанавливается по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника).
Соглашением допускается создание движимого имущества досрочно.
4.5. Стороны договорились, что создание движимого имущества Концессионером будет осуществляться поэтапно (сроки устанавливаются по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника):
этап 1 – в течение 1 (одного) года с момента заключения Соглашения – 50 объектов движимого имущества (под объектом движимого имущества понимается остановочный павильон, соответствующий требованиям Приложения № 3 к Соглашению);
[bookmark: _Hlk136252861]этап 2 – в течение 2 (второго) года с момента заключения Соглашения – 100 объектов движимого имущества; 
этап 3 – в течение 3 (третьего) года с момента заключения Соглашения – 100 объектов движимого имущества; 
этап 4 – в течение 4 (четвертого) года с момента заключения Соглашения – 100 объектов движимого имущества; 
этап 5 – в течение 5 (пятого) года с момента заключения Соглашения – 100 объектов движимого имущества.
В создание объекта движимого имущества входят работы 
по размещению и вводу в эксплуатацию. Под размещением объектов движимого имущества понимается их установка в соответствии 
с определенными в Приложении № 8 к Соглашению адресными ориентирами. Под вводом в эксплуатацию понимается технологическое присоединение остановочных павильонов к электрической сети и сети интернет, обеспечение их функционирования и возможности обмена данными с центром обработки данных.
Расходы Концессионера, понесенные в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим пунктом (за исключением части расходов, указанных в пункте 2.1 Приложения № 6 к Соглашению), 
не подлежат компенсации со стороны Концедента. 
4.7. Концедент при подписании Соглашения дает согласие Концессионеру на привлечение к выполнению работ по реконструкции 
и созданию Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
[bookmark: _Hlk138947659]4.8. Завершение работ по созданию объектов движимого имущества Концессионером оформляется актом осмотра движимого имущества, составленного по результатам проведения комиссией Концедента с привлечением уполномоченных лиц Концессионера осмотра созданного движимого имущества на предмет подтверждения его соответствия условиям Соглашения и иной согласованной сторонами документации. Допускается составление одного акта на несколько объектов движимого имущества.
Концессионер уведомляет Концедента о готовности к проведению осмотра созданного движимого имущества в срок не позднее трех рабочих дней до проведения мероприятия. 
В случае, если комиссией Концедента будут обнаружены недостатки выполненных работ – такие недостатки указываются в акте с определением сроков их устранения и назначением срока проведения повторного осмотра движимого имущества. Срок устранения недостатков не продлевает срок создания движимого имущества.
При отсутствии замечаний или устранении всех ранее выявленных замечаний акт осмотра движимого имущества оформляется и подписывается сторонами в течение двух рабочих дней с даты проведения осмотра и является основанием для перехода к эксплуатации Концессионером созданного движимого имущества. 
Обязательства Концессионера по созданию объекта движимого имущества являются выполненными с момента подписания акта осмотра движимого имущества без замечаний или с отметкой об их полном устранении.
[bookmark: _Hlk164872409]4.9. Концедент принимает финансовое участие в Соглашении в форме предоставления Капитального гранта в размере, не более чем 26 219 795 (двадцать шесть миллионов двести девятнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей, и Платы концедента в размере, не более чем 488 192 292 (четыреста восемьдесят восемь миллионов сто девяносто две тысячи двести девяносто три) рубля, на условиях и в порядке, установленных Приложением № 6 к Соглашению (размер финансового участия Концедента устанавливается по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника).
4.10. При условии обнаружения Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и создание и (или) ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязан немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях взаимодействия Сторон, в противном случае ответственность за неисполнение условий настоящего Соглашения возлагается на Концессионера.
4.11. Месторасположение и наименование создаваемых объектов движимого имущества может быть изменено в течение всего срока создания 
и эксплуатации объектов движимого имущества по согласованию Сторон 
в соответствии с перечнем предполагаемых мест размещения движимого имущества на территории города Ростова-на-Дону, согласно Приложению 
№ 8 к Соглашению. Порядок согласования и изменения адресного ориентира, не указанного в Приложении № 8 к Соглашению, согласовывается в порядке установленным регламентом эксплуатации. 
Процедура согласования изменения месторасположения и наименования создаваемых объектов движимого имущества инициируется путем направления запроса в письменном виде с указанием причин, повлекших необходимость изменения, другой стороне Соглашения. Сторона, получившая запрос, должна рассмотреть его и предоставить согласие или отказ в согласовании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации запроса.
В случае если данные изменения потребуют изменения сроков, установленных в п. 4.5 Соглашения, Концессионер обязан уведомить Концедента об указанных обстоятельствах и предоставить план дальнейших действий (с указанием сроков) по исполнению Соглашения, который подлежит согласованию с Концедентом.
Расходы по переносу объектов движимого имущества несет Концессионер до наступления условий, предусмотренных подпунктом 
ё) п. 13.2. Соглашения.
Месторасположение и наименование создаваемых объектов движимого имущества не относится к существенным условиям Соглашения.
4.12. Концессионер несет обязательства по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объекта концессионного соглашения.

5. Эксплуатация Объекта Соглашения
5.1. [bookmark: _Toc475355379][bookmark: _Toc503801405]Концессионер обязан:
– осуществлять эксплуатацию Объекта Соглашения в целях, в порядке и на условиях, установленных Соглашением и согласованном сторонами регламентом эксплуатации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
– поддерживать Объект Соглашения в технически исправном состоянии 
и надлежащем виде. Проводить его техническое обслуживание, 
к которому относятся мероприятия, направленные на поддержание имущества 
в надлежащем санитарном, исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего ремонта;
– осуществлять деятельность, предусмотренную Соглашением, 
и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации; 
– обеспечить качественную и бесперебойную связь сети интернет для передачи необходимой информации, связанной с прогнозом времени отправления/прибытия общественного пассажирского транспорта до пассажиров на остановочных павильонах, а также раздачи трафика по сети 
wi-fi в целях общего пользования граждан в необходимом объеме. Пропускная способность канала (интернет-трафика) должна быть обеспечена не менее _______Мбит/с (размер интернет-трафика устанавливается по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника).
– обеспечивать круглосуточную работоспособность, в том числе бесперебойное функционирование Объекта Соглашения, в соответствии с его функциональным назначением и рабочими параметрами;
– по запросу Концедента и (или) при необходимости обеспечивать модернизацию программного обеспечения и оборудования в целях его соответствия техническим параметрам действующего программного обеспечения центральной диспетчерской службы города Ростова-на-Дону (МБУ «Центр ИТС») и действующего законодательства;
– разработать и согласовать с Концедентом регламент эксплуатации Объекта Соглашения, соответствующий условиям Соглашения и действующего законодательства. 
5.1.1. Техническое обслуживание движимого имущества включает в себя осуществление мероприятий со следующей периодичностью и сроками:
– текущий ремонт и устранение отдельных повреждений элементов движимого имущества, замена оборудования, вызванная его физическим или моральным износом, повреждением или иными техническими причинами со сроком устранения не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления;
– мойку и очистку всех 450 конструкций движимого имущества– 
не менее 16 раз в год по следующим периодам:
· в холодный период (с 1 января по 14 марта и с 15 ноября по 31 декабря) не менее 2 раз в месяц;
· в теплый период (с 15 марта по 14 ноября) не менее 1 раза в месяц);
– окраска всех скамеек, входящих в состав движимого имущества – 2 раза в год;
- удаление граффити, объявлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления.
Работы по техническому обслуживанию движимого имущества производятся в период наименьшей интенсивности движения пешеходов. Мойка движимого имущества производится при продолжительном влиянии (более 5 дней) положительных температур окружающей среды.
Выполнение работ по техническому обслуживанию в части мойки и очистки движимого имущества осуществляется Концессионером по заявке, согласованной с Концедентом. Концессионер за 3 рабочих дня до даты проведения работ по техническому обслуживанию направляет заявку Концеденту с указанием адреса размещения движимого имущества, перечня предполагаемых работ и времени их проведения. Заявка может подаваться в отношении сразу нескольких объектов движимого имущества. 
Концедент в течение 2 рабочих дней согласовывает проведение работ, или направляет обоснованный отказ. Отказ в проведении работ может быть мотивирован исключительно нарушением или несоответствием условиям настоящего Соглашения.
Завершение осуществления Концессионером технического обслуживания движимого имущества в части мойки и очистки движимого имущества оформляется подписываемым сторонами актом о техническом обслуживании по каждому объекту движимого имущества с приложением фотоотчета. Форма акта устанавливается регламентом эксплуатации.
Расходы Концессионера, понесенные на проведение технического обслуживания движимого имущества, не подлежат компенсации 
со стороны Концедента, за исключение затрат, связанных с мойкой и очисткой конструкций движимого имущества. Компенсация расходов, связанных с мойкой и очисткой конструкций движимого имущества, осуществляется в составе платы Концедента в порядке, установленном приложением №6 Соглашения.  
Расходы Концессионера, понесенные в связи с увеличением периодичности проведения технического обслуживания движимого имущества, установленной настоящим пунктом, не подлежат компенсации со стороны Концедента. 
5.1.2. В рамках своих обязательств по поддержанию в надлежащем техническом состоянии Объекта Соглашения Концессионер производит текущий ремонт и замену оборудования. 
Текущий ремонт или замена оборудования проводятся по мере необходимости в случае выявления каких-либо дефектов Объекта Соглашения. 
Концессионер осуществляет контроль за состоянием Объекта Соглашения и при выявлении дефектов по согласованию с Концедентом производит текущий ремонт или замену оборудования, вызванные его физическим или моральным износом, повреждением или иными техническими причинами. При этом не должны ухудшаться технические параметры, установленные Соглашением. 
Срок устранения дефектов (замены оборудования) не должен превышать 5 (пять) рабочих дней. Сроки устранения дефектов могут быть продлены по согласованию сторон в случае необходимости приобретения оборудования (с учетом срока поставки).
5.2. Концессионер обязан обеспечивать круглосуточную работоспособность Объекта Соглашения, под которой понимается исправность и надлежащее техническое состояние Объекта Соглашения, функционирование в полном объеме в соответствии с условиями Соглашения, а также обеспечить качественную и бесперебойную связь сети интернет для передачи необходимой информации, связанной с прогнозом времени отправления/прибытия общественного пассажирского транспорта до пассажиров на остановочных павильонах, а также раздачи трафика по сети 
wi-fi в целях общего пользования граждан в необходимом объеме. 
5.3. Регламент эксплуатации Объекта Соглашения согласовывается сторонами не позднее 30 дней до ввода в эксплуатацию недвижимого имущества Объекта Соглашения. В Регламенте эксплуатации в том числе регулируются вопросы эксплуатации недвижимого имущества, движимого имущества, техническое обслуживание недвижимого и движимого имущества.
5.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект Соглашения или его часть в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия Соглашения, при условии соблюдения всех обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. При этом Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. В случае принятия вышеуказанного решения Концессионер письменно уведомляет об этом Концедента за 5 рабочих дней. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектом Соглашения. 
Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объектов Соглашения не допускается.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения
6.1. Концессионер обязан по акту передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты недвижимого имущества и движимого имущества, а также земельный участок, переданный в соответствии с п. 3.1 Соглашения, в срок не позднее [image: ]15 рабочих дней с момента прекращения настоящего Соглашения. Передаваемые Концессионером объекты недвижимого имущества и движимого имущества и земельный участок должны находиться в технически исправном состоянии пригодном для эксплуатации, надлежащем виде, и не обремененными правами третьих лиц.
Одновременно с имуществом должна быть передана вся разработанная или полученная во исполнение Соглашения документация, включая права на ее использование, необходимые для эксплуатации Объекта права (простая (неисключительная) лицензия на срок действия исключительного права).
6.2. Обязанность Концессионера по передаче Концеденту объектов движимого имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами актов приема-передачи в соответствии с Приложением № 5 
к Соглашению, в отношении объекта недвижимого имущества и земельного участка – с момента государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом и договора аренды земельного участка. 
6.3. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом [image: ]недвижимости и земельным участком подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня прекращения Соглашения. 

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
[bookmark: _Hlk139016260]7.1. Концессионер обязан в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, на условиях, предусмотренных Соглашением с момента реконструкции недвижимого имущества, создания соответствующего объекта движимого имущества и до прекращения Соглашения осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта Соглашения, предусмотренную Соглашением, включая необходимое техническое обслуживание Объекта Соглашения, эксплуатацию центра обработки данных и движимого имущества, в том числе прием, передачу, обработку, доставку, обмен, хранение, размещение и иные операции с информацией, включая предоставление и распространение информации о маршрутах и времени прибытия/отправления наземного городского общественного транспорта, иной информации некоммерческого характера, не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Концессионер принимает меры по применению в период действия Соглашения современных информационных технологий, предназначенных для автоматизации с использованием программных средств и баз данных, обработке информации и управлению указанными операциями из центра обработки данных, размещенного в объекте недвижимого имущества, указанном в п. 2.1 Соглашения.
Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру данных 
о маршрутах и схемах движения наземного городского общественного транспорта, а также иную информацию, необходимую для исполнения Соглашения и полученную от бортового оборудования системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленного на городском общественном транспорте.
7.2. Помимо деятельности, указанной в п. 7.1 Соглашения, Концессионер с использованием движимых объектов Соглашения имеет право в установленном порядке осуществлять иные виды деятельности, не создающие препятствий для осуществления деятельности, указанной в п. 7.1 Соглашения и не противоречащие целям, указанным в п. 2.4 Соглашения, в том числе размещение рекламы с учетом требований действующего законодательства 
(5 % годового объема распространяемой рекламы должна быть реклама социального характера) и оказывать иные услуги, по предварительному согласованию с Концедентом, с применением используемого в соответствии с Соглашением оборудования на срок действия настоящего Соглашения. Согласование Концессионером оказания иных услуг, с применением используемого в соответствии с Соглашением оборудования, осуществляется в порядке, установленном регламентом эксплуатации. 
Размещение Концессионером социальной рекламы должно осуществляться на безвозмездной основе по заявкам Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону или Концедента.
На основании Соглашения Концессионеру предоставляется право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на остановочных павильонах согласно Приложению № 8 к Соглашению на срок 10 (десять) лет. Установка рекламной конструкции допускается после получения Концессионером разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. На одном остановочном павильоне допускается размещение одной рекламной конструкции типа «остановочный монитор», установленного решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.04.2015 №834 «О принятии «Положения о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону». 
После истечения срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Концессионер обязан удалить размещённую на рекламной конструкции информацию в течение 3 (трех) дней, а также осуществить демонтаж рекламной конструкции не позднее 1 (одного) месяца. По истечении срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Концессионер обязан обеспечить беспрепятственный доступ к остановочному павильону победителю торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7.3. Осуществление деятельности, предусмотренной в п. 7.1, 7.2 Соглашения производится в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и правовыми актами Ростовской области, а также иными нормативным правовыми актами федерального и регионального уровня, правовыми актами органов местного самоуправления. Размещение рекламы производится с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону, утвержденным решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.04.2015 
№ 834 или в соответствии с действующими на момент размещения рекламы иными нормативными правовыми актами.
При установке движимого имущества в зоне участков объектов археологического наследия производство работ необходимо обеспечить в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
7.4. Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в нем, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
7.5. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров, при этом учет потребляемой электроэнергии, направленной на осуществление деятельности, указанной в п. 7.2, ведется отдельно путем установки соответствующих приборов учета.
7.6. Концессионер обязуется обеспечить исполнение своих обязательств по Соглашению следующими способами (по выбору Концессионера):
(a)	предоставление банковской гарантии; либо
(b)	передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); либо
(с) осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению.
Обеспечение должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от  29 декабря 2023 г. № 2367 «О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов 
«О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также следующим общим требованиям: 
(a)	должно содержать указание на срок окончания его действия;
(b)	Срок действия обеспечения должен быть на 30 (тридцать) дней больше, чем срок действия Соглашения.
7.6.1. Концессионер предоставляет обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Обеспечение предоставляется Концеденту не позднее момента передачи ему недвижимого имущества, подлежащего реконструкции.
7.6.2. В целях недопущения истечения срока действия или исчерпания предоставленного обеспечения Концессионер обязуется не позднее истечения установленного срока действия обеспечения или в течение двух рабочих дней после его прекращения / признания недействительным предоставить новое обеспечение с установленным в п. 7.6.1 Соглашения лимитом ответственности или продлить срок действия обеспечения (в зависимости от того, что применимо).

8. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует полных 15 лет с момента подписания Соглашения. Окончание действия Соглашения не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Соглашения.
8.2. Сроки исполнения обязанностей по созданию и реконструкции Объекта Соглашения установлены разделом 4 Соглашения, сроки исполнения Концессионером обязательств по созданию и реконструкции объектов Соглашения увеличиваются на срок просрочки передачи [image: ]Концессионеру данного имущества и (или) на срок просрочки исполнения иных обязательств Концедента, если такая просрочка препятствует созданию, реконструкции и (или) вводу в эксплуатацию Объекта Соглашения.
[bookmark: _Hlk165554384]8.3. Срок эксплуатации недвижимого имущества, а также движимого имущества, создаваемого в рамках первого этапа, начинается со второго года с момента заключения Соглашения. Срок эксплуатации остального движимого имущества начинается с момента окончания срока создания движимого имущества в рамках соответствующего этапа. Срок эксплуатации заканчивается по истечении 15 лет с момента подписания Соглашения.
В случае досрочного исполнения обязательств по созданию или реконструкции Объекта Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную п. 7.1 и 7.2, Соглашения, с момента ввода в эксплуатацию центра обработки данных, а в отношении иных объектов - с момента подписания акта осмотра движимого имущества без недостатков или с отметкой об их полном устранении и до момента прекращения Соглашения, с учетом ограничений, установленных п. 7.2 Соглашения.
8.4. Соглашением могут предусматриваться случаи приостановления течения специальных сроков, установленных Соглашением, в том числе срока создания Объекта Соглашения. При приостановлении течения специальных сроков Соглашения срок действия Соглашения остается неизменным или, в случае необходимости, соразмерно продлевается в порядке, предусмотренном Соглашением и (или) законодательством Российской Федерации. 

9. Плата по Соглашению
9.1. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату.
9.2. Концессионная плата складывается из платежей, выплачиваемых Концессионером [image: ]за использование Объекта Соглашения в течение срока эксплуатации, в размере ____ (_______) рублей (без учета НДС) в год (размер устанавливается по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника).
9.3. Концессионная плата, указанная в п. 9.2 Соглашения, вносится единым платежом за каждый год и уплачивается Концессионером Концеденту не позднее «01» [image: ]сентября каждого соответствующего года.

[bookmark: _Hlk164170399]10. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения 
[bookmark: _Hlk139365869][bookmark: _Hlk159862153]10.1. Концедент обязан осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения как на этапе реконструкции и создания объекта Соглашения, так и на этапе эксплуатации.
10.2. Осуществление мероприятий контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения обеспечивается уполномоченными Концедентом органами и (или) юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
10.3. На этапе реконструкции и создания объекта Соглашения Концедент уведомляет Концессионера о проведении мероприятий контроля в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала проверки. На этапе эксплуатации объекта Соглашения Концедент вправе не уведомлять Концессионера о проведении мероприятий контроля, а также осуществлять контроль без участия Концессионера в отношении движимого имущества.
10.4. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов и (или) юридических лиц беспрепятственный доступ 
на Объект Соглашения и предоставление необходимых пояснений по запросу Концедента в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней.
10.5. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по срокам создания и (или) реконструкции объектов в рамках Соглашения, осуществлению инвестиций в создание и (или) реконструкцию объектов, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения условиям Соглашения.
10.6. Уполномоченные органы Концедента осуществляют контроль путем осуществления следующих видов проверок:
на этапе реконструкции и создания объекта соглашения:
– плановые и внеплановые выборочные проверки исполнения Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Соглашения;
– проверки мер по устранению недостатков и нарушений, а также несоответствий требованиям к реконструкции и созданию объекта Соглашения;
на этапе эксплуатации объекта Соглашения:
– проверки исполнения Концессионером обязательств по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов Соглашения;
– проверки осуществления Концессионером иной разрешенной деятельности, предусмотренной Соглашением;
– проверки мер по устранению недостатков и нарушений, а также несоответствий требованиям условий Соглашения и регламента эксплуатации.
10.7. Концедент вправе потребовать от Концессионера устранения любых выявленных в ходе проведения контроля нарушений и (или) недостатков, путем направления Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления нарушений соответствующего предписания с указанием 5-дневного срока на устранение нарушения и (или) недостатка.
10.8. Концессионер обязан обеспечить исполнение предписания об устранении нарушений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего предписания от Концедента за свой счет. Сроки устранения замечаний и (или) нарушений могут быть продлены по согласованию сторон в случае необходимости приобретения оборудования (с учетом срока поставки). Расходы Концессионера, понесенные в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, не подлежат компенсации Концессионеру.
10.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.
10.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотреных Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

11. Ответственность Сторон
[bookmark: _Hlk152332317]11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.
11.2. В случае нарушения требований Соглашения,[image: ] Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование об устранении обнаруженного нарушения. Концессионер после получения от Концедента требования обязан в разумный срок (но не более 5 (пяти) рабочих дней) устранить выявленные нарушения, уведомив об этом Концедента. 
11.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за качество Объекта в течение срока действия Соглашения и в течение одного года со дня прекращения действия Соглашения. В случае, если нарушение требований к качеству созданного и (или) реконструированного Объекта Соглашения обнаружено по истечении данного срока, но в течение пяти лет со дня прекращения действия Соглашения, Концессионер несет ответственность перед Концедентом при условии, что Концедент докажет, что такое нарушение было допущено до дня прекращения Соглашения или по причинам, возникшим до дня прекращения. 
11.4. Стороны несут ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение, а [image: ]также просрочку исполнения условий Соглашения, в виде зачетной неустойки (штрафа, [image: ]пеней).
11.4.1. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.1, 9.2 Соглашения, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.
11.4.2. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1, 4.4, 4.5 Соглашения, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки установленных сроков исполнения обязательств или устранения выявленных нарушений.
11.4.3. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 5.2 Соглашения, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день полной или частичной неработоспособности Объекта Соглашения за каждый неработоспособный объект движимого или недвижимого имущества.
11.4.4. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 5.1.1 Соглашения, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по техническому обслуживанию.
11.4.5. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 5.1.2, 10.7, 10.8, 11.2 Соглашения, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.
11.4.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 6.1 Соглашения, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки за каждый объект движимого имущества, объект недвижимого имущества, в отношении которого допущена просрочка.
11.4.7. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.9 Соглашения, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.
11.4.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1, 3.7 Соглашения, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки. 
11.5. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязательств по Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны, при наступлении одного из Особых обстоятельств, относящегося к ней и (или) ее деятельности и препятствующего дальнейшему исполнению обязательств, либо в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по Соглашению, которое препятствует исполнению обязательств.

12. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий.
К обстоятельствам непреодолимой силы относится чрезвычайное 
и непредотвратимое обстоятельство вне разумного контроля Концедента или Концессионера, препятствующее полному или частичному исполнению любой Стороной своих обязательств по Соглашению, включая, но не ограничиваясь:
(а) война, гражданская война, вооруженные конфликты или террористические акты, в том числе введение военного или чрезвычайного положения;
(б)	 ядерный взрыв, химическое или биологическое заражение;
(в) ударные волны, вызванные объектами, двигающимися 
со сверхзвуковой скоростью;
(г) революции, восстания или иные общественные беспорядки, террористические акты или саботаж;
(д) забастовки, намеренно замедленная работа и/или локауты, 
за исключением проводимых исключительно сотрудниками Концессионера или сотрудниками любого привлекаемого Концессионером подрядчика;
(е) любое влияние стихий, включая молнии, пожары, землетрясения, песчаные бури, наводнения, цунами, бури, ураганы, или торнадо;
(ж)	эпидемия;
(з) авария на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках потребителей электрической энергии в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2009 
г. № 846.
12.2. Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением.
12.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в разумный срок меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в Соглашении. 

13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
 особых обстоятельств
13.1. Любое из обстоятельств, указанных в пункте ниже, наступившее после даты заключения соглашения в том числе по причинам, возникшим до даты заключения соглашения, является особым обстоятельством при условии , что наступление такого обстоятельства препятствует или ограничивает возможность своевременного и надлежащего создания, реконструкции и (или) эксплуатации, или исполнения концессионером иных предусмотренных соглашением обязательств, в том числе ведет или может привести к нарушению концессионером сроков исполнения таких обязательств.
[bookmark: _Hlk152331745]13.2. Особым обстоятельством является любое из указанных в настоящем пункте обстоятельств, за исключением случаев если такие обстоятельства наступили исключительно по причинам, зависящим от Концессионера или привлеченных им лиц, если соглашением не предусмотрено иное:
[bookmark: _Hlk159861724]а) невозможность выполнения работ по установке движимого имущества по причине отказа собственников инженерных сетей и коммуникаций (включая, в том числе, электрические и газовые сети, водопроводы, трубы для сточных вод, телекоммуникационные кабели), в размещении движимого имущества более чем по 50 адресам согласно Приложению №8;
б) обнаружение у недвижимого имущества, предоставленного в рамках Соглашения, таких недостатков, которые не позволяют Концессионеру произвести [image: ](завершить) реконструкцию данного имущества либо выявление обстоятельств, которые ведут к увеличению расходов Концессионера на такую реконструкцию более чем на 20 % и (или) полностью либо частично препятствуют использованию этого имущества в целях, указанных в п. 7.1 Соглашения, и которые не могли быть выявлены Концессионером до заключения Соглашения;
в) непредставление Концессионеру доступа к недвижимому имуществу для выполнения предусмотренных Соглашением работ и размещения оборудования; 
г) вступление в законную силу решения суда или антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных заключенным Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц и (или) решением антимонопольного органа Сторонам отказано в согласовании изменений условий Соглашения, когда такое согласование требуется в соответствии с законодательством; 
д) установление объективной невозможности размещения движимого имущества (в количестве более или равном сорока пяти) по адресам, согласованным сторонами в порядке, установленном п. 4.11 Соглашения, и не достижение согласия по определению новых мест размещения (дислокации) такого имущества без уменьшения общего количества объектов движимого имущества;
е) неполучение концессионером в соответствии с п. 7.2 Соглашения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в количестве более или равном пятидесяти разрешений) на остановочных павильонах, входящих в Объект соглашения, признание такого разрешения недействительным (в количестве более или равном пятидесяти разрешений), аннулирование разрешения (в количестве более или равном пятидесяти разрешений) по причинам, независящим от Концессионера (при недостижении согласия об изменении месторасположения объекта движимого имущества, если указанные обстоятельства связаны с дислокацией рекламной конструкции).
ё) превышение расходов, понесенных Концессионером, на выполнение работ по переносу движимого имущества по инициативе Концедента, более чем на 3 000 000 (три миллиона) рублей. 
13.3. Сторона обязана направить другой Стороне уведомление 
о наступлении Особого Обстоятельства в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента, когда Стороне стало известно о наступлении Особого Обстоятельства.
13.4. Уведомление о наступлении Особого Обстоятельства должно содержать описание Особого Обстоятельства, обоснование последствий наступления Особого Обстоятельства, а также документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в уведомлении о наступлении Особого Обстоятельства
13.5. При наступлении Особых Обстоятельств Сторона вправе требовать:
а) досрочного расторжения Соглашения и (или);
б) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
в) приостановления исполнения обязательств, которые не могут быть исполнены по причине наступления Особого Обстоятельства, на период действия Особых Обстоятельств с освобождением от ответственности за нарушение соответствующих сроков исполнения обязательств.
Уведомление о приостановлении исполнения должно быть направлено незамедлительно, соответствующие правовые последствия наступают с момента получения данного уведомления другой Стороной.
13.6. [image: ]Стороны должны согласовать применение последствий наступления Особого Обстоятельства в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после направления уведомления. В случае не достижения согласия в отношении применения последствий наступления Особого Обстоятельства в указанный срок, Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Соглашения в судебном порядке либо изменение условий настоящего Соглашения в судебном порядке, в том числе в части пропорционального уменьшения части Объекта Соглашения, работы по которой не могут быть осуществлены Концессионером ввиду наступления и/или действия особых обстоятельств либо неисполнения своих обязательств Концедентом[image: ], с соответствующим уменьшением финансового участия Концедента.
13.7. Внесение изменений в Соглашение в связи с наступлением Особого Обстоятельства осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

14. Изменение и прекращение Соглашения
14.1. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством. 
14.2. Основанием для изменения условий Соглашения является:
а) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения;
б) события, включая Особые обстоятельства, в отношении которых Соглашением установлено, что их наступление является основанием для внесения изменений в Соглашение.
В Соглашение вносятся изменения по требованию Концессионера в случае, если в течение срока действия Соглашения законодательством Российской Федерации, Ростовской области, либо нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на [image: ]что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения.
[bookmark: _Hlk152331110]14.3. Соглашение прекращается:[image: ]
14.3.1. В связи с истечением Срока Соглашения;	
[bookmark: _Hlk159861649]14.3.2. Досрочно в одном из следующих случаев:
а) по соглашению Сторон;
б) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
14.3.3. Действие Соглашения может быть прекращено досрочно в судебном порядке:
а) по требованию Стороны в случае существенного нарушения условий Соглашения другой Стороной;
б) в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения;
в) по требованию Стороны в случае, если наступившее Особое Обстоятельство или Обстоятельство непреодолимой силы является неустранимым, препятствует исполнению обязательств по Соглашению в течение более чем 180 (сто восемьдесят) календарных дней, или стороны не достигли согласия по последствиям наступления Особого Обстоятельства в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после направления уведомления;
г) по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами 
и Соглашением.
[bookmark: _Hlk159861772]14.4. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения [image: ]относятся нарушения, указанные в законе, и настоящем Соглашении, в том числе:
14.4.1. нарушение сроков реконструкции или создания Объекта Соглашения, указанных в пунктах 4.1, 4.4, 4.5 Соглашения более чем на 100 (сто) календарных дней, использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением;
14.4.2. нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения концессионной платы более двух раз подряд;
14.4.3. непредставление обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, не осуществление его замены в срок, установленный Соглашением;
[bookmark: _Hlk152594504]14.4.4. наличие неисполненного обязательства по уплате неустоек в общем размере более чем 1 (один) миллион рублей.
14.5. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся нарушения, указанные в законе, и Соглашении, в том числе:
14.5.1. просрочка по передаче объекта недвижимого имущества Концессионеру более чем на 100 (сто) календарных дней;
14.5.2. просрочка исполнения обязательства по предоставлению Капитального гранта продолжительностью более 100 (сто) календарных дней;
14.5.3. просрочка исполнения обязательства по уплате платы Концедента продолжительностью более 100 (сто) календарных дней.
14.6. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер обязан возвратить Концеденту Объект Соглашения, не обремененный правами третьих лиц, в нормальном состоянии (с учетом износа и установленных Соглашением обязательств по техническому обслуживанию Объекта), пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.
14.7. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения документально подтвержденных расходов на создание (реконструкцию) Объекта Соглашения, если иное не установлено Соглашением. Такие расходы (уменьшенные на величину расходов, компенсированных Концедентом), возмещаются в течение года со дня расторжения настоящего Соглашения, если иное не установлено иным соглашением Сторон.
14.8. В случае досрочного расторжения Соглашения по соглашению Сторон размер и порядок возмещения расходов Сторон определяются Соглашением о расторжении Соглашения.
14.9. В случае досрочного расторжения Соглашения в судебном порядке, размер и порядок возмещения расходов Сторон при наличии спора между Сторонами определяются судом, с учетом того, что в случае досрочного расторжения Соглашения при существенном нарушении Концессионером условий Соглашения расходы Концессионера на создание (реконструкцию) Объекта Соглашения не возмещаются Концедентом.
14.10. При прекращении настоящего Соглашения Объект Соглашения передается на баланс Концедента по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента прекращения действия Соглашения.

15. Разрешение споров
15.1. Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
15.3. Все споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с его недействительностью, незаключенностью, не решенные в порядке, предусмотренном настоящим разделом, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

16. Заключительные положения
16.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней со дня такого изменения.
16.2. Соглашение составлено в четырех экземплярах, из них один для Концедента, один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и два экземпляра для Концессионера.
16.3. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения 
и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
16.4. Приложения к Соглашению:
16.4.1. «Состав и описание объекта недвижимости» – Приложение 
№ 1. 
16.4.2. «Технико-экономические показатели реконструируемого недвижимого имущества» – Приложение № 2.
16.4.3. «Технические характеристики приобретаемого программно-аппаратного комплекса» – Приложение № 3.
16.4.4. «Описание, технико-экономические показатели и состав движимого имущества» – Приложение № 4.
16.4.5. «Акт приема-передачи объекта соглашения (форма)» –Приложение № 5.
16.4.6. «Акт о приемке работ в части реконструкции объекта недвижимого имущества (форма) – Приложение № 5.1.
16.4.7. «Условия и порядок финансового участия Концедента в Соглашении» – Приложение № 6.
16.4.8. «Форма заявки на Капитальный грант/Плату концедента» – Приложение № 7.
16.4.9. «Перечень предполагаемых мест размещения движимого имущества на территории города Ростова-на-Дону» – Приложение № 8.

17. Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент:
	Концессионер:

	             Муниципальное образование «город 
Ростов-на-Дону» в лице Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
Юридический адрес: 344002, город Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 47;
Фактический адрес: 344006, город Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 101/42;
Получатель: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону (Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, л/с 02583153490)
ИНН: 6164060627
КПП: 616401001
Номер казначейского счета: 03231643607010005800
Номер единого казначейского счета УФК по Ростовской области: 40102810845370000050
БИК: 016015102
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ростовской области город Ростов-на-Дону
Лицевой счет получателя бюджетных средств № 03909157600
ОКТМО 60701000
	

	[bookmark: _Toc497752469][bookmark: _Toc497753123][bookmark: _Toc503801461][bookmark: _Toc3383563][bookmark: _Toc3483501][bookmark: _Toc11837870]От Концедента:

	[bookmark: _Toc3383564][bookmark: _Toc3483502][bookmark: _Toc11837871]От Концессионера:

	Директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону

Шкабарня Вадим Николаевич
___________________
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	[bookmark: _Hlk164873767]Приложение № 1 к Соглашению от «_______» ______________ 20____ г.






Состав и описание объекта недвижимости

Объектом недвижимости по Соглашению является недвижимое муниципальное имущество, право собственности на которое принадлежит Концеденту, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Тимирязева, д. 5а, с кадастровым номером: 61:44:0082035:82, площадью 47,3 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером: 61:44:0082035:6, площадью 102 кв.м.
Назначение здания до реконструкции — диспетчерская; назначение после реконструкции – центр обработки данных.





	[bookmark: _Hlk136358196]Приложение № 2 к Соглашению от «____» ______________ 20____ г.



Технико-экономические показатели реконструируемого недвижимого имущества концессионного соглашения

[bookmark: _Hlk163573223]В процессе реконструкции недвижимого имущества Концессионер обязуется обеспечить следующие мероприятия по его реконструкции, переустройству на основе внедрения новых технологий и автоматизации путем изменения функционального назначения объекта недвижимого имущества на центр обработки данных, выполнения иных мероприятий по переустройству, улучшению характеристик и эксплуатационных свойств недвижимого имущества, в том числе создание в помещениях рабочей и вспомогательной зон, серверного узла; прокладка сетей связи, восстановления системы водоснабжения, канализации, реконструкция силовых сетей с установкой нового отдельного узла учета; создание оборудованного рабочего места для персонала; установкой и пуско-наладкой серверного оборудования для создание центра обработки данных; использование необходимого программного обеспечения, используемого для выполнения следующих задач:
[image: ][image: ]- отображение телематических данных о времени прибытия/отправления общественного транспорта по [image: ]средствам интеграции со специальным программным обеспечением;
- вывод информации для жителей и гостей города о времени отправления/прибытия общественного транспорта на светодиодных табло на создаваемых объектах движимого имущества в режиме реального времени с допустимой погрешностью предоставляемых данных не более ___ секунд (размер допустимой погрешности устанавливается по результатам конкурса в соответствии с предложением победителя (единственного участника);
- вывод данных о прогнозе погоды и текущем времени;
- вывод прочих социально-значимых данных (социальная реклама, данные МЧС по запросу);
- формирование отчетных данных о работе центра обработки данных.
Реконструкция недвижимого имущества проводится на основании разработанной в установленном порядке документации. Работы по реконструкции должны быть выполнены в соответствии с обязательными требованиями действующей нормативно-технической документации.
Предусмотреть ремонт объекта недвижимого имущества. Межкомнатные перегородки должны быть выполнены из кирпича и/или ГКЛ по металлокаркасу. 
Предусмотреть устройство внутренних инженерных сетей: восстановление системы водоснабжения от [image: ]существующего хозяйственно-питьевого водопровода, восстановление канализации, прокладку системы электроснабжения и электроосвещения, обустройство системы отопления, системы кондиционирования, пожарной сигнализации, сетей связи. Обеспечить выполнение работ по наружной отделке стены фасада по периметру здания и замене крыши реконструируемого здания.
Предусмотреть оборудование здания сплит-системами.
Выполнить автоматическую пожарную сигнализацию.
Оснащение Программно-аппаратным комплексом, создаваемым Концессионером в целях автоматизации процессов формирования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации о работе общественного транспорта, обеспечения доступа к ней, ее представления и распространения на создаваемое движимое имущество, простая (неисключительная) лицензия на который будет принадлежать Концеденту (срок действия лицензии должен соответствовать сроку действия исключительного права). 
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	[bookmark: _Hlk163809534]Приложение № 3 к Соглашению от «_______» ______________ 20____ г.



Характеристики приобретаемого программно-аппаратного комплекса[image: ]
Программно-аппаратный комплекс служит для информирования жителей города о времени прибытия общественного транспорта на каждый остановочный павильон с учетом текущей дорожной ситуации и количества подвижного состава на линии. 

[bookmark: _Hlk163573274]Состав программно-аппаратного комплекса:

	Сервер Аквариус T40 S102DF-B или аналог
	оборудование

	Монитор 23,8" БЕШТАУ M24FHD/TVA или аналог
	оборудование

	Тонкий клиент TONK TN1800 или аналог
	оборудование

	Кaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный или аналог
	оборудование

	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия на 2 года или аналог
	ПО

	Установочный комплект ПО ViPNet SafePoint с сертификационными документами или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПО ViPNet SafePoint 1.x Сетевой вариант. Расширение лицензии или аналог
	ПО

	Передача права на использование ПО ViPNet SafePoint 1.x Сетевой вариант. Базовая лицензия или аналог
	ПО

	Установочный комплект ViPNet EndPoint Protection с сертификационными документами или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПО ViPNet EndPoint Protection - Base. Расширение лицензии или аналог
	ПО

	Передача права на использование ПО ViPNet EndPoint Protection - Base. Базовая лицензия или аналог
	ПО

	Установочный комплект ПО ViPNet Client 4U for Linux (КС3)  с сертификационными документами или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПО ViPNet Client 4U for Linux (КС3) или аналог
	ПО

	Установочный комплект ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot с сертификационными документами или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot или аналог
	ПО

	ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x или аналог
	оборудование

	Передача права на использование ПО ViPNet Administrator 4.х (КС3) или аналог
	ПО



Основные задачи:
· Оперативная передача информации по защищенному каналу связи;
· Отказоустойчивость;
· Контроль доступа в беспроводной сегмент сети, как серверной части, так и клиентской;
· Обеспечение защиты данных (конфиденциальность и целостность), передаваемых по беспроводному каналу.

Требования к Программно-аппаратному комплексу ViPNet Coordinator HW1000 или аналог:
Криптошлюз – ViPNet Coordinator HW 4, исполнение ViPNet Coordinator HW1000, аппаратная платформа HW1000 Q7
Общие сведения
Технические требования к программно-аппаратному комплексу криптографической защиты информации (далее – Криптошлюз):
Криптошлюз – ViPNet Coordinator HW 4, 
исполнение ViPNet Coordinator HW1000, 
аппаратная платформа HW1000 Q7.

Требования к Криптошлюзу

Функциональные требования
Криптошлюз должен обеспечивать:
- возможность построения VPN-сети, позволяющей организовать одно или множество сетевых соединений (логическую сеть) поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP;
- криптографическую защиту данных (шифрование, аутентификацию, защиту от повторов и изменений), передаваемых по каналам VPN; 
- регистрацию информации о текущих IP-адресах и способах подключения к каналам связи узлов VPN-сети и ее распространение;
- установление каналов VPN между клиентами в защищенных сетях и удаленными клиентами VPN через межсетевые экраны и устройства с NAT;
- возможность подключения клиентов VPN по протоколу TCP при недоступности UDP;
- возможность организации в одном устройстве защищенного соединения как на сетевом, так и канальном уровне модели OSI;
- динамическую маршрутизацию средствами протокола OSPF; 
- контроль и фильтрацию информационных потоков данных в соответствии с заданными правилами;
- трансляцию сетевых адресов (SNAT/DNAT);
- обработку прикладных протоколов FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP для всех видов трафика (защищенного, открытого и туннелируемого);
- проксирование и фильтрацию HTTP-трафика по командам и мобильному коду; 
- статическую маршрутизацию;
- предоставление DHCP-, DNS-, NTP-сервисов защищаемым сетевым объектам;
- возможность построения виртуальных локальных сетей (поддержка стандарта VLAN IEEE 802.1Q);
- возможность использования технологии агрегирования – объединения нескольких физических каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический;
- реализацию политики качества обслуживания (QoS) приоритетной обработки средствами сервиса дифференцированного обслуживания (DiffServ);
- экспорт журнала регистрации IP-пакетов по сети в формате CEF;
- балансировку нагрузки на вычислительную сеть и резервирование каналов доступа во внешнюю сеть средствами функции MultiWAN, включающую в себя проверку состояния шлюзов и политики маршрутизации;
- возможность антивирусной защиты HTTP-трафика при взаимодействии по протоколу ICAP с внешним средством антивирусной защиты;
- возможность изменения значения MTU для сетевых интерфейсов;
- взаимодействие с источником бесперебойного питания (UPS) для корректного завершения своей работы в случае получения сигнала об истощении батареи;
- удаленное (защищенное) управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса и SSH;
- сигнализацию о событиях по протоколам SNMP, syslog;
- удаленное обновление собственного программного обеспечения;
- возможность кластеризации с целью обеспечения горячего резервирования.
Требования к аппаратной части
Криптошлюз должен удовлетворять следующим требованиям:
форм-фактор: 19” Rack 1U;
наличие не менее 6 (шести) сетевых интерфейсов Ethernet RJ45 1 Гбит/с.
Требования к производительности
Криптошлюз должен обеспечивать следующие показатели производительности:
пропускная способность L3 VPN – до 915 Мбит/с;
пропускная способность L2 VPN – до 915 Мбит/с;
пропускная способность межсетевого экранирования – до 930 Мбит/с.
Требования к сертификации
Криптошлюз должен соответствовать:
- требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3;
- требованиям ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности;
- требованиям документов «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) - по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа «Б» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016).

ViPNet Administrator 4.x (КС2) или аналог
Общие сведения
Технические требования к программному комплексу (далее – ПК) управления VPN-сетью.
Требования к ПК управления VPN-сетью
Функциональные требования
ПК управления VPN-сетью должен обеспечивать:
- регистрацию узлов и пользователей VPN-сети; 
- задание связей между объектами (узлы, пользователи, группы пользователей) VPN-сети; 
- централизованное управление настройками узлов VPN-сети и политиками доступа пользователей к функциям узлов VPN-сети;
- управление конфигурациями и справочниками узлов и пользователей VPN-сети; 
- рассылку узлам и пользователям VPN-сети обновлений справочников, ключевой информации и программного обеспечения;
- аутентификацию администраторов и аудит их действий; 
- аудит обновления справочно-ключевой информации на узлах VPN-сети; 
- формирование и смену мастер-ключей; 
- формирование и обновление симметричной ключевой и первичной парольной информации для узлов и пользователей VPN-сети; 
- формирование наборов справочно-ключевой информации для первичной инициализации узлов VPN-сети, а также управление обновлением ключевой информации для узлов и пользователей VPN-сети; 
- издание сертификатов ключей проверки электронной подписи (ЭП) и шифрования; 
- отзыв, приостановление и возобновление действия сертификатов ключей проверки ЭП; 
- ведение реестра сертификатов; 
- издание списка аннулированных сертификатов (CRL); 
- издание корневых сертификатов и кросс-сертификатов для взаимодействия с удостоверяющими центрами; 
- импорт корневых сертификатов внешних удостоверяющих центров; 
- рассылку корневых сертификатов и CRL на узлы VPN-сети; 
- управление обновлением ключевой информации узлов и пользователей при компрометации ключей.
Требования к поддерживаемым операционным системам 
ПК управления VPN-сетью должен функционировать под управлением операционных систем: 
Microsoft Windows 10 (32/64-разрядная);
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-разрядная);
Microsoft Windows Server 2016;
Microsoft Windows Server 2019.
ПК управления VPN-сетью должен поддерживать работу в следующих виртуальных средах:
Microsoft Hyper-V;
VMware Workstation;
VMware Player.
Требования к сертификации
ПК управления VPN-сетью должен соответствовать Требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса не ниже KC2, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27.12.2011 №796, установленным для класса не ниже KC2.
ViPNet Client 4U for Linux (КС2) или аналог
Общие сведения
Технические требования к программному комплексу (далее – ПК) клиента VPN-сети (далее – Криптоклиент для ОС Linux).
Требования к Криптоклиенту для ОС Linux
Функциональные требования
Криптоклиент должен обеспечивать:
· шифрование и имитозащиту данных в соответствии:
· ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»;
· ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»;
· ГОСТ 34.13-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров»;
· создание защищенных каналов (туннелей) посредством шифрования трафика защищаемого узла и передачи этого трафика на другие VPN-шлюзы или защищенные клиенты;
· обработку IP-трафика на прикладном уровне (по протоколам FTP, DNS, H.323, SCCP, SIP);
· блокирование входящих IP-пакетов при следующих условиях:
· не найден ключ для идентификатора в IP-пакете;
· значение имитозащитной вставки, принятой в составе входящего IP-пакета, не совпадает со значением вычисленной имитозащитной вставки для данного пакета на принимающей стороне;
· превышено допустимое время передачи (получения) IP-пакета;
· полученный IP-пакет не соответствует протоколу;
· аутентификацию пользователя;
· контроль целостности;
· регистрацию событий.
Требования к поддерживаемым операционным системам 
Криптоклиент должен функционировать под управлением следующих операционных систем: 
· Astra Linux Special Edition «Смоленск»; 
· Astra Linux Common Edition «Орел»;
· ГосЛинукс IC5;
· РЕД ОС 7.2; 
· Альт Рабочая станция 8;
· Альт Рабочая станция 8 СП; 
· Альт Рабочая станция 9; 
· ЛОТОС (редакция для серверов и рабочих станций); 
· РОСА «КОБАЛЬТ» (пользовательская редакция);
· EMIAS OS 1.0;
· Ubuntu 18.04.2 LTS; 
· Debian 9.9; 
· CentOS 7.1; 
· CentOS 7.5; 
· СentOS 8;
· Astra Linux Special Edition «Севастополь»;
· Astra Linux Special Edition «Ленинград»;
· OpenWrt Chaos Calmer Build for RTU968V2 v.2.6.4E;
· Astra Linux Special Edition «Новороссийск»;
· Сборка для микроконтроллеров на основе ОС Debian;
· Сборка для микроконтроллеров на основе ОС OpenEmbedded.
Требования к сертификации
Криптоклиент должен соответствовать требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса не ниже KC2.

ViPNet EndPoint Protection или аналог
Общие сведения
Настоящий документ содержит технические требования к программному комплексу, предназначенному для защиты рабочих станций и серверов путем выявления событий информационной безопасности (далее – ИБ) и реагирования на них с помощью механизмов межсетевого экранирования (далее – МЭ), аудита безопасности, централизованного администрирования, обнаружения и предотвращения вторжений (далее – СОВ), контроля приложений, а также обнаружения и блокировки вредоносного ПО (далее – ПК МЭ и СОВ, продукт).
В состав ПК МЭ и СОВ должны входить:
· клиентский компонент – должен устанавливаться на персональные компьютеры и корпоративные серверы (далее – защищаемые узлы) и обеспечивать выявление событий информационной безопасности (далее – ИБ), фильтрацию IP-трафика, контроль приложений, обнаружение и предотвращение вторжений на защищаемом узле;
· серверный компонент – должен устанавливаться на серверную аппаратную платформу и обеспечивать централизованное управление клиентскими компонентами, установленными на защищаемых узлах;
· серверная консоль управления – должна устанавливаться на серверную аппаратную платформу совместно с серверным компонентом или на выделенный компьютер и реализовывать графический интерфейс для управления серверным компонентом. 
Функциональные требования
ПК МЭ и СОВ должен реализовывать следующие функциональные возможности: 
· функциональные возможности межсетевого экранирования:
· возможность фильтрации сетевого трафика для отправителей информации, получателей информации и всех операций перемещения контролируемой продуктом информации к узлам информационной системы (далее – ИС) и от них;
· возможность фильтрации, основанной на следующих типах атрибутов безопасности субъектов: сетевой адрес узла отправителя; сетевой адрес узла получателя;
· возможность фильтрации, основанной на следующих типах атрибутов безопасности информации: сетевой протокол, который используется для взаимодействия; транспортный протокол, который используется для взаимодействия; порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии); разрешенные (запрещенные) команды, разрешенный (запрещенный) мобильный код; разрешенные (запрещенные) протоколы прикладного уровня;
· возможность явно разрешать информационный поток, базируясь на устанавливаемом администратором ПК МЭ и СОВ наборе правил фильтрации, основанном на идентифицированных атрибутах;
· возможность явно запрещать информационный поток, базируясь на устанавливаемом администратором ПК МЭ и СОВ наборе правил фильтрации, основанном на идентифицированных атрибутах;
· возможность проверки каждого пакета по таблице состояний для определения того, не противоречит ли состояние (статус, тип) пакета ожидаемому состоянию;
· возможность проверки использования сетевых ресурсов, содержащих мобильный код, для которого администратором ПК МЭ и СОВ установлены разрешительные или запретительные атрибуты безопасности;
· возможность разрешать информационный поток, основываясь на результатах проверок;
· возможность запрещать информационный поток, основываясь на результатах проверок;
· возможность фильтрации пакетов с учетом управляющих команд от взаимодействующих средств защиты информации (далее – СЗИ) других видов, в том числе на основании атрибутов, указывающих на признаки нарушения безопасности в информации сетевого трафика;
· возможность разрешения информационного потока, если значения атрибутов безопасности, установленные взаимодействующими СЗИ для контролируемого сетевого трафика, указывают на отсутствие нарушений безопасности информации;
· возможность запрета информационного потока, если значения атрибутов безопасности, установленные взаимодействующими СЗИ для контролируемого сетевого трафика, указывают на наличие нарушений безопасности информации;
· возможность согласованно интерпретировать управляющие команды, атрибуты сетевого трафика и иные данные, получаемые от взаимодействующих с продуктом СЗИ других видов; 
· возможность поддержки правил интерпретации данных, получаемых от взаимодействующих с продуктом СЗИ других видов;
· функциональные возможности по аудиту безопасности:
· возможность регистрации и учета выполнения проверок информации сетевого трафика;
· возможность фиксации факта обнаружения вторжений или нарушений безопасности в журналах аудита;
· возможность регистрации возникновения событий, которые включены в базовый уровень аудита в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408‑2‑2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности»;
· возможность генерации записей аудита для событий, потенциально подвергаемых аудиту;
· возможность ассоциации каждого события аудита с идентификатором субъекта, его инициировавшего;
· возможность отображения информации из записей аудита для чтения администратору и аудитору;
· возможность ограничения доступа к чтению записей аудита;
· возможность выбора совокупности событий, подвергающихся аудиту, из совокупности событий, в отношении которых возможно осуществление аудита;
· возможность выборочного просмотра данных аудита (поиск, сортировка, упорядочение данных аудита);
· возможность выявления модификаций записей аудита, защиты хранимых записей аудита от несанкционированного удаления, а также поддержки сохранности записей аудита при переполнении журнала аудита или сбое;
· возможность записи поверх самых старых хранимых записей аудита и генерации предупреждения при переполнении журнала аудита;
· функциональные возможности по централизованному администрированию ПК СОВ и МЭ:
· возможность идентификации администратора до разрешения любого действия (по администрированию), выполняемого при посредничестве ПК МЭ и СОВ от имени этого администратора;
· возможность аутентификации администратора до разрешения любого действия (по администрированию), выполняемого при посредничестве ПК МЭ и СОВ от имени этого администратора;
· возможность проверки паролей на доступ к продукту на предмет соответствия метрике качества;
· возможность обнаружения неуспешных попыток аутентификации пользователей и блокирования для данного пользователя доступа к ПК МЭ и СОВ при достижении определенного числа неуспешных попыток аутентификации;
· возможность поддержки для каждого пользователя следующего списка атрибутов безопасности: идентификатор пользователя (логин); пароль; связь пользователя с ролью;
· возможность разграничения доступа к управлению продуктом путем назначения определенных ролей по управлению ПК МЭ и СОВ;
· поддержка определенных ролей для продукта и их ассоциации с конкретными администраторами ПК МЭ и СОВ и пользователями ИС;
· возможность администрирования ПК МЭ и СОВ с помощью интерфейса администрирования;
· возможность управления режимом выполнения функций безопасности продукта, доступная администратору ПК МЭ и СОВ;
· возможность управления данными, используемыми функциями безопасности продукта, доступная администратору ПК МЭ и СОВ;
· возможность управления атрибутами безопасности, доступная администратору ПК МЭ и СОВ;
· возможность со стороны администраторов ПК МЭ и СОВ управлять данными функций безопасности продукта (данными продукта) в части установления и контроля ограничений на эти данные;
· возможность ведения для каждого типа мест расположения узла с установленным ПК МЭ и СОВ отдельных профилей проверок;
· возможность изменения областей значений профилей проверок, доступная администратору ПК МЭ и СОВ;
· возможность тестирования (самотестирования) функций безопасности продукта (контроль целостности исполняемого кода ПК МЭ и СОВ);
· функциональные возможности по обнаружению и предотвращению вторжений (компьютерных атак):
· возможность выдачи предупреждающих сообщений пользователю ПК МЭ и СОВ при обнаружении возможного нарушения безопасности;
· возможность сбора информации о сетевом трафике, проходящем через контролируемые узлы ИС; о событиях, регистрируемых в журналах аудита операционной системы (далее – ОС) и прикладного программного обеспечения (далее – ПО); о вызове функций; об обращении к ресурсам;
· возможность выполнения анализа собранных данных о сетевом трафике в режиме, близком к реальному масштабу времени, и по результатам анализа фиксирования информации о дате и времени, результате анализа, идентификаторе источника данных, протоколе, используемом для проведения вторжения;
· возможность обнаружения вторжений по отношению к контролируемым узлам ИС в режиме, близком к реальному масштабу времени, на уровне отдельных узлов;
· возможность предотвращения сетевых вторжений (атак) и запрета информационных потоков в автоматизированном режиме;
· возможность выполнения анализа собранных данных с целью обнаружения вторжений с использованием сигнатурного и эвристических методов;
· возможность выполнения анализа собранных данных с целью обнаружения вторжений с использованием эвристических методов, основанных на методах выявления аномалий сетевого трафика и аномалий в действиях пользователя на заданном уровне эвристического анализа;
· возможность обнаружения вторжений на основе анализа служебной информации протоколов сетевого уровня базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем;
· возможность обнаруживать аномалии следующих типов:
· аномалии в изменении реестра;
· аномалии в управлении задачами (в планировщике Windows) - создание, удаление, включение, отключение;
· аномалии в запуске системных утилит, таких как – powershell.exe, rundll32.exe, regsrv32.exe, wscript.exe, cscript.exe, mshta.exe, cmd.exe и т.д.;
· возможность уведомления администратора об обнаруженных вторжениях по отношению к контролируемым узлам ИС и нарушениях безопасности с помощью отображения соответствующего сообщения на консоли управления;
· возможность автоматизированного и автоматического обновления базы решающих правил (далее – БРП);
· возможность интеграции с внешними системами мониторинга событий (SIEM-системы);
· возможность обнаружения и предотвращения бесфайловых вторжений (атак), выполняемых с помощью следующих методов по классификации MITRE ATT&CK:
· Credential API Hooking;
· Process Hollowing;
· Process Doppelganging;
· Dynamic-link Library Injection;
· Portable Executable Injection;
· Keylogging.
· функциональные возможности по контролю приложений:
· возможность отслеживания установки системных обновлений ОС Windows;
· возможность отслеживания изменений в журнале событий ОС Windows и в журналах приложений;
· возможность обнаружения файловой активности (отслеживание изменений в каталогах или группах файлов);
· возможность отслеживания изменений системного реестра ОС Windows;
· возможность отслеживать процессы, запущенные на контролируемом узле ИС;
· возможность отслеживать установку нового ПО на контролируемом узле ИС;
· возможность управления списками разрешенных и запрещенных приложений;
· возможность управления правилами доступа приложений к файлам (группам файлов), реестру, процессам;
· возможность разрешения запуска приложения на основе списка разрешенных приложений;
· возможность запрета запуска приложения на основе списка запрещенных приложений;
· возможность разрешения или запрета на создание, чтение, изменение и удаление файла (группы файлов), реестра на основе правил доступа приложений;
· возможность разрешения или запрета запуска процесса на основе правил доступа приложений к процессам;
· возможность управления параметрами запуска приложений;
· возможность обнаружения и предотвращения получения адресов функций в модулях ядра Windows;
· возможность синхронизации информации об узлах системы с Active Directory.
· функциональные возможности по обнаружению и блокировке 
вредоносного ПО:
· возможность обнаружения признаков вредоносности в исполняемых файлах с помощью сканирования встроенным механизмом Antimalware и блокировка опасных файлов;
· возможность регистрации событий, связанных с обнаружением вредоносного ПО;
· возможность обнаружения вредоносной активности RemSec;
· возможность отслеживания работы антивирусного программного обеспечения:
· Kaspersky Endpoint Security версии 11.0.0.6499, 11.3.0.773, 11.6.0.394 (для ОС Windows) и версии 11.0.0-38, 11.0.1-19, 11.1.0-3013 (для ОС Linux); 
· Dr.Web Desktop Security Suite версии 11 (для ОС Windows) и версии 11.1 (для ОС Linux). 
· возможность автоматической блокировки трафика на хосте в случае обнаружения угроз, связанных с работой антивирусного ПО:
· при отключении (отсутствии) антивируса;
· при обнаружении антивирусом угрозы.
Системные требования
Для всех компонентов ПК МЭ и СОВ должна быть обеспечена возможность функционирования под управлением следующих ОС или аналогов:
· Microsoft Windows 8.1 версия 6.3 (64-разрядная) PRO/Enterprise;
· Microsoft Windows 10 21h2 (64-разрядная) PRO/Enterprise;
· Microsoft Windows 11 21h2 (64-разрядная) PRO/Enterprise;
· Microsoft Windows Server 2012 R2 версия 6.3 (64-разрядная) Standard/Datacenter;
· Microsoft Windows Server 2016 версия 1607 (64-разрядная) Standard/Datacenter;
· Microsoft Windows Server 2019 версия 1809 (64-разрядная) Standard/Datacenter.
Для клиентских компонентов ПК МЭ и СОВ дополнительно должна быть обеспечена возможность функционирования под управлением следующих ОС или аналогов:
· Astra Linux Special Edition 1.6 релиз «Смоленск» (64-разрядная), ядро 5.4.0-34;
· Astra Linux Special Edition 1.7 релиз «Смоленск» (64-разрядная), ядро 5.4.0-54;
· Debian 11 (64-разрядная), ядро 5.10.0-10-amd64;
· Альт Рабочая станция 8 СП (64-разрядная), ядро 5.10.83;
· Ред ОС 7.3 (64-разрядная), ядро 5.10.29;
· CentOS 7.5 (64-разрядная), ядро 3.10.0-862.
Должна быть обеспечена возможность установки ПК МЭ и СОВ на платформы виртуализации:
· VMware Workstation Pro 15.5;
· VMware vSphere 6.7;
· Oracle VM VirtualBox 6.0.
Требования к сертификации
ПК МЭ и СОВ должен соответствовать требованиям руководящих документов: 
· «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016);
· «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011);
· «Профиль защиты межсетевых экранов типа «В» четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.В4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016);
· «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня узла четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.У4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012);
· «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) - по 4 уровню доверия.

Тонкий клиент TONK TN1800 или аналог
Корпус:
Форм-фактор корпуса – неттоп
Наличие безвентиляторного охлаждения путем естественной конвекции воздуха
Наличие слота для замка типа Kensington Lock 
Процессор:
Количество ядер процессора не менее 4 шт.
Дополнительные требования:
Количество потоков процессора не менее 4
Базовая тактовая частота процессора не менее 2,0 ГГц
Частота в режиме boost - не более 2,70 ГГц
Объем кэша – не менее 4 Мб
Тех. Процесс изготовления процессора не более 14 нм
Тепловыделение процессора не более 10W 
Наличие интегрированного графического ядра - есть
Базовая частота графического ядра не менее 250 МГц
Частота сигналов графических элементов – не менее 750 МГц
наличие портов HDMI и DP
не менее 4096 x 2160@60Hz (DP) или DVI
Глубина цвета не менее 32 бит
Возможность подключения мониторов не более 3

Оперативная память:
Тип оперативной памяти – DDR4
Объем оперативной памяти – не менее 4 ГБ
Дополнительные требования:
Поддержка оперативной памяти от 2 до 8 Гб
Максимальная частота оперативной памяти – не менее 2400 МГц
Флэш-накопитель данных: 
Тип флэш накопителя M.2
Поддержка SSD-накопителя от 16 до 512 Гб
Объем установленного SSD-накопителя – не менее 64Гб 
Сетевой адаптер:
Не менее 1 сетевого LAN (RJ-45) 10/100/1000 для подключения к локальной сети
Интерфейсы:
Не менее 1 LAN RJ-45
Не менее 1 HDMI 
Не менее 1 DP
Не менее 4x портов USB 2.0
Не менее 2x портов USB 3.0
Не менее 2х портов Mini-Jack 3,5 мм (ввод и вывод аудио)

Блок питания:
Потребляемая мощность не более 30 Вт
Входное напряжение постоянного тока не более 12 В 3 A

Крепление:
VESA-mount, вертикальная установка – в комплекте совместимая с монитором в комплекте поставки. Возможность вертикальной установки на подставку.
Поддерживаемые операционные системы или их аналоги:
Альт Рабочая станция 8, 9, 10
Linux TOS, Альт Линукс СП, Astra Linux Special Edition, ROSA6 Microsoft Windows 10 IOT

Предустановленная операционная система - наличие

Технические характеристики
программного обеспечения, предназначенного для прогнозирования отправления/прибытия общественного транспорта на остановочные павильоны и передачи информации на информационное табло

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Назначение:
· Сбор данных о движении городского пассажирского транспорта 
от бортового оборудования системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленного на городском общественном транспорте
· Прогнозирование прибытия городского пассажирского транспорта к остановочному пункту
· Передача прогнозируемого времени прибытия подвижного состава на информационные табло остановочных пунктов.

Пакет программного обеспечения должен состоять из следующих частей:
I. Подсистема "Сбор данных".
1. Формирование перечня маршрутов, проходящих через остановочный павильон.
2. Формирование перечня транспортных средств, привязанных к маршруту.
3. Сбор данных о координатах и скорости движения транспортного средства из GTFS файла. 
II. Подсистема "Прогнозирование прибытия".
6. Анализ пройденных геозон.
7. Анализ скорости движения транспортных потоков на маршруте движения.
8. Анализ текущей скорости движения транспортного средства.
9. Вычисление прогнозируемого времени прибытия транспортного средства на остановочный комлпекс.
10. Формирование пакета данных для отправки на информационное табло.
III. Подсистема "Передача информации".
5. Подключение к остановочным табло.
6. Опрос состояния табло.
7. Передача информации о прогнозируемом времени прибытия.
8. Опрос доставки информационного пакета.

2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Работоспособность программного обеспечения должна обеспечиваться из расчета мощности и конфигурации оборудования: 
сервер с установленным ОС Astra Linux. 
Технические характеристики сервера:
CPU: Два процессора Intel Xeon X5680 (3.33GHz) (6 ядер)
RAM: 32 Gb
HDD: Raid 1 – 2Tb

Для работы прикладных программ предусмотрено использование рабочих станций с установленным общесистемным ПО: Astra Linux, Мой офис. 
Технические характеристики рабочих станций:
CPU: уровня AMD Athlon XII 250 (3GHz) (2 ядра)
RAM: 4Gb
HDD: 320Gb
Два монитора 24` с разрешением 1920x1080

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
3.1. Организационные требования.
1. Каждая подпрограмма должна представлять отдельный программный модуль. При этом обмен информацией между ними должен осуществляться на основе общих правил и принципов.
· возможность создания в Системе требуемого количества рабочих мест пользователей программного комплекса.
· Общее количество остановочных павильонов, для которых проводится сбор, обработка и передача информации – не менее 450 шт.
2. Система должна иметь возможность обмена данными с другими программными средствами.
3. Система должна иметь возможность адаптации к существующей организационно-функциональной структуре пользователей путем выполнения штатных процедур, предусмотренных интерфейсом системы, без внесения изменений в исходные тексты программы, использования языков программирования и привлечения Поставщика. Это должно достигаться за счет использования:
- средств гибкой настройки словарей, справочников, классификаторов Системы;
- средств управления разграничением уровня доступа к данным и функциям Системы;
- средств настройки на особенности используемых технических средств;
- средств настройки на условия работы пользователей (видимость полей, значения полей по умолчанию и т.д.);
- средств настройки банка типовых выходных форм (отображение выходных форм, модификации выходных форм).
4. Система должна сохранять работоспособность при увеличении количества пользователей в пределах, поддерживаемых аппаратно-программной средой серверов и рабочих станций. Время выполнения транзакционных и служебных операций должно быть минимизировано и не создавать неудобств при обмене большими объемами информации между серверами и рабочими станциями.
5. Все программное обеспечение должно быть лицензировано, иметь гарантированный срок функционирования.
6. Программное обеспечение должно сохранять работоспособность при некорректных действиях пользователей:
- ввод некорректных данных и команд;
- неверный выход из системы (завершение работы с системой) на рабочей станции и др.
7. Система должна иметь русифицированный Windows-ориентированный интерфейс на всех стадиях ввода, обработки, анализа и передачи информации, позволяющий пользователю свободно ориентироваться в информационном и функциональном пространстве. Все документы, создаваемые в ходе работы пользователей, должны предоставляться пользователям на русском языке. Вся документация должна быть на русском языке.
8. Дистрибутивы программных модулей должны поставляться на DVD-дисках, в целях обеспечения сохранности программного обеспечения. В случае деформации физических носителей (DVD-дисков), Исполнитель (Поставщик) должен гарантировать изготовление и поставку копий ранее поставленных инсталляционных комплектов.
9. В программных модулях должны быть предусмотрены следующие компоненты защиты информации от несанкционированного доступа:
· идентификация пользователя;
· проверка полномочий пользователя при работе с Системой согласно уровню доступа пользователя;
· настройка администратором системы уровней доступа для каждого модуля системы;
· разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.
10. Программное обеспечение должно быть свободно от возможности предъявления претензий, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц.
11. Вопросы правообладания информацией (информационными ресурсами), формируемыми в связи с использованием Системы, находятся в полной компетенции Заказчика и регулируются действующими нормативными положениями. 
12. Должно быть обеспечено внедрение Системы в ГЦУПП.
13. Должно быть обеспечено сопровождение Системы в течение 12 месяцев с момента внедрения.
14. Должно быть обеспечение обучения пользователей Системы на этапе внедрения.
3.2. Функциональные требования.
1. Программа должна иметь графический интерфейс, позволяющий редактировать список остановок, маршрутов по которым осуществляется сбор, анализ и передача информации.
2. В составе программы должен быть графический интерфейс, позволяющий выводить на табло текстовую информацию с заданной периодичностью. 
3. Программа должна иметь графический интерфейс, отображающий состояние табло (данные со встроенных датчиков, наличие связи, сообщения об ошибках).
4. В программу должны быть включены функции по настройке IP адресов табло.
5. Программа должна иметь возможность отправлять служебные сообщения для настройки информационных табло. Необходимо предусмотреть добавление служебных команд на случай изменения протокола.
6. Программа должна обеспечивать информационный обмен по протоколу ITE-05. 
7. База данных остановочных комплексов должна быть отображена на цифровой карте г. Ростова-на-Дону. 
8. Программное обеспечение должно быть внесено в Единый реестр российского программного обеспечения, содержащий сведения обо всем ПО, которое официально признано происходящим из Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. Радиоэлектронное оборудование должно быть внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами формирования и ведения единого реестра Российской радиоэлектронной продукции», «Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
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Описание и технико-экономические показатели 
движимого объекта концессионного соглашения[image: ]

1. [bookmark: _Hlk163573433][bookmark: _Hlk159856704]Конструкция
Движимое имущество должно иметь внешний вид и отвечать требованиям, установленным к типовой конструкции остановочных павильонов наземного общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», утвержденной приложением № 4 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 11.02.2022 № 105 «Об утверждении Порядка установки и размещения малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства на территории муниципального образования «город Ростов-на-Дону» (далее – постановление от 11.02.2022 
№ 105) или иным действующим на момент установки требованиям. Движимое имущество представляет собой металлоконструкцию, обшитую листом нержавеющим, вставками из нержавеющей стали и алюминиевым композитным потолком с диодным освещением и состоит из следующих элементов:
Корпус: 
· опоры из стального профиля 100х3мм, 
· облицовочные панели из нержавеющей стали не менее 1мм.
· облицовка боковой стороны крыши – из нержавеющей стали не менее 1мм. 
Каркас конструкции изготавливается из стальных труб расчетного сечения с антикоррозийным покрытием, обшитый нержавеющим листом не менее 1 мм. 
Видимые сварные швы должны быть зачищены до основного металла, капли, наплывы, побежалости от сварки не допускаются, все острые кромки каркасных элементов должны быть притуплены. 
Стойка в зоне экрана и направляющие под стекло выполнены из нержавеющего профиля 100х50 толщиной метала не менее 2 мм. 
Крыша оснащена сливами из нержавеющей трубы и выполнена в виде каркаса из профильной стальной трубы 100х50 толщиной метала не менее 2 мм с антикоррозийным покрытием. Материал кровли должен быть выполнен из числа материалов, способных блокировать проникновение солнечного излучения. 
Скамья: 1 шт.  из древесно-полимерного композита;
Задняя стенка из антивандального стекла триплекс толщиной 
не менее 12 мм (6+6); 
размеры должны соответствовать постановлению от 11.02.2022 
№ 105. 
Боковые стекла: 1 шт. – из закаленного антивандального стекла триплекс толщиной не менее 12 мм (6+6); размеры должны соответствовать постановлению от 11.02.2022 № 105.
Освещение: 2шт. Светодиодные светильники мощностью не менее 75 Вт, с алюминиевым радиатором и защитным стеклом из молочного акрила;
IP-Камера видеонаблюдения 1 шт. – цифровая, купольная, разрешение не менее 1080p (2 Мр), фокусное растояние не менеее 2,8 мм, поддерживаемые форматы сжатия видео Н.264, Н.264+, с поддержкой протоклов IPv4, HTTP, TCP, UDP, RTSP, ICMP, совместимость с ONVIF, параметр освещенности менее 0,001 Люкс с встроенной ИК подсветкой;
USB разъем - 2 шт.
Кнопка вызова службы «112» - 1шт;
Модуль звукового дублирования - 1шт;
Электронное Табло прибытия общественного транспорта- 1шт;
Технические характеристики конструкции 
· Ветровая нагрузка - в соответствии с СП 20.13330.2016: Ветровой район – III
· Ветровая пульсация - в соответствии с СП 20.13330.2016: Тип местности – В
· Снеговая нагрузка - в соответствии с СП 20.13330.2016: Снеговой район – II
· Степень агрессивности окружающей среды - в соответствии со СНиП 2.03.11-85
· Коэффициент надежности в соответствии с ГОСТ 27751-2014: Класс сооружений КС-

Уровень ответственности 
· Нормальный. Коэффициент надежности по ответственности – не менее 1.
· Гололедная нагрузка - в соответствии с СП 20.13330.2016
· Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) – не более 80 кг/м на высоте 0,9 м
· Температурный диапазон эксплуатации электрооборудования – не менее -35 не более +55 С
· Температурный диапазон эксплуатации металлоконструкций – не менее -50 не более +60 С
· Срок эксплуатации изделия не менее 6 лет
· Материал облицовки - Шлифованная нержавеющая сталь, 430
· Материал скамейки - Шлифованная нержавеющая сталь, 430.
· Внешний вид нержавеющих профилей на прямых и фигурных участках должен быть одинаковый, тип поверхности - шлифованная.
· Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) не менее 80 кг/м на высоте 0,9 метров.
2. Крепления
Все элементы крепежа создаваемого движимого имущества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.005-72.
Крепление опор к фундаменту должно быть выполнено из оцинкованной стали (шпильки, гайки, шайбы).
Точки крепления движимого имущества к закладным деталям должны быть подвергнуты дополнительной антикоррозионной обработке.
Стойки скамьи и бокового стекла выполнены из трубы нержавеющей.
3. Узловые соединения
С целью обеспечения требуемой жёсткости узловых соединений, в качестве соединителя профилей стойки и основания должен быть использовано анкерное соединение к бетонной плите). Крепление - болтами и шайбами в количестве не менее 2 штук и не более 8 штук (включая крайние значения) на одну стойку.
4. Крыша
Крыша конструкции состоит из профилированного листа, каркаса из профилированной трубы, декоративных коробов из нержавеющей стали, потолочных панелей из алюмакомпозита не менее 3мм и встроенного освещения.
Крыша конструкции должна монтироваться и демонтироваться без демонтажа несущих стоек. Крепление трапециевидного профлиста к конструкции кровли должно осуществляется винтами с диаметром головки не менее 8 мм и не более 10 мм (включая крайние значения).
На кровле конструкции должно быть место установки остановочного флага в плоскости боковой опоры: ближе к проезжей части.
Поверхность крыши конструкции должна быть из оцинкованного кровельного профнастила, который должен скрывать рёбра жёсткости и должен быть установлен с учетом гидроизоляции.
Верхняя поверхность крыши должна быть из стального листового гнутого профиля с трапециевидным гофром, оцинкованного методом горячего оцинкования по ГОСТ 9.307-2021. Нижняя поверхность крыши должна быть облицована алюмо-композитными потолочными панелями (допускается использование алюминиевых панелей), соответствующее ГОСТ 9.410-88, толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм (включая крайние значения). Лицевая поверхность панелей должна быть матовой, использование панелей с глянцевой поверхностью не допускается. В нижнюю поверхность крыши должны быть интегрированы светодиодные линейные светильники. Не допускается провисания панелей между точками крепежа, предельное отклонение от плоскостности панелей не должно составлять более 2 мм (включая крайние значения).
Декоративные короба должны быть окрашены порошковой краской и должны быть выполнены из стали нержавеющей шлифованной.
Стыки потолочных панелей должны быть совместимы через алюминиевый соединительный профиль со стыками светильника.
Зазор между панелью из нержавеющей стали боковой стойки и потолком должен быть – не более 10 мм (включая крайние значения).
Чтобы вода не стекала в пространство между крышей и стеклом, на задней части крыши доложен быть кровельный лоток из оцинкованной стали (с антикоррозионным покрытием), толщиной не менее 0,75 мм и не более 1,5 мм (включая крайние значения). 
5. Электрооборудование
Класс защиты осветительного электрооборудования соответствует не менее IP54.
Все автоматические выключатели движимого имущества должны быть размещены в несущей части. 
Автоматические выключатели, применяемые в конструкции, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006).
Приборы светодиодного освещения
Параметры основного освещения:
· Номинальное входное напряжение 230±10% В
· Источник питания: пассивно резистивный
· Номинальное значение КЦТ должно быть в диапазоне 5028±283 К
· Энергоэффективность: не менее 112 лм/Вт (включая крайние значения)
Диодное освещение крыши;
Подсветка крышного флага (указатель маршрутов);
Встроенный динамик;
Тревожная кнопка;
Зарядное устройство (2 USB-порта);
Встроенная видеокамера;
6. Стойки с наименованием движимого имущества
Стойки состоят из электросварных профильных труб расчетного сечения со стенкой толщиной не менее 2 мм (включая крайние значения). Видимая часть стоек обшита нержавеющим шлифованным листом, толщиной не менее 1 мм. Центральная часть стоек должна закрываться двумя панелями из нержавеющей стали. Длина верхних панелей не менее 1900 мм, ширина не менее 298 мм, толщина не менее 20 мм. Длина нижних панелей не менее 1000 мм, ширина 
не менее 298 мм, толщина не менее 20 мм.
7. Стеклянные стенки
Стеклянные боковые панели и задние стенки конструкции выполнены из закаленного триплекса, толщиной не менее 12 мм и не более 14 мм (включая крайние значения). 
Задние стенки сплошные.
Все продольные кромки имеют обработанный край и заполированы. 
В нижней части стеклянная панель установлена в стальной нержавеющий профиль. Профиль доложен быть изготовлен из стали марки AISI304 или 12Х17 или эквивалент. Видимый торец профиля закрывается заглушкой из стали марки AISI304 (12Х17) или эквивалент. Во внутренней поверхности паза не допускаются окалины и иные неравномерности поверхности. Не допускаются цвета побежалости на видимых поверхностях профиля. 
8. Информационное табло
Размещается на кровле. 
Табло с подсветкой.
Габариты должны соответствовать постановлению от 11.02.2022 № 105.
Радиус скругления углов профиля: 60 мм. 
Крепеж флага необходимо применять минимально возможного размера с антивандальной шляпкой.
Две опоры флага являются прямым продолжением его боковых стенок.
Цвет опор: по каталогу RAL. Обрамление выполнено из экструдированного алюминиевого профиля. Цвет профиля: по каталогу RAL. Лицевая поверхность изготовлена из акрилового стекла толщиной не менее 3 мм. Материал рассеивателя должен быть устойчив к воздействию УФ-излучения и иных климатических воздействий, пожелтения и растрескивания рассеивателя при эксплуатации не допускается. Дизайн заполнения информационного поля согласовывается с Концессионером.
Количество светодиодов в светодиодной засветке должно обеспечивать равномерную засветку лицевой поверхности. 
Предусмотреть регулировку яркости свечения.
Параметры светодиодной подсветки:
Выходное напряжение: не более 12 В
Номинальное значение КЦТ должно быть в диапазоне 5028±283 К
Отсутствие видимых точек светодиодов
Класс защиты: не менее IP67.
9. Скамейка
Скамейка для отдыха и ожидания транспорта должна являться сборно-разборной и легкозаменяемой, в качестве опорных конструкции должна использоваться нержавеющая сталь. Сталь – AISI430 (12Х17) или эквивалент с устойчивостью к кислотной среде.
Крепление лавочек:
крайнее слева – Г-образный кронштейн с опорой на землю,
среднее – Г-образный кронштейн.
крайнее слева – Г-образный кронштейн с опорой на землю.
Сидение из древесно-полимерного композита (далее – ДПК), пригодного для уличного использования, цвет венге. Скамейка рассчитана на 5 посадочных мест.
Цвет деревянного профиля скамеек: венге матовый. Торцевые заглушки досок из древесно-полимерного композита не должны иметь цветового различия с основным цветом досок.
Конструкция скамейки должна регулироваться по высоте.
Между посадочными местами монтируются ручки из нержавеющей стали. Не допускается прогиб скамейки.
10. Габаритные размеры 
Должны соответствовать постановлению от 11.02.2022 № 105.
11. Вес
Не более – 1750 кг.
12. Документация
Работы по монтажу созданного движимого имущества следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих документов:
СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";
СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;
СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
РОСАВТОДОР-2002. Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
ГОСТ 7473-2010 (EN 206-1:2000). Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.05.2011 N 71-ст);
В случае если нормативный документ утратил силу, то применяется нормативный документ, введенный в действие взамен утратившего силу нормативного документа.
13. Технические характеристики электронного табло для отображения информации о времени прибытия/отправления общественного транспорта
	Основная информация
	P6,66 ECO или аналог

	Размер экрана по запросу (ШхВ), м
	0,96 х 0,32

	фактический размер экрана (ШхВ), м
	0,96 х 0,32

	фактический шаг пикселя, мм
	не более 6,66

	Площадь экрана, м2
	0,31

	Разрешение экрана, pix
	не менее 144 х 48

	Количество пикселей, pix
	не менее 6 912

	Общий вес экрана, кг
	не более 7

	Тип светодиода
	SMD2525 или аналог

	Яркость, нит
	⩾5500

	Частота обновления кадров, Гц
	≤1920

	Способ обслуживания
	Переднее или заднее

	Количество модулей 
	не менее 6 

	Размер модуля (ШхВ), мм 
	320х160 

	Разрешение модуля, pix 
	не менее 48х24 

	Материал кабинета 
	Алюминиевый профиль 

	Масса кабинета 
	24 кг/кв.м 

	Угол обзора, (горизонтально/вертикально) градусов 
	140/130 

	Режим сканирования 
	1/6 

	Оптимальное расстояние просмотра, м 
	от 5 

	Средняя мощность, кВт 
	0,1 

	Максимальная мощность, кВт (при
запуске) 
	0,3 

	Класс IP 
	IP65 

	Рабочая температура 
	-45...+50 

	Срок службы светодиодов, часов 
	≥100 000 

	Принимающая карта, шт 
	1 

	Блок питания, шт 
	2 

	Принимающая карта, шт 
	1 

	Блок питания (запасные части, 
входят в стоимость), 
	1 

	Модуль (запасные части, 
входят в стоимость), шт 
	1 


	Приложение № 5 к Соглашению от «_______» ______________ 20____ г.



Акт приема-передачи объекта Соглашения (форма)
"___"________ ____ г.

В соответствии с пунктом ___ концессионного соглашения от «___» ____________ 20__ г. Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону», от имени которого выступает Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, в лице ____________, действующего 
на основании _______, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны и ___________________, в лице _______________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Концессионер» составили настоящий акт о нижеследующем:
1. (Концедент/Концессионер) передает Объект Соглашения — (недвижимое имущество/движимое имущество) в целях осуществления (реконструкции/возврата Объекта Соглашения).
2. (Концессионер/Концедент) принимает Объект Соглашения (недвижимое имущество/движимое имущество). 
3. Состояние передаваемого Объекта Соглашения _________________ (указываются все характеристики недвижимого имущества, движимого имущества).
4. Концессионер (Концедент) претензий к состоянию передаваемого Объекта Соглашения не имеет (имеет (указываются все замечания 
о предоставленном имуществе).
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах.
	
Концендент:	                                Концессионер:












	Приложение № 5.1 к Соглашению от «_______» ______________ 20____ г.



Акт о приемке работ в части реконструкции объекта недвижимого имущества (форма)

"___"________ ____ г.

Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону», от имени которого выступает Департамент транспорта города Ростова-на-Дону в лице __________________, действующего на основании _________________ (далее – Концедент), с одной стороны и ___________________________ в лице _________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны (далее – Концессионер), совместно именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 4.3 концессионного соглашения 
от «___» ____________ 20__ г. (далее – Соглашение), составили настоящий Акт о нижеследующем:

[bookmark: _Hlk153527238]1. В соответствии с Соглашением Концессионер выполнил следующие работы по реконструкции недвижимого имущества (центр обработки данных) по адресу: Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пер. Тимирязева, д. 5а, площадью 47,3 кв.м., кадастровый номер 61:44:0082035:82.
[bookmark: _Hlk153528708]1.1. Разработка технического задания на реконструкцию объекта недвижимости по адресу: пер. Тимирязева, д. 5а, площадью 47,3 кв.м., кадастровый номер 61:44:0082035:82, согласованного Сторонами,
[bookmark: _Hlk153529268]1.1.1. Разработка необходимой документации на реконструкцию объекта и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости реконструкции.
1.2. Работы по реконструкции недвижимого имущества по адресу: пер. Тимирязева, д. 5а, площадью 47,3 кв.м., кадастровый номер 61:44:0082035:82:
[bookmark: _Hlk153528863]- ____________________________________;
- ____________________________________.
- ____________________________________;
- ____________________________________;
- ____________________________________;
- ____________________________________;
- ____________________________________.
1.3. Работы по созданию и внедрению программно-аппаратного комплекса в целях автоматизации процессов формирования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации о работе общественного транспорта, обеспечения доступа к ней, ее представления и распространения на остановочные павильоны:
- ____________________________________;
- ____________________________________.
- ____________________________________;
[bookmark: _Hlk153537292][bookmark: _Hlk153537385]В отношении программно-аппаратного комплекса проведены комплексные испытания на работоспособность в период с «__» _______г. по «__» _______г.
[bookmark: _Hlk153534269]1.3. В результате комплексных испытаний на работоспособность программно-аппаратного комплекса установлено: _______________________________________________.
2. Качество выполненных работ по реконструкции недвижимого имущества соответствует согласованной Сторонами документации и условиям Соглашения.

Вариант. В ходе приемке выявлены следующие недостатки: ________________.

3. Стоимость выполненных работ составила _______ (______________) рублей, в том числе НДС _______ (______________) рублей (заполняется при отсутствии недостатков).

Подписи Сторон

	Концедент:
	
	Концессионер:

	_______/_________ (подпись/Ф.И.О.)
	
	_______/_________ (подпись/Ф.И.О.)









	[bookmark: _Hlk150971034]Приложение № 6 
к Соглашению от «_______» ______________ 20____ г.



Условия и порядок финансового участия Концедента в Соглашении

[bookmark: _Ref113125409]Концедент принимает финансовое участие в создании и реконструкции Объекта Соглашения, его эксплуатации в форме капитального гранта и платы Концедента путем предоставления субсидии на условиях и в порядке, установленных настоящим приложением к Соглашению.
1. Капитальный грант предоставляется в целях финансирования Концедентом на этапе создания и реконструкции Объекта Соглашения части расходов на реконструкцию недвижимого имущества в размере не более предельных объемов, предусмотренных таб. 1 к настоящему приложению. Размер Капитального гранта не может превышать восемьдесят процентов расходов на реконструкцию недвижимого имущества.
2. Плата Концедента предоставляется: 
2.1. На этапе эксплуатации Объекта Соглашения в целях возмещения части расходов на создание движимого имущества (приобретение электронных составляющих, а именно:·IP-камера видеонаблюдения, USB разъем, кнопка вызова службы «112», модуль звукового дублирования, электронное табло прибытия общественного транспорта (далее – электронные комплектующие «умной остановки»)), а также в целях возмещения расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям движимого имущества в размере не более предельных объемов, предусмотренных таб. 1 к настоящему приложению (далее – инвестиционная часть платы Концедента);
2.2. На этапе эксплуатации Объекта Соглашения в целях возмещения части расходов Концессионера на эксплуатацию Объекта Соглашения, в том числе на коммунальные услуги здания центра обработки данных, охранные услуги здания центра обработки данных, техническое сопровождение программного обеспечения по требованиям информационной безопасности и обслуживание программного комплекса для передачи данных в рамках сети, оплату энергопотребления (за исключением энергопотребления рекламы), расходов связанных с мойкой и очисткой движимого имущества в минимальной кратности, установленной п. 5.1.1. (16 раз в год), и 50 % расходов на связь, в размере не более предельных объемов, предусмотренных таб. 1 к настоящему приложению (далее – эксплуатационная часть платы Концедента).
3. Общий размер предоставляемых субсидий (Vобщi) рассчитывается по формуле:

Vобщi = Vкапг + Vплки +Vплкэ,

где Vкапг - размер возмещаемых затрат на реконструкцию недвижимого имущества на стадии создания и реконструкции Объекта соглашения (Капитальный грант);

Vплки – размер возмещаемых затрат на электронные комплектующие «умной остановки» и технологическое присоединение движимого имущества (инвестиционная часть платы Концедента);
Vплкэ – размер возмещаемых затрат на эксплуатацию Объекта Соглашения (эксплуатационная часть платы Концедента).
Если в результате применения формул, указанных в п. 4-6 настоящего приложения размер возмещаемых затрат за календарный год превышает предельный объем Капитального гранта или частей платы Концедента, указанный в таб. 1 к настоящему приложению для календарного года, то размер возмещаемых затрат в данном календарном году определяется по предельному объему Капитального гранта или частей платы Концедента соответственно.
4. Размер Капитального гранта (Vкапг) рассчитывается по формуле:

Vкапг = Vрек *80%, если Vкапг с учетом предыдущих субсидий в данном году > VPкапгпр, то Vкапг с учетом предыдущих субсидий в данном году =VPкапгпр

где Vрек – размер документально подтвержденных понесенных затрат 
на реконструкцию объекта недвижимого имущества и приобретение программно-аппаратного комплекса;
VPкапгпр – предельный объем капитального гранта.
5. Размер инвестиционной части платы Концедента (Vплки) рассчитывается по формуле:


Vплки = Vумо + Vтехпр, если Vплки с учетом предыдущих субсидий в данном году >VPплкипр, то Vплки с учетом предыдущих субсидий в данном году =VPплкипр



где Vумо – размер документально подтвержденных понесенных затрат 
на закупку электронных комплектующих «умной остановки»; 

Vтехпр – размер документально подтвержденных понесенных затрат 
на технологическое присоединение объектов движимого имущества 
к электрическим сетям;
VPплкипр – предельный объем инвестиционной части платы Концедента.
6. Размер эксплуатационной части платы Концедента (Vплкэ) рассчитывается по формуле: 

Vплкэ = (Cцод + Сумо)/Кплан*Кфакт, 
если Vплкэ с учетом предыдущих субсидий в данном году>VPплкэ, то Vплкэ с учетом предыдущих субсидий в данном году =VPплкэпр

где Cцод – размер документально подтвержденных понесенных расходов на коммунальные услуги здания центра обработки данных 
(в понятии, предусмотренном Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354), охранные услуги здания центра обработки данных, техническое сопровождение программного обеспечения по требованиям информационной безопасности и обслуживание программного комплекса для передачи данных в рамках сети;
Сумо – размер документально подтвержденных понесенных расходов 
на содержание движимого имущества, связанных с оплатой энергопотребления (за исключением энергопотребления рекламы), расходов связанных с мойкой и очисткой движимого имущества в минимальной кратности, установленной 
п. 5.1.1. (16 раз в год), и 50 % расходов на связь. 
Кплан – планируемое количество введенного в эксплуатацию движимого имущества, в том числе электронных комплектующих «умной остановки»;
Кфакт – усредненное количество работающего движимого имущества, 
в том числе электронных комплектующих «умной остановки», документально подтверждаемое представленным ежеквартальным отчетом об эксплуатации;
VPплкэпр – предельный объем эксплуатационной части платы Концедента.
7. Предоставление Концедентом Капитального гранта и платы Концедента осуществляется в форме субсидий на финансовое возмещение затрат (далее – Субсидии).
8. Субсидии предоставляются с целью исполнения обязательства 
по финансовому участию Концедента в создании и реконструкции Объекта Соглашения и его эксплуатации.
9. Обязательным условием предоставления Субсидий является согласие Концессионера на осуществление в отношении него проверки Концедентом соблюдения порядка и условий предоставления Субсидий, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10. Получение Субсидии Концессионером осуществляется на основании заявки на Капитальный грант (далее – заявка на Капитальный грант) и заявки 
на Плату Концедента (далее – заявка на Плату Концедента), составленных 
по форме, установленной Приложением № 7 к Соглашению, полученных Концедентом в письменной форме, удостоверенных подписью уполномоченного лица и печатью Концессионера, либо полученных Концедентом в электронной форме через иные средства электронной связи, удостоверенных уполномоченным лицом Концессионера с использованием электронной подписи, подтверждающей факт формирования такой подписи определенным лицом.
Заявка на Капитальный грант направляется Концеденту не позднее, 
чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты планируемого получения соответствующей суммы капитального гранта с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.
Заявка на Плату Концедента направляется Концессионером ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы. 
11. К заявке на Капитальный грант, заявке на Плату Концедента прилагаются оригиналы или заверенные Концессионером копии следующих документов:
(a) реестр платежей Концессионера (с приложением заверенных копий платежных поручений), удостоверенный подписями уполномоченных лиц 
и печатью Концессионера, включающий информацию о содержании затрат 
с указанием сторон и реквизитов договоров, реквизитов первичных учетных документов о приемке товаров, работ, услуг;
(b) договор, по которому Концессионером произведена оплата 
(при наличии);
(c) подписанные Концессионером и контрагентами Концессионера акты приемки выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные, универсальные передаточные документы;
(d) иные документы, подтверждающие оплату Концессионером 
за выполнение работы/оказанные услуги и поставленные товары;
(e) ежеквартальный отчет об эксплуатации.
12. Поступившие документы регистрируются Концедентом в день 
их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело», после чего Концедент рассматривает заявку на Капитальный грант, заявку на Плату Концедента и приложенные к ним документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. При необходимости Концедент вправе запросить дополнительные разъяснения и документацию 
по представленной заявке. В указанном случае Концессионер обязан предоставить соответствующую информацию или документацию в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса.
13. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий являются:
(a) несоответствие заявки и (или) прилагаемых к ней документов условиям, установленным настоящим приложением и Соглашением (в том числе предоставление неполного комплекта документов);
(b)  прекращение Соглашения;
(c) проведение в отношении Концессионера процедуры приостановления деятельности, ликвидации, банкротства;
(d) недостоверность представленной Концессионером информации;
(e) нахождение Концессионера в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму.
14. Концессионер обязан устранить причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приемке к рассмотрению заявки.
15. По результатам рассмотрения заявки на Капитальный грант, 
при условии ее соответствия Соглашению и отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении Субсидий, указанных в п. 13 настоящего приложения, Концедент перечисляет Капитальный грант на счет Концессионера, указанный 
в Соглашении, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения заявки на Капитальный грант. 
16. По результатам рассмотрения заявки на Плату Концедента, 
при условии ее соответствия Соглашению и отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении Субсидий, указанных в п.13 настоящего приложения, Концедент перечисляет плату Концедента на счет Концессионера, указанный 
в Соглашении, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения заявки на плату Концедента. 
17. Проверки соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии осуществляются Концедентом и органами финансового контроля.
Таблица 1
Предельный объем средств финансового участия Концедента
[bookmark: _Hlk164875585]руб.

	Период
	Средства капитального гранта
	Средства инвестиционной платы концедента 
	Средства эксплуатационной  платы концедента
	Общий размер предоставляемых субсидии 

	2024
	-
	-
	-
	-

	2025
	26 219 795
	18 979 452
	-
	45 199 247

	2026
	-
	13 036 320
	14 821 498
	27 857 818

	2027
	-
	13 435 005
	21 699 807
	35 134 812

	2028
	-
	13 849 639
	28 536 414
	42 386 053

	2029
	-
	-
	30 304 091
	30 304 091

	2030
	-
	-
	31 516 254
	31 516 254

	2031
	-
	-
	32 776 904
	32 776 904

	2032
	-
	-
	34 087 980
	34 087 980

	2033
	-
	-
	35 451 500
	35 451 500

	2034
	-
	-
	36 869 560
	36 869 560

	2035
	-
	-
	38 344 342
	38 344 342

	2036
	-
	-
	39 878 116
	39 878 116

	2037
	-
	-
	41 473 240
	41 473 240

	2038
	-
	-
	43 132 170
	43 132 170

	
	26 219 795
	59 300 416
	428 891 876
	514 412 087


































	Приложение № 7 к Соглашению от «_______» ______________ 20____ г.




Форма заявки на Капитальный грант/
Плату концедента

Составлена «___» ____________ 20__ года

В соответствии с Приложением № 6 к концессионному соглашению от «___» _________ 20__ (далее – Соглашение), заключенному между муниципальным образованием «город Ростов-на-Дону» в лице Департамента транспорта города Ростова-на-Дону (далее – Концедент) 
и _________________________ (далее – Концессионер) Концессионер направляет настоящую заявку Концеденту на выплату Капитального гранта/Платы концедента в следующем размере _______________.

Приложения в соответствии с пунктом 11 Приложения № 6 Соглашения:
1. _______________________ на ____ листах;
2. …


Уполномоченный представитель Концессионера _______________/ 
















	Приложение № 8 к Соглашению от «_______» ______________ 20____ г.



[bookmark: _Hlk163829239]Перечень предполагаемых мест размещения движимого имущества
 на территории города Ростова-на-Дону

	Наименование
	Адрес
	№ рекламного места, установленный решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.08.2015 года № 909 
	Допустимое количество конструкций движимого имущества

	Поляна
	ул. Левобережная, 91(напротив)
	3056
	1

	Атаманская усадьба
	ул. Левобережная, 8а
	3057
	1

	База отдыха "Эмпилс"
	ул. Левобережная, 63
	3058
	1

	Петровский причал
	ул. Левобережная, 47
	3059
	1

	Шалаш
	ул. Левобережная, 47 (напротив)
	3060
	1

	Левобережная
	ул. Левобережная, 1а
	3061
	1

	Городской пляж
	ул. Левобережная, 1в (напротив)
	3062
	1

	Ростов-Арена
	ул. Левобережная, 2б
	3063
	1

	Ростов-Арена
	ул. Левобережная, 9а
	3064
	1

	Высокий берег
	ул. Левобережная, 6
	3065
	1

	Тет-а-тет
	ул. Левобережная, 16а
	3066
	1

	Кафе "Зелёный попугай"
	ул. Левобережная, 22
	3067
	1

	Кафе "У Бориса"
	ул. Левобережная, 81
	3068
	1

	База отдыха МВД
	ул. Левобережная, 73
	3069
	1

	Высокий берег
	ул. Левобережная, 29
	3070
	1

	пер. Белоусова
	пер. Белоусова, 1
	3071
	1

	пер. Пржевальского
	ул. Каширская, 9/53б
	3072
	1

	ГПЗ-10
	ул. Малиновского, 3б
	3073
	1

	ГПЗ-10
	ул. Малиновского, 3В
	3074
	1

	ГПЗ-10
	ул. Малиновского, 3
	3075
	1

	ГПЗ-10
	ул. Малиновского, 12
	3076
	1

	ГПЗ-10
	ул. Малиновского, 3Д
	3077
	1

	Аллея роз
	ул. 2-я Краснодарская, 135а
	3078
	1

	Магазин "Богатырь"
	ул. 2-я Краснодарская, 159а
	3079
	1

	пл. Плевен
	ул. Зорге, 2
	3080
	1

	пл. Плевен
	пр. Коммунистический, 24
	3081
	1

	Универсам
	пр. Коммунистический, 32/20
	3082
	1

	пл. Тружеников
	пр. Стачки, 180/12
	3083
	1

	Школа №92
	пр. Стачки, 197
	3084
	1

	Школа №92
	пр. Стачки, 188
	3085
	1

	пр. Стачки/ул. Зорге
	пр. Стачки, 205
	3086, 3087
	2

	ул. Сосновая
	ул. Сосновая / ул. Платона Кляты, 1
	3088
	1

	ул. Зорге
	ул. Зорге 16/190
	3089
	1

	пр. Стачки, 217
	пр. Стачки, 217
	3090
	1

	пр. Стачки, 217
	пр. Стачки, 198а
	3091
	1

	пр. Стачки, 223
	пр. Стачки, 223
	3092
	1

	пр. Стачки, 223
	пр. Стачки, 208
	3093
	1

	пр. Стачки, 231
	пр. Стачки, 224/2
	3094
	1

	пр. Стачки
	ул. Малиновского, 34
	3095
	1

	Университет
	ул. Зорге, 38/195
	3096
	1

	Университет
	ул. Зорге, 5
	3097
	1

	ул. Кустанайская
	ул. Зорге, 52
	3098
	1

	ул. Кустанайская
	ул. Зорге, 13
	3099
	1

	пл. 339-й Стрелковой дивизии
	ул. Зорге, 19а/1
	3100
	1

	Автостоянка
	ул. 339-й Стрелковой дивизии, 9
	3101
	1

	Автостоянка
	ул. 339-й Стрелковой дивизии, 10а/18
	3102
	1

	Детская областная больница
	ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 19
	3103
	1

	ул. Малиновского, 70
	ул. Малиновского, 72
	3104
	1

	ул. Малиновского, 70
	ул. Малиновского, 23Д
	3105
	1

	Лицей № 58
	ул. Зорге, 62/1
	3106
	1

	Лицей № 58
	ул. Зорге, 31
	3107
	1

	ул. Ерёменко
	ул. Зорге, 70-72
	3108
	1

	ул. Зорге
	ул. Зорге, 39
	3109
	1

	ул. Карпатская
	ул. Еременко, 50
	3110
	1

	ул. Карпатская
	ул. Еременко, 67/2
	3111
	1

	ул. Шишкина
	ул. Еременко, 58
	3112
	1

	ул. Шишкина
	ул. Еременко, 83
	3113
	1

	ул. Малиновского
	ул. Еременко, 68а
	3114
	1

	Авторынок "Фортуна"
	ул. Малиновского, 33/ ул. Еременко, 89б
	3115
	1

	Издательство "Молот"
	ул. Малиновского/ул. Доватора, 142
	3116
	1

	Хлебозавод
	ул. Малиновского, 132
	3117
	1

	Хлебозавод
	ул. Малиновского, 43
	3118
	1

	ул. Дмитрия Петрова
	пер. Белоусова /ул. Дмитрия Петрова, 12 (напротив)
	3119
	1

	ТЦ "МЕТРО"
	ул. Доватора, 255
	3120
	1

	ЖК Западная Резиденция
	ул. 1-я Ковровая, 65/1 (напротив)
	3121
	1

	Фруктовый сад
	ул. Малиновского, 48а
	3122
	1

	ул. Малиновского
	ул. Доватора, 144/25а
	3123
	1

	Бизнес парк "Западный"
	ул. Доватора, 265
	3124
	1

	ВАЗ
	ул. Доватора, 275Б
	3125
	1

	пр. Маршала Жукова
	пр. Маршала Жукова, 31
	3126
	1

	ТК Лента
	ул. Жданова, 11
	3127
	1

	пр. Маршала Жукова
	ул. Еременко, 95/30 (напротив)
	3128
	1

	пр. Маршала Жукова
	пр. Маршала Жукова, 32
	3129
	1

	Торговый центр
	ул. Еременко/ул. Малиновского, 25
	3130
	1

	Торговый центр
	ул. Еременко, 89б/6
	3131
	1

	Еременко, 97/29
	ул. Еременко, 97/29
	3132
	1

	мкр. Левенцовский
	ул. Еременко, 105
	3133
	1

	мкр. Левенцовский
	ул. Еременко, 100/70
	3134
	1

	пр. Солженицына
	ул. Жданова, 23/24
	3135
	1

	ЖК "Левенцовский"
	пр. Солженицына, 21 (напротив)
	3136
	1

	Мкр. № 5 Левенцовский
	пр. Солженицына, 21
	3137
	1

	ТЦ Фортуна
	ул. Еременко, 89б
	3138
	1

	мкр. № 8 Левенцовский
	ул. Ткачева, 15
	3139
	1

	мкр. № 8 Левенцовский
	ул. Ткачева, 28
	3140
	1

	мкр. № 6 Левенцовский
	пр. Маршала Жукова, 25 (напротив)
	3141
	1

	мкр. № 6 Левенцовский
	пр. Маршала Жукова, 23
	3142
	1

	Мкр. № 4 Левенцовский
	ул. Еременко, 110с1 (напротив)
	3143
	1

	Мкр. № 5 Левенцовский
	ул. Еременко, 110с1
	3144
	1

	ЖК "Западные Аллеи"
	пр. Маршала Жукова, 26 (напротив)
	3145
	1

	ул. Еляна, 36
	пр. Маршала Жукова/ул. Еляна, 36
	3146
	1

	ул. Кулагина
	ул. Портовая, 186
	3147
	1

	ул. Тимошенко
	ул. Оганова, 20
	3148
	1

	пер. 3-й Поселковый
	ул. Портовая, 372
	3149
	1

	пер. Строительный
	ул. Портовая, 496
	3150
	1

	ЖК "Екатерининский"
	пер. Пржевальского, 32
	3151
	1

	ЖК "Екатерининский"
	пер. Пржевальского, 35
	3152
	1

	пл. Дружинников
	ул. Интернациональная, 4
	3153
	1

	пл. Стачки 1902 года
	пр. Стачки/ул. Портовая, 6
	3154
	1

	пл. Стачки 1902 года
	пр. Стачки / ул. Привокзальная, 9
	3155
	1

	Переходной мост
	пр. Стачки, 9
	3156
	1

	Переходной мост
	пр. Стачки, 13 (напротив)
	3157
	1

	ул. Бабушкина
	пр. Стачки/ул. Петрашевского, 30
	3158
	1

	ул. Бабушкина
	пр. Стачки/ул. Русская, 29
	3159
	1

	пл. Дружинников
	пр. Стачки, 23
	3160
	1

	пл. Дружинников
	пр. Стачки, 20
	3161, 3162
	2

	пл. Дружинников
	пр. Стачки, 25
	3163, 3164
	2

	ул. Международная
	пр. Стачки, 56
	3165
	1

	ул. Международная
	пр. Стачки, 75/1
	3166
	1

	ул. 2-я Кольцевая
	пр. Стачки, 104
	3167
	1

	ул. 2-я Кольцевая
	пр. Стачки, 111
	3168
	1

	Глазная клиника
	пр. Стачки, 148
	3169
	1

	ул. 6-я Кольцевая
	пр. Стачки, 147/1
	3170
	1

	пл. Тружеников
	пр. Стачки, 175/2
	3171
	1

	Рабочая площадь
	ул. МОПРа/Рабочая площадь, 1
	3172
	1

	Рабочая площадь
	ул. МОПРа/Рабочая площадь, 1а
	3173
	1

	Главный ЖДВ
	Привокзальная площадь, 1/2
	3174
	1

	ул. Кулагина
	пр. Стачки, 39
	3175
	1

	пер. Белоусова
	пер. Белоусова, 1/2
	3176
	1

	Тренёва
	пр. Стачки, 30/34
	3177
	1

	Роддом
	ул. Мадояна, 58б
	3178
	1

	Магазин
	ул. Мадояна, 54
	3179
	1

	ул. Лесопарковая
	ул. Мадояна, 100 (напротив)
	3180
	1

	ул. Лесопарковая
	ул. Мадояна, 100-102
	3181
	1

	Котельная
	пр. Королева, 1в/2
	3182
	1

	пер. Вишневый
	ул. Мадояна, 181/8
	3183
	1

	пер. Вишневый
	ул. Мадояна, 124
	3184
	1

	Главный автовокзал
	Привокзальная площадь, 3а (напротив)
	3185, 3186
	2

	Пригородный ЖДВ
	Привокзальная площадь, 2/1 (напротив)
	3187, 3188
	2

	Пригородный ЖДВ
	Привокзальная площадь, 2/1
	3189, 3190
	2

	ул. Лазо
	ул. Доватора, 61б
	3191
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 47
	3192
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 54
	3193
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 52
	3194
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 51 (напротив)
	3195
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 47 (напротив)
	3196
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 49
	3197
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 45
	3198
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 50Б
	3199
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 50Б (западный разворот)
	3200
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 50А
	3201
	1

	пл. 5-го Донского корпуса
	ул. Московская, 7
	3202
	1

	Дом обуви
	пр. Буденновский, 24
	3203
	1

	ул. Большая Садовая
	пр. Буденновский, 32-34
	3204, 3205
	2

	ул. Максима Горького
	пр. Буденновский, 52/111
	3206, 3207
	2

	ул. Максима Горького
	пр. Буденновский, 51
	3208
	1

	пер. Семашко
	ул. Большая Садовая, 49/42
	3209
	1

	пер. Семашко
	ул. Большая Садовая, 70
	3210
	1

	пр. Буденновский
	ул. Большая Садовая, 48
	3211, 3212, 3213
	3

	пр. Буденновский
	ул. Большая Садовая, 39
	3214
	1

	пер. Братский
	ул. Большая Садовая, 26
	3215
	1

	пер. Братский
	ул. Большая Садовая, 13/33
	3216
	1

	ул. Большая Садовая
	ул. Большая Садовая, 2
	3217
	1

	Пригородный ЖДВ
	пр. Сиверса/ул. Большая Садовая, 2 (напротив)
	3218
	1

	Сиверса
	пр. Сиверса, 22
	3219
	1

	Сиверса
	пр. Сиверса, 23
	3220
	1

	пер. Семашко
	ул. Красноармейская, 160/92А
	3221
	1

	пер. Семашко
	ул. Красноармейская, 43А
	3222
	1

	пр. Буденновский
	ул. Красноармейская, 132
	3223
	1

	пр. Буденновский
	ул. Красноармейская, 17
	3224
	1

	Гвардейская площадь
	ул. Красноармейская, 38/73
	3225
	1

	Гвардейская площадь
	ул. Красноармейская, 3Б
	3226
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 50А (западный разворот)
	3227
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 49 (напротив)
	3228
	1

	Центральный рынок
	ул. Московская, 58
	3229
	1

	Котельная
	пр. Королева/ул. Неклиновская, 31а
	3230
	1

	пер. Приволжский
	ул. Текучева, 60
	3231
	1

	ул. Муравьева
	ул. Текучева, 32
	3232
	1

	ул. Муравьева
	ул. Текучева, 15а/1а
	3233
	1

	ул. Курганная
	ул. Мечникова, 88
	3234
	1

	пер. Доломановский
	ул. Мечникова, 112Г
	3235
	1

	пр. Ворошиловский
	ул. Красноармейская, 87
	3236
	1

	пер. Нахичеванский
	ул. Большая Садовая, 172-176
	3237
	1

	пер. Крепостной
	ул. Большая Садовая, 127Б
	3238
	1

	пр. Кировский
	ул. Большая Садовая, 134/157
	3239, 3240
	2

	пер. Университетский
	ул. Большая Садовая, 103/51
	3241, 3242
	2

	пр. Чехова
	ул. Большая Садовая, 106/46
	3243
	1

	пр. Чехова
	ул. Большая Садовая, 81/31
	3244
	1

	пл. Советов
	ул. Большая Садовая, 73 (напротив)
	3245, 3246
	2

	пр. Ворошиловский
	ул. Большая Садовая, 65
	3247, 3248
	2

	Завод "Рубин"
	ул. Красноармейская, 157Б
	3249
	1

	Завод "Рубин"
	ул. Красноармейская, 288
	3250
	1

	пер. Крепостной
	ул. Красноармейская, 149-151
	3251
	1

	Неклиновская
	ул. Вавилова, 70в
	3252
	1

	пр. Кировский
	ул. Красноармейская, 109
	3253
	1

	пр. Кировский
	ул. Красноармейская, 224/92
	3254
	1

	Неклиновская
	ул. Вавилова, 71ж/2
	3255
	1

	пр. Чехова
	ул. Красноармейская, 196/92
	3256
	1

	пр. Ворошиловский
	ул. Красноармейская, 65А
	3257, 3258
	2

	пр. Ворошиловский
	ул. Красноармейская, 180А
	3259
	1

	ул. Станиславского
	пр. Ворошиловский, 23
	3260, 3261
	2

	пл. Советов
	пр. Ворошиловский, 41/112 (напротив)
	3262, 3263
	2

	ул. Большая Садовая
	пр. Ворошиловский, 69
	3264, 3265
	2

	ул. Максима Горького
	пр. Ворошиловский, 36-38
	3266
	1

	ул. Лермонтовская
	пр. Ворошиловский, 91
	3267
	1

	Подстанция СМП
	пер. Белоусова, 20
	3268
	1

	ЦГБ
	пр. Ворошиловский, 78
	3269, 3270
	2

	ДГТУ
	пр. М. Нагибина, 3а
	3271
	1

	ДГТУ
	пр. М. Нагибина, 5 (напротив)
	3272
	1

	ул. Пушкинская
	пр. Театральный, 61/245
	3273
	1

	пр. Ворошиловский
	ул. Большая Садовая, 88
	3274, 3275
	2

	Александровка
	пр. 40-летия Победы, 101
	3276
	1

	пер. Радиаторный
	ул. Вавилова, 62а
	3277
	1

	пр. 40 лет Победы
	пр. 40-летия Победы, 91
	3278
	1

	Дом-интернат
	пр. 40-летия Победы, 304а
	3279
	1

	Общежитие
	пр. 40-летия Победы, 73
	3280
	1

	пер. Красных Партизан
	пр. 40-летия Победы, 288/94
	3281
	1

	пер. Руднева
	пр. 40-летия Победы, 232/90
	3282
	1

	пер. Молочный
	пр. 40-летия Победы, 47
	3283
	1

	пер. Молочный
	пр. 40-летия Победы, 180а
	3284
	1

	Расковой
	пр. 40-летия Победы, 21
	3285
	1

	Роща
	пр. 40-летия Победы, 102 (напротив)
	3286
	1

	Роща
	ул. Вересаева /пр. 40-Летия Победы, 3/2
	3287
	1

	Рынок "Лидер"
	ул. Вересаева, 101/1с1
	3288
	1

	Рынок "Лидер"
	ул. Вересаева, 92
	3289
	1

	Домики
	пр. 40-летия Победы, 16 (напротив)
	3290
	1

	Домики
	пр. 40-летия Победы, 38
	3291
	1

	пер. Боковский
	пр. 40-летия Победы, 2д/46
	3292
	1

	пер. Боковский
	пр. 40-летия Победы, 2г/51 (напротив)
	3293
	1

	ул. Рыльского
	ул. Горсоветская, 71
	3294
	1

	ЖК Александровский
	ул. Вересаева, 103В ст1
	3295
	1

	ЖК "Красные ворота"
	ул. Горсоветская, 49/1
	3296
	1

	Красный Аксай
	ул. Богданова, 71
	3297
	1

	35-я линия
	ул. 35-я линия, 49
	3298
	1

	45-я линия
	ул. Сарьяна, 74
	3299
	1

	19-я линия
	ул. 19-я линия, 2а
	3300
	1

	пл. Свободы
	пл. Свободы, 1/1
	3301
	1

	пл. К.Маркса
	пл. Карла Маркса, 8 (напротив)
	3302
	1

	13-я линия
	ул. Советская, 18
	3303
	1

	14-я линия
	ул. Советская, 29/1
	3304
	1

	1-я линия
	ул. Советская, 46/2
	3305
	1

	2-я линия
	ул. Советская, 47/1
	3306
	1

	пл. Театральная
	пл. Театральная, 4-6
	3307
	1

	пл. Театральная
	пл. Театральная, 1
	3308, 3309
	2

	пл. К.Маркса
	пл. Карла Маркса, 24
	3310, 3311
	2

	2-я линия
	ул. 1-я Майская, 63/7
	3312
	1

	Верхненольная
	ул. Верхненольная, 2/59
	3313
	1

	пр. Шолохова
	ул. 20-я линия, 66
	3314
	1

	пр. Шолохова
	ул. 20-я линия, 63а
	3315
	1

	пл. Толстого
	пл. Толстого, 9/2
	3316
	1

	пл. Свободы
	пл. Свободы, 8/1
	3317
	1

	14-я линия
	пр. Шолохова, 27/82
	3318
	1

	2-я линия
	пр. Шолохова, 48/83
	3319
	1

	2-я линия
	пр. Шолохова, 9
	3320
	1

	пер. Радиаторный
	ул. Вавилова, 63
	3321
	1

	Горгаз
	пр. Шолохова, 5а
	3322
	1

	пл. Энергетиков
	пр. Шолохова, 8
	3323
	1

	пл. Энергетиков
	пр. Шолохова, 1
	3324
	1

	ул. Подвойского
	ул. 45-я Линия, 60/72
	3325
	1

	Жемчужина
	ул. Левобережная, 91а
	3326
	1

	Казачий хутор
	ул. Левобережная, 95
	3327
	1

	АТП-3
	ул. Вавилова, 58
	3328
	1

	пос. Пилотов
	пр. Шолохова, 292
	3329
	1

	пос. Пилотов
	пр. Шолохова, 292 (напротив)
	3330
	1

	Заводская
	пр. Шолохова, 282б
	3331
	1

	Заводская
	пр. Шолохова, 282б (напротив)
	3332
	1

	Аэропорт
	пр. Шолохова, 270/1
	3333
	1

	Аэропорт 
	пр. Шолохова, 195
	3334
	1

	ул. Зеленая
	пр. Шолохова, 264/3
	3335
	1

	ул. Зеленая
	пр. Шолохова/ул. Зеленая, 1а
	3336
	1

	ул. Кизитериновская
	пр. Шолохова, 244
	3337
	1

	ул. Кизитериновская
	пр. Шолохова, 161/1
	3338
	1

	ул. Воровского
	пр. Шолохова, 210/2
	3339
	1

	ул. Воровского
	пр. Шолохова, 121/1
	3340
	1

	ул. Селиванова
	пр. Шолохова, 186
	3341
	1

	ул. Селиванова
	пр. Шолохова, 107/1
	3342
	1

	ул. Новая
	пр. Шолохова, 158а
	3343
	1

	ул. Новая
	пр. Шолохова, 81а
	3344
	1

	Пригородный автовокзал
	пр. Шолохова, 126К
	3345, 3346
	2

	Пригородный автовокзал
	пр. Сельмаш, 1Д
	3347, 3348
	2

	20-я линия
	пр. Шолохова, 90/65
	3349
	1

	20-я Линия
	пр. Шолохова, 31а
	3350
	1

	14-я линия
	пр. Шолохова, 58/80
	3351
	1

	Сельмаш
	пр. Сельмаш, 9а
	3352
	1

	пр. Сельмаш
	пр. Сельмаш, 2
	3353
	1

	ДК "Ростсельмаш"
	пр. Сельмаш, 3
	3354
	1

	ул. 1-й Конной Армии
	ул. 1-й Конной Армии, 10/70
	3355
	1

	Сельмаш
	пр. Сельмаш, 9а
	3356
	1

	ул. Сержантова
	ул. 1-й Конной Армии, 24/6
	3357
	1

	Сельмаш
	ул. Менжинского, 2п
	3358
	1

	ул. Веры Пановой
	ул. В. Пановой, 35
	3359
	1

	ул. Веры Пановой
	ул. В. Пановой, 37 (напротив)
	3360
	1

	Главная проходная РСМ
	ул. Менжинского, 2а
	3361
	1

	Детский комбинат
	ул. Менжинского, 4
	3362
	1

	Детский комбинат
	ул. Менжинского, 4 (напротив)
	3363
	1

	АРМ
	ул. Троллейбусная, 8 (напротив)
	3364
	1

	АРМ
	ул. Троллейбусная, 8
	3365
	1

	Рынок "Донской"
	ул. Троллейбусная, 16а/1 (напротив)
	3366
	1

	Рынок "Донской"
	ул. Троллейбусная, 16а/1
	3367
	1

	РЗНО
	ул. Троллейбусная, 24/2в (напротив)
	3368
	1

	РЗНО
	ул. Троллейбусная, 16
	3369
	1

	СИ и ТО
	ул. 50-летия Ростсельмаша, 4
	3370
	1

	СИ и ТО
	ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
	3371
	1

	пр. 20-летия Октября
	ул. Курчатова, 64а
	3372
	1

	АТП-3
	ул. Вавилова, 57
	3373
	1

	Соловушки
	ул. Вятская, 110
	3374
	1

	Соловушки
	ул. Вятская, 57
	3375
	1

	пер. Днепровский
	ул. Вятская, 98а
	3376
	1

	пер. Днепровский
	пер. Днепровский, 108б
	3377
	1

	пер. Обский
	ул. Вятская, 35
	3378
	1

	пер. Обский
	ул. Вятская/пер. Обский, 122
	3379
	1

	Школа № 18
	ул. Штахановского, 18
	3380
	1

	Школа № 18
	ул. Штахановского, 1/33
	3381
	1

	р-к "Нижний Темерник"
	ул. Армянская/ул. Штахановского, 30
	3382
	1

	р-к "Нижний Темерник"
	ул. Армянская/ ул. Штахановского, 31А
	3383
	1

	Стройгородок
	ул. Таганрогская, 120а
	3384
	1

	Домики
	ул. Киргизская, 9
	3385
	1

	Домики
	ул. Киргизская, 16
	3386
	1

	пл. Чкалова
	ул. Киргизская, 38в
	3387
	1

	пл. Чкалова
	ул. Киргизская, 43/26
	3388
	1

	Стройгородок
	ул. Таганрогская, 167/1
	3389
	1

	пер. Клязьминский
	ул. Белорусская, 147
	3390
	1

	пер. Клязьминский
	ул. Белорусская, 116
	3391
	1

	ЖК 50-летия Победы
	ул. Таганрогская, 116г
	3392
	1

	Вет.клиника
	ул. Белорусская, 215/1
	3393
	1

	Вет.клиника
	ул. Белорусская, 194/1
	3394
	1

	Завод "Алмаз"
	ул. Туполева, 20б
	3395
	1

	Ростовское море
	ул. Орская/ул. Липовая, 7
	3396
	1

	ул. Лелюшенко
	ул. Лелюшенко, 5 (напротив)
	3397
	1

	ул. Миронова
	ул. Миронова, 5а
	3398
	1

	р-к "Верхний Темерник"
	ул. Лелюшенко, 9/12
	3399
	1

	Рынок "Геркулес"
	ул. Лелюшенко, 4
	3400
	1

	ЖК "Платовский"
	ул. Теряева / ул. Тимофеева, 11 (напротив)
	3401
	1

	пл. Страны Советов
	пр. Ленина, 238/145
	3402
	1

	пл. Страны Советов
	пр. Ленина, 245/2
	3403
	1

	пер. Богучарский
	пр. Ленина, 212
	3404
	1

	пер. Богатырский
	пр. Ленина, 223
	3405
	1

	ул. Труда
	пр. Ленина, 198/21
	3406
	1

	ул. Пешкова
	пр. Ленина, 213
	3407
	1

	ул. Пешкова
	пр. Ленина, 136
	3408
	1

	ул. Завкомовская
	пр. Ленина, 187а
	3409
	1

	ул. Завкомовская
	пр. Ленина, 116/2
	3410
	1

	ул. Харьковская
	пр. Ленина, 155
	3411
	1

	ул. Харьковская
	пр. Ленина, 96а
	3412
	1

	ЖК 50-летия Победы
	ул. Таганрогская, 157
	3413
	1

	Университет правосудия
	пр. Ленина, 119/2
	3414
	1

	Университет правосудия
	пр. Ленина, 64
	3415
	1

	Гимназия № 34
	пр. Ленина, 109а
	3416
	1

	Гимназия № 34
	пр. Ленина, 58
	3417
	1

	пл. Ленина
	пр. Ленина, 101-103
	3418
	1

	ул. Турмалиновская
	пр. М. Нагибина, 17/2
	3419
	1

	ул. Турмалиновская
	пр. М. Нагибина, 12а
	3420
	1

	пл. Ленина
	пр. М. Нагибина, 19
	3421
	1

	ул. Герасименко
	пр. М. Нагибина, 31
	3422
	1

	Роствертол
	пр. М. Нагибина, 30
	3423
	1

	ТРЦ "Горизонт"
	пр. М. Нагибина, 35А
	3424, 3425
	2

	ТРЦ "Горизонт"
	пр. М. Нагибина, 32
	3426, 3427
	2

	ул. Нариманова
	пр. М. Нагибина, 49
	3428
	1

	ул. Нариманова
	пр. М. Нагибина, 55 (напротив)
	3429
	1

	ул. Евдокимова
	пр. Космонавтов/ул. Евдокимова, 39б (напротив)
	3430
	1

	ул. Евдокимова
	пр. Космонавтов/ул. Евдокимова, 39б
	3431
	1

	Северный рынок
	пр. Космонавтов, 2/2
	3432, 3433, 3434
	3

	Северный рынок
	пр. Космонавтов, 7
	3435
	1

	Поликлиника № 16
	пр. Космонавтов, 6/1
	3436
	1

	Поликлиника № 16
	пр. Космонавтов, 17
	3437
	1

	бул. Комарова
	пр. Космонавтов, 14/15
	3438
	1

	бул. Комарова
	пр. Космонавтов, 19
	3439
	1

	пер. Забайкальский
	ул. Ларина, 45
	3440
	1

	пер. Забайкальский
	ул. Ларина, 26
	3441
	1

	Стадион СКА
	ул. Фурмановская, 150 (напротив)
	3442
	1

	Военторг Новостройка
	ул. Таганрогская, 112а
	3443
	1

	Торговый комплекс "Военвед"
	ул. Таганрогская, 151
	3444
	1

	пл. Космонавтов
	ул. Волкова, 20
	3445
	1

	пл. Космонавтов
	ул. Волкова, 15
	3446
	1

	бул. Новоселов
	ул. Волкова, 5
	3447
	1

	ул. Добровольского
	ул. Добровольского, 5/7
	3448
	1

	ул. Добровольского
	ул. Добровольского, 14
	3449
	1

	Шаталова (Институт ПК и ПП)
	пр. Космонавтов, 16/32
	3450
	1

	Шаталова (Институт ПК и ПП)
	пр. Космонавтов, 25
	3451
	1

	пл. Королева
	пр. Космонавтов, 33
	3452, 3453
	2

	Дом детского творчества
	пр. Космонавтов, 38
	3454
	1

	Дом детского творчества
	пр. Космонавтов, 41б
	3455
	1

	бул. Комарова
	ул. Добровольского, 9/1
	3456
	1

	бул. Комарова
	ул. Добровольского, 20
	3457
	1

	пл. Добровольского
	ул. Добровольского, 15
	3458
	1

	пл. Добровольского
	ул. Добровольского, 30а
	3459
	1

	Атарбекова
	ул. Армянская, 13а
	3460
	1

	ул. Вологодская
	пр. Королева, 27б
	3461
	1

	Торговый комплекс "Военвед"
	ул. Таганрогская, 110в
	3462
	1

	пл. Королева
	пр. Королева, 21Б
	3463
	1

	пр. Королева, 15
	пр. Королева, 17
	3464
	1

	пр. Королева, 15
	пр. Королева, 14а
	3465
	1

	Фабрика "Малыш"
	пр. Королева, 7/19
	3466
	1

	ДНТ Импульс
	ул. Стартовая, 12а
	3467
	1

	пр. Королева, 4
	пр. Королева, 1/8
	3468
	1

	Военвед
	ул. Таганрогская, 106
	3469
	1

	ул. Орбитальная, 54
	ул. Орбитальная, 5
	3470
	1

	ул. Орбитальная, 54
	ул. Орбитальная, 54
	3471
	1

	ул. Орбитальная, 42
	ул. Орбитальная, 3в
	3472
	1

	Драгунская
	ул. Сосновая / ул. Драгунская, 4/1 (напротив)
	3473
	1

	ул. Орбитальная, 70
	ул. Орбитальная, 74 (напротив)
	3474
	1

	ул. Малюгиной
	пр. Буденновский, 68А
	3475
	1

	ул. Малюгиной
	пр. Буденновский, 83
	3476
	1

	пр. Буденновский
	ул. Варфоломеева, 222а/108а
	3477
	1

	ул. Текучева
	пр. Буденновский, 97
	3478
	1

	пл. Комсомольская
	пр. Буденновский, 101/114
	3479
	1

	Драгунская
	ул. Сосновая / ул. Драгунская, 4/1
	3480
	1

	Комсомольский парк
	пр. Буденновский, 101А (напротив)
	3481
	1

	пл. Комсомольская
	пр. Буденновский, 101А
	3482, 3483
	2

	ул. Петренко, 10
	ул. Петренко, 10
	3484
	1

	Шеболдаева
	ул. Шеболдаева, 6/2
	3485
	1

	пл. 2-й Пятилетки
	ул. Шеболдаева, 95
	3486
	1

	ул. Иловайская
	ул. Вавилова, 47
	3487
	1

	пер. Семашко
	ул. Текучева, 141а
	3488
	1

	ул. Текучева
	ул. Текучева, 131/99
	3489
	1

	пл. Комсомольская
	ул. Мечникова, 65/40
	3490
	1

	пер. Сибирский
	ул. Нансена, 80а (напротив)
	3491
	1

	Зоопарк
	ул. Зоологическая, 24
	3492
	1

	Зоопарк
	ул. Зоологическая, 3
	3493
	1

	ул. Висаитова
	пер. Белоусова, 10/2 (напротив)
	3494
	1

	ул. Висаитова
	пер. Белоусова 12/1
	3495
	1

	пер. Ашхабадский
	пер. Ашхабадский, 44/3
	3496
	1

	пер. Ашхабадский
	пр. Ленина, 91
	3497
	1

	Школа № 69
	пр. Ленина, 83а
	3498
	1

	Поликлиника № 12
	ул. Ларина, 12
	3499
	1

	Поликлиника № 12
	ул. Ларина, 41/19
	3500
	1

	пер. Боевой
	ул. Ларина, 2б
	3501
	1

	Атаман
	ул. Сосновая / ул. Драгунская, 1
	3502
	1

	мкр. Суворовский
	ул. Сосновая /ул. Платона Кляты, 1, (напротив)
	3503
	1

	пер. Чалтырский
	ул. Таганрогская, 69
	3504
	1

	пл. Гагарина
	ул. Текучева/ ул. Мечникова, 81
	3505
	1

	пл. Гагарина
	ул. Текучева, 264/105
	3506
	1

	ул. Куликовская
	ул. Вавилова, 6
	3507
	1
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