Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта:

Приобретение и установка теневых навесов в МАДОУ № 49, расположенного по адресу город Ростов-на-Дону ул. Пацаева, д. 11.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

19.06.2023– 09.07.2023.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение, сборка и установка трех теневых навесов | 1 792,8 тыс. руб. | ООО «Центр школьной комплектации». |
| 2. | Подготовка территории для установки теневых навесов. Уборка детских прогулочных площадок после установки теневых навесов. | Трудовое участие | 120 человек |
| 3. | предоставление посадочного материала (туи) | Имущественное участие | Михеев С.С. |
|  | предоставление краски для бордюров прогулочной площадки | Имущественное участие | Васильев И.А. |
|  | предоставление мешков хозяйственных для мусора | Имущественное участие | Жук О. В. |
|  | предоставление грунта для озеленения прогулочной площадки | Имущественное участие | Дубиков И. И. |
|  | Итого | 1 792,8 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 927,3 | 100% | 1 792,8 | 100% |
| объем средств местного бюджета | 2 780,8 | 95% | 1 703,2 | 95% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 146,5 | 5% | 89,6 | 5% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия 1 134,5 тыс. руб. по результатам конкурса |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |